Document explicativ al propunerii OTS din REGIUNEA DE OPERARE A SISTEMULUI a EUROPEI CENTRALE (SOR Centrală) pentru înființarea centrelor regionale de coordonare (RCC) în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al
Parlamentulului European și al Consiliului din 5 iunie
2019 privind piața internă de energie electrică

„Notă explicativă“

iulie 2020

RED

ELECTRIC

DE ESPANA

^50hertz

amprion

VORARLBGRGGR
UBGRTRAGUNGSNGTZ
GmbH

TRĂNSNETBW

ceps

creos

SELES

^Terna

Whops

MAVIR

RENH

Declinarea răspunderii:

Acest document este lansat în numele operatorilor de transport și sistem („OTS“) din Regiunea de Operare a Sistemului a Europei Centrale exclusiv în scopul de a oferi informații suplimentare despre propunerea de înființare a centrelor regionale de coordonare în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Comisiei din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică

Tabla de materii

- Introducere	2

- Sediile RCC	2

- Operatorii de transport și	 sistem participanți	3

- Aranjamente organizatorice și operaționale	4

- Aranjamente financiare	4

- Plan de implementare	5

- Statute	7

- Reguli de procedură	9

- Procese de cooperare	9

- Aranjamente de lucru	10

- Distribuirea analizei și consultării către propunerile RCC zilnice  	11

- Procedură de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate

13

- Răspundere	14

- Alocarea sarcinilor între Coreso și TSCNET pentru SOR Centrală și

principiile de rotație	19

- Aliniere la alte SOR	24

- Introducere

În conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (EU) 2019/943 al Comisiei privind piața internă de energie electrică (numit în continuare „Regulamentul 2019/943“), Operatorii de Transport și Sistem incluși în SOR Centrală (numiți în continuare „OTS din SOR Centrală“) au transmis o propunere de înființare a centrelor regionale de coordonare pentu SOR Centrală (numită în continuare „Propunerea de RCC Centrale“) către ANR centrale. Scopul acestei note explicative este acela de a oferi date suplimentare despre Propunerea de RCC Centrale. Acest referat ia în considerare elementele principale din cadrul legal relevant (adică Regulamentul 2019/943 precum și Codurile și Liniile directoare aplicabile menționate în Regulamentul 2019/943). Pentru finalitatea acestei Note explicative, termenii utilizați vor avea sensul dat în definițiile incluse în articolul 2 din Propunerea de RCC Centrale.

- Sediile RCC

RCC vor fi amplasate în cadrul UE conform articolului 35.4 din Regulamentul 2019/943 care precizează: „În executarea sarcinilor lor din legea Uniunii centrele regionale de coordonare vor acționa independent de interesele naționale individuale și independent de interesele operatorilor de transport și sistem“. Această cerință este îndeplinită pentru Coreso și TSCNET.

- Operatorii de transport și sistem participanți

În articolul 35.1.a din Regulamentul 2019/943 propunerea de înființare a RCC trebuie să includă, între alte elemente, „operatorii de transport și sistem participanți“. Noțiunea de participare nu este definită în Regulament. Clauza 53 din Regulament prevede „înființarea [RCCs]...“, care au la bază coordonarea deja formalizată dintre OTS prin participarea obligatorie a OTS la RSC. Articolul 34 din Regulamentul 2019/943 prevede ca OTS „să înființeze cooperare regională“. Prin urmare definiția OTS participanți corespunde acționariatului Coreso sau TSCNET.

Acționariatul Coreso și TSCNET, care sunt companii private situate într-o țară UE, este determinat autonom având în vedere legile aplicabile din UE și naționale. Astfel în măsura permisă de legislația națională aplicabilă, acționariatul RCC poate include atât OTS din statele membre UE cât și OTS din state nemembre UE.

Swissgrid este acționar la TSCNET. În conformitate cu definiția OTS participanți la RCC Centrale, Swissgrid este deci inclus în lista de OTS participanți pentru TSCNET.

Includerea Swissgrid ca OTS participant are la bază faptul că este recunoscut (clauza 15 din Regulamentul SO, scrisoarea CE din iulie 2019 către ACER și ENTSOE, clauza 85 din decizia ACER) că zonele sincrone nu se opresc la granițele Uniunii și pot include teritoriul unor terțe țări. Uniunea, statele membre și OTS trebuie să aibă ca scop funcționarea sigură a sistemului în toate zonele sincrone din Uniune. Ei trebuie să susțină terțe țări să aplice reguli similare celor cuprinse în Regulamentul SO. ENTSO-E trebuie să faciliteze cooperarea între OTS din Uniune și OTS din terțe țări în domeniul funcționării sigure a sistemului. Implicarea adecvată a OTS din terțe țări în procesele de coordonare va fi susținută de includerea acelor OTS terți în calitate de OTS participanți.

Mai mult, conform articolului 5 din Anexa 1 a deciziei ACER privind SOR, în cel mult optsprezece luni după publicarea de către ACER a deciziei privind SOR (până în octombrie 2021), toți OTS din SOR Centrală se vor strădui să încheie acorduri cu OTS terți neținuți prin Regulamentul 2019/943 care să stabilească baza cooperării lor în ceea ce privește funcționarea sigură a sistemului precum și aranjamentele pentru conformarea OTS terți la obligațiile prevăzute în Regulamentul 2019/943. Toți OTS implicați intenționează să îndeplinească ceea ce este necesar în următoarele luni ca prelungire a lucrărilor în curs pentru implementarea SAFA (cf. Clauzei elvețiene privind SAFA).

Articolul 36.2 din Regulamentul 2019/943 prevede ca OTS dintr-o SOR să participe la RCC înființată în acea regiune. În cazul OTS-lor care nu sunt încă acționari (Creos și VUEN) aceasta înseamnă că au o obligație legală să se alinieze altor OTS din SOR Centrală privind Propunerea de RCC Centrale. Având în vedere mărimea limitată a Creos precum și aranjamentele existente între VUEN și APG, mai trebuie dezbătută participarea finală la RCC pentru a îndeplini articolul 36.2. Pentru a încheia un acord cu Creos și VUEN Propunerea de RCC Centrale conține posibilitatea ca Creos și Vuen să devină OTS participanți fie devenind acționari fie semnând un acord specific OTS. OTS din SOR Centrală se angajează să transmită o modificare a Propunerii de RCC Centrale la un an după aprobarea acesteia în cazul în care Creos sau VUEN nu devine acționar al Coreso sau TSCNET. Consecințele posibile pentru guvernanța Coreso și TSCNET vor fi abordate în această modificare.

- Aranjamente organizatorice și operaționale

În ceea ce privește resursele RCC, de obicei se organizează activități de dezvoltare a serviciilor prin proiecte de partneriat cu factorii interesați relevanți.

RCC Centrale pot colabora pentru a elabora proiecte comune. De exemplu ar putea coopera la dezvoltarea unor instrumente comune noi precum un optimizator al acțiunilor de remediere, un instrument pentru coordonarea acțiunilor de remediere, un instrument pentru maparea costurilor etc.

- Aranjamente financiare

Acționarii Coreso și acționarii TSCNET se asigură că costurile aferente activităților centrelor regionale de coordonare sunt acoperite conform articolului 62.1.b din Directiva 2019/944: „[ANR vor] aproba costurile asociate activităților centrelor regionale de coordonare, ce vor fi suportate de operatorii de transport și sistem și vor fi luate în considerare la calcularea tarifelor, cu condiția să fie rezonabile și adecvate“.

Acționarii Coreso și acționarii TSCNET au efectuat demersurile necesare pentru a asigura îndeplinirea criteriilor din articolul 62.1.d al Directivei 2019/944, adică „centrele regionale de coordonare sunt echipate cu toate resursele umane, tehnice, fizice și financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile din această Directivă precum și sarcinile în mod independent și imparțial“.

- Finanțarea operațională a RCC (OPEX)

- Comision de service: toți OTS beneficiari plătesc un comision pentru fiecare sarcină, sau alți factori interesați (precum ENTSO-E) deoarece de exemplu în anumite cazuri de servicii pan-europene RCC-le pot taxa comisioane operaționale de la ENTSO-E în scopul centralizării plăților. Acest comision de service reflectă costurile reale de îndeplinire a acelor sarcini și poate conține, de exemplu, costuri de dezvoltare (distribuite pe o perioadă de depreciere și finanțate inițial de acționari), cheltuieli operaționale, costuri de dezvoltare ulterioară a unei sarcini existente etc.

- Comision general: acționarii pot plăti un comision anual agreat pe fiecare an de comitetul director (conform definiției din articolul 43 al Regulamentului 2019/943) către RCC respectiv spre a acoperi, între altele, costurile de dezvoltare ulterioară a sarcinilor noi care nu sunt încă acoperite prin aranjamentele din a. (i) (comision de service), costurile indirecte generale și costurile aferente funcționării generale a companiei. Dezvoltarea sarcinilor ar putea de exemplu să fie legată de lucrările inginerilor de servicii pentru a dezvolta instrumente.

- Comisionul de service și comisionul general vor include o marjă comercială conform cerințelor legii.

- În cele din urmă finanțarea RCC este decizia acționarilor.

OTS din SOR Centrală nu pot transmite actualmente o defalcare detaliată a comisionului pe fiecare sarcină plătită de fiecare OTS deoarece încă este în dezbatere împărțirea comisionului între OTS și va fi determinată atunci când se vor stabili SLA relevante. De altfel acționarii vor decide anual dacă trebuie plătit sau nu un comision general.

- Nevoile de investiții (CAPEX)

Acționarii vor decide modul în care se mențin suficiente mijloace financiare în companie spre a permite RCC să îndeplinească activitățile sale generale (de exemplu sporind capitalul sau făcând împrumuturi). Pentru a înlătura orice dubiu aceste decizii (așa cum de exemplu efectuarea unui împrumut înseamnă o decizie) sunt agreate de acționari în cadrul organismului relevant.

- În ceea ce privește finanțarea RCC și dividende

RCC sunt companii comerciale. Dat fiind prețul / costul de transfer plus modelul RCC nu ar trebui să genereze profituri în surplus care trebuie redistribuite către acționari. În orice caz distribuirea de dividende spre acționari va fi permisă doar în cazul în care compania își menține abilitatea de a-și susține finanțele pentru activitățile sale pe termen lung și pentru investițiile necesare.

- Methode de control financiar

RCC își vor justifica costurile în mod transparent și le vor raporta către ACER și către autoritățile de reglementare din SOR. Ele vor transmite un raport anual conținând rezultatul monitorizării și informații despre propria performanță către ENTSO-E, ACER, autoritățile de reglementare din SOR și Grupul de Coordonare a Energiei Electrice, și vor menționa orice neajuns din procesul de monitorizare.

- Planul de implementare

Implementarea sarcinilor RCC este strâns legată de aranjamentele de lucru și în consecință trebuie abordată în conjuncție cu documentul explicativ al aranjamentelor de lucru.

Toți OTS din SOR Centrală sunt de acord să urmeze ghidajul ENTSO-E privind sarcinile RCC-lor introduse în articolul 37 din Regulamentul 2019/943. Prin urmare trebuie distinse trei categorii diferite:

- Sarcinile existente (a)-(f) ca servicii ale RSC (Coordonatorii regionali de securitate)

Toate datele despre implementarea, dezvoltarea și funcționarea sarcinilor deja existente sunt corelate și întemeiate pe regulamentele și metodologiile regionale. Și nu vor mai fi abordate în Propunerea de RCC Centrale.

- Sarcini noi obligatorii ale RCC (g), (i), (j), (o) și (p)

Toate dezvoltările și implementarea de sarcini noi obligatorii în SOR Centrală vor avea la bază propunerile și metodologiile elaborate în cadrul ENTSO-E. Dat fiind că nu s-au elaborat planificări și orare detaliate până la data limită de transmitere a acestei propuneri OTS din SOR Centrală sunt de acord să urmărească până la capăt și să informeze adecvat ANR despre schimbările din planul de implementare imediat ce informații mai detaliate sunt disponibile de la ENTSO-E.

Tabelul următor rezumă abordarea sarcinilor obligatorii ale RCC de către ENTSO-E conform celor discutate cu ANR la un atelier comun din 29 mai 2020.

| Sarcinile obligatorii ale RCC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referire la Regulamentul en. el. | Sarcinile centrelor regionale de coordonare | Abordarea propusă de ENTSO-E |
| Art.37(1)(g) | Instruirea și certificarea personalului ce lucrează pentru centrele regionale de coordonare | O propunere a ENTSO-E nu pare necesară - instruirea și certificarea personalului RCC nu este o sarcină de prevăzut pentru OTS; este o facilitate pentru ca sarcini reale să fie îndeplinite de RCC. Instruirea corespunzătoare a personalului este o proprietate a companiilor bine organizate ca un audit financiar propriu. Acționarii vor avea grijă de îndeplinirea nevoilor lor |
| Art.37(1)(i) | Analiză și raportare post-operare și post-perturbare | Există deja o metodologie cu „scală de clasificare a incidentelor”. Pentru eficientizare această sarcină - și astfel RCC - pot fi incluse în procesele existente. |
| Art.37(1)(j) | Dimensionarea regională a capacității de rezervă | ENTSOE va alinia cu ACER principiile de înalt nivel (T1 2021), ghidând propunerea ce trebuie transmisă la ACER conform art. 37(5) până la sfârșitul anului 2021. |
| Art.37(1 )(o) | Capacitate maximă de intrare pentru participare la capacitatea externă din mecanismele de capacitate | În conformitate cu actuala foaie de parcurs pentru implementarea Evaluării Europene a Adecvanței Resurselor (ERAA), această sarcină a RCC este relevantă doar cu începere de la ERAA 2023, deci la sfârșitul anului 2023. Prin această sarcină procesul prevăzut în art. 26(7) va deveni proces complementar pentru calcularea ERAA (art.23) prin care rezultatele ERAA sunt apoi aplicate conform metodologiei din art. 26( 11 )(a). |
| Art.37(1)(p) | Sarcini aferente planurilor naționale de dezvoltare | EU TYNDP este platforma proiectată special pentru elementele europene din activitățile de planificare ale OTS; iar Grupurile Regionale ale ENTSO-E reprezintă entitatea adecvată pentru efectuarea studiilor regionale comune. Principiu pentru o propunere a rolului RCC pentru TYNDP ale OTS: OTS pot solicita RCC pe bază de cerere pentru studiile pe termen scurt (cu 1-2 ani înainte). |

- Sarcini noi obligatorii ale RCC (h), (k), (l), (m) și (n) ce trebuie îndeplinite de RCC doar la cerere sau prin delegare de către OTS din SOR sau de către ENTSO-E

Dat fiind că fie toți OTS europeni au convenit să nu solicite sarcina (privind articolul 37.1.h din Regulamentul 2019/943), fie există deja metodologii paneuropene, nu este nevoie să se implementeze sarcini neobligatorii ale RCC. Prin urmare OTS din SOR Centrală nu vor transmite un plan de implementare pentru astfel de sarcini.

Tabelul următor rezumă metoda și justificarea pentru sarcinile neobligatorii ale RCC de către ENTSO-E conform celor discutate cu ANR la atelierul comun din 29 mai 2020.

| Sarcini neobligatorii ale RCC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referire la Regulamentul energiei elec. | Sarcini ale centrelor regionale de coordonare | Metoda propusă de ENTSO-E |
| Art.37(1)(h) | „susținerea coordonării și optimizării restabilirii regionale conform solicitării operatorilor de transport și sistem“; | Toți OTS identifică pentru sarcina h a RCC („optimizarea restabilirii") că este o sarcină în timp real ce prin urmare nu trebuie delegată RCC. În consecință nu trebuie elaborată o metodologie |
| Art.37(1)(l) | „susținerea operatorilor de transport și sistem, la propria lor cerere, pentru optimizarea decontărilor între operatorii de transport și sistem“; | Deja există mai multe metodologii și procese de decontare și se utilizează zilnic. Valoarea adăugată a implicării RCC va fi foarte limitată. Mai mult, fiecare caz este diferit. În consecință toți OTS au convenit să nu întocmească o metodologie separată pentru această sarcină. |
| Art.37(1)(k) | Facilitarea achiziționării regionale a capacității de echilibrare. Articolul 6(8): „Capacitatea de echilibrare se va achiziționa de către operatorul de transpot și sistem și ar putea fi facilitată la nivel regional“; | ENTSOE va alinia cu ACER principiile de înalt nivel (T1 2021), ghidând propunerea ce trebuie transmisă la ACER conform art. 37(5) până la sfârșitul anului 2021. |
| Art. 37(1 )(m) | „efectuarea sarcinilor de identificare a scenariilor crizei regionale de energie electrică dacă și în măsura în care ele sunt delegate către centrele regionale de coordonare conform articolului 6(1) din Regulamentul (EU) 2019/941“; | ENTSO-E se asociază RCC conform Metodologiei de identificare a scenariilor regionale de criză în domeniul energiei electrice elaborate conform articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/941 și aprobate de ACER. |
| Art.37(1)(n) | „efectuarea sarcinilor de evaluare a adecvanței sezoniere dacă și în măsura în care ele sunt delegate către centrele regionale de coordonare conform articolului 9(2) din Regulamentul (EU) 2019/941“; | ENTSO-E nu a delegat nicio parte din această sarcină la RCC în metodologia pentru Acordurile de adecvanță sezonieră și pe termen scurt întocmite conform articolului 8 din Regulamentul (EU) 2019/941. Prin urmare RCC nu are niciun rol. |

În ceea ce privește tranziția Coreso și TSCNET către RCC, s-au pornit deja demersurile necesare. Dat fiind că deja există ambii RSC în calitate de companii private conform celor prevăzute în articolul 3 din Propunerea de RCC Centrale au mai rămas de îndeplinit doar câteva etape:

- Modificarea statutului (Actul constitutiv al) TSCNET pentru a îndeplini prevederea din articolul 43 al Regulamentului 2019/943 conform celor prevăzute în articolul 9 din Propunerea de RCC Centrale;

- Modificarea Regulilor de Procedură ale Comitetului de Supraveghere al TSCNET pentru a îndeplini prevederile din articolul 43 al Regulamentului 2019/943 conform celor prevăzute în articolul 10 din Propunerea de RCC Centrale.

OTS vor informa ANR despre efectuarea actualizării uzuale (semi-anuale).

- Statute

- Statutul Coreso

Versiunea originală a statutului Coreso este în limba franceză. Ultima versiune a statutului a fost semnată la 3 mai 2019. Statutul Coreso este conform cu Regulamentul 2019/943. Prin urmare nu este nevoie de niciun fel de modificări în statut.

După cum este prevăzut în Propunere, Coreso are un Comitet Director conform statutului iar managementul zilnic este delegat unui CEO și COO.

Comitetul Director al Coreso este echivalentul comitetului executiv din articolul 43 al Regulamentului 2019/943.

- Toți acționarii Coreso sunt reprezentați la adunarea generală a acționarilor

- Membrii Comitetului Director sunt numiți de adunarea generală a acționarilor

- Toți acționarii Coreso sunt deci reprezentați în Comitetul Director

- Competența Comitetului Director este pe linia articolului 43.3 din Regulamentul 2019/943

- Comitetul Director are depline împuterniciri spre a realiza toate acțiunile, cu excepția celor rezervate prin lege pentru adunarea generală

- Statutul TSCNET

Termenul de comitet executiv în sine nu este definit în Regulamentul 2019/943 conform articolului 2 din Regulamentul 2019/943 care conține definițiile termenilor utilizați în Regulamentul 2019/943. Numai acest articol definește RCC drept „centrul regional de coordonare înființat conform articolului 35 din acest Regulament“.

Cu toate acestea se poate argumenta rezonabil că un comitet executiv este într-adevăr definit indirect în Regulament iar articolul 43 din Regulamentul 2019/943 îi precizează sarcinile și componența. Acestea sunt caracteristicile principale ale unui astfel de comitet, ce vor fi utilizate pentru a defini un organism similar conform principiilor din legea companiilor.

Introducerea Comitetului Executiv în Companie necesită cel mai probabil o modificare anterioară a actului constitutiv al Companiei. Urmare a acestei modificări notariale și a publicării ei în registrul comercial Comitetul Executiv poate fi înființat prin rezoluție simplă a acționarilor Companiei. Nu există o cerință de număr minim sau maxim de acționari prevăzută în EMR.

Trebuie urmată o „procedură de discuție și decizie în doi timpi“, adică adunarea acționarilor va continua să decidă toate problemele ce i se atribuie prin legea germană a companiilor (precum modificarea actului constitutiv) sau atribuite chiar prin actul constitutiv (de ex. bugetul anual). Apoi Comitetul Executiv va aviza actul constitutiv, fie înainte fie după.

Prin urmare, conform interpretării principiilor analizate pentru motivele prezentate mai sus, concluzia noastră preliminară este aceea că adunarea acționarilor nu poate servi de comitet executiv în sensul articolului 43 din Regulamentul 2019/943. Această concluzie are la bază o interpretare literală dar și teleologică a articolului 43 din Regulamentul 2019/943, citit împreună cu articolul 35 din Regulamentul 2019/943, având în vedere cadrele legilor corporative din statele membre UE, mai ales din Germania, precum și considerentele practice de eficacitate și eficiență.

Reprezentare în comitetul executiv

Articolul 43.3.b din Regulamentul 2019/943 prevede că „comitetul executiv va fi responsabil să decidă și să implementeze structura organizatorică“. În plus articolul 44.1 din Regulamentul 2019/943 precizează că „operatorii de transport și sistem dintr-o regiune de operare a sistemului vor stabili structura organizatorică a centrelor regionale de coordonare care susțin siguranța propriilor sarcini“. În baza unei interpretări strict literale combinate a acestor două prevederi se poate argumenta rezonabil că toți OTS trebuie să aibă un reprezentant în comitetul executiv pentru ca fiecare OTS să aibă oportunitatea de a-și face cunoscute opiniile înainte de luarea unei decizii. Această cerință nu va fi îndeplinită în cazul unui comitet executiv înființat cu număr mic de reprezentanți, de exemplu cinci, așa cum este acum comitetul de supraveghere al TSCNET Services. Însă acest lucru nu va constitui o problemă în cazul în care la adunarea acționarilor implicit fiecare acționar își reprezintă propriile interese și opinii iar comitetul de supraveghere cuprinde un reprezentant al fiecărui OTS, adică 14 membri în total. În orice caz Comitetul Executiv poate fi constituit din membri, iar fiecare să reprezinte un acționar.

Comitetul executiv ca organism corporativ suplimentar

Termenul „Verwaltungsrat“ din EMR mai mult ca sigur va trebui interpretat ca fiind un organism corporativ pentru sarcinile specifice stabilite în EMR.

Responsabilitățile Comitetului Executiv descrise în articolul 43(3) EMR, adică a) întocmirea și avizarea statutului și a regulilor de procedură ale centrelor regionale de coordonare; b) hotărâre asupra implementării structurii organizatorice; c) pregătirea și avizarea bugetului anual; și d) elaborarea și avizarea proceselor de cooperare conform articolului 38 EMR, mai degrabă nu implică un aspect de supraveghere ci corespund mai curând unui comitet consultativ sau administrativ conform legii corporative germane. După cum s-a precizat mai sus în legea germană nu există un organism corporativ adecvat care să corespundă acestor sarcini. Cu toate că articolul 43(1) cere Comitetului Executiv să monitorizeze lucrările RRC, punctul său central îl constituie mai degrabă sarcinile administrative iar nu activitățile de supraveghere. De aici prin înțelegerea noastră curentă a faptelor adiacente, termenul Verwaltungsrat din EMR va trebui mai mult ca probabil interpretat ca fiind un organism corporativ pentru sarcinile specifice stabilite în EMR, iar clasificarea conform tipului de atribuire a sarcinilor corespunde mai mult cu clasificare ca un comitet consultativ sau administrativ spre deosebire de unul de supraveghere.

În conformitate cu considerentele de mai sus acționarii TSCNET au decis să îndeplinească cerințele din articolul 43 al Regulamentului 2019/943 înființând un organism suplimentar ca un Comitet Executiv al companiei, căruia i se vor atribui responsabilitățile stabilite în sub-alineatul 3 din acest articol.

- Reguli de procedură

Regulile de procedură ale Coreso

Regulile de procedură nu sunt obligatorii conform legii belgiene. Statutul Coreso conține principii prevăzute de obicei în Regulile de procedură. De exemplu articolele inițiale din Statutul Coreso definesc procedurile de urmat în acțiunile administrative și organizarea companiei astfel:

- Numirea unui președinte al Comitetului Director și stabilirea mandatului său

- Responsabilitățile Comitetului Director și ale CEO și COO

- Convocările și întrunirile Comitetului Director, ordinea de zi, procesul verbal și documentația de transmis la Comitetul Director

- Prevenirea conflictelor de interese

Reguli de procedură ale TSCNET

Actualmente TSCNET are Reguli de Procedură diferite pentru Comitetul de Supraveghere existent și pentru conducerea Companiei. Înființând un organism nou precum Comitetul Executiv vor trebui făcute modificări în Actul Constitutiv și în regulile de procedură atât pentru comitetul de supraveghere cât și pentru noul comitet executiv.

- Procese de cooperare

Acestea sunt descrise în articolul 38 din Regulamentul 2019/943. Ele sunt formate din trei sferturi care lucrează concertat spre a facilita coordonarea regională și inter-regională:

- Aranjamente de lucru (în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul 2019/943)

- Procedura de consultare (în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul 2019/943)

- Procedură pentru adoptarea acțiunilor și a recomandărilor coordonate (în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul 2019/943)

Procedura de consultare schițează consultarea dintre RCC și OTS în cadrul SOR și între acestea, precum și între OTS care primesc sarcini de la RCC. Procedura de adoptare a acțiunilor și recomandărilor coordonate descrie procesul care conduce la adoptarea și activarea unei acțiuni specifice (de ex. de remediere).

Toate acestea împreună cu metodologiile, procedurile și acordurile relevante și cu alocarea sarcinilor către TSCNET și Coreso constituie cadrul de creare a aranjamentelor de lucru pentru fiecare sarcină transmisă de RCC.

- Aranjamente de lucru

Dat fiind că RCC sunt responsabile să dezvolte aranjamente de lucru conform articolului 39 din Regulamentul 2019/943, RCC vor elabora aranjamente de lucru conform articolelor și metodologiilor și SLA prevăzute în listă, incluzând:

- Metodologii de la CCR acoperite prin SOR Centrală - Core, Italia Nord și SWE;

- Metodologii de la interfața relevantă CCR precum Channel și Hansa;

- Metodologii și propuneri de elaborat de către ENTSO-E pentru sarcinile introduse în Regulamentul 2019/943, dintre care unele încă mai sunt de elaborat;

- Cadrul contractual relevant (de ex. SLA) pentru CCR din SOR sau, unde este relevant, pentru CCR care este interfață pentru SOR, mai ales în ce privește calcularea capacității și evaluarea coordonată a siguranței.

Aranjamentele de lucru includ toate aceste detalii necesare pentru livrarea eficientă și eficace a sarcinilor RCC.

În ceea ce privește sarcinile specifice prevăzute în articolul 37.1 din Regulamentul 2019/943:

- În ceea ce privește sarcina (c), în cadrul ENTSO-E OTS trebuie să întocmească o abordare armonizată la nivel paneuropean pentru a se asigura că soluțiile implementate spre a elabora CGM operate de RCC sunt conforme cu cerințele respective prevăzute în legislația relevantă în vigoare, inclusiv articolul 79.5 din Regulamentul SO, CGMM și Anexa 1 (3.2) din Regulamentul 2019/943. OTS au convenit asupra unui principiu rotațional legat de participarea RCC la constituirea CGM. Modelul organizațional va avea la bază o dată calendaristică agreată pentru elaborarea și livrarea regulată a unui CGM de către un RCC principal și un RCC rezervă în fiecare scenariu / interval de timp / marcă de timp. Pentru a asigura utilizarea de către toți OTS și toate RCC a aceluiași CGM unic ca dată de intrare pentru furnizarea tuturor serviciilor mandatate legal din UE, numai modelul combinat furnizat de RCC principal numit în data calendaristică agreată este marcat drept CGM. În cazul în care procesul eșuează se va folosi drept CGM modelul combinat alternativ furnizat de RCC de rezervă.

- În ceea ce privește sarcina (h), OTS din SOR Centrală au convenit împreună să nu solicite această sarcină de la RCC. Restabilirea este un proces în timp real prin care operatorii trebuie să acționeze în timp foarte scurt și fără posibilitate de negociere. Introducerea unui furnizor terț / de servicii în acest proces contravine tuturor pozițiilor stabilite ale OTS, recunoscute în clauza 55 din Regulamentul Energiei Electrice și în plus ar putea interfera cu capacitatea OTS de a asigura o funcționare sigură și fiabilă.

- Pentru sarcina (k): articolul 6.8 din Regulamentul 943/2019 prevede că achiziționarea capacității de echilibrare este o sarcină a OTS, are ar putea fi facilitată la nivel regional. Prin urmare OTS vor decide această facilitare de către RCC, în consecință în cazul în care OTS (sub-SOR) deleagă sarcina către RCC, atunci se vor elabora aranjamente de lucru.

- Pentru sarcina (l), au fost deja elaborate metodologiile aferente (distribuția veniturilor):

o Metodologiile pentru distribuirea venitului din congestii în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul CACM și în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul FCA ar putea fi suficiente spre a acoperi nevoia unei astfel de metodologii.

o Mecanismul de compensare între operatorii de transport și sistem efectuat la nivel paneuropean în conformitate cu:

- Regulamentul (EU) 838/2010 din 23 septembrie 2010 pentru întocmirea liniilor directoare privind mecanismul de compensare între operatorii de transport și sistem și o metodă comună de reglementare pentru taxarea transportului;

- Articolul 49 din Regulamentul 2019/943 și legiferări potențiale de implementat ce vor fi adoptate de Comisie;

o Distribuirea costului acțiunilor de remediere este descrisă în metodologiile elaborate conform articolului 74 din Regulamentul CACM pentru fiecare CCR;

o O metodologie complementară de distribuire a costului între CCR este elaborată prin modificarea metodologiei CSA întocmită conform articolului 75 din Regulamentul SO;

o Actualmente este redactată o metodologie pentru utilizarea veniturilor în conformitate cu articolul 19.4 din Regulamentul 2019/943.

Valoarea adăugată a includerii RCC este limitată, prin urmare OTS nu solicită sarcina.

- În ceea ce privește sarcinile (m) și (n), ENTSO-E are competența să delege o parte din sarcină la RCC printr-o metodologie elaborată conform articolelor 6.1 și 9.2 din Regulamentul 2019/941. Deci OTS din SOR pot doar urma decizia ENTSO-E și trimite la aceasta și la metodologia relevantă.

- În ceea ce privește sarcina (o) RCC contribuie la calcularea centralizată realizată prin WG (Grupul de lucru al) ENTSO-E conform unei metodologii elaborate în conformitate cu articolul 26.11 din Regulamentul 2019/943.

- În plus la sarcinile de la (a) până la (p), chiar dacă nu sunt incluse în lista din articolul 37 al Regulamentului 2019/943, ACER a lămurit în definiția SOR aplicabilitatea metodologiilor elaborate conform articolului 10 din Regulamentul FCA. Aceste referințe pot fi găsite în articolul 4 al definiției SOR. Prin urmare RCC trebuie să elaboreze aranjamente de lucru în legătură cu metodologia de calculare a capacității prin scenarii pe termen lung conform articolului 10 din Regulamentul FCA.

- Distribuirea analizei și consultării către propunerile zilnice ale RCC

Procedura de distribuire a analizei și consultării pentru propunerile RCC va aborda consultarea cu RCC și cu OTS în cadrul SOR și între ele, precum și cu OTS care primesc sarcini de la RCC. În plus ANR vor fi consultate acolo unde este necesar. Consultarea cu ANR sau cu alți factori interesați dacă este cazul se va efectua în conformitate cu codurile de rețea, liniile directoare sau metodologiile relevante.

Exemple de consultare cu ANR ca în Regulamentul SO:

- În cazul particular al analizei adecvanței pentru zona de reglaj, articolele 105 și 107.3 din Regulamentul SO cer ca OTS, atunci când detectează lipsa adecvanței în zona lor de reglaj, trebuie să notifice lipsa către autoritatea de reglementare sau, când este explicit prevăzut în legislația națională, către o altă autoritate competentă iar dacă este cazul și la partea afectată.

- Atunci când coordonarea deconectării nu poate rezolva incompatibilitățile deconectării OTS vor proceda ca în articolul 98.4 din Regulamentul SO, solicitând aprobarea ANR pentru o stare de disponibilitate forțată și notificând motivele acestei măsuri la ANR precum și către utilizatorii rețelei afectați.

Lămurirea cooperării intra și inter-SOR între RCC și OTS

Este de interes o explicare a modului în care se desfășoară schimbul de date și repartizarea rezulatelor cu alte RCC/SOR.

Unele sarcini (a-f) au deja un cadru clar de stabilire a alinierii și coordonării între RCC:

- În ceea ce privește sarcina (b) și procesul CSA, este relevant a menționa cerințele inter-RSC, inter-CCR elaborate în Titlul 3, capitolul 5 din Metodologia de coordonare a analizei siguranței în funcționare, adoptată conform cerințelor din Regulamentul SO (articolul 75.1.d), care va fi adoptată de RCC, fiind aplicabilă la interfețe, asigurând o coordonare consistentă și eficace a acțiunilor de remediere în cadrul și între SOR și RCC.

- În ceea ce privește sarcina (c), cu toate IGM, CGM și datele aferente pentru coordonare, precum și cu modelele ce integrează rezultatele evaluărilor și acțiunilor coordonate se va face schimb între toți OTS și toate RCC via OPDE pan-UE, conform articolelor 114 și 117 din Regulamentul SO.

- În ceea ce privește sarcinile (e) și (f), procesele evaluării adecvanței pe termen scurt (STA) și coordonarea planificării deconectării (OPC), distribuirea și coordonarea propunerilor în mod bilateral între RCC sunt înlocuite printr-o coordonare inter-regională asigurată printr-un proces paneuropean ce descrie principiile rotaționale dintre RCC conform celor prevăzute în alocarea sarcinilor între Coreso și TSCNET pentru SOR Centrală și principiile rotaționale din această Notă explicativă.

Propunerea din SOR Centrală integrează și prevederile care au fost coordonate cu restul SOR spre a reflecta coordonarea dintre SOR atunci când se lămurește cooperarea din interfețe. În principal definiția adoptată în decizia SOR integrează următoarele cerințe pentru OTS și ANR atunci când se explică procesele de cooperare:

- Prin OTS și RCC din SOR baltică pentru coordonare cu SOR Baltică:

o Atunci când se elaborează procedurile de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate OTS din SOR Baltică se vor consulta cu OTS relevanți din SOR Centrală (PSE). Atunci când se consultă cu OTS relevanți din SOR Centrală, OTS din SOR Baltică vor lua în considerare opiniile exprimate de OTS relevanți din SOR Nordică și de OTS din SOR Centrală.

o Atunci când autoritățile de reglementare respective ale OTS din SOR Baltică aprobă procesele de cooperare ca urmare a implementării cerințelor din articolul 35.1.e din Regulamentul 2019/943, ele trebuie să o facă prin consultare cu autoritățile respective de reglementare din SOR Nordică și SOR Centrală, la cererea individuală a acestor autorități de reglementare.

- Prin OTS și RCC din SOR IU pentru coordonare cu SOR IU:

o Atunci când se elaborează procedurile de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate OTS din SOR IU se vor consulta cu OTS relevanți din SOR Centrală. Atunci când se consultă cu OTS relevanți din SOR Centrală, OTS din SOR IU vor lua în considerare opiniile exprimate de OTS relevanți din SOR Centrală;

o Atunci când autoritățile respective de reglementare ale OTS din SOR IU aprobă procesele de cooperare ca urmare a implementării cerințelor din articolul 35.1.e din Regulamentul 2019/943, ele trebuie să o facă prin consultare cu autoritățile respective de reglementare din SOR Centrală, la cererea individuală a acestor autorități de reglementare.

- Prin OTS și RCC din SEE pentru coordonare cu BG-RO BZB:

o Atunci când se elaborează procedurile de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate OTS din SOR SEE se vor consulta cu OTS relevanți din SOR Centrală. Procedând astfel OTS din SOR SEE vor lua în considerare opiniile exprimate de OTS relevanți din SOR Centrală.

o Atunci când autoritățile respective de reglementare ale OTS din SOR SEE aprobă procesele de cooperare ca urmare a implementării cerințelor din articolul 35.1.e din Regulamentul 2019/943, ele trebuie să o facă prin consultare cu autoritățile respective de reglementare din SOR Centrală, la solicitarea individuală a acestor autorități de reglementare.

OTS din SOR Centrală și OTS din SOR Nordică au folosit o metodă deplin coordanată atunci când au elaborat propunerile lor și integrează aceleași cerințe precizând repartizarea rezultatelor și consultare pe propuneri conform procedurilor inter-regionale aplicabile descrise în metodologii, proceduri, termeni și condiții, SLA sau în alte documente relevante ale fiecărei sarcini realizate de RCC.

Metodologiile și procedurile operaționale de mai sus, inclusiv schimburile între OTS și RCC numite în SOR de care aparțin sau în alte SOR constituie cadrul pentru ca RCC să elaboreze aranjamentele interne de lucru (articolul 38.a din Regulamentul 2019/943), care sunt aranjamente mai detaliate ce descriu lucrarea efectuată de RCC care ar trebui să respecte criteriile generale din articolul 39 al Regulamentului 2019/943.

Transparență și consultare cu factorii interesați, ANR sau statele membre:

Îndeplinirea cooperării și neajunsurile ei potențiale vor fi raportate periodic de către RCC, conform celor prevăzute în articolele 17 din Regulamentul SO și 46(1) din Regulamentul 2019/943. Această raportare constituie o dată relevantă pentru discuțiile cu ANR și, dacă este cazul, cu statele membre despre chestiuni cu relevanță politică (articolul 40.2 din Regulamentul 2019/943). Cu toate acestea înființarea REF sau a comitetelor factorilor interesați nu ține de domeniul acestei Propuneri.

- Procedură de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate

Procedura ce va fi elaborată de RCC respectă prevederile articolului 42 din Regulamentul 2019/943 și le completează. Însă sarcinile RCC menționate în articolul 37.1 din Regulamentul 2019/943 sunt mult cuprinzătoare - de la activitățile zilnice până la calcularea capacității și analiza coordonată a siguranței prin adecvarea sezonieră la TYNDP bianual. Prin urmare propunerea este menținută la nivel înalt, permițând flexibilitate pentru domeniul larg de sarcini precum și evoluția lor potențială.

Detaliile procedurii pentru fiecare sarcină aplicabilă menționată în articolul 37.1 sunt sau vor fi incluse în metodologii (pan-UE sau regionale).

Atunci când se redactează sau se modifică metodologiile pentru sarcinile prevăzute în articolul 37 din Regulamentul 2019/943, OTS din CCR Core, Italia Nord și SWE sau ENTSO-E:

• Vor aplica prevederile din articolul 42 al Regulamentului 2019/943 pentru adoptarea și revizuirea acțiunilor și recomandărilor coordonate;

- Se vor asigura că acțiunile coordonate propuse de RCC sunt confirmate de către toți OTS înainte de a fi elaborate.

OTS din CCR Core, Italia Nord și SWE vor evalua dacă să modifice sau nu prevederile relevante din metodologiile existente pentru sarcinile incluse în punctele (a) și (b) din articolul 37.1 al Regulamentului 2019/943 pentru a asigura conformarea cu prevederile articolului 42 înainte de 1 iunie 2022. Dat fiind că procesele introduse în metodologii sunt conforme prevederilor articolului 42 din Regulamentul 2019/943, verificarea conformării va necesita doar introducerea termenilor utilizați în Regulamentul 2019/943 (de ex. acțiune coordonată).

Cu toate acestea ar putea fi necesar să se modifice mai întâi metodologiile paneuropene (ale tuturor OTS). Metodologiile sunt în orice caz în vigoare și aplicabile sarcinilor, chiar fără modificări.

Metodologiile și procedurile sarcinilor prevăzute în punctele (c) ÷ (f) ale articolului 37.1 din Regulamentul 2019/943 sunt deja conforme prevederilor articolului 42 din acest Regulament în ceea ce privește adoptarea și revizuirea recomandărilor.

- Răspundere

Această secțiune se referă la articolul 35(l)(f) privind răspunderea. Articolul 35(l)(f) se referă la articolul 47. Acest articol prevede că „în propunerile de înființare a centrelor regionale de coordonare conform art. 35, operatorii de transport și sistem din regiunea de operare a sistemului vor include etapele necesare pentru a acoperi răspunderea aferentă îndeplinirii sarcinilor centrelor regionale de coordonare. Metoda folosită pentru a oferi acoperire va avea în vedere stadiul legal al centrelor regionale de coordonare și nivelul de asigurare comercială disponibilă“.

În conformitate cu articolul 35(3) RCC vor avea forma legală menționată în anexa II la Directiva (UE) 2017/1132 privind anumite aspecte din legea companiei, menționând forma de companii cu răspundere limitată. Cel puțin Coreso și TSCNET au fost înființate conform legilor naționale respective sub formă de societăți cu răspundere limitată. Forma de societate cu răspundere limitată asigură răspunderea doar a companiei cu toate activele sale corporative, ceea ce înseamnă că nu există răspundere directă sau personală a acționarilor.

Amploare

Articolul 47 presupune următoarele:

- Pot exista situații ce ar putea conduce la răspunderea RCC respective când își îndeplinesc sarcinile definite în articolul 37.

- Îndeplinindu-și sarcinile proprii OTS, alte RCC și terțe părți (via OTS) ar putea fi afectate. Într-un astfel de caz aceasta ar putea duce la răspunderea RCC față de OTS și răspunderea RCC față de terți.

- Regulamentul Energiei Electrice nu cuprinde restricții specifice privind o limitare contractuală potențială a acestei răspunderi. În consecință se vor aplica restricțiile generale ale răspunderii cu limitarea răspunderii ce decurg din legislația națională respectivă aplicabilă1.

- Pentru a acoperi răspunderea respectivei RCC, OTS din SOR respectivă vor elabora o metodă.

- În cursul elaborării se va avea în vedere stadiul legal al respectivei RCC. Conform articolului 35(3), RCC „vor avea forma legală menționată în anexa Il la Directiva (UE) 2017/1 132 a Parlamentului European și a Consiliului“. Toate formele legale din fiecare țară se referă la companiile cu răspundere limitată din legea națională respectivă a companiilor, adică răspunderea acționarilor acestora este în general limitată la capitalul respectivei companii. Valoarea capitalului cu care RCC respectivă trebuie să fie echipată conform legii naționale respective a companiilor conform căreia este organizată compania RCC poate astfel să fie diferit. Pe de o parte conform articolului 45 RCC „vor fi înzestrate cu toate resursele financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile din acest Regulament [...]“. Pe de altă parte conform clauzei 58 „[...]resursele financiare ale centrelor regionale de coordonare nu trebuie să depășească ceea ce este strict necesar pentru îndeplinirea propriilor lor sarcini“.

- Mai mult, nivelul disponibil de asigurare comercială trebuie luat în considerare conform art. 47.

- Având în vedere cele de mai sus OTS din fiecare SOR au următoarele opțiuni, între altele să elaboreze o metodă conform cerinței din articolul 47 spre a acoperi răspunderea potențială a RCC respective:

- Limitarea răspunderii respectivei RCC în cadrul contractelor de servicii cu clienții respectivi (OTS / alte RCC) pentru a reduce răspunderea potențială în cazurile ce vor fi definite și indirect spre a o acoperi;

- Acoperirea răspunderii, dacă există, pentru a acoperi cazurile de răspundere între RCC din cadrul contractelor de servicii cu clienții respectivi (OTS/alte RCC) și între RCC și terți2 care pot fi efectuate prin sarcinile RCC.

Aceste mijloace se pot și combina.

Amploarea riscului potențial de răspundere ce se va acoperi

Pentru a oferi îndrumare la elaborarea unei metode de acoperire a răspunderii trebuie cercetată mărimea unui risc potențial de răspundere aferent îndeplinirii sarcinilor RCC din cadrul articolului 37.

Cu toate acestea trebuie avut în vedere că, dat fiind că baza unei astfel de pretenții de răspundere nu este guvernată de legislația europeană armonizată ci de legea națională aplicabilă respectivă, o astfel de cercetare paneuropeană3 poate avea loc doar la nivel foarte înalt pe baza prezumțiilor privind precondițiile pentru o astfel de pretenție.

În consecință în practică mărimea efectivă a riscului de răspundere a RCC respective și deci mărimea reală a acoperirii necesare poate fi diferită de la un RCC la alt RCC nu numai din cauza trăsăturilor specifice ale fiecărui CCR/fiecărei SOR unde respectiva RCC își îndeplinește sarcinile conform articolului 37, ci și din cauza diferențelor dintre legislațiile naționale respective aplicabile. Prin urmare riscul efectiv de răspundere va trebui evaluat individual pentru fiecare RCC.

Mai mult, este important să se clarifice genul de expunere la daune ce va fi gestionat prin aranjamentele pentru răspundere din articolul 47 EMR. Aceasta înseamnă că RCC trebuie să poată suporta daune legate de furnizarea sarcinilor lor, nu de toate aspectele operării sistemului. Prin urmare aranjamentele din articolul 47 EMR nu vor fi potrivite să acopere daunele ce survin în evenimente catastrofale precum căderea sistemului pe tot continentul, cu milioane de părți afectate. Astfel de situații vor fi abordate în conformitate cu legislația aplicabilă.

Baza pentru răspundere

Acestea fiind spuse, se presupune pentru finalitatea acestei investigații că precondiția pentru orice astfel de pretenție de răspundere potențială înseamnă că îndeplinirea greșită sau neîndeplinirea unei sarcini din articolul 37 de către un RCC pentru care poate fi învinuit un RCC (greșeală) cauzează o daună, care este atribuibilă îndeplinirii greșite sau neîndeplinirii sarcinii de către RCC și neatribuibilă altcuiva, de ex. unui OTS respectiv redusă din cauza neglijenței cu care a contribuit partea vătămată (împărțirea responsabilității).

Acestea conduc la întrebări precum cine ar putea suferi ce fel de daună din cauza unei îndepliniri greșite sau neîndepliniri de sarcină din articolul 37 de către un RCC și pe ce bază legală o astfel de persoană emite pretenție de compensare a daunei sale față de RCC? Înainte de a cerceta aceste întrebări se va prezenta succint natura sarcinilor.

Natura sarcinilor și pentru cine sunt îndeplinite acestea

În conformitate cu clauza 55 RCC trebuie să acopere sarcini de operare a sistemului, de funcționare a pieței și de pregătire pentru risc acolo unde regionalizarea lor aduce valoare adăugată în comparație cu sarcinile îndeplinite la nivel național. Responsabilitatea națională este prezentată în articolul 35(5), „operatorii de transport și sistem vor fi responsabili să gestioneze fluxurile de energie electrică și să asigure un sistem de energie electrică sigur, fiabil și eficient conform cu punctul (d) din articolul 40(1) al Directivei (UE) 2019/944“.

Sarcinile RCC prevăzute în articolul 37 rezultă în acțiuni (articolul 42(2)) sau recomandări (articolul 42(3) coordonate). Sunt categorizate numai două sarcini unde se aplică acțiunile coordonate: calcularea coordonată a capacității și analiza coordonată a siguranței. Toate celelalte sarcini din articolul 37 au ca rezultat recomandări.

Atât acțiunile cât și recomandările coordonate sunt emise către OTS. În consecință RCC își îndeplinește sarcinile din articolul 37 în primul rând față de OTS.

În plus articolul 38 prevede coordonare între RCC acolo unde este relevant pentru sarcinile menționate în articolul 37. Mai mult, conform articolului 35(l)(g) „acolo unde două centre regionale de coordonare sunt menținute pe bază rotațională conform articolului 36(2), descrierea aranjamentelor pentru a furniza responsabilități clare acelor centre regionale de coordonare și proceduri de îndeplinire a sarcinilor“.

Relații de răspundere

Îndeplinirea greșită sau neîndeplinirea sarcinilor unui RCC poate nu numai să provoace daune la nivelul OTS față de care sunt îndeplinite sarcinile din articolul 37 sau potențial unui alt RCC, dar în cele din urmă poate impacta consumatorii finali sau participanții la piață („terțe părți“). Prin urmare apare întrebarea dacă acești terți ar putea să ridice pretenții în mod direct pentru acele daune față de RCC respectiv. Astfel ajungem la chestiunea bazei legale potențiale a unei astfel de pretenții.

În general răspunderea unui RCC pentru daune ce apar din îndeplinirea greșită sau neîndeplinirea sarcinilor sale din cadrul EMR ar putea proveni din legea statutară (legea prejudiciului) și/sau din contract (din legea contractului). În cazul în care răspunderea provine din ambele surse în general prevederile răspunderii contractuale au precădere. În privința OTS pentru care se îndeplinesc sarcinile se presupune că acei OTS vor încheia contracte de servicii cu RCC respectiv, care apoi vor guverna remunerarea sarcinilor. De asemenea în ceea ce privește RCC care asigură sarcini pe bază de rotație se estimează încheierea unui contract. Dar astfel de contracte nu sunt de așteptat de la terți.

Răspundere potențială față de terți 4

În general răspunderea față de persoane care nu au relație contractuală cu un RCC poate surveni numai din legea statutară sau legea prejudiciului. Aceasta din urmă oferă apoi baza pretențiilor de daune.

În consecință trebuie analizat dacă această răspundere aferentă îndeplinirii sarcinilor din articolul 37 poate decurge dintr-o încălcare a Regulamentului Energiei Electrice5, de ex. în combinație cu legea națională respectivă a prejudiciului deoarece Regulamentul Energiei Electrice în sine nu conține explicit o prevedere ce independent să poată servi ca bază a pretențiilor de daune de la terți. Așa ar sta lucrurile dacă îndeplinirea sarcinilor servește, între altele, scopul de a proteja un individ special, mai ales interesele financiare ale terților.

Clauzele 53 și 54, deși nu sunt angajante legal oferă îndrumare privind modul în care să fie interpretate prevederile pentru RCC, indicând totodată intenția legislatorului. Mai precis se poate argumenta că misiunea RCC este prevăzută în acelea, deoarece RCC sunt descrise a consolida mai mult coordonarea inter-OTS deja formalizată la nivel regional, ceea ce trebuie să ducă la siguranță sporită a sistemului și la eficiența pieței. Prin urmare domeniul sarcinilor RCC constă în facilitarea unei coordonări inter-OTS îmbunătățite. În plus articolele 35-47, care guvernează diverse elemente ale înființării RCC, pun accent pe relația dintre RCC și OTS. După cum s-a prezentat mai sus, în special în articolul 42 este clar prevăzut că sarcinile sunt îndeplinite pentru OTS. Terții nu sunt abordați în prevederi, arătând clar că OTS sunt ținuți ca responsabili față de terți.

În lumina acestor prevederi cadrul legislativ nou nu pare a urmări vreun efect de protecție pentru terți în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de către RCC, adică nu este probabil ca terții să poată invoca o încălcare a vreuneia dintre aceste obligații față de un OTS pentru a cere daune de la un RCC în cazul în care suportă pagube ca urmare a îndeplinirii greșite sau neîndeplinirii unui RCC în legătură cu o acțiune sau recomandare coordonată.

Pe de altă parte, deși improbabilă în general pretenția unui terț împotriva unui RCC pe baza unei acțiuni de prejudiciu (necontractual) nu poate fi exclusă absolut în funcție de legea națională respectivă a prejudiciului.

Răspundere potențială față de OTS

- Îndeplinire greșită și neîndeplinire

Răspunderea poate decurge în următoarele situații:

- RCC îndeplinesc sarcina respectivă însă de calitate proastă (execuție greșită);

- RCC îndeplinesc prea târziu sarcina respectivă (execuție greșită); sau

- RCC nu îndeplinesc deloc sarcina respectivă (neîndeplinire).

- Culpă

Pentru ca RCC să fie răspunzător pentru îndeplinire greșită sau neîndeplinire acesta trebuie să aibă vină (neglijență până la conduită necorespunzătoare). În măsura în care îndeplinirea greșită sau neîndeplinirea rezultă de ex. din faptul că OTS nu au oferit RCC informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcina conform celor prevăzute de ex. în articolul 37(3) sau au oferit date greșite, nu este vina RCC.

- Amploarea daunei potențiale

În legătură cu calcularea coordonată a capacității și analiza coordonată a siguranței, dauna potențială a unui OTS ce rezultă din îndeplinirea greșită sau neîndeplinirea unei sarcini de către RCC poate să însemne pierdere de profit din cauza unei capacități prea mici livrate pe piață sau a unor costuri pentru acțiuni de remediere inutile; totuși evaluarea dacă într-adevăr s-a produs o pierdere trebuie să ia în considerare metodologiile relevante, adică metodologia de calculare a capacității și metodologia de distribuire a costurilor conform articolului 74 CACM. Mai ales acesta din urmă ar putea servi de bază independentă pentru repartizarea și decontarea costurilor pentru acțiunile de remediere.

În afară de cele de mai sus, în special daunele terților pe care OTS ar fi nevoiți să le compenseze conform legii naționale respective aplicabile, trebuie luată în considerare îndeplinirea greșită sau neîndeplinirea unei sarcini a RCC.

- Daună atribuibilă îndeplinirii greșite sau neîndeplinirii sarcinii de către RCC (împărțirea responsabilității între RCC și OTS)

Chiar dacă o daună poate fi cauzată de un RCC ce livrează calitate slabă, unele dintre daunele rezultante ar putea să nu fie atribuibile complet către RCC. Așa poate fi cazul în care un OTS este presupus că evaluează sau validează rezultatul sarcinii, așa cum se prevede la analiza coordonată a siguranței și calcularea coordonată a capacității în regimul actual (în ce privește împărțirea responsabilității conform Regulamentului vă rugăm să consultați lucrarea cartelului de experți LRG Clean Energy Package către grupa de lucru SOC CEP Impact Assessment) sau cazul în care RCC oferă o recomandare. Căci în conformitate cu articolul 35(5) „Operatorii de transport și sistem vor fi responsabili să gestioneze fluxurile de energie electrică și să asigure un sistem al energiei electrice sigur, fiabil și eficient conform punctului (d) al articolului 40(1) din Directiva (EU) 2019/944“.

De asemenea în caz de întârziere sau neîndeplinire unele dintre daune fiind atribuibile ar putea fi puse sub semnul întrebării, de exemplu dacă un OTS are obligația să asigure ultima instanță în astfel de cazuri din cauza responsabilității sale de a asigura un sistem de energie electrică sigur.

Chiar dacă în astfel de cazuri dauna va fi considerată încă atribuibilă neglijenței de contribuție, aceasta ar putea reduce considerabil răspunderea RCC față de OTS în ce privește pretențiile terților, chiar până la zero.

Dat fiind că urmările împărțirii responsabilității între RCC și OTS pot fi diferite din cauza diferențelor dintre CCR/SOR, situația trebuie evaluată în fiecare caz individual.

- Limitare potențială a răspunderii RCC

Regulamentul nu prevede restricții specifice în ce privește o limitare potențială agreată contractual pentru o astfel de răspundere a RCC. În consecință atunci când OTS încheie contracte (servicii) cu RCC respectiv pentru furnizarea sarcinilor, OTS pot aplica o limitare a răspunderii RCC pentru cazurile ce vor fi definite ca metodă de a reduce răspunderea potențială și astfel ca un mijloc indirect de a acoperi răspunderea RCC. În măsura în care se aplică limitarea răspunderii OTS păgubit nu va putea să își recupereze dauna.

Însă în acea privință se vor aplica restricțiile generale privind limitarea acestei răspunderi ce decurg din legislația națională respectivă aplicabilă. Presupunând că acele contracte se supun legii în ce privește termenii și condițiile, răspunderea RCC respectiv ar putea de ex. să nu fie limitată în caz de intenție, conduită voit necorespunzătoare, neglijență crasă sau în caz de deces sau vătămare personală decurgând din vina RCC sau a unuia dintre angajații sau subcontractanții lor.

Pentru a înlătura dubiul legislația națională prevede că într-un cadru contractual limitarea răspunderii în baza legii prejudiciului față de terți nu poate fi valid agreată sub nicio formă, ceea ce înseamnă că RCC și OTS nu pot limita răspunderea față de niciun terț în relația lor contractuală.

Dat fiind că scopul RCC este de a completa iar nu a înlocui rolul OTS în ceea ce privește asigurarea funcționării sigure a sistemului în timp real, OTS au posibilitatea să se abată de la recomandările RCC și, din motive de siguranță conform Regulamentului, de la acțiunile coordonate.

- Acoperirea riscului de răspundere

Riscul răspunderii poate fi în principal acoperit prin asigurări comerciale (asigurarea de răspundere profesională). În general asigurarea comercială nu va acoperi daunele în cantitate nelimitată ci doar până la o anumită valoare maximă predeterminată și de ex. nu atunci când daunele sunt cauzate în mod intenționat.

RCC sunt responsabile să negocieze o asigurare adecvată cu acoperire suficientă care să includă răspunderea față de OTS și față de terți.

În cazul improbabil când acoperirea asigurării este insuficientă acționarii RCC vor discuta următoarele etape de procedură având în vedere cerințele și misiunea RCC conform Regulamentului UE 2019/943.

- Răspundere potențială față de alte RCC

În cazul în care două RCC acționează prin rotație răspunderea eventuală ce decurge din această cooperare poate fi limitată în cadrul contractual elaborat pentru serviciile livrate în acest mod rotațional așa cum este prevăzut la limitarea răspunderii RCC față de OTS. În măsura în care răspunderea nu este acoperită indirect prin limitare se vor aplica aceleași mijloace de acoperire precum cele prevăzute la răspunderea RCC față de OTS.

Riscul potențial de răspundere ce decurge din coordonarea dintre RCC actualmente nu poate fi evaluat deoarece încă mai trebuie elaborate regulile de bază ale coordonării.

Concluzii privind răspunderea

Date fiind detaliile specifice ale fiecărui CCR/fiecărei SOR în care RCC respectiv îndeplinește sarcinile conform articolului 37 dar date fiind și diferențele dintre legislațiile naționale respective aplicabile care guvernează pretențiile respective de răspundere, dimensiunea riscului de răspundere a RCC și astfel dimensiunea acoperirii necesare poate să fie mult diferită de la un RCC la alt RCC.

O pretenție potențială a unui terț față de RCC conform legii statutare (acțiune în prejudiciu) nu pare probabilă, însă nu poate fi exclusă complet.

Se presupune că răspunderea RCC respectiv din cauza îndeplinirii greșite sau neîndeplinirii sarcinilor sale față de OTS pentru care le furnizează va fi guvernată de legea contractuală și astfel - supusă restricțiilor de la limitarea răspunderii din legea națională aplicabilă - ar putea fi acoperită indirect de limitarea răspunderii în cazurile ce vor fi definite.

Dimensiunea răspunderii potențiale față de un alt RCC din cauza coordonării între RCC sau RCC care îndeplinesc sarcinile prin rotație nu a fost evaluată definitiv. Se estimează că RCC care asigură sarcini prin rotație vor face acest lucru pe baze contractuale, ceea ce permite și limitarea răspunderii. În măsura în care răspunderea nu este acoperită indirect prin limitare se vor aplica aceleași mijloace de acoperire precum cele prevăzute la răspunderea RCC față de OTS.

Riscul potențial de răspundere ce decurge din coordonarea dintre RCC actualmente nu poate fi evaluat deoarece încă mai trebuie elaborate regulile de bază ale coordonării.

- Alocarea sarcinilor între Coreso și TSCNET pentru SOR Centrală și principiile de rotație

Articolul 35.1.g din Regulamentul 2019/943 prevede ca în cazul a două RCC menținute prin rotație în conformitate cu articolul 36.2 din Regulamentul 2019/943, propunerea de înființare a RCC va descrie aranjamentele ce asigură responsabilități clare acelor centre regionale de coordonare și procedurile pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Articolele 16 și 17 din Propunerea de RCC Centrale corespunde acestei cerințe prin:

- Asigurarea alocării sarcinilor pentru fiecare RCC și pe fiecare sarcină

- Determinarea bazei de principii rotaționale pentru procesele regionale

Cadrul pentru aranjamentele de lucru pe care îl vor folosi Coreso și TSCNET când îndeplinesc sarcinile alocate lor este prevăzut în articolul 11 din Propunerea de RCC Centrale.

Alocarea propusă pentru sarcinile de la (a) la (f) este conformă cu prevederile existente deja implementate, aprobate sau în curs de aprobare în cadrul celui de al 3-lea Pachet pentru Energie și în Codurile de rețea și Liniile directoare, între altele prevederile metodologiilor pentru Coordonarea Regională Operațională a Siguranței conform articolului 76 din Regulamentul SO al CCR-lor Core, Italia Nord și SWE în ceea ce privește sarcinile (b), (c), (e) și (f) și nominalizarea capacității coordonate la aceleași CCR pentru sarcina (a).

- Sarcinile (a) calcularea capacității, (b) analiza coordonată a siguranței și calcularea capacității pe termen lung

În ceea ce privește metoda rotației, articolul 36.2 din Regulamentul 2019/943 prevede pentru regiunea sincronă a Europei Continentale, atunci când activitățile a două RCC ar putea să se suprapună într-o SOR, că OTS din acea SOR vor decide fie să desemneze un singur RCC în acea regiune fie ca două RCC să efectueze prin rotație unele dintre sarcini cu relevanță regională în toată SOR sau toate sarcinile, în timp ce alte sarcini sunt îndeplinite de un singur RCC desemnat.

OTS din SOR Centrală propun ca sarcinile (a), (b) și calcularea capacității pe termen lung (LTCC) să fie îndeplinite prin rotație de Coreso și TSCNET acolo unde activitățile lor se suprapun, ceea ce înseamnă în CCR Core și Italia Nord. Având în vedere Decizia SOR ACER prevederea (57) care stabilește că OTS din regiunea sincronă a Europei Continentale pot decide ca acolo unde activitățile a două RCC nu se suprapun într-o SOR să desemneze un singur RCC în acea sub-regiune pentru a îndeplini unele sarcini sau toate sarcinile care au relevanță sub-regională, OTS din SOR Centrală TSOs propun să nu se aplice principiul rotației în CCR SWE la sarcinile (a), (b) și LTCC.

Principiile metodei prin rotație pentru acele trei sarcini în CCR Core și Italia Nord sunt descrise în articolul 17 din Propunerea de RCC Centrale. În cazul modelului de funcționare prin rotație, două RCC realizează o sarcină prin rotație/alternativ, în timp ce ambele RCC au un rol în proces în fiecare perioadă de rotație. RCC principal dintr-o anumită perioadă specifică de rotație are responsabilitatea generală a întregului proces, execută procesul și distribuie rezultatul celorlalte RCC. În ceea ce privește porțiunile din proces care necesită o expertiză specifică privind rețeaua fiecărui OTSs și/sau coordonarea/comunicarea cu OTS, RCC de rezervă contribuie cu expertiza proprie pentru a susține RCC principal, dacă este nevoie. RCC de rezervă are responsabilitate generală să acționeze ca RCC redundant pentru RCC principal, ori de câte ori este nevoie.

Exemplu de model prin rotație aplicat în procesul CSA:

Rolurile și responsabilitățile RCC principal și ale RCC de rezervă sunt următoarele:

o RCC principal:

- Poartă responsabilitate legală și operațională și răspunde pentru începerea, executarea și încheierea procesului (atât pentru ziua următoare cât și în intrazilnic);

- Se asigură de îndeplinirea tuturor etapelor procesului: livrarea seturilor de date de către OTS, inițierea și încheierea fiecărei etape din proces, raportarea și comunicarea rezultatelor procesului.

o RCC de rezervă:

- Facilitează coordonarea cu acționarii și cu RCC care au acord de recepționare a serviciilor de la RCC de rezervă

- Îl sprijină pe RCC principal să elaboreze și să propună seturi de RA;

- Acționează ca redundanță pentru RCC principal în caz de situații stresate în rețea când RCC principal nu poate executa procesul.

În ceea ce privește sarcinile realizate prin rotație la nivel regional Coreso și TSCNET vor defini perioadele de rotație când se stabilește soluția comercială de implementare a sarcinilor (de exemplu rotație săptămânală, lunară etc). Acele perioade de rotație trebuie să fie flexibile și pot fi modificate de către RCC și OTS dacă se consideră a fi mai eficient.

La o sarcină se pot lua în considerare mai multe perioade de rotație, în funcție de câteva sub-procese.

- Sarcina (c) Întocmirea CGM

Coreso și TSCnet sunt însărcinate amândouă cu sarcina (c), elaborarea CGM, împreună cu toate celelalte RCC prin rotație așa cum este definit la nivel ENTSO-E. Acest cadru a fost aprobat de SOC pe 4/12/2019 și înaintat Grupului de Coordonare a Operării Sistemului în 18/03/2020. Principiile acestei rotații paneuropene sunt descrise în articolul 18 din Propunerea de RCC Centrale. Diagrama de mai jos ilustrează modul cum trebuie implementată această rotație la RSC. Se vor aplica aceleași principii odată ce RSC au terminat tranziția către RCC.

All RSCs can take part in rotation

Backup
CGM

Mam CGM

Backup CGM

Principiul rotației are ca scop să întărească stabilitatea proceselor comerciale și să garanteze funcționarea instrumentelor în cazul în care un RCC cade. Această alocare a sarcinilor este conformă cu prevederile din metodologiile ROSC din Core, Italia Nord și SWE, prin care Coreso și TSCNET sunt nominalizate de CCR Core și Italia Nord iar Coreso de CCR SWE spre a îndeplini sarcina CGM în cadrul ENTSOE. Dat fiind că cadrul ENTSO-E prevede o rotație paneuropeană, Coreso și TSCNET vor participa la acest cadru deoarece au fost delegate cu sarcina CGM.

- Sarcina (d): evaluarea planurilor de apărare a sistemului și a planurilor de restabilire

Această sarcină a fost susținută de Coreso și TSCNET pentru propriii acționari și pentru OTS care primesc sarcini de la Coreso și TSCNET. Dacă este nevoie de o actualizare ambele RCC își vor susține acționarii și pe OTS care primesc sarcinile de la Coreso și TSCNET.

- Sarcinile (e) și (f): OPC și STA

Formularea din articolele 37.1.e și 37.1.f din Regulamentul 2019/943 este înșelătoare și se referă numai la procesele regionale, însă de fapt acele procese au două etape, una paneuropeană și un proces regional. Trebuie remarcat că procesele regionale pentru STA și OPC nu sunt îndeplinite la nivel SOR ci la nivel OCR pentru OPC și regiunile dedicate pentru STA.

În ce privește porțiunea paneuropeană ENTSO-E prevede funcționare prin rotație a celor 5 RCC. Pentru a reflecta metoda împărțirii la nivel regional și pentru a evita ineficiența:

- Coreso va realiza întregul proces STA pe porțiunea paneuropeană pentru Coreso și ca agent al TSCNET în ciclul de rotație dintre cele 5 RCC;

- TSCNET va realiza întregul proces OPC pe porțiunea paneuropeană pentru TSCNET și ca agent al Coreso în ciclul de rotație dintre cele 5 RCC.

Principiile rotației paneuropene pentru OPC și STA sunt descrise în articolele 19 și 20 din Propunerea de RCC Centrale.

Procesele regionale ale STA și OPC se vor împărți între Coreso și TSCNET:

- TSCNET va îndeplini procesul regional OPC pentru Core și NIB iar Coreso va executa procesul regional OPC pentru SWE.

- Coreso va îndeplini procesul STA pentru întreaga regiune (CCR Core și Italia Nord și SWE).

Diagramele de mai jos ilustrează alocarea sarcinilor între Coreso și TSCNET pentru OPC și STA atât la proceseke paneuropene cât și la cele regionale.

Această alocare a sarcinilor este conformă cu prevederile din metodologiile ROSC din Core, Italia Nord și conform articolului 76 din Regulamentul SO.

- Sarcina (g): Instruire și certificare

Instruirea și certificarea personalului RCC nu este o sarcină de livrat către OTS, ci este o facilitare a sarcinilor ce vor fi furnizate de RCC. Instruirea adecvată a personalului este o proprietate a companiilor bine organizate, ca de exemplu un audit financiar adecvat. Acționarii vor avea grijă să îndeplinească nevoile lor și în consecință atât Coreso cât și TSCNET vor îndeplini această sarcină pentru propriile nevoi.

- Sarcina (i) : analiză post-operare și post-perturbații

RCC vor fi implicate în analiza post-operare și post-perturbații conform metodologiei cu „Scala de clasificare a incidentelor“. Metodologia existentă va fi actualizată pentru a preciza care RCC între Coreso și TSCNET pentru SOR Centrală va fi implicat în analiză și raportare, la fiecare caz în parte.

- Sarcinile (j) și (k): Dimensionare regională și achiziționarea capacităților de rezerve

ENTSOE se va alinia principiilor ACER de înalt nivel (sfârșitul ’20), ghidând propunerea ce trebuie înaintată la ACER conform articolului 27, Regulamentul 2019/943 până la sfârșitul anului 2021.

OTS centrali vor propune o alocare a sarcinilor între Coreso și TSCNET la acestea două, unde este posibil -fiind facilitarea achiziției regionale a capacității de echilibrare nemandatată, conform articolului 6.8 din Regulamentul 2019/943-, odată ce aceste principii sunt explicate. OTS din SOR Centrală ar putea lua în considerare principiul rotației, împărțirea sarcinilor sau alocarea sugerată prin principiile explicate.

- Sarcina (o): capacitate maximă de intrare pentru participare la capacitatea externă în cadrul mecanismelor de capacitate

Conform foii actuale de parcurs pentru a implementa Evaluarea adecvanței resurselor europene (ERAA), această sarcină a RCC este relevantă doar cu începere de la ERAA 2023, deci la sfârșitul lui 2023. Această sarcină face din procesul prevăzut în articolul 26.7 un proces complementar pentru calcularea ERAA (articolul 23) prin care rezultatele ERAA sunt apoi aplicate conform articolului 26.11.a din metodologie.

Metodologia va clarifica responsabilitățile Coreso și ale TSCNET în cadrul acestei sarcini.

- Sarcina (p): sarcini legate de TYNDP

RCC vor sprijini OTS să detecteze nevoile sistemului de transport conform cererilor OTS.

- Aliniere la alte SOR

OTS din SOR Centrală s-au străduit să alinieze Propunerea relevantă de RCC Centrale cu alte propuneri SOR de stabilire a centrului regional de coordonare conform articolului 35 din Regulamentul 2019/943. Tabelul următor ilustrează la fiecare articol din Propunerea de RCC Centrale în ce măsură a fost aliniat conținutul cu alte propuneri.

| Articolele din Propunerea de RCC Centrale | Articole înrudite din Regulamentul 2019/943 | Aliniere |
| --- | --- | --- |
| Articolul 3 Inițiative regionale de coordonare existente Articolul 4 Sediile RCC Articolul 5 Operatori de transport și sistem participanți | 35.a OTS participanți | Formulare aliniată la SOR IU pentru Coreso |
| Articolul 6 Aranjamente organizatorice și operaționale Articolul 7 Aranjamente financiare | 35.b Aranjamente organizatorice și operaționale | Formulare aliniată la SOR IU pentru Coreso |
| Articolul 8 Plan de implementare | 35.c Plan de implementare | Aliniere cu alte SOR pentru implementarea sarcinilor noi |
| Articolul 9 Statute Articolul 10 Reguli de procedură | 35.d Statute și reguli de procedură | Formularea aliniată la SOR IU pentru Coreso |
| Articolul 11 Aranjamente de lucru Articolul 12 Proces de revizie a aranjmentelor de lucru | 35.e/38.a Procese de cooperare: aranjamente de lucru | Alinierea principiilor cu alte SOR |
| Articolul 13 Distribuirea analizei și consultării la propunerile zilnice ale RCC | 35.e/38.b/40 Procese de cooperare: procedura de consultare | Alinierea principiilor cu alte SOR |
| Articolul 14 Procedură de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate | 35.e/38.c/42 Procese de cooperare: procedură de adoptare și revizie a acțiunilor și recomandărilor coordonate | Alinierea principiilor cu alte SOR |
| Articolul 15 Răspunderi | 35.f Răspunderi | Formulare aliniată la SOR IU pentru Coreso |

| Articolul 18 Rotație pan-europeană în procesul CGM Articolul 19 Rotație pan-europeană pentru OPC Articolul 20 Rotație pan-europeană pentru STA | Nu are legătură cu Regulamentul | Exprimare aliniată cu alte SOR |
| --- | --- | --- |

O propunere care clarifică sarcina RCC dintr-un proces în conformitate cu articolul 37(5).