Anexa nr. 2.8

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Electrică România S.A. – zona Transilvania Sud conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

| Nr. Crt. | Anul | Zona de Implementare |  |  | Numar total de contoare racordate la PT |  |  | Numar contoare planificate pentru SMI |  |  | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localitatea | Judetul | ID Post de transformare (PT) | Total din care: | Monofazate | Trifazate | Total din care: | Monofazate | Trifazate |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1 | 2021 | BOGATA OLTEANĂ | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV COSMOROM | 46 | 41 | 5 | 46 | 41 | 5 | 2902 |
| 2 | 2021 | BOGATA OLTEANĂ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV BOGATA SAT | 42 | 37 | 5 | 42 | 37 | 5 | 203 |
| 3 | 2021 | BOGATA OLTEANĂ | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV DN BOGATA | 67 | 58 | 9 | 66 | 58 | 8 | 630 |
| 4 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV BRAN | 101 | 73 | 28 | 101 | 73 | 28 | 1898 |
| 5 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV BRAN | 80 | 58 | 22 | 80 | 58 | 22 | 1030 |
| 6 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV BRAN POARTA | 62 | 45 | 17 | 62 | 45 | 17 | 1081 |
| 7 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV BRAN | 40 | 29 | 11 | 40 | 29 | 11 | 169 |
| 8 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV BRAN | 40 | 29 | 11 | 40 | 29 | 11 | 592 |
| 9 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTAB 12 20/0,4 KV BRAN | 35 | 25 | 10 | 35 | 25 | 10 | 497 |
| 10 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTAB 11 20/0,4 KV BRAN | 62 | 45 | 17 | 62 | 45 | 17 | 1277 |
| 11 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV BRAN | 76 | 55 | 21 | 76 | 55 | 21 | 324 |
| 12 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV BRAN | 101 | 73 | 28 | 101 | 73 | 28 | 1559 |
| 13 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTAB 10 20/0,4 KV BRAN | 48 | 35 | 13 | 48 | 35 | 13 | 398 |
| 14 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTAB 9 20/0,4 KV BRAN | 25 | 18 | 7 | 25 | 18 | 7 | 236 |
| 15 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV BRAN POARTA | 40 | 29 | 11 | 40 | 29 | 11 | 126 |
| 16 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV BRAN | 56 | 40 | 16 | 56 | 40 | 16 | 125 |
| 17 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV BRAN POARTA | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 243 |
| 18 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV BRAN POARTA | 73 | 53 | 20 | 73 | 53 | 20 | 2245 |
| 19 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PA 1 20/0,4 KV BRAN | 64 | 46 | 18 | 64 | 46 | 18 | 661 |
| 20 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV BRAN POARTA | 55 | 40 | 15 | 55 | 40 | 15 | 173 |
| 21 | 2021 | BRAN | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV BRAN POARTA | 43 | 31 | 12 | 43 | 31 | 12 | 174 |
| 22 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 100 20/0,4 KV CARPINIS | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5571 |
| 23 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 93 20/0,4 KV CARPINIS | 32 | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 4482 |
| 24 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 35 20/0,4 KV CARPINIS | 24 | 16 | 8 | 23 | 16 | 7 | 3453 |
| 25 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 92 20/0,4 KV CARPINIS | 42 | 29 | 13 | 42 | 29 | 13 | 1050 |
| 26 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 97 20/0,4 KV CARPINIS | 60 | 41 | 19 | 59 | 41 | 18 | 244 |
| 27 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 34 20/0,4 KV CARPINIS | 26 | 18 | 8 | 26 | 18 | 8 | 184 |
| 28 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTA 89 20/0,4 KV CARPINIS | 37 | 26 | 11 | 37 | 26 | 11 | 1110 |
| 29 | 2021 | CĂRPINIȘ | BRAȘOV | PTZ 62 20/0,4 KV CARPINIS | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1804 |
| 30 | 2021 | CAȚA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV CATA | 62 | 58 | 4 | 62 | 58 | 4 | 7731 |
| 31 | 2021 | CAȚA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV CATA | 62 | 58 | 4 | 62 | 58 | 4 | 472 |
| 32 | 2021 | CAȚA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV CATA | 97 | 91 | 6 | 97 | 91 | 6 | 383 |
| 33 | 2021 | CAȚA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV CATA | 73 | 69 | 4 | 73 | 69 | 4 | 189 |
| 34 | 2021 | CAȚA | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV CATA COSMOTE | 69 | 65 | 4 | 69 | 65 | 4 | 366 |
| 35 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV CRISTIAN | 84 | 66 | 18 | 84 | 66 | 18 | 2409 |
| 36 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 20 20/0,4 KV CRISTIAN | 190 | 149 | 41 | 190 | 149 | 41 | 2392 |
| 37 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTZ 13 20/0,4 KV CRISTIAN | 82 | 64 | 18 | 82 | 64 | 18 | 2311 |
| 38 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV CRISTIAN | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 1594 |
| 39 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 17 20/0,4 KV CRISTIAN | 60 | 47 | 13 | 60 | 47 | 13 | 1508 |
| 40 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV CRISTIAN | 57 | 45 | 12 | 57 | 45 | 12 | 1378 |
| 41 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 21 20/0,4 KV CRISTIAN | 145 | 114 | 31 | 145 | 114 | 31 | 1306 |
| 42 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTZ 4 20/0,4 KV CRISTIAN | 134 | 105 | 29 | 134 | 105 | 29 | 1068 |
| 43 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 25 20/0,4 KV CRISTIAN | 80 | 63 | 17 | 80 | 63 | 17 | 486 |
| 44 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV CRISTIAN | 60 | 47 | 13 | 60 | 47 | 13 | 729 |
| 45 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV CRISTIAN | 48 | 38 | 10 | 48 | 38 | 10 | 968 |
| 46 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 19 20/0,4 KV CRISTIAN | 55 | 43 | 12 | 55 | 43 | 12 | 768 |
| 47 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PA 97 20/0,4 KV CRISTIAN | 43 | 34 | 9 | 43 | 34 | 9 | 335 |
| 48 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 16 20/0,4 KV CRISTIAN | 57 | 45 | 12 | 57 | 45 | 12 | 434 |
| 49 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV CRISTIAN | 190 | 149 | 41 | 190 | 149 | 41 | 749 |
| 50 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV CRISTIAN | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 363 |
| 51 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTAB 24 20/0,4 KV CRISTIAN | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 303 |
| 52 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV CRISTIAN | 60 | 47 | 13 | 60 | 47 | 13 | 1167 |
| 53 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV CRISTIAN | 80 | 63 | 17 | 80 | 63 | 17 | 141 |
| 54 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV CRISTIAN | 48 | 38 | 10 | 48 | 38 | 10 | 1476 |
| 55 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV CRISTIAN | 41 | 32 | 9 | 41 | 32 | 9 | 1002 |
| 56 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV CRISTIAN | 62 | 50 | 12 | 62 | 50 | 12 | 1555 |
| 57 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV CRISTIAN | 73 | 57 | 16 | 73 | 57 | 16 | 987 |
| 58 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV CRISTIAN | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 10 | 2005 |
| 59 | 2021 | CRISTIAN | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV CRISTIAN | 121 | 95 | 26 | 121 | 95 | 26 | 1603 |
| 60 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTM 31 20/0,4 KV HARMAN | 182 | 138 | 44 | 182 | 138 | 44 | 8028 |
| 61 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTM 26 20/0,4 KV HARMAN | 133 | 101 | 32 | 133 | 101 | 32 | 6837 |
| 62 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 33 20/0,4 KV HARMAN | 55 | 42 | 13 | 55 | 42 | 13 | 5790 |
| 63 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV HARMAN | 58 | 55 | 3 | 58 | 55 | 3 | 4496 |
| 64 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV HARMAN | 116 | 88 | 28 | 116 | 88 | 28 | 3744 |
| 65 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV HARMAN | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 2762 |
| 66 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV HARMAN | 83 | 63 | 20 | 83 | 63 | 20 | 2039 |
| 67 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV HARMAN | 54 | 41 | 13 | 54 | 41 | 13 | 1612 |
| 68 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV HARMAN | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1495 |
| 69 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 28 20/0,4 KV HARMAN | 194 | 147 | 47 | 194 | 147 | 47 | 2729 |
| 70 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 16 20/0,4 KV HARMAN | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 228 |
| 71 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 34 20/0,4 KV HARMAN | 48 | 36 | 12 | 48 | 36 | 12 | 1179 |
| 72 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 35 20/0,4 KV HARMAN | 46 | 35 | 11 | 46 | 35 | 11 | 281 |
| 73 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV HARMAN | 61 | 46 | 15 | 61 | 46 | 15 | 859 |
| 74 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV HARMAN | 81 | 61 | 20 | 81 | 61 | 20 | 876 |
| 75 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 17 20/0,4 KV HARMAN | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 408 |
| 76 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV HARMAN | 72 | 55 | 17 | 72 | 55 | 17 | 875 |
| 77 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV HARMAN | 72 | 55 | 17 | 72 | 55 | 17 | 1453 |
| 78 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 24 20/0,4 KV HARMAN | 120 | 88 | 34 | 116 | 88 | 28 | 1218 |
| 79 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 25 20/0,4 KV HARMAN | 72 | 55 | 17 | 72 | 55 | 17 | 304 |
| 80 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV STUPINII HARMANULUI | 64 | 47 | 17 | 62 | 47 | 15 | 261 |
| 81 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV HARMAN | 46 | 35 | 11 | 46 | 35 | 11 | 680 |
| 82 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 36 20/0,4 KV HARMAN | 121 | 92 | 29 | 121 | 92 | 29 | 1717 |
| 83 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 37 20/0,4 KV STUPINII HARMANULUI | 42 | 32 | 10 | 42 | 32 | 10 | 586 |
| 84 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV HARMAN | 92 | 70 | 22 | 92 | 70 | 22 | 1500 |
| 85 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV HARMAN | 90 | 68 | 22 | 90 | 68 | 22 | 1853 |
| 86 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV HARMAN | 99 | 75 | 24 | 99 | 75 | 24 | 422 |
| 87 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTAB 4 20/0,4 KV HARMAN | 101 | 77 | 24 | 101 | 77 | 24 | 715 |
| 88 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTM 30 20/0,4 KV HARMAN | 347 | 263 | 84 | 347 | 263 | 84 | 5700 |
| 89 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTM 32 20/0,4 KV HARMAN | 72 | 55 | 17 | 72 | 55 | 17 | 1334 |
| 90 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV HARMAN | 119 | 90 | 29 | 119 | 90 | 29 | 1837 |
| 91 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTZ 12 20/0,4 KV HARMAN | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 164 |
| 92 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTZ 29 20/0,4 KV HARMAN | 189 | 143 | 46 | 189 | 143 | 46 | 1473 |
| 93 | 2021 | HĂRMAN | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV HARMAN | 140 | 103 | 37 | 136 | 103 | 33 | 1161 |
| 94 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTAB 6 20/0,4 KV RUPEA | 93 | 89 | 4 | 93 | 89 | 4 | 21011 |
| 95 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 10 20/0,4 KV RUPEA | 110 | 106 | 4 | 110 | 106 | 4 | 14597 |
| 96 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV RUPEA | 97 | 93 | 4 | 97 | 93 | 4 | 14240 |
| 97 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 11 20/0,4 KV RUPEA | 58 | 56 | 2 | 58 | 56 | 2 | 13585 |
| 98 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTAB 4 20/0,4 KV RUPEA | 101 | 97 | 4 | 101 | 97 | 4 | 10597 |
| 99 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTAB 28 20/0,4 KV CETATE RUPEA | 63 | 61 | 2 | 63 | 61 | 2 | 8472 |
| 100 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV DUMBRAVA | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 7668 |
| 101 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 24 20/0,4 KV RUPEA | 64 | 62 | 2 | 64 | 62 | 2 | 7387 |
| 102 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV RUPEA | 59 | 57 | 2 | 59 | 57 | 2 | 6966 |
| 103 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV CFR GARA RUPEA | 38 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 6415 |
| 104 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV UNIREA RUPEA | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 5658 |
| 105 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV CFR GARA RUPEA | 45 | 43 | 2 | 45 | 43 | 2 | 5646 |
| 106 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV RUPEA GARA | 67 | 64 | 3 | 67 | 64 | 3 | 4782 |
| 107 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 25 20/0,4 KV RUPEA | 38 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 4261 |
| 108 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTAB 11 20/0,4 KV PETROM GARA RUPEA | 36 | 35 | 1 | 36 | 35 | 1 | 4046 |
| 109 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV RUPEA ELESTEU | 103 | 99 | 4 | 103 | 99 | 4 | 3979 |
| 110 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV IF RUPEA GARA | 150 | 144 | 6 | 150 | 144 | 6 | 3875 |
| 111 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV RUPEA GARA | 32 | 28 | 3 | 29 | 28 | 1 | 3828 |
| 112 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV RUPEA PEPINIERA | 36 | 35 | 1 | 36 | 35 | 1 | 3450 |
| 113 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 14 20/0,4 KV RUPEA | 108 | 104 | 4 | 108 | 104 | 4 | 3044 |
| 114 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV TAURINE RUPEA | 59 | 57 | 2 | 59 | 57 | 2 | 2686 |
| 115 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV CFR GARA RUPEA | 69 | 66 | 3 | 69 | 66 | 3 | 2272 |
| 116 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTAB 18 20/0,4 KV RUPEA | 29 | 28 | 1 | 29 | 28 | 1 | 1183 |
| 117 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTAB 3 20/0,4 KV RUPEA GARA | 47 | 45 | 2 | 47 | 45 | 2 | 1107 |
| 118 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV EPURARE RUPEA | 41 | 39 | 2 | 41 | 39 | 2 | 1230 |
| 119 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV GATER RUPEA | 69 | 66 | 3 | 69 | 66 | 3 | 1800 |
| 120 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 17 20/0,4 KV RUPEA | 42 | 40 | 2 | 42 | 40 | 2 | 292 |
| 121 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV RUPEA | 89 | 86 | 3 | 89 | 86 | 3 | 2442 |
| 122 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV RUPEA POMPE APA | 76 | 73 | 3 | 76 | 73 | 3 | 2086 |
| 123 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 13 20/0,4 KV RUPEA | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1100 |
| 124 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV ROMPETROL | 87 | 84 | 3 | 87 | 84 | 3 | 1481 |
| 125 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 16 20/0,4 KV TNP RUPEA | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 245 |
| 126 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV RUPEA IAS | 38 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 401 |
| 127 | 2021 | RUPEA | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV RUPEA | 59 | 57 | 2 | 59 | 57 | 2 | 638 |
| 128 | 2021 | VULCAN | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VULCAN | 192 | 163 | 29 | 192 | 163 | 29 | 167 |
| 129 | 2021 | VULCAN | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV VULCAN | 252 | 214 | 38 | 252 | 214 | 38 | 5027 |
| 130 | 2021 | VULCAN | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VULCAN | 84 | 71 | 13 | 84 | 71 | 13 | 138 |
| 131 | 2021 | VULCAN | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV MINA 1 MAI | 336 | 285 | 51 | 336 | 285 | 51 | 2049 |
| 132 | 2021 | VULCAN | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV VULCAN | 300 | 255 | 45 | 300 | 255 | 45 | 2084 |
| 133 | 2021 | VULCAN | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV VULCAN | 72 | 61 | 11 | 72 | 61 | 11 | 1013 |
| 134 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 333 | 312 | 21 | 333 | 312 | 21 | 8372 |
| 135 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV ZARNESTI | 333 | 312 | 21 | 333 | 312 | 21 | 6259 |
| 136 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 342 | 320 | 22 | 342 | 320 | 22 | 5358 |
| 137 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 4 20/0,4 KV ZARNESTI | 326 | 305 | 21 | 326 | 305 | 21 | 4526 |
| 138 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTAB 13 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 184 | 172 | 12 | 184 | 172 | 12 | 4448 |
| 139 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 16 20/0,4 KV ZARNESTI | 310 | 290 | 20 | 310 | 290 | 20 | 4005 |
| 140 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 14 20/0,4 KV ZARNESTI | 195 | 183 | 12 | 195 | 183 | 12 | 3297 |
| 141 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV ZARNESTI | 184 | 172 | 12 | 184 | 172 | 12 | 2816 |
| 142 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 13 20/0,4 KV ZARNESTI | 198 | 185 | 13 | 198 | 185 | 13 | 2548 |
| 143 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PA 99 20/0,4 KV ST ANEXA ZARNESTI | 117 | 110 | 7 | 117 | 110 | 7 | 1862 |
| 144 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV ZARNESTI | 461 | 432 | 29 | 461 | 432 | 29 | 1723 |
| 145 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 10 20/0,4 KV ZARNESTI | 132 | 124 | 8 | 132 | 124 | 8 | 1662 |
| 146 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV ZARNESTI | 205 | 192 | 13 | 205 | 192 | 13 | 1608 |
| 147 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 11 20/0,4 KV ZARNESTI | 176 | 165 | 11 | 176 | 165 | 11 | 1585 |
| 148 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 74 | 69 | 5 | 74 | 69 | 5 | 1573 |
| 149 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 286 | 268 | 18 | 286 | 268 | 18 | 1311 |
| 150 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 227 | 213 | 14 | 227 | 213 | 14 | 1213 |
| 151 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV ZARNESTI | 326 | 305 | 21 | 326 | 305 | 21 | 3309 |
| 152 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 9 20/0,4 KV ZARNESTI | 106 | 99 | 7 | 106 | 99 | 7 | 1728 |
| 153 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 205 | 192 | 13 | 205 | 192 | 13 | 3367 |
| 154 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTM 15 20/0,4 KV ZARNESTI | 117 | 110 | 7 | 117 | 110 | 7 | 2167 |
| 155 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 8 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 117 | 110 | 7 | 117 | 110 | 7 | 303 |
| 156 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV ZARNESTI | 162 | 152 | 10 | 162 | 152 | 10 | 859 |
| 157 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 8 20/0,4 KV ZARNESTI | 326 | 305 | 21 | 326 | 305 | 21 | 3067 |
| 158 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 132 | 124 | 8 | 132 | 124 | 8 | 631 |
| 159 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 358 | 335 | 23 | 358 | 335 | 23 | 6094 |
| 160 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV ZARNESTI | 125 | 117 | 8 | 125 | 117 | 8 | 1318 |
| 161 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 12 20/0,4 KV ZARNESTI | 117 | 110 | 7 | 117 | 110 | 7 | 1208 |
| 162 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTAB 20 20/0,4 KV ZARNESTI | 203 | 190 | 13 | 203 | 190 | 13 | 1172 |
| 163 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 4 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 337 | 316 | 21 | 337 | 316 | 21 | 1033 |
| 164 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 17 20/0,4 KV ZARNESTI | 146 | 137 | 9 | 146 | 137 | 9 | 2840 |
| 165 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV ZARNESTI | 95 | 89 | 6 | 95 | 89 | 6 | 212 |
| 166 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 106 | 99 | 7 | 106 | 99 | 7 | 2573 |
| 167 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTAB 12 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 36 | 34 | 2 | 36 | 34 | 2 | 208 |
| 168 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTAB 3 20/0,4 KV TOHANITA | 81 | 76 | 5 | 81 | 76 | 5 | 143 |
| 169 | 2021 | ZĂRNEȘTI | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV COLONIE ZARNESTI | 88 | 82 | 6 | 88 | 82 | 6 | 270 |
| 170 | 2022 | AGRIȘTEU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV AGRISTEU | 140 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 357 |
| 171 | 2022 | AGRIȘTEU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV AGRISTEU | 90 | 85 | 5 | 90 | 85 | 5 | 6642 |
| 172 | 2022 | ALBAC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ALBAC | 130 | 89 | 41 | 130 | 89 | 41 | 2060 |
| 173 | 2022 | ALBAC | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV ALBAC MANASTIRE | 202 | 138 | 64 | 202 | 138 | 64 | 267 |
| 174 | 2022 | ALBAC | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV ALBAC | 32 | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 330 |
| 175 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV APATA | 115 | 101 | 14 | 115 | 101 | 14 | 719 |
| 176 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV APATA | 112 | 98 | 14 | 112 | 98 | 14 | 6222 |
| 177 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV APATA | 136 | 119 | 17 | 136 | 119 | 17 | 138 |
| 178 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV APATA | 215 | 189 | 26 | 215 | 189 | 26 | 1121 |
| 179 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV APATA | 180 | 158 | 22 | 180 | 158 | 22 | 861 |
| 180 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV APATA | 122 | 107 | 15 | 122 | 107 | 15 | 2077 |
| 181 | 2022 | APAȚA | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV APATA | 100 | 88 | 12 | 100 | 88 | 12 | 942 |
| 182 | 2022 | ARIESENI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ARIESENI IZLAZ | 49 | 28 | 21 | 49 | 28 | 21 | 285 |
| 183 | 2022 | ARIESENI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ARIESENI CENTRU | 78 | 45 | 33 | 78 | 45 | 33 | 7903 |
| 184 | 2022 | ARIESENI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CASA MOTULUI | 31 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 625 |
| 185 | 2022 | BACAINTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BACAINTI | 171 | 154 | 17 | 171 | 154 | 17 | 1223 |
| 186 | 2022 | BĂGACIU | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV BAGACIU | 159 | 151 | 8 | 159 | 151 | 8 | 10042 |
| 187 | 2022 | BĂGACIU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BAGACIU | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 1025 |
| 188 | 2022 | BĂGACIU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BAGACIU | 253 | 241 | 12 | 253 | 241 | 12 | 1209 |
| 189 | 2022 | BECLEAN | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV BECLEAN | 137 | 117 | 20 | 137 | 117 | 20 | 8848 |
| 190 | 2022 | BECLEAN | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV BECLEAN | 219 | 188 | 31 | 219 | 188 | 31 | 2063 |
| 191 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 52 20/0,4 KV BLAJ | 228 | 211 | 17 | 228 | 211 | 17 | 582 |
| 192 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 8 20/0,4 KV BLAJ | 70 | 65 | 5 | 70 | 65 | 5 | 3325 |
| 193 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 20 20/0,4 KV BLAJ | 134 | 124 | 10 | 134 | 124 | 10 | 2062 |
| 194 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 27 20/0,4 KV BLAJ | 274 | 254 | 20 | 274 | 254 | 20 | 1592 |
| 195 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 19 20/0,4 KV BLAJ | 274 | 254 | 20 | 274 | 254 | 20 | 830 |
| 196 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 25 20/0,4 KV BLAJ | 526 | 487 | 39 | 526 | 487 | 39 | 976 |
| 197 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 17 20/0,4 KV BLAJ | 105 | 97 | 8 | 105 | 97 | 8 | 5153 |
| 198 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTM 9 20/0,4 KV BLAJ | 298 | 276 | 22 | 298 | 276 | 22 | 3367 |
| 199 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 26 20/0,4 KV BLAJ | 322 | 298 | 24 | 322 | 298 | 24 | 3262 |
| 200 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTM 39 20/0,4 KV BLAJ | 384 | 356 | 28 | 384 | 356 | 28 | 8995 |
| 201 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 56 20/0,4 KV BLAJ | 50 | 46 | 4 | 50 | 46 | 4 | 7610 |
| 202 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 37 20/0,4 KV BLAJ | 219 | 203 | 16 | 219 | 203 | 16 | 1665 |
| 203 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 43 20/0,4 KV BLAJ | 243 | 225 | 18 | 243 | 225 | 18 | 1076 |
| 204 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 6 20/0,4 KV BLAJ | 245 | 227 | 18 | 245 | 227 | 18 | 954 |
| 205 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 21 20/0,4 KV BLAJ | 141 | 131 | 10 | 141 | 131 | 10 | 624 |
| 206 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 45 20/0,4 KV BLAJ | 125 | 116 | 9 | 125 | 116 | 9 | 487 |
| 207 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTAB 5 20/0,4 KV BLAJ | 125 | 116 | 9 | 125 | 116 | 9 | 885 |
| 208 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 10 20/0,4 KV BLAJ | 235 | 218 | 17 | 235 | 218 | 17 | 1831 |
| 209 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 13 20/0,4 KV BLAJ | 219 | 203 | 16 | 219 | 203 | 16 | 1816 |
| 210 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 14 20/0,4 KV BLAJ | 82 | 76 | 6 | 82 | 76 | 6 | 2461 |
| 211 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 16 20/0,4 KV BLAJ | 208 | 193 | 15 | 208 | 193 | 15 | 1154 |
| 212 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 18 20/0,4 KV BLAJ | 125 | 116 | 9 | 125 | 116 | 9 | 952 |
| 213 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 54 20/0,4 KV BLAJ | 125 | 116 | 9 | 125 | 116 | 9 | 493 |
| 214 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTA 55 20/0,4 KV BLAJ | 188 | 174 | 14 | 188 | 174 | 14 | 488 |
| 215 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTAB 3 20/0,4 KV BLAJ | 369 | 342 | 27 | 369 | 342 | 27 | 1957 |
| 216 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTAB 50 20/0,4 KV BLAJ | 219 | 203 | 16 | 219 | 203 | 16 | 1058 |
| 217 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTM 49 20/0,4 KV BLAJ | 191 | 177 | 14 | 191 | 177 | 14 | 1797 |
| 218 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV BLAJ | 523 | 484 | 39 | 523 | 484 | 39 | 861 |
| 219 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 34 20/0,4 KV BLAJ | 188 | 174 | 14 | 188 | 174 | 14 | 1147 |
| 220 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 4 20/0,4 KV BLAJ | 141 | 131 | 10 | 141 | 131 | 10 | 980 |
| 221 | 2022 | BLAJ | ALBA | PTZ 41 20/0,4 KV BLAJ | 219 | 203 | 16 | 219 | 203 | 16 | 3082 |
| 222 | 2022 | BOARTA | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV BOARTA | 118 | 108 | 10 | 118 | 108 | 10 | 1938 |
| 223 | 2022 | BOARTA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV BOARTA | 73 | 67 | 6 | 73 | 67 | 6 | 770 |
| 224 | 2022 | BOBARESTI(VIDRA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BOBARESTI | 44 | 29 | 15 | 44 | 29 | 15 | 8163 |
| 225 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV BOD COLONIE | 87 | 66 | 21 | 87 | 66 | 21 | 322 |
| 226 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV BOD | 87 | 66 | 21 | 87 | 66 | 21 | 3085 |
| 227 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV BOD | 139 | 106 | 33 | 139 | 106 | 33 | 128 |
| 228 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV BOD | 139 | 106 | 33 | 139 | 106 | 33 | 9619 |
| 229 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV BOD | 55 | 42 | 13 | 55 | 42 | 13 | 6773 |
| 230 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV BOD | 66 | 50 | 16 | 66 | 50 | 16 | 4896 |
| 231 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV BOD | 34 | 26 | 8 | 34 | 26 | 8 | 4735 |
| 232 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV BOD | 55 | 42 | 13 | 55 | 42 | 13 | 4689 |
| 233 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTAB 20 20/0,4 KV BOD | 218 | 166 | 52 | 218 | 166 | 52 | 4406 |
| 234 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV BOD | 46 | 35 | 11 | 46 | 35 | 11 | 3651 |
| 235 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV BOD | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 2043 |
| 236 | 2022 | BOD | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV BOD | 87 | 66 | 21 | 87 | 66 | 21 | 1253 |
| 237 | 2022 | BREAZA | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV BREAZA | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 5103 |
| 238 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV BREAZA MARICRIN | 38 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 1152 |
| 239 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV BREAZA FORTIS | 119 | 106 | 13 | 119 | 106 | 13 | 135 |
| 240 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV BREAZA | 76 | 68 | 8 | 76 | 68 | 8 | 1780 |
| 241 | 2022 | BREAZA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV BREAZA | 123 | 99 | 24 | 123 | 99 | 24 | 545 |
| 242 | 2022 | BREAZA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV BREAZA | 31 | 25 | 6 | 31 | 25 | 6 | 625 |
| 243 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BREAZA | 95 | 85 | 10 | 95 | 85 | 10 | 2851 |
| 244 | 2022 | BREAZA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV BREAZA | 48 | 39 | 9 | 48 | 39 | 9 | 934 |
| 245 | 2022 | BREAZA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV BREAZA | 78 | 63 | 15 | 78 | 63 | 15 | 174 |
| 246 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BREAZA (CAP) | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 182 |
| 247 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV BREAZA SAT | 47 | 42 | 5 | 47 | 42 | 5 | 661 |
| 248 | 2022 | BREAZA | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV BREAZA AGROSPRINT | 190 | 170 | 20 | 190 | 170 | 20 | 2308 |
| 249 | 2022 | BUBESTI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BUBESTI | 32 | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 1114 |
| 250 | 2022 | BUBESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BUBESTI | 51 | 35 | 16 | 51 | 35 | 16 | 3783 |
| 251 | 2022 | BUCIUM SAT | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BUCIUM SAT | 115 | 98 | 17 | 115 | 98 | 17 | 448 |
| 252 | 2022 | BUCIUM SAT | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV B. SAT | 74 | 63 | 11 | 74 | 63 | 11 | 328 |
| 253 | 2022 | BUCIUM SAT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BUCIUM SAT | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 206 |
| 254 | 2022 | BUNEȘTI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV BUNESTI MANASTIRE | 126 | 110 | 16 | 126 | 110 | 16 | 532 |
| 255 | 2022 | BUNEȘTI | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV BUNESTI | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 777 |
| 256 | 2022 | BUNEȘTI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV BUNESTI | 81 | 71 | 10 | 81 | 71 | 10 | 1131 |
| 257 | 2022 | BUNEȘTI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV BUNESTI | 50 | 44 | 6 | 50 | 44 | 6 | 815 |
| 258 | 2022 | CÂMPENIȚA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CAMPENITA | 127 | 119 | 8 | 127 | 119 | 8 | 3082 |
| 259 | 2022 | CÂMPENIȚA | MUREȘ | PTZ 2 20/0,4 KV CAMPENITA | 205 | 191 | 14 | 205 | 191 | 14 | 1184 |
| 260 | 2022 | CÂMPU CETĂȚII | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CAMPUL-CETATII | 145 | 129 | 16 | 145 | 129 | 16 | 9158 |
| 261 | 2022 | CÂMPU CETĂȚII | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV CAMPUL-CETATII | 75 | 67 | 8 | 75 | 67 | 8 | 653 |
| 262 | 2022 | CÂMPU CETĂȚII | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CAMPUL-CETATII | 92 | 82 | 10 | 92 | 82 | 10 | 866 |
| 263 | 2022 | CÂMPU CETĂȚII | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CAMPUL-CETATII | 57 | 51 | 6 | 57 | 51 | 6 | 1100 |
| 264 | 2022 | CARPINIS(ROSIA MONTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CARPINIS | 29 | 19 | 10 | 29 | 19 | 10 | 4296 |
| 265 | 2022 | CARPINIS(ROSIA MONTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CARPINIS AIUD | 46 | 30 | 16 | 46 | 30 | 16 | 196 |
| 266 | 2022 | CARPINIS(ROSIA MONTA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CARPINIS | 73 | 48 | 25 | 73 | 48 | 25 | 517 |
| 267 | 2022 | CERBU (BUCIUM) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BUCIUM CERBU | 102 | 80 | 22 | 102 | 80 | 22 | 180 |
| 268 | 2022 | CERGAU MARE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BLAJ POLIGON | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3333 |
| 269 | 2022 | CERGAU MARE | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CERGAUL MARE | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1773 |
| 270 | 2022 | CERGAU MARE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CERGAU MARE | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 964 |
| 271 | 2022 | CHEIA | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV CHEIA | 147 | 133 | 14 | 147 | 133 | 14 | 1738 |
| 272 | 2022 | CHEIA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV CHEIA | 146 | 135 | 11 | 146 | 135 | 11 | 890 |
| 273 | 2022 | CHEIA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV CHEIA | 57 | 49 | 8 | 57 | 49 | 8 | 396 |
| 274 | 2022 | CHEIA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV CHEIA | 90 | 79 | 11 | 90 | 79 | 11 | 1267 |
| 275 | 2022 | CHEIA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV CHEIA | 217 | 189 | 28 | 217 | 189 | 28 | 5955 |
| 276 | 2022 | CIMPU GOBLII | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CIMPU GOBLII | 55 | 49 | 6 | 55 | 49 | 6 | 140 |
| 277 | 2022 | CINCU | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV CINCU | 199 | 176 | 23 | 199 | 176 | 23 | 2249 |
| 278 | 2022 | CINCU | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV CINCU | 50 | 44 | 6 | 50 | 44 | 6 | 1171 |
| 279 | 2022 | CINCU | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV CINCU | 124 | 110 | 14 | 124 | 110 | 14 | 1341 |
| 280 | 2022 | CINCU | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV CINCU | 79 | 70 | 9 | 79 | 70 | 9 | 815 |
| 281 | 2022 | CINCU | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV CINCU | 139 | 123 | 16 | 139 | 123 | 16 | 437 |
| 282 | 2022 | CIPĂIENI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CIPAIENI | 266 | 255 | 11 | 266 | 255 | 11 | 7328 |
| 283 | 2022 | CIPĂIENI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CIPAIENI | 106 | 102 | 4 | 106 | 102 | 4 | 5730 |
| 284 | 2022 | CIPĂIENI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CIPAIENI | 170 | 163 | 7 | 170 | 163 | 7 | 3812 |
| 285 | 2022 | CIPĂIENI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV CIPAIENI | 67 | 64 | 3 | 67 | 64 | 3 | 283 |
| 286 | 2022 | CIPĂIENI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV CIPAIENI | 43 | 41 | 2 | 43 | 41 | 2 | 175 |
| 287 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 40 20/0,4 KV CISNADIE | 284 | 259 | 25 | 284 | 259 | 25 | 42600 |
| 288 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 50 20/0,4 KV CISNADIE | 330 | 301 | 29 | 330 | 301 | 29 | 21313 |
| 289 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 23 20/0,4 KV CISNADIE | 241 | 220 | 21 | 241 | 220 | 21 | 15221 |
| 290 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 3 20/0,4 KV CISNADIE | 316 | 288 | 28 | 316 | 288 | 28 | 4740 |
| 291 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 30 20/0,4 KV CISNADIE | 261 | 238 | 23 | 261 | 238 | 23 | 9788 |
| 292 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 27 20/0,4 KV CISNADIE | 140 | 128 | 12 | 140 | 128 | 12 | 9408 |
| 293 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 31 20/0,4 KV CISNADIE | 264 | 241 | 23 | 264 | 241 | 23 | 9000 |
| 294 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 34 20/0,4 KV CISNADIE | 140 | 128 | 12 | 140 | 128 | 12 | 22189 |
| 295 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 25 20/0,4 KV CISNADIE | 248 | 226 | 22 | 248 | 226 | 22 | 21607 |
| 296 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 29 20/0,4 KV CISNADIE | 254 | 232 | 22 | 254 | 232 | 22 | 1284 |
| 297 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 2 20/0,4 KV CISNADIE | 179 | 163 | 16 | 179 | 163 | 16 | 7336 |
| 298 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 9 20/0,4 KV CISNADIE | 299 | 273 | 26 | 299 | 273 | 26 | 7108 |
| 299 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 8 20/0,4 KV CISNADIE | 240 | 219 | 21 | 240 | 219 | 21 | 5139 |
| 300 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 35 20/0,4 KV CISNADIE | 312 | 285 | 27 | 312 | 285 | 27 | 4126 |
| 301 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV CISNADIE | 275 | 251 | 24 | 275 | 251 | 24 | 4125 |
| 302 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 14 20/0,4 KV CISNADIE | 158 | 144 | 14 | 158 | 144 | 14 | 3756 |
| 303 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 18 20/0,4 KV CISNADIE | 320 | 292 | 28 | 320 | 292 | 28 | 3649 |
| 304 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 16 20/0,4 KV CISNADIE | 192 | 175 | 17 | 192 | 175 | 17 | 3463 |
| 305 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 17 20/0,4 KV CISNADIE | 282 | 257 | 25 | 282 | 257 | 25 | 3141 |
| 306 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 6 20/0,4 KV CISNADIE | 290 | 265 | 25 | 290 | 265 | 25 | 1930 |
| 307 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 10 20/0,4 KV CISNADIE | 288 | 263 | 25 | 288 | 263 | 25 | 1860 |
| 308 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 33 20/0,4 KV CISNADIE | 271 | 247 | 24 | 271 | 247 | 24 | 892 |
| 309 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 24 20/0,4 KV CISNADIE | 268 | 244 | 24 | 268 | 244 | 24 | 867 |
| 310 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 4 20/0,4 KV CISNADIE | 254 | 232 | 22 | 254 | 232 | 22 | 674 |
| 311 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 22 20/0,4 KV CISNADIE | 312 | 285 | 27 | 312 | 285 | 27 | 223 |
| 312 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 19 20/0,4 KV CISNADIE | 124 | 113 | 11 | 124 | 113 | 11 | 1259 |
| 313 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 13 20/0,4 KV CISNADIE | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 | 3019 |
| 314 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 11 20/0,4 KV CISNADIE | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 | 445 |
| 315 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 12 20/0,4 KV CISNADIE | 185 | 169 | 16 | 185 | 169 | 16 | 2001 |
| 316 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 32 20/0,4 KV CISNADIE | 192 | 175 | 17 | 192 | 175 | 17 | 1982 |
| 317 | 2022 | CISNĂDIE | SIBIU | PTZ 7 20/0,4 KV CISNADIE | 275 | 251 | 24 | 275 | 251 | 24 | 865 |
| 318 | 2022 | CIUGUD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CIUGUD | 151 | 127 | 24 | 151 | 127 | 24 | 3537 |
| 319 | 2022 | CIUGUD | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV CIUGUD | 97 | 81 | 16 | 97 | 81 | 16 | 1593 |
| 320 | 2022 | COLONIA 1 MAI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV Colonia 1 Mai | 256 | 222 | 34 | 256 | 222 | 34 | 3972 |
| 321 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV BOD COLONIE | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4848 |
| 322 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV BOD COLONIE | 76 | 68 | 8 | 76 | 68 | 8 | 3610 |
| 323 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV BOD COLONIE | 182 | 163 | 19 | 182 | 163 | 19 | 2770 |
| 324 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV BOD COLONIE | 122 | 109 | 13 | 122 | 109 | 13 | 475 |
| 325 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV BOD COLONIE | 49 | 44 | 5 | 49 | 44 | 5 | 217 |
| 326 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTA 16 20/0,4 KV BOD COLONIE | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 305 |
| 327 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV BOD COLONIE | 152 | 136 | 16 | 152 | 136 | 16 | 642 |
| 328 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTAB 15 20/0,4 KV BOD COLONIE | 76 | 68 | 8 | 76 | 68 | 8 | 309 |
| 329 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTM 14 20/0,4 KV BOD COLONIE | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 444 |
| 330 | 2022 | COLONIA BOD | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV BOD COLONIE | 46 | 41 | 5 | 46 | 41 | 5 | 653 |
| 331 | 2022 | COSLAR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV COSLAR SAT | 165 | 144 | 21 | 165 | 144 | 21 | 2475 |
| 332 | 2022 | CRACIUNELE DE JOS | ALBA | CRACIUNELUL DE JOS | 239 | 215 | 24 | 239 | 215 | 24 | 3764 |
| 333 | 2022 | CRACIUNELE DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CRACIUNELU DE JOS | 372 | 335 | 37 | 372 | 335 | 37 | 3432 |
| 334 | 2022 | CRACIUNELE DE JOS | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV CRACIUNEL ICHV | 149 | 134 | 15 | 149 | 134 | 15 | 860 |
| 335 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 326 20/0,4 KV GOSTATULUI CRISTESTI | 97 | 91 | 6 | 97 | 91 | 6 | 248 |
| 336 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV FATA CRISTESEI | 74 | 69 | 5 | 74 | 69 | 5 | 3515 |
| 337 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 324 20/0,4 KV CRISTESTI | 143 | 134 | 9 | 143 | 134 | 9 | 2177 |
| 338 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 473 20/0,4 KV CRISTESTI VANATORILOR | 129 | 121 | 8 | 129 | 121 | 8 | 1964 |
| 339 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 378 20/0,4 KV CRISTESTI GARII | 129 | 121 | 8 | 129 | 121 | 8 | 571 |
| 340 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTZ 323 20/0,4 KV CFR CRISTESTI | 551 | 517 | 34 | 551 | 517 | 34 | 259 |
| 341 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTAB 561 20/0,4 KV CRISTESTI VERAL COM | 61 | 57 | 4 | 61 | 57 | 4 | 238 |
| 342 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTAB 560 20/0,4 KV CRISTESTI MORII | 115 | 108 | 7 | 115 | 108 | 7 | 1619 |
| 343 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CRISTESTI | 204 | 191 | 13 | 204 | 191 | 13 | 5598 |
| 344 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTZ 325 20/0,4 KV CRISTESTI | 183 | 172 | 11 | 183 | 172 | 11 | 875 |
| 345 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 327 20/0,4 KV CRISTESTI | 115 | 108 | 7 | 115 | 108 | 7 | 1957 |
| 346 | 2022 | CRISTEȘTI | MUREȘ | PTA 432 20/0,4 KV IRIGATII CRISTESTI | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 170 |
| 347 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV CRIZBAV | 79 | 69 | 10 | 79 | 69 | 10 | 6296 |
| 348 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV CRIZBAV | 41 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 4325 |
| 349 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV CRIZBAV | 79 | 69 | 10 | 79 | 69 | 10 | 3950 |
| 350 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV CRIZBAV | 79 | 69 | 10 | 79 | 69 | 10 | 2266 |
| 351 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV CRIZBAV | 38 | 33 | 5 | 38 | 33 | 5 | 1071 |
| 352 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV CRIZBAV | 89 | 78 | 11 | 89 | 78 | 11 | 801 |
| 353 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV CRIZBAV | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 341 |
| 354 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV CRIZBAV | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 352 |
| 355 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV CRIZBAV | 48 | 42 | 6 | 48 | 42 | 6 | 277 |
| 356 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV CRIZBAV | 85 | 75 | 10 | 85 | 75 | 10 | 776 |
| 357 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV CRIZBAV | 28 | 25 | 3 | 28 | 25 | 3 | 218 |
| 358 | 2022 | CRIZBAV | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV CRIZBAV | 79 | 69 | 10 | 79 | 69 | 10 | 655 |
| 359 | 2022 | CUNTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV NOD CUNTA | 38 | 33 | 5 | 38 | 33 | 5 | 6477 |
| 360 | 2022 | CUNTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CUNTA | 96 | 83 | 13 | 96 | 83 | 13 | 5333 |
| 361 | 2022 | CUNTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CUNTA SMA | 96 | 83 | 13 | 96 | 83 | 13 | 6266 |
| 362 | 2022 | CURTENI | MUREȘ | PTA 315 20/0,4 KV CURTENI | 424 | 391 | 33 | 424 | 391 | 33 | 3615 |
| 363 | 2022 | DÂMBU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV DAMBU | 119 | 115 | 4 | 119 | 115 | 4 | 1357 |
| 364 | 2022 | DÂMBU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV DAMBU | 47 | 45 | 2 | 47 | 45 | 2 | 524 |
| 365 | 2022 | DÂMBU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV DAMBU | 75 | 72 | 3 | 75 | 72 | 3 | 6727 |
| 366 | 2022 | DRIDIF | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV DRIDIF | 88 | 75 | 13 | 88 | 75 | 13 | 2092 |
| 367 | 2022 | DRIDIF | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV DRIDIF | 123 | 105 | 18 | 123 | 105 | 18 | 2634 |
| 368 | 2022 | DRUMUL CARULUI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV DRUMUL CARULUI | 44 | 39 | 5 | 44 | 39 | 5 | 8163 |
| 369 | 2022 | DRUMUL CARULUI | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV DRUMUL CARULUI | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 5157 |
| 370 | 2022 | DRUMUL CARULUI | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV DRUMUL CARULUI | 37 | 33 | 4 | 37 | 33 | 4 | 2731 |
| 371 | 2022 | DRUMUL CARULUI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV DRUMUL CARULUI | 58 | 51 | 7 | 58 | 51 | 7 | 757 |
| 372 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV EREMITU | 118 | 105 | 13 | 118 | 105 | 13 | 8709 |
| 373 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV EREMITU | 65 | 58 | 7 | 65 | 58 | 7 | 1254 |
| 374 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV EREMITU | 26 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 1070 |
| 375 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV EREMITU | 189 | 168 | 21 | 189 | 168 | 21 | 378 |
| 376 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV EREMITU | 26 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 339 |
| 377 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV EREMITU | 196 | 174 | 22 | 196 | 174 | 22 | 2120 |
| 378 | 2022 | EREMITU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV EREMITU | 163 | 145 | 18 | 163 | 145 | 18 | 1683 |
| 379 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTAB 9 20/0,4 KV FUNDATA | 118 | 87 | 31 | 118 | 87 | 31 | 1773 |
| 380 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV FUNDATA | 30 | 22 | 8 | 30 | 22 | 8 | 252 |
| 381 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV FUNDATA | 47 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 1410 |
| 382 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV FUNDATA | 50 | 37 | 13 | 50 | 37 | 13 | 1300 |
| 383 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV FUNDATA | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 145 |
| 384 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV FUNDATA | 24 | 18 | 6 | 24 | 18 | 6 | 195 |
| 385 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV FUNDATA | 34 | 25 | 9 | 34 | 25 | 9 | 1188 |
| 386 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV FUNDATA | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 1101 |
| 387 | 2022 | FUNDATA | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV FUNDATA | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1158 |
| 388 | 2022 | FUNDĂȚICA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV FUNDATICA | 42 | 32 | 10 | 42 | 32 | 10 | 186 |
| 389 | 2022 | FUNDĂȚICA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV FUNDATICA | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1184 |
| 390 | 2022 | FUNDĂȚICA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV FUNDATICA | 17 | 13 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1104 |
| 391 | 2022 | FUNDĂȚICA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV FUNDATICA | 28 | 21 | 7 | 28 | 21 | 7 | 195 |
| 392 | 2022 | GALDA DE JOS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV GALDA DE JOS | 176 | 148 | 28 | 176 | 148 | 28 | 1418 |
| 393 | 2022 | GALDA DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GALDA DE JOS | 283 | 238 | 45 | 283 | 238 | 45 | 123 |
| 394 | 2022 | GALDA DE JOS | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV GALDA DE JOS | 113 | 95 | 18 | 113 | 95 | 18 | 6264 |
| 395 | 2022 | GALDA DE JOS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV GALDA DE JOS | 106 | 89 | 17 | 106 | 89 | 17 | 3731 |
| 396 | 2022 | GALDA DE SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GALDA DE SUS | 208 | 180 | 28 | 208 | 180 | 28 | 2317 |
| 397 | 2022 | GARBOVA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV GARBOVA | 169 | 132 | 37 | 169 | 132 | 37 | 8028 |
| 398 | 2022 | GARBOVA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV GARBOVA | 234 | 183 | 51 | 234 | 183 | 51 | 3562 |
| 399 | 2022 | GARBOVA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GARBOVA | 150 | 117 | 33 | 150 | 117 | 33 | 4612 |
| 400 | 2022 | GARBOVA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV GARBOVA | 59 | 46 | 13 | 59 | 46 | 13 | 1028 |
| 401 | 2022 | GIRDA DE SUS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV GARDA | 246 | 159 | 87 | 246 | 159 | 87 | 1816 |
| 402 | 2022 | GLÂMBOACA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV GLIMBOACA | 144 | 119 | 25 | 144 | 119 | 25 | 1749 |
| 403 | 2022 | GOIESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GOIESTI | 68 | 42 | 26 | 68 | 42 | 26 | 126 |
| 404 | 2022 | GURA ROSIEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GURA ROSIEI | 126 | 103 | 23 | 126 | 103 | 23 | 1644 |
| 405 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV HALCHIU | 91 | 72 | 19 | 91 | 72 | 19 | 232 |
| 406 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV HALCHIU | 37 | 29 | 8 | 37 | 29 | 8 | 9441 |
| 407 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV HALCHIU | 62 | 49 | 13 | 62 | 49 | 13 | 2945 |
| 408 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV HALCHIU | 32 | 25 | 7 | 32 | 25 | 7 | 1859 |
| 409 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV HALCHIU | 140 | 111 | 29 | 140 | 111 | 29 | 2131 |
| 410 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV HALCHIU | 63 | 50 | 13 | 63 | 50 | 13 | 9589 |
| 411 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 16 20/0,4 KV HALCHIU | 71 | 56 | 15 | 71 | 56 | 15 | 314 |
| 412 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 13 20/0,4 KV HALCHIU | 39 | 31 | 8 | 39 | 31 | 8 | 297 |
| 413 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 17 20/0,4 KV HALCHIU | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 292 |
| 414 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV HALCHIU | 59 | 47 | 12 | 59 | 47 | 12 | 230 |
| 415 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTAB 6 20/0,4 KV SATU NOU | 33 | 26 | 7 | 33 | 26 | 7 | 200 |
| 416 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTAB 33 20/0,4 KV FELDIOARA | 82 | 65 | 17 | 82 | 65 | 17 | 323 |
| 417 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV HALCHIU | 38 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 | 586 |
| 418 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV HALCHIU | 82 | 65 | 17 | 82 | 65 | 17 | 749 |
| 419 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV HALCHIU | 51 | 40 | 11 | 51 | 40 | 11 | 397 |
| 420 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV HALCHIU | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 108 |
| 421 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV HALCHIU | 100 | 79 | 21 | 100 | 79 | 21 | 3001 |
| 422 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV HALCHIU | 37 | 29 | 8 | 37 | 29 | 8 | 2005 |
| 423 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV HALCHIU | 59 | 47 | 12 | 59 | 47 | 12 | 450 |
| 424 | 2022 | HĂLCHIU | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV HALCHIU | 136 | 108 | 28 | 136 | 108 | 28 | 536 |
| 425 | 2022 | HÂRSENI | BRAȘOV | PTA 31 20/0,4 KV HARSENI-POMPE NIT | 71 | 62 | 9 | 71 | 62 | 9 | 6053 |
| 426 | 2022 | HÂRSENI | BRAȘOV | PTAB 6 20/0,4 KV HARSENI | 45 | 39 | 6 | 45 | 39 | 6 | 5542 |
| 427 | 2022 | HÂRSENI | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV HARSENI | 62 | 54 | 8 | 62 | 54 | 8 | 4921 |
| 428 | 2022 | HÂRSENI | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV HARSENI-POMPE NIT | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 | 4875 |
| 429 | 2022 | HÂRSENI | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV HARSENI-POMPE NIT | 29 | 25 | 4 | 29 | 25 | 4 | 2693 |
| 430 | 2022 | HOGHIZ | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV HOGHIZ | 247 | 226 | 21 | 247 | 226 | 21 | 9263 |
| 431 | 2022 | HOGHIZ | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV HOGHIZ MAGAZIN | 224 | 205 | 19 | 224 | 205 | 19 | 7636 |
| 432 | 2022 | HOGHIZ | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV HOGHIZ | 56 | 51 | 5 | 56 | 51 | 5 | 3763 |
| 433 | 2022 | HOGHIZ | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV HOGHIZ | 140 | 128 | 12 | 140 | 128 | 12 | 2100 |
| 434 | 2022 | HOGHIZ | BRAȘOV | PTAB 9 20/0,4 KV HOGHIZ | 269 | 246 | 23 | 269 | 246 | 23 | 1360 |
| 435 | 2022 | HOLBAV | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV HOLBAV | 20 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 326 |
| 436 | 2022 | HOLBAV | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV HOLBAV | 127 | 115 | 12 | 127 | 115 | 12 | 607 |
| 437 | 2022 | HOLBAV | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV HOLBAV | 82 | 74 | 8 | 82 | 74 | 8 | 1396 |
| 438 | 2022 | HOLBAV | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV HOLBAV | 51 | 46 | 5 | 51 | 46 | 5 | 481 |
| 439 | 2022 | HUREZ | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV HUREZ | 95 | 83 | 12 | 95 | 83 | 12 | 1763 |
| 440 | 2022 | HUREZ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV HUREZ | 154 | 134 | 20 | 154 | 134 | 20 | 155 |
| 441 | 2022 | IAȘI | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV IASI | 101 | 75 | 26 | 101 | 75 | 26 | 6770 |
| 442 | 2022 | IAȘI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV IASI | 63 | 47 | 16 | 63 | 47 | 16 | 364 |
| 443 | 2022 | ILENI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV ILENI | 137 | 123 | 14 | 137 | 123 | 14 | 226 |
| 444 | 2022 | ILENI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV ILENI | 216 | 193 | 23 | 216 | 193 | 23 | 1530 |
| 445 | 2022 | LASLĂU MIC | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV LASLAUL MIC | 176 | 170 | 6 | 176 | 170 | 6 | 4830 |
| 446 | 2022 | LECHINȚA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV LECHINTA | 104 | 99 | 5 | 104 | 99 | 5 | 164 |
| 447 | 2022 | LECHINȚA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV LECHINTA | 66 | 63 | 3 | 66 | 63 | 3 | 6089 |
| 448 | 2022 | LECHINȚA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV LECHINTA | 153 | 145 | 8 | 153 | 145 | 8 | 1613 |
| 449 | 2022 | LOPADEA NOUA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LOPADEA NOUA | 203 | 166 | 37 | 203 | 166 | 37 | 346 |
| 450 | 2022 | LOPADEA NOUA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LOPADEA NOUA | 127 | 104 | 23 | 127 | 104 | 23 | 8290 |
| 451 | 2022 | LOPADEA NOUA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV LOPADEA NOUA | 81 | 66 | 15 | 81 | 66 | 15 | 822 |
| 452 | 2022 | LOPADEA VECHE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LOPADEA VECHE | 194 | 183 | 11 | 194 | 183 | 11 | 2517 |
| 453 | 2022 | LUNCA BISERICII | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1345 |
| 454 | 2022 | LUNCA BISERICII | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LUNCA | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 1181 |
| 455 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 100 | 90 | 10 | 100 | 90 | 10 | 158 |
| 456 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 155 | 139 | 16 | 155 | 139 | 16 | 1107 |
| 457 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 173 | 155 | 18 | 173 | 155 | 18 | 8137 |
| 458 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 38 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 3506 |
| 459 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PA 79 20/0,4 KV TEXTILA PREJMER | 171 | 153 | 18 | 171 | 153 | 18 | 2463 |
| 460 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 95 | 85 | 10 | 95 | 85 | 10 | 1920 |
| 461 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTAB 11 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 109 | 98 | 11 | 109 | 98 | 11 | 802 |
| 462 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 174 | 156 | 18 | 174 | 156 | 18 | 655 |
| 463 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTZ 4 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 133 | 119 | 14 | 133 | 119 | 14 | 563 |
| 464 | 2022 | LUNCA CALNICULUI | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV LUNCA CALNICULUI | 23 | 21 | 2 | 23 | 21 | 2 | 1172 |
| 465 | 2022 | LUNCA DE JOS | HARGHITA | PTA 3 20/0,4 KV LUNCA DE JOS | 256 | 212 | 44 | 256 | 212 | 44 | 3153 |
| 466 | 2022 | LUNCA DE JOS | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV LUNCA DE JOS | 160 | 132 | 28 | 160 | 132 | 28 | 127 |
| 467 | 2022 | LUNCA DE JOS | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA DE JOS | 77 | 64 | 13 | 77 | 64 | 13 | 6564 |
| 468 | 2022 | LUNCA DE JOS | HARGHITA | PTA 6 20/0,4 KV LUNCA DE JOS | 64 | 53 | 11 | 64 | 53 | 11 | 4723 |
| 469 | 2022 | LUNCA TARNAVEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA TARNAVEI | 164 | 160 | 4 | 164 | 160 | 4 | 1870 |
| 470 | 2022 | MAG | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV MAG | 172 | 162 | 10 | 172 | 162 | 10 | 439 |
| 471 | 2022 | MAGINA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SAT MAGINA | 167 | 144 | 23 | 167 | 144 | 23 | 2907 |
| 472 | 2022 | MAGINA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POMPE MAGINA | 106 | 92 | 14 | 106 | 92 | 14 | 968 |
| 473 | 2022 | MĂGURA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV MAGURA | 102 | 99 | 3 | 102 | 99 | 3 | 6588 |
| 474 | 2022 | MĂGURA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV MAGURA | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 5568 |
| 475 | 2022 | MĂGURA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV MAGURA | 65 | 63 | 2 | 65 | 63 | 2 | 4325 |
| 476 | 2022 | MĂGURA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV MAGURA | 41 | 40 | 1 | 41 | 40 | 1 | 995 |
| 477 | 2022 | MANASTIRE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MANASTIRE | 41 | 30 | 11 | 41 | 30 | 11 | 673 |
| 478 | 2022 | MĂRGINENI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV MARGINENI | 43 | 40 | 3 | 43 | 40 | 3 | 6450 |
| 479 | 2022 | MĂRGINENI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV MARGINENI | 56 | 53 | 3 | 56 | 53 | 3 | 3617 |
| 480 | 2022 | MATISESTI(HOREA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MATISESTI HOREA | 73 | 50 | 23 | 73 | 50 | 23 | 2589 |
| 481 | 2022 | MATISESTI(HOREA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MATISESTI | 118 | 80 | 38 | 118 | 80 | 38 | 8754 |
| 482 | 2022 | METES+ISCA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV METES | 188 | 152 | 36 | 188 | 152 | 36 | 3488 |
| 483 | 2022 | MOHU | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV MOHU | 101 | 88 | 13 | 101 | 88 | 13 | 587 |
| 484 | 2022 | MOHU | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV MOHU | 64 | 56 | 8 | 64 | 56 | 8 | 487 |
| 485 | 2022 | MOHU | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV MOHU | 25 | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 370 |
| 486 | 2022 | MOHU | SIBIU | PTZ 2 20/0,4 KV MOHU | 116 | 101 | 15 | 116 | 101 | 15 | 1646 |
| 487 | 2022 | NEMESI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV NEMESI | 24 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 4453 |
| 488 | 2022 | NOU | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV NOU | 237 | 222 | 15 | 237 | 222 | 15 | 2021 |
| 489 | 2022 | NOU | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV NOU | 95 | 89 | 6 | 95 | 89 | 6 | 117 |
| 490 | 2022 | NOU | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV NOU | 119 | 111 | 8 | 119 | 111 | 8 | 9444 |
| 491 | 2022 | ORMENIȘ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ORMENIS | 151 | 145 | 6 | 151 | 145 | 6 | 9752 |
| 492 | 2022 | ORMENIȘ | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV ORMENIS | 220 | 205 | 15 | 220 | 205 | 15 | 1478 |
| 493 | 2022 | ORMENIȘ | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV ORMENIS | 272 | 254 | 18 | 272 | 254 | 18 | 1375 |
| 494 | 2022 | ORMENIȘ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV ORMENIS | 140 | 131 | 9 | 140 | 131 | 9 | 1220 |
| 495 | 2022 | PALOȘ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV PALOS | 125 | 113 | 12 | 125 | 113 | 12 | 165 |
| 496 | 2022 | PALOȘ | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV PALOS | 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 5 | 1327 |
| 497 | 2022 | PÂRÂU CRUCII (RÂCIU) | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV RACIU | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 3567 |
| 498 | 2022 | PÂRÂU CRUCII (RÂCIU) | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV RACIU | 50 | 44 | 6 | 50 | 44 | 6 | 5056 |
| 499 | 2022 | PELIȘOR | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV PELISOR | 136 | 127 | 9 | 136 | 127 | 9 | 6460 |
| 500 | 2022 | PELIȘOR | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV PELISOR | 86 | 80 | 6 | 86 | 80 | 6 | 131 |
| 501 | 2022 | PERȘANI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV PERSANI - SAT | 108 | 101 | 7 | 108 | 101 | 7 | 4827 |
| 502 | 2022 | PERȘANI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV PERSANI - SAT | 268 | 251 | 17 | 268 | 251 | 17 | 5407 |
| 503 | 2022 | POIANA VADULUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POIANA VADULUI | 83 | 63 | 20 | 83 | 63 | 20 | 947 |
| 504 | 2022 | PONOREL | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV RUNC VIDRA | 68 | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 517 |
| 505 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 7 20/0,4 KV PREDEAL | 186 | 145 | 41 | 186 | 145 | 41 | 242 |
| 506 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 70 20/0,4 KV PREDEAL | 107 | 83 | 24 | 107 | 83 | 24 | 392 |
| 507 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 63 20/0,4 KV PREDEAL | 17 | 13 | 4 | 17 | 13 | 4 | 6296 |
| 508 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 71 20/0,4 KV PREDEAL | 82 | 64 | 18 | 82 | 64 | 18 | 5360 |
| 509 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 65 20/0,4 KV PREDEAL | 107 | 83 | 24 | 107 | 83 | 24 | 3794 |
| 510 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 35 20/0,4 KV PREDEAL | 334 | 260 | 74 | 334 | 260 | 74 | 3081 |
| 511 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 66 20/0,4 KV PREDEAL | 181 | 141 | 40 | 181 | 141 | 40 | 2521 |
| 512 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV PREDEAL | 122 | 95 | 27 | 122 | 95 | 27 | 2264 |
| 513 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 36 20/0,4 KV PREDEAL | 127 | 99 | 28 | 127 | 99 | 28 | 2000 |
| 514 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV PREDEAL | 82 | 64 | 18 | 82 | 64 | 18 | 1839 |
| 515 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV PREDEAL | 181 | 141 | 40 | 181 | 141 | 40 | 154 |
| 516 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV PREDEAL | 188 | 146 | 42 | 188 | 146 | 42 | 149 |
| 517 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV PREDEAL | 89 | 69 | 20 | 89 | 69 | 20 | 140 |
| 518 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 31 20/0,4 KV PREDEAL | 74 | 58 | 16 | 74 | 58 | 16 | 137 |
| 519 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 58 20/0,4 KV PREDEAL | 54 | 42 | 12 | 54 | 42 | 12 | 121 |
| 520 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 64 20/0,4 KV PREDEAL | 118 | 92 | 26 | 118 | 92 | 26 | 8754 |
| 521 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV PREDEAL | 80 | 62 | 18 | 80 | 62 | 18 | 7428 |
| 522 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV PREDEAL | 54 | 42 | 12 | 54 | 42 | 12 | 6650 |
| 523 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 41 20/0,4 KV PREDEAL | 186 | 145 | 41 | 186 | 145 | 41 | 6582 |
| 524 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 72 20/0,4 KV PREDEAL | 86 | 67 | 19 | 86 | 67 | 19 | 6347 |
| 525 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 61 20/0,4 KV PREDEAL | 77 | 60 | 17 | 77 | 60 | 17 | 5683 |
| 526 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 4 20/0,4 KV PREDEAL | 186 | 145 | 41 | 186 | 145 | 41 | 5667 |
| 527 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 28 20/0,4 KV PREDEAL | 65 | 51 | 14 | 65 | 51 | 14 | 5159 |
| 528 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 26 20/0,4 KV PREDEAL | 45 | 35 | 10 | 45 | 35 | 10 | 4151 |
| 529 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 43 20/0,4 KV PREDEAL | 50 | 39 | 11 | 50 | 39 | 11 | 3690 |
| 530 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV PREDEAL | 50 | 39 | 11 | 50 | 39 | 11 | 3460 |
| 531 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 37 20/0,4 KV PREDEAL | 130 | 101 | 29 | 130 | 101 | 29 | 3149 |
| 532 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 34 20/0,4 KV PREDEAL | 45 | 35 | 10 | 45 | 35 | 10 | 3114 |
| 533 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 32 20/0,4 KV PREDEAL | 122 | 95 | 27 | 122 | 95 | 27 | 2466 |
| 534 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 53 20/0,4 KV PREDEAL | 113 | 88 | 25 | 113 | 88 | 25 | 1982 |
| 535 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV PREDEAL | 77 | 60 | 17 | 77 | 60 | 17 | 1556 |
| 536 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 42 20/0,4 KV PREDEAL | 57 | 44 | 13 | 57 | 44 | 13 | 1458 |
| 537 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV PREDEAL | 80 | 62 | 18 | 80 | 62 | 18 | 1152 |
| 538 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 67 20/0,4 KV PREDEAL | 55 | 43 | 12 | 55 | 43 | 12 | 1149 |
| 539 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 49 20/0,4 KV PREDEAL | 84 | 65 | 19 | 84 | 65 | 19 | 1096 |
| 540 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTZ 29 20/0,4 KV PREDEAL | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 985 |
| 541 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 56 20/0,4 KV PREDEAL | 163 | 127 | 36 | 163 | 127 | 36 | 837 |
| 542 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 60 20/0,4 KV PREDEAL | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 837 |
| 543 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTM 10 20/0,4 KV PREDEAL | 42 | 33 | 9 | 42 | 33 | 9 | 548 |
| 544 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 13 20/0,4 KV PREDEAL | 27 | 21 | 6 | 27 | 21 | 6 | 389 |
| 545 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTAB 68 20/0,4 KV PREDEAL | 50 | 39 | 11 | 50 | 39 | 11 | 356 |
| 546 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 74 20/0,4 KV PREDEAL | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 10 | 800 |
| 547 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 73 20/0,4 KV PREDEAL | 36 | 28 | 8 | 36 | 28 | 8 | 700 |
| 548 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 40 20/0,4 KV PREDEAL | 42 | 33 | 9 | 42 | 33 | 9 | 1194 |
| 549 | 2022 | PREDEAL | BRAȘOV | PTA 52 20/0,4 KV PREDEAL | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 10 | 1141 |
| 550 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 64 | 52 | 12 | 64 | 52 | 12 | 4133 |
| 551 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 17 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2550 |
| 552 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 35 20/0,4 KV PREJMER | 102 | 82 | 20 | 102 | 82 | 20 | 15300 |
| 553 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV PREJMER | 64 | 52 | 12 | 64 | 52 | 12 | 1521 |
| 554 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTZ 10 20/0,4 KV PREJMER | 110 | 89 | 21 | 110 | 89 | 21 | 1225 |
| 555 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV PREJMER | 46 | 37 | 9 | 46 | 37 | 9 | 830 |
| 556 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTZ 13 20/0,4 KV PREJMER | 48 | 39 | 9 | 48 | 39 | 9 | 547 |
| 557 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 36 20/0,4 KV PREJMER | 67 | 54 | 13 | 67 | 54 | 13 | 4327 |
| 558 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV PREJMER | 161 | 130 | 31 | 161 | 130 | 31 | 24150 |
| 559 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTZ 14 20/0,4 KV PREJMER | 89 | 72 | 17 | 89 | 72 | 17 | 7982 |
| 560 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTZ 21 20/0,4 KV PREJMER | 41 | 33 | 8 | 41 | 33 | 8 | 6498 |
| 561 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV PREJMER | 102 | 82 | 20 | 102 | 82 | 20 | 34773 |
| 562 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV PREJMER | 64 | 52 | 12 | 64 | 52 | 12 | 24000 |
| 563 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTZ 9 20/0,4 KV PREJMER | 161 | 130 | 31 | 161 | 130 | 31 | 2129 |
| 564 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV PREJMER | 26 | 21 | 5 | 26 | 21 | 5 | 1747 |
| 565 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV PREJMER | 78 | 63 | 15 | 78 | 63 | 15 | 167 |
| 566 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 26 20/0,4 KV PREJMER | 41 | 33 | 8 | 41 | 33 | 8 | 6498 |
| 567 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTZ 16 20/0,4 KV PREJMER | 140 | 113 | 27 | 140 | 113 | 27 | 4609 |
| 568 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV PREJMER | 87 | 70 | 17 | 87 | 70 | 17 | 4397 |
| 569 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTM 4 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 41 | 33 | 8 | 41 | 33 | 8 | 2728 |
| 570 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV PREJMER | 79 | 64 | 15 | 79 | 64 | 15 | 1045 |
| 571 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 531 |
| 572 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV PREJMER | 74 | 60 | 14 | 74 | 60 | 14 | 492 |
| 573 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 25 20/0,4 KV PREJMER | 69 | 56 | 13 | 69 | 56 | 13 | 227 |
| 574 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 33 20/0,4 KV PREJMER | 72 | 58 | 14 | 72 | 58 | 14 | 191 |
| 575 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 24 20/0,4 KV PREJMER | 31 | 25 | 6 | 31 | 25 | 6 | 125 |
| 576 | 2022 | PREJMER | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV PREJMER | 108 | 87 | 21 | 108 | 87 | 21 | 2101 |
| 577 | 2022 | PUIULETESTI | ALBA | PTA 1 PUIULETESTI | 21 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 3307 |
| 578 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 53 20/0,4 KV RASNOV | 132 | 111 | 21 | 132 | 111 | 21 | 198 |
| 579 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 24 20/0,4 KV RASNOV | 93 | 78 | 15 | 93 | 78 | 15 | 5874 |
| 580 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 54 20/0,4 KV RASNOV | 52 | 44 | 8 | 52 | 44 | 8 | 3358 |
| 581 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV RASNOV | 137 | 115 | 22 | 137 | 115 | 22 | 1562 |
| 582 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 41 20/0,4 KV RASNOV | 143 | 120 | 23 | 143 | 120 | 23 | 961 |
| 583 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV RASNOV | 327 | 275 | 52 | 327 | 275 | 52 | 557 |
| 584 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV RASNOV | 236 | 198 | 38 | 236 | 198 | 38 | 402 |
| 585 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 30 20/0,4 KV RASNOV | 137 | 115 | 22 | 137 | 115 | 22 | 2335 |
| 586 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTAB 76 20/0,4 KV RASNOV | 137 | 115 | 22 | 137 | 115 | 22 | 1778 |
| 587 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 29 20/0,4 KV RASNOV | 312 | 262 | 50 | 312 | 262 | 50 | 1733 |
| 588 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 68 20/0,4 KV RASNOV | 89 | 75 | 14 | 89 | 75 | 14 | 1517 |
| 589 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 32 20/0,4 KV RASNOV | 232 | 195 | 37 | 232 | 195 | 37 | 1254 |
| 590 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV RASNOV | 238 | 200 | 38 | 238 | 200 | 38 | 1101 |
| 591 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 18 20/0,4 KV RASNOV | 196 | 165 | 31 | 196 | 165 | 31 | 1060 |
| 592 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 40 20/0,4 KV RASNOV | 114 | 96 | 18 | 114 | 96 | 18 | 993 |
| 593 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 48 20/0,4 KV RASNOV | 62 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 983 |
| 594 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 58 20/0,4 KV RASNOV | 74 | 62 | 12 | 74 | 62 | 12 | 960 |
| 595 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV RASNOV | 190 | 160 | 30 | 190 | 160 | 30 | 7787 |
| 596 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 21 20/0,4 KV RASNOV | 227 | 191 | 36 | 227 | 191 | 36 | 6253 |
| 597 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 13 20/0,4 KV RASNOV | 69 | 58 | 11 | 69 | 58 | 11 | 6188 |
| 598 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 37 20/0,4 KV RASNOV | 222 | 186 | 36 | 222 | 186 | 36 | 6116 |
| 599 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 56 20/0,4 KV RASNOV | 121 | 102 | 19 | 121 | 102 | 19 | 5595 |
| 600 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 61 20/0,4 KV RASNOV | 95 | 80 | 15 | 95 | 80 | 15 | 5135 |
| 601 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV RASNOV | 217 | 182 | 35 | 217 | 182 | 35 | 4866 |
| 602 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 44 20/0,4 KV RASNOV | 89 | 75 | 14 | 89 | 75 | 14 | 4498 |
| 603 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 66 20/0,4 KV RASNOV | 76 | 64 | 12 | 76 | 64 | 12 | 4222 |
| 604 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTAB 69 20/0,4 KV RASNOV | 89 | 75 | 14 | 89 | 75 | 14 | 4116 |
| 605 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 63 20/0,4 KV RASNOV | 132 | 111 | 21 | 132 | 111 | 21 | 3636 |
| 606 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV RASNOV | 98 | 82 | 16 | 98 | 82 | 16 | 2197 |
| 607 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTM 55 20/0,4 KV RASNOV | 318 | 267 | 51 | 318 | 267 | 51 | 2076 |
| 608 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTAB 45 20/0,4 KV RASNOV | 69 | 58 | 11 | 69 | 58 | 11 | 1901 |
| 609 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 62 20/0,4 KV RASNOV | 84 | 71 | 13 | 84 | 71 | 13 | 1883 |
| 610 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 33 20/0,4 KV RASNOV | 69 | 58 | 11 | 69 | 58 | 11 | 155 |
| 611 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 73 20/0,4 KV RASNOV | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 1103 |
| 612 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV RASNOV | 145 | 122 | 23 | 145 | 122 | 23 | 9477 |
| 613 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTAB 75 20/0,4 KV RASNOV | 132 | 111 | 21 | 132 | 111 | 21 | 8628 |
| 614 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV RASNOV | 100 | 84 | 16 | 100 | 84 | 16 | 6527 |
| 615 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 57 20/0,4 KV RASNOV | 81 | 68 | 13 | 81 | 68 | 13 | 5294 |
| 616 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 67 20/0,4 KV RASNOV | 79 | 66 | 13 | 79 | 66 | 13 | 5157 |
| 617 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 47 20/0,4 KV RASNOV | 138 | 116 | 22 | 138 | 116 | 22 | 4543 |
| 618 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 50 20/0,4 KV RASNOV | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3967 |
| 619 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV RASNOV | 100 | 84 | 16 | 100 | 84 | 16 | 3235 |
| 620 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 39 20/0,4 KV RASNOV | 99 | 83 | 16 | 99 | 83 | 16 | 2949 |
| 621 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 52 20/0,4 KV RASNOV | 88 | 74 | 14 | 88 | 74 | 14 | 2336 |
| 622 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 59 20/0,4 KV RASNOV | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 1240 |
| 623 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV RASNOV | 63 | 53 | 10 | 63 | 53 | 10 | 451 |
| 624 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 60 20/0,4 KV RASNOV | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 330 |
| 625 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 64 20/0,4 KV RASNOV | 48 | 40 | 8 | 48 | 40 | 8 | 147 |
| 626 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 65 20/0,4 KV RASNOV | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 584 |
| 627 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTA 70 20/0,4 KV RASNOV | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 331 |
| 628 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 16 20/0,4 KV RASNOV | 74 | 62 | 12 | 74 | 62 | 12 | 450 |
| 629 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 23 20/0,4 KV RASNOV | 217 | 182 | 35 | 217 | 182 | 35 | 3052 |
| 630 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 28 20/0,4 KV RASNOV | 69 | 58 | 11 | 69 | 58 | 11 | 838 |
| 631 | 2022 | RÂȘNOV | BRAȘOV | PTZ 31 20/0,4 KV RASNOV | 126 | 106 | 20 | 126 | 106 | 20 | 2542 |
| 632 | 2022 | RÂUȘOR | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV RAUSOR - SAT | 229 | 197 | 32 | 229 | 197 | 32 | 659 |
| 633 | 2022 | ROȘIA | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV ROSIA | 164 | 151 | 13 | 164 | 151 | 13 | 114 |
| 634 | 2022 | ROȘIA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV ROSIA | 262 | 242 | 20 | 262 | 242 | 20 | 5295 |
| 635 | 2022 | ROSIA MONTANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ROSIA TV | 33 | 30 | 3 | 33 | 30 | 3 | 1000 |
| 636 | 2022 | ROSIA MONTANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ROSIA PIATA | 74 | 67 | 7 | 74 | 67 | 7 | 8362 |
| 637 | 2022 | ROSIA MONTANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV COLONIE FAUR | 85 | 77 | 8 | 85 | 77 | 8 | 1991 |
| 638 | 2022 | ROSIA MONTANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CANTINA RMGC | 44 | 40 | 4 | 44 | 40 | 4 | 233 |
| 639 | 2022 | ROSIA MONTANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ROSIA BLOCURI | 110 | 99 | 11 | 110 | 99 | 11 | 532 |
| 640 | 2022 | ROSIA MONTANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ROSIA SINDICAT | 69 | 62 | 7 | 69 | 62 | 7 | 649 |
| 641 | 2022 | ROȘIORI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV ROSIORI | 54 | 50 | 4 | 54 | 50 | 4 | 8100 |
| 642 | 2022 | ROȘIORI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV ROSIORI | 30 | 28 | 2 | 30 | 28 | 2 | 4755 |
| 643 | 2022 | ROȘIORI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV ROSIORI | 88 | 82 | 6 | 88 | 82 | 6 | 116 |
| 644 | 2022 | ROȘIORI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ROSIORI | 76 | 71 | 5 | 76 | 71 | 5 | 2502 |
| 645 | 2022 | ROȘIORI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV ROSIORI | 48 | 45 | 3 | 48 | 45 | 3 | 1274 |
| 646 | 2022 | RUNC(VIDRA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV RUNC | 38 | 29 | 9 | 38 | 29 | 9 | 1229 |
| 647 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV SALISTE | 42 | 33 | 9 | 42 | 33 | 9 | 2100 |
| 648 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTZ 3 20/0,4 KV SALISTE | 188 | 147 | 41 | 188 | 147 | 41 | 696 |
| 649 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTM 8 20/0,4 KV SALISTE | 132 | 103 | 29 | 132 | 103 | 29 | 2960 |
| 650 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV CAB SALISTE | 29 | 23 | 6 | 29 | 23 | 6 | 142 |
| 651 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 12 20/0,4 KV SALISTE | 95 | 74 | 21 | 95 | 74 | 21 | 1107 |
| 652 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTZ 2 20/0,4 KV SALISTE | 118 | 92 | 26 | 118 | 92 | 26 | 8709 |
| 653 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV SALISTE | 88 | 69 | 19 | 88 | 69 | 19 | 6582 |
| 654 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTZ 4 20/0,4 KV SALISTE | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 5564 |
| 655 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTAB 22 20/0,4 KV SALISTE SIBIU | 29 | 23 | 6 | 29 | 23 | 6 | 5380 |
| 656 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SALISTE | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 10 | 2469 |
| 657 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTAB 20 20/0,4 KV SALISTE | 188 | 147 | 41 | 188 | 147 | 41 | 2453 |
| 658 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 9 20/0,4 KV SALISTE | 31 | 24 | 7 | 31 | 24 | 7 | 2288 |
| 659 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PA 1 20/0,4 KV SALISTE | 141 | 110 | 31 | 141 | 110 | 31 | 574 |
| 660 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 17 20/0,4 KV SALISTE | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 112 |
| 661 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV SALISTE | 61 | 48 | 13 | 61 | 48 | 13 | 260 |
| 662 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 14 20/0,4 KV SALISTE | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 457 |
| 663 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 16 20/0,4 KV SALISTE | 118 | 92 | 26 | 118 | 92 | 26 | 477 |
| 664 | 2022 | SĂLIȘTE | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV SALISTE | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 10 | 914 |
| 665 | 2022 | SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SAMBATA DE SUS | 172 | 128 | 44 | 172 | 128 | 44 | 4089 |
| 666 | 2022 | SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV SAMBATA DE SUS | 193 | 144 | 49 | 193 | 144 | 49 | 2201 |
| 667 | 2022 | SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV SAMBATA DE SUS | 131 | 98 | 33 | 131 | 98 | 33 | 1459 |
| 668 | 2022 | SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SAMBATA DE SUS | 68 | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 1227 |
| 669 | 2022 | SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | PTAB 8 20/0,4 KV SAMBATA DE SUS | 110 | 82 | 28 | 110 | 82 | 28 | 1561 |
| 670 | 2022 | SANCEL | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SINCEL | 346 | 322 | 24 | 346 | 322 | 24 | 2554 |
| 671 | 2022 | SANCEL | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SINCEL | 216 | 201 | 15 | 216 | 201 | 15 | 2818 |
| 672 | 2022 | SANCRAI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SINCRAI ALBA | 226 | 196 | 30 | 226 | 196 | 30 | 5067 |
| 673 | 2022 | SANCRAI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SINCRAI | 57 | 50 | 7 | 57 | 50 | 7 | 4207 |
| 674 | 2022 | SÂNGER | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SANGER | 144 | 135 | 9 | 144 | 135 | 9 | 2597 |
| 675 | 2022 | SÂNGER | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SANGER | 162 | 152 | 10 | 162 | 152 | 10 | 1805 |
| 676 | 2022 | SÂNGER | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SANGER | 58 | 54 | 4 | 58 | 54 | 4 | 662 |
| 677 | 2022 | SÂNGER | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SANGER | 93 | 87 | 6 | 93 | 87 | 6 | 8341 |
| 678 | 2022 | SÂNGER | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SANGER | 115 | 108 | 7 | 115 | 108 | 7 | 4713 |
| 679 | 2022 | SANMICLAUS | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV SANMICLAUS LIVADA | 118 | 113 | 5 | 118 | 113 | 5 | 686 |
| 680 | 2022 | SANMICLAUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SANMICLAUS | 106 | 101 | 5 | 106 | 101 | 5 | 321 |
| 681 | 2022 | SANMICLAUS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SANMICLAUS | 169 | 162 | 7 | 169 | 162 | 7 | 3135 |
| 682 | 2022 | SANMICLAUS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV SANMICLAUS ZOOT | 68 | 65 | 3 | 68 | 65 | 3 | 6890 |
| 683 | 2022 | SANMICLAUS | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV SANMICLAUS POMPE APA | 27 | 26 | 1 | 27 | 26 | 1 | 109 |
| 684 | 2022 | SANTIMBRU | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV SINTIMBRU | 209 | 178 | 31 | 209 | 178 | 31 | 2764 |
| 685 | 2022 | SANTIMBRU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SANTIMBRU COLONIE | 134 | 114 | 20 | 134 | 114 | 20 | 2124 |
| 686 | 2022 | SANTIMBRU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SINTIMBRU | 150 | 128 | 22 | 150 | 128 | 22 | 398 |
| 687 | 2022 | SÂNTIOANA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SANTIOANA-TARNAVENI | 184 | 180 | 4 | 184 | 180 | 4 | 410 |
| 688 | 2022 | SĂRMĂȘEL-GARĂ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 95 | 89 | 6 | 95 | 89 | 6 | 8821 |
| 689 | 2022 | SĂRMĂȘEL-GARĂ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 84 | 78 | 6 | 84 | 78 | 6 | 7161 |
| 690 | 2022 | SĂRMĂȘEL-GARĂ | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 61 | 57 | 4 | 61 | 57 | 4 | 4841 |
| 691 | 2022 | SĂRMĂȘEL-GARĂ | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 24 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 2956 |
| 692 | 2022 | SĂRMĂȘEL-GARĂ | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 360 |
| 693 | 2022 | SATU NOU | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV SATU NOU | 168 | 135 | 33 | 168 | 135 | 33 | 252 |
| 694 | 2022 | SATU NOU | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV SATU NOU | 42 | 34 | 8 | 42 | 34 | 8 | 6657 |
| 695 | 2022 | SATU NOU | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SATU NOU | 67 | 54 | 13 | 67 | 54 | 13 | 8860 |
| 696 | 2022 | SATU NOU | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV SATU NOU | 107 | 86 | 21 | 107 | 86 | 21 | 2840 |
| 697 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SAULIA PADURE | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 7407 |
| 698 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SAULIA | 196 | 182 | 14 | 196 | 182 | 14 | 3636 |
| 699 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SAULIA | 136 | 126 | 10 | 136 | 126 | 10 | 1894 |
| 700 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SAULIA | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 1809 |
| 701 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SAULIA | 170 | 158 | 12 | 170 | 158 | 12 | 126 |
| 702 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SAULIA PADURE | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 114 |
| 703 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV SAULIA | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1857 |
| 704 | 2022 | ȘĂULIA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SAULIA | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1484 |
| 705 | 2022 | SEBEȘ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SEBES | 69 | 59 | 10 | 69 | 59 | 10 | 1640 |
| 706 | 2022 | SEBEȘ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SEBES | 107 | 95 | 12 | 107 | 95 | 12 | 1930 |
| 707 | 2022 | SEBEȘ | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SEBES | 171 | 151 | 20 | 171 | 151 | 20 | 1905 |
| 708 | 2022 | SEBESEL | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SEBESEL | 380 | 286 | 94 | 380 | 286 | 94 | 2889 |
| 709 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV SERCAIA | 210 | 173 | 37 | 210 | 173 | 37 | 2644 |
| 710 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV SERCAIA - SAT | 92 | 76 | 16 | 92 | 76 | 16 | 2313 |
| 711 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV SERCAIA - FERMA | 27 | 22 | 5 | 27 | 22 | 5 | 2118 |
| 712 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTAB 9 20/0,4 KV SERCAIA - DEPOZIT CARB | 51 | 42 | 9 | 51 | 42 | 9 | 754 |
| 713 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV SERCAIA - POMPE APA | 53 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 256 |
| 714 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV SERCAIA - SMA | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 1105 |
| 715 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV SERCAIA - BLOCURI | 53 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 322 |
| 716 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV SERCAIA - COLAS | 21 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 345 |
| 717 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTA 24 20/0,4 KV SERCAIA | 33 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 611 |
| 718 | 2022 | ȘERCAIA | BRAȘOV | PTAB 17 20/0,4 KV SERCAIA - AJT.FARMING | 82 | 68 | 14 | 82 | 68 | 14 | 1266 |
| 719 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV SIMON | 111 | 83 | 28 | 111 | 83 | 28 | 5273 |
| 720 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV SIMON | 44 | 33 | 11 | 44 | 33 | 11 | 6697 |
| 721 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV SIMON | 71 | 53 | 18 | 71 | 53 | 18 | 377 |
| 722 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SIMON | 111 | 83 | 28 | 111 | 83 | 28 | 1809 |
| 723 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SIMON | 62 | 46 | 16 | 62 | 46 | 16 | 1277 |
| 724 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV SIMON | 80 | 60 | 20 | 80 | 60 | 20 | 341 |
| 725 | 2022 | ȘIMON | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV SIMON | 128 | 96 | 32 | 128 | 96 | 32 | 907 |
| 726 | 2022 | SOCOLU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SOCOL | 106 | 100 | 6 | 106 | 100 | 6 | 1107 |
| 727 | 2022 | ȘONA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SONA | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 2556 |
| 728 | 2022 | ȘONA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SONA | 49 | 47 | 2 | 49 | 47 | 2 | 4965 |
| 729 | 2022 | ȘONA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV SONA LIVADA | 27 | 26 | 1 | 27 | 26 | 1 | 205 |
| 730 | 2022 | ȘONA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV SONA IRIGATII | 69 | 66 | 3 | 69 | 66 | 3 | 114 |
| 731 | 2022 | STAȚIUNEA CLIMATERICĂ SÂMBĂTA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV SAMBATA | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 1074 |
| 732 | 2022 | STAȚIUNEA CLIMATERICĂ SÂMBĂTA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SAMBATA | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 169 |
| 733 | 2022 | STAȚIUNEA CLIMATERICĂ SÂMBĂTA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SAMBATA | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 194 |
| 734 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTA 49 20/0,4 KV TARLUNGENI | 93 | 73 | 20 | 93 | 73 | 20 | 5874 |
| 735 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTM 77 20/0,4 KV TARLUNGENI | 204 | 161 | 43 | 204 | 161 | 43 | 1371 |
| 736 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTA 79 20/0,4 KV TARLUNGENI | 163 | 128 | 35 | 163 | 128 | 35 | 1420 |
| 737 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTA 117 20/0,4 KV TARLUNGENI | 146 | 115 | 31 | 146 | 115 | 31 | 1309 |
| 738 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTZ 31 20/0,4 KV TARLUNGENI | 259 | 204 | 55 | 259 | 204 | 55 | 1309 |
| 739 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTZ 33 20/0,4 KV TARLUNGENI | 58 | 46 | 12 | 58 | 46 | 12 | 919 |
| 740 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTA 120 20/0,4 KV TARLUNGENI | 58 | 46 | 12 | 58 | 46 | 12 | 2377 |
| 741 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTZ 32 20/0,4 KV TARLUNGENI | 233 | 184 | 49 | 233 | 184 | 49 | 7671 |
| 742 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTA 69 20/0,4 KV TARLUNGENI | 146 | 115 | 31 | 146 | 115 | 31 | 4723 |
| 743 | 2022 | TĂRLUNGENI | BRAȘOV | PTA 30 20/0,4 KV TARLUNGENI | 119 | 94 | 25 | 119 | 94 | 25 | 851 |
| 744 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV TELIU | 233 | 198 | 35 | 233 | 198 | 35 | 466 |
| 745 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV TELIU | 93 | 79 | 14 | 93 | 79 | 14 | 659 |
| 746 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV TELIU | 280 | 238 | 42 | 280 | 238 | 42 | 1466 |
| 747 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV TELIU | 52 | 44 | 8 | 52 | 44 | 8 | 4554 |
| 748 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV TELIU | 149 | 127 | 22 | 149 | 127 | 22 | 3576 |
| 749 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV TELIU | 112 | 95 | 17 | 112 | 95 | 17 | 1901 |
| 750 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV TELIU | 38 | 32 | 6 | 38 | 32 | 6 | 925 |
| 751 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV TELIU | 65 | 55 | 10 | 65 | 55 | 10 | 907 |
| 752 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV TELIU | 159 | 135 | 24 | 159 | 135 | 24 | 2592 |
| 753 | 2022 | TELIU | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV TELIU | 149 | 127 | 22 | 149 | 127 | 22 | 3068 |
| 754 | 2022 | TELNA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV TELNA | 110 | 93 | 17 | 110 | 93 | 17 | 285 |
| 755 | 2022 | TELNA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TELNA | 277 | 233 | 44 | 277 | 233 | 44 | 2921 |
| 756 | 2022 | TICUȘU VECHI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV TICUSU VECHI | 66 | 61 | 5 | 66 | 61 | 5 | 3135 |
| 757 | 2022 | TICUȘU VECHI | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV TICUSU VECHI IAS | 106 | 98 | 8 | 106 | 98 | 8 | 1636 |
| 758 | 2022 | TICUȘU VECHI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV TICUSU VECHI | 119 | 110 | 9 | 119 | 110 | 9 | 309 |
| 759 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV TIGMANDRU | 42 | 38 | 4 | 42 | 38 | 4 | 2653 |
| 760 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV TIGMANDRU | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1894 |
| 761 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV TIGMANDRU | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1142 |
| 762 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 10 20/0,4 KV TIGMANDRU | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7983 |
| 763 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV TIGMANDRU | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2178 |
| 764 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV TIGMANDRU | 42 | 38 | 4 | 42 | 38 | 4 | 172 |
| 765 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 11 20/0,4 KV TIGMANDRU | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 117 |
| 766 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV TIGMANDRU | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5054 |
| 767 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTZ 5 20/0,4 KV TIGMANDRU | 66 | 60 | 6 | 66 | 60 | 6 | 2173 |
| 768 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV TIGMANDRU | 27 | 24 | 3 | 27 | 24 | 3 | 874 |
| 769 | 2022 | ȚIGMANDRU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV TIGMANDRU | 27 | 24 | 3 | 27 | 24 | 3 | 193 |
| 770 | 2022 | TIRSA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TIRSA | 73 | 64 | 9 | 73 | 64 | 9 | 224 |
| 771 | 2022 | TIUR | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV TIUR | 88 | 80 | 8 | 88 | 80 | 8 | 6090 |
| 772 | 2022 | TIUR | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV TIUR | 284 | 259 | 25 | 284 | 259 | 25 | 5740 |
| 773 | 2022 | TIUR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TIUR | 221 | 201 | 20 | 221 | 201 | 20 | 3183 |
| 774 | 2022 | TODERIȚA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV TODERITA - SAT | 226 | 216 | 10 | 226 | 216 | 10 | 2518 |
| 775 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 1150 |
| 776 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 58 | 50 | 8 | 58 | 50 | 8 | 705 |
| 777 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 65 | 56 | 9 | 65 | 56 | 9 | 1311 |
| 778 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 58 | 50 | 8 | 58 | 50 | 8 | 589 |
| 779 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 145 | 125 | 20 | 145 | 125 | 20 | 612 |
| 780 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 51 | 44 | 7 | 51 | 44 | 7 | 208 |
| 781 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTAB 7 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 91 | 78 | 13 | 91 | 78 | 13 | 1346 |
| 782 | 2022 | TOHANU NOU | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV TOHANUL NOU | 58 | 50 | 8 | 58 | 50 | 8 | 823 |
| 783 | 2022 | TOTOI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CHEIA | 107 | 96 | 11 | 107 | 96 | 11 | 6910 |
| 784 | 2022 | TOTOI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CHEIA | 166 | 149 | 17 | 166 | 149 | 17 | 1105 |
| 785 | 2022 | TRISORESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TRISORESTI | 28 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 519 |
| 786 | 2022 | UCEA DE JOS | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV UCEA DE JOS | 140 | 122 | 18 | 140 | 122 | 18 | 8842 |
| 787 | 2022 | UCEA DE JOS | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV UCEA DE JOS | 56 | 49 | 7 | 56 | 49 | 7 | 172 |
| 788 | 2022 | UCEA DE JOS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV UCEA DE JOS | 78 | 68 | 10 | 78 | 68 | 10 | 1359 |
| 789 | 2022 | UCEA DE JOS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV UCEA DE JOS | 89 | 78 | 11 | 89 | 78 | 11 | 1833 |
| 790 | 2022 | UCEA DE SUS | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV UCEA DE SUS | 81 | 68 | 13 | 81 | 68 | 13 | 2455 |
| 791 | 2022 | UCEA DE SUS | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV UCEA DE SUS | 104 | 87 | 17 | 104 | 87 | 17 | 1930 |
| 792 | 2022 | UCEA DE SUS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV UCEA DE SUS | 92 | 77 | 15 | 92 | 77 | 15 | 1104 |
| 793 | 2022 | UCEA DE SUS | BRAȘOV | PTAB 5 20/0,4 KV UCEA DE SUS | 92 | 77 | 15 | 92 | 77 | 15 | 9321 |
| 794 | 2022 | UCEA DE SUS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV UCEA DE SUS | 36 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | 667 |
| 795 | 2022 | UNGRA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV UNGRA | 150 | 137 | 13 | 150 | 137 | 13 | 5319 |
| 796 | 2022 | UNGRA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV UNGRA | 236 | 215 | 21 | 236 | 215 | 21 | 3287 |
| 797 | 2022 | UNGRA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV UNGRA | 94 | 86 | 8 | 94 | 86 | 8 | 8728 |
| 798 | 2022 | VADU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VADU | 136 | 131 | 5 | 136 | 131 | 5 | 1894 |
| 799 | 2022 | VALEA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VALEA | 61 | 57 | 4 | 61 | 57 | 4 | 285 |
| 800 | 2022 | VALEA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VALEA | 152 | 142 | 10 | 152 | 142 | 10 | 2346 |
| 801 | 2022 | VALEA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VALEA | 38 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 347 |
| 802 | 2022 | VALEA LARGĂ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VALEA GRADINII | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 6750 |
| 803 | 2022 | VALEA LARGĂ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LARGA | 177 | 166 | 11 | 177 | 166 | 11 | 6638 |
| 804 | 2022 | VALEA LARGĂ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VALEA GRADINII | 29 | 27 | 2 | 29 | 27 | 2 | 989 |
| 805 | 2022 | VALEA LARGĂ | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VALEA LARGA | 177 | 166 | 11 | 177 | 166 | 11 | 583 |
| 806 | 2022 | VALEA LARGĂ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VALEA LARGA | 199 | 186 | 13 | 199 | 186 | 13 | 328 |
| 807 | 2022 | VALEA LUNGĂ | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV VALEA LUNGA SIBIU | 83 | 61 | 22 | 83 | 61 | 22 | 7231 |
| 808 | 2022 | VALEA LUNGĂ | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LUNGA SIBIU | 21 | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 432 |
| 809 | 2022 | VALEA SÂNMĂRTINULUI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VALEA SANMARTIN | 51 | 50 | 1 | 51 | 50 | 1 | 2423 |
| 810 | 2022 | VALEA UTULUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA UTULUI | 31 | 26 | 5 | 31 | 26 | 5 | 155 |
| 811 | 2022 | VALENI(METES) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV METES | 97 | 86 | 11 | 97 | 86 | 11 | 6126 |
| 812 | 2022 | VARTANESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VARTANESTI | 41 | 27 | 14 | 41 | 27 | 14 | 1519 |
| 813 | 2022 | VELȚ | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV VELT | 232 | 211 | 21 | 232 | 211 | 21 | 748 |
| 814 | 2022 | VIDRASĂU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VIDRASAU | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1174 |
| 815 | 2022 | VIDRASĂU | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV VIDRASAU | 58 | 55 | 3 | 58 | 55 | 3 | 8817 |
| 816 | 2022 | VIDRASĂU | MUREȘ | PA 1 20 KV VIDRASAU | 53 | 50 | 3 | 53 | 50 | 3 | 5045 |
| 817 | 2022 | VIDRASĂU | MUREȘ | PTZ 2 20/0,4 KV VIDRASAU | 84 | 79 | 5 | 84 | 79 | 5 | 471 |
| 818 | 2022 | VIDRASĂU | MUREȘ | PTZ 1 20/0,4 KV VIDRASAU | 132 | 125 | 7 | 132 | 125 | 7 | 261 |
| 819 | 2022 | VIDRASĂU | MUREȘ | PTZ 4 20/0,4 KV VIDRASAU | 34 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 478 |
| 820 | 2022 | VIRSI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VARSII MARI GSM | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 307 |
| 821 | 2022 | VISCRI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VISCRI | 143 | 128 | 15 | 143 | 128 | 15 | 530 |
| 822 | 2022 | VISCRI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VISCRI IAS | 92 | 82 | 10 | 92 | 82 | 10 | 6825 |
| 823 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV VLADENI | 20 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 3000 |
| 824 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VLADENI | 58 | 52 | 6 | 58 | 52 | 6 | 198 |
| 825 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 13 20/0,4 KV VLADENI | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 180 |
| 826 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV VLADENI | 22 | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 | 383 |
| 827 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV VLADENI | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1100 |
| 828 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV VLADENI | 28 | 25 | 3 | 28 | 25 | 3 | 1887 |
| 829 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VLADENI | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 208 |
| 830 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV VLADENI | 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 5 | 704 |
| 831 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV VLADENI | 56 | 50 | 6 | 56 | 50 | 6 | 176 |
| 832 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV VLADENI | 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 5 | 1537 |
| 833 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 70 20/0,4 KV VLADENI | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1170 |
| 834 | 2022 | VLĂDENI | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV VLADENI | 34 | 30 | 4 | 34 | 30 | 4 | 145 |
| 835 | 2022 | VOILA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VOILA | 59 | 48 | 11 | 59 | 48 | 11 | 2092 |
| 836 | 2022 | VOILA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV VOILA | 105 | 85 | 20 | 105 | 85 | 20 | 146 |
| 837 | 2022 | VOILA | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV VOILA | 148 | 120 | 28 | 148 | 120 | 28 | 137 |
| 838 | 2022 | VOINICENI | MUREȘ | PTZ 5 20/0,4 KV VOINICENI | 48 | 45 | 3 | 48 | 45 | 3 | 1778 |
| 839 | 2022 | VOINICENI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV VOINICENI | 58 | 54 | 4 | 58 | 54 | 4 | 130 |
| 840 | 2022 | VOINICENI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV VOINICENI | 68 | 63 | 5 | 68 | 63 | 5 | 126 |
| 841 | 2022 | VOINICENI | MUREȘ | PTZ 1 20/0,4 KV VOINICENI | 121 | 113 | 8 | 121 | 113 | 8 | 8930 |
| 842 | 2022 | VOINICENI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VOINICENI | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 | 2288 |
| 843 | 2022 | VOINICENI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VOINICENI | 77 | 72 | 5 | 77 | 72 | 5 | 1005 |
| 844 | 2022 | VULCAN | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VULCAN | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1075 |
| 845 | 2022 | VULCAN | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VULCAN | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261 |
| 846 | 2022 | VULCAN | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV VULCAN | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 253 |
| 847 | 2022 | VULCAN | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VULCAN | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 109 |
| 848 | 2022 | ZIZIN | BRAȘOV | PTZ 39 20/0,4 KV ZIZIN | 579 | 537 | 42 | 579 | 537 | 42 | 1477 |
| 849 | 2022 | ZIZIN | BRAȘOV | PTZ 38 20/0,4 KV ZIZIN | 144 | 134 | 10 | 144 | 134 | 10 | 561 |
| 850 | 2022 | ZIZIN | BRAȘOV | PTA 37 20/0,4 KV ZIZIN | 37 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 164 |
| 851 | 2022 | ZIZIN | BRAȘOV | PTA 110 20/0,4 KV ZIZIN | 58 | 54 | 4 | 58 | 54 | 4 | 810 |
| 852 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 4 20/0,4 KV ABRUD | 530 | 472 | 58 | 530 | 472 | 58 | 933 |
| 853 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV ABRUD | 557 | 496 | 61 | 557 | 496 | 61 | 1931 |
| 854 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 5 20/0,4 KV ABRUD | 310 | 276 | 34 | 310 | 276 | 34 | 1206 |
| 855 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 10 20/0,4 KV ABRUD | 353 | 315 | 38 | 353 | 315 | 38 | 967 |
| 856 | 2023 | ABRUD | ALBA | PA 1 20 KV ABRUD FILATURA | 221 | 197 | 24 | 221 | 197 | 24 | 320 |
| 857 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 3 20/0,4 KV ABRUD | 371 | 331 | 40 | 371 | 331 | 40 | 274 |
| 858 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTA 8 20/0,4 KV ABRUD | 71 | 63 | 8 | 71 | 63 | 8 | 3819 |
| 859 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 11 20/0,4 KV LICEU ABRUD | 98 | 87 | 11 | 98 | 87 | 11 | 1379 |
| 860 | 2023 | ABRUD | ALBA | PTZ 2 20/0,4 KV ABRUD | 265 | 236 | 29 | 265 | 236 | 29 | 7952 |
| 861 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV ACATARI | 71 | 62 | 9 | 71 | 62 | 9 | 868 |
| 862 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV ACATARI | 27 | 24 | 3 | 27 | 24 | 3 | 1565 |
| 863 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 11 20/0,4 KV ACATARI | 33 | 29 | 4 | 33 | 29 | 4 | 951 |
| 864 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV ACATARI | 27 | 24 | 3 | 27 | 24 | 3 | 345 |
| 865 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV ACATARI | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 138 |
| 866 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV ACATARI | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8076 |
| 867 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 10 20/0,4 KV ACATARI | 65 | 57 | 8 | 65 | 57 | 8 | 6835 |
| 868 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV ACATARI | 69 | 60 | 9 | 69 | 60 | 9 | 6730 |
| 869 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV ACATARI | 65 | 57 | 8 | 65 | 57 | 8 | 5752 |
| 870 | 2023 | ACĂȚARI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ACATARI | 82 | 72 | 10 | 82 | 72 | 10 | 1733 |
| 871 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 26 20/0,4 KV AIUD | 323 | 295 | 28 | 323 | 295 | 28 | 8812 |
| 872 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 28 20/0,4 KV AIUD | 448 | 409 | 39 | 448 | 409 | 39 | 8731 |
| 873 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 29 20/0,4 KV AIUD | 299 | 273 | 26 | 299 | 273 | 26 | 5920 |
| 874 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 2 20/0,4 KV PC AIUD | 448 | 409 | 39 | 448 | 409 | 39 | 5109 |
| 875 | 2023 | AIUD | ALBA | PTA 54 20/0,4 KV AIUD | 285 | 260 | 25 | 285 | 260 | 25 | 4719 |
| 876 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 37 20/0,4 KV AIUD | 323 | 295 | 28 | 323 | 295 | 28 | 3024 |
| 877 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 34 20/0,4 KV AIUD | 333 | 304 | 29 | 333 | 304 | 29 | 2340 |
| 878 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 19 20/0,4 KV AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 2030 |
| 879 | 2023 | AIUD | ALBA | PTA 33 20/0,4 KV MONOLIT AIUD | 214 | 195 | 19 | 214 | 195 | 19 | 1896 |
| 880 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 16 20/0,4 KV AIUD | 195 | 178 | 17 | 195 | 178 | 17 | 1292 |
| 881 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 1 20/0,4 KV EPURARE AIUD | 146 | 133 | 13 | 146 | 133 | 13 | 1078 |
| 882 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 32 20/0,4 KV AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 1001 |
| 883 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 42 20/0,4 KV AIUD | 114 | 104 | 10 | 114 | 104 | 10 | 500 |
| 884 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 36 20/0,4 KV AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 360 |
| 885 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 8 20/0,4 KV AIUD | 300 | 274 | 26 | 300 | 274 | 26 | 343 |
| 886 | 2023 | AIUD | ALBA | PTA 20 20/0,4 KV AIUD | 252 | 230 | 22 | 252 | 230 | 22 | 2400 |
| 887 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 38 20/0,4 KV AIUD | 217 | 198 | 19 | 217 | 198 | 19 | 1414 |
| 888 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 24 20/0,4 KV AIUD | 205 | 187 | 18 | 205 | 187 | 18 | 1145 |
| 889 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 2 20/0,4 KV AIUD | 333 | 304 | 29 | 333 | 304 | 29 | 846 |
| 890 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 49 20/0,4 KV AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 646 |
| 891 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 43 20/0,4 KV AIUD | 285 | 260 | 25 | 285 | 260 | 25 | 530 |
| 892 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 18 20/0,4 KV AIUD | 448 | 409 | 39 | 448 | 409 | 39 | 451 |
| 893 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 15 20/0,4 KV AIUD | 276 | 252 | 24 | 276 | 252 | 24 | 337 |
| 894 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 56 20/0,4 KV AIUD | 285 | 260 | 25 | 285 | 260 | 25 | 236 |
| 895 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 7 20/0,4 KV AIUD | 338 | 309 | 29 | 338 | 309 | 29 | 227 |
| 896 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 14 20/0,4 KV AIUD | 181 | 165 | 16 | 181 | 165 | 16 | 116 |
| 897 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 25 20/0,4 KV AIUD | 347 | 317 | 30 | 347 | 317 | 30 | 9381 |
| 898 | 2023 | AIUD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV IAS AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 8571 |
| 899 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 51 20/0,4 KV AIUD | 150 | 137 | 13 | 150 | 137 | 13 | 7878 |
| 900 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 4 20/0,4 KV AIUD | 309 | 282 | 27 | 309 | 282 | 27 | 6509 |
| 901 | 2023 | AIUD | ALBA | PTA 17 20/0,4 KV AIUD | 239 | 218 | 21 | 239 | 218 | 21 | 5045 |
| 902 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 1 20/20 KV PC AIUD | 111 | 101 | 10 | 111 | 101 | 10 | 1953 |
| 903 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 60 20/0,4 KV AIUD | 260 | 237 | 23 | 260 | 237 | 23 | 482 |
| 904 | 2023 | AIUD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV UM MURES | 128 | 117 | 11 | 128 | 117 | 11 | 436 |
| 905 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 40 20/0,4 KV AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 400 |
| 906 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 52 20/0,4 KV AIUD | 285 | 260 | 25 | 285 | 260 | 25 | 311 |
| 907 | 2023 | AIUD | ALBA | PTAB 5 20/0,4 KV AIUD | 299 | 273 | 26 | 299 | 273 | 26 | 275 |
| 908 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 21 20/0,4 KV AIUD | 244 | 223 | 21 | 244 | 223 | 21 | 2228 |
| 909 | 2023 | AIUD | ALBA | PTZ 23 20/0,4 KV AIUD | 177 | 162 | 15 | 177 | 162 | 15 | 1379 |
| 910 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV ALBESTI | 70 | 62 | 8 | 70 | 62 | 8 | 4411 |
| 911 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTZ 6 20/0,4 KV ALBESTI | 156 | 139 | 17 | 156 | 139 | 17 | 2349 |
| 912 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTZ 10 20/0,4 KV ALBESTI | 156 | 139 | 17 | 156 | 139 | 17 | 1717 |
| 913 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV ALBESTI | 66 | 59 | 7 | 66 | 59 | 7 | 841 |
| 914 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ALBESTI | 62 | 55 | 7 | 62 | 55 | 7 | 697 |
| 915 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTS 14 20/0,4 KV LA SOL 14 ALBESTI | 113 | 100 | 13 | 113 | 100 | 13 | 359 |
| 916 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV ALBESTI | 25 | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 2697 |
| 917 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 15 20/0,4 KV ALBESTI | 25 | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 2223 |
| 918 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV ALBESTI | 122 | 108 | 14 | 122 | 108 | 14 | 1000 |
| 919 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 16 20/0,4 KV ALBESTI | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 911 |
| 920 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV ALBESTI | 99 | 88 | 11 | 99 | 88 | 11 | 156 |
| 921 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 14 20/0,4 KV ALBESTI | 99 | 88 | 11 | 99 | 88 | 11 | 138 |
| 922 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 13 20/0,4 KV ALBESTI | 27 | 24 | 3 | 27 | 24 | 3 | 2601 |
| 923 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 17 20/0,4 KV ALBESTI | 61 | 54 | 7 | 61 | 54 | 7 | 1698 |
| 924 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV ALBESTI | 39 | 35 | 4 | 39 | 35 | 4 | 1323 |
| 925 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV ALBESTI | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 279 |
| 926 | 2023 | ALBEȘTI | MUREȘ | PTZ 11 20/0,4 KV ALBESTI | 248 | 220 | 28 | 248 | 220 | 28 | 643 |
| 927 | 2023 | APOLDU DE JOS | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV APOLDU DE JOS | 206 | 174 | 32 | 206 | 174 | 32 | 573 |
| 928 | 2023 | APOLDU DE JOS | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV APOLDU DE JOS | 103 | 87 | 16 | 103 | 87 | 16 | 654 |
| 929 | 2023 | APOLDU DE JOS | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV APOLDU DE JOS | 65 | 55 | 10 | 65 | 55 | 10 | 6592 |
| 930 | 2023 | APOLDU DE JOS | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV APOLDU DE JOS | 257 | 217 | 40 | 257 | 217 | 40 | 6501 |
| 931 | 2023 | BARABANT | ALBA | PTZ 3 20/0,4 KV BARABANT | 155 | 129 | 26 | 155 | 129 | 26 | 288 |
| 932 | 2023 | BARABANT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MOARA BARABANT | 124 | 103 | 21 | 124 | 103 | 21 | 9151 |
| 933 | 2023 | BARABANT | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BARABANT | 195 | 162 | 33 | 195 | 162 | 33 | 2544 |
| 934 | 2023 | BARABANT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BARABANT | 312 | 259 | 53 | 312 | 259 | 53 | 605 |
| 935 | 2023 | BĂRCUȚ | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV BARCUT | 108 | 98 | 10 | 108 | 98 | 10 | 1636 |
| 936 | 2023 | BĂRCUȚ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV BARCUT | 67 | 61 | 6 | 67 | 61 | 6 | 980 |
| 937 | 2023 | BISTRA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CRETESTI | 185 | 131 | 54 | 185 | 131 | 54 | 1162 |
| 938 | 2023 | BISTRA | ALBA | PTA 4 20/0,23 KV BISTRA | 92 | 65 | 27 | 92 | 65 | 27 | 2447 |
| 939 | 2023 | BISTRA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BISTRA | 230 | 163 | 67 | 230 | 163 | 67 | 1741 |
| 940 | 2023 | BISTRA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV HODISESTI-CIULDESTI | 147 | 104 | 43 | 147 | 104 | 43 | 1040 |
| 941 | 2023 | BISTRA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BISTRA | 258 | 183 | 75 | 258 | 183 | 75 | 206 |
| 942 | 2023 | BUCERDEA GRANOASA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BUCERDEA GR IAS | 233 | 218 | 15 | 233 | 218 | 15 | 2935 |
| 943 | 2023 | BUCERDEA GRANOASA | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV BUCERDEA GR | 70 | 65 | 5 | 70 | 65 | 5 | 217 |
| 944 | 2023 | BUCERDEA GRANOASA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BUCERDEA GR | 277 | 259 | 18 | 277 | 259 | 18 | 8947 |
| 945 | 2023 | BUCERDEA GRANOASA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV BUCERDEA GR | 178 | 166 | 12 | 178 | 166 | 12 | 702 |
| 946 | 2023 | BUCERDEA VINOASA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BUCERDEA | 160 | 130 | 30 | 160 | 130 | 30 | 1364 |
| 947 | 2023 | BUCERDEA VINOASA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV BUCERDEA | 183 | 148 | 35 | 183 | 148 | 35 | 1165 |
| 948 | 2023 | BUCERDEA VINOASA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BUCERDEA | 73 | 59 | 14 | 73 | 59 | 14 | 837 |
| 949 | 2023 | BURZONESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BURZONESTI | 35 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 892 |
| 950 | 2023 | BUZD | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV BUZD | 114 | 108 | 6 | 114 | 108 | 6 | 823 |
| 951 | 2023 | BUZD | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV BUZD | 159 | 151 | 8 | 159 | 151 | 8 | 509 |
| 952 | 2023 | CALBOR | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV CALBOR | 157 | 138 | 19 | 157 | 138 | 19 | 565 |
| 953 | 2023 | CETATEA DE BALTA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CETATE | 187 | 178 | 9 | 187 | 178 | 9 | 588 |
| 954 | 2023 | CETATEA DE BALTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CETATE | 467 | 444 | 23 | 467 | 444 | 23 | 1431 |
| 955 | 2023 | CEUAȘ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CEUAS | 79 | 76 | 3 | 79 | 76 | 3 | 699 |
| 956 | 2023 | CEUAȘ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CEUAS-TARNAVENI | 57 | 55 | 2 | 57 | 55 | 2 | 474 |
| 957 | 2023 | CEUAȘ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CEUAS-TARNAVENI | 31 | 30 | 1 | 31 | 30 | 1 | 291 |
| 958 | 2023 | CEUAȘ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CEUAS | 37 | 36 | 1 | 37 | 36 | 1 | 289 |
| 959 | 2023 | CEUAȘ | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV CEUAS | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1980 |
| 960 | 2023 | CIONESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CIONESTI | 23 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 780 |
| 961 | 2023 | CISTEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CISTEI | 62 | 57 | 5 | 62 | 57 | 5 | 7636 |
| 962 | 2023 | CISTEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CISTEI BLAJ | 98 | 90 | 8 | 98 | 90 | 8 | 1981 |
| 963 | 2023 | CISTEI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CISTEI | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 1730 |
| 964 | 2023 | CISTEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CISTEI AIUD | 47 | 43 | 4 | 47 | 43 | 4 | 677 |
| 965 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 43 20/0,4 KV CODLEA | 624 | 577 | 47 | 624 | 577 | 47 | 1070 |
| 966 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 157 20/0,4 KV CODLEA | 100 | 92 | 8 | 100 | 92 | 8 | 370 |
| 967 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV CODLEA | 94 | 87 | 7 | 94 | 87 | 7 | 348 |
| 968 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV CODLEA | 177 | 164 | 13 | 177 | 164 | 13 | 972 |
| 969 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 16 20/0,4 KV CODLEA | 246 | 227 | 19 | 246 | 227 | 19 | 872 |
| 970 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PA 99 20/0,4 KV CODLEA | 246 | 227 | 19 | 246 | 227 | 19 | 552 |
| 971 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 26 20/0,4 KV CODLEA | 391 | 361 | 30 | 391 | 361 | 30 | 482 |
| 972 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 84 20/0,4 KV CODLEA | 246 | 227 | 19 | 246 | 227 | 19 | 387 |
| 973 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 155 20/0,4 KV CODLEA | 160 | 148 | 12 | 160 | 148 | 12 | 359 |
| 974 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 31 20/0,4 KV CODLEA | 186 | 172 | 14 | 186 | 172 | 14 | 293 |
| 975 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV CODLEA | 70 | 65 | 5 | 70 | 65 | 5 | 248 |
| 976 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 30 20/0,4 KV CODLEA | 260 | 240 | 20 | 260 | 240 | 20 | 240 |
| 977 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 19 20/0,4 KV CODLEA | 162 | 150 | 12 | 162 | 150 | 12 | 226 |
| 978 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV CODLEA | 177 | 164 | 13 | 177 | 164 | 13 | 164 |
| 979 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV CODLEA | 105 | 97 | 8 | 105 | 97 | 8 | 146 |
| 980 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 153 20/0,4 KV CODLEA | 76 | 70 | 6 | 76 | 70 | 6 | 141 |
| 981 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 13 20/0,4 KV CODLEA | 187 | 173 | 14 | 187 | 173 | 14 | 138 |
| 982 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV CODLEA | 175 | 160 | 15 | 173 | 160 | 13 | 121 |
| 983 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 9 20/0,4 KV CODLEA | 148 | 137 | 11 | 148 | 137 | 11 | 110 |
| 984 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 41 20/0,4 KV CODLEA | 114 | 105 | 9 | 114 | 105 | 9 | 9719 |
| 985 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 79 20/0,4 KV CODLEA | 105 | 97 | 8 | 105 | 97 | 8 | 9686 |
| 986 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 25 20/0,4 KV CODLEA | 113 | 104 | 9 | 113 | 104 | 9 | 8968 |
| 987 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 159 20/0,4 KV CODLEA | 110 | 102 | 8 | 110 | 102 | 8 | 8160 |
| 988 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV CODLEA | 97 | 90 | 7 | 97 | 90 | 7 | 7196 |
| 989 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTAB 69 20/0,4 KV CODLEA | 90 | 83 | 7 | 90 | 83 | 7 | 6657 |
| 990 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 34 20/0,4 KV CODLEA | 70 | 65 | 5 | 70 | 65 | 5 | 6500 |
| 991 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV CODLEA | 86 | 79 | 7 | 86 | 79 | 7 | 6347 |
| 992 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 156 20/0,4 KV CODLEA | 85 | 79 | 6 | 85 | 79 | 6 | 6273 |
| 993 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 55 20/0,4 KV CODLEA | 43 | 40 | 3 | 43 | 40 | 3 | 5296 |
| 994 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 45 20/0,4 KV CODLEA | 69 | 64 | 5 | 69 | 64 | 5 | 4847 |
| 995 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 50 20/0,4 KV CODLEA | 169 | 156 | 13 | 169 | 156 | 13 | 4619 |
| 996 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 77 20/0,4 KV CODLEA | 66 | 61 | 5 | 66 | 61 | 5 | 4568 |
| 997 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV CODLEA | 175 | 162 | 13 | 175 | 162 | 13 | 4255 |
| 998 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 22 20/0,4 KV CODLEA | 49 | 45 | 4 | 49 | 45 | 4 | 4177 |
| 999 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 27 20/0,4 KV CODLEA | 250 | 231 | 19 | 250 | 231 | 19 | 3600 |
| 1000 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 44 20/0,4 KV CODLEA | 39 | 36 | 3 | 39 | 36 | 3 | 3095 |
| 1001 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 29 20/0,4 KV CODLEA | 95 | 88 | 7 | 95 | 88 | 7 | 1920 |
| 1002 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV CODLEA | 71 | 64 | 8 | 69 | 64 | 5 | 1811 |
| 1003 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 01.06.01 20/0,4 KV CODLEA | 165 | 148 | 17 | 160 | 148 | 12 | 1562 |
| 1004 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 151 20/0,4 KV CODLEA | 115 | 106 | 9 | 115 | 106 | 9 | 1501 |
| 1005 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 64 20/0,4 KV CODLEA | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 | 446 |
| 1006 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTA 71 20/0,4 KV CODLEA | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1105 |
| 1007 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTAB 24 20/0,4 KV CODLEA | 82 | 76 | 6 | 82 | 76 | 6 | 1153 |
| 1008 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTAB 75 20/0,4 KV CODLEA | 250 | 231 | 19 | 250 | 231 | 19 | 3037 |
| 1009 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTAB 81 20/0,4 KV CODLEA | 156 | 144 | 12 | 156 | 144 | 12 | 3147 |
| 1010 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 01.06.02 20/0,4 KV CODLEA | 197 | 180 | 17 | 195 | 180 | 15 | 2000 |
| 1011 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 35 20/0,4 KV CODLEA | 113 | 104 | 9 | 113 | 104 | 9 | 477 |
| 1012 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 36 20/0,4 KV CODLEA | 273 | 252 | 21 | 273 | 252 | 21 | 1111 |
| 1013 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 38 20/0,4 KV CODLEA | 243 | 224 | 19 | 242 | 224 | 18 | 3594 |
| 1014 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 42 20/0,4 KV CODLEA | 186 | 172 | 14 | 186 | 172 | 14 | 2640 |
| 1015 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 47 20/0,4 KV CODLEA | 355 | 325 | 30 | 352 | 325 | 27 | 4956 |
| 1016 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 54 20/0,4 KV CODLEA | 242 | 224 | 18 | 242 | 224 | 18 | 3944 |
| 1017 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 58 20/0,4 KV CODLEA | 268 | 248 | 20 | 268 | 248 | 20 | 5518 |
| 1018 | 2023 | CODLEA | BRAȘOV | PTZ 8 20/0,4 KV CODLEA | 158 | 146 | 12 | 158 | 146 | 12 | 674 |
| 1019 | 2023 | COLESENI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV COLESENI | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 308 |
| 1020 | 2023 | COLTESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BINAL MOB | 164 | 141 | 23 | 164 | 141 | 23 | 3541 |
| 1021 | 2023 | COLTESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV COLTESTI | 105 | 90 | 15 | 105 | 90 | 15 | 744 |
| 1022 | 2023 | COLTESTI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV COLTESTI | 41 | 35 | 6 | 41 | 35 | 6 | 673 |
| 1023 | 2023 | CORBI | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV CORBI - BIOVOLT | 66 | 56 | 10 | 66 | 56 | 10 | 147 |
| 1024 | 2023 | CORBI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV CORBI | 42 | 35 | 7 | 42 | 35 | 7 | 4714 |
| 1025 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 12 20/0,4 KV CORUNCA | 66 | 57 | 9 | 66 | 57 | 9 | 2009 |
| 1026 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 11 20/0,4 KV CORUNCA | 63 | 55 | 8 | 63 | 55 | 8 | 900 |
| 1027 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 24 20/0,4 KV CORUNCA | 60 | 52 | 8 | 60 | 52 | 8 | 2222 |
| 1028 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV CORUNCA | 68 | 59 | 9 | 68 | 59 | 9 | 241 |
| 1029 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 22 20/0,4 KV CORUNCA | 104 | 90 | 14 | 104 | 90 | 14 | 233 |
| 1030 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTAB 26 20/0,4 KV CORUNCA | 129 | 112 | 17 | 129 | 112 | 17 | 159 |
| 1031 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTZ 20 20/0,4 KV CORUNCA | 50 | 43 | 7 | 50 | 43 | 7 | 7874 |
| 1032 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 21 20/0,4 KV CORUNCA | 37 | 32 | 5 | 37 | 32 | 5 | 6865 |
| 1033 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTAB 18 20/0,4 KV CORUNCA | 80 | 69 | 11 | 80 | 69 | 11 | 6820 |
| 1034 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTZ 19 20/0,4 KV CORUNCA | 61 | 53 | 8 | 61 | 53 | 8 | 5627 |
| 1035 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 23 20/0,4 KV CORUNCA | 66 | 57 | 9 | 66 | 57 | 9 | 4871 |
| 1036 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PA 33 20/20 KV CORUNCA | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 4482 |
| 1037 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTAB 15 20/0,4 KV CORUNCA | 43 | 37 | 6 | 43 | 37 | 6 | 3993 |
| 1038 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTAB 25 20/0,4 KV CORUNCA | 50 | 43 | 7 | 50 | 43 | 7 | 3968 |
| 1039 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CORUNCA | 52 | 45 | 7 | 52 | 45 | 7 | 3858 |
| 1040 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTZ 1 20/0,4 KV CORUNCA | 52 | 45 | 7 | 52 | 45 | 7 | 3599 |
| 1041 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 17 20/0,4 KV CORUNCA | 37 | 32 | 5 | 37 | 32 | 5 | 2731 |
| 1042 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTAB 27 20/0,4 KV CORUNCA | 148 | 128 | 20 | 148 | 128 | 20 | 2131 |
| 1043 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTAB 4 20/0,4 KV CORUNCA | 104 | 90 | 14 | 104 | 90 | 14 | 2102 |
| 1044 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV CORUNCA | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2089 |
| 1045 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 14 20/0,4 KV CORUNCA | 45 | 39 | 6 | 45 | 39 | 6 | 1004 |
| 1046 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CORUNCA | 54 | 47 | 7 | 54 | 47 | 7 | 705 |
| 1047 | 2023 | CORUNCA | MUREȘ | PTA 10 20/0,4 KV CORUNCA | 93 | 81 | 12 | 93 | 81 | 12 | 709 |
| 1048 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 1 6/0,4 KV CUGIR | 432 | 413 | 19 | 432 | 413 | 19 | 4112 |
| 1049 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTA 1 6/0,4 KV RAUL MIC | 332 | 318 | 14 | 332 | 318 | 14 | 3286 |
| 1050 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTM 5 6/0,4 KV CUGIR | 380 | 363 | 17 | 380 | 363 | 17 | 2548 |
| 1051 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTA 1 6/0,4 KV TARG | 105 | 100 | 5 | 105 | 100 | 5 | 2293 |
| 1052 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 10 6/0,4 KV CUGIR | 231 | 221 | 10 | 231 | 221 | 10 | 2121 |
| 1053 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 12 6/0,4 KV CUGIR | 200 | 191 | 9 | 200 | 191 | 9 | 1660 |
| 1054 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTAB 8 6/0,4 KV CUGIR | 152 | 145 | 7 | 152 | 145 | 7 | 1644 |
| 1055 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 9 6/0,4 KV CUGIR | 380 | 363 | 17 | 380 | 363 | 17 | 1407 |
| 1056 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV HAN SUREANU | 256 | 245 | 11 | 256 | 245 | 11 | 1326 |
| 1057 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 2 6/0,4 KV CUGIR | 237 | 227 | 10 | 237 | 227 | 10 | 878 |
| 1058 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 21 6/0,4 KV CUGIR | 332 | 318 | 14 | 332 | 318 | 14 | 1177 |
| 1059 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 6 6/0,4 KV CUGIR | 411 | 393 | 18 | 411 | 393 | 18 | 922 |
| 1060 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 4 6/0,4 KV CUGIR | 427 | 408 | 19 | 427 | 408 | 19 | 792 |
| 1061 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 31 6/0,4 KV CUGIR | 453 | 433 | 20 | 453 | 433 | 20 | 713 |
| 1062 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 22 6/0,4 KV CUGIR | 475 | 454 | 21 | 475 | 454 | 21 | 662 |
| 1063 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 13 6/0,4 KV CUGIR | 242 | 231 | 11 | 242 | 231 | 11 | 655 |
| 1064 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 11 6/0,4 KV CUGIR | 273 | 261 | 12 | 273 | 261 | 12 | 503 |
| 1065 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 27 6/0,4 KV CUGIR | 380 | 363 | 17 | 380 | 363 | 17 | 468 |
| 1066 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 16 6/0,4 KV CUGIR | 237 | 227 | 10 | 237 | 227 | 10 | 440 |
| 1067 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 32 6/0,4 KV CUGIR | 432 | 413 | 19 | 432 | 413 | 19 | 319 |
| 1068 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 18 6/0,4 KV CUGIR | 380 | 363 | 17 | 380 | 363 | 17 | 280 |
| 1069 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 17 6/0,4 KV CUGIR | 118 | 113 | 5 | 118 | 113 | 5 | 265 |
| 1070 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 24 6/0,4 KV CUGIR | 284 | 272 | 12 | 284 | 272 | 12 | 242 |
| 1071 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 30 6/0,4 KV CUGIR | 256 | 245 | 11 | 256 | 245 | 11 | 236 |
| 1072 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 25 6/0,4 KV CUGIR | 262 | 251 | 11 | 262 | 251 | 11 | 208 |
| 1073 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 7 6/0,4 KV CUGIR | 256 | 245 | 11 | 256 | 245 | 11 | 189 |
| 1074 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 14 6/0,4 KV CUGIR | 252 | 241 | 11 | 252 | 241 | 11 | 186 |
| 1075 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 3 6/0,4 KV CUGIR | 266 | 254 | 12 | 266 | 254 | 12 | 184 |
| 1076 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 23 6/0,4 KV CUGIR | 190 | 182 | 8 | 190 | 182 | 8 | 176 |
| 1077 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 20 6/0,4 KV CUGIR | 200 | 191 | 9 | 200 | 191 | 9 | 148 |
| 1078 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 29 6/0,4 KV CUGIR | 652 | 624 | 28 | 652 | 624 | 28 | 132 |
| 1079 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 15 6/0,4 KV CUGIR | 442 | 423 | 19 | 442 | 423 | 19 | 5767 |
| 1080 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 28 6/0,4 KV CUGIR | 283 | 271 | 12 | 283 | 271 | 12 | 4076 |
| 1081 | 2023 | CUGIR | ALBA | PTZ 33 6/0,4 KV CUGIR | 200 | 191 | 9 | 200 | 191 | 9 | 2610 |
| 1082 | 2023 | DEAJ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV DEAJ | 275 | 269 | 6 | 275 | 269 | 6 | 234 |
| 1083 | 2023 | DEAJ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV DEAJ | 110 | 107 | 3 | 110 | 107 | 3 | 1102 |
| 1084 | 2023 | DEALU MUNTELUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DEALU MUNTELUI | 37 | 35 | 2 | 37 | 35 | 2 | 571 |
| 1085 | 2023 | DRAMBAR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DRAMBAR | 187 | 156 | 31 | 187 | 156 | 31 | 697 |
| 1086 | 2023 | DUMBRAVA(CIUGUD) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CIUGUD | 101 | 84 | 17 | 101 | 84 | 17 | 2730 |
| 1087 | 2023 | DUMBRAVA(CIUGUD) | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV CIUGUD | 65 | 54 | 11 | 65 | 54 | 11 | 5704 |
| 1088 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV ERNEI | 238 | 216 | 22 | 238 | 216 | 22 | 2451 |
| 1089 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV ERNEI | 149 | 135 | 14 | 149 | 135 | 14 | 1411 |
| 1090 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV ERNEI | 60 | 54 | 6 | 60 | 54 | 6 | 8299 |
| 1091 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV ERNEI | 66 | 60 | 6 | 66 | 60 | 6 | 4764 |
| 1092 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV ERNEI | 119 | 108 | 11 | 119 | 108 | 11 | 2590 |
| 1093 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV ERNEI | 96 | 87 | 9 | 96 | 87 | 9 | 928 |
| 1094 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV ERNEI | 24 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 810 |
| 1095 | 2023 | ERNEI | MUREȘ | PTZ 1 20/0,4 KV ERNEI | 38 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 315 |
| 1096 | 2023 | FÂNTÂNA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV FANTANA | 163 | 145 | 18 | 163 | 145 | 18 | 1186 |
| 1097 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV FELDIOARA | 103 | 93 | 10 | 103 | 93 | 10 | 2641 |
| 1098 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV FELDIOARA | 114 | 103 | 11 | 114 | 103 | 11 | 2325 |
| 1099 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV FELDIOARA | 100 | 90 | 10 | 100 | 90 | 10 | 2197 |
| 1100 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 30 20/0,4 KV FELDIOARA | 90 | 81 | 9 | 90 | 81 | 9 | 2025 |
| 1101 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 11 20/0,4 KV FELDIOARA | 103 | 93 | 10 | 103 | 93 | 10 | 1884 |
| 1102 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTAB 31 20/0,4 KV FELDIOARA | 75 | 68 | 7 | 75 | 68 | 7 | 1845 |
| 1103 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV FELDIOARA | 90 | 81 | 9 | 90 | 81 | 9 | 1741 |
| 1104 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 28 20/0,4 KV FELDIOARA | 83 | 75 | 8 | 83 | 75 | 8 | 1736 |
| 1105 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTAB 13 20/0,4 KV FELDIOARA | 71 | 61 | 10 | 68 | 61 | 7 | 1709 |
| 1106 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTAB 32 20/0,4 KV FELDIOARA | 68 | 61 | 7 | 68 | 61 | 7 | 1708 |
| 1107 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV FELDIOARA | 71 | 64 | 7 | 71 | 64 | 7 | 1634 |
| 1108 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 16 20/0,4 KV FELDIOARA | 77 | 69 | 8 | 77 | 69 | 8 | 1449 |
| 1109 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV FELDIOARA | 58 | 52 | 6 | 58 | 52 | 6 | 1366 |
| 1110 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV FELDIOARA UCEA | 59 | 53 | 6 | 59 | 53 | 6 | 1049 |
| 1111 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV FELDIOARA | 43 | 39 | 4 | 43 | 39 | 4 | 854 |
| 1112 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTA 29 20/0,4 KV FELDIOARA | 36 | 32 | 4 | 36 | 32 | 4 | 772 |
| 1113 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTZ 17 20/0,4 KV FELDIOARA | 143 | 129 | 14 | 143 | 129 | 14 | 611 |
| 1114 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTZ 20 20/0,4 KV FELDIOARA | 225 | 203 | 22 | 225 | 203 | 22 | 7350 |
| 1115 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTZ 15 20/0,4 KV FELDIOARA | 99 | 89 | 10 | 99 | 89 | 10 | 2667 |
| 1116 | 2023 | FELDIOARA | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV FELDIOARA | 83 | 75 | 8 | 83 | 75 | 8 | 502 |
| 1117 | 2023 | GAMBAS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GAMBAS | 182 | 171 | 11 | 182 | 171 | 11 | 2211 |
| 1118 | 2023 | GURA ARIESULUI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV GURA ARIES | 42 | 39 | 3 | 42 | 39 | 3 | 292 |
| 1119 | 2023 | GURA ARIESULUI | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV POMPE GURA ARIES. | 78 | 73 | 5 | 78 | 73 | 5 | 2141 |
| 1120 | 2023 | GURA ARIESULUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GURA ARIES | 105 | 98 | 7 | 105 | 98 | 7 | 502 |
| 1121 | 2023 | HOREA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV HORIA | 101 | 65 | 36 | 101 | 65 | 36 | 2463 |
| 1122 | 2023 | HOREA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV HORIA | 121 | 78 | 43 | 121 | 78 | 43 | 418 |
| 1123 | 2023 | ICLAND | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ICLAND | 38 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 184 |
| 1124 | 2023 | ICLAND | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV ICLAND | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 235 |
| 1125 | 2023 | ICLAND | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ICLAND MTJ LUDUS | 62 | 60 | 2 | 62 | 60 | 2 | 378 |
| 1126 | 2023 | IZVOARELE(GIRDA DE S | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV IZVOARELE | 38 | 27 | 11 | 38 | 27 | 11 | 393 |
| 1127 | 2023 | JABENIȚA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV JABENITA | 73 | 68 | 5 | 73 | 68 | 5 | 1728 |
| 1128 | 2023 | JABENIȚA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV JABENITA | 182 | 169 | 13 | 182 | 169 | 13 | 784 |
| 1129 | 2023 | JABENIȚA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV JABENITA | 196 | 182 | 14 | 196 | 182 | 14 | 1195 |
| 1130 | 2023 | LACU ROȘU | HARGHITA | PTA 41 20/0,4 KV LACU ROSU | 44 | 28 | 16 | 44 | 28 | 16 | 415 |
| 1131 | 2023 | LACU ROȘU | HARGHITA | PTA 42 20/0,4 KV LACU ROSU | 39 | 25 | 14 | 39 | 25 | 14 | 111 |
| 1132 | 2023 | LACU ROȘU | HARGHITA | PTA 56 20/0,4 KV LACU ROSU | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 1182 |
| 1133 | 2023 | LACU ROȘU | HARGHITA | PTA 68 20/0,4 KV LACU ROSU | 70 | 45 | 25 | 70 | 45 | 25 | 659 |
| 1134 | 2023 | LACU ROȘU | HARGHITA | PTZ 1 20/0,4 KV CABINA LACU ROSU | 28 | 18 | 10 | 28 | 18 | 10 | 460 |
| 1135 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV NOD LANCRAM | 25 | 18 | 7 | 25 | 18 | 7 | 926 |
| 1136 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ULPIA | 152 | 110 | 42 | 152 | 110 | 42 | 539 |
| 1137 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTAB 1 20/20 KV PC BERE | 122 | 88 | 34 | 122 | 88 | 34 | 113 |
| 1138 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTAB 4 20/0,4 KV EPURARE LANCRAM | 109 | 79 | 30 | 109 | 79 | 30 | 9292 |
| 1139 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LANCRAM | 61 | 44 | 17 | 61 | 44 | 17 | 8496 |
| 1140 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV LANCRAM | 97 | 70 | 27 | 97 | 70 | 27 | 7698 |
| 1141 | 2023 | LANCRAM | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ROMAQUA | 39 | 28 | 11 | 39 | 28 | 11 | 2893 |
| 1142 | 2023 | LASLEA | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV LASLEA | 70 | 63 | 7 | 70 | 63 | 7 | 140 |
| 1143 | 2023 | LASLEA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV LASLEA | 133 | 119 | 14 | 133 | 119 | 14 | 128 |
| 1144 | 2023 | LASLEA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV LASLEA | 111 | 99 | 12 | 111 | 99 | 12 | 1127 |
| 1145 | 2023 | LASLEA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV LASLEA | 45 | 40 | 5 | 45 | 40 | 5 | 117 |
| 1146 | 2023 | LASLEA | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV LASLEA | 97 | 87 | 10 | 97 | 87 | 10 | 514 |
| 1147 | 2023 | LAZ(SASCIORI) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LAZ | 220 | 167 | 53 | 220 | 167 | 53 | 6600 |
| 1148 | 2023 | LEORINT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LEORINT | 151 | 142 | 9 | 151 | 142 | 9 | 2785 |
| 1149 | 2023 | LUNCA MURESULUI | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV ATELIERE L. MURESULUI | 148 | 134 | 14 | 148 | 134 | 14 | 454 |
| 1150 | 2023 | LUNCA MURESULUI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV POMPE APA TRANSAVIA | 74 | 67 | 7 | 74 | 67 | 7 | 2275 |
| 1151 | 2023 | LUNCA MURESULUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA MURES | 185 | 167 | 18 | 185 | 167 | 18 | 4123 |
| 1152 | 2023 | LUNCA MURESULUI | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV LUNCA MURES | 118 | 107 | 11 | 118 | 107 | 11 | 3068 |
| 1153 | 2023 | LUNCA MURESULUI | ALBA | PTA 6 20/0,4 KV FERMA II L. MURESULUI | 225 | 201 | 24 | 222 | 201 | 21 | 512 |
| 1154 | 2023 | LUNCA MURESULUI | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV LUNCA MURES | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 144 |
| 1155 | 2023 | LUNCA(VALEA LUNGA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 65 | 54 | 11 | 65 | 54 | 11 | 396 |
| 1156 | 2023 | LUNCA(VALEA LUNGA) | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 327 |
| 1157 | 2023 | LUNCA(VALEA LUNGA) | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 26 | 22 | 4 | 26 | 22 | 4 | 366 |
| 1158 | 2023 | LUNCA(VALEA LUNGA) | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 42 | 35 | 7 | 42 | 35 | 7 | 1153 |
| 1159 | 2023 | LUNCA(VALEA LUNGA) | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV VALEA LUNGA GARA | 17 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1181 |
| 1160 | 2023 | LUȚA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV LUTA | 57 | 51 | 6 | 57 | 51 | 6 | 766 |
| 1161 | 2023 | LUȚA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV LUTA | 24 | 21 | 3 | 24 | 21 | 3 | 298 |
| 1162 | 2023 | MĂIERUȘ | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV MAIERUS | 92 | 83 | 9 | 92 | 83 | 9 | 621 |
| 1163 | 2023 | MĂIERUȘ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV MAIERUS | 143 | 129 | 14 | 143 | 129 | 14 | 590 |
| 1164 | 2023 | MĂIERUȘ | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV MAIERUS | 103 | 93 | 10 | 103 | 93 | 10 | 533 |
| 1165 | 2023 | MĂIERUȘ | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV MAIERUS DEALUL CU STEJA | 69 | 62 | 7 | 69 | 62 | 7 | 429 |
| 1166 | 2023 | MĂIERUȘ | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV MAIERUS | 86 | 78 | 8 | 86 | 78 | 8 | 400 |
| 1167 | 2023 | MĂIERUȘ | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV MAIERUS | 58 | 52 | 6 | 58 | 52 | 6 | 331 |
| 1168 | 2023 | MITREȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV MITRESTI | 128 | 119 | 9 | 128 | 119 | 9 | 2025 |
| 1169 | 2023 | MITREȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV MITRESTI | 51 | 48 | 3 | 51 | 48 | 3 | 249 |
| 1170 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 295 |
| 1171 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 26 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 47 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 145 |
| 1172 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 47 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 125 |
| 1173 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 31 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 80 | 60 | 20 | 80 | 60 | 20 | 1106 |
| 1174 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 47 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 1105 |
| 1175 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 72 | 54 | 18 | 72 | 54 | 18 | 8868 |
| 1176 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 53 | 40 | 13 | 53 | 40 | 13 | 7918 |
| 1177 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 47 | 35 | 12 | 47 | 35 | 12 | 7843 |
| 1178 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 41 | 31 | 10 | 41 | 31 | 10 | 5767 |
| 1179 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 36 | 27 | 9 | 36 | 27 | 9 | 5693 |
| 1180 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 118 | 89 | 29 | 118 | 89 | 29 | 4360 |
| 1181 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 73 | 55 | 18 | 73 | 55 | 18 | 3469 |
| 1182 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 2436 |
| 1183 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 218 |
| 1184 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 73 | 55 | 18 | 73 | 55 | 18 | 142 |
| 1185 | 2023 | MOIECIU DE JOS | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 24 | 18 | 6 | 24 | 18 | 6 | 335 |
| 1186 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 29 | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 1731 |
| 1187 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 18 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 25 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 3467 |
| 1188 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 44 | 30 | 14 | 44 | 30 | 14 | 2941 |
| 1189 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 9 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2226 |
| 1190 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 1181 |
| 1191 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 696 |
| 1192 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 261 |
| 1193 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 29 | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 205 |
| 1194 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 39 | 27 | 12 | 39 | 27 | 12 | 664 |
| 1195 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 34 | 23 | 11 | 34 | 23 | 11 | 320 |
| 1196 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 61 | 42 | 19 | 61 | 42 | 19 | 643 |
| 1197 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 184 |
| 1198 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 227 |
| 1199 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 26 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 28 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 1188 |
| 1200 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 1157 |
| 1201 | 2023 | MOIECIU DE SUS | BRAȘOV | PTA 31 20/0,4 KV MOIECIU DE JOS | 45 | 31 | 14 | 45 | 31 | 14 | 876 |
| 1202 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV ORLAT | 141 | 112 | 29 | 141 | 112 | 29 | 2892 |
| 1203 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV ORLAT | 99 | 79 | 20 | 99 | 79 | 20 | 803 |
| 1204 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV ORLAT | 113 | 90 | 23 | 113 | 90 | 23 | 774 |
| 1205 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTZ 2 20/0,4 KV ORLAT | 149 | 118 | 31 | 149 | 118 | 31 | 647 |
| 1206 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTA 14 20/0,4 KV ORLAT | 127 | 101 | 26 | 127 | 101 | 26 | 512 |
| 1207 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTA 20 20/0,4 KV ORLAT | 71 | 56 | 15 | 71 | 56 | 15 | 397 |
| 1208 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTZ 5 20/0,4 KV ORLAT | 212 | 168 | 44 | 212 | 168 | 44 | 1751 |
| 1209 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTM 1 20/0,4 KV BALASTIERA ORLAT | 141 | 112 | 29 | 141 | 112 | 29 | 792 |
| 1210 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTA 19 20/0,4 KV ORLAT | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 781 |
| 1211 | 2023 | ORLAT | SIBIU | PTZ 13 20/0,4 KV ORLAT | 190 | 151 | 39 | 190 | 151 | 39 | 1528 |
| 1212 | 2023 | PANADE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PANADE | 267 | 255 | 12 | 267 | 255 | 12 | 3422 |
| 1213 | 2023 | PETEA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV PETEA | 121 | 114 | 7 | 121 | 114 | 7 | 1649 |
| 1214 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 7 20/0,4 KV PETRESTI | 33 | 26 | 7 | 33 | 26 | 7 | 464 |
| 1215 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 14 20/0,4 KV PETRESTI | 54 | 42 | 12 | 54 | 42 | 12 | 919 |
| 1216 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 12 20/0,4 KV PETRESTI | 85 | 66 | 19 | 85 | 66 | 19 | 896 |
| 1217 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTZ 6 20/0,4 KV PETRESTI | 68 | 53 | 15 | 68 | 53 | 15 | 735 |
| 1218 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 11 20/0,4 KV PETRESTI | 136 | 106 | 30 | 136 | 106 | 30 | 1404 |
| 1219 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 15 20/0,4 KV PETRESTI | 153 | 119 | 34 | 153 | 119 | 34 | 618 |
| 1220 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 8 20/0,4 KV PETRESTI | 149 | 112 | 37 | 149 | 112 | 37 | 287 |
| 1221 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV PETRESTI | 212 | 165 | 47 | 212 | 165 | 47 | 5145 |
| 1222 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PETRESTI | 340 | 265 | 75 | 340 | 265 | 75 | 1963 |
| 1223 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV PETRESTI | 230 | 179 | 51 | 230 | 179 | 51 | 405 |
| 1224 | 2023 | PETRESTI | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV PETRESTI | 298 | 232 | 66 | 298 | 232 | 66 | 9162 |
| 1225 | 2023 | POIANA AMPOIULUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POIANA AMPOIULUI | 138 | 90 | 48 | 138 | 90 | 48 | 2079 |
| 1226 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTA 10 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 210 | 175 | 35 | 210 | 175 | 35 | 1853 |
| 1227 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 173 | 145 | 28 | 173 | 145 | 28 | 1838 |
| 1228 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 154 | 129 | 25 | 154 | 129 | 25 | 283 |
| 1229 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 240 | 201 | 39 | 240 | 201 | 39 | 590 |
| 1230 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 61 | 51 | 10 | 61 | 51 | 10 | 7984 |
| 1231 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 96 | 80 | 16 | 96 | 80 | 16 | 158 |
| 1232 | 2023 | POIANA SIBIULUI | SIBIU | PTAB 1 20/0,4 KV POIANA SIBIULUI | 385 | 322 | 63 | 385 | 322 | 63 | 3627 |
| 1233 | 2023 | POIENI(BUCIUM) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POIENI-VIDRA | 52 | 44 | 8 | 52 | 44 | 8 | 220 |
| 1234 | 2023 | POPESTII DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POPESTII DE SUS | 30 | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | 3695 |
| 1235 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 8 20/0,4 KV RASINARI | 355 | 296 | 59 | 355 | 296 | 59 | 892 |
| 1236 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTM 9 20/0,4 KV RASINARI | 186 | 155 | 31 | 186 | 155 | 31 | 288 |
| 1237 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV RASINARI | 444 | 370 | 74 | 444 | 370 | 74 | 241 |
| 1238 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV RASINARI | 107 | 89 | 18 | 107 | 89 | 18 | 209 |
| 1239 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 15 20/0,4 KV RASINARI | 89 | 74 | 15 | 89 | 74 | 15 | 195 |
| 1240 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 10 20/0,4 KV RASINARI | 222 | 185 | 37 | 222 | 185 | 37 | 134 |
| 1241 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 18 20/0,4 KV RASINARI | 56 | 47 | 9 | 56 | 47 | 9 | 795 |
| 1242 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV RASINARI | 89 | 74 | 15 | 89 | 74 | 15 | 813 |
| 1243 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV RASINARI | 71 | 59 | 12 | 71 | 59 | 12 | 553 |
| 1244 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV RASINARI | 249 | 207 | 42 | 249 | 207 | 42 | 2065 |
| 1245 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTZ 4 20/0,4 KV RASINARI | 133 | 111 | 22 | 133 | 111 | 22 | 3991 |
| 1246 | 2023 | RĂȘINARI | SIBIU | PTZ 6 20/0,4 KV RASINARI | 222 | 185 | 37 | 222 | 185 | 37 | 1157 |
| 1247 | 2023 | RIMETEA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV REMETEA CABANE | 120 | 106 | 14 | 120 | 106 | 14 | 4008 |
| 1248 | 2023 | RIMETEA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV REMETEA ALBA | 89 | 79 | 10 | 89 | 79 | 10 | 890 |
| 1249 | 2023 | RIMETEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV REMETEA CABANE | 75 | 66 | 9 | 75 | 66 | 9 | 2143 |
| 1250 | 2023 | RIMETEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV REMETEA ALBA | 186 | 165 | 21 | 186 | 165 | 21 | 888 |
| 1251 | 2023 | RUSI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV RUSI | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 2969 |
| 1252 | 2023 | RUȘI | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 144 | 131 | 13 | 144 | 131 | 13 | 533 |
| 1253 | 2023 | RUȘI | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 92 | 84 | 8 | 92 | 84 | 8 | 326 |
| 1254 | 2023 | RUȘI | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 57 | 52 | 5 | 57 | 52 | 5 | 7939 |
| 1255 | 2023 | RUȘI | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 86 | 78 | 8 | 86 | 78 | 8 | 6380 |
| 1256 | 2023 | SALCIUA DE SUS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SALCIUA DE SUS | 100 | 73 | 27 | 100 | 73 | 27 | 314 |
| 1257 | 2023 | SALCIUA DE SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SALCIUA DE SUS | 156 | 113 | 43 | 156 | 113 | 43 | 240 |
| 1258 | 2023 | SALCIUS DE JOS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SALCIUA DE JOS | 155 | 123 | 32 | 155 | 123 | 32 | 3671 |
| 1259 | 2023 | SALCIUS DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SALCIUA DE JOS | 243 | 193 | 50 | 243 | 193 | 50 | 1583 |
| 1260 | 2023 | SÂNMARTIN | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV SANMARTIN | 139 | 109 | 30 | 139 | 109 | 30 | 2270 |
| 1261 | 2023 | SÂNMARTIN | HARGHITA | PTA 7 20/0,4 KV SANMARTIN | 179 | 140 | 39 | 179 | 140 | 39 | 1202 |
| 1262 | 2023 | SÂNMARTIN | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV SANMARTIN | 194 | 152 | 42 | 194 | 152 | 42 | 857 |
| 1263 | 2023 | SÂNMARTIN | HARGHITA | PTA 5 20/0,4 KV SANMARTIN | 217 | 170 | 47 | 217 | 170 | 47 | 7772 |
| 1264 | 2023 | SÂNMARTIN | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV SANMARTIN | 124 | 97 | 27 | 124 | 97 | 27 | 6780 |
| 1265 | 2023 | SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTAB 5 20/0,4 KV SANMARTINU DE CAMPIE | 36 | 34 | 2 | 36 | 34 | 2 | 398 |
| 1266 | 2023 | SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SANMARTIN | 141 | 134 | 7 | 141 | 134 | 7 | 148 |
| 1267 | 2023 | SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SANMARTIN | 114 | 108 | 6 | 114 | 108 | 6 | 1987 |
| 1268 | 2023 | SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SANMARTIN | 91 | 86 | 5 | 91 | 86 | 5 | 553 |
| 1269 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 926 |
| 1270 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 46 | 42 | 4 | 45 | 42 | 3 | 163 |
| 1271 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 53 | 48 | 5 | 52 | 48 | 4 | 7382 |
| 1272 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 23 | 21 | 2 | 23 | 21 | 2 | 5157 |
| 1273 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 56 | 52 | 4 | 56 | 52 | 4 | 4133 |
| 1274 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 36 | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 3343 |
| 1275 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 41 | 38 | 3 | 41 | 38 | 3 | 3042 |
| 1276 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2597 |
| 1277 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1535 |
| 1278 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1033 |
| 1279 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SARMASEL SAT | 48 | 44 | 4 | 48 | 44 | 4 | 626 |
| 1280 | 2023 | SĂRMĂȘEL | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SARMASEL GARA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 397 |
| 1281 | 2023 | SASA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV B.SASA | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 370 |
| 1282 | 2023 | SCARISOARA | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV SCARISOARA | 108 | 89 | 19 | 108 | 89 | 19 | 274 |
| 1283 | 2023 | SCARISOARA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SCARISOARA | 172 | 142 | 30 | 172 | 142 | 30 | 199 |
| 1284 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 5 20/0,4 KV SEBES | 305 | 261 | 44 | 305 | 261 | 44 | 4241 |
| 1285 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV SEBES | 392 | 335 | 57 | 392 | 335 | 57 | 3946 |
| 1286 | 2023 | SEBES | ALBA | PTAB 28 20/0,4 KV SEBES | 278 | 238 | 40 | 278 | 238 | 40 | 3480 |
| 1287 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 14 20/0,4 KV SEBES | 298 | 255 | 43 | 298 | 255 | 43 | 2985 |
| 1288 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 2 20/0,4 KV SEBES | 259 | 221 | 38 | 259 | 221 | 38 | 2713 |
| 1289 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 30 20/0,4 KV SEBES | 245 | 209 | 36 | 245 | 209 | 36 | 2586 |
| 1290 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 40 20/0,4 KV SEBES | 245 | 209 | 36 | 245 | 209 | 36 | 2488 |
| 1291 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 38 20/0,4 KV SEBES | 237 | 203 | 34 | 237 | 203 | 34 | 2319 |
| 1292 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 42 20/0,4 KV SEBES | 170 | 145 | 25 | 170 | 145 | 25 | 1925 |
| 1293 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 10 20/0,4 KV SEBES | 211 | 180 | 31 | 211 | 180 | 31 | 1791 |
| 1294 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 39 20/0,4 KV SEBES | 285 | 244 | 41 | 285 | 244 | 41 | 1698 |
| 1295 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 35 20/0,4 KV SEBES | 386 | 330 | 56 | 386 | 330 | 56 | 1513 |
| 1296 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 8 20/0,4 KV SEBES | 218 | 186 | 32 | 218 | 186 | 32 | 1462 |
| 1297 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 43 20/0,4 KV SEBES | 188 | 161 | 27 | 188 | 161 | 27 | 1273 |
| 1298 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 26 20/0,4 KV SEBES | 245 | 209 | 36 | 245 | 209 | 36 | 1132 |
| 1299 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 25 20/0,4 KV SEBES | 237 | 203 | 34 | 237 | 203 | 34 | 846 |
| 1300 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 4 20/0,4 KV SEBES | 292 | 250 | 42 | 292 | 250 | 42 | 406 |
| 1301 | 2023 | SEBES | ALBA | PTAB 58 20/0,4 KV SEBES | 244 | 209 | 35 | 244 | 209 | 35 | 2338 |
| 1302 | 2023 | SEBES | ALBA | PTAB 50 20/0,4 KV SEBES | 188 | 175 | 13 | 188 | 175 | 13 | 1362 |
| 1303 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 13 20/0,4 KV SEBES | 278 | 238 | 40 | 278 | 238 | 40 | 937 |
| 1304 | 2023 | SEBES | ALBA | PTAB 52 20/0,4 KV SEBES | 218 | 186 | 32 | 218 | 186 | 32 | 832 |
| 1305 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 18 20/0,4 KV SEBES | 285 | 244 | 41 | 285 | 244 | 41 | 679 |
| 1306 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 3 20/0,4 KV SEBES | 428 | 366 | 62 | 428 | 366 | 62 | 648 |
| 1307 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 46 20/0,4 KV SEBES | 292 | 250 | 42 | 292 | 250 | 42 | 475 |
| 1308 | 2023 | SEBES | ALBA | PTAB 51 20/0,4 KV SEBES | 189 | 162 | 27 | 189 | 162 | 27 | 439 |
| 1309 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 16 20/0,4 KV SEBES | 386 | 330 | 56 | 386 | 330 | 56 | 274 |
| 1310 | 2023 | SEBES | ALBA | PTAB 48 20/0,4 KV SEBES | 183 | 156 | 27 | 183 | 156 | 27 | 199 |
| 1311 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 56 20/0,4 KV SEBES | 122 | 104 | 18 | 122 | 104 | 18 | 192 |
| 1312 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 12 20/0,4 KV SEBES | 204 | 174 | 30 | 204 | 174 | 30 | 189 |
| 1313 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 37 20/0,4 KV SEBES | 153 | 131 | 22 | 153 | 131 | 22 | 188 |
| 1314 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 11 20/0,4 KV SEBES | 110 | 94 | 16 | 110 | 94 | 16 | 153 |
| 1315 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 17 20/0,4 KV SEBES | 177 | 151 | 26 | 177 | 151 | 26 | 151 |
| 1316 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 22 20/0,4 KV SEBES | 185 | 158 | 27 | 185 | 158 | 27 | 147 |
| 1317 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 44 20/0,4 KV SEBES | 250 | 214 | 36 | 250 | 214 | 36 | 119 |
| 1318 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 19 20/0,4 KV SEBES | 250 | 214 | 36 | 250 | 214 | 36 | 117 |
| 1319 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 54 20/0,4 KV SEBES | 153 | 131 | 22 | 153 | 131 | 22 | 1106 |
| 1320 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 23 20/0,4 KV SEBES | 278 | 238 | 40 | 278 | 238 | 40 | 5162 |
| 1321 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 31 20/0,4 KV SEBES | 153 | 131 | 22 | 153 | 131 | 22 | 4094 |
| 1322 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 55 20/0,4 KV SEBES | 43 | 37 | 6 | 43 | 37 | 6 | 3967 |
| 1323 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 53 20/0,4 KV SEBES | 98 | 84 | 14 | 98 | 84 | 14 | 1981 |
| 1324 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 6 20/0,4 KV SEBES | 306 | 262 | 44 | 306 | 262 | 44 | 929 |
| 1325 | 2023 | SEBES | ALBA | PTA 47 20/0,4 KV SEBES | 55 | 47 | 8 | 55 | 47 | 8 | 792 |
| 1326 | 2023 | SEBES | ALBA | PTZ 7 20/0,4 KV SEBES | 123 | 105 | 18 | 123 | 105 | 18 | 346 |
| 1327 | 2023 | SEBEȘU DE JOS | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV SEBESU DE JOS | 116 | 98 | 18 | 116 | 98 | 18 | 2105 |
| 1328 | 2023 | SEBEȘU DE JOS | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SEBESU DE JOS | 289 | 244 | 45 | 289 | 244 | 45 | 1699 |
| 1329 | 2023 | SIBISENI | ALBA | PTZ 3 20/0,4 KV SIBISENI | 92 | 75 | 17 | 92 | 75 | 17 | 1616 |
| 1330 | 2023 | SIBISENI | ALBA | PTZ 4 20/0,4 KV SIBISENI | 59 | 48 | 11 | 59 | 48 | 11 | 1097 |
| 1331 | 2023 | SIBISENI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SIBISENI | 37 | 30 | 7 | 37 | 30 | 7 | 574 |
| 1332 | 2023 | SIBISENI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SIBISENI | 23 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 380 |
| 1333 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 8 20/0,4 KV SLIMNIC | 86 | 73 | 13 | 86 | 73 | 13 | 1686 |
| 1334 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV SLIMNIC | 248 | 210 | 38 | 248 | 210 | 38 | 372 |
| 1335 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV SLIMNIC | 111 | 94 | 17 | 111 | 94 | 17 | 121 |
| 1336 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV SLIMNIC | 61 | 52 | 9 | 61 | 52 | 9 | 6718 |
| 1337 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV SLIMNIC | 124 | 105 | 19 | 124 | 105 | 19 | 599 |
| 1338 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SLIMNIC | 155 | 131 | 24 | 155 | 131 | 24 | 895 |
| 1339 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV SLIMNIC | 136 | 115 | 21 | 136 | 115 | 21 | 239 |
| 1340 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV SLIMNIC | 99 | 84 | 15 | 99 | 84 | 15 | 303 |
| 1341 | 2023 | SLIMNIC | SIBIU | PTA 9 20/0,4 KV SLIMNIC | 39 | 33 | 6 | 39 | 33 | 6 | 1199 |
| 1342 | 2023 | ȘOALA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SOALA | 162 | 114 | 48 | 162 | 114 | 48 | 1489 |
| 1343 | 2023 | SONA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV SONA IRIGATII | 184 | 172 | 12 | 184 | 172 | 12 | 3077 |
| 1344 | 2023 | SONA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SONA | 118 | 110 | 8 | 118 | 110 | 8 | 1911 |
| 1345 | 2023 | SONA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SONA | 74 | 69 | 5 | 74 | 69 | 5 | 1160 |
| 1346 | 2023 | SONA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV SONA LIVADA | 46 | 43 | 3 | 46 | 43 | 3 | 793 |
| 1347 | 2023 | STRUNGARI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV STRUNGARI | 97 | 80 | 17 | 97 | 80 | 17 | 218 |
| 1348 | 2023 | STUPINII PREJMERULUI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 1553 |
| 1349 | 2023 | STUPINII PREJMERULUI | BRAȘOV | PTM 4 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 | 9333 |
| 1350 | 2023 | STUPINII PREJMERULUI | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 55 | 47 | 8 | 55 | 47 | 8 | 665 |
| 1351 | 2023 | STUPINII PREJMERULUI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV STUPINII PREJMERULUI | 33 | 28 | 5 | 33 | 28 | 5 | 2144 |
| 1352 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTAB 1 20/0,4 KV PC POARTA RAIULUI | 192 | 155 | 37 | 192 | 155 | 37 | 2505 |
| 1353 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTZ 2 20/0,4 KV SUGAG | 169 | 136 | 33 | 169 | 136 | 33 | 2382 |
| 1354 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV SUGAG | 120 | 97 | 23 | 120 | 97 | 23 | 1629 |
| 1355 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV SUGAG STATIE ASFALT | 77 | 62 | 15 | 77 | 62 | 15 | 964 |
| 1356 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV SUGAG | 48 | 39 | 9 | 48 | 39 | 9 | 576 |
| 1357 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SCH DOBRA SEDIU | 38 | 31 | 7 | 38 | 31 | 7 | 436 |
| 1358 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ARTI SUB PIATRA | 30 | 24 | 6 | 30 | 24 | 6 | 313 |
| 1359 | 2023 | SUGAG | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CANTON SILVIC | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 766 |
| 1360 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTAB 17 20/0,4 KV SURA MARE | 284 | 235 | 49 | 284 | 235 | 49 | 2646 |
| 1361 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTZ 2 20/0,4 KV SURA MARE | 180 | 149 | 31 | 180 | 149 | 31 | 2048 |
| 1362 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV SURA MARE | 107 | 89 | 18 | 107 | 89 | 18 | 1107 |
| 1363 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 8 20/0,4 KV SURA MARE | 126 | 104 | 22 | 126 | 104 | 22 | 914 |
| 1364 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 9 20/0,4 KV SURA MARE | 86 | 71 | 15 | 86 | 71 | 15 | 713 |
| 1365 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV SURA MARE | 81 | 67 | 14 | 81 | 67 | 14 | 337 |
| 1366 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV SURA MARE | 54 | 45 | 9 | 54 | 45 | 9 | 336 |
| 1367 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV SURA MARE | 72 | 60 | 12 | 72 | 60 | 12 | 2257 |
| 1368 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV SURA MARE | 36 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | 1871 |
| 1369 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 16 20/0,4 KV SURA MARE | 18 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 379 |
| 1370 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 15 20/0,4 KV SURA MARE | 28 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 301 |
| 1371 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 13 20/0,4 KV SURA MARE | 45 | 37 | 8 | 45 | 37 | 8 | 1943 |
| 1372 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV SURA MARE | 68 | 56 | 12 | 68 | 56 | 12 | 1049 |
| 1373 | 2023 | ȘURA MARE | SIBIU | PTA 10 20/0,4 KV SURA MARE | 112 | 93 | 19 | 112 | 93 | 19 | 2179 |
| 1374 | 2023 | TELEAC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TELEAC ALBA | 153 | 129 | 24 | 153 | 129 | 24 | 113 |
| 1375 | 2023 | TELEAC | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV TELEAC | 108 | 96 | 12 | 108 | 96 | 12 | 7971 |
| 1376 | 2023 | TELEAC | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV TELEAC ALBA | 214 | 202 | 12 | 214 | 202 | 12 | 1300 |
| 1377 | 2023 | TIMIȘU DE JOS | BRAȘOV | PTAB 55 20/0,4 KV TIMISUL DE JOS | 25 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 208 |
| 1378 | 2023 | TIMIȘU DE JOS | BRAȘOV | PTA 33 20/0,4 KV TIMISUL DE JOS | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1931 |
| 1379 | 2023 | TIMIȘU DE JOS | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV TIMISUL DE JOS | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1054 |
| 1380 | 2023 | TIMIȘU DE JOS | BRAȘOV | PTA 76 20/0,4 KV TIMISUL DE JOS | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1009 |
| 1381 | 2023 | TIMIȘU DE JOS | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV TIMISUL DE JOS | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 737 |
| 1382 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 23 20/0,4 KV UNGHENI | 27 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | 9978 |
| 1383 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 21 20/0,4 KV UNGHENI | 62 | 57 | 5 | 62 | 57 | 5 | 9764 |
| 1384 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PA 1 20 KV BERE UNGHENI | 109 | 100 | 9 | 109 | 100 | 9 | 8651 |
| 1385 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PA 1 20 KV PREMUR UNGHENI | 68 | 62 | 6 | 68 | 62 | 6 | 8374 |
| 1386 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 20 20/0,4 KV UNGHENI | 38 | 35 | 3 | 38 | 35 | 3 | 3506 |
| 1387 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 15 20/0,4 KV UNGHENI | 35 | 32 | 3 | 35 | 32 | 3 | 2422 |
| 1388 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 13 20/0,4 KV UNGHENI | 98 | 90 | 8 | 98 | 90 | 8 | 1981 |
| 1389 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 12 20/0,4 KV UNGHENI | 44 | 40 | 4 | 44 | 40 | 4 | 634 |
| 1390 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTZ 14 20/0,4 KV UNGHENI | 117 | 107 | 10 | 117 | 107 | 10 | 308 |
| 1391 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV UNGHENI | 49 | 45 | 4 | 49 | 45 | 4 | 179 |
| 1392 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV UNGHENI | 120 | 110 | 10 | 120 | 110 | 10 | 1775 |
| 1393 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV UNGHENI | 68 | 62 | 6 | 68 | 62 | 6 | 1108 |
| 1394 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 27 20/0,4 KV UNGHENI | 76 | 70 | 6 | 76 | 70 | 6 | 1565 |
| 1395 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 30 20/0,4 KV UNGHENI | 60 | 55 | 5 | 60 | 55 | 5 | 256 |
| 1396 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV UNGHENI | 44 | 40 | 4 | 44 | 40 | 4 | 723 |
| 1397 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTZ 16 20/0,4 KV UNGHENI | 76 | 70 | 6 | 76 | 70 | 6 | 1408 |
| 1398 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 24 20/0,4 KV UNGHENI | 126 | 115 | 11 | 126 | 115 | 11 | 330 |
| 1399 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTA 25 20/0,4 KV UNGHENI | 82 | 75 | 7 | 82 | 75 | 7 | 625 |
| 1400 | 2023 | UNGHENI | MUREȘ | PTAB 26 20/0,4 KV UNGHENI | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 201 |
| 1401 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV UNIREA I | 297 | 271 | 26 | 297 | 271 | 26 | 274 |
| 1402 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV UNIREA I | 265 | 242 | 23 | 265 | 242 | 23 | 183 |
| 1403 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV OTELUL UNIREA I | 86 | 77 | 9 | 84 | 77 | 7 | 135 |
| 1404 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV UNIREA II | 149 | 136 | 13 | 149 | 136 | 13 | 110 |
| 1405 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV UNIREA II | 244 | 223 | 21 | 244 | 223 | 21 | 5717 |
| 1406 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV UNIREA I | 127 | 116 | 11 | 127 | 116 | 11 | 2567 |
| 1407 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV FUNICULAR UNIREA II | 181 | 165 | 16 | 181 | 165 | 16 | 2362 |
| 1408 | 2023 | UNIREA | ALBA | PTA 6 20/0,4 KV UNIREA I SMA | 106 | 97 | 9 | 106 | 97 | 9 | 1527 |
| 1409 | 2023 | VALEA MORII | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA MORII | 68 | 42 | 26 | 68 | 42 | 26 | 984 |
| 1410 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 13 20/0,4 KV VARSAG | 68 | 41 | 27 | 68 | 41 | 27 | 1615 |
| 1411 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV VARSAG | 78 | 47 | 31 | 78 | 47 | 31 | 1531 |
| 1412 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 14 20/0,4 KV VARSAG | 56 | 34 | 22 | 56 | 34 | 22 | 1388 |
| 1413 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 17 20/0,4 KV VARSAG | 90 | 54 | 36 | 90 | 54 | 36 | 1212 |
| 1414 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 12 20/0,4 KV VARSAG | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 1136 |
| 1415 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 15 20/0,4 KV VARSAG | 43 | 26 | 17 | 43 | 26 | 17 | 1110 |
| 1416 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 11 20/0,4 KV VARSAG | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 434 |
| 1417 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 10 20/0,4 KV VARSAG | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 2479 |
| 1418 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 16 20/0,4 KV VARSAG | 93 | 56 | 37 | 93 | 56 | 37 | 387 |
| 1419 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV VARSAG | 72 | 43 | 29 | 72 | 43 | 29 | 9803 |
| 1420 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 9 20/0,4 KV VARSAG | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 1251 |
| 1421 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 19 20/0,4 KV VARSAG | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 956 |
| 1422 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 20 20/0,4 KV VARSAG | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 252 |
| 1423 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 6 20/0,4 KV VARSAG | 53 | 32 | 21 | 53 | 32 | 21 | 206 |
| 1424 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 5 20/0,4 KV VARSAG | 51 | 31 | 20 | 51 | 31 | 20 | 172 |
| 1425 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 3 20/0,4 KV VARSAG | 28 | 17 | 11 | 28 | 17 | 11 | 144 |
| 1426 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV VARSAG | 35 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 706 |
| 1427 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 8 20/0,4 KV VARSAG | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 2010 |
| 1428 | 2023 | VĂRȘAG | HARGHITA | PTA 18 20/0,4 KV VARSAG | 31 | 19 | 12 | 31 | 19 | 12 | 164 |
| 1429 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTZ 1 20/0,4 KV GAZ METAN | 47 | 37 | 10 | 47 | 37 | 10 | 612 |
| 1430 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PREFABRICATE | 303 | 238 | 65 | 303 | 238 | 65 | 477 |
| 1431 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VINTU DE JOS | 121 | 95 | 26 | 121 | 95 | 26 | 402 |
| 1432 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GIRO | 190 | 149 | 41 | 190 | 149 | 41 | 175 |
| 1433 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 7 20/0,4 KV VINTU DE JOS | 91 | 71 | 20 | 91 | 71 | 20 | 156 |
| 1434 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV VINTU DE JOS | 98 | 77 | 21 | 98 | 77 | 21 | 5994 |
| 1435 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV VINTU DE JOS | 136 | 107 | 29 | 136 | 107 | 29 | 275 |
| 1436 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV VINTU DE JOS | 98 | 77 | 21 | 98 | 77 | 21 | 218 |
| 1437 | 2023 | VINTU DE JOS | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV VINTU DE JOS | 75 | 59 | 16 | 75 | 59 | 16 | 1820 |
| 1438 | 2023 | VOIVODENI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VOIVODENI | 94 | 81 | 13 | 94 | 81 | 13 | 211 |
| 1439 | 2023 | VOIVODENI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VOIVODENI - SAT | 151 | 130 | 21 | 151 | 130 | 21 | 111 |
| 1440 | 2023 | VOIVODENI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VOIVODENI - SAT | 362 | 346 | 16 | 362 | 346 | 16 | 1801 |
| 1441 | 2023 | VOIVODENI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VOIVODENI | 227 | 217 | 10 | 227 | 217 | 10 | 4204 |
| 1442 | 2023 | VURPAR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VURPAR | 247 | 206 | 41 | 247 | 206 | 41 | 759 |
| 1443 | 2024 | ABUȘ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ABUS | 142 | 139 | 3 | 142 | 139 | 3 | 1105 |
| 1444 | 2024 | AUGUSTIN | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV AUGUSTIN | 283 | 273 | 10 | 283 | 273 | 10 | 2156 |
| 1445 | 2024 | AUGUSTIN | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV AUGUSTIN | 181 | 174 | 7 | 181 | 174 | 7 | 569 |
| 1446 | 2024 | AVRAM IANCU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV AVRAM IANCU | 219 | 166 | 53 | 219 | 166 | 53 | 2175 |
| 1447 | 2024 | BAGAU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BAGAU | 97 | 84 | 13 | 97 | 84 | 13 | 2086 |
| 1448 | 2024 | BAGAU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BAGAU | 152 | 132 | 20 | 152 | 132 | 20 | 2327 |
| 1449 | 2024 | BĂLĂUȘERI | MUREȘ | PTZ 6 20/0,4 KV BALAUSERI | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 1198 |
| 1450 | 2024 | BĂLĂUȘERI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BALAUSERI | 55 | 50 | 5 | 55 | 50 | 5 | 679 |
| 1451 | 2024 | BĂLĂUȘERI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV BALAUSERI | 108 | 97 | 11 | 108 | 97 | 11 | 296 |
| 1452 | 2024 | BĂLĂUȘERI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BALAUSERI | 40 | 36 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2468 |
| 1453 | 2024 | BĂLĂUȘERI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV BALAUSERI | 100 | 90 | 10 | 100 | 90 | 10 | 381 |
| 1454 | 2024 | BĂLĂUȘERI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV BALAUSERI | 80 | 72 | 8 | 80 | 72 | 8 | 178 |
| 1455 | 2024 | BALCACIU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BALCACIU | 225 | 212 | 13 | 225 | 212 | 13 | 293 |
| 1456 | 2024 | BALCACIU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BALCACIU CRAMA | 144 | 136 | 8 | 144 | 136 | 8 | 196 |
| 1457 | 2024 | BALCACIU | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV BALCACIU | 90 | 85 | 5 | 90 | 85 | 5 | 822 |
| 1458 | 2024 | BALDA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BALDA | 155 | 150 | 5 | 155 | 150 | 5 | 381 |
| 1459 | 2024 | BALDA | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV BALDA | 139 | 134 | 5 | 139 | 134 | 5 | 119 |
| 1460 | 2024 | BALDA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BALDA | 56 | 54 | 2 | 56 | 54 | 2 | 6926 |
| 1461 | 2024 | BALDA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV BALDA | 66 | 64 | 2 | 66 | 64 | 2 | 4087 |
| 1462 | 2024 | BALDA | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV BALDA | 22 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 2713 |
| 1463 | 2024 | BALDA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV BALDA | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 902 |
| 1464 | 2024 | BALOMIRU DE CIMP | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BALASTIERA VALEA CIORII | 277 | 255 | 22 | 277 | 255 | 22 | 8643 |
| 1465 | 2024 | BĂRDEȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV BARDESTI | 92 | 76 | 16 | 92 | 76 | 16 | 6376 |
| 1466 | 2024 | BĂRDEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BARDESTI | 146 | 121 | 25 | 146 | 121 | 25 | 2061 |
| 1467 | 2024 | BĂRDEȘTI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BARDESTI | 64 | 53 | 11 | 64 | 53 | 11 | 420 |
| 1468 | 2024 | BEICA DE JOS | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BEICA DE JOS | 275 | 266 | 9 | 275 | 266 | 9 | 160 |
| 1469 | 2024 | BELDIU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BELDIU | 107 | 102 | 5 | 107 | 102 | 5 | 108 |
| 1470 | 2024 | BERENI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BERENI | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 1384 |
| 1471 | 2024 | BIRLESTI(MOGOS) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BARLESTI-BISTRA | 56 | 48 | 8 | 56 | 48 | 8 | 5955 |
| 1472 | 2024 | BRAZESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BRAZESTI | 112 | 99 | 13 | 112 | 99 | 13 | 2997 |
| 1473 | 2024 | BUCIUM | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV IPEG GATER | 163 | 139 | 24 | 163 | 139 | 24 | 3441 |
| 1474 | 2024 | BUNINGINEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BUNINGINEA | 66 | 54 | 12 | 66 | 54 | 12 | 148 |
| 1475 | 2024 | CALNIC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CILNIC | 304 | 263 | 41 | 304 | 263 | 41 | 724 |
| 1476 | 2024 | CALNIC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CILNIC | 158 | 112 | 46 | 158 | 112 | 46 | 125 |
| 1477 | 2024 | CALNIC | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CILNIC | 99 | 70 | 29 | 99 | 70 | 29 | 122 |
| 1478 | 2024 | CALNIC | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CILNIC | 190 | 165 | 25 | 190 | 165 | 25 | 5879 |
| 1479 | 2024 | CALUGARESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CALUGARESTI | 46 | 32 | 14 | 46 | 32 | 14 | 442 |
| 1480 | 2024 | CAPUD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CAPUD | 131 | 123 | 8 | 131 | 123 | 8 | 2121 |
| 1481 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV CIRTISOARA | 30 | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 | 1111 |
| 1482 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV BILEA LAC | 299 | 227 | 72 | 299 | 227 | 72 | 278 |
| 1483 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PA 1 20/0,4 KV BALEA | 119 | 90 | 29 | 119 | 90 | 29 | 221 |
| 1484 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV CIRTISOARA | 95 | 72 | 23 | 95 | 72 | 23 | 213 |
| 1485 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV CIRTISOARA | 47 | 36 | 11 | 47 | 36 | 11 | 167 |
| 1486 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV CIRTISOARA | 86 | 65 | 21 | 86 | 65 | 21 | 6347 |
| 1487 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV CIRTISOARA | 71 | 54 | 17 | 71 | 54 | 17 | 5267 |
| 1488 | 2024 | CÂRȚIȘOARA | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV CIRTISOARA | 19 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 2646 |
| 1489 | 2024 | CENADE | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV CENADE CAP | 74 | 69 | 5 | 74 | 69 | 5 | 550 |
| 1490 | 2024 | CENADE | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CENADE | 186 | 172 | 14 | 186 | 172 | 14 | 408 |
| 1491 | 2024 | CENADE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CENADE | 119 | 110 | 9 | 119 | 110 | 9 | 1614 |
| 1492 | 2024 | CENADE | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV CENADE CANTON DUMBRAVA | 46 | 43 | 3 | 46 | 43 | 3 | 181 |
| 1493 | 2024 | CERGAU MIC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CERGAUL MIC | 158 | 146 | 12 | 158 | 146 | 12 | 960 |
| 1494 | 2024 | CIOBOTANI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CIOBOTANI OCOL SILVIC | 26 | 24 | 2 | 26 | 24 | 2 | 1919 |
| 1495 | 2024 | CIOBOTANI | MUREȘ | PTZ 2 20/0,4 KV CIOBOTANI IMB.APA MIN. | 66 | 62 | 4 | 66 | 62 | 4 | 861 |
| 1496 | 2024 | CIOBOTANI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CIOBOTANI | 42 | 39 | 3 | 42 | 39 | 3 | 292 |
| 1497 | 2024 | CIPĂU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CIPAU | 89 | 83 | 6 | 89 | 83 | 6 | 472 |
| 1498 | 2024 | CIPĂU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CIPAU | 139 | 130 | 9 | 139 | 130 | 9 | 2527 |
| 1499 | 2024 | CIPĂU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CIPAU | 67 | 63 | 4 | 67 | 63 | 4 | 299 |
| 1500 | 2024 | CIPĂU | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV CIPAU | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 2002 |
| 1501 | 2024 | CIPĂU | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV CIPAU | 22 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 1441 |
| 1502 | 2024 | CIREȘENI | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV CIRESENI | 82 | 63 | 19 | 82 | 63 | 19 | 152 |
| 1503 | 2024 | CISTEIU DE MURES | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CISTEI | 76 | 70 | 6 | 76 | 70 | 6 | 718 |
| 1504 | 2024 | CISTEIU DE MURES | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CISTEI | 195 | 178 | 17 | 195 | 178 | 17 | 506 |
| 1505 | 2024 | CIURULEASA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA CIURULESI | 130 | 104 | 26 | 130 | 104 | 26 | 1579 |
| 1506 | 2024 | CIURULEASA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CIURULEASA | 81 | 65 | 16 | 81 | 65 | 16 | 143 |
| 1507 | 2024 | CIURULEASA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV CIURULEASA | 51 | 41 | 10 | 51 | 41 | 10 | 1977 |
| 1508 | 2024 | COPĂCEL | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV COPACEL | 107 | 99 | 8 | 107 | 99 | 8 | 1157 |
| 1509 | 2024 | COPĂCEL | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV COPACEL | 168 | 155 | 13 | 168 | 155 | 13 | 200 |
| 1510 | 2024 | CRĂCIUNEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CIBA NICOLESTI | 354 | 330 | 24 | 354 | 330 | 24 | 493 |
| 1511 | 2024 | CRĂCIUNEȘTI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CRACIUNESTI | 221 | 206 | 15 | 221 | 206 | 15 | 188 |
| 1512 | 2024 | CRĂCIUNEȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CIBA NICOLESTI | 142 | 132 | 10 | 142 | 132 | 10 | 132 |
| 1513 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 21 20/0,4 KV CRISTUR | 185 | 154 | 31 | 185 | 154 | 31 | 685 |
| 1514 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 47 20/0,4 KV CRISTUR | 121 | 101 | 20 | 121 | 101 | 20 | 443 |
| 1515 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 17 20/0,4 KV CRISTUR | 73 | 61 | 12 | 73 | 61 | 12 | 2704 |
| 1516 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 23 20/0,4 KV CRISTUR | 124 | 103 | 21 | 124 | 103 | 21 | 440 |
| 1517 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 5 20/0,4 KV CRISTUR | 65 | 54 | 11 | 65 | 54 | 11 | 425 |
| 1518 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 24 20/0,4 KV CRISTUR | 293 | 244 | 49 | 293 | 244 | 49 | 408 |
| 1519 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 43 20/0,4 KV CRISTUR | 202 | 168 | 34 | 202 | 168 | 34 | 318 |
| 1520 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 26 20/0,4 KV CRISTUR | 322 | 268 | 54 | 322 | 268 | 54 | 299 |
| 1521 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 2 20/0,4 KV CRISTUR | 127 | 106 | 21 | 127 | 106 | 21 | 285 |
| 1522 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 19 20/0,4 KV CRISTUR | 122 | 102 | 20 | 122 | 102 | 20 | 226 |
| 1523 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 53 20/0,4 KV CRISTUR | 133 | 111 | 22 | 133 | 111 | 22 | 209 |
| 1524 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 37 20/0,4 KV CRISTUR | 133 | 111 | 22 | 133 | 111 | 22 | 164 |
| 1525 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 11 20/0,4 KV CRISTUR | 73 | 61 | 12 | 73 | 61 | 12 | 135 |
| 1526 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 22 20/0,4 KV CRISTUR | 179 | 149 | 30 | 179 | 149 | 30 | 133 |
| 1527 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 3 20/0,4 KV CRISTUR | 143 | 119 | 24 | 143 | 119 | 24 | 122 |
| 1528 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 36 20/0,4 KV CRISTUR | 137 | 114 | 23 | 137 | 114 | 23 | 1109 |
| 1529 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 27 20/0,4 KV CRISTUR | 29 | 24 | 5 | 29 | 24 | 5 | 1103 |
| 1530 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 28 20/0,4 KV CRISTUR | 73 | 61 | 12 | 73 | 61 | 12 | 1102 |
| 1531 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 20 20/0,4 KV CRISTUR | 134 | 112 | 22 | 134 | 112 | 22 | 9889 |
| 1532 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 14 20/0,4 KV CRISTUR | 121 | 101 | 20 | 121 | 101 | 20 | 8930 |
| 1533 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 41 20/0,4 KV CRISTUR | 120 | 100 | 20 | 120 | 100 | 20 | 1305 |
| 1534 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 16 20/0,4 KV CRISTUR | 101 | 84 | 17 | 101 | 84 | 17 | 2454 |
| 1535 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 29 20/0,4 KV CRISTUR | 78 | 65 | 13 | 78 | 65 | 13 | 7242 |
| 1536 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 13 20/0,4 KV CRISTUR | 32 | 27 | 5 | 32 | 27 | 5 | 7175 |
| 1537 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 30 20/0,4 KV CRISTUR | 84 | 70 | 14 | 84 | 70 | 14 | 7161 |
| 1538 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 6 20/0,4 KV CRISTUR | 71 | 59 | 12 | 71 | 59 | 12 | 6550 |
| 1539 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 18 20/0,4 KV CRISTUR | 88 | 73 | 15 | 88 | 73 | 15 | 6528 |
| 1540 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 35 20/0,4 KV CRISTUR | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 5788 |
| 1541 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 8 20/0,4 KV CRISTUR | 78 | 65 | 13 | 78 | 65 | 13 | 5757 |
| 1542 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 10 20/0,4 KV CRISTUR | 120 | 100 | 20 | 120 | 100 | 20 | 3656 |
| 1543 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 42 20/0,4 KV CRISTUR | 36 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | 3321 |
| 1544 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 1 20/0,4 KV CRISTUR | 118 | 98 | 20 | 118 | 98 | 20 | 2859 |
| 1545 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 9 20/0,4 KV CRISTUR | 181 | 151 | 30 | 181 | 151 | 30 | 2362 |
| 1546 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 34 20/0,4 KV CRISTUR | 29 | 24 | 5 | 29 | 24 | 5 | 2302 |
| 1547 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 51 20/0,4 KV CRISTUR | 107 | 89 | 18 | 107 | 89 | 18 | 2163 |
| 1548 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 39 20/0,4 KV CRISTUR | 127 | 106 | 21 | 127 | 106 | 21 | 1829 |
| 1549 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 12 20/0,4 KV CRISTUR | 62 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 1585 |
| 1550 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV CRISTUR | 82 | 68 | 14 | 82 | 68 | 14 | 1181 |
| 1551 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 15 20/0,4 KV CRISTUR | 80 | 67 | 13 | 80 | 67 | 13 | 1044 |
| 1552 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 40 20/0,4 KV CRISTUR | 47 | 39 | 8 | 47 | 39 | 8 | 950 |
| 1553 | 2024 | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | PTA 52 20/0,4 KV CRISTUR | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1830 |
| 1554 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV CUCI | 18 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 834 |
| 1555 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV CUCI | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2500 |
| 1556 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV CUCI | 56 | 51 | 5 | 56 | 51 | 5 | 511 |
| 1557 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV CUCI | 70 | 64 | 6 | 70 | 64 | 6 | 409 |
| 1558 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV CUCI | 53 | 48 | 5 | 53 | 48 | 5 | 1112 |
| 1559 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTZ 5 20/0,4 KV CUCI | 112 | 102 | 10 | 112 | 102 | 10 | 1952 |
| 1560 | 2024 | CUCI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CUCI | 45 | 41 | 4 | 45 | 41 | 4 | 274 |
| 1561 | 2024 | DAIA ROMANA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV DAIA ROMANA | 398 | 329 | 69 | 398 | 329 | 69 | 4893 |
| 1562 | 2024 | DAIA ROMANA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV DAIA ROMANA | 133 | 110 | 23 | 133 | 110 | 23 | 1635 |
| 1563 | 2024 | DAIA ROMANA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV DAIA ROMANA | 213 | 176 | 37 | 213 | 176 | 37 | 656 |
| 1564 | 2024 | DAIA ROMANA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DAIA ROMANA | 331 | 274 | 57 | 331 | 274 | 57 | 230 |
| 1565 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTZ 4 20/0,4 KV DANES | 194 | 175 | 19 | 194 | 175 | 19 | 1969 |
| 1566 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV DANES | 76 | 69 | 7 | 76 | 69 | 7 | 977 |
| 1567 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV DANES | 49 | 44 | 5 | 49 | 44 | 5 | 1344 |
| 1568 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV DANES | 86 | 78 | 8 | 86 | 78 | 8 | 5246 |
| 1569 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV DANES | 31 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 860 |
| 1570 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTZ 3 20/0,4 KV DANES | 307 | 278 | 29 | 307 | 278 | 29 | 2478 |
| 1571 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV DANES | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 887 |
| 1572 | 2024 | DANEȘ | MUREȘ | PTA 10 20/0,4 KV DANES | 62 | 56 | 6 | 62 | 56 | 6 | 185 |
| 1573 | 2024 | DARLESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DARLESTI | 70 | 39 | 31 | 70 | 39 | 31 | 330 |
| 1574 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV DARLOS | 97 | 80 | 17 | 97 | 80 | 17 | 1364 |
| 1575 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV DARLOS | 97 | 80 | 17 | 97 | 80 | 17 | 1377 |
| 1576 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV DARLOS | 170 | 140 | 30 | 170 | 140 | 30 | 1755 |
| 1577 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV DARLOS | 61 | 50 | 11 | 61 | 50 | 11 | 187 |
| 1578 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV DARLOS | 140 | 115 | 25 | 140 | 115 | 25 | 1900 |
| 1579 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTAB 8 20/0,4 KV DARLOS | 85 | 70 | 15 | 85 | 70 | 15 | 2208 |
| 1580 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV DARLOS | 152 | 125 | 27 | 152 | 125 | 27 | 1520 |
| 1581 | 2024 | DÂRLOS | SIBIU | PTAB 9 20/0,4 KV DARLOS | 38 | 31 | 7 | 38 | 31 | 7 | 268 |
| 1582 | 2024 | DEALU BAJULUI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DEALU BAJULUI | 60 | 42 | 18 | 60 | 42 | 18 | 253 |
| 1583 | 2024 | DRASOV | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DRASOV | 169 | 154 | 15 | 169 | 154 | 15 | 1020 |
| 1584 | 2024 | DRASOV | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV DRASOV | 107 | 98 | 9 | 107 | 98 | 9 | 787 |
| 1585 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV DUMBRAVIOARA | 70 | 64 | 6 | 70 | 64 | 6 | 973 |
| 1586 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV DUMBRAVIOARA | 106 | 97 | 9 | 106 | 97 | 9 | 172 |
| 1587 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV DUMBRAVIOARA | 122 | 112 | 10 | 122 | 112 | 10 | 5823 |
| 1588 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV DUMBRAVIOARA | 108 | 99 | 9 | 108 | 99 | 9 | 5230 |
| 1589 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV DIMBRAVIOARA | 76 | 70 | 6 | 76 | 70 | 6 | 259 |
| 1590 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV DUMBRAVIOARA | 61 | 56 | 5 | 61 | 56 | 5 | 185 |
| 1591 | 2024 | DUMBRĂVIOARA | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV DUMBRAVIOARA | 27 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | 545 |
| 1592 | 2024 | DUPUȘ | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV DUPUS | 142 | 114 | 28 | 142 | 114 | 28 | 1258 |
| 1593 | 2024 | FATA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV FATA-ALBAC | 90 | 73 | 17 | 90 | 73 | 17 | 6843 |
| 1594 | 2024 | FATA CRISTESEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV FATA CRISTESEI | 93 | 66 | 27 | 93 | 66 | 27 | 2552 |
| 1595 | 2024 | FENES | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV FENES | 197 | 166 | 31 | 197 | 166 | 31 | 1930 |
| 1596 | 2024 | FENES | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV FENES | 77 | 65 | 12 | 77 | 65 | 12 | 148 |
| 1597 | 2024 | FENES | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV FENES | 124 | 104 | 20 | 124 | 104 | 20 | 1585 |
| 1598 | 2024 | FILITELNIC | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV FILITELNIC | 50 | 46 | 4 | 50 | 46 | 4 | 528 |
| 1599 | 2024 | FILITELNIC | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV FILITELNIC | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 878 |
| 1600 | 2024 | FILITELNIC | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV FILITELNIC | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 464 |
| 1601 | 2024 | FILITELNIC | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV FILITELNIC | 25 | 23 | 2 | 25 | 23 | 2 | 3785 |
| 1602 | 2024 | FITOD | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV FITOD | 128 | 92 | 36 | 128 | 92 | 36 | 3101 |
| 1603 | 2024 | FITOD | HARGHITA | PTAB 2 20/0,4 KV FITOD | 80 | 57 | 23 | 80 | 57 | 23 | 2438 |
| 1604 | 2024 | FLOREȘTI | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV FLORESTI-CIMPENI | 80 | 61 | 19 | 80 | 61 | 19 | 209 |
| 1605 | 2024 | GALATI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GALATI | 168 | 141 | 27 | 168 | 141 | 27 | 3389 |
| 1606 | 2024 | GALBENA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GALBENA | 139 | 97 | 42 | 139 | 97 | 42 | 1814 |
| 1607 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV GANESTI | 315 | 300 | 15 | 315 | 300 | 15 | 3563 |
| 1608 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV GANESTI | 337 | 321 | 16 | 337 | 321 | 16 | 3367 |
| 1609 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV GANESTI | 101 | 96 | 5 | 101 | 96 | 5 | 989 |
| 1610 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV GANESTI | 180 | 171 | 9 | 180 | 171 | 9 | 677 |
| 1611 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV GANESTI | 112 | 107 | 5 | 112 | 107 | 5 | 629 |
| 1612 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV GANESTI | 135 | 129 | 6 | 135 | 129 | 6 | 5231 |
| 1613 | 2024 | GĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV GANESTI | 70 | 67 | 3 | 70 | 67 | 3 | 1010 |
| 1614 | 2024 | GARBOVA DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GIRBOVA DE JOS | 79 | 70 | 9 | 79 | 70 | 9 | 1103 |
| 1615 | 2024 | GARBOVA DE JOS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV GIRBOVA DE JOS | 126 | 111 | 15 | 126 | 111 | 15 | 2594 |
| 1616 | 2024 | GARBOVA DE JOS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV GIRBOVA DE JOS | 50 | 44 | 6 | 50 | 44 | 6 | 704 |
| 1617 | 2024 | GEOAGIU DE SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GEOAGIU DE SUS | 192 | 157 | 35 | 192 | 157 | 35 | 169 |
| 1618 | 2024 | GEOAGIU DE SUS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV GEOAGIU DE SUS | 126 | 103 | 23 | 126 | 103 | 23 | 119 |
| 1619 | 2024 | GEOAGIU DE SUS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV GEOAGIU DE SUS | 77 | 63 | 14 | 77 | 63 | 14 | 7707 |
| 1620 | 2024 | GHIJASA DE SUS | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV GHIJASA DE SUS | 136 | 131 | 5 | 136 | 131 | 5 | 504 |
| 1621 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV GHIMBAV | 104 | 89 | 15 | 104 | 89 | 15 | 1074 |
| 1622 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 21 20/0,4 KV GHIMBAV | 57 | 49 | 8 | 57 | 49 | 8 | 792 |
| 1623 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTAB 462003 20/0,4 KV BRASOV | 69 | 59 | 10 | 69 | 59 | 10 | 177 |
| 1624 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 1 20/0,4 KV GHIMBAV | 112 | 96 | 16 | 112 | 96 | 16 | 6067 |
| 1625 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 115 20/0,4 KV GHIMBAV | 66 | 57 | 9 | 66 | 57 | 9 | 4400 |
| 1626 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 23 20/0,4 KV GHIMBAV | 17 | 12 | 5 | 14 | 12 | 2 | 4038 |
| 1627 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 29 20/0,4 KV GHIMBAV | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 2588 |
| 1628 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTM 24 20/0,4 KV GHIMBAV | 96 | 82 | 14 | 96 | 82 | 14 | 1746 |
| 1629 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTAB 25 20/0,4 KV GHIMBAV | 38 | 31 | 7 | 36 | 31 | 5 | 2690 |
| 1630 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 10 20/0,4 KV GHIMBAV | 228 | 196 | 32 | 228 | 196 | 32 | 1378 |
| 1631 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 11 20/0,4 KV GHIMBAV | 61 | 52 | 9 | 61 | 52 | 9 | 1089 |
| 1632 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 22 20/0,4 KV GHIMBAV | 33 | 28 | 5 | 33 | 28 | 5 | 876 |
| 1633 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTAB 462007 20/0,4 KV BRASOV | 62 | 53 | 9 | 62 | 53 | 9 | 283 |
| 1634 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV GHIMBAV | 41 | 35 | 6 | 41 | 35 | 6 | 282 |
| 1635 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 4 20/0,4 KV GHIMBAV | 49 | 42 | 7 | 49 | 42 | 7 | 272 |
| 1636 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 114 20/0,4 KV GHIMBAV | 144 | 124 | 20 | 144 | 124 | 20 | 160 |
| 1637 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 18 20/0,4 KV GHIMBAV | 87 | 75 | 12 | 87 | 75 | 12 | 1121 |
| 1638 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 8 20/0,4 KV GHIMBAV | 275 | 236 | 39 | 275 | 236 | 39 | 1112 |
| 1639 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 5 20/0,4 KV GHIMBAV | 104 | 89 | 15 | 104 | 89 | 15 | 7237 |
| 1640 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTAB 26 20/0,4 KV GHIMBAV | 366 | 314 | 52 | 366 | 314 | 52 | 1236 |
| 1641 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTAB 462005 20/0,4 KV BRASOV | 96 | 79 | 17 | 92 | 79 | 13 | 2295 |
| 1642 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV GHIMBAV | 50 | 43 | 7 | 50 | 43 | 7 | 3959 |
| 1643 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 20 20/0,4 KV GHIMBAV | 52 | 45 | 7 | 52 | 45 | 7 | 194 |
| 1644 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 27 20/0,4 KV GHIMBAV | 90 | 77 | 13 | 90 | 77 | 13 | 435 |
| 1645 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTA 30 20/0,4 KV GHIMBAV | 36 | 31 | 5 | 36 | 31 | 5 | 339 |
| 1646 | 2024 | GHIMBAV | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV GHIMBAV | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 1138 |
| 1647 | 2024 | GIRDA SEACA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GARDA SEACA | 37 | 25 | 12 | 37 | 25 | 12 | 651 |
| 1648 | 2024 | GIRDA SEACA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV GARDA SEACA | 58 | 40 | 18 | 58 | 40 | 18 | 245 |
| 1649 | 2024 | GIRDE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GARDE | 140 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 2282 |
| 1650 | 2024 | GLODENI | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV GLODENI | 63 | 59 | 4 | 63 | 59 | 4 | 418 |
| 1651 | 2024 | GLODENI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV GLODENI | 151 | 142 | 9 | 151 | 142 | 9 | 1125 |
| 1652 | 2024 | GLODENI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV GLODENI | 88 | 83 | 5 | 88 | 83 | 5 | 1107 |
| 1653 | 2024 | GLODENI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV GLODENI | 100 | 94 | 6 | 100 | 94 | 6 | 6390 |
| 1654 | 2024 | GLODENI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV GLODENI | 126 | 118 | 8 | 126 | 118 | 8 | 233 |
| 1655 | 2024 | GLODENI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV GLODENI | 157 | 147 | 10 | 157 | 147 | 10 | 171 |
| 1656 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV GORNESTI (BALASTIERA) | 81 | 76 | 5 | 81 | 76 | 5 | 631 |
| 1657 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV GORNESTI (BLOCURI) | 94 | 89 | 5 | 94 | 89 | 5 | 449 |
| 1658 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV GORNESTI (CARMANGERIE) | 129 | 122 | 7 | 129 | 122 | 7 | 521 |
| 1659 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 10 20/0,4 KV GORNESTI (DRUMURI ) | 52 | 49 | 3 | 52 | 49 | 3 | 300 |
| 1660 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV GORNESTI (MFA RAMPA) | 90 | 85 | 5 | 90 | 85 | 5 | 2829 |
| 1661 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV GORNESTI | 33 | 31 | 2 | 33 | 31 | 2 | 693 |
| 1662 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV GORNESTI | 81 | 76 | 5 | 81 | 76 | 5 | 154 |
| 1663 | 2024 | GORNEȘTI | MUREȘ | PTZ 8 20/0,4 KV GORNESTI (MFA DEPOZIT) | 147 | 139 | 8 | 147 | 139 | 8 | 828 |
| 1664 | 2024 | GREBENIȘU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV GREBENIS | 198 | 180 | 18 | 198 | 180 | 18 | 186 |
| 1665 | 2024 | GREBENIȘU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV GREBENIS | 127 | 115 | 12 | 127 | 115 | 12 | 1112 |
| 1666 | 2024 | GREBENIȘU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTZ 1 20/0,4 KV GREBENIS | 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 5 | 5004 |
| 1667 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV GURA RIULUI | 322 | 249 | 73 | 322 | 249 | 73 | 2733 |
| 1668 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV GURA RAULUI | 194 | 150 | 44 | 194 | 150 | 44 | 1953 |
| 1669 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTAB 15 20/0,4 KV GURA RAULUI | 177 | 137 | 40 | 177 | 137 | 40 | 1773 |
| 1670 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV GURA RAULUI | 201 | 156 | 45 | 201 | 156 | 45 | 1926 |
| 1671 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 10 20/0,4 KV GURA RAULUI | 80 | 62 | 18 | 80 | 62 | 18 | 580 |
| 1672 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV GURA RAULUI | 129 | 100 | 29 | 129 | 100 | 29 | 492 |
| 1673 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV GURA RIULUI | 338 | 262 | 76 | 338 | 262 | 76 | 368 |
| 1674 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV GURA RAULUI | 89 | 69 | 20 | 89 | 69 | 20 | 207 |
| 1675 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTA 9 20/0,4 KV GURA RAULUI | 50 | 39 | 11 | 50 | 39 | 11 | 169 |
| 1676 | 2024 | GURA RÂULUI | SIBIU | PTM 5 20/0,4 KV TCH GURA RAULUI | 145 | 112 | 33 | 145 | 112 | 33 | 1103 |
| 1677 | 2024 | HAIDUCESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV HAIDUCESTI | 31 | 21 | 10 | 31 | 21 | 10 | 1628 |
| 1678 | 2024 | HERGHELIA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV HERGHELIA | 72 | 68 | 4 | 72 | 68 | 4 | 678 |
| 1679 | 2024 | HERGHELIA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV HERGHELIA | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 4422 |
| 1680 | 2024 | HERGHELIA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV HERGHELIA | 29 | 27 | 2 | 29 | 27 | 2 | 1061 |
| 1681 | 2024 | ICLOD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ICLOD | 132 | 128 | 4 | 132 | 128 | 4 | 518 |
| 1682 | 2024 | IGHIU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV IGHIU | 200 | 167 | 33 | 200 | 167 | 33 | 2109 |
| 1683 | 2024 | IGHIU | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV IGHIU | 71 | 59 | 12 | 71 | 59 | 12 | 2244 |
| 1684 | 2024 | IGHIU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV IGHIU ALBA | 179 | 149 | 30 | 179 | 149 | 30 | 684 |
| 1685 | 2024 | IGHIU | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV IGHIU | 114 | 95 | 19 | 114 | 95 | 19 | 3547 |
| 1686 | 2024 | INOC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV INOC | 120 | 109 | 11 | 120 | 109 | 11 | 812 |
| 1687 | 2024 | INURI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV INURI | 42 | 32 | 10 | 42 | 32 | 10 | 591 |
| 1688 | 2024 | IZBITA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV B.IZBITA | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 419 |
| 1689 | 2024 | IZLAZ | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV IZLAZ | 77 | 52 | 25 | 77 | 52 | 25 | 516 |
| 1690 | 2024 | JIMBOR | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV JIMBOR | 126 | 108 | 18 | 126 | 108 | 18 | 2070 |
| 1691 | 2024 | JIMBOR | BRAȘOV | PTAB 3 20/0,4 KV JIMBOR | 40 | 34 | 6 | 40 | 34 | 6 | 563 |
| 1692 | 2024 | JIMBOR | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV JIMBOR | 78 | 67 | 11 | 78 | 67 | 11 | 362 |
| 1693 | 2024 | LIVEZILE | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LIVEZILE | 194 | 173 | 21 | 194 | 173 | 21 | 9700 |
| 1694 | 2024 | LIVEZILE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LIVEZILE | 121 | 108 | 13 | 121 | 108 | 13 | 1789 |
| 1695 | 2024 | LUNCA LARGA(OCOLIS) | ALBA | PTA 3 1/0,4 KV LUNCA LARGA | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 352 |
| 1696 | 2024 | LUNCA LARGA(OCOLIS) | ALBA | PTA 4 1/0,4 KV LUNCA LARGA | 32 | 31 | 1 | 32 | 31 | 1 | 361 |
| 1697 | 2024 | LUNCA LARGA(OCOLIS) | ALBA | PTA 2 20/1 KV LUNCA LARGA | 69 | 66 | 3 | 69 | 66 | 3 | 279 |
| 1698 | 2024 | LUNCA LARGA(OCOLIS) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA LARGA | 173 | 166 | 7 | 173 | 166 | 7 | 385 |
| 1699 | 2024 | LUNCA(LUPSA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA | 33 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 2002 |
| 1700 | 2024 | LUNCA(LUPSA) | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LUNCA | 20 | 17 | 3 | 20 | 17 | 3 | 495 |
| 1701 | 2024 | LUPSA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUPSA | 242 | 186 | 56 | 242 | 186 | 56 | 213 |
| 1702 | 2024 | LUPSA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LUPSA | 98 | 75 | 23 | 98 | 75 | 23 | 9219 |
| 1703 | 2024 | LUPU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LUPU | 50 | 47 | 3 | 50 | 47 | 3 | 3690 |
| 1704 | 2024 | LUPU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUPU | 122 | 116 | 6 | 122 | 116 | 6 | 3120 |
| 1705 | 2024 | MĂLÂNCRAV | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV MALANCRAV | 120 | 105 | 15 | 120 | 105 | 15 | 1644 |
| 1706 | 2024 | MĂLÂNCRAV | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV MALINCRAV | 189 | 165 | 24 | 189 | 165 | 24 | 2641 |
| 1707 | 2024 | MĂLÂNCRAV | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV MALINCRAV | 76 | 66 | 10 | 76 | 66 | 10 | 324 |
| 1708 | 2024 | MARTINIE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MARTINIE | 67 | 51 | 16 | 67 | 51 | 16 | 2482 |
| 1709 | 2024 | MARTINIE | ALBA | PTA 4 20/1 KV MARTINIE | 75 | 57 | 18 | 75 | 57 | 18 | 266 |
| 1710 | 2024 | MARTINIE | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV MARTINIE | 104 | 79 | 25 | 104 | 79 | 25 | 7715 |
| 1711 | 2024 | MESENTEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MESENTEA | 106 | 92 | 14 | 106 | 92 | 14 | 783 |
| 1712 | 2024 | MICESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MICESTI | 245 | 191 | 54 | 245 | 191 | 54 | 245 |
| 1713 | 2024 | MICESTI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV MICESTI | 196 | 153 | 43 | 196 | 153 | 43 | 208 |
| 1714 | 2024 | MICESTI | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV MICESTI | 158 | 123 | 35 | 158 | 123 | 35 | 177 |
| 1715 | 2024 | MICESTI | ALBA | PTA 6 20/0,4 KV MICESTI | 99 | 77 | 22 | 99 | 77 | 22 | 117 |
| 1716 | 2024 | MICESTI | ALBA | PTZ 7 20/0,4 KV MICESTI | 62 | 48 | 14 | 62 | 48 | 14 | 7697 |
| 1717 | 2024 | MIHALT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MIHALT | 291 | 268 | 23 | 291 | 268 | 23 | 3337 |
| 1718 | 2024 | MIHALT | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV MIHALT | 166 | 153 | 13 | 166 | 153 | 13 | 1893 |
| 1719 | 2024 | MIHALT | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV MIHALT BALASTIERA | 104 | 96 | 8 | 104 | 96 | 8 | 381 |
| 1720 | 2024 | MIHALT | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV MIHALT | 261 | 240 | 21 | 261 | 240 | 21 | 663 |
| 1721 | 2024 | MIHOESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MIHOESTI | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 2677 |
| 1722 | 2024 | MOGOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POIENI MOGOS | 25 | 21 | 4 | 25 | 21 | 4 | 484 |
| 1723 | 2024 | MOGOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MOGOS | 33 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 538 |
| 1724 | 2024 | MOGOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MOGOS POIENI | 26 | 22 | 4 | 26 | 22 | 4 | 482 |
| 1725 | 2024 | MOGOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MOGOS CENTRU | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1186 |
| 1726 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV MOSNA | 150 | 137 | 13 | 150 | 137 | 13 | 2918 |
| 1727 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV MOSNA | 139 | 127 | 12 | 139 | 127 | 12 | 695 |
| 1728 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV MOSNA | 222 | 203 | 19 | 222 | 203 | 19 | 167 |
| 1729 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV MOSNA | 56 | 51 | 5 | 56 | 51 | 5 | 449 |
| 1730 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV MOSNA | 67 | 61 | 6 | 67 | 61 | 6 | 260 |
| 1731 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 8 20/0,4 KV MOSNA | 89 | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 134 |
| 1732 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV MOSNA | 35 | 32 | 3 | 35 | 32 | 3 | 355 |
| 1733 | 2024 | MOȘNA | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV MOSNA | 67 | 61 | 6 | 67 | 61 | 6 | 273 |
| 1734 | 2024 | MUNCELU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV | 63 | 55 | 8 | 63 | 55 | 8 | 2919 |
| 1735 | 2024 | MUNCELU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MUNCELU | 99 | 87 | 12 | 99 | 87 | 12 | 615 |
| 1736 | 2024 | NADASTIA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV NADASTIA | 90 | 76 | 14 | 90 | 76 | 14 | 142 |
| 1737 | 2024 | NAZNA | MUREȘ | PTA 219 20/0,4 KV STATIA POMPE BAND-NAZ | 996 | 907 | 89 | 996 | 907 | 89 | 8224 |
| 1738 | 2024 | NECSESTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV NECSESTI | 57 | 37 | 20 | 57 | 37 | 20 | 809 |
| 1739 | 2024 | NETUȘ | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV NETUS | 113 | 106 | 7 | 113 | 106 | 7 | 154 |
| 1740 | 2024 | NETUȘ | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV NETUS | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 5857 |
| 1741 | 2024 | NOSLAC | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV BALASTIERA NOSLAC | 132 | 121 | 11 | 132 | 121 | 11 | 1341 |
| 1742 | 2024 | NOSLAC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV NOSLAC | 83 | 76 | 7 | 83 | 76 | 7 | 812 |
| 1743 | 2024 | NOSLAC | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV NOSLAC | 99 | 91 | 8 | 99 | 91 | 8 | 590 |
| 1744 | 2024 | NOSLAC | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV NOSLAC | 52 | 48 | 4 | 52 | 48 | 4 | 722 |
| 1745 | 2024 | OARDA DE JOS+SUS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV OARDA DE JOS | 248 | 202 | 46 | 248 | 202 | 46 | 4464 |
| 1746 | 2024 | OARDA DE JOS+SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV OARDA DE JOS | 206 | 168 | 38 | 206 | 168 | 38 | 5293 |
| 1747 | 2024 | OARDA DE JOS+SUS | ALBA | PTZ 11 20/0,4 KV OARDA DE JOS | 82 | 67 | 15 | 82 | 67 | 15 | 3483 |
| 1748 | 2024 | OARDA DE JOS+SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV OARDA DE SUS | 132 | 108 | 24 | 132 | 108 | 24 | 1859 |
| 1749 | 2024 | OARDA DE JOS+SUS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV OARDA DE SUS | 164 | 134 | 30 | 164 | 134 | 30 | 2694 |
| 1750 | 2024 | OBREJA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV OBREJA | 200 | 190 | 10 | 200 | 190 | 10 | 4854 |
| 1751 | 2024 | OCOLIS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV OCOLIS | 250 | 214 | 36 | 250 | 214 | 36 | 3600 |
| 1752 | 2024 | ODVEREM | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ODVEREM | 47 | 43 | 4 | 47 | 43 | 4 | 588 |
| 1753 | 2024 | OIEJDEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV OIEJDEA IAS | 62 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 9764 |
| 1754 | 2024 | OIEJDEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV OIEJDEA SAT | 155 | 130 | 25 | 155 | 130 | 25 | 3755 |
| 1755 | 2024 | OIEJDEA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POMPE SERA | 100 | 83 | 17 | 99 | 83 | 16 | 3047 |
| 1756 | 2024 | OIEJDEA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV OIEJDEA | 39 | 33 | 6 | 39 | 33 | 6 | 997 |
| 1757 | 2024 | ORASTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV ORASTI | 54 | 43 | 11 | 54 | 43 | 11 | 4284 |
| 1758 | 2024 | PĂRĂU | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV PARAU | 107 | 98 | 9 | 107 | 98 | 9 | 2345 |
| 1759 | 2024 | PĂRĂU | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV PARAU CAP | 67 | 61 | 6 | 67 | 61 | 6 | 1871 |
| 1760 | 2024 | PĂRĂU | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV PARAU | 43 | 39 | 4 | 43 | 39 | 4 | 1459 |
| 1761 | 2024 | PĂRĂU | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV PARAU | 80 | 73 | 7 | 80 | 73 | 7 | 1235 |
| 1762 | 2024 | PĂUCA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV PAUCA | 189 | 166 | 23 | 189 | 166 | 23 | 7551 |
| 1763 | 2024 | PĂUCA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV PAUCA | 118 | 104 | 14 | 118 | 104 | 14 | 5424 |
| 1764 | 2024 | PĂUCA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV PAUCA | 75 | 66 | 9 | 75 | 66 | 9 | 3898 |
| 1765 | 2024 | PETELEA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV PETELEA (DRUMURI) | 239 | 229 | 10 | 239 | 229 | 10 | 333 |
| 1766 | 2024 | PETELEA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV PETELEA | 61 | 58 | 3 | 61 | 58 | 3 | 216 |
| 1767 | 2024 | PETELEA | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV PETELEA (DRUMURI) | 172 | 165 | 7 | 172 | 165 | 7 | 160 |
| 1768 | 2024 | PETELEA | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV PETELEA | 124 | 119 | 5 | 124 | 119 | 5 | 1106 |
| 1769 | 2024 | PETELEA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV PETELEA | 96 | 92 | 4 | 96 | 92 | 4 | 7122 |
| 1770 | 2024 | PIANU DE JOS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV PIANU DE JOS | 181 | 145 | 36 | 181 | 145 | 36 | 214 |
| 1771 | 2024 | PIANU DE JOS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV PIANU DE JOS | 151 | 121 | 30 | 151 | 121 | 30 | 169 |
| 1772 | 2024 | PIANU DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PIANU DE JOS | 121 | 97 | 24 | 121 | 97 | 24 | 128 |
| 1773 | 2024 | PIANU DE JOS | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV PIAN SAPTE CETATI | 97 | 78 | 19 | 97 | 78 | 19 | 1120 |
| 1774 | 2024 | PIANU DE SUS | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV PIANU DE SUS | 144 | 126 | 18 | 144 | 126 | 18 | 133 |
| 1775 | 2024 | PIANU DE SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PIANU DE SUS | 163 | 143 | 20 | 163 | 143 | 20 | 129 |
| 1776 | 2024 | PIANU DE SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PIANU DE SUS CAP | 41 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 5049 |
| 1777 | 2024 | PIANU DE SUS | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV PIANU DE SUS | 65 | 57 | 8 | 65 | 57 | 8 | 4498 |
| 1778 | 2024 | PIANU DE SUS | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV PIANU DE SUS | 163 | 143 | 20 | 163 | 143 | 20 | 2347 |
| 1779 | 2024 | PIANU DE SUS | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV PIANU DE SUS | 79 | 69 | 10 | 79 | 69 | 10 | 1597 |
| 1780 | 2024 | PIRITA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PIRITA | 107 | 94 | 13 | 107 | 94 | 13 | 6849 |
| 1781 | 2024 | PODU OLTULUI | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV PODU OLT | 126 | 92 | 34 | 126 | 92 | 34 | 361 |
| 1782 | 2024 | PODU OLTULUI | BRAȘOV | PTAB 3 20/0,4 KV PODU OLT | 78 | 57 | 21 | 78 | 57 | 21 | 432 |
| 1783 | 2024 | PODU OLTULUI | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV PODU OLT | 197 | 144 | 53 | 197 | 144 | 53 | 963 |
| 1784 | 2024 | PRESACA AMPOI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV PRESACA AMPOIULUI | 181 | 163 | 18 | 181 | 163 | 18 | 422 |
| 1785 | 2024 | PURCĂRENI | BRAȘOV | PTA 36 20/0,4 KV PURCARENI | 193 | 171 | 22 | 193 | 171 | 22 | 1261 |
| 1786 | 2024 | PURCĂRENI | BRAȘOV | PTA 41 20/0,4 KV PURCARENI | 124 | 110 | 14 | 124 | 110 | 14 | 9151 |
| 1787 | 2024 | PURCĂRENI | BRAȘOV | PTZ 40 20/0,4 KV PURCARENI | 309 | 274 | 35 | 309 | 274 | 35 | 4032 |
| 1788 | 2024 | RACOVIȚA | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV RACOVITA | 209 | 153 | 56 | 209 | 153 | 56 | 774 |
| 1789 | 2024 | RACOVIȚA | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV RACOVITA | 101 | 74 | 27 | 101 | 74 | 27 | 227 |
| 1790 | 2024 | RACOVIȚA | SIBIU | PTAB 7 20/0,4 KV RACOVITA | 227 | 166 | 61 | 227 | 166 | 61 | 168 |
| 1791 | 2024 | RACOVIȚA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV RACOVITA | 83 | 61 | 22 | 83 | 61 | 22 | 154 |
| 1792 | 2024 | RACOVIȚA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV ASF SEBES OLT | 34 | 25 | 9 | 34 | 25 | 9 | 2509 |
| 1793 | 2024 | RACOVIȚA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV RACOVITA | 134 | 98 | 36 | 134 | 98 | 36 | 1748 |
| 1794 | 2024 | RAMET | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV TV RIMET | 126 | 113 | 13 | 126 | 113 | 13 | 675 |
| 1795 | 2024 | RAMET | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SAT RIMET | 126 | 113 | 13 | 126 | 113 | 13 | 2005 |
| 1796 | 2024 | RÂU SADULUI | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV LAC SADU II | 359 | 266 | 93 | 359 | 266 | 93 | 3114 |
| 1797 | 2024 | RAZBOIENI CETATE | ALBA | PTA 8 20/0,4 KV POMPE CFR RAZBOIENI | 76 | 69 | 7 | 76 | 69 | 7 | 2653 |
| 1798 | 2024 | RAZBOIENI CETATE | ALBA | PTA 6 20/0,4 KV DEPOU RAZBOIENI | 47 | 43 | 4 | 47 | 43 | 4 | 1307 |
| 1799 | 2024 | RAZBOIENI CETATE | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV RAZBOIENI | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 364 |
| 1800 | 2024 | RAZBOIENI CETATE | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV RAZBOIENI | 119 | 108 | 11 | 119 | 108 | 11 | 3571 |
| 1801 | 2024 | RAZBOIENI CETATE | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV LIVADA RAZBOIENI | 143 | 130 | 13 | 143 | 130 | 13 | 1137 |
| 1802 | 2024 | RAZBOIENI CETATE | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV RAZBOIENI | 190 | 173 | 17 | 190 | 173 | 17 | 1448 |
| 1803 | 2024 | RICHIȘ | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV RICHIS | 333 | 298 | 35 | 333 | 298 | 35 | 1923 |
| 1804 | 2024 | ROADEȘ | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV ROADES | 122 | 104 | 18 | 122 | 104 | 18 | 2020 |
| 1805 | 2024 | ROMANEȘTI | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV ROMANESTI | 57 | 52 | 5 | 57 | 52 | 5 | 646 |
| 1806 | 2024 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 460 20/0,4 KV SANCRAI MURESULUI | 303 | 276 | 27 | 303 | 276 | 27 | 1464 |
| 1807 | 2024 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 439 6/0,4 KV POLICLINICA SANCRAI | 327 | 298 | 29 | 327 | 298 | 29 | 6262 |
| 1808 | 2024 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 82 20/0,4 KV SANCRAI | 485 | 442 | 43 | 485 | 442 | 43 | 642 |
| 1809 | 2024 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 149 20/0,4 KV SANCRAI IAS | 267 | 243 | 24 | 267 | 243 | 24 | 2631 |
| 1810 | 2024 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 148 6/0,4 KV SANCRAI DELURENI | 121 | 110 | 11 | 121 | 110 | 11 | 1724 |
| 1811 | 2024 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 81 6/0,4 KV SANCRAI | 764 | 696 | 68 | 764 | 696 | 68 | 862 |
| 1812 | 2024 | SÂNGĂTIN | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV SINGATIN | 80 | 74 | 6 | 80 | 74 | 6 | 2320 |
| 1813 | 2024 | SÂNGĂTIN | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SINGATIN | 128 | 118 | 10 | 128 | 118 | 10 | 1782 |
| 1814 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 310 20/0,4 KV SG. DE MURES | 137 | 126 | 11 | 137 | 126 | 11 | 1913 |
| 1815 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTZ 340 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 175 | 161 | 14 | 175 | 161 | 14 | 5775 |
| 1816 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTZ 338 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 226 | 208 | 18 | 226 | 208 | 18 | 5763 |
| 1817 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTZ 339 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 209 | 193 | 16 | 209 | 193 | 16 | 2185 |
| 1818 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 302 20/0,4 KV CAPILNA SG. DE MURES | 189 | 174 | 15 | 189 | 174 | 15 | 204 |
| 1819 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 358 20/0,4 KV SG. DE MURES | 85 | 78 | 7 | 85 | 78 | 7 | 179 |
| 1820 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 350 20/0,4 KV SG. DE MURES | 118 | 109 | 9 | 118 | 109 | 9 | 1115 |
| 1821 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 379 20/0,4 KV SG. DE MURES | 75 | 69 | 6 | 75 | 69 | 6 | 1854 |
| 1822 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 303 20/0,4 KV IAS SG. DE MURES | 104 | 96 | 8 | 104 | 96 | 8 | 490 |
| 1823 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 343 20/0,4 KV MIF SG. DE MURES | 183 | 169 | 14 | 183 | 169 | 14 | 378 |
| 1824 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTA 309 20/0,4 KV SG. DE MURES | 132 | 122 | 10 | 132 | 122 | 10 | 2680 |
| 1825 | 2024 | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | MUREȘ | PTZ 334 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 212 | 195 | 17 | 212 | 195 | 17 | 1124 |
| 1826 | 2024 | SÂNTANA DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 359 20/0,4 KV SANTANA | 202 | 182 | 20 | 202 | 182 | 20 | 333 |
| 1827 | 2024 | SÂNTANA DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 349 20/0,4 KV SANTANA | 321 | 290 | 31 | 321 | 290 | 31 | 9981 |
| 1828 | 2024 | SÂNTANA DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 313 20/0,4 KV SANTANA | 804 | 726 | 78 | 804 | 726 | 78 | 846 |
| 1829 | 2024 | SĂRĂȚENI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SARATENI | 268 | 246 | 22 | 268 | 246 | 22 | 5518 |
| 1830 | 2024 | SĂRĂȚENI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SARATENI | 106 | 97 | 9 | 106 | 97 | 9 | 396 |
| 1831 | 2024 | SĂRĂȚENI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SARATENI | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 4666 |
| 1832 | 2024 | SĂRĂȚENI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SARATENI | 42 | 39 | 3 | 42 | 39 | 3 | 3575 |
| 1833 | 2024 | SĂRĂȚENI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SARATENI | 123 | 113 | 10 | 123 | 113 | 10 | 2388 |
| 1834 | 2024 | SEBEȘU DE SUS | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SEBESU DE SUS | 51 | 35 | 16 | 51 | 35 | 16 | 1031 |
| 1835 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV SELEUS | 70 | 65 | 5 | 70 | 65 | 5 | 408 |
| 1836 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SELEUS | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 1178 |
| 1837 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SELEUS | 17 | 16 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4539 |
| 1838 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV SELEUS | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3443 |
| 1839 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV SELEUS | 44 | 41 | 3 | 44 | 41 | 3 | 1804 |
| 1840 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SELEUS | 109 | 102 | 7 | 109 | 102 | 7 | 3773 |
| 1841 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SELEUS | 118 | 110 | 8 | 118 | 110 | 8 | 3469 |
| 1842 | 2024 | SELEUȘ (DANEȘ) | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SELEUS | 122 | 114 | 8 | 122 | 114 | 8 | 1443 |
| 1843 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 48 20/0,4 KV SELIMBAR | 88 | 74 | 14 | 88 | 74 | 14 | 1498 |
| 1844 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV SELIMBAR | 97 | 82 | 15 | 97 | 82 | 15 | 914 |
| 1845 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 19 20/0,4 KV SELIMBAR | 89 | 75 | 14 | 89 | 75 | 14 | 963 |
| 1846 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 35 20/0,4 KV SELIMBAR | 155 | 131 | 24 | 155 | 131 | 24 | 488 |
| 1847 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 30 20/0,4 KV SELIMBAR | 89 | 75 | 14 | 89 | 75 | 14 | 1551 |
| 1848 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 22 20/0,4 KV SELIMBAR | 200 | 169 | 31 | 200 | 169 | 31 | 2958 |
| 1849 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 18 20/0,4 KV SELIMBAR | 79 | 67 | 12 | 79 | 67 | 12 | 337 |
| 1850 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 43 20/0,4 KV SELIMBAR | 159 | 134 | 25 | 159 | 134 | 25 | 1126 |
| 1851 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SELIMBAR | 88 | 74 | 14 | 88 | 74 | 14 | 1630 |
| 1852 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 23 20/0,4 KV SELIMBAR | 130 | 107 | 23 | 127 | 107 | 20 | 2704 |
| 1853 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 45 20/0,4 KV SELIMBAR | 73 | 62 | 11 | 73 | 62 | 11 | 667 |
| 1854 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 21 20/0,4 KV SELIMBAR | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1108 |
| 1855 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTZ 10 20/0,4 KV SELIMBAR | 216 | 182 | 34 | 216 | 182 | 34 | 1317 |
| 1856 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 40 20/0,4 KV SELIMBAR | 84 | 71 | 13 | 84 | 71 | 13 | 584 |
| 1857 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 33 20/0,4 KV SELIMBAR | 109 | 92 | 17 | 109 | 92 | 17 | 1855 |
| 1858 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 15 20/0,4 KV SELIMBAR | 79 | 67 | 12 | 79 | 67 | 12 | 833 |
| 1859 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTZ 9 20/0,4 KV SELIMBAR | 152 | 128 | 24 | 152 | 128 | 24 | 478 |
| 1860 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 44 20/0,4 KV SELIMBAR | 46 | 39 | 7 | 46 | 39 | 7 | 1116 |
| 1861 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 31 20/0,4 KV SELIMBAR | 95 | 80 | 15 | 95 | 80 | 15 | 2921 |
| 1862 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 32 20/0,4 KV SELIMBAR | 130 | 110 | 20 | 130 | 110 | 20 | 5243 |
| 1863 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 14 20/0,4 KV SELIMBAR | 73 | 62 | 11 | 73 | 62 | 11 | 5013 |
| 1864 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 47 20/0,4 KV SELIMBAR | 148 | 125 | 23 | 148 | 125 | 23 | 3601 |
| 1865 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 34 20/0,4 KV SELIMBAR | 149 | 126 | 23 | 149 | 126 | 23 | 3502 |
| 1866 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV SELIMBAR | 130 | 110 | 20 | 130 | 110 | 20 | 2741 |
| 1867 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 27 20/0,4 KV SELIMBAR | 63 | 53 | 10 | 63 | 53 | 10 | 2016 |
| 1868 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 2 20/0,4 KV SELIMBAR | 141 | 119 | 22 | 141 | 119 | 22 | 1889 |
| 1869 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 46 20/0,4 KV SELIMBAR | 54 | 46 | 8 | 54 | 46 | 8 | 1566 |
| 1870 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 16 20/0,4 KV SELIMBAR | 34 | 29 | 5 | 34 | 29 | 5 | 680 |
| 1871 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 20 20/0,4 KV SELIMBAR | 69 | 58 | 11 | 69 | 58 | 11 | 193 |
| 1872 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 17 20/0,4 KV SELIMBAR | 59 | 50 | 9 | 59 | 50 | 9 | 8169 |
| 1873 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 25 20/0,4 KV SELIMBAR | 191 | 161 | 30 | 191 | 161 | 30 | 4619 |
| 1874 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 1 20/0,4 KV CON - A SELIMBAR | 25 | 21 | 4 | 25 | 21 | 4 | 4615 |
| 1875 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 29 20/0,4 KV SELIMBAR | 52 | 44 | 8 | 52 | 44 | 8 | 3033 |
| 1876 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 5 20/0,4 KV SELIMBAR | 207 | 175 | 32 | 207 | 175 | 32 | 2703 |
| 1877 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTAB 24 20/0,4 KV SELIMBAR | 224 | 189 | 35 | 224 | 189 | 35 | 888 |
| 1878 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV SELIMBAR | 32 | 27 | 5 | 32 | 27 | 5 | 7892 |
| 1879 | 2024 | ȘELIMBĂR | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV SELIMBAR | 51 | 43 | 8 | 51 | 43 | 8 | 3537 |
| 1880 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SOHODOL | 135 | 108 | 27 | 135 | 108 | 27 | 5175 |
| 1881 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV SOHODOL | 115 | 92 | 23 | 115 | 92 | 23 | 3814 |
| 1882 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV SOHODOL | 87 | 69 | 18 | 87 | 69 | 18 | 2593 |
| 1883 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 5 20/0,4 KV SOHODOL | 73 | 57 | 16 | 72 | 57 | 15 | 423 |
| 1884 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 7 20/0,4 KV SOHODOL | 108 | 86 | 22 | 108 | 86 | 22 | 1187 |
| 1885 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SOHODOL | 179 | 143 | 36 | 179 | 143 | 36 | 385 |
| 1886 | 2024 | SOHODOL | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SOHODOL | 146 | 112 | 34 | 146 | 112 | 34 | 271 |
| 1887 | 2024 | SOHODOL | BRAȘOV | PTA 8 20/0,4 KV SOHODOL | 137 | 109 | 28 | 137 | 109 | 28 | 133 |
| 1888 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PA 1 20/20 KV SURA MICA | 45 | 38 | 7 | 45 | 38 | 7 | 1235 |
| 1889 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTA 16 20/0,4 KV SURA MICA | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 | 167 |
| 1890 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV SURA MICA | 98 | 83 | 15 | 98 | 83 | 15 | 1668 |
| 1891 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV SURA MICA | 87 | 74 | 13 | 87 | 74 | 13 | 820 |
| 1892 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV SURA MICA | 48 | 41 | 7 | 48 | 41 | 7 | 506 |
| 1893 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTAB 15 20/0,4 KV SURA MICA | 80 | 68 | 12 | 80 | 68 | 12 | 865 |
| 1894 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTAB 12 20/0,4 KV SURA MICA | 143 | 121 | 22 | 143 | 121 | 22 | 1476 |
| 1895 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTAB 13 20/0,4 KV SURA MICA | 139 | 118 | 21 | 139 | 118 | 21 | 437 |
| 1896 | 2024 | ȘURA MICĂ | SIBIU | PTZ 5 20/0,4 KV SURA MICA | 221 | 187 | 34 | 221 | 187 | 34 | 4300 |
| 1897 | 2024 | ȚAPU | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV TAPU | 127 | 111 | 16 | 127 | 111 | 16 | 285 |
| 1898 | 2024 | ȚAPU | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV TAPU | 198 | 173 | 25 | 198 | 173 | 25 | 146 |
| 1899 | 2024 | TAUNI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TAUNI | 87 | 80 | 7 | 87 | 80 | 7 | 616 |
| 1900 | 2024 | TAUNI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV TAUNI | 138 | 128 | 10 | 138 | 128 | 10 | 1144 |
| 1901 | 2024 | TAUTI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TAUTI | 262 | 213 | 49 | 262 | 213 | 49 | 179 |
| 1902 | 2024 | TRIFESTI(HOREA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TRIFESTI | 47 | 33 | 14 | 47 | 33 | 14 | 141 |
| 1903 | 2024 | TRIFESTI(HOREA) | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV TRIFESTI | 74 | 51 | 23 | 74 | 51 | 23 | 2581 |
| 1904 | 2024 | TUȘINU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV TUSIN | 157 | 153 | 4 | 157 | 153 | 4 | 954 |
| 1905 | 2024 | TUȘINU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV TUSIN | 40 | 39 | 1 | 40 | 39 | 1 | 376 |
| 1906 | 2024 | TUȘINU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV TUSIN | 62 | 61 | 1 | 62 | 61 | 1 | 4681 |
| 1907 | 2024 | VADU MOTILOR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV TRIFESTI VADU MOTILOR | 226 | 157 | 69 | 226 | 157 | 69 | 158 |
| 1908 | 2024 | VAIDEIU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VAIDEI | 39 | 38 | 1 | 39 | 38 | 1 | 255 |
| 1909 | 2024 | VAIDEIU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VAIDEI | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 1845 |
| 1910 | 2024 | VAIDEIU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VAIDEI | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 196 |
| 1911 | 2024 | VALE | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV VALE | 226 | 193 | 33 | 226 | 193 | 33 | 2367 |
| 1912 | 2024 | VALE | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV VALE | 142 | 121 | 21 | 142 | 121 | 21 | 2637 |
| 1913 | 2024 | VALEA LUNGA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 232 | 209 | 23 | 232 | 209 | 23 | 198 |
| 1914 | 2024 | VALEA LUNGA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 149 | 134 | 15 | 149 | 134 | 15 | 1118 |
| 1915 | 2024 | VALEA LUNGA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 93 | 84 | 9 | 93 | 84 | 9 | 1115 |
| 1916 | 2024 | VALEA LUNGA | ALBA | PTA 8 20/0,4 KV V. LUNGA COSMOTE | 38 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 2630 |
| 1917 | 2024 | VALEA LUNGA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV VALEA LUNGA | 164 | 148 | 16 | 164 | 148 | 16 | 2362 |
| 1918 | 2024 | VALEA LUNGA | ALBA | PTA 5 20/0,4 KV VALEA LUNGA GARA | 59 | 53 | 6 | 59 | 53 | 6 | 1192 |
| 1919 | 2024 | VALEA LUPSII | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA LUPSII | 171 | 151 | 20 | 171 | 151 | 20 | 674 |
| 1920 | 2024 | VALEA LUPSII | ALBA | PTA 2 20/1 KV VALEA LUPSII | 106 | 94 | 12 | 106 | 94 | 12 | 275 |
| 1921 | 2024 | VALEA PĂDURII | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VALEA PADURII | 164 | 156 | 8 | 164 | 156 | 8 | 268 |
| 1922 | 2024 | VALEA SESII(BUCIUM) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA SESII(BUCIUM) | 92 | 86 | 6 | 92 | 86 | 6 | 1223 |
| 1923 | 2024 | VENEȚIA DE JOS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VENETIA DE JOS | 221 | 199 | 22 | 221 | 199 | 22 | 460 |
| 1924 | 2024 | VENEȚIA DE JOS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VENETIA DE JOS | 138 | 124 | 14 | 138 | 124 | 14 | 206 |
| 1925 | 2024 | VENEȚIA DE SUS | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VENETIA DE SUS | 87 | 79 | 8 | 87 | 79 | 8 | 137 |
| 1926 | 2024 | VENEȚIA DE SUS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VENETIA DE SUS | 141 | 127 | 14 | 141 | 127 | 14 | 130 |
| 1927 | 2024 | VIDRA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VIDRA | 92 | 62 | 30 | 92 | 62 | 30 | 313 |
| 1928 | 2024 | VIDRISOARA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VIDRISOARA | 76 | 59 | 17 | 76 | 59 | 17 | 6235 |
| 1929 | 2024 | VIFOROASA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VIFOROASA | 65 | 60 | 5 | 65 | 60 | 5 | 1951 |
| 1930 | 2024 | VIFOROASA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VIFOROASA | 162 | 150 | 12 | 162 | 150 | 12 | 652 |
| 1931 | 2024 | VIFOROASA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VIFOROASA | 104 | 96 | 8 | 104 | 96 | 8 | 1923 |
| 1932 | 2024 | VIȘTIȘOARA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV VISTISOARA | 73 | 56 | 17 | 73 | 56 | 17 | 162 |
| 1933 | 2024 | VIȘTIȘOARA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV VISTISOARA | 87 | 67 | 20 | 87 | 67 | 20 | 1570 |
| 1934 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 15 20/0,4 KV VLAHITA | 185 | 144 | 41 | 185 | 144 | 41 | 685 |
| 1935 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV VLAHITA | 231 | 180 | 51 | 231 | 180 | 51 | 819 |
| 1936 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 12 20/0,4 KV VLAHITA | 266 | 207 | 59 | 266 | 207 | 59 | 596 |
| 1937 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTZ 9 20/0,4 KV VLAHITA | 370 | 288 | 82 | 370 | 288 | 82 | 583 |
| 1938 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 3 20/0,4 KV VLAHITA | 269 | 209 | 60 | 269 | 209 | 60 | 250 |
| 1939 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTZ 1 20/0,4 KV VLAHITA | 351 | 273 | 78 | 351 | 273 | 78 | 243 |
| 1940 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV VLAHITA | 231 | 180 | 51 | 231 | 180 | 51 | 197 |
| 1941 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 17 20/0,4 KV VLAHITA | 259 | 201 | 58 | 259 | 201 | 58 | 192 |
| 1942 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTZ 11 20/0,4 KV VLAHITA | 194 | 151 | 43 | 194 | 151 | 43 | 179 |
| 1943 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 10 20/0,4 KV VLAHITA | 93 | 72 | 21 | 93 | 72 | 21 | 173 |
| 1944 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 13 20/0,4 KV VLAHITA | 148 | 115 | 33 | 148 | 115 | 33 | 1109 |
| 1945 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 21 20/0,4 KV VLAHITA | 58 | 45 | 13 | 58 | 45 | 13 | 5078 |
| 1946 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 8 20/0,4 KV VLAHITA | 58 | 45 | 13 | 58 | 45 | 13 | 7143 |
| 1947 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTA 7 20/0,4 KV VLAHITA | 74 | 58 | 16 | 74 | 58 | 16 | 5873 |
| 1948 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTAB 23 20/0,4 KV VLAHITA | 148 | 115 | 33 | 148 | 115 | 33 | 2991 |
| 1949 | 2024 | VLĂHIȚA | HARGHITA | PTAB 19 20/0,4 KV VLAHITA | 148 | 115 | 33 | 148 | 115 | 33 | 2131 |
| 1950 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTZ 10 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 478 | 446 | 32 | 478 | 446 | 32 | 2302 |
| 1951 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 659 | 615 | 44 | 659 | 615 | 44 | 858 |
| 1952 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 362 | 338 | 24 | 362 | 338 | 24 | 449 |
| 1953 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 412 | 384 | 28 | 412 | 384 | 28 | 437 |
| 1954 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 255 | 238 | 17 | 255 | 238 | 17 | 409 |
| 1955 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 264 | 246 | 18 | 264 | 246 | 18 | 391 |
| 1956 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 231 | 215 | 16 | 231 | 215 | 16 | 356 |
| 1957 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 197 | 184 | 13 | 197 | 184 | 13 | 280 |
| 1958 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 148 | 138 | 10 | 148 | 138 | 10 | 246 |
| 1959 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 11 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 165 | 154 | 11 | 165 | 154 | 11 | 185 |
| 1960 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 12 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 132 | 123 | 9 | 132 | 123 | 9 | 156 |
| 1961 | 2024 | ZAU DE CÂMPIE | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV ZAU DE CAMPIE | 104 | 97 | 7 | 104 | 97 | 7 | 142 |
| 1962 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV BAND | 57 | 53 | 4 | 57 | 53 | 4 | 1813 |
| 1963 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV BAND | 109 | 101 | 8 | 109 | 101 | 8 | 1472 |
| 1964 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTZ 10 20/0,4 KV BAND | 134 | 122 | 12 | 134 | 122 | 12 | 938 |
| 1965 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 11 20/0,4 KV BAND | 183 | 169 | 14 | 183 | 169 | 14 | 732 |
| 1966 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BAND | 57 | 53 | 4 | 57 | 53 | 4 | 608 |
| 1967 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV BAND | 146 | 135 | 11 | 146 | 135 | 11 | 146 |
| 1968 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BAND | 228 | 211 | 17 | 228 | 211 | 17 | 308 |
| 1969 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV BAND | 155 | 143 | 12 | 155 | 143 | 12 | 1325 |
| 1970 | 2025 | BAND | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV BAND | 91 | 84 | 7 | 91 | 84 | 7 | 1294 |
| 1971 | 2025 | BĂRBOȘI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV BARBOSI | 64 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 | 2370 |
| 1972 | 2025 | BĂRBOȘI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BARBOSI | 79 | 78 | 1 | 79 | 78 | 1 | 1771 |
| 1973 | 2025 | BĂRBOȘI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV BARBOSI | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 433 |
| 1974 | 2025 | BĂRBOȘI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV BARBOSI | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 370 |
| 1975 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV BAZNA | 160 | 139 | 21 | 160 | 139 | 21 | 593 |
| 1976 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV BAZNA | 48 | 42 | 6 | 48 | 42 | 6 | 1702 |
| 1977 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV BAZNA | 108 | 94 | 14 | 108 | 94 | 14 | 1504 |
| 1978 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTAB 12 20/0,4 KV BAZNA | 164 | 143 | 21 | 164 | 143 | 21 | 1302 |
| 1979 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV BAZNA | 100 | 87 | 13 | 100 | 87 | 13 | 1285 |
| 1980 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV BAZNA | 64 | 56 | 8 | 64 | 56 | 8 | 4748 |
| 1981 | 2025 | BAZNA | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV BAZNA | 40 | 35 | 5 | 40 | 35 | 5 | 3410 |
| 1982 | 2025 | BENIC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BENIC | 32 | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 325 |
| 1983 | 2025 | BERGHIN | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BERGHIN CAP | 76 | 70 | 6 | 76 | 70 | 6 | 157 |
| 1984 | 2025 | BERGHIN | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV BERGHIN | 91 | 84 | 7 | 91 | 84 | 7 | 1691 |
| 1985 | 2025 | BERGHIN | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BERGHIN | 190 | 176 | 14 | 190 | 176 | 14 | 1210 |
| 1986 | 2025 | BIERTAN | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV BIERTAN | 101 | 91 | 10 | 101 | 91 | 10 | 2265 |
| 1987 | 2025 | BIERTAN | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV BIERTAN | 81 | 73 | 8 | 81 | 73 | 8 | 1503 |
| 1988 | 2025 | BIERTAN | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV BIERTAN | 202 | 182 | 20 | 202 | 182 | 20 | 1491 |
| 1989 | 2025 | BIERTAN | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV BIERTAN | 125 | 113 | 12 | 125 | 113 | 12 | 2225 |
| 1990 | 2025 | BIERTAN | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV BIERTAN | 91 | 82 | 9 | 91 | 82 | 9 | 755 |
| 1991 | 2025 | BIIA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV BIIA | 135 | 129 | 6 | 135 | 129 | 6 | 2505 |
| 1992 | 2025 | BIIA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV BIIA | 339 | 323 | 16 | 339 | 323 | 16 | 3423 |
| 1993 | 2025 | BLĂJEL | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV BLAJEL | 158 | 140 | 18 | 158 | 140 | 18 | 1946 |
| 1994 | 2025 | BLĂJEL | SIBIU | PTA 6 20/0,4 KV BLAJEL | 109 | 96 | 13 | 109 | 96 | 13 | 1717 |
| 1995 | 2025 | BLĂJEL | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV BLAJEL | 114 | 101 | 13 | 114 | 101 | 13 | 5889 |
| 1996 | 2025 | BLĂJEL | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV BLAJEL | 355 | 311 | 44 | 355 | 311 | 44 | 7175 |
| 1997 | 2025 | BLĂJEL | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV BLAJEL | 34 | 30 | 4 | 34 | 30 | 4 | 207 |
| 1998 | 2025 | BLĂJEL | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV BLAJEL | 136 | 120 | 16 | 136 | 120 | 16 | 580 |
| 1999 | 2025 | BOTORCA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV BOTORCA | 40 | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 1741 |
| 2000 | 2025 | BOTORCA | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV BOTORCA | 100 | 96 | 4 | 100 | 96 | 4 | 2865 |
| 2001 | 2025 | BRĂDEȘTI | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV BRADESTI AIUD | 517 | 362 | 155 | 517 | 362 | 155 | 1743 |
| 2002 | 2025 | CĂPÂLNA DE SUS | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV CAPALNA DE SUS | 86 | 81 | 5 | 86 | 81 | 5 | 570 |
| 2003 | 2025 | CASOAIA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CASOAIA | 25 | 16 | 9 | 25 | 16 | 9 | 2446 |
| 2004 | 2025 | CIUGUDU DE JOS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV CIUGUDU DE JOS | 154 | 142 | 12 | 154 | 142 | 12 | 808 |
| 2005 | 2025 | COMĂNA DE JOS | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV COMANA DE JOS | 25 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 2122 |
| 2006 | 2025 | CRIHALMA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV CRIHALMA | 109 | 91 | 18 | 109 | 91 | 18 | 1533 |
| 2007 | 2025 | CRIHALMA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV CRIHALMA | 137 | 114 | 23 | 137 | 114 | 23 | 1664 |
| 2008 | 2025 | DACIA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV DACIA | 148 | 128 | 20 | 148 | 128 | 20 | 1740 |
| 2009 | 2025 | DACIA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV DACIA | 59 | 51 | 8 | 59 | 51 | 8 | 1013 |
| 2010 | 2025 | DACIA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV DACIA | 92 | 80 | 12 | 92 | 80 | 12 | 4319 |
| 2011 | 2025 | DEAL | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DEAL | 218 | 200 | 18 | 218 | 200 | 18 | 5668 |
| 2012 | 2025 | DEDA | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV DEDA (DEPOU CFR) | 199 | 182 | 17 | 199 | 182 | 17 | 4219 |
| 2013 | 2025 | DEDA | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV DEDA (GATER) | 50 | 46 | 4 | 50 | 46 | 4 | 1315 |
| 2014 | 2025 | DEDA | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV DEDA | 143 | 131 | 12 | 143 | 131 | 12 | 887 |
| 2015 | 2025 | DEDA | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV DEDA | 127 | 116 | 11 | 127 | 116 | 11 | 529 |
| 2016 | 2025 | DEDA | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV DEDA | 112 | 102 | 10 | 112 | 102 | 10 | 1736 |
| 2017 | 2025 | DEDA | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV DEDA | 80 | 73 | 7 | 80 | 73 | 7 | 424 |
| 2018 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV DELENI | 1020 | 980 | 40 | 1020 | 980 | 40 | 1116 |
| 2019 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV DELENI | 1224 | 1176 | 48 | 1224 | 1176 | 48 | 7291 |
| 2020 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV DELENI | 489 | 470 | 19 | 489 | 470 | 19 | 4967 |
| 2021 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV DELENI | 408 | 392 | 16 | 408 | 392 | 16 | 2762 |
| 2022 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 7 20/0,4 KV DELENI | 102 | 98 | 4 | 102 | 98 | 4 | 1418 |
| 2023 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV DELENI CE LUDUS | 257 | 247 | 10 | 257 | 247 | 10 | 357 |
| 2024 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV DELENI | 327 | 314 | 13 | 327 | 314 | 13 | 5317 |
| 2025 | 2025 | DELENII | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV DELENI | 1020 | 980 | 40 | 1020 | 980 | 40 | 4868 |
| 2026 | 2025 | DUMBRAVA(UNIREA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DUMBRAVA | 57 | 55 | 2 | 57 | 55 | 2 | 421 |
| 2027 | 2025 | DUMBRAVA(UNIREA) | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DUMBRAVA CE MTJT AIUD | 90 | 86 | 4 | 90 | 86 | 4 | 1478 |
| 2028 | 2025 | DUMBRAVA(UNIREA) | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV DUMBRAVA | 23 | 22 | 1 | 23 | 22 | 1 | 237 |
| 2029 | 2025 | FAGETU DE SUS | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV FAGET DE SUS | 52 | 31 | 21 | 52 | 31 | 21 | 249 |
| 2030 | 2025 | GLOD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV GLOD | 105 | 85 | 20 | 105 | 85 | 20 | 2118 |
| 2031 | 2025 | HADARAU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV HADARAU | 159 | 138 | 21 | 159 | 138 | 21 | 3543 |
| 2032 | 2025 | HAPRIA | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV HAPRIA SMA | 105 | 91 | 14 | 105 | 91 | 14 | 930 |
| 2033 | 2025 | HAPRIA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV HAPRIA | 162 | 141 | 21 | 162 | 141 | 21 | 1543 |
| 2034 | 2025 | HOPARTA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV | 126 | 116 | 10 | 126 | 116 | 10 | 8400 |
| 2035 | 2025 | HOPARTA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV | 81 | 75 | 6 | 81 | 75 | 6 | 978 |
| 2036 | 2025 | IBĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV IBANESTI SAT | 267 | 227 | 40 | 267 | 227 | 40 | 3288 |
| 2037 | 2025 | IBĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV IBANESTI SAT | 333 | 283 | 50 | 333 | 283 | 50 | 1730 |
| 2038 | 2025 | IBĂNEȘTI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV IBANESTI_SAT | 213 | 181 | 32 | 213 | 181 | 32 | 2996 |
| 2039 | 2025 | IGHIU | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV IGHIU | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 330 |
| 2040 | 2025 | IGHIU | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV IGHIU | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1237 |
| 2041 | 2025 | IGHIU | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV IGHIU | 18 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1176 |
| 2042 | 2025 | IGHIU | HARGHITA | PTA 3 20/0,4 KV IGHIU | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1149 |
| 2043 | 2025 | INEU | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV INEU | 268 | 233 | 35 | 268 | 233 | 35 | 2332 |
| 2044 | 2025 | INEU | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV INEU | 143 | 124 | 19 | 143 | 124 | 19 | 1314 |
| 2045 | 2025 | INEU | HARGHITA | PTA 3 20/0,4 KV INEU | 223 | 194 | 29 | 223 | 194 | 29 | 5074 |
| 2046 | 2025 | INEU | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV INEU | 90 | 78 | 12 | 90 | 78 | 12 | 4317 |
| 2047 | 2025 | LUNCA AMPOITEI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA AMPOITEI | 73 | 62 | 11 | 73 | 62 | 11 | 1388 |
| 2048 | 2025 | LUNCA MERILOR | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV LUNCA MERILOR | 61 | 50 | 11 | 61 | 50 | 11 | 1207 |
| 2049 | 2025 | MESCREAC | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MESCREAC | 118 | 115 | 3 | 118 | 115 | 3 | 1745 |
| 2050 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV DUPA DEAL MUSCA | 117 | 103 | 14 | 117 | 103 | 14 | 1172 |
| 2051 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV MUSCA VAI | 16 | 14 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1676 |
| 2052 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV MUSCA VAII | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3571 |
| 2053 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MUSCA VAI | 39 | 34 | 5 | 39 | 34 | 5 | 2286 |
| 2054 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV MUSCA | 98 | 86 | 12 | 98 | 86 | 12 | 4579 |
| 2055 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV MUSCA | 63 | 55 | 8 | 63 | 55 | 8 | 4477 |
| 2056 | 2025 | MUSCA | ALBA | PTA 3 20/1 KV MUSCA VAI | 25 | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 1141 |
| 2057 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 16 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 389 | 345 | 44 | 389 | 345 | 44 | 3384 |
| 2058 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 10 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 130 | 112 | 18 | 130 | 112 | 18 | 1889 |
| 2059 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PA 2 20 KV OCNA SIBIULUI | 73 | 63 | 10 | 73 | 63 | 10 | 1627 |
| 2060 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 26 | 22 | 4 | 26 | 22 | 4 | 676 |
| 2061 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTZ 4 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 255 | 234 | 21 | 255 | 234 | 21 | 944 |
| 2062 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 7 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 188 | 176 | 12 | 188 | 176 | 12 | 1728 |
| 2063 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTM 2 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 327 | 282 | 45 | 327 | 282 | 45 | 7332 |
| 2064 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTAB 3 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 114 | 98 | 16 | 114 | 98 | 16 | 2115 |
| 2065 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTZ 12 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 282 | 257 | 25 | 282 | 257 | 25 | 2081 |
| 2066 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 19 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 82 | 28 | 54 | 82 | 28 | 54 | 1866 |
| 2067 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTZ 5 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 233 | 201 | 32 | 233 | 201 | 32 | 1729 |
| 2068 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTZ 6 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 36 | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 1277 |
| 2069 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 14 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 21 | 18 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1007 |
| 2070 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PA 1 20/20 KV OCNA SIBIULUI | 94 | 81 | 13 | 94 | 81 | 13 | 6963 |
| 2071 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 9 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 244 | 224 | 20 | 244 | 224 | 20 | 3184 |
| 2072 | 2025 | OCNA SIBIULUI | SIBIU | PTA 8 20/0,4 KV OCNA SIBIULUI | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1199 |
| 2073 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 83 20/0,4 KV ODORHEI | 410 | 366 | 44 | 410 | 366 | 44 | 722 |
| 2074 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 81 20/0,4 KV ODORHEI | 169 | 145 | 24 | 169 | 145 | 24 | 518 |
| 2075 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 56 20/0,4 KV ODORHEI | 179 | 154 | 25 | 179 | 154 | 25 | 5504 |
| 2076 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 59 20/0,4 KV ODORHEI | 329 | 283 | 46 | 329 | 283 | 46 | 4771 |
| 2077 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 60 20/0,4 KV ODORHEI | 218 | 187 | 31 | 218 | 187 | 31 | 3641 |
| 2078 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 8 20/0,4 KV ODORHEI | 197 | 169 | 28 | 197 | 169 | 28 | 2364 |
| 2079 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 69 20/0,4 KV ODORHEI | 128 | 110 | 18 | 128 | 110 | 18 | 1009 |
| 2080 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 86 20/0,4 KV ODORHEI | 319 | 274 | 45 | 319 | 274 | 45 | 5742 |
| 2081 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 6 20/0,4 KV ODORHEI | 300 | 258 | 42 | 300 | 258 | 42 | 1900 |
| 2082 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 53 20/0,4 KV ODORHEI | 233 | 200 | 33 | 233 | 200 | 33 | 816 |
| 2083 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 66 20/0,4 KV ODORHEI | 197 | 169 | 28 | 197 | 169 | 28 | 788 |
| 2084 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 68 20/0,4 KV ODORHEI | 312 | 268 | 44 | 312 | 268 | 44 | 715 |
| 2085 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 82 20/0,4 KV ODORHEI | 329 | 283 | 46 | 329 | 283 | 46 | 416 |
| 2086 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 57 20/0,4 KV ODORHEI | 191 | 164 | 27 | 191 | 164 | 27 | 306 |
| 2087 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 65 20/0,4 KV ODORHEI | 297 | 269 | 28 | 297 | 269 | 28 | 122 |
| 2088 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 49 20/0,4 KV ODORHEI | 429 | 368 | 61 | 429 | 368 | 61 | 1114 |
| 2089 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 55 20/0,4 KV ODORHEI | 300 | 258 | 42 | 300 | 258 | 42 | 4426 |
| 2090 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 47 20/0,4 KV ODORHEI | 205 | 176 | 29 | 205 | 176 | 29 | 759 |
| 2091 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 54 20/0,4 KV ODORHEI | 191 | 164 | 27 | 191 | 164 | 27 | 724 |
| 2092 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 46 20/0,4 KV ODORHEI | 548 | 441 | 107 | 548 | 441 | 107 | 508 |
| 2093 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 110 20/0,4 KV ODORHEI | 205 | 176 | 29 | 205 | 176 | 29 | 463 |
| 2094 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 30 20/0,4 KV ODORHEI | 296 | 254 | 42 | 296 | 254 | 42 | 283 |
| 2095 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 119 20/0,4 KV ODORHEI | 214 | 184 | 30 | 214 | 184 | 30 | 1837 |
| 2096 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 96 20/0,4 KV ODORHEI | 329 | 297 | 32 | 329 | 297 | 32 | 1732 |
| 2097 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 52 20/0,4 KV ODORHEI | 401 | 373 | 28 | 401 | 373 | 28 | 1671 |
| 2098 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 120 20/0,4 KV ODORHEI | 377 | 366 | 11 | 377 | 366 | 11 | 6994 |
| 2099 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 39 20/0,4 KV ODORHEI | 515 | 442 | 73 | 515 | 442 | 73 | 6947 |
| 2100 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 105 20/0,4 KV ODORHEI | 440 | 386 | 54 | 440 | 386 | 54 | 6929 |
| 2101 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 67 20/0,4 KV ODORHEI | 292 | 251 | 41 | 292 | 251 | 41 | 6075 |
| 2102 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 28 20/0,4 KV ODORHEI | 282 | 242 | 40 | 282 | 242 | 40 | 5242 |
| 2103 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 108 20/0,4 KV ODORHEI | 137 | 118 | 19 | 137 | 118 | 19 | 5063 |
| 2104 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 50 20/0,4 KV ODORHEI | 300 | 258 | 42 | 300 | 258 | 42 | 4922 |
| 2105 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 73 20/0,4 KV ODORHEI | 317 | 272 | 45 | 317 | 272 | 45 | 4789 |
| 2106 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 93 20/0,4 KV ODORHEI | 493 | 423 | 70 | 493 | 423 | 70 | 3913 |
| 2107 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 113 20/0,4 KV ODORHEI | 210 | 180 | 30 | 210 | 180 | 30 | 3721 |
| 2108 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 48 20/0,4 KV ODORHEI | 443 | 337 | 106 | 443 | 337 | 106 | 3286 |
| 2109 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 78 20/0,4 KV ODORHEI | 84 | 72 | 12 | 84 | 72 | 12 | 2979 |
| 2110 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 72 20/0,4 KV ODORHEI | 645 | 554 | 91 | 645 | 554 | 91 | 2881 |
| 2111 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 102 20/0,4 KV ODORHEI | 337 | 318 | 19 | 337 | 318 | 19 | 2332 |
| 2112 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 31 20/0,4 KV ODORHEI | 300 | 286 | 14 | 300 | 286 | 14 | 2214 |
| 2113 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 80 20/0,4 KV ODORHEI | 134 | 115 | 19 | 134 | 115 | 19 | 1866 |
| 2114 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 10 20/0,4 KV ODORHEI | 132 | 113 | 19 | 132 | 113 | 19 | 1626 |
| 2115 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 121 20/0,4 KV ODORHEI | 219 | 188 | 31 | 219 | 188 | 31 | 1573 |
| 2116 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 33 20/0,4 KV ODORHEI | 333 | 286 | 47 | 333 | 286 | 47 | 1334 |
| 2117 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 104 20/0,4 KV ODORHEI | 116 | 100 | 16 | 116 | 100 | 16 | 1070 |
| 2118 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 123 20/0,4 KV ODORHEI | 42 | 36 | 6 | 42 | 36 | 6 | 941 |
| 2119 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 58 20/0,4 KV ODORHEI | 163 | 140 | 23 | 163 | 140 | 23 | 8579 |
| 2120 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 71 20/0,4 KV ODORHEI | 473 | 406 | 67 | 473 | 406 | 67 | 7824 |
| 2121 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 2 20/0,4 KV ODORHEI | 262 | 225 | 37 | 262 | 225 | 37 | 7681 |
| 2122 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 92 20/0,4 KV ODORHEI | 79 | 68 | 11 | 79 | 68 | 11 | 673 |
| 2123 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 11 20/0,4 KV ODORHEI | 77 | 66 | 11 | 77 | 66 | 11 | 1683 |
| 2124 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 17 20/0,4 KV ODORHEI | 253 | 217 | 36 | 253 | 217 | 36 | 484 |
| 2125 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 101 20/0,4 KV ODORHEI | 212 | 182 | 30 | 212 | 182 | 30 | 2285 |
| 2126 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 7 20/0,4 KV ODORHEI | 300 | 258 | 42 | 300 | 258 | 42 | 3521 |
| 2127 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 106 20/0,4 KV ODORHEI | 119 | 102 | 17 | 119 | 102 | 17 | 2401 |
| 2128 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 87 20/0,4 KV ODORHEI | 30 | 26 | 4 | 30 | 26 | 4 | 305 |
| 2129 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 109 20/0,4 KV ODORHEI | 300 | 272 | 28 | 300 | 272 | 28 | 1221 |
| 2130 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 100 20/0,4 KV ODORHEI | 164 | 141 | 23 | 164 | 141 | 23 | 2328 |
| 2131 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 4 20/0,4 KV ODORHEI | 430 | 369 | 61 | 430 | 369 | 61 | 3351 |
| 2132 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTA 116 20/0,4 KV ODORHEI | 86 | 74 | 12 | 86 | 74 | 12 | 2581 |
| 2133 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 1 20/0,4 KV ODORHEI | 234 | 201 | 33 | 234 | 201 | 33 | 923 |
| 2134 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 26 20/0,4 KV ODORHEI | 377 | 338 | 39 | 377 | 338 | 39 | 1822 |
| 2135 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 14 20/0,4 KV ODORHEI | 443 | 409 | 34 | 443 | 409 | 34 | 417 |
| 2136 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 45 20/0,4 KV ODORHEI | 372 | 319 | 53 | 372 | 319 | 53 | 3922 |
| 2137 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 15 20/0,4 KV ODORHEI | 248 | 213 | 35 | 248 | 213 | 35 | 780 |
| 2138 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 13 20/0,4 KV ODORHEI | 239 | 205 | 34 | 239 | 205 | 34 | 966 |
| 2139 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTAB 124 20/0,4 KV ODORHEI | 224 | 192 | 32 | 224 | 192 | 32 | 499 |
| 2140 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 19 20/0,4 KV ODORHEI | 457 | 421 | 36 | 457 | 421 | 36 | 1109 |
| 2141 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 23 20/0,4 KV ODORHEI | 267 | 229 | 38 | 267 | 229 | 38 | 1542 |
| 2142 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 24 20/0,4 KV ODORHEI | 271 | 233 | 38 | 271 | 233 | 38 | 477 |
| 2143 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 29 20/0,4 KV ODORHEI | 286 | 246 | 40 | 286 | 246 | 40 | 877 |
| 2144 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 3 20/0,4 KV ODORHEI | 291 | 250 | 41 | 291 | 250 | 41 | 894 |
| 2145 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 35 20/0,4 KV ODORHEI | 372 | 319 | 53 | 372 | 319 | 53 | 648 |
| 2146 | 2025 | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | PTZ 37 20/0,4 KV ODORHEI | 519 | 446 | 73 | 519 | 446 | 73 | 3152 |
| 2147 | 2025 | PEȘTERA | BRAȘOV | PTA 3 20/0,4 KV PESTERA | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 448 |
| 2148 | 2025 | PEȘTERA | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV PESTERA | 180 | 136 | 44 | 180 | 136 | 44 | 467 |
| 2149 | 2025 | PEȘTERA | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV PESTERA | 72 | 54 | 18 | 72 | 54 | 18 | 1976 |
| 2150 | 2025 | RAHAU | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV RAHAU | 132 | 110 | 22 | 132 | 110 | 22 | 1838 |
| 2151 | 2025 | RAHAU | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV RAHAU | 206 | 172 | 34 | 206 | 172 | 34 | 1756 |
| 2152 | 2025 | RAHAU | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV RAHAU | 183 | 169 | 14 | 183 | 169 | 14 | 1699 |
| 2153 | 2025 | RAHAU | ALBA | PTA 4 20/0,4 KV RAHAU | 52 | 43 | 9 | 52 | 43 | 9 | 4127 |
| 2154 | 2025 | RUJA | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV RUJA | 204 | 191 | 13 | 204 | 191 | 13 | 2488 |
| 2155 | 2025 | RUJA | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV RUJA | 68 | 60 | 8 | 68 | 60 | 8 | 5634 |
| 2156 | 2025 | RUJA | SIBIU | PTA 4 20/0,4 KV RUJA | 62 | 54 | 8 | 62 | 54 | 8 | 3962 |
| 2157 | 2025 | RUJA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV RUJA | 86 | 76 | 10 | 86 | 76 | 10 | 1464 |
| 2158 | 2025 | RUJA | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV RUJA | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 184 |
| 2159 | 2025 | RUȘII-MUNȚI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 61 | 56 | 5 | 61 | 56 | 5 | 4985 |
| 2160 | 2025 | RUȘII-MUNȚI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 98 | 89 | 9 | 98 | 89 | 9 | 1449 |
| 2161 | 2025 | RUȘII-MUNȚI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 145 | 123 | 22 | 145 | 123 | 22 | 2058 |
| 2162 | 2025 | RUȘII-MUNȚI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV RUSII MUNTI | 157 | 143 | 14 | 157 | 143 | 14 | 2192 |
| 2163 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 46 20/0,4 KV SACELE | 314 | 272 | 42 | 314 | 272 | 42 | 1163 |
| 2164 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 80 20/0,4 KV SACELE | 276 | 272 | 4 | 276 | 272 | 4 | 1022 |
| 2165 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 6 20/0,4 KV SACELE | 164 | 162 | 2 | 164 | 162 | 2 | 1607 |
| 2166 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 24 20/0,4 KV SACELE | 104 | 103 | 1 | 104 | 103 | 1 | 381 |
| 2167 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 25 20/0,4 KV SACELE | 423 | 399 | 24 | 423 | 399 | 24 | 277 |
| 2168 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 51 20/0,4 KV SACELE | 270 | 266 | 4 | 270 | 266 | 4 | 2575 |
| 2169 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 104 20/0,4 KV SACELE | 472 | 468 | 4 | 472 | 468 | 4 | 2574 |
| 2170 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 19 20/0,4 KV SACELE | 413 | 408 | 5 | 413 | 408 | 5 | 1504 |
| 2171 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 11 20/0,4 KV SACELE | 394 | 389 | 5 | 394 | 389 | 5 | 2205 |
| 2172 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 3 20/0,4 KV SACELE | 249 | 246 | 3 | 249 | 246 | 3 | 1583 |
| 2173 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 78 20/0,4 KV SACELE | 248 | 246 | 2 | 248 | 246 | 2 | 3561 |
| 2174 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 75 20/0,4 KV SACELE | 276 | 272 | 4 | 276 | 272 | 4 | 2121 |
| 2175 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 4 20/0,4 KV SACELE | 270 | 188 | 81 | 266 | 188 | 78 | 2009 |
| 2176 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 23 20/0,4 KV SACELE | 253 | 250 | 3 | 253 | 250 | 3 | 1694 |
| 2177 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 7 20/0,4 KV SACELE | 387 | 382 | 5 | 387 | 382 | 5 | 3570 |
| 2178 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 56 20/0,4 KV SACELE | 289 | 285 | 4 | 289 | 285 | 4 | 1559 |
| 2179 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 28 20/0,4 KV SACELE | 471 | 405 | 66 | 471 | 405 | 66 | 3476 |
| 2180 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 52 20/0,4 KV SACELE | 245 | 242 | 3 | 245 | 242 | 3 | 1412 |
| 2181 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 121 20/0,4 KV SACELE | 277 | 275 | 2 | 277 | 275 | 2 | 3411 |
| 2182 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 106 20/0,4 KV SACELE | 364 | 346 | 18 | 364 | 346 | 18 | 1380 |
| 2183 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 10 20/0,4 KV SACELE | 94 | 93 | 1 | 94 | 93 | 1 | 3333 |
| 2184 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 54 20/0,4 KV SACELE | 371 | 369 | 2 | 371 | 369 | 2 | 2163 |
| 2185 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 71 20/0,4 KV SACELE | 177 | 175 | 2 | 177 | 175 | 2 | 2787 |
| 2186 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 14 20/0,4 KV SACELE | 380 | 368 | 8 | 373 | 368 | 5 | 2630 |
| 2187 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 8 20/0,4 KV SACELE | 347 | 344 | 3 | 347 | 344 | 3 | 2561 |
| 2188 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 107 20/0,4 KV SACELE | 276 | 272 | 4 | 276 | 272 | 4 | 2353 |
| 2189 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTM 119 20/0,4 KV SACELE | 236 | 233 | 3 | 236 | 233 | 3 | 2177 |
| 2190 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 48 20/0,4 KV SACELE | 94 | 93 | 1 | 94 | 93 | 1 | 2108 |
| 2191 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 50 20/0,4 KV SACELE | 282 | 278 | 4 | 282 | 278 | 4 | 2092 |
| 2192 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 55 20/0,4 KV SACELE | 250 | 241 | 9 | 244 | 241 | 3 | 1984 |
| 2193 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 9 20/0,4 KV SACELE | 245 | 242 | 3 | 245 | 242 | 3 | 1818 |
| 2194 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 118 20/0,4 KV SACELE | 147 | 141 | 9 | 143 | 141 | 2 | 1810 |
| 2195 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 73 20/0,4 KV SACELE | 245 | 242 | 3 | 245 | 242 | 3 | 1808 |
| 2196 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SACELE | 236 | 233 | 3 | 236 | 233 | 3 | 1751 |
| 2197 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTM 114 20/0,4 KV SACELE | 249 | 246 | 3 | 249 | 246 | 3 | 1723 |
| 2198 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 53 20/0,4 KV SACELE | 184 | 175 | 9 | 184 | 175 | 9 | 1708 |
| 2199 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 15 20/0,4 KV SACELE | 170 | 168 | 2 | 170 | 168 | 2 | 1568 |
| 2200 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 115 20/0,4 KV SACELE | 170 | 168 | 2 | 170 | 168 | 2 | 1349 |
| 2201 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 91 20/0,4 KV SACELE | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1312 |
| 2202 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 57 20/0,4 KV SACELE | 170 | 168 | 2 | 170 | 168 | 2 | 1255 |
| 2203 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 113 20/0,4 KV SACELE | 127 | 116 | 11 | 127 | 116 | 11 | 1179 |
| 2204 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 61 20/0,4 KV SACELE | 170 | 168 | 2 | 170 | 168 | 2 | 1177 |
| 2205 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 105 20/0,4 KV SACELE | 83 | 82 | 1 | 83 | 82 | 1 | 1156 |
| 2206 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 20 20/0,4 KV SACELE | 148 | 146 | 2 | 148 | 146 | 2 | 1092 |
| 2207 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 45 20/0,4 KV SACELE | 148 | 146 | 2 | 148 | 146 | 2 | 1092 |
| 2208 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 59 20/0,4 KV SACELE | 605 | 506 | 99 | 605 | 506 | 99 | 1713 |
| 2209 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 116 20/0,4 KV SACELE | 94 | 93 | 1 | 94 | 93 | 1 | 4014 |
| 2210 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 18 20/0,4 KV SACELE | 254 | 233 | 21 | 254 | 233 | 21 | 4739 |
| 2211 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 60 20/0,4 KV SACELE | 364 | 362 | 2 | 364 | 362 | 2 | 7357 |
| 2212 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 2 20/0,4 KV SACELE | 242 | 239 | 3 | 242 | 239 | 3 | 6188 |
| 2213 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 63 20/0,4 KV SACELE | 64 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 | 4748 |
| 2214 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 12 20/0,4 KV SACELE | 59 | 58 | 1 | 59 | 58 | 1 | 468 |
| 2215 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 123 20/0,4 KV SACELE | 325 | 281 | 44 | 325 | 281 | 44 | 4680 |
| 2216 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 16 20/0,4 KV SACELE | 170 | 168 | 2 | 170 | 168 | 2 | 4118 |
| 2217 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTAB 124 20/0,4 KV SACELE | 194 | 190 | 4 | 194 | 190 | 4 | 3921 |
| 2218 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 22 20/0,4 KV SACELE | 242 | 239 | 3 | 242 | 239 | 3 | 4218 |
| 2219 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 13 20/0,4 KV SACELE | 140 | 119 | 21 | 140 | 119 | 21 | 1701 |
| 2220 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 74 20/0,4 KV SACELE | 167 | 136 | 31 | 167 | 136 | 31 | 2722 |
| 2221 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 29 20/0,4 KV SACELE | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 348 |
| 2222 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTA 122 20/0,4 KV SACELE | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 324 |
| 2223 | 2025 | SĂCELE | BRAȘOV | PTZ 72 20/0,4 KV SACELE | 180 | 103 | 77 | 180 | 103 | 77 | 3502 |
| 2224 | 2025 | SADU | SIBIU | PTZ 1 20/0,4 KV SADU | 161 | 126 | 35 | 161 | 126 | 35 | 5950 |
| 2225 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA BARAJ 20/0,4 KV SADU 1 | 129 | 101 | 28 | 129 | 101 | 28 | 2032 |
| 2226 | 2025 | SADU | SIBIU | PTZ 4 20/0,4 KV SADU | 241 | 189 | 52 | 241 | 189 | 52 | 1785 |
| 2227 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 9 20/0,4 KV SADU | 144 | 113 | 31 | 144 | 113 | 31 | 1328 |
| 2228 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 8 20/0,4 KV SADU | 97 | 76 | 21 | 97 | 76 | 21 | 6713 |
| 2229 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 11 20/0,4 KV SADU | 51 | 40 | 11 | 51 | 40 | 11 | 4348 |
| 2230 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 5 20/0,4 KV SADU | 200 | 157 | 43 | 200 | 157 | 43 | 1042 |
| 2231 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 2 20/0,4 KV SADU | 32 | 25 | 7 | 32 | 25 | 7 | 3941 |
| 2232 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 3 20/0,4 KV SADU | 229 | 201 | 28 | 229 | 201 | 28 | 3298 |
| 2233 | 2025 | SADU | SIBIU | PTA 12 20/0,4 KV SADU | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2880 |
| 2234 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 350 20/0,4 KV SG. DE MURES | 388 | 364 | 24 | 388 | 364 | 24 | 4856 |
| 2235 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTZ 340 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 421 | 386 | 35 | 421 | 386 | 35 | 4238 |
| 2236 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 343 20/0,4 KV MIF SG. DE MURES | 457 | 419 | 38 | 457 | 419 | 38 | 3064 |
| 2237 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTZ 339 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 481 | 441 | 40 | 481 | 441 | 40 | 461 |
| 2238 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 379 20/0,4 KV SG. DE MURES | 192 | 176 | 16 | 192 | 176 | 16 | 1391 |
| 2239 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTZ 338 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 360 | 330 | 30 | 360 | 330 | 30 | 1374 |
| 2240 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTZ 334 20/0,4 KV SCOLII SG. DE MURES | 457 | 419 | 38 | 457 | 419 | 38 | 1062 |
| 2241 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 310 20/0,4 KV SG. DE MURES | 400 | 375 | 25 | 400 | 375 | 25 | 1299 |
| 2242 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 358 20/0,4 KV SG. DE MURES | 336 | 308 | 28 | 336 | 308 | 28 | 1660 |
| 2243 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 309 20/0,4 KV SG. DE MURES | 252 | 231 | 21 | 252 | 231 | 21 | 2325 |
| 2244 | 2025 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | MUREȘ | PTA 303 20/0,4 KV IAS SG. DE MURES | 264 | 242 | 22 | 264 | 242 | 22 | 1827 |
| 2245 | 2025 | SÂNIȘOR | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SANISOR | 117 | 99 | 18 | 117 | 99 | 18 | 494 |
| 2246 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTA 1 20/0,4 KV SANTIMBRU | 156 | 133 | 23 | 156 | 133 | 23 | 5532 |
| 2247 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTA 4 20/0,4 KV SANTIMBRU | 200 | 185 | 15 | 200 | 185 | 15 | 1705 |
| 2248 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTA 5 20/0,4 KV SANTIMBRU | 174 | 148 | 26 | 174 | 148 | 26 | 1381 |
| 2249 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTAB 6 20/0,4 KV SANTIMBRU | 112 | 95 | 17 | 112 | 95 | 17 | 1379 |
| 2250 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTA 2 20/0,4 KV SANTIMBRU | 62 | 53 | 9 | 62 | 53 | 9 | 8635 |
| 2251 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTA 3 20/0,4 KV SANTIMBRU | 75 | 64 | 11 | 75 | 64 | 11 | 6964 |
| 2252 | 2025 | SÂNTIMBRU | HARGHITA | PTAB 7 20/0,4 KV SANTIMBRU | 87 | 74 | 13 | 87 | 74 | 13 | 794 |
| 2253 | 2025 | SĂRATA | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV SARATA | 138 | 109 | 29 | 138 | 109 | 29 | 870 |
| 2254 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTZ 7 20/0,4 KV SARMAS | 117 | 106 | 11 | 117 | 106 | 11 | 3908 |
| 2255 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 9 20/0,4 KV SARMAS | 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 5 | 500 |
| 2256 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV SARMAS | 100 | 91 | 9 | 100 | 91 | 9 | 267 |
| 2257 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV SARMAS | 156 | 141 | 15 | 156 | 141 | 15 | 1293 |
| 2258 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 10 20/0,4 KV SARMAS | 89 | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 1021 |
| 2259 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 12 20/0,4 KV SARMAS | 67 | 61 | 6 | 67 | 61 | 6 | 764 |
| 2260 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV SARMAS | 351 | 318 | 33 | 351 | 318 | 33 | 425 |
| 2261 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 8 20/0,4 KV SARMAS | 55 | 50 | 5 | 55 | 50 | 5 | 1571 |
| 2262 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 6 20/0,4 KV SARMAS | 139 | 126 | 13 | 139 | 126 | 13 | 1635 |
| 2263 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 11 20/0,4 KV SARMAS | 102 | 88 | 14 | 102 | 88 | 14 | 2591 |
| 2264 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV SARMAS | 139 | 126 | 13 | 139 | 126 | 13 | 1400 |
| 2265 | 2025 | SĂRMAȘU | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV SARMAS | 139 | 126 | 13 | 139 | 126 | 13 | 903 |
| 2266 | 2025 | SASCIORI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SASCIORI | 204 | 167 | 37 | 204 | 167 | 37 | 7234 |
| 2267 | 2025 | SASCIORI | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SASCIORI COLONIE | 255 | 209 | 46 | 255 | 209 | 46 | 3552 |
| 2268 | 2025 | SASCIORI | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SASCIORI | 102 | 83 | 19 | 102 | 83 | 19 | 947 |
| 2269 | 2025 | SIBOT | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV SIBOT | 64 | 57 | 7 | 64 | 57 | 7 | 2144 |
| 2270 | 2025 | SIBOT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV SIBOT | 250 | 223 | 27 | 250 | 223 | 27 | 3874 |
| 2271 | 2025 | SIBOT | ALBA | PTA 3 20/0,4 KV SIBOT | 204 | 182 | 22 | 204 | 182 | 22 | 2406 |
| 2272 | 2025 | SIBOT | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV POMPE SIBOT | 64 | 57 | 7 | 64 | 57 | 7 | 5358 |
| 2273 | 2025 | ȘINCA VECHE | BRAȘOV | PTZ 6 20/0,4 KV SINCA VECHE | 299 | 268 | 31 | 299 | 268 | 31 | 1967 |
| 2274 | 2025 | ȘINCA VECHE | BRAȘOV | PTA 1 20/0,4 KV SINCA VECHE - SAT | 119 | 107 | 12 | 119 | 107 | 12 | 2230 |
| 2275 | 2025 | ȘINCA VECHE | BRAȘOV | PTA 2 20/0,4 KV SINCA VECHE - SAT | 75 | 67 | 8 | 75 | 67 | 8 | 6410 |
| 2276 | 2025 | VALEA POIENII(BUCIUM | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VALEA POIENII - ABRUD | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 125 |
| 2277 | 2025 | VAMA SEACA | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VAMA SEACA | 103 | 89 | 14 | 103 | 89 | 14 | 1622 |
| 2278 | 2025 | VÂNĂTORI | MUREȘ | PTA 3 20/0,4 KV VANATORI | 128 | 118 | 10 | 128 | 118 | 10 | 1351 |
| 2279 | 2025 | VÂNĂTORI | MUREȘ | PTA 1 20/0,4 KV VANATORI | 178 | 164 | 14 | 178 | 164 | 14 | 822 |
| 2280 | 2025 | VÂNĂTORI | MUREȘ | PTA 5 20/0,4 KV VANATORI | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4313 |
| 2281 | 2025 | VÂNĂTORI | MUREȘ | PTA 2 20/0,4 KV VANATORI | 142 | 131 | 11 | 142 | 131 | 11 | 2150 |
| 2282 | 2025 | VÂNĂTORI | MUREȘ | PTA 4 20/0,4 KV VANATORI | 71 | 65 | 6 | 71 | 65 | 6 | 503 |
| 2283 | 2025 | VINGARD | ALBA | PTA 1 20/0,4 KV VINGARD | 225 | 214 | 11 | 225 | 214 | 11 | 1557 |
| 2284 | 2025 | VINGARD | ALBA | PTA 2 20/0,4 KV VINGARD | 140 | 133 | 7 | 140 | 133 | 7 | 1292 |
| 2285 | 2025 | VURPĂR | SIBIU | PTA 1 20/0,4 KV VURPAR | 773 | 713 | 60 | 773 | 713 | 60 | 128 |