DECIZIA nr. _____ din ________ 2021

de modificare a Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019 – 2028 aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 778 din 08 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 66 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor - cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, ale art. 4 alin. (5) din Condițiile cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE

- Se înlocuiește anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 778/2019 privind aprobarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028 cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

- Planificarea zonelor de implementare conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, în vederea efectuării implementării SMI în zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice în perioada 2021 – 2025, respectă ierarhizarea din anexele nr. 2.1-2.8 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

- Operatorii de distribuție concesionari au obligația ca în termen de maxim 18 luni de la aprobarea prezentei decizii:

  - să actualizeze analizele cost-beneficii pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice luând în considerare modificările din noul pachet legislativ european transpuse în legislația națională cu impact asupra structurii și nivelului costurilor și beneficiilor implicate în proces;

  - să reevalueze, dacă este cazul, gradul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în zonele de concesiune și să transmită la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei propuneri de modificare a calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru zona de concesiune, corelat cu rezultatele analizelor cost-beneficii.

- Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc încadrarea în prevederile prezentei decizii.

- Prezenta decizie se comunică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari și se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu excepția valorii investițiilor, care reprezintă informații sensibile din punct de vedere comercial.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexa nr. 1

Calendarul de implementare

a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național

pentru perioada 2019 – 2028

Tabelul nr. 1

| Zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | Anul | Valoare investiții [lei] |  |  | Număr de utilizatori noi integrați în SMI in an | Cota cumulată* a utilizatorilor integrați în SMI în perioadă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Surse proprii [lei] | Surse împrumutate [lei] | Contribuții financiare (inclusiv fonduri nerambursabile) [lei] |  |  |
| e-Distributie Muntenia | 2019 | 26,274,000 |  |  | 79,055 | 23% |
|  | 2020 | 26,306,000 |  |  | 80,425 | 29% |
|  | 2021 | 23,264,000 |  |  | 72,170 | 34% |
|  | 2022 | 21,171,000 |  |  | 64,668 | 38% |
|  | 2023 | 18,551,000 |  |  | 57,992 | 42% |
|  | 2024 | 24,364,000 |  |  | 81,134 | 47% |
|  | 2025 | 24,364,000 |  |  | 82,658 | 51% |
|  | 2026 | 24,364,000 |  |  | 84,200 | 56% |
|  | 2027 | 24,364,000 |  |  | 85,761 | 61% |
|  | 2028 | 24,364,000 |  |  | 87,342 | 65% |
|  | Total perioadă | 237,386,000 |  |  | 775,405 | 65% |
| e-Distributie Banat | 2019 | 15,634,000 |  |  | 49,727 | 21% |
|  | 2020 | 16,697,000 |  |  | 49,311 | 26% |
|  | 2021 | 15,865,000 |  |  | 47,328 | 30% |
|  | 2022 | 15,586,000 |  |  | 45,591 | 35% |
|  | 2023 | 14,350,000 |  |  | 42,625 | 39% |
|  | 2024 | 15,079,000 |  |  | 48,967 | 43% |
|  | 2025 | 15,079,000 |  |  | 49,887 | 47% |
|  | 2026 | 15,079,000 |  |  | 50,817 | 52% |
|  | 2027 | 15,079,000 |  |  | 51,760 | 56% |
|  | 2028 | 15,079,000 |  |  | 52,714 | 60% |
|  | Total perioadă | 153,527,000 |  |  | 488,727 | 60% |
| e-Distributie Dobrogea | 2019 | 13,334,000 |  |  | 42,414 | 27% |
|  | 2020 | 13,637,000 |  |  | 40,944 | 33% |
|  | 2021 | 12,939,000 |  |  | 39,228 | 38% |
|  | 2022 | 12,899,000 |  |  | 38,136 | 43% |
|  | 2023 | 11,971,000 |  |  | 35,955 | 47% |
|  | 2024 | 12,541,000 |  |  | 41,384 | 52% |
|  | 2025 | 12,541,000 |  |  | 42,161 | 57% |
|  | 2026 | 12,541,000 |  |  | 42,948 | 61% |
|  | 2027 | 12,541,000 |  |  | 43,745 | 66% |
|  | 2028 | 12,541,000 |  |  | 44,551 | 70% |
|  | Total perioadă | 127,485,000 |  |  | 411,466 | 70% |
| Distributie Energie Oltenia | 2019 | 0 |  |  |  | 2% |
|  | 2020 | 11,288,000 |  | 758,000 | 41,425 | 5% |
|  | 2021 | 26,593,000 |  |  | 83,332 | 11% |
|  | 2022 | 19,234,000 |  | 1,443,000 | 83,549 | 16% |
|  | 2023 | 24,552,000 |  |  | 83,585 | 22% |
|  | 2024 | 28,243,000 |  |  | 98,767 | 28% |
|  | 2025 | 13,325,000 |  |  | 49,180 | 31% |
|  | 2026 | 14,762,000 |  |  | 54,613 | 34% |
|  | 2027 | 14,499,000 |  |  | 53,490 | 38% |
|  | 2028 | 14,532,000 |  |  | 52,246 | 41% |
|  | Total perioadă | 167,028,000 |  | 2,201,000 | 600,187 | 41% |
| Delgaz Grid | 2019 | 2,428,000 |  |  | 5,256 | 21.6% |
|  | 2020 | 1,080,000 |  |  | 3,475 | 21.6% |
|  | 2021 | 3,673,000 |  |  | 11,450 | 22% |
|  | 2022 | 18,554,000 |  | 2,048,000 | 68,664 | 27% |
|  | 2023 | 17,775,000 |  |  | 56,804 | 30% |
|  | 2024 | 15,250,000 |  |  | 47,500 | 33% |
|  | 2025 | 17,293,000 |  |  | 52,500 | 36% |
|  | 2026 | 17,743,000 |  |  | 52,500 | 39% |
|  | 2027 | 17,164,000 |  |  | 49,500 | 42% |
|  | 2028 | 17,610,000 |  |  | 49,500 | 45% |
|  | Total perioadă | 128,570,000 |  | 2,048,000 | 397,149 | 45% |
| DEER zona Muntenia Nord | 2019 | 3,208,000 |  |  | 9,979 | 1% |
|  | 2020 | 10,140,000 |  |  | 32,109 | 4% |
|  | 2021 | 6,818,000 |  |  | 18,294 | 5% |
|  | 2022 | 20,016,000 |  |  | 65,495 | 10% |
|  | 2023 | 18,382,000 |  |  | 60,657 | 14% |
|  | 2024 | 16,387,000 |  |  | 53,260 | 18% |
|  | 2025 | 16,357,000 |  |  | 52,854 | 22% |
|  | 2026 | 16,308,000 |  |  | 53,564 | 26% |
|  | 2027 | 16,259,000 |  |  | 52,722 | 29% |
|  | 2028 | 16,476,000 |  |  | 52,729 | 33% |
|  | Total perioadă | 140,351,000 |  |  | 451,663 | 33% |
| DEER zona Transilvania Nord | 2019 | 0 |  |  |  | 2% |
|  | 2020 | 3,367,000 |  |  | 9,412 | 3% |
|  | 2021 | 19,023,000 |  |  | 58,259 | 7% |
|  | 2022 | 18,464,000 |  |  | 58,259 | 11% |
|  | 2023 | 18,703,000 |  |  | 58,260 | 16% |
|  | 2024 | 16,437,000 |  |  | 52,680 | 19% |
|  | 2025 | 15,165,000 |  |  | 47,018 | 23% |
|  | 2026 | 9,810,000 |  |  | 30,979 | 25% |
|  | 2027 | 15,965,000 |  |  | 52,844 | 28% |
|  | 2028 | 11,033,000 |  |  | 35,531 | 31% |
|  | Total perioadă | 127,967,000 |  |  | 403,242 | 31% |
| DEER zona Transilvania Sud | 2019 | 0 |  |  |  | 2% |
|  | 2020 | 1,403,000 |  |  | 2,553 | 2.4% |
|  | 2021 | 6,437,000 |  |  | 17,494 | 4% |
|  | 2022 | 24,713,000 |  |  | 75,705 | 10% |
|  | 2023 | 26,525,000 |  |  | 81,532 | 17% |
|  | 2024 | 20,157,000 |  |  | 62,667 | 22% |
|  | 2025 | 21,014,000 |  |  | 65,414 | 27% |
|  | 2026 | 21,809,000 |  |  | 68,266 | 32% |
|  | 2027 | 21,999,000 |  |  | 66,021 | 38% |
|  | 2028 | 21,810,000 |  |  | 66,624 | 43% |
|  | Total perioadă | 165,867,000 |  |  | 506,276 | 43% |

Notă:

- *Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI include și cota utilizatorilor integrați în SMI până la 31.12.2018 în condițiile prevederilor reglementărilor specifice în vigoare la momentul integrării.

- Valoarea investițiilor și numărul de utilizatori noi integrați în SMI din calendar sunt estimări propuse de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, rezultate prin aplicarea prevederilor din Condițiile cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018.

Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum

din zonele de implementare incluse în Calendar pentru care implementarea SMI

se va realiza până în anul 2024

Tabelul nr. 2

| Denumire OD | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- |
| e-Distribuție Muntenia | 2 490 |
| e-Distribuție Banat | 2 450 |
| e-Distribuție Dobrogea | 2 490 |
| Distribuție Energie Oltenia | 3 500 |
| Delgaz Grid | 2 570 |
| Distribuție Energie Electrică România zona Muntenia Nord | 3 000 |
| Distribuție Energie Electrică România zona Transilvania Nord | 2 400 |
| Distribuție Energie Electrică România zona Transilvania Sud | 2 800 |

Anexa nr. 2.1

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice e-Distribuție Muntenia S.A., conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.2

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice e-Distribuție Banat S.A., conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.3

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice e-Distribuție Dobrogea S.A., conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.4

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.5

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Delgaz Grid S.A., conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.6

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Electrică România S.A. – zona Muntenia Nord, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.7

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Electrică România S.A. – zona Transilvania Nord, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

Anexa nr. 2.8

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Electrică România S.A. – zona Transilvania Sud, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025