Anexa nr. 2.1

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice e-Distribuție Muntenia S.A. conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

| Nr. crt. | Anul | Zona de implementare |  |  | Număr total de contoare racordate la PT |  |  | Număr contoare planificate pentru integrare în SMI |  |  | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localitatea | Județul | ID Post de transformare (PT) | Total din care: | Monofazate | Trifazate | Total din care: | Monofazate | Trifazate |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1 | 2021 | AFUMATI | BUCURESTI | DA10-2-014296 | 147 | 140 | 7 | 29 | 22 | 7 | 2115 |
| 4 | 2021 | POPESTI LEORDENI | BUCURESTI | DA10-2-019022 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1174 |
| 5 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010382 | 379 | 255 | 124 | 205 | 99 | 106 | 4432 |
| 6 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010388 | 226 | 169 | 57 | 88 | 43 | 45 | 3860 |
| 7 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010447 | 232 | 176 | 56 | 137 | 95 | 42 | 2228 |
| 8 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010470 | 508 | 468 | 40 | 171 | 133 | 38 | 2761 |
| 9 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010539 | 302 | 236 | 66 | 126 | 112 | 14 | 3323 |
| 10 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010542 | 348 | 337 | 11 | 115 | 106 | 9 | 1810 |
| 11 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010585 | 440 | 326 | 114 | 199 | 92 | 107 | 3675 |
| 12 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010590 | 491 | 448 | 43 | 222 | 179 | 43 | 3371 |
| 13 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010712 | 283 | 208 | 75 | 151 | 89 | 62 | 2630 |
| 14 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010725 | 679 | 480 | 199 | 467 | 279 | 188 | 4307 |
| 15 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010729 | 338 | 315 | 23 | 109 | 90 | 19 | 2009 |
| 16 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010753 | 333 | 204 | 129 | 145 | 38 | 107 | 3834 |
| 17 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010755 | 268 | 48 | 220 | 205 | 5 | 200 | 3972 |
| 18 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010780 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14788 |
| 19 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010788 | 313 | 286 | 27 | 32 | 17 | 15 | 2941 |
| 20 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010798 | 432 | 371 | 61 | 289 | 228 | 61 | 2023 |
| 21 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010804 | 66 | 1 | 65 | 10 | 1 | 9 | 3061 |
| 22 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010889 | 298 | 251 | 47 | 113 | 66 | 47 | 3116 |
| 23 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010979 | 840 | 599 | 241 | 420 | 194 | 226 | 3418 |
| 24 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010997 | 603 | 548 | 55 | 194 | 174 | 20 | 2927 |
| 25 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010998 | 737 | 584 | 153 | 471 | 334 | 137 | 2950 |
| 26 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011006 | 595 | 521 | 74 | 270 | 207 | 63 | 2666 |
| 27 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011007 | 710 | 641 | 69 | 347 | 281 | 66 | 2916 |
| 28 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011023 | 375 | 330 | 45 | 77 | 55 | 22 | 2765 |
| 29 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011046 | 295 | 199 | 96 | 105 | 70 | 35 | 3700 |
| 30 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011220 | 701 | 633 | 68 | 261 | 212 | 49 | 2964 |
| 31 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011233 | 359 | 346 | 13 | 98 | 89 | 9 | 2672 |
| 32 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011235 | 462 | 420 | 42 | 178 | 149 | 29 | 2878 |
| 33 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011237 | 1096 | 1016 | 80 | 391 | 329 | 62 | 2842 |
| 34 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011242 | 344 | 284 | 60 | 91 | 74 | 17 | 3550 |
| 35 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011261 | 441 | 376 | 65 | 153 | 100 | 53 | 3257 |
| 36 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011266 | 455 | 312 | 143 | 282 | 148 | 134 | 3898 |
| 37 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011273 | 339 | 305 | 34 | 109 | 80 | 29 | 2377 |
| 38 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011277 | 417 | 361 | 56 | 237 | 190 | 47 | 3585 |
| 39 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011306 | 432 | 299 | 133 | 167 | 52 | 115 | 3468 |
| 40 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011308 | 547 | 505 | 42 | 216 | 185 | 31 | 2621 |
| 41 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011310 | 631 | 561 | 70 | 292 | 240 | 52 | 3052 |
| 42 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011315 | 357 | 321 | 36 | 112 | 82 | 30 | 3180 |
| 43 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011318 | 680 | 616 | 64 | 219 | 175 | 44 | 2802 |
| 44 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011320 | 444 | 420 | 24 | 160 | 144 | 16 | 3286 |
| 45 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011368 | 511 | 438 | 73 | 239 | 171 | 68 | 2707 |
| 46 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011375 | 129 | 7 | 122 | 32 | 4 | 28 | 3853 |
| 47 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011391 | 310 | 252 | 58 | 142 | 91 | 51 | 3520 |
| 48 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011429 | 595 | 520 | 75 | 316 | 249 | 67 | 2737 |
| 49 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011539 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 1693 |
| 50 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011615 | 40 | 35 | 5 | 5 | 3 | 2 | 585 |
| 51 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027043 | 231 | 163 | 68 | 109 | 59 | 50 | 4018 |
| 52 | 2021 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027811 | 366 | 291 | 75 | 275 | 218 | 57 | 3832 |
| 436 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010004 | 630 | 559 | 71 | 298 | 231 | 67 | 2382 |
| 437 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010102 | 302 | 247 | 55 | 175 | 122 | 53 | 2712 |
| 438 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010121 | 400 | 327 | 73 | 169 | 103 | 66 | 2810 |
| 439 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010125 | 269 | 212 | 57 | 117 | 82 | 35 | 2439 |
| 440 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010150 | 598 | 484 | 114 | 237 | 181 | 56 | 2396 |
| 441 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010191 | 338 | 298 | 40 | 117 | 78 | 39 | 2258 |
| 442 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010192 | 313 | 291 | 22 | 117 | 96 | 21 | 2639 |
| 443 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010196 | 322 | 292 | 30 | 303 | 275 | 28 | 2627 |
| 444 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010200 | 285 | 267 | 18 | 48 | 33 | 15 | 2121 |
| 445 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010203 | 484 | 456 | 28 | 121 | 94 | 27 | 2167 |
| 446 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010223 | 340 | 261 | 79 | 188 | 125 | 63 | 3309 |
| 447 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010293 | 417 | 302 | 115 | 189 | 102 | 87 | 3122 |
| 448 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010297 | 334 | 267 | 67 | 162 | 99 | 63 | 3572 |
| 449 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010299 | 411 | 384 | 27 | 126 | 99 | 27 | 2270 |
| 450 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010576 | 348 | 307 | 41 | 150 | 114 | 36 | 3730 |
| 451 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010603 | 471 | 441 | 30 | 198 | 171 | 27 | 1899 |
| 452 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010610 | 458 | 404 | 54 | 309 | 258 | 51 | 2753 |
| 453 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010865 | 235 | 173 | 62 | 149 | 97 | 52 | 3459 |
| 454 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011430 | 299 | 274 | 25 | 23 | 1 | 22 | 2117 |
| 455 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013037 | 328 | 244 | 84 | 191 | 126 | 65 | 4450 |
| 456 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013040 | 893 | 788 | 105 | 460 | 366 | 94 | 2351 |
| 457 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013051 | 431 | 375 | 56 | 225 | 170 | 55 | 2462 |
| 458 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013052 | 386 | 337 | 49 | 125 | 78 | 47 | 2849 |
| 459 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013326 | 588 | 535 | 53 | 130 | 80 | 50 | 2004 |
| 460 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013331 | 160 | 157 | 3 | 158 | 155 | 3 | 1568 |
| 461 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013611 | 802 | 751 | 51 | 275 | 229 | 46 | 1975 |
| 462 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013626 | 283 | 261 | 22 | 38 | 20 | 18 | 2634 |
| 463 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013651 | 164 | 161 | 3 | 156 | 153 | 3 | 2121 |
| 464 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013656 | 194 | 180 | 14 | 41 | 29 | 12 | 2919 |
| 465 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013675 | 390 | 326 | 64 | 219 | 158 | 61 | 2682 |
| 466 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013685 | 445 | 415 | 30 | 44 | 17 | 27 | 2475 |
| 467 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013686 | 550 | 523 | 27 | 116 | 104 | 12 | 1838 |
| 468 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014023 | 103 | 94 | 9 | 16 | 7 | 9 | 4799 |
| 469 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014032 | 190 | 178 | 12 | 17 | 9 | 8 | 2306 |
| 470 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014226 | 280 | 259 | 21 | 107 | 90 | 17 | 2299 |
| 471 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014245 | 385 | 351 | 34 | 96 | 64 | 32 | 2836 |
| 472 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014356 | 98 | 91 | 7 | 98 | 91 | 7 | 3565 |
| 473 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014461 | 492 | 314 | 178 | 211 | 52 | 159 | 3838 |
| 474 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014581 | 286 | 270 | 16 | 92 | 76 | 16 | 3440 |
| 475 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014589 | 460 | 436 | 24 | 33 | 16 | 17 | 1887 |
| 476 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014591 | 430 | 411 | 19 | 110 | 92 | 18 | 1879 |
| 477 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014593 | 403 | 368 | 35 | 75 | 50 | 25 | 2762 |
| 478 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014719 | 351 | 321 | 30 | 115 | 92 | 23 | 2206 |
| 760 | 2021 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013628 | 422 | 4 | 418 | 313 | 2 | 311 | 1837 |
| 761 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013028 | 665 | 596 | 69 | 374 | 347 | 27 | 1726 |
| 762 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013220 | 691 | 664 | 27 | 217 | 191 | 26 | 2355 |
| 763 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013224 | 242 | 226 | 16 | 241 | 226 | 15 | 2760 |
| 764 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013231 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4471 |
| 765 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013285 | 550 | 519 | 31 | 45 | 16 | 29 | 2061 |
| 766 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013341 | 174 | 160 | 14 | 13 | 2 | 11 | 2688 |
| 767 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013347 | 143 | 129 | 14 | 64 | 51 | 13 | 2309 |
| 768 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013351 | 85 | 82 | 3 | 85 | 82 | 3 | 2500 |
| 769 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013353 | 62 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 2768 |
| 770 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013355 | 858 | 830 | 28 | 29 | 15 | 14 | 2425 |
| 771 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013357 | 168 | 152 | 16 | 34 | 19 | 15 | 4194 |
| 772 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013373 | 143 | 133 | 10 | 16 | 7 | 9 | 2778 |
| 773 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013375 | 149 | 139 | 10 | 30 | 20 | 10 | 3243 |
| 774 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013410 | 113 | 107 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2737 |
| 775 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013539 | 544 | 519 | 25 | 47 | 25 | 22 | 1519 |
| 776 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013748 | 502 | 0 | 502 | 14 | 0 | 14 | 1946 |
| 777 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014038 | 134 | 123 | 11 | 14 | 3 | 11 | 1736 |
| 778 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014045 | 204 | 195 | 9 | 14 | 5 | 9 | 2542 |
| 779 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014131 | 498 | 428 | 70 | 335 | 268 | 67 | 3935 |
| 780 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014147 | 137 | 118 | 19 | 33 | 17 | 16 | 4625 |
| 781 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014151 | 428 | 352 | 76 | 130 | 80 | 50 | 2874 |
| 782 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014190 | 946 | 867 | 79 | 355 | 280 | 75 | 2106 |
| 783 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014201 | 639 | 491 | 148 | 164 | 106 | 58 | 1861 |
| 784 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014292 | 86 | 80 | 6 | 85 | 79 | 6 | 2278 |
| 785 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014294 | 103 | 96 | 7 | 102 | 95 | 7 | 1891 |
| 786 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014303 | 280 | 267 | 13 | 279 | 266 | 13 | 1760 |
| 787 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014313 | 134 | 130 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1549 |
| 788 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014314 | 249 | 243 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1711 |
| 789 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014316 | 86 | 80 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1544 |
| 790 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014324 | 232 | 218 | 14 | 28 | 14 | 14 | 2872 |
| 791 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014325 | 93 | 87 | 6 | 90 | 86 | 4 | 1941 |
| 792 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014337 | 230 | 212 | 18 | 70 | 53 | 17 | 2956 |
| 793 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014353 | 134 | 125 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2461 |
| 794 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014426 | 447 | 355 | 92 | 179 | 90 | 89 | 2816 |
| 795 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014429 | 124 | 108 | 16 | 122 | 107 | 15 | 4704 |
| 796 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014469 | 377 | 356 | 21 | 52 | 37 | 15 | 2305 |
| 797 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014524 | 621 | 575 | 46 | 70 | 28 | 42 | 2177 |
| 798 | 2021 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014553 | 380 | 364 | 16 | 45 | 31 | 14 | 2220 |
| 1014 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016015 | 294 | 251 | 43 | 46 | 9 | 37 | 4430 |
| 1015 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016102 | 304 | 294 | 10 | 138 | 128 | 10 | 1674 |
| 1016 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016215 | 280 | 174 | 106 | 210 | 108 | 102 | 3794 |
| 1017 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016229 | 174 | 148 | 26 | 91 | 76 | 15 | 3872 |
| 1018 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016410 | 154 | 130 | 24 | 37 | 14 | 23 | 5214 |
| 1019 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016411 | 175 | 160 | 15 | 16 | 5 | 11 | 2538 |
| 1020 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016423 | 73 | 61 | 12 | 72 | 60 | 12 | 2349 |
| 1021 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016447 | 212 | 193 | 19 | 33 | 14 | 19 | 2717 |
| 1022 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016480 | 382 | 322 | 60 | 213 | 159 | 54 | 3652 |
| 1023 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016708 | 265 | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1394 |
| 1024 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017252 | 453 | 439 | 14 | 159 | 145 | 14 | 2750 |
| 1025 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017323 | 554 | 473 | 81 | 219 | 146 | 73 | 3254 |
| 1026 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017362 | 413 | 382 | 31 | 88 | 66 | 22 | 2285 |
| 1027 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017521 | 282 | 237 | 45 | 150 | 106 | 44 | 3347 |
| 1028 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017552 | 353 | 338 | 15 | 52 | 47 | 5 | 1858 |
| 1029 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017555 | 458 | 429 | 29 | 38 | 17 | 21 | 2528 |
| 1030 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017560 | 302 | 271 | 31 | 112 | 93 | 19 | 2200 |
| 1031 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017565 | 152 | 20 | 132 | 135 | 5 | 130 | 2537 |
| 1032 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017574 | 148 | 1 | 147 | 96 | 1 | 95 | 5854 |
| 1033 | 2021 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017586 | 663 | 521 | 142 | 489 | 355 | 134 | 2667 |
| 1200 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016004 | 425 | 406 | 19 | 80 | 69 | 11 | 2108 |
| 1201 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016031 | 447 | 408 | 39 | 145 | 109 | 36 | 2385 |
| 1202 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016412 | 277 | 242 | 35 | 51 | 19 | 32 | 2911 |
| 1203 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016450 | 275 | 246 | 29 | 93 | 78 | 15 | 2721 |
| 1204 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016452 | 239 | 224 | 15 | 38 | 25 | 13 | 2585 |
| 1205 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016453 | 180 | 158 | 22 | 44 | 23 | 21 | 2510 |
| 1206 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016490 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3342 |
| 1207 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016492 | 172 | 158 | 14 | 12 | 1 | 11 | 2595 |
| 1208 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016500 | 310 | 293 | 17 | 93 | 76 | 17 | 2835 |
| 1209 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017018 | 340 | 307 | 33 | 110 | 83 | 27 | 2968 |
| 1210 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017024 | 870 | 717 | 153 | 301 | 155 | 146 | 3637 |
| 1211 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017156 | 427 | 381 | 46 | 417 | 373 | 44 | 3432 |
| 1212 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017161 | 929 | 898 | 31 | 907 | 883 | 24 | 2543 |
| 1213 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017287 | 612 | 575 | 37 | 164 | 129 | 35 | 2560 |
| 1214 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017289 | 319 | 303 | 16 | 93 | 78 | 15 | 2868 |
| 1215 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017333 | 397 | 381 | 16 | 42 | 27 | 15 | 2632 |
| 1216 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017396 | 187 | 175 | 12 | 24 | 12 | 12 | 2285 |
| 1217 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017514 | 406 | 360 | 46 | 158 | 123 | 35 | 3095 |
| 1218 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017531 | 619 | 560 | 59 | 200 | 149 | 51 | 3305 |
| 1219 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018127 | 276 | 218 | 58 | 185 | 132 | 53 | 2441 |
| 1220 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018157 | 425 | 348 | 77 | 272 | 215 | 57 | 3389 |
| 1221 | 2021 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018268 | 508 | 439 | 69 | 122 | 85 | 37 | 3110 |
| 1382 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-010781 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46764 |
| 1383 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-011377 | 268 | 89 | 179 | 51 | 6 | 45 | 2925 |
| 1384 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018029 | 359 | 348 | 11 | 141 | 131 | 10 | 2340 |
| 1385 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018167 | 572 | 557 | 15 | 212 | 197 | 15 | 1499 |
| 1386 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018247 | 444 | 434 | 10 | 124 | 114 | 10 | 2083 |
| 1387 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018253 | 438 | 379 | 59 | 148 | 93 | 55 | 2699 |
| 1388 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018280 | 350 | 337 | 13 | 105 | 92 | 13 | 1822 |
| 1389 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018358 | 536 | 511 | 25 | 201 | 177 | 24 | 2078 |
| 1390 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018368 | 339 | 318 | 21 | 127 | 108 | 19 | 2540 |
| 1391 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018372 | 677 | 642 | 35 | 101 | 77 | 24 | 1991 |
| 1392 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018392 | 914 | 843 | 71 | 258 | 202 | 56 | 2342 |
| 1393 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018399 | 588 | 487 | 101 | 91 | 61 | 30 | 3025 |
| 1394 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019053 | 1330 | 930 | 400 | 657 | 291 | 366 | 3222 |
| 1395 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019113 | 598 | 553 | 45 | 125 | 91 | 34 | 2568 |
| 1396 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019173 | 286 | 257 | 29 | 88 | 73 | 15 | 3506 |
| 1397 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019242 | 559 | 398 | 161 | 80 | 44 | 36 | 2929 |
| 1398 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019262 | 510 | 457 | 53 | 104 | 59 | 45 | 3131 |
| 1399 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019308 | 412 | 397 | 15 | 91 | 78 | 13 | 2276 |
| 1400 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019340 | 356 | 337 | 19 | 79 | 61 | 18 | 2542 |
| 1401 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019422 | 418 | 415 | 3 | 75 | 72 | 3 | 1367 |
| 1541 | 2021 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018450 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8029 |
| 1542 | 2021 | BALANOAIA | GIURGIU | DA10-2-031051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| 1543 | 2021 | BALANOAIA | GIURGIU | DA10-2-031053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| 1544 | 2021 | BANESTI | GIURGIU | DA10-2-037350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4786 |
| 1546 | 2021 | BRANISTEA | GIURGIU | DA10-2-031116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3059 |
| 1547 | 2021 | BRANISTEA | GIURGIU | DA10-2-031119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3059 |
| 1548 | 2021 | BUDENI | GIURGIU | DA10-2-038122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2233 |
| 1549 | 2021 | CALUGARENI | GIURGIU | DA10-2-038114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3737 |
| 1550 | 2021 | CALUGARENI | GIURGIU | DA10-2-038127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3737 |
| 1551 | 2021 | CARPENISU | GIURGIU | DA10-2-034319 | 144 | 132 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3751 |
| 1552 | 2021 | CASCIOARELE (GAISENI) | GIURGIU | DA10-2-034163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
| 1553 | 2021 | CASCIOARELE (GAISENI) | GIURGIU | DA10-2-034200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
| 1554 | 2021 | CHIRIACU | GIURGIU | DA10-2-030067 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2418 |
| 1555 | 2021 | CHIRIACU | GIURGIU | DA10-2-038317 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2418 |
| 1556 | 2021 | CRANGURI | GIURGIU | DA10-2-038289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10031 |
| 1557 | 2021 | FLORESTI | GIURGIU | DA10-2-034338 | 163 | 141 | 22 | 22 | 18 | 4 | 3210 |
| 1558 | 2021 | FLORESTI | GIURGIU | DA10-2-034341 | 278 | 257 | 21 | 54 | 50 | 4 | 3210 |
| 1559 | 2021 | FRATESTI | GIURGIU | DA10-2-030056 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3117 |
| 1560 | 2021 | FRATESTI | GIURGIU | DA10-2-030059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3117 |
| 1561 | 2021 | GAISENI | GIURGIU | DA10-2-034166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3751 |
| 1562 | 2021 | GAISENI | GIURGIU | DA10-2-034320 | 230 | 201 | 29 | 51 | 39 | 12 | 3751 |
| 1563 | 2021 | GAISENI | GIURGIU | DA10-2-034322 | 123 | 112 | 11 | 22 | 17 | 5 | 3751 |
| 1564 | 2021 | GAUJANI | GIURGIU | DA10-2-030033 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2034 |
| 1565 | 2021 | GAUJANI | GIURGIU | DA10-2-030144 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2034 |
| 1566 | 2021 | GAUJANI | GIURGIU | DA10-2-030147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2034 |
| 1567 | 2021 | GAUJANI | GIURGIU | DA10-2-031026 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 |
| 1568 | 2021 | GHIONEA | GIURGIU | DA10-2-034016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6238 |
| 1569 | 2021 | GHIZDARU | GIURGIU | DA10-2-030089 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1927 |
| 1572 | 2021 | GOSTINARI | GIURGIU | DA10-2-038143 | 98 | 93 | 5 | 23 | 19 | 4 | 2542 |
| 1573 | 2021 | GOSTINU | GIURGIU | DA10-2-031124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23275 |
| 1574 | 2021 | GOSTINU | GIURGIU | DA10-2-031129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23275 |
| 1575 | 2021 | HERASTI | GIURGIU | DA10-2-038197 | 64 | 61 | 3 | 20 | 17 | 3 | 4945 |
| 1576 | 2021 | HOBAIA | GIURGIU | DA10-2-034131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2504 |
| 1577 | 2021 | HOTARELE | GIURGIU | DA10-2-038187 | 110 | 103 | 7 | 60 | 54 | 6 | 2909 |
| 1578 | 2021 | IZVOARELE | GIURGIU | DA10-2-030326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1789 |
| 1579 | 2021 | IZVORU (GOGOSARI) | GIURGIU | DA10-2-030132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1789 |
| 1580 | 2021 | MALU | GIURGIU | DA10-2-031044 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3187 |
| 1581 | 2021 | MALU | GIURGIU | DA10-2-031002 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187 |
| 1584 | 2021 | MILCOVATU | GIURGIU | DA10-2-037222 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4227 |
| 1585 | 2021 | MIRONESTI | GIURGIU | DA10-2-038217 | 274 | 252 | 22 | 50 | 36 | 14 | 2293 |
| 1586 | 2021 | MOSTENI-ULMI | GIURGIU | DA10-2-035061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4070 |
| 1587 | 2021 | NAIPU | GIURGIU | DA10-2-037036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| 1588 | 2021 | ONCESTI | GIURGIU | DA10-2-031056 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1729 |
| 1589 | 2021 | ONCESTI | GIURGIU | DA10-2-031329 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1729 |
| 1590 | 2021 | POIANA LUI STANGA | GIURGIU | DA10-2-035115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3369 |
| 1591 | 2021 | POIANA LUI STANGA | GIURGIU | DA10-2-035118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3369 |
| 1593 | 2021 | PUTINEIU | GIURGIU | DA10-2-031181 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6911 |
| 1594 | 2021 | REMUS | GIURGIU | DA10-2-031109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3877 |
| 1595 | 2021 | REMUS | GIURGIU | DA10-2-031111 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3877 |
| 1596 | 2021 | SABARENI | GIURGIU | DA10-2-034044 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3119 |
| 1598 | 2021 | SINGURENI | GIURGIU | DA10-2-038134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 |
| 1599 | 2021 | SINGURENI | GIURGIU | DA10-2-038136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2381 |
| 1600 | 2021 | SINGURENI | GIURGIU | DA10-2-038272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 |
| 1602 | 2021 | STANESTI | GIURGIU | DA10-2-030107 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1944 |
| 1603 | 2021 | TOPORU | GIURGIU | DA10-2-031233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1965 |
| 1604 | 2021 | TOPORU | GIURGIU | DA10-2-031234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1965 |
| 1605 | 2021 | TOPORU | GIURGIU | DA10-2-037402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1965 |
| 1606 | 2021 | TRESTIENI | GIURGIU | DA10-2-034027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3304 |
| 1607 | 2021 | VALEA DRAGULUI | GIURGIU | DA10-2-038201 | 101 | 85 | 16 | 52 | 39 | 13 | 2964 |
| 1608 | 2021 | VALEA PLOPILOR | GIURGIU | DA10-2-037378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2341 |
| 1609 | 2021 | VEDEA | GIURGIU | DA10-2-031030 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2370 |
| 1610 | 2021 | VEDEA | GIURGIU | DA10-2-031032 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2370 |
| 1612 | 2021 | VIERU | GIURGIU | DA10-2-030116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3276 |
| 1613 | 2021 | VLASIN | GIURGIU | DA10-2-038183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1564 |
| 1616 | 2021 | BACU | ILFOV | DA10-2-020185 | 20 | 3 | 17 | 9 | 2 | 7 | 5496 |
| 1622 | 2021 | BALOTESTI | ILFOV | DA10-2-027589 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11848 |
| 1623 | 2021 | BALOTESTI | ILFOV | DA10-2-028006 | 137 | 0 | 137 | 43 | 0 | 43 | 11848 |
| 1624 | 2021 | BALOTESTI | ILFOV | DA10-2-028016 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11848 |
| 1625 | 2021 | BALOTESTI | ILFOV | DA10-2-028042 | 42 | 0 | 42 | 7 | 0 | 7 | 11848 |
| 1626 | 2021 | BALTENI | ILFOV | DA10-2-027995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3610 |
| 1633 | 2021 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-017038 | 415 | 261 | 154 | 199 | 110 | 89 | 5121 |
| 1647 | 2021 | BRANESTI | ILFOV | DA10-2-025777 | 14 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 27192 |
| 1648 | 2021 | BRANESTI | ILFOV | DA10-2-025767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27192 |
| 1649 | 2021 | BRANESTI | ILFOV | DA10-2-025768 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27192 |
| 1667 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020197 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5106 |
| 1668 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020456 | 805 | 794 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5106 |
| 1669 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020457 | 38 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5106 |
| 1670 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020467 | 277 | 272 | 5 | 66 | 64 | 2 | 5106 |
| 1671 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020534 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5106 |
| 1672 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020616 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5106 |
| 1673 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020694 | 700 | 691 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5106 |
| 1674 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020759 | 616 | 606 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5106 |
| 1675 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020791 | 758 | 751 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5106 |
| 1676 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020797 | 143 | 139 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5106 |
| 1677 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-021454 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5106 |
| 1678 | 2021 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-020731 | 247 | 234 | 13 | 74 | 71 | 3 | 5106 |
| 1686 | 2021 | COPACENI | ILFOV | DA10-2-020851 | 108 | 88 | 20 | 47 | 36 | 11 | 3933 |
| 1687 | 2021 | COPACENI | ILFOV | DA10-2-020853 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3933 |
| 1691 | 2021 | COZIENI | ILFOV | DA10-2-024542 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5638 |
| 1692 | 2021 | COZIENI | ILFOV | DA10-2-025134 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5638 |
| 1693 | 2021 | CRETESTI | ILFOV | DA10-2-021104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218 |
| 1694 | 2021 | CREVEDIA | ILFOV | DA10-2-027478 | 31 | 9 | 22 | 14 | 9 | 5 | 20898 |
| 1695 | 2021 | DARASTI-ILFOV | ILFOV | DA10-2-020470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4284 |
| 1696 | 2021 | DARASTI-ILFOV | ILFOV | DA10-2-020709 | 324 | 284 | 40 | 244 | 218 | 26 | 4284 |
| 1697 | 2021 | DARASTI-ILFOV | ILFOV | DA10-2-021696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4284 |
| 1698 | 2021 | DASCALU | ILFOV | DA10-2-027697 | 47 | 12 | 35 | 10 | 2 | 8 | 3964 |
| 1699 | 2021 | DASCALU | ILFOV | DA10-2-027698 | 19 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 3964 |
| 1700 | 2021 | DASCALU | ILFOV | DA10-2-028018 | 19 | 1 | 18 | 12 | 0 | 12 | 3964 |
| 1701 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013716 | 98 | 68 | 30 | 21 | 10 | 11 | 3765 |
| 1702 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013746 | 430 | 399 | 31 | 33 | 18 | 15 | 3765 |
| 1703 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013756 | 589 | 555 | 34 | 70 | 44 | 26 | 3765 |
| 1704 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013788 | 105 | 93 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3765 |
| 1705 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013809 | 379 | 292 | 87 | 101 | 47 | 54 | 3765 |
| 1706 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013816 | 279 | 255 | 24 | 20 | 2 | 18 | 3765 |
| 1707 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013817 | 70 | 57 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3765 |
| 1708 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013832 | 301 | 278 | 23 | 14 | 5 | 9 | 3765 |
| 1709 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013841 | 115 | 112 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3765 |
| 1710 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013929 | 426 | 411 | 15 | 16 | 6 | 10 | 3765 |
| 1711 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-013956 | 167 | 159 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3765 |
| 1712 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014457 | 157 | 136 | 21 | 62 | 53 | 9 | 3765 |
| 1713 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014458 | 51 | 27 | 24 | 27 | 11 | 16 | 3765 |
| 1714 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014619 | 195 | 118 | 77 | 105 | 52 | 53 | 3765 |
| 1715 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014665 | 68 | 58 | 10 | 13 | 3 | 10 | 3765 |
| 1716 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014797 | 268 | 262 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3765 |
| 1717 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014808 | 206 | 196 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3765 |
| 1718 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014847 | 98 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3765 |
| 1719 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-025468 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3765 |
| 1721 | 2021 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-024489 | 27 | 10 | 17 | 25 | 8 | 17 | 3765 |
| 1731 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020179 | 125 | 47 | 78 | 50 | 2 | 48 | 8237 |
| 1732 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020182 | 203 | 184 | 19 | 56 | 39 | 17 | 8237 |
| 1733 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020184 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8237 |
| 1734 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020422 | 25 | 18 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8237 |
| 1735 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020423 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8237 |
| 1736 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020609 | 47 | 24 | 23 | 18 | 2 | 16 | 8237 |
| 1737 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021430 | 54 | 20 | 34 | 40 | 11 | 29 | 8237 |
| 1738 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021432 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 8237 |
| 1739 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021630 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8237 |
| 1740 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021631 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8237 |
| 1741 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021641 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8237 |
| 1742 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021645 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8237 |
| 1743 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021647 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8237 |
| 1744 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021709 | 419 | 348 | 71 | 125 | 69 | 56 | 8237 |
| 1745 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021726 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8237 |
| 1746 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021730 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 8237 |
| 1747 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021758 | 125 | 88 | 37 | 54 | 24 | 30 | 8237 |
| 1748 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021759 | 255 | 154 | 101 | 108 | 36 | 72 | 8237 |
| 1749 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-020649 | 62 | 29 | 33 | 22 | 3 | 19 | 8237 |
| 1750 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8237 |
| 1751 | 2021 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-021732 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8237 |
| 1752 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-020192 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5496 |
| 1753 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-020193 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5496 |
| 1754 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-020786 | 319 | 262 | 57 | 293 | 249 | 44 | 5496 |
| 1755 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021426 | 32 | 19 | 13 | 11 | 1 | 10 | 5496 |
| 1756 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021427 | 34 | 14 | 20 | 16 | 2 | 14 | 5496 |
| 1757 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021429 | 288 | 214 | 74 | 95 | 37 | 58 | 5496 |
| 1758 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021513 | 24 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5496 |
| 1759 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021760 | 303 | 203 | 100 | 112 | 46 | 66 | 5496 |
| 1760 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021837 | 55 | 11 | 44 | 25 | 0 | 25 | 5496 |
| 1761 | 2021 | DRAGOMIRESTI-VALE | ILFOV | DA10-2-021888 | 42 | 15 | 27 | 7 | 0 | 7 | 5496 |
| 1767 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020276 | 535 | 525 | 10 | 23 | 21 | 2 | 4085 |
| 1768 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020450 | 165 | 161 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4085 |
| 1769 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020459 | 569 | 545 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4085 |
| 1770 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020475 | 779 | 770 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4085 |
| 1771 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020497 | 987 | 956 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4085 |
| 1772 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020706 | 239 | 227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4085 |
| 1773 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020804 | 41 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4085 |
| 1774 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020441 | 1151 | 1142 | 9 | 103 | 100 | 3 | 4085 |
| 1775 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020718 | 317 | 309 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4085 |
| 1776 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-020829 | 176 | 173 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4085 |
| 1777 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-021497 | 208 | 180 | 28 | 2 | 0 | 2 | 4085 |
| 1778 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-021526 | 216 | 208 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4085 |
| 1779 | 2021 | DUDU | ILFOV | DA10-2-021533 | 434 | 427 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4085 |
| 1780 | 2021 | DUMBRAVENI | ILFOV | DA10-2-027506 | 14 | 11 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3273 |
| 1781 | 2021 | DUMBRAVENI | ILFOV | DA10-2-027590 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 3273 |
| 1782 | 2021 | DUMBRAVENI | ILFOV | DA10-2-027680 | 83 | 0 | 83 | 60 | 0 | 60 | 3273 |
| 1784 | 2021 | FUNDENI | ILFOV | DA10-2-013972 | 119 | 113 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3068 |
| 1785 | 2021 | FUNDENI | ILFOV | DA10-2-013973 | 568 | 547 | 21 | 16 | 10 | 6 | 3068 |
| 1786 | 2021 | FUNDENI | ILFOV | DA10-2-013975 | 196 | 189 | 7 | 28 | 25 | 3 | 3068 |
| 1787 | 2021 | FUNDENI | ILFOV | DA10-2-013994 | 119 | 112 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3068 |
| 1788 | 2021 | FUNDENI | ILFOV | DA10-2-014681 | 110 | 109 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3068 |
| 1789 | 2021 | FUNDENI | ILFOV | DA10-2-014807 | 284 | 273 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3068 |
| 1790 | 2021 | GANEASA | ILFOV | DA10-2-024531 | 19 | 6 | 13 | 7 | 2 | 5 | 13291 |
| 1791 | 2021 | GANEASA | ILFOV | DA10-2-024788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13291 |
| 1792 | 2021 | GANEASA | ILFOV | DA10-2-025125 | 22 | 3 | 19 | 13 | 2 | 11 | 13291 |
| 1793 | 2021 | GANEASA | ILFOV | DA10-2-025687 | 120 | 81 | 39 | 24 | 10 | 14 | 13291 |
| 1794 | 2021 | GANEASA | ILFOV | DA10-2-025688 | 104 | 56 | 48 | 46 | 18 | 28 | 13291 |
| 1795 | 2021 | GHERMANESTI | ILFOV | DA10-2-027211 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8264 |
| 1796 | 2021 | GHERMANESTI | ILFOV | DA10-2-027214 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8264 |
| 1797 | 2021 | GHERMANESTI | ILFOV | DA10-2-027578 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8264 |
| 1809 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-017457 | 92 | 55 | 37 | 82 | 52 | 30 | 4921 |
| 1810 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-017609 | 155 | 141 | 14 | 55 | 42 | 13 | 4921 |
| 1811 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020016 | 34 | 27 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4921 |
| 1812 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020024 | 329 | 286 | 43 | 58 | 24 | 34 | 4921 |
| 1813 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020025 | 267 | 240 | 27 | 53 | 34 | 19 | 4921 |
| 1814 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020026 | 110 | 80 | 30 | 50 | 24 | 26 | 4921 |
| 1815 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020027 | 98 | 72 | 26 | 33 | 15 | 18 | 4921 |
| 1816 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020029 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4921 |
| 1817 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020030 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4921 |
| 1818 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020031 | 261 | 224 | 37 | 60 | 32 | 28 | 4921 |
| 1819 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020038 | 19 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4921 |
| 1820 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020041 | 136 | 105 | 31 | 38 | 18 | 20 | 4921 |
| 1821 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020042 | 39 | 39 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4921 |
| 1822 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020043 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4921 |
| 1823 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020044 | 264 | 201 | 63 | 66 | 25 | 41 | 4921 |
| 1824 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020062 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921 |
| 1825 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020063 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4921 |
| 1826 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020064 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4921 |
| 1827 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020073 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4921 |
| 1828 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020075 | 173 | 75 | 98 | 73 | 25 | 48 | 4921 |
| 1829 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020521 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4921 |
| 1830 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020529 | 50 | 14 | 36 | 24 | 0 | 24 | 4921 |
| 1831 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-020578 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4921 |
| 1832 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-021165 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4921 |
| 1833 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-021463 | 52 | 41 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4921 |
| 1834 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-021547 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4921 |
| 1835 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-021806 | 259 | 245 | 14 | 27 | 16 | 11 | 4921 |
| 1836 | 2021 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-021880 | 167 | 141 | 26 | 27 | 9 | 18 | 4921 |
| 1841 | 2021 | LIPIA | ILFOV | DA10-2-028023 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3169 |
| 1842 | 2021 | LUPARIA | ILFOV | DA10-2-027362 | 70 | 62 | 8 | 65 | 57 | 8 | 2630 |
| 1854 | 2021 | MANOLACHE | ILFOV | DA10-2-024031 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2968 |
| 1855 | 2021 | MANOLACHE | ILFOV | DA10-2-024032 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2968 |
| 1856 | 2021 | MANOLACHE | ILFOV | DA10-2-024565 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2968 |
| 1858 | 2021 | MERII PETCHII | ILFOV | DA10-2-027525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 |
| 1859 | 2021 | MERII PETCHII | ILFOV | DA10-2-027530 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1834 |
| 1860 | 2021 | MERII PETCHII | ILFOV | DA10-2-027531 | 33 | 30 | 3 | 27 | 25 | 2 | 1834 |
| 1861 | 2021 | MICSUNESTII MARI | ILFOV | DA10-2-028005 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2523 |
| 1862 | 2021 | MOARA VLASIEI | ILFOV | DA10-2-027898 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4082 |
| 1863 | 2021 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-027018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533 |
| 1864 | 2021 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-027415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4533 |
| 1865 | 2021 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-027573 | 89 | 59 | 30 | 27 | 19 | 8 | 4533 |
| 1866 | 2021 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-027592 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4533 |
| 1867 | 2021 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-027797 | 72 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4533 |
| 1868 | 2021 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-028012 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 4533 |
| 1870 | 2021 | ORDOREANU | ILFOV | DA10-2-021595 | 20 | 4 | 16 | 13 | 3 | 10 | 10127 |
| 1871 | 2021 | OSTRATU | ILFOV | DA10-2-027312 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5714 |
| 1872 | 2021 | OSTRATU | ILFOV | DA10-2-027715 | 30 | 13 | 17 | 8 | 1 | 7 | 5714 |
| 1873 | 2021 | OSTRATU | ILFOV | DA10-2-027716 | 117 | 17 | 100 | 19 | 0 | 19 | 5714 |
| 1874 | 2021 | OSTRATU | ILFOV | DA10-2-027717 | 63 | 9 | 54 | 48 | 4 | 44 | 5714 |
| 1875 | 2021 | OSTRATU | ILFOV | DA10-2-027725 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5714 |
| 1883 | 2021 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013594 | 633 | 597 | 36 | 167 | 143 | 24 | 4181 |
| 1884 | 2021 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014558 | 401 | 367 | 34 | 116 | 86 | 30 | 3662 |
| 1885 | 2021 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014568 | 379 | 297 | 82 | 195 | 133 | 62 | 3471 |
| 1886 | 2021 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014573 | 486 | 451 | 35 | 310 | 278 | 32 | 3288 |
| 1948 | 2021 | PERIS | ILFOV | DA10-2-027468 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3743 |
| 1949 | 2021 | PERIS | ILFOV | DA10-2-027469 | 143 | 124 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3743 |
| 1953 | 2021 | PETRESTI | ILFOV | DA10-2-024448 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6205 |
| 1954 | 2021 | PETRESTI | ILFOV | DA10-2-027090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6205 |
| 1955 | 2021 | PETRESTI | ILFOV | DA10-2-027451 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6205 |
| 1956 | 2021 | PISCU | ILFOV | DA10-2-027356 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3433 |
| 1957 | 2021 | PISCU | ILFOV | DA10-2-027358 | 212 | 159 | 53 | 72 | 25 | 47 | 3433 |
| 1958 | 2021 | PISCU | ILFOV | DA10-2-027359 | 130 | 108 | 22 | 45 | 26 | 19 | 3433 |
| 1959 | 2021 | PISCU | ILFOV | DA10-2-027360 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3433 |
| 1960 | 2021 | PISCU | ILFOV | DA10-2-027361 | 62 | 49 | 13 | 18 | 9 | 9 | 3433 |
| 1961 | 2021 | PISCU | ILFOV | DA10-2-027973 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3433 |
| 1962 | 2021 | PITEASCA | ILFOV | DA10-2-025668 | 114 | 103 | 11 | 36 | 34 | 2 | 3412 |
| 1963 | 2021 | PITEASCA | ILFOV | DA10-2-025669 | 206 | 185 | 21 | 55 | 47 | 8 | 3412 |
| 1975 | 2021 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-025762 | 119 | 115 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30865 |
| 1980 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020418 | 284 | 274 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2839 |
| 1981 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020421 | 232 | 225 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2839 |
| 1982 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020449 | 258 | 169 | 89 | 41 | 14 | 27 | 2839 |
| 1983 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020491 | 249 | 237 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2839 |
| 1984 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020606 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2839 |
| 1985 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020678 | 359 | 346 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2839 |
| 1986 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-021309 | 236 | 163 | 73 | 27 | 13 | 14 | 2839 |
| 1987 | 2021 | ROSU | ILFOV | DA10-2-020744 | 360 | 352 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2839 |
| 1988 | 2021 | SAFTICA | ILFOV | DA10-2-027075 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7042 |
| 1989 | 2021 | SAFTICA | ILFOV | DA10-2-027264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7042 |
| 1991 | 2021 | SANTU-FLORESTI | ILFOV | DA10-2-027682 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4232 |
| 1992 | 2021 | SILISTEA SNAGOVULUI | ILFOV | DA10-2-027929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3776 |
| 1993 | 2021 | SILISTEA SNAGOVULUI | ILFOV | DA10-2-027994 | 85 | 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3776 |
| 1996 | 2021 | SINTESTI | ILFOV | DA10-2-020460 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4892 |
| 1997 | 2021 | SINTESTI | ILFOV | DA10-2-021492 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4892 |
| 1998 | 2021 | SINTESTI | ILFOV | DA10-2-021496 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4892 |
| 1999 | 2021 | SINTESTI | ILFOV | DA10-2-021499 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 |
| 2005 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-024415 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4356 |
| 2006 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-024558 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4356 |
| 2007 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-024560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4356 |
| 2008 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-024939 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4356 |
| 2009 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-025676 | 115 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4356 |
| 2010 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-025782 | 448 | 0 | 448 | 87 | 0 | 87 | 4356 |
| 2011 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-027625 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4356 |
| 2013 | 2021 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-025641 | 92 | 0 | 92 | 52 | 0 | 52 | 4356 |
| 2014 | 2021 | TANCABESTI | ILFOV | DA10-2-027255 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6047 |
| 2015 | 2021 | TANCABESTI | ILFOV | DA10-2-027703 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047 |
| 2016 | 2021 | TANCABESTI | ILFOV | DA10-2-028013 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6047 |
| 2017 | 2021 | TANCABESTI | ILFOV | DA10-2-028029 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6047 |
| 2026 | 2021 | TEGHES | ILFOV | DA10-2-020732 | 47 | 41 | 6 | 21 | 20 | 1 | 2425 |
| 2027 | 2021 | TEGHES | ILFOV | DA10-2-021195 | 81 | 20 | 61 | 65 | 16 | 49 | 2425 |
| 2028 | 2021 | TEGHES | ILFOV | DA10-2-021196 | 130 | 56 | 74 | 105 | 49 | 56 | 2425 |
| 2029 | 2021 | TEGHES | ILFOV | DA10-2-021699 | 69 | 15 | 54 | 57 | 14 | 43 | 2425 |
| 2030 | 2021 | TEGHES | ILFOV | DA10-2-021896 | 24 | 5 | 19 | 9 | 1 | 8 | 2425 |
| 2031 | 2021 | TEGHES | ILFOV | DA10-2-021836 | 24 | 3 | 21 | 14 | 2 | 12 | 2425 |
| 2034 | 2021 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025633 | 71 | 63 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2378 |
| 2177 | 2021 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024769 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3642 |
| 2178 | 2021 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025718 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 492 |
| 2180 | 2021 | ZURBAUA | ILFOV | AC10-2-035284 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3190 |
| 2183 | 2021 | ZURBAUA | ILFOV | DA10-2-021844 | 51 | 18 | 33 | 27 | 9 | 18 | 3190 |
| 2 | 2022 | BUCURESTI | BUCURESTI | DA10-2-018148 | 271 | 214 | 57 | 233 | 180 | 53 | 6549 |
| 53 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010049 | 255 | 228 | 27 | 252 | 226 | 26 | 3283 |
| 54 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010178 | 278 | 236 | 42 | 274 | 234 | 40 | 3236 |
| 55 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010313 | 286 | 257 | 29 | 280 | 252 | 28 | 2974 |
| 56 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010450 | 410 | 378 | 32 | 405 | 375 | 30 | 3216 |
| 57 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010455 | 150 | 138 | 12 | 149 | 137 | 12 | 3515 |
| 58 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010459 | 281 | 256 | 25 | 280 | 256 | 24 | 3172 |
| 59 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010517 | 231 | 215 | 16 | 230 | 214 | 16 | 3966 |
| 60 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010535 | 175 | 168 | 7 | 172 | 165 | 7 | 3528 |
| 61 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010543 | 155 | 139 | 16 | 154 | 139 | 15 | 4282 |
| 62 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010577 | 246 | 174 | 72 | 241 | 173 | 68 | 3101 |
| 63 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010578 | 350 | 333 | 17 | 350 | 333 | 17 | 2644 |
| 64 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010583 | 322 | 269 | 53 | 313 | 267 | 46 | 3687 |
| 65 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010595 | 454 | 302 | 152 | 446 | 298 | 148 | 5075 |
| 66 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010673 | 387 | 240 | 147 | 386 | 240 | 146 | 4362 |
| 67 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010675 | 285 | 176 | 109 | 270 | 174 | 96 | 5697 |
| 68 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010715 | 368 | 178 | 190 | 359 | 178 | 181 | 10811 |
| 69 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010718 | 257 | 242 | 15 | 257 | 242 | 15 | 2634 |
| 70 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010722 | 628 | 493 | 135 | 621 | 491 | 130 | 3285 |
| 71 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010731 | 524 | 408 | 116 | 511 | 403 | 108 | 3628 |
| 72 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010732 | 272 | 204 | 68 | 261 | 204 | 57 | 2572 |
| 73 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010733 | 322 | 258 | 64 | 309 | 257 | 52 | 3385 |
| 74 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010848 | 165 | 127 | 38 | 161 | 126 | 35 | 4877 |
| 75 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010878 | 154 | 142 | 12 | 153 | 141 | 12 | 3075 |
| 76 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010880 | 264 | 247 | 17 | 261 | 244 | 17 | 3375 |
| 77 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010886 | 226 | 191 | 35 | 222 | 188 | 34 | 4936 |
| 78 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010952 | 199 | 142 | 57 | 192 | 138 | 54 | 3997 |
| 79 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010962 | 335 | 204 | 131 | 334 | 203 | 131 | 4029 |
| 80 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010964 | 202 | 49 | 153 | 200 | 49 | 151 | 8714 |
| 81 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011001 | 262 | 255 | 7 | 260 | 254 | 6 | 2755 |
| 82 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011033 | 599 | 482 | 117 | 593 | 481 | 112 | 3386 |
| 83 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011044 | 306 | 292 | 14 | 305 | 291 | 14 | 3217 |
| 84 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011056 | 23 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 35126 |
| 85 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011103 | 366 | 319 | 47 | 346 | 302 | 44 | 5263 |
| 86 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011129 | 410 | 331 | 79 | 408 | 330 | 78 | 2781 |
| 87 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011132 | 337 | 286 | 51 | 333 | 284 | 49 | 6589 |
| 88 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011159 | 536 | 467 | 69 | 526 | 461 | 65 | 2685 |
| 89 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011239 | 417 | 355 | 62 | 405 | 350 | 55 | 4581 |
| 90 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011243 | 511 | 463 | 48 | 469 | 425 | 44 | 2779 |
| 91 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011259 | 385 | 311 | 74 | 381 | 311 | 70 | 3670 |
| 92 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011275 | 293 | 211 | 82 | 284 | 209 | 75 | 4991 |
| 93 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011309 | 359 | 284 | 75 | 350 | 280 | 70 | 4132 |
| 94 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011328 | 617 | 577 | 40 | 601 | 566 | 35 | 2921 |
| 95 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011354 | 596 | 463 | 133 | 581 | 462 | 119 | 3092 |
| 96 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011371 | 416 | 358 | 58 | 409 | 355 | 54 | 2918 |
| 97 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011378 | 417 | 358 | 59 | 410 | 357 | 53 | 3354 |
| 98 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011381 | 508 | 440 | 68 | 501 | 439 | 62 | 4387 |
| 99 | 2022 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024607 | 251 | 119 | 132 | 236 | 116 | 120 | 5439 |
| 479 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010005 | 455 | 386 | 69 | 448 | 383 | 65 | 3119 |
| 480 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010101 | 601 | 522 | 79 | 591 | 517 | 74 | 2586 |
| 481 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010116 | 238 | 205 | 33 | 236 | 204 | 32 | 3066 |
| 482 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010120 | 503 | 385 | 118 | 499 | 385 | 114 | 4401 |
| 483 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010122 | 542 | 482 | 60 | 531 | 477 | 54 | 2539 |
| 484 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010124 | 450 | 387 | 63 | 439 | 381 | 58 | 2758 |
| 485 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010133 | 506 | 384 | 122 | 480 | 382 | 98 | 3754 |
| 486 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010134 | 560 | 426 | 134 | 552 | 419 | 133 | 2529 |
| 487 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010159 | 174 | 146 | 28 | 174 | 146 | 28 | 2879 |
| 488 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010167 | 164 | 145 | 19 | 162 | 144 | 18 | 2807 |
| 489 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010170 | 290 | 234 | 56 | 284 | 231 | 53 | 3363 |
| 490 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010180 | 209 | 192 | 17 | 208 | 191 | 17 | 3675 |
| 491 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010189 | 194 | 161 | 33 | 193 | 161 | 32 | 3135 |
| 492 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010210 | 221 | 183 | 38 | 216 | 180 | 36 | 4045 |
| 493 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010215 | 552 | 465 | 87 | 547 | 464 | 83 | 2744 |
| 494 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010232 | 212 | 183 | 29 | 208 | 181 | 27 | 3491 |
| 495 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010250 | 457 | 436 | 21 | 454 | 433 | 21 | 2816 |
| 496 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010290 | 190 | 169 | 21 | 184 | 165 | 19 | 2884 |
| 497 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010330 | 64 | 16 | 48 | 61 | 16 | 45 | 13969 |
| 498 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010334 | 196 | 182 | 14 | 194 | 180 | 14 | 3053 |
| 499 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010341 | 197 | 172 | 25 | 190 | 168 | 22 | 3851 |
| 500 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010347 | 317 | 303 | 14 | 305 | 291 | 14 | 2952 |
| 501 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010379 | 428 | 312 | 116 | 420 | 309 | 111 | 4642 |
| 502 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010383 | 336 | 298 | 38 | 327 | 296 | 31 | 3478 |
| 503 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010435 | 209 | 178 | 31 | 208 | 178 | 30 | 3059 |
| 504 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010601 | 180 | 164 | 16 | 177 | 163 | 14 | 2876 |
| 505 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010796 | 184 | 163 | 21 | 180 | 161 | 19 | 2866 |
| 506 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010861 | 305 | 245 | 60 | 282 | 233 | 49 | 6583 |
| 507 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010910 | 258 | 1 | 257 | 20 | 1 | 19 | 5529 |
| 508 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013012 | 574 | 533 | 41 | 459 | 425 | 34 | 2991 |
| 509 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013218 | 383 | 370 | 13 | 381 | 368 | 13 | 2791 |
| 510 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013327 | 419 | 371 | 48 | 410 | 363 | 47 | 3634 |
| 511 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013440 | 467 | 447 | 20 | 464 | 444 | 20 | 3220 |
| 512 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013502 | 422 | 387 | 35 | 418 | 385 | 33 | 2869 |
| 513 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013558 | 562 | 500 | 62 | 553 | 496 | 57 | 2523 |
| 514 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013562 | 431 | 366 | 65 | 425 | 364 | 61 | 3955 |
| 515 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013598 | 434 | 417 | 17 | 431 | 414 | 17 | 3016 |
| 516 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013650 | 398 | 377 | 21 | 396 | 375 | 21 | 2731 |
| 517 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013676 | 640 | 555 | 85 | 632 | 552 | 80 | 2709 |
| 518 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013688 | 491 | 436 | 55 | 485 | 435 | 50 | 2726 |
| 519 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013693 | 629 | 521 | 108 | 620 | 514 | 106 | 3499 |
| 520 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014065 | 315 | 275 | 40 | 118 | 99 | 19 | 4673 |
| 521 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014358 | 499 | 470 | 29 | 495 | 467 | 28 | 2803 |
| 522 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014389 | 718 | 622 | 96 | 650 | 560 | 90 | 3617 |
| 523 | 2022 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014466 | 476 | 402 | 74 | 439 | 373 | 66 | 3441 |
| 799 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013263 | 319 | 238 | 81 | 312 | 237 | 75 | 5740 |
| 800 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013274 | 521 | 431 | 90 | 505 | 420 | 85 | 3130 |
| 801 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013569 | 1095 | 1015 | 80 | 1071 | 996 | 75 | 3447 |
| 802 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013570 | 607 | 574 | 33 | 595 | 564 | 31 | 2682 |
| 803 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013575 | 380 | 346 | 34 | 373 | 340 | 33 | 2715 |
| 804 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013576 | 1200 | 1097 | 103 | 1183 | 1086 | 97 | 3166 |
| 805 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013667 | 402 | 343 | 59 | 399 | 343 | 56 | 3389 |
| 806 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013673 | 472 | 410 | 62 | 461 | 404 | 57 | 4317 |
| 807 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013680 | 378 | 313 | 65 | 375 | 312 | 63 | 2878 |
| 808 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013681 | 390 | 292 | 98 | 374 | 282 | 92 | 2580 |
| 809 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013917 | 200 | 180 | 20 | 190 | 179 | 11 | 2539 |
| 810 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014309 | 438 | 376 | 62 | 419 | 362 | 57 | 3432 |
| 811 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014638 | 393 | 355 | 38 | 387 | 350 | 37 | 3968 |
| 812 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014639 | 143 | 106 | 37 | 138 | 105 | 33 | 8149 |
| 813 | 2022 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014651 | 495 | 379 | 116 | 365 | 268 | 97 | 3925 |
| 1034 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016009 | 666 | 633 | 33 | 661 | 630 | 31 | 3152 |
| 1035 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016162 | 636 | 613 | 23 | 629 | 606 | 23 | 2655 |
| 1036 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016184 | 617 | 508 | 109 | 603 | 502 | 101 | 3420 |
| 1037 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016186 | 914 | 789 | 125 | 894 | 777 | 117 | 3972 |
| 1038 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016214 | 609 | 531 | 78 | 602 | 530 | 72 | 3272 |
| 1039 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016226 | 380 | 341 | 39 | 377 | 340 | 37 | 4795 |
| 1040 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016297 | 283 | 263 | 20 | 125 | 111 | 14 | 4719 |
| 1041 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016466 | 179 | 156 | 23 | 172 | 152 | 20 | 4986 |
| 1042 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017414 | 298 | 221 | 77 | 293 | 220 | 73 | 5843 |
| 1043 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017425 | 362 | 304 | 58 | 328 | 273 | 55 | 2972 |
| 1044 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017430 | 254 | 215 | 39 | 250 | 213 | 37 | 3135 |
| 1045 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017435 | 434 | 309 | 125 | 429 | 308 | 121 | 3038 |
| 1046 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017442 | 275 | 230 | 45 | 269 | 227 | 42 | 3039 |
| 1047 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017450 | 175 | 146 | 29 | 172 | 146 | 26 | 2830 |
| 1048 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017486 | 175 | 121 | 54 | 168 | 120 | 48 | 4389 |
| 1049 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017537 | 331 | 313 | 18 | 325 | 307 | 18 | 3548 |
| 1050 | 2022 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017587 | 270 | 226 | 44 | 266 | 223 | 43 | 2994 |
| 1222 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016002 | 367 | 309 | 58 | 366 | 308 | 58 | 5350 |
| 1223 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016326 | 419 | 409 | 10 | 416 | 407 | 9 | 2518 |
| 1224 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016348 | 331 | 317 | 14 | 329 | 316 | 13 | 3227 |
| 1225 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016483 | 569 | 519 | 50 | 563 | 516 | 47 | 3186 |
| 1226 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016484 | 421 | 387 | 34 | 420 | 387 | 33 | 3188 |
| 1227 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017020 | 665 | 571 | 94 | 662 | 571 | 91 | 4294 |
| 1228 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017021 | 364 | 322 | 42 | 345 | 308 | 37 | 3376 |
| 1229 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017157 | 517 | 474 | 43 | 512 | 472 | 40 | 2787 |
| 1230 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017167 | 446 | 354 | 92 | 436 | 349 | 87 | 3977 |
| 1231 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017300 | 333 | 284 | 49 | 327 | 281 | 46 | 3928 |
| 1232 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017393 | 235 | 225 | 10 | 234 | 224 | 10 | 2885 |
| 1233 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017530 | 97 | 82 | 15 | 95 | 81 | 14 | 3420 |
| 1234 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017532 | 103 | 62 | 41 | 98 | 60 | 38 | 5544 |
| 1235 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017534 | 798 | 719 | 79 | 780 | 702 | 78 | 3563 |
| 1236 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017570 | 666 | 622 | 44 | 647 | 609 | 38 | 3167 |
| 1237 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017590 | 386 | 353 | 33 | 384 | 352 | 32 | 2710 |
| 1238 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017615 | 688 | 656 | 32 | 684 | 653 | 31 | 3006 |
| 1239 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018128 | 180 | 145 | 35 | 175 | 144 | 31 | 6948 |
| 1240 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018143 | 173 | 147 | 26 | 161 | 138 | 23 | 3821 |
| 1241 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018269 | 674 | 579 | 95 | 629 | 552 | 77 | 3263 |
| 1242 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018289 | 245 | 216 | 29 | 242 | 214 | 28 | 3740 |
| 1243 | 2022 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019226 | 167 | 140 | 27 | 166 | 140 | 26 | 2875 |
| 1402 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018005 | 201 | 191 | 10 | 190 | 182 | 8 | 3191 |
| 1403 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018105 | 248 | 220 | 28 | 246 | 218 | 28 | 3924 |
| 1404 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018117 | 440 | 372 | 68 | 375 | 322 | 53 | 3312 |
| 1405 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018152 | 396 | 306 | 90 | 379 | 295 | 84 | 3381 |
| 1406 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018160 | 220 | 187 | 33 | 216 | 187 | 29 | 5827 |
| 1407 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018230 | 243 | 236 | 7 | 241 | 235 | 6 | 2515 |
| 1408 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018250 | 374 | 351 | 23 | 369 | 349 | 20 | 3640 |
| 1409 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018260 | 240 | 229 | 11 | 240 | 229 | 11 | 3750 |
| 1410 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018271 | 269 | 190 | 79 | 222 | 162 | 60 | 3661 |
| 1411 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018283 | 366 | 340 | 26 | 365 | 339 | 26 | 3370 |
| 1412 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018294 | 218 | 217 | 1 | 217 | 216 | 1 | 2544 |
| 1413 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018316 | 357 | 324 | 33 | 346 | 315 | 31 | 3576 |
| 1414 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018375 | 263 | 244 | 19 | 258 | 242 | 16 | 4296 |
| 1415 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018382 | 308 | 298 | 10 | 306 | 297 | 9 | 2820 |
| 1416 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018391 | 291 | 272 | 19 | 288 | 270 | 18 | 2768 |
| 1417 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018415 | 287 | 263 | 24 | 287 | 263 | 24 | 3592 |
| 1418 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018465 | 78 | 0 | 78 | 9 | 0 | 9 | 4005 |
| 1419 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018466 | 135 | 78 | 57 | 79 | 77 | 2 | 2914 |
| 1420 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019032 | 212 | 164 | 48 | 211 | 163 | 48 | 6544 |
| 1421 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019036 | 303 | 234 | 69 | 228 | 181 | 47 | 5761 |
| 1422 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019074 | 309 | 276 | 33 | 299 | 271 | 28 | 4033 |
| 1423 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019126 | 272 | 250 | 22 | 271 | 249 | 22 | 2669 |
| 1424 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019309 | 147 | 134 | 13 | 146 | 134 | 12 | 8289 |
| 1425 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019375 | 240 | 224 | 16 | 238 | 223 | 15 | 3403 |
| 1426 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019382 | 228 | 222 | 6 | 224 | 219 | 5 | 3477 |
| 1427 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019384 | 280 | 247 | 33 | 279 | 246 | 33 | 3131 |
| 1428 | 2022 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019407 | 323 | 313 | 10 | 323 | 313 | 10 | 2755 |
| 1545 | 2022 | BOLINTIN-VALE | GIURGIU | DA10-2-034146 | 53 | 41 | 12 | 42 | 32 | 10 | 2539 |
| 1582 | 2022 | MIHAILESTI | GIURGIU | DA10-2-037010 | 54 | 46 | 8 | 47 | 39 | 8 | 3487 |
| 1583 | 2022 | MIHAILESTI | GIURGIU | DA10-2-037085 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 301067 |
| 1592 | 2022 | PUTINEIU | GIURGIU | DA10-2-011385 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6911 |
| 1597 | 2022 | SADINA | GIURGIU | DA10-2-013910 | 117 | 111 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2988 |
| 1617 | 2022 | BALACEANCA | ILFOV | DA10-2-024648 | 383 | 339 | 44 | 366 | 329 | 37 | 4990 |
| 1627 | 2022 | BERCENI | ILFOV | DA10-2-020103 | 295 | 236 | 59 | 7 | 7 | 0 | 4277 |
| 1628 | 2022 | BERCENI | ILFOV | DA10-2-020156 | 218 | 178 | 40 | 24 | 11 | 13 | 4277 |
| 1629 | 2022 | BERCENI | ILFOV | DA10-2-020443 | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4277 |
| 1630 | 2022 | BERCENI | ILFOV | DA10-2-020623 | 91 | 44 | 47 | 9 | 0 | 9 | 4277 |
| 1631 | 2022 | BERCENI | ILFOV | DA10-2-020624 | 216 | 122 | 94 | 50 | 7 | 43 | 4277 |
| 1632 | 2022 | BERCENI | ILFOV | DA10-2-020857 | 224 | 107 | 117 | 14 | 3 | 11 | 4277 |
| 1634 | 2022 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-016649 | 424 | 419 | 5 | 418 | 417 | 1 | 2548 |
| 1635 | 2022 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-018456 | 177 | 89 | 88 | 123 | 67 | 56 | 3814 |
| 1636 | 2022 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-020447 | 247 | 178 | 69 | 18 | 5 | 13 | 2548 |
| 1637 | 2022 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-020863 | 564 | 385 | 179 | 34 | 14 | 20 | 3458 |
| 1638 | 2022 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-021455 | 662 | 481 | 181 | 93 | 54 | 39 | 2868 |
| 1646 | 2022 | BRANESTI | ILFOV | DA10-2-016501 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27192 |
| 1650 | 2022 | BUFTEA | ILFOV | DA10-2-027597 | 36 | 5 | 31 | 9 | 0 | 9 | 4899 |
| 1666 | 2022 | CHIAJNA | ILFOV | DA10-2-018698 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5106 |
| 1690 | 2022 | CORNETU | ILFOV | DA10-2-021973 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3618 |
| 1720 | 2022 | DOBROESTI | ILFOV | DA10-2-014617 | 265 | 146 | 119 | 253 | 139 | 114 | 3765 |
| 1727 | 2022 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-014692 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8237 |
| 1728 | 2022 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-016671 | 222 | 215 | 7 | 146 | 143 | 3 | 8237 |
| 1729 | 2022 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-016678 | 246 | 234 | 12 | 237 | 231 | 6 | 8237 |
| 1730 | 2022 | DRAGOMIRESTI-DEAL | ILFOV | DA10-2-018714 | 283 | 280 | 3 | 280 | 280 | 0 | 8237 |
| 1762 | 2022 | DUDU | ILFOV | DA10-2-011796 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4085 |
| 1763 | 2022 | DUDU | ILFOV | DA10-2-011906 | 431 | 418 | 13 | 335 | 322 | 13 | 4085 |
| 1764 | 2022 | DUDU | ILFOV | DA10-2-016728 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4085 |
| 1765 | 2022 | DUDU | ILFOV | DA10-2-016745 | 330 | 322 | 8 | 330 | 322 | 8 | 4085 |
| 1766 | 2022 | DUDU | ILFOV | DA10-2-018736 | 363 | 358 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4085 |
| 1801 | 2022 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027295 | 59 | 26 | 33 | 43 | 18 | 25 | 4455 |
| 1843 | 2022 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-016487 | 111 | 72 | 39 | 99 | 65 | 34 | 4326 |
| 1887 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013595 | 404 | 378 | 26 | 390 | 367 | 23 | 3333 |
| 1888 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013596 | 423 | 366 | 57 | 405 | 353 | 52 | 4125 |
| 1889 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013603 | 517 | 453 | 64 | 483 | 428 | 55 | 3115 |
| 1890 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013604 | 257 | 217 | 40 | 251 | 214 | 37 | 3330 |
| 1891 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013704 | 430 | 411 | 19 | 368 | 350 | 18 | 3241 |
| 1892 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013780 | 159 | 138 | 21 | 144 | 134 | 10 | 7157 |
| 1893 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013864 | 105 | 77 | 28 | 92 | 70 | 22 | 2954 |
| 1894 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014559 | 557 | 523 | 34 | 549 | 518 | 31 | 3498 |
| 1895 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014566 | 354 | 304 | 50 | 350 | 302 | 48 | 3343 |
| 1896 | 2022 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014567 | 327 | 278 | 49 | 312 | 269 | 43 | 2703 |
| 1965 | 2022 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-016518 | 242 | 222 | 20 | 242 | 222 | 20 | 2538 |
| 1966 | 2022 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-024715 | 307 | 245 | 62 | 51 | 43 | 8 | 3981 |
| 1979 | 2022 | ROSU | ILFOV | DA10-2-018767 | 428 | 418 | 10 | 421 | 418 | 3 | 2839 |
| 2000 | 2022 | SINTESTI | ILFOV | DA10-2-020781 | 20 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4892 |
| 2018 | 2022 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-025579 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4065 |
| 2035 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-010635 | 32 | 2 | 30 | 31 | 2 | 29 | 4772 |
| 2036 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011513 | 41 | 1 | 40 | 27 | 1 | 26 | 5581 |
| 2037 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011515 | 45 | 0 | 45 | 27 | 0 | 27 | 6475 |
| 2038 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013459 | 65 | 57 | 8 | 63 | 56 | 7 | 3455 |
| 2039 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013470 | 114 | 89 | 25 | 68 | 54 | 14 | 3456 |
| 2040 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013480 | 280 | 258 | 22 | 273 | 254 | 19 | 2976 |
| 2041 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013484 | 525 | 453 | 72 | 514 | 448 | 66 | 3604 |
| 2042 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013486 | 326 | 288 | 38 | 320 | 284 | 36 | 2683 |
| 2043 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013488 | 496 | 400 | 96 | 478 | 390 | 88 | 4490 |
| 2044 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013726 | 308 | 278 | 30 | 301 | 272 | 29 | 3299 |
| 2045 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013728 | 317 | 296 | 21 | 311 | 293 | 18 | 2735 |
| 2046 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013734 | 497 | 460 | 37 | 488 | 454 | 34 | 3188 |
| 2047 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013744 | 654 | 620 | 34 | 652 | 618 | 34 | 3204 |
| 2048 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-014382 | 700 | 665 | 35 | 683 | 649 | 34 | 2824 |
| 2049 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-014383 | 590 | 548 | 42 | 574 | 535 | 39 | 3247 |
| 2050 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024813 | 248 | 187 | 61 | 195 | 143 | 52 | 4066 |
| 2051 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024818 | 385 | 278 | 107 | 363 | 266 | 97 | 5033 |
| 2052 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024822 | 407 | 178 | 229 | 390 | 178 | 212 | 4439 |
| 2053 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024826 | 277 | 124 | 153 | 237 | 121 | 116 | 4764 |
| 2054 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024855 | 372 | 246 | 126 | 329 | 227 | 102 | 4583 |
| 2055 | 2022 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025409 | 283 | 22 | 261 | 260 | 17 | 243 | 6030 |
| 100 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA00-1-810002 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 187216 |
| 101 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010025 | 24 | 21 | 3 | 24 | 21 | 3 | 4015 |
| 102 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010029 | 35 | 22 | 13 | 34 | 22 | 12 | 11886 |
| 103 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010036 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 154593 |
| 104 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010037 | 148 | 65 | 83 | 140 | 62 | 78 | 9338 |
| 105 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010039 | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10406 |
| 106 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010041 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3922 |
| 107 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010043 | 128 | 98 | 30 | 122 | 95 | 27 | 10735 |
| 108 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010050 | 321 | 281 | 40 | 319 | 279 | 40 | 5679 |
| 109 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010051 | 119 | 108 | 11 | 118 | 108 | 10 | 8258 |
| 110 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010052 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 64669 |
| 111 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010053 | 99 | 70 | 29 | 98 | 70 | 28 | 6003 |
| 112 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010143 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 19495 |
| 113 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010154 | 335 | 194 | 141 | 331 | 192 | 139 | 4040 |
| 114 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010456 | 375 | 338 | 37 | 369 | 335 | 34 | 3299 |
| 115 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010461 | 434 | 403 | 31 | 433 | 402 | 31 | 4864 |
| 116 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010752 | 178 | 151 | 27 | 153 | 129 | 24 | 2943 |
| 117 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010919 | 501 | 430 | 71 | 497 | 429 | 68 | 4346 |
| 118 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010974 | 1067 | 916 | 151 | 1057 | 909 | 148 | 2772 |
| 119 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011009 | 152 | 74 | 78 | 147 | 74 | 73 | 6170 |
| 120 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011133 | 518 | 411 | 107 | 503 | 404 | 99 | 2741 |
| 121 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011142 | 253 | 223 | 30 | 251 | 223 | 28 | 2724 |
| 122 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011146 | 262 | 246 | 16 | 260 | 244 | 16 | 3070 |
| 123 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011148 | 354 | 305 | 49 | 350 | 305 | 45 | 2954 |
| 124 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011152 | 265 | 207 | 58 | 256 | 203 | 53 | 4251 |
| 125 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011202 | 257 | 220 | 37 | 254 | 218 | 36 | 3636 |
| 126 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011219 | 213 | 190 | 23 | 208 | 187 | 21 | 2675 |
| 127 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011223 | 260 | 237 | 23 | 253 | 232 | 21 | 2642 |
| 128 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011226 | 335 | 316 | 19 | 333 | 316 | 17 | 2667 |
| 129 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011238 | 313 | 262 | 51 | 303 | 257 | 46 | 4697 |
| 130 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011269 | 303 | 246 | 57 | 297 | 245 | 52 | 2974 |
| 131 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011276 | 228 | 199 | 29 | 226 | 198 | 28 | 2803 |
| 132 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011281 | 213 | 113 | 100 | 208 | 113 | 95 | 9902 |
| 133 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011302 | 226 | 211 | 15 | 225 | 211 | 14 | 3598 |
| 134 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011323 | 225 | 201 | 24 | 222 | 200 | 22 | 3016 |
| 135 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011398 | 202 | 7 | 195 | 197 | 7 | 190 | 3955 |
| 136 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011510 | 55 | 1 | 54 | 42 | 0 | 42 | 3042 |
| 137 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011676 | 136 | 125 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4109 |
| 138 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025016 | 76 | 32 | 44 | 49 | 23 | 26 | 6205 |
| 139 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027021 | 269 | 210 | 59 | 219 | 164 | 55 | 3547 |
| 140 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027022 | 23 | 17 | 6 | 20 | 15 | 5 | 2972 |
| 141 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027025 | 124 | 89 | 35 | 114 | 84 | 30 | 4733 |
| 142 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027044 | 214 | 194 | 20 | 193 | 175 | 18 | 3180 |
| 143 | 2023 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027050 | 183 | 172 | 11 | 172 | 161 | 11 | 2813 |
| 524 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010002 | 314 | 299 | 15 | 309 | 294 | 15 | 3278 |
| 525 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010006 | 175 | 159 | 16 | 174 | 159 | 15 | 2977 |
| 526 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010007 | 615 | 409 | 206 | 603 | 407 | 196 | 4561 |
| 527 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010012 | 19 | 4 | 15 | 16 | 4 | 12 | 43694 |
| 528 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010016 | 86 | 73 | 13 | 85 | 73 | 12 | 13083 |
| 529 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010017 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7461 |
| 530 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010105 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 255959 |
| 531 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010117 | 489 | 425 | 64 | 481 | 423 | 58 | 2715 |
| 532 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010126 | 274 | 214 | 60 | 272 | 214 | 58 | 2502 |
| 533 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010128 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5272 |
| 534 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010131 | 38 | 12 | 26 | 29 | 12 | 17 | 3281 |
| 535 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010136 | 344 | 284 | 60 | 340 | 283 | 57 | 3066 |
| 536 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010137 | 127 | 111 | 16 | 127 | 111 | 16 | 2995 |
| 537 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010138 | 330 | 264 | 66 | 324 | 264 | 60 | 3456 |
| 538 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010139 | 329 | 241 | 88 | 323 | 237 | 86 | 4787 |
| 539 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010140 | 62 | 51 | 11 | 62 | 51 | 11 | 26764 |
| 540 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010141 | 344 | 300 | 44 | 334 | 296 | 38 | 3425 |
| 541 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010149 | 162 | 132 | 30 | 159 | 130 | 29 | 2658 |
| 542 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010155 | 183 | 140 | 43 | 179 | 140 | 39 | 3524 |
| 543 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010163 | 400 | 341 | 59 | 395 | 340 | 55 | 4597 |
| 544 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010174 | 364 | 294 | 70 | 358 | 291 | 67 | 5063 |
| 545 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010176 | 405 | 343 | 62 | 401 | 341 | 60 | 5086 |
| 546 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010288 | 135 | 116 | 19 | 131 | 116 | 15 | 2865 |
| 547 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010412 | 419 | 398 | 21 | 412 | 392 | 20 | 3305 |
| 548 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010922 | 536 | 463 | 73 | 531 | 461 | 70 | 12235 |
| 549 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011431 | 275 | 236 | 39 | 274 | 235 | 39 | 2935 |
| 550 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011555 | 183 | 176 | 7 | 180 | 175 | 5 | 2697 |
| 551 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013333 | 294 | 282 | 12 | 290 | 278 | 12 | 4015 |
| 552 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013339 | 225 | 213 | 12 | 224 | 212 | 12 | 3410 |
| 553 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013427 | 526 | 483 | 43 | 517 | 475 | 42 | 3337 |
| 554 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013432 | 454 | 427 | 27 | 452 | 425 | 27 | 3684 |
| 555 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013447 | 174 | 153 | 21 | 173 | 152 | 21 | 4398 |
| 556 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013492 | 329 | 285 | 44 | 316 | 274 | 42 | 3113 |
| 557 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013511 | 356 | 302 | 54 | 351 | 300 | 51 | 3330 |
| 558 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013534 | 274 | 256 | 18 | 272 | 254 | 18 | 3366 |
| 559 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013590 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 11064 |
| 560 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013609 | 549 | 508 | 41 | 540 | 501 | 39 | 2899 |
| 561 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013684 | 166 | 131 | 35 | 160 | 127 | 33 | 3846 |
| 562 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013689 | 218 | 181 | 37 | 213 | 179 | 34 | 3371 |
| 563 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013691 | 228 | 213 | 15 | 226 | 213 | 13 | 4180 |
| 564 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013695 | 285 | 252 | 33 | 280 | 250 | 30 | 3782 |
| 565 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013700 | 357 | 320 | 37 | 357 | 320 | 37 | 3284 |
| 566 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014024 | 179 | 152 | 27 | 176 | 151 | 25 | 4870 |
| 567 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014072 | 584 | 499 | 85 | 549 | 470 | 79 | 3313 |
| 568 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014083 | 271 | 255 | 16 | 270 | 255 | 15 | 2960 |
| 569 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014220 | 411 | 379 | 32 | 409 | 378 | 31 | 2891 |
| 570 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014222 | 250 | 220 | 30 | 247 | 219 | 28 | 4728 |
| 571 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014223 | 130 | 118 | 12 | 127 | 117 | 10 | 4165 |
| 572 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014237 | 148 | 139 | 9 | 147 | 138 | 9 | 3897 |
| 573 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014250 | 185 | 157 | 28 | 184 | 156 | 28 | 5405 |
| 574 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014367 | 556 | 529 | 27 | 552 | 527 | 25 | 3061 |
| 575 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014373 | 251 | 229 | 22 | 249 | 228 | 21 | 3305 |
| 576 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014384 | 371 | 348 | 23 | 371 | 348 | 23 | 2529 |
| 577 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014392 | 259 | 179 | 80 | 241 | 168 | 73 | 5488 |
| 578 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014396 | 661 | 609 | 52 | 648 | 601 | 47 | 2894 |
| 579 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014397 | 394 | 335 | 59 | 387 | 332 | 55 | 3698 |
| 580 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014486 | 230 | 220 | 10 | 228 | 218 | 10 | 3218 |
| 581 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014487 | 221 | 200 | 21 | 213 | 193 | 20 | 4807 |
| 582 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014489 | 214 | 200 | 14 | 211 | 198 | 13 | 3156 |
| 583 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014496 | 233 | 221 | 12 | 230 | 219 | 11 | 2604 |
| 584 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014578 | 334 | 322 | 12 | 333 | 321 | 12 | 2705 |
| 585 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014598 | 314 | 291 | 23 | 312 | 289 | 23 | 2936 |
| 586 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014607 | 231 | 216 | 15 | 228 | 213 | 15 | 3832 |
| 587 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014717 | 222 | 192 | 30 | 219 | 192 | 27 | 2938 |
| 588 | 2023 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014728 | 190 | 188 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2532 |
| 814 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-010670 | 435 | 355 | 80 | 414 | 341 | 73 | 3407 |
| 815 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013016 | 261 | 245 | 16 | 260 | 244 | 16 | 2647 |
| 816 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013034 | 179 | 156 | 23 | 177 | 156 | 21 | 6397 |
| 817 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013136 | 162 | 153 | 9 | 160 | 153 | 7 | 4306 |
| 818 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013151 | 279 | 265 | 14 | 279 | 265 | 14 | 2698 |
| 819 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013158 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 90682 |
| 820 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013178 | 231 | 174 | 57 | 207 | 155 | 52 | 5999 |
| 821 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013198 | 246 | 230 | 16 | 245 | 230 | 15 | 2935 |
| 822 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013210 | 450 | 382 | 68 | 444 | 379 | 65 | 4095 |
| 823 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013236 | 187 | 169 | 18 | 186 | 168 | 18 | 3095 |
| 824 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013312 | 103 | 91 | 12 | 101 | 90 | 11 | 2510 |
| 825 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013356 | 266 | 214 | 52 | 260 | 211 | 49 | 3694 |
| 826 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013412 | 367 | 337 | 30 | 364 | 335 | 29 | 3612 |
| 827 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013566 | 81 | 71 | 10 | 80 | 70 | 10 | 4066 |
| 828 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013574 | 178 | 148 | 30 | 177 | 147 | 30 | 5935 |
| 829 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013577 | 334 | 318 | 16 | 329 | 314 | 15 | 2795 |
| 830 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013578 | 263 | 247 | 16 | 257 | 243 | 14 | 3279 |
| 831 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013580 | 349 | 298 | 51 | 343 | 295 | 48 | 5009 |
| 832 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013660 | 230 | 200 | 30 | 223 | 195 | 28 | 2496 |
| 833 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013665 | 220 | 200 | 20 | 218 | 198 | 20 | 2783 |
| 834 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013668 | 182 | 166 | 16 | 182 | 166 | 16 | 3202 |
| 835 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013674 | 294 | 232 | 62 | 277 | 224 | 53 | 3312 |
| 836 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013679 | 304 | 258 | 46 | 299 | 256 | 43 | 7550 |
| 837 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013799 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 71487 |
| 838 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014006 | 320 | 305 | 15 | 318 | 304 | 14 | 2785 |
| 839 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014010 | 164 | 160 | 4 | 164 | 160 | 4 | 3942 |
| 840 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014085 | 284 | 253 | 31 | 278 | 250 | 28 | 2719 |
| 841 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014086 | 250 | 168 | 82 | 222 | 160 | 62 | 3391 |
| 842 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014123 | 353 | 324 | 29 | 352 | 323 | 29 | 3811 |
| 843 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014168 | 260 | 246 | 14 | 258 | 245 | 13 | 2548 |
| 844 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014199 | 404 | 370 | 34 | 399 | 367 | 32 | 3537 |
| 845 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014272 | 235 | 217 | 18 | 234 | 217 | 17 | 4132 |
| 846 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014326 | 284 | 244 | 40 | 284 | 244 | 40 | 2762 |
| 847 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014346 | 181 | 167 | 14 | 181 | 167 | 14 | 3156 |
| 848 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014351 | 383 | 320 | 63 | 378 | 318 | 60 | 3252 |
| 849 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014425 | 185 | 172 | 13 | 181 | 169 | 12 | 2976 |
| 850 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014472 | 172 | 161 | 11 | 171 | 161 | 10 | 4175 |
| 851 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014522 | 485 | 449 | 36 | 472 | 443 | 29 | 3682 |
| 852 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014533 | 477 | 458 | 19 | 475 | 457 | 18 | 2775 |
| 853 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014641 | 205 | 186 | 19 | 201 | 183 | 18 | 3900 |
| 854 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014649 | 260 | 252 | 8 | 256 | 249 | 7 | 2714 |
| 855 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014655 | 249 | 228 | 21 | 243 | 222 | 21 | 12032 |
| 856 | 2023 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014660 | 251 | 229 | 22 | 246 | 225 | 21 | 3439 |
| 1051 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016133 | 152 | 144 | 8 | 151 | 143 | 8 | 4373 |
| 1052 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016134 | 170 | 164 | 6 | 170 | 164 | 6 | 3819 |
| 1053 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016189 | 31 | 2 | 29 | 27 | 1 | 26 | 24164 |
| 1054 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016208 | 349 | 325 | 24 | 348 | 325 | 23 | 2733 |
| 1055 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016212 | 408 | 331 | 77 | 398 | 325 | 73 | 4247 |
| 1056 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016213 | 216 | 174 | 42 | 216 | 174 | 42 | 5943 |
| 1057 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016287 | 279 | 258 | 21 | 279 | 258 | 21 | 3478 |
| 1058 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016288 | 245 | 227 | 18 | 243 | 226 | 17 | 3650 |
| 1059 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016305 | 150 | 142 | 8 | 150 | 142 | 8 | 3054 |
| 1060 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016307 | 302 | 284 | 18 | 298 | 281 | 17 | 2881 |
| 1061 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016445 | 261 | 232 | 29 | 259 | 231 | 28 | 3510 |
| 1062 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016446 | 253 | 237 | 16 | 249 | 234 | 15 | 2712 |
| 1063 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016463 | 335 | 324 | 11 | 333 | 322 | 11 | 7610 |
| 1064 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016464 | 349 | 1 | 348 | 194 | 1 | 193 | 4395 |
| 1065 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017084 | 256 | 229 | 27 | 255 | 228 | 27 | 2973 |
| 1066 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017124 | 220 | 201 | 19 | 217 | 199 | 18 | 2860 |
| 1067 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017131 | 492 | 437 | 55 | 473 | 422 | 51 | 2670 |
| 1068 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017141 | 638 | 550 | 88 | 615 | 535 | 80 | 3664 |
| 1069 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017144 | 660 | 362 | 298 | 650 | 359 | 291 | 3145 |
| 1070 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017195 | 221 | 219 | 2 | 218 | 216 | 2 | 9374 |
| 1071 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017325 | 167 | 121 | 46 | 166 | 121 | 45 | 5365 |
| 1072 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017358 | 206 | 183 | 23 | 198 | 178 | 20 | 5898 |
| 1073 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017419 | 272 | 254 | 18 | 270 | 252 | 18 | 3325 |
| 1074 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017428 | 255 | 210 | 45 | 255 | 210 | 45 | 3406 |
| 1075 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017444 | 97 | 83 | 14 | 94 | 81 | 13 | 2815 |
| 1076 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017446 | 115 | 101 | 14 | 113 | 100 | 13 | 3606 |
| 1077 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017495 | 470 | 415 | 55 | 468 | 413 | 55 | 4137 |
| 1078 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017529 | 318 | 282 | 36 | 315 | 279 | 36 | 4469 |
| 1079 | 2023 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017554 | 339 | 314 | 25 | 337 | 313 | 24 | 2642 |
| 1244 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016376 | 222 | 197 | 25 | 219 | 196 | 23 | 4533 |
| 1245 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016377 | 376 | 360 | 16 | 376 | 360 | 16 | 2617 |
| 1246 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016394 | 212 | 199 | 13 | 212 | 199 | 13 | 3576 |
| 1247 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016413 | 294 | 257 | 37 | 289 | 254 | 35 | 3591 |
| 1248 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016417 | 297 | 266 | 31 | 296 | 265 | 31 | 4347 |
| 1249 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016433 | 365 | 286 | 79 | 365 | 286 | 79 | 6922 |
| 1250 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016448 | 273 | 250 | 23 | 271 | 249 | 22 | 2715 |
| 1251 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016449 | 168 | 149 | 19 | 167 | 148 | 19 | 3497 |
| 1252 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016454 | 306 | 273 | 33 | 305 | 272 | 33 | 3731 |
| 1253 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016589 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4029 |
| 1254 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017017 | 224 | 191 | 33 | 211 | 186 | 25 | 5874 |
| 1255 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017036 | 205 | 190 | 15 | 204 | 190 | 14 | 2495 |
| 1256 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017135 | 264 | 239 | 25 | 259 | 237 | 22 | 4102 |
| 1257 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017136 | 578 | 431 | 147 | 576 | 429 | 147 | 2969 |
| 1258 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017148 | 686 | 649 | 37 | 679 | 642 | 37 | 2737 |
| 1259 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017149 | 261 | 253 | 8 | 260 | 252 | 8 | 3527 |
| 1260 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017154 | 556 | 514 | 42 | 551 | 513 | 38 | 2803 |
| 1261 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017281 | 163 | 157 | 6 | 162 | 157 | 5 | 3131 |
| 1262 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017297 | 286 | 268 | 18 | 286 | 268 | 18 | 3369 |
| 1263 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017367 | 219 | 189 | 30 | 218 | 188 | 30 | 12824 |
| 1264 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017371 | 189 | 175 | 14 | 188 | 174 | 14 | 3806 |
| 1265 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017383 | 273 | 270 | 3 | 273 | 270 | 3 | 3018 |
| 1266 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017458 | 76 | 47 | 29 | 73 | 46 | 27 | 5530 |
| 1267 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017513 | 241 | 225 | 16 | 240 | 225 | 15 | 2938 |
| 1268 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017523 | 184 | 165 | 19 | 182 | 163 | 19 | 3354 |
| 1269 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017524 | 234 | 209 | 25 | 232 | 208 | 24 | 6204 |
| 1270 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017533 | 143 | 125 | 18 | 136 | 119 | 17 | 5383 |
| 1271 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017536 | 205 | 184 | 21 | 203 | 183 | 20 | 4756 |
| 1272 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017544 | 292 | 265 | 27 | 291 | 264 | 27 | 5091 |
| 1273 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017585 | 217 | 192 | 25 | 216 | 191 | 25 | 3031 |
| 1274 | 2023 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019230 | 506 | 448 | 58 | 115 | 68 | 47 | 5559 |
| 1429 | 2023 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018116 | 157 | 141 | 16 | 151 | 139 | 12 | 2945 |
| 1430 | 2023 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018199 | 12 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 49385 |
| 1431 | 2023 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019169 | 230 | 188 | 42 | 214 | 184 | 30 | 3040 |
| 1432 | 2023 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019243 | 63 | 51 | 12 | 24 | 16 | 8 | 6803 |
| 1433 | 2023 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019306 | 18 | 12 | 6 | 13 | 12 | 1 | 4975 |
| 1618 | 2023 | BALACEANCA | ILFOV | DA10-2-024502 | 209 | 99 | 110 | 170 | 90 | 80 | 4990 |
| 1660 | 2023 | CERNICA | ILFOV | DA10-2-014633 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4644 |
| 1661 | 2023 | CERNICA | ILFOV | DA10-2-024166 | 238 | 121 | 117 | 218 | 117 | 101 | 4644 |
| 1679 | 2023 | CHITILA | ILFOV | DA10-2-020828 | 158 | 83 | 75 | 15 | 8 | 7 | 4003 |
| 1688 | 2023 | CORBEANCA | ILFOV | DA10-2-028039 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7637 |
| 1722 | 2023 | DOMNESTI | ILFOV | DA10-2-021050 | 38 | 11 | 27 | 11 | 0 | 11 | 2984 |
| 1723 | 2023 | DOMNESTI | ILFOV | DA10-2-025999 | 88 | 13 | 75 | 45 | 12 | 33 | 2984 |
| 1800 | 2023 | GLINA | ILFOV | DA10-2-024754 | 128 | 108 | 20 | 17 | 2 | 15 | 7303 |
| 1802 | 2023 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027304 | 12 | 3 | 9 | 10 | 2 | 8 | 4455 |
| 1844 | 2023 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-016489 | 12 | 2 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3698 |
| 1845 | 2023 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-016666 | 34 | 13 | 21 | 22 | 5 | 17 | 4881 |
| 1876 | 2023 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-025567 | 28 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4186 |
| 1897 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-010772 | 22 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 2988 |
| 1898 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013592 | 439 | 408 | 31 | 406 | 380 | 26 | 4677 |
| 1899 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013703 | 153 | 147 | 6 | 147 | 142 | 5 | 5108 |
| 1900 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013792 | 326 | 230 | 96 | 296 | 210 | 86 | 3310 |
| 1901 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013803 | 355 | 325 | 30 | 302 | 279 | 23 | 2782 |
| 1902 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-013837 | 53 | 42 | 11 | 43 | 33 | 10 | 4701 |
| 1903 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014341 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 31876 |
| 1904 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014557 | 13 | 10 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3851 |
| 1905 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014571 | 71 | 44 | 27 | 68 | 42 | 26 | 9953 |
| 1906 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014572 | 779 | 710 | 69 | 768 | 706 | 62 | 3568 |
| 1907 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014615 | 18 | 10 | 8 | 17 | 9 | 8 | 64761 |
| 1908 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024160 | 94 | 17 | 77 | 77 | 14 | 63 | 4386 |
| 1909 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024173 | 215 | 69 | 146 | 162 | 66 | 96 | 3787 |
| 1910 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025271 | 95 | 86 | 9 | 90 | 81 | 9 | 3850 |
| 1911 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025481 | 186 | 70 | 116 | 133 | 44 | 89 | 3425 |
| 1912 | 2023 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025598 | 38 | 8 | 30 | 29 | 7 | 22 | 5105 |
| 1950 | 2023 | PERIS | ILFOV | DA10-2-028021 | 260 | 225 | 35 | 21 | 17 | 4 | 3743 |
| 1951 | 2023 | PERIS | ILFOV | DA10-2-028022 | 290 | 242 | 48 | 14 | 10 | 4 | 3743 |
| 1964 | 2023 | POPESTI LEORDENI | ILFOV | DA10-2-016330 | 1023 | 659 | 364 | 861 | 560 | 301 | 5173 |
| 1967 | 2023 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-016564 | 285 | 265 | 20 | 139 | 128 | 11 | 2532 |
| 1968 | 2023 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-024688 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17238 |
| 1994 | 2023 | SINDRILITA | ILFOV | DA10-2-013783 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9381 |
| 1995 | 2023 | SINDRILITA | ILFOV | DA10-2-025713 | 38 | 34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9381 |
| 2001 | 2023 | SNAGOV | ILFOV | DA10-2-027352 | 37 | 23 | 14 | 11 | 7 | 4 | 6196 |
| 2012 | 2023 | STEFANESTII DE JOS | ILFOV | DA10-2-025847 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 4356 |
| 2032 | 2023 | TUNARI | ILFOV | DA10-2-025671 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4670 |
| 2033 | 2023 | VIDRA | ILFOV | DA10-2-020783 | 338 | 282 | 56 | 67 | 37 | 30 | 4794 |
| 2056 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-010248 | 48 | 36 | 12 | 46 | 35 | 11 | 8569 |
| 2057 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-010809 | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | 10404 |
| 2058 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-010812 | 28 | 0 | 28 | 23 | 0 | 23 | 8219 |
| 2059 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-010814 | 58 | 6 | 52 | 50 | 6 | 44 | 13001 |
| 2060 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011506 | 55 | 2 | 53 | 45 | 1 | 44 | 2058 |
| 2061 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011511 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 4909 |
| 2062 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011512 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8868 |
| 2063 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011514 | 44 | 1 | 43 | 33 | 1 | 32 | 5046 |
| 2064 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011516 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 10835 |
| 2065 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011517 | 23 | 2 | 21 | 13 | 1 | 12 | 5828 |
| 2066 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011518 | 29 | 1 | 28 | 18 | 1 | 17 | 5818 |
| 2067 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011519 | 17 | 1 | 16 | 14 | 1 | 13 | 8449 |
| 2068 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013457 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 15415 |
| 2069 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013462 | 18 | 7 | 11 | 16 | 6 | 10 | 7438 |
| 2070 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013467 | 130 | 56 | 74 | 127 | 55 | 72 | 5159 |
| 2071 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013468 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4323 |
| 2072 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013469 | 258 | 245 | 13 | 254 | 241 | 13 | 1901 |
| 2073 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013483 | 119 | 90 | 29 | 117 | 88 | 29 | 3872 |
| 2074 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013485 | 565 | 472 | 93 | 552 | 463 | 89 | 3320 |
| 2075 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013487 | 26 | 16 | 10 | 26 | 16 | 10 | 2850 |
| 2076 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013583 | 24 | 20 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2853 |
| 2077 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013710 | 247 | 179 | 68 | 240 | 176 | 64 | 4081 |
| 2078 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013724 | 447 | 326 | 121 | 433 | 323 | 110 | 6860 |
| 2079 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013725 | 98 | 92 | 6 | 97 | 92 | 5 | 2895 |
| 2080 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013729 | 85 | 70 | 15 | 82 | 68 | 14 | 2817 |
| 2081 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013730 | 209 | 146 | 63 | 199 | 145 | 54 | 2967 |
| 2082 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013731 | 214 | 186 | 28 | 206 | 180 | 26 | 3226 |
| 2083 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013733 | 118 | 96 | 22 | 111 | 91 | 20 | 3027 |
| 2084 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013735 | 475 | 409 | 66 | 464 | 403 | 61 | 3510 |
| 2085 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013736 | 361 | 330 | 31 | 353 | 323 | 30 | 3436 |
| 2086 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013739 | 73 | 61 | 12 | 73 | 61 | 12 | 5124 |
| 2087 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013740 | 60 | 55 | 5 | 60 | 55 | 5 | 2925 |
| 2088 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013743 | 75 | 72 | 3 | 73 | 70 | 3 | 4785 |
| 2089 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013745 | 249 | 219 | 30 | 245 | 216 | 29 | 3550 |
| 2090 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013751 | 42 | 39 | 3 | 40 | 38 | 2 | 58 |
| 2091 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-013808 | 137 | 118 | 19 | 131 | 118 | 13 | 2182 |
| 2092 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-014404 | 82 | 71 | 11 | 77 | 68 | 9 | 3464 |
| 2093 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-014714 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1500 |
| 2094 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-016309 | 89 | 75 | 14 | 84 | 72 | 12 | 2976 |
| 2095 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-016512 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1287 |
| 2096 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024825 | 248 | 105 | 143 | 226 | 100 | 126 | 7631 |
| 2097 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025227 | 132 | 33 | 99 | 125 | 33 | 92 | 5916 |
| 2098 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025367 | 104 | 25 | 79 | 90 | 25 | 65 | 4913 |
| 2099 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025380 | 297 | 77 | 220 | 269 | 77 | 192 | 6978 |
| 2100 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025439 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 33711 |
| 2101 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025701 | 268 | 53 | 215 | 254 | 52 | 202 | 10767 |
| 2102 | 2023 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025819 | 66 | 62 | 4 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| 2179 | 2023 | VOLUNTARI-PIPERA | ILFOV | DA10-2-025384 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3872 |
| 3 | 2024 | BUCURESTI | BUCURESTI | DA10-2-010970 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25942 |
| 144 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA 10-2011684 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9135 |
| 145 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010214 | 35 | 22 | 13 | 33 | 21 | 12 | 5051 |
| 146 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010230 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 11950 |
| 147 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010264 | 64 | 49 | 15 | 11 | 9 | 2 | 2517 |
| 148 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010301 | 14 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11 | 17644 |
| 149 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010307 | 48 | 33 | 15 | 48 | 33 | 15 | 1477 |
| 150 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010308 | 17 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1144 |
| 151 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010311 | 95 | 71 | 24 | 91 | 67 | 24 | 2448 |
| 152 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010314 | 195 | 156 | 39 | 194 | 155 | 39 | 2418 |
| 153 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010362 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 4856 |
| 154 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010367 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 53782 |
| 155 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010373 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25464 |
| 156 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010377 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 19242 |
| 157 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010386 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 15030 |
| 158 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010387 | 31 | 14 | 17 | 30 | 14 | 16 | 8282 |
| 159 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010401 | 320 | 113 | 207 | 313 | 112 | 201 | 5779 |
| 160 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010403 | 66 | 25 | 41 | 63 | 25 | 38 | 4688 |
| 161 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010404 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 58168 |
| 162 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010405 | 48 | 4 | 44 | 47 | 4 | 43 | 4625 |
| 163 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010421 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6356 |
| 164 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010446 | 279 | 256 | 23 | 275 | 254 | 21 | 2459 |
| 165 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010454 | 136 | 126 | 10 | 134 | 125 | 9 | 2806 |
| 166 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010457 | 32 | 8 | 24 | 32 | 8 | 24 | 2756 |
| 167 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010462 | 188 | 131 | 57 | 182 | 128 | 54 | 3396 |
| 168 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010463 | 167 | 106 | 61 | 164 | 105 | 59 | 3391 |
| 169 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010466 | 168 | 145 | 23 | 166 | 144 | 22 | 3545 |
| 170 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010468 | 115 | 52 | 63 | 114 | 52 | 62 | 4639 |
| 171 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010469 | 178 | 146 | 32 | 174 | 143 | 31 | 3185 |
| 172 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010486 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 396111 |
| 173 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010501 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 2550 |
| 174 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010509 | 119 | 110 | 9 | 117 | 109 | 8 | 1874 |
| 175 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010510 | 125 | 103 | 22 | 123 | 102 | 21 | 2396 |
| 176 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010519 | 66 | 57 | 9 | 65 | 56 | 9 | 2259 |
| 177 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010520 | 133 | 116 | 17 | 128 | 112 | 16 | 2301 |
| 178 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010521 | 127 | 107 | 20 | 121 | 103 | 18 | 2886 |
| 179 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010522 | 139 | 129 | 10 | 123 | 118 | 5 | 1723 |
| 180 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010524 | 18 | 14 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1650 |
| 181 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010527 | 241 | 202 | 39 | 234 | 197 | 37 | 3365 |
| 182 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010528 | 69 | 42 | 27 | 67 | 42 | 25 | 6675 |
| 183 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010531 | 14 | 11 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4975 |
| 184 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010532 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 4970 |
| 185 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010536 | 83 | 70 | 13 | 83 | 70 | 13 | 4801 |
| 186 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010540 | 137 | 122 | 15 | 136 | 121 | 15 | 2873 |
| 187 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010544 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 3206 |
| 188 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010545 | 20 | 16 | 4 | 19 | 15 | 4 | 2233 |
| 189 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010560 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 83451 |
| 190 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010579 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4460 |
| 191 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010581 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 5759 |
| 192 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010582 | 218 | 190 | 28 | 210 | 189 | 21 | 2174 |
| 193 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010586 | 284 | 261 | 23 | 282 | 261 | 21 | 2736 |
| 194 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010587 | 21 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 3412 |
| 195 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010588 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 4129 |
| 196 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010589 | 184 | 141 | 43 | 183 | 140 | 43 | 2126 |
| 197 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010591 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1420 |
| 198 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010596 | 105 | 63 | 42 | 99 | 58 | 41 | 2590 |
| 199 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010597 | 71 | 44 | 27 | 69 | 44 | 25 | 5435 |
| 200 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010599 | 90 | 43 | 47 | 84 | 42 | 42 | 6131 |
| 201 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010633 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 223 |
| 202 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010636 | 20 | 1 | 19 | 4 | 1 | 3 | 6476 |
| 203 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010637 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12268 |
| 204 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010638 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 1595 |
| 205 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010639 | 26 | 1 | 25 | 26 | 1 | 25 | 5814 |
| 206 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010640 | 48 | 35 | 13 | 47 | 35 | 12 | 2202 |
| 207 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010646 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6078 |
| 208 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010649 | 69 | 37 | 32 | 68 | 37 | 31 | 3038 |
| 209 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010661 | 103 | 22 | 81 | 99 | 22 | 77 | 5146 |
| 210 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010662 | 31 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 4605 |
| 211 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010663 | 48 | 20 | 28 | 47 | 20 | 27 | 5467 |
| 212 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010674 | 144 | 84 | 60 | 141 | 84 | 57 | 3274 |
| 213 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010681 | 42 | 34 | 8 | 40 | 33 | 7 | 2727 |
| 214 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010683 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9705 |
| 215 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010684 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 2930 |
| 216 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010685 | 36 | 0 | 36 | 35 | 0 | 35 | 3043 |
| 217 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010686 | 69 | 0 | 69 | 66 | 0 | 66 | 6608 |
| 218 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010689 | 44 | 4 | 40 | 44 | 4 | 40 | 3778 |
| 219 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010693 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4794 |
| 220 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010696 | 32 | 27 | 5 | 32 | 27 | 5 | 3540 |
| 221 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010701 | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 2942 |
| 222 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010706 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 6482 |
| 223 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010713 | 97 | 41 | 56 | 81 | 41 | 40 | 6047 |
| 224 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010719 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8979 |
| 225 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010720 | 40 | 5 | 35 | 39 | 5 | 34 | 5054 |
| 226 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010721 | 202 | 139 | 63 | 199 | 139 | 60 | 4539 |
| 227 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010726 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 16549 |
| 228 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010727 | 305 | 234 | 71 | 301 | 233 | 68 | 2455 |
| 229 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010730 | 301 | 208 | 93 | 293 | 203 | 90 | 5290 |
| 230 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010734 | 45 | 21 | 24 | 45 | 21 | 24 | 10299 |
| 231 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010756 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 3893 |
| 232 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010775 | 24 | 18 | 6 | 24 | 18 | 6 | 2847 |
| 233 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010786 | 143 | 124 | 19 | 140 | 122 | 18 | 2656 |
| 234 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010787 | 170 | 157 | 13 | 168 | 156 | 12 | 2919 |
| 235 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010791 | 113 | 102 | 11 | 111 | 101 | 10 | 2612 |
| 236 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010797 | 24 | 18 | 6 | 21 | 16 | 5 | 3211 |
| 237 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010799 | 90 | 64 | 26 | 88 | 63 | 25 | 4070 |
| 238 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010810 | 33 | 1 | 32 | 20 | 1 | 19 | 1543 |
| 239 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010811 | 23 | 0 | 23 | 16 | 0 | 16 | 3535 |
| 240 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010816 | 66 | 45 | 21 | 62 | 43 | 19 | 5597 |
| 241 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010818 | 80 | 19 | 61 | 80 | 19 | 61 | 5641 |
| 242 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010819 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5224 |
| 243 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010820 | 67 | 45 | 22 | 66 | 45 | 21 | 4148 |
| 244 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010822 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18221 |
| 245 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010824 | 219 | 157 | 62 | 192 | 133 | 59 | 3554 |
| 246 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010837 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3597 |
| 247 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010843 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1307 |
| 248 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010845 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 20136 |
| 249 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010847 | 24 | 5 | 19 | 21 | 5 | 16 | 11666 |
| 250 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010852 | 315 | 255 | 60 | 309 | 252 | 57 | 2857 |
| 251 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010855 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7871 |
| 252 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010857 | 124 | 104 | 20 | 122 | 103 | 19 | 2015 |
| 253 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010858 | 101 | 68 | 33 | 92 | 68 | 24 | 4033 |
| 254 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010859 | 143 | 126 | 17 | 140 | 125 | 15 | 4620 |
| 255 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010860 | 38 | 29 | 9 | 36 | 29 | 7 | 3160 |
| 256 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010862 | 236 | 207 | 29 | 230 | 203 | 27 | 3260 |
| 257 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010863 | 109 | 90 | 19 | 105 | 88 | 17 | 2121 |
| 258 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010866 | 293 | 253 | 40 | 289 | 249 | 40 | 3091 |
| 259 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010867 | 338 | 264 | 74 | 329 | 258 | 71 | 4034 |
| 260 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010868 | 340 | 283 | 57 | 330 | 278 | 52 | 3185 |
| 261 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010875 | 90 | 69 | 21 | 88 | 67 | 21 | 4961 |
| 262 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010881 | 183 | 165 | 18 | 181 | 164 | 17 | 2490 |
| 263 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010882 | 224 | 205 | 19 | 219 | 200 | 19 | 2320 |
| 264 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010883 | 80 | 50 | 30 | 80 | 50 | 30 | 6661 |
| 265 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010887 | 80 | 69 | 11 | 80 | 69 | 11 | 1770 |
| 266 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010888 | 144 | 117 | 27 | 139 | 114 | 25 | 4962 |
| 267 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010891 | 215 | 190 | 25 | 209 | 184 | 25 | 2659 |
| 268 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010908 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 3725 |
| 269 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010915 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 19530 |
| 270 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010918 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1688 |
| 271 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010920 | 111 | 7 | 104 | 111 | 7 | 104 | 6602 |
| 272 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010921 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13866 |
| 273 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010929 | 100 | 72 | 28 | 99 | 72 | 27 | 3501 |
| 274 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010930 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1111 |
| 275 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010933 | 60 | 35 | 25 | 60 | 35 | 25 | 3913 |
| 276 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010944 | 44 | 18 | 26 | 43 | 18 | 25 | 3614 |
| 277 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010945 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 5442 |
| 278 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010946 | 51 | 6 | 45 | 50 | 6 | 44 | 6362 |
| 279 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010950 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9718 |
| 280 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010951 | 30 | 2 | 28 | 26 | 2 | 24 | 5350 |
| 281 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010953 | 102 | 21 | 81 | 101 | 21 | 80 | 7202 |
| 282 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010954 | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 39887 |
| 283 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010955 | 26 | 1 | 25 | 24 | 1 | 23 | 46959 |
| 284 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010956 | 65 | 13 | 52 | 63 | 12 | 51 | 3875 |
| 285 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010957 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 10240 |
| 286 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010958 | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 | 15996 |
| 287 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010960 | 58 | 9 | 49 | 56 | 9 | 47 | 5427 |
| 288 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010963 | 48 | 1 | 47 | 45 | 0 | 45 | 6720 |
| 289 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010965 | 52 | 31 | 21 | 52 | 31 | 21 | 3473 |
| 290 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010966 | 85 | 12 | 73 | 81 | 12 | 69 | 6379 |
| 291 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010968 | 113 | 34 | 79 | 109 | 33 | 76 | 8650 |
| 292 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010971 | 99 | 75 | 24 | 94 | 72 | 22 | 3330 |
| 293 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010981 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 33204 |
| 294 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010982 | 127 | 91 | 36 | 126 | 91 | 35 | 2556 |
| 295 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010996 | 150 | 132 | 18 | 139 | 122 | 17 | 3883 |
| 296 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011004 | 65 | 4 | 61 | 55 | 4 | 51 | 4290 |
| 297 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011008 | 103 | 99 | 4 | 103 | 99 | 4 | 1394 |
| 298 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011014 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3385 |
| 299 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011021 | 120 | 103 | 17 | 119 | 103 | 16 | 3113 |
| 300 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011027 | 129 | 23 | 106 | 124 | 23 | 101 | 2783 |
| 301 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011036 | 18 | 5 | 13 | 15 | 5 | 10 | 6033 |
| 302 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011049 | 260 | 224 | 36 | 258 | 223 | 35 | 3162 |
| 303 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011057 | 281 | 170 | 111 | 278 | 168 | 110 | 2913 |
| 304 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011074 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3144 |
| 305 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011077 | 169 | 139 | 30 | 168 | 138 | 30 | 3315 |
| 306 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011080 | 144 | 123 | 21 | 140 | 119 | 21 | 3783 |
| 307 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011081 | 23 | 17 | 6 | 23 | 17 | 6 | 2433 |
| 308 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011082 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7825 |
| 309 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011083 | 161 | 134 | 27 | 159 | 133 | 26 | 3143 |
| 310 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011112 | 171 | 141 | 30 | 156 | 138 | 18 | 2120 |
| 311 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011119 | 139 | 112 | 27 | 135 | 111 | 24 | 2337 |
| 312 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011121 | 61 | 46 | 15 | 60 | 46 | 14 | 4553 |
| 313 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011125 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 8712 |
| 314 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011135 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 3883 |
| 315 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011137 | 68 | 50 | 18 | 68 | 50 | 18 | 3705 |
| 316 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011143 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 15312 |
| 317 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011149 | 195 | 186 | 9 | 194 | 185 | 9 | 2563 |
| 318 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011150 | 126 | 109 | 17 | 124 | 109 | 15 | 2852 |
| 319 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011153 | 163 | 136 | 27 | 155 | 135 | 20 | 3783 |
| 320 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011157 | 289 | 257 | 32 | 283 | 252 | 31 | 1901 |
| 321 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011160 | 95 | 78 | 17 | 94 | 77 | 17 | 2865 |
| 322 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011162 | 56 | 45 | 11 | 55 | 45 | 10 | 5196 |
| 323 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011164 | 33 | 30 | 3 | 32 | 29 | 3 | 4919 |
| 324 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011167 | 236 | 200 | 36 | 233 | 199 | 34 | 3061 |
| 325 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011170 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2762 |
| 326 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011172 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4515 |
| 327 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011177 | 220 | 135 | 85 | 219 | 135 | 84 | 2996 |
| 328 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011178 | 100 | 82 | 18 | 99 | 82 | 17 | 3893 |
| 329 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011199 | 108 | 98 | 10 | 106 | 97 | 9 | 2256 |
| 330 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011200 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27837 |
| 331 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011205 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 353 |
| 332 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011229 | 98 | 90 | 8 | 88 | 81 | 7 | 2732 |
| 333 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011231 | 782 | 716 | 66 | 773 | 708 | 65 | 2454 |
| 334 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011234 | 53 | 49 | 4 | 52 | 49 | 3 | 2241 |
| 335 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011247 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4240 |
| 336 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011250 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4230 |
| 337 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011252 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6676 |
| 338 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011257 | 168 | 122 | 46 | 155 | 110 | 45 | 3191 |
| 339 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011258 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 22995 |
| 340 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011264 | 44 | 36 | 8 | 44 | 36 | 8 | 2849 |
| 341 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011270 | 205 | 152 | 53 | 202 | 150 | 52 | 2398 |
| 342 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011271 | 261 | 226 | 35 | 253 | 223 | 30 | 2883 |
| 343 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011274 | 147 | 123 | 24 | 144 | 121 | 23 | 2180 |
| 344 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011278 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2868 |
| 345 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011279 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2209 |
| 346 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011284 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17716 |
| 347 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011285 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2082 |
| 348 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011297 | 192 | 158 | 34 | 190 | 157 | 33 | 3771 |
| 349 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011300 | 57 | 50 | 7 | 57 | 50 | 7 | 3461 |
| 350 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011301 | 78 | 72 | 6 | 76 | 72 | 4 | 2144 |
| 351 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011303 | 77 | 62 | 15 | 77 | 62 | 15 | 2362 |
| 352 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011304 | 277 | 221 | 56 | 275 | 219 | 56 | 2911 |
| 353 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011311 | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 1567 |
| 354 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011321 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6502 |
| 355 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011325 | 120 | 102 | 18 | 116 | 100 | 16 | 3688 |
| 356 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011341 | 86 | 5 | 81 | 86 | 5 | 81 | 4019 |
| 357 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011351 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7661 |
| 358 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011352 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 7125 |
| 359 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011355 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 8113 |
| 360 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011359 | 32 | 26 | 6 | 31 | 26 | 5 | 2523 |
| 361 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011373 | 86 | 11 | 75 | 86 | 11 | 75 | 5695 |
| 362 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011379 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2790 |
| 363 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011392 | 52 | 47 | 5 | 52 | 47 | 5 | 4305 |
| 364 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011394 | 19 | 2 | 17 | 17 | 2 | 15 | 3476 |
| 365 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011396 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 | 3067 |
| 366 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011401 | 119 | 0 | 119 | 117 | 0 | 117 | 3518 |
| 367 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011405 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 4021 |
| 368 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011412 | 178 | 0 | 178 | 173 | 0 | 173 | 2262 |
| 369 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011424 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | 13 | 3507 |
| 370 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011436 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2963 |
| 371 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011449 | 36 | 15 | 21 | 33 | 15 | 18 | 3794 |
| 372 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011488 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 2177 |
| 373 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011492 | 29 | 0 | 29 | 26 | 0 | 26 | 3647 |
| 374 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011500 | 57 | 5 | 52 | 43 | 4 | 39 | 2650 |
| 375 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011503 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10052 |
| 376 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011507 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 16 | 2847 |
| 377 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011509 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 3313 |
| 378 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011543 | 56 | 0 | 56 | 15 | 0 | 15 | 3257 |
| 379 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011549 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2522 |
| 380 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011559 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11252 |
| 381 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011586 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6639 |
| 382 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011607 | 67 | 25 | 42 | 66 | 25 | 41 | 5583 |
| 383 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011685 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 1578 |
| 384 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011709 | 60 | 57 | 3 | 58 | 55 | 3 | 1412 |
| 385 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011741 | 97 | 0 | 97 | 95 | 0 | 95 | 3432 |
| 386 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011763 | 676 | 640 | 36 | 666 | 632 | 34 | 3196 |
| 387 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011779 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 6470 |
| 388 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011783 | 82 | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | 1233 |
| 389 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011787 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3659 |
| 390 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011829 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 5067 |
| 391 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011832 | 159 | 148 | 11 | 155 | 147 | 8 | 3397 |
| 392 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011848 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 2822 |
| 393 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011854 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 1847 |
| 394 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011883 | 250 | 0 | 250 | 247 | 0 | 247 | 367 |
| 395 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011889 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2707 |
| 396 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-013643 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5361 |
| 397 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-013779 | 68 | 48 | 20 | 67 | 48 | 19 | 2594 |
| 398 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-016460 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6170 |
| 399 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-019062 | 46 | 42 | 4 | 45 | 42 | 3 | 3019 |
| 400 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-019181 | 95 | 88 | 7 | 90 | 85 | 5 | 6594 |
| 401 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-019444 | 30 | 5 | 25 | 6 | 5 | 1 | 1889 |
| 402 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024272 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2652 |
| 403 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024274 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 3717 |
| 404 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024275 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 5863 |
| 405 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024276 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6252 |
| 406 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024296 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 10326 |
| 407 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024313 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 7904 |
| 408 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024316 | 24 | 4 | 20 | 22 | 3 | 19 | 15517 |
| 409 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024329 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2091 |
| 410 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024332 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9512 |
| 411 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024486 | 123 | 2 | 121 | 114 | 2 | 112 | 2368 |
| 412 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024495 | 48 | 3 | 45 | 44 | 3 | 41 | 6556 |
| 413 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024511 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5919 |
| 414 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024615 | 90 | 81 | 9 | 90 | 81 | 9 | 3036 |
| 415 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024618 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5209 |
| 416 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024759 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3418 |
| 417 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-024764 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12545 |
| 418 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025005 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11317 |
| 419 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025015 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 6185 |
| 420 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025017 | 67 | 7 | 60 | 58 | 7 | 51 | 6978 |
| 421 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025018 | 45 | 43 | 2 | 45 | 43 | 2 | 2567 |
| 422 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025024 | 79 | 23 | 56 | 78 | 23 | 55 | 2481 |
| 423 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025026 | 24 | 22 | 2 | 22 | 21 | 1 | 4071 |
| 424 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025366 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 24157 |
| 425 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025555 | 155 | 0 | 155 | 93 | 0 | 93 | 1947 |
| 426 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-025558 | 63 | 59 | 4 | 60 | 57 | 3 | 2269 |
| 427 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027024 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5826 |
| 428 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-027034 | 184 | 154 | 30 | 171 | 148 | 23 | 3602 |
| 429 | 2024 | SECTOR 1 | BUCURESTI | PT0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 121956 |
| 589 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010156 | 104 | 77 | 27 | 100 | 76 | 24 | 2386 |
| 590 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010161 | 132 | 103 | 29 | 127 | 100 | 27 | 2492 |
| 591 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010164 | 66 | 51 | 15 | 64 | 50 | 14 | 3704 |
| 592 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010165 | 142 | 119 | 23 | 139 | 117 | 22 | 2944 |
| 593 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010168 | 206 | 167 | 39 | 199 | 165 | 34 | 2664 |
| 594 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010169 | 83 | 71 | 12 | 81 | 69 | 12 | 3281 |
| 595 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010171 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7396 |
| 596 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010172 | 335 | 265 | 70 | 329 | 262 | 67 | 2512 |
| 597 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010175 | 98 | 79 | 19 | 97 | 78 | 19 | 1869 |
| 598 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010186 | 35 | 32 | 3 | 35 | 32 | 3 | 3038 |
| 599 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010195 | 43 | 2 | 41 | 43 | 2 | 41 | 3283 |
| 600 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010198 | 158 | 143 | 15 | 155 | 143 | 12 | 2494 |
| 601 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010199 | 266 | 233 | 33 | 262 | 231 | 31 | 2665 |
| 602 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010209 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 30018 |
| 603 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010211 | 164 | 69 | 95 | 160 | 69 | 91 | 3658 |
| 604 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010219 | 150 | 18 | 132 | 141 | 14 | 127 | 4468 |
| 605 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010225 | 236 | 190 | 46 | 231 | 189 | 42 | 3004 |
| 606 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010228 | 27 | 9 | 18 | 26 | 9 | 17 | 5466 |
| 607 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010233 | 121 | 97 | 24 | 121 | 97 | 24 | 3757 |
| 608 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010242 | 161 | 148 | 13 | 159 | 146 | 13 | 3752 |
| 609 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010255 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2685 |
| 610 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010291 | 82 | 75 | 7 | 80 | 74 | 6 | 2142 |
| 611 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010351 | 17 | 5 | 12 | 15 | 5 | 10 | 19001 |
| 612 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010381 | 67 | 51 | 16 | 67 | 51 | 16 | 4415 |
| 613 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010390 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2324 |
| 614 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010396 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30099 |
| 615 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010407 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 19387 |
| 616 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010419 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 4316 |
| 617 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010425 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45507 |
| 618 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010426 | 151 | 121 | 30 | 149 | 119 | 30 | 2823 |
| 619 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010429 | 60 | 56 | 4 | 58 | 56 | 2 | 675 |
| 620 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010437 | 159 | 136 | 23 | 156 | 134 | 22 | 3177 |
| 621 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010442 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1237 |
| 622 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010565 | 697 | 674 | 23 | 694 | 671 | 23 | 1904 |
| 623 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010575 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 29826 |
| 624 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010604 | 156 | 140 | 16 | 152 | 136 | 16 | 3295 |
| 625 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010606 | 127 | 104 | 23 | 126 | 104 | 22 | 2964 |
| 626 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010607 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3001 |
| 627 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010643 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7432 |
| 628 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010792 | 119 | 99 | 20 | 118 | 99 | 19 | 3844 |
| 629 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010829 | 49 | 27 | 22 | 48 | 26 | 22 | 2954 |
| 630 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010911 | 45 | 25 | 20 | 44 | 25 | 19 | 2696 |
| 631 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011294 | 99 | 86 | 13 | 97 | 85 | 12 | 2154 |
| 632 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011450 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 4451 |
| 633 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011460 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3612 |
| 634 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011478 | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 3129 |
| 635 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011484 | 51 | 44 | 7 | 50 | 44 | 6 | 1916 |
| 636 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011544 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 3603 |
| 637 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011550 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 147 |
| 638 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011870 | 88 | 0 | 88 | 87 | 0 | 87 | 866 |
| 639 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011945 | 127 | 0 | 127 | 123 | 0 | 123 | 1021 |
| 640 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-011988 | 15 | 13 | 2 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 641 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013036 | 127 | 110 | 17 | 125 | 109 | 16 | 2863 |
| 642 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013041 | 33 | 26 | 7 | 33 | 26 | 7 | 3255 |
| 643 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013049 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 19394 |
| 644 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013325 | 26 | 25 | 1 | 24 | 23 | 1 | 4781 |
| 645 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013329 | 139 | 128 | 11 | 137 | 127 | 10 | 2608 |
| 646 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013335 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14011 |
| 647 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013336 | 99 | 87 | 12 | 99 | 87 | 12 | 2938 |
| 648 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013428 | 170 | 164 | 6 | 170 | 164 | 6 | 2810 |
| 649 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013434 | 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 5 | 3978 |
| 650 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013442 | 32 | 2 | 30 | 30 | 2 | 28 | 19199 |
| 651 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013451 | 98 | 92 | 6 | 95 | 90 | 5 | 3265 |
| 652 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013452 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9073 |
| 653 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013455 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21460 |
| 654 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013471 | 79 | 74 | 5 | 79 | 74 | 5 | 997 |
| 655 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013472 | 108 | 98 | 10 | 101 | 91 | 10 | 4872 |
| 656 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013493 | 134 | 112 | 22 | 134 | 112 | 22 | 2822 |
| 657 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013494 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 3392 |
| 658 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013508 | 205 | 164 | 41 | 169 | 134 | 35 | 2791 |
| 659 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013512 | 308 | 249 | 59 | 303 | 246 | 57 | 2489 |
| 660 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013531 | 233 | 216 | 17 | 232 | 216 | 16 | 2094 |
| 661 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013548 | 182 | 117 | 65 | 150 | 104 | 46 | 6270 |
| 662 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013549 | 31 | 14 | 17 | 29 | 14 | 15 | 6623 |
| 663 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013550 | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 11726 |
| 664 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013556 | 72 | 61 | 11 | 71 | 61 | 10 | 4071 |
| 665 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013557 | 58 | 40 | 18 | 57 | 40 | 17 | 3534 |
| 666 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013560 | 151 | 122 | 29 | 148 | 119 | 29 | 2983 |
| 667 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013561 | 80 | 74 | 6 | 79 | 73 | 6 | 2606 |
| 668 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013616 | 83 | 79 | 4 | 81 | 77 | 4 | 3899 |
| 669 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013618 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 25708 |
| 670 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013619 | 51 | 40 | 11 | 49 | 40 | 9 | 6605 |
| 671 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013621 | 72 | 49 | 23 | 69 | 49 | 20 | 2230 |
| 672 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013627 | 188 | 167 | 21 | 183 | 164 | 19 | 3200 |
| 673 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013634 | 131 | 121 | 10 | 130 | 120 | 10 | 2117 |
| 674 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013637 | 293 | 281 | 12 | 293 | 281 | 12 | 1804 |
| 675 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013657 | 327 | 293 | 34 | 299 | 266 | 33 | 2555 |
| 676 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013658 | 47 | 43 | 4 | 47 | 43 | 4 | 1887 |
| 677 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013661 | 322 | 279 | 43 | 316 | 275 | 41 | 2504 |
| 678 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013662 | 443 | 393 | 50 | 436 | 389 | 47 | 2476 |
| 679 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013664 | 31 | 25 | 6 | 30 | 25 | 5 | 2428 |
| 680 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013677 | 18 | 5 | 13 | 14 | 5 | 9 | 2239 |
| 681 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013701 | 170 | 140 | 30 | 169 | 139 | 30 | 3330 |
| 682 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013765 | 82 | 72 | 10 | 81 | 71 | 10 | 3736 |
| 683 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013790 | 97 | 16 | 81 | 97 | 16 | 81 | 3232 |
| 684 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013791 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 12421 |
| 685 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013795 | 286 | 148 | 138 | 284 | 147 | 137 | 3107 |
| 686 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013863 | 200 | 184 | 16 | 197 | 183 | 14 | 3828 |
| 687 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014019 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1946 |
| 688 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014020 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5831 |
| 689 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014027 | 144 | 133 | 11 | 142 | 132 | 10 | 3475 |
| 690 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014028 | 158 | 135 | 23 | 137 | 122 | 15 | 2550 |
| 691 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014050 | 328 | 311 | 17 | 326 | 309 | 17 | 2136 |
| 692 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014057 | 233 | 222 | 11 | 232 | 221 | 11 | 1885 |
| 693 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014071 | 65 | 58 | 7 | 63 | 56 | 7 | 3114 |
| 694 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014079 | 28 | 24 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4921 |
| 695 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014080 | 91 | 87 | 4 | 88 | 84 | 4 | 2518 |
| 696 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014081 | 319 | 274 | 45 | 313 | 272 | 41 | 3026 |
| 697 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014082 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3227 |
| 698 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014217 | 65 | 45 | 20 | 63 | 45 | 18 | 11472 |
| 699 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014238 | 182 | 166 | 16 | 180 | 164 | 16 | 2780 |
| 700 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014243 | 59 | 53 | 6 | 59 | 53 | 6 | 2676 |
| 701 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014244 | 143 | 122 | 21 | 143 | 122 | 21 | 3929 |
| 702 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014251 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10107 |
| 703 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014355 | 358 | 348 | 10 | 354 | 344 | 10 | 1417 |
| 704 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014366 | 266 | 252 | 14 | 264 | 251 | 13 | 2722 |
| 705 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014374 | 56 | 48 | 8 | 56 | 48 | 8 | 2440 |
| 706 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014385 | 121 | 117 | 4 | 120 | 116 | 4 | 3032 |
| 707 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014390 | 42 | 35 | 7 | 41 | 35 | 6 | 2569 |
| 708 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014393 | 98 | 86 | 12 | 96 | 86 | 10 | 5013 |
| 709 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014399 | 31 | 18 | 13 | 30 | 18 | 12 | 6856 |
| 710 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014410 | 84 | 69 | 15 | 83 | 68 | 15 | 3379 |
| 711 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014444 | 12 | 1 | 11 | 11 | 1 | 10 | 14497 |
| 712 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014453 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 31346 |
| 713 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014464 | 126 | 69 | 57 | 122 | 66 | 56 | 6261 |
| 714 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014465 | 73 | 69 | 4 | 73 | 69 | 4 | 1853 |
| 715 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014490 | 62 | 59 | 3 | 62 | 59 | 3 | 1784 |
| 716 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014492 | 50 | 41 | 9 | 50 | 41 | 9 | 6838 |
| 717 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014497 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1743 |
| 718 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014574 | 18 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1419 |
| 719 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014576 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7494 |
| 720 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014577 | 42 | 1 | 41 | 39 | 1 | 38 | 17684 |
| 721 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014584 | 103 | 99 | 4 | 103 | 99 | 4 | 3141 |
| 722 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014585 | 220 | 203 | 17 | 219 | 202 | 17 | 3630 |
| 723 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014588 | 270 | 252 | 18 | 267 | 251 | 16 | 2457 |
| 724 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014603 | 205 | 178 | 27 | 201 | 176 | 25 | 2526 |
| 725 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014609 | 99 | 89 | 10 | 97 | 87 | 10 | 3338 |
| 726 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014612 | 135 | 123 | 12 | 133 | 122 | 11 | 3222 |
| 727 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014614 | 301 | 288 | 13 | 300 | 287 | 13 | 1765 |
| 728 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014661 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1789 |
| 729 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014663 | 73 | 42 | 31 | 72 | 41 | 31 | 4197 |
| 730 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014666 | 72 | 56 | 16 | 70 | 54 | 16 | 2934 |
| 731 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014687 | 188 | 186 | 2 | 188 | 186 | 2 | 1649 |
| 732 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014688 | 268 | 257 | 11 | 262 | 255 | 7 | 1933 |
| 733 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014702 | 80 | 67 | 13 | 80 | 67 | 13 | 1068 |
| 734 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-017091 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4378 |
| 735 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-017502 | 47 | 40 | 7 | 47 | 40 | 7 | 3081 |
| 736 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-017503 | 113 | 107 | 6 | 113 | 107 | 6 | 1380 |
| 737 | 2024 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-018404 | 112 | 108 | 4 | 112 | 108 | 4 | 1912 |
| 857 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-010471 | 98 | 87 | 11 | 96 | 86 | 10 | 1668 |
| 858 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-010483 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 643 |
| 859 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-010496 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5524 |
| 860 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-010885 | 152 | 125 | 27 | 149 | 122 | 27 | 2568 |
| 861 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-011070 | 23 | 18 | 5 | 22 | 18 | 4 | 4413 |
| 862 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-011849 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1003 |
| 863 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013002 | 111 | 83 | 28 | 108 | 83 | 25 | 3622 |
| 864 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013039 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4683 |
| 865 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013047 | 38 | 33 | 5 | 38 | 33 | 5 | 269 |
| 866 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013105 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11394 |
| 867 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013111 | 47 | 45 | 2 | 47 | 45 | 2 | 1170 |
| 868 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013114 | 239 | 224 | 15 | 237 | 222 | 15 | 2122 |
| 869 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013133 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9178 |
| 870 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013150 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10684 |
| 871 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013153 | 108 | 101 | 7 | 107 | 100 | 7 | 1912 |
| 872 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013174 | 130 | 120 | 10 | 129 | 119 | 10 | 2144 |
| 873 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013196 | 35 | 33 | 2 | 34 | 32 | 2 | 1434 |
| 874 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013200 | 653 | 640 | 13 | 648 | 635 | 13 | 1580 |
| 875 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013213 | 358 | 327 | 31 | 357 | 327 | 30 | 1946 |
| 876 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013225 | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2497 |
| 877 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013226 | 32 | 27 | 5 | 31 | 27 | 4 | 4133 |
| 878 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013234 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7533 |
| 879 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013242 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 92233 |
| 880 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013244 | 99 | 77 | 22 | 96 | 76 | 20 | 3729 |
| 881 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013245 | 105 | 97 | 8 | 104 | 96 | 8 | 2869 |
| 882 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013253 | 29 | 15 | 14 | 28 | 14 | 14 | 7836 |
| 883 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013258 | 12 | 2 | 10 | 11 | 2 | 9 | 13526 |
| 884 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013260 | 26 | 2 | 24 | 26 | 2 | 24 | 8871 |
| 885 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013270 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 65290 |
| 886 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013271 | 59 | 54 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1245 |
| 887 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013273 | 59 | 47 | 12 | 57 | 46 | 11 | 6009 |
| 888 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013276 | 212 | 169 | 43 | 175 | 137 | 38 | 5419 |
| 889 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013296 | 27 | 9 | 18 | 27 | 9 | 18 | 18039 |
| 890 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013299 | 62 | 53 | 9 | 61 | 53 | 8 | 2576 |
| 891 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013316 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4671 |
| 892 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013343 | 216 | 180 | 36 | 213 | 178 | 35 | 2589 |
| 893 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013345 | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1359 |
| 894 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013349 | 114 | 106 | 8 | 113 | 105 | 8 | 2794 |
| 895 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013350 | 12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 37961 |
| 896 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013352 | 43 | 23 | 20 | 40 | 23 | 17 | 9451 |
| 897 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013358 | 56 | 52 | 4 | 55 | 51 | 4 | 2438 |
| 898 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013359 | 28 | 26 | 2 | 27 | 25 | 2 | 2765 |
| 899 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013372 | 80 | 76 | 4 | 80 | 76 | 4 | 2737 |
| 900 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013374 | 171 | 156 | 15 | 166 | 153 | 13 | 2011 |
| 901 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013379 | 272 | 262 | 10 | 271 | 261 | 10 | 1274 |
| 902 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013396 | 57 | 45 | 12 | 56 | 45 | 11 | 3873 |
| 903 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013398 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9335 |
| 904 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013403 | 89 | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 4308 |
| 905 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013563 | 24 | 11 | 13 | 22 | 11 | 11 | 8489 |
| 906 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013565 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23629 |
| 907 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013567 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 5831 |
| 908 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013585 | 180 | 160 | 20 | 179 | 160 | 19 | 5035 |
| 909 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013666 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3775 |
| 910 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013669 | 239 | 199 | 40 | 238 | 198 | 40 | 2852 |
| 911 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013678 | 342 | 299 | 43 | 338 | 297 | 41 | 2382 |
| 912 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013682 | 49 | 36 | 13 | 47 | 36 | 11 | 4130 |
| 913 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013698 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1520 |
| 914 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013699 | 69 | 20 | 49 | 68 | 20 | 48 | 3078 |
| 915 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013706 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4968 |
| 916 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013715 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2852 |
| 917 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013781 | 229 | 177 | 52 | 225 | 176 | 49 | 2732 |
| 918 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013822 | 18 | 11 | 7 | 17 | 11 | 6 | 7729 |
| 919 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013828 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 10780 |
| 920 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013839 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 63916 |
| 921 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013890 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3179 |
| 922 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014005 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4240 |
| 923 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014009 | 117 | 112 | 5 | 117 | 112 | 5 | 2543 |
| 924 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014012 | 174 | 137 | 37 | 167 | 133 | 34 | 4335 |
| 925 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014037 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2105 |
| 926 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014047 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1211 |
| 927 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014087 | 91 | 61 | 30 | 85 | 58 | 27 | 4096 |
| 928 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014094 | 58 | 52 | 6 | 57 | 51 | 6 | 1455 |
| 929 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014098 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 5000 |
| 930 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014102 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15416 |
| 931 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014120 | 122 | 106 | 16 | 120 | 104 | 16 | 3224 |
| 932 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014146 | 122 | 105 | 17 | 120 | 105 | 15 | 1794 |
| 933 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014149 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1877 |
| 934 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014162 | 267 | 244 | 23 | 260 | 243 | 17 | 2432 |
| 935 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014169 | 304 | 279 | 25 | 303 | 279 | 24 | 2942 |
| 936 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014176 | 234 | 208 | 26 | 230 | 206 | 24 | 4983 |
| 937 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014189 | 36 | 34 | 2 | 35 | 34 | 1 | 3894 |
| 938 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014194 | 23 | 15 | 8 | 17 | 14 | 3 | 3230 |
| 939 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014195 | 67 | 64 | 3 | 65 | 64 | 1 | 2191 |
| 940 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014196 | 333 | 329 | 4 | 328 | 325 | 3 | 1517 |
| 941 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014202 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3738 |
| 942 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014211 | 85 | 77 | 8 | 84 | 77 | 7 | 1980 |
| 943 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014212 | 226 | 218 | 8 | 221 | 216 | 5 | 1570 |
| 944 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014213 | 306 | 229 | 77 | 289 | 223 | 66 | 2553 |
| 945 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014273 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1397 |
| 946 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014277 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7240 |
| 947 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014286 | 140 | 127 | 13 | 139 | 126 | 13 | 2570 |
| 948 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014289 | 170 | 154 | 16 | 169 | 154 | 15 | 3092 |
| 949 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014291 | 327 | 311 | 16 | 324 | 309 | 15 | 1879 |
| 950 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014293 | 89 | 84 | 5 | 88 | 83 | 5 | 2502 |
| 951 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014295 | 53 | 25 | 28 | 53 | 25 | 28 | 3495 |
| 952 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014297 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1216 |
| 953 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014298 | 145 | 67 | 78 | 141 | 67 | 74 | 2517 |
| 954 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014304 | 159 | 147 | 12 | 157 | 147 | 10 | 2235 |
| 955 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014306 | 117 | 109 | 8 | 117 | 109 | 8 | 3830 |
| 956 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014310 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4435 |
| 957 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014315 | 76 | 70 | 6 | 75 | 70 | 5 | 1523 |
| 958 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014323 | 64 | 58 | 6 | 63 | 57 | 6 | 1904 |
| 959 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014331 | 277 | 248 | 29 | 276 | 247 | 29 | 2717 |
| 960 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014338 | 72 | 60 | 12 | 70 | 59 | 11 | 1689 |
| 961 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014340 | 86 | 52 | 34 | 85 | 52 | 33 | 3890 |
| 962 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014348 | 379 | 330 | 49 | 379 | 330 | 49 | 2590 |
| 963 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014411 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 17239 |
| 964 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014420 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 2589 |
| 965 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014428 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15692 |
| 966 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014448 | 29 | 26 | 3 | 28 | 25 | 3 | 3911 |
| 967 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014449 | 567 | 538 | 29 | 558 | 530 | 28 | 1798 |
| 968 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014474 | 385 | 370 | 15 | 383 | 369 | 14 | 2401 |
| 969 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014501 | 209 | 195 | 14 | 208 | 194 | 14 | 2008 |
| 970 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014513 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5302 |
| 971 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014514 | 169 | 164 | 5 | 165 | 161 | 4 | 1517 |
| 972 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014515 | 32 | 28 | 4 | 31 | 28 | 3 | 2798 |
| 973 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014516 | 153 | 136 | 17 | 151 | 136 | 15 | 4304 |
| 974 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014527 | 36 | 13 | 23 | 35 | 13 | 22 | 15597 |
| 975 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014529 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10359 |
| 976 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014532 | 223 | 217 | 6 | 223 | 217 | 6 | 1012 |
| 977 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014551 | 198 | 190 | 8 | 196 | 188 | 8 | 1664 |
| 978 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014622 | 24 | 1 | 23 | 23 | 1 | 22 | 15094 |
| 979 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014630 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 43972 |
| 980 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014632 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25098 |
| 981 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014637 | 26 | 21 | 5 | 24 | 21 | 3 | 6062 |
| 982 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014643 | 204 | 193 | 11 | 201 | 192 | 9 | 2759 |
| 983 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014656 | 304 | 295 | 9 | 295 | 287 | 8 | 3074 |
| 984 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014658 | 35 | 23 | 12 | 31 | 21 | 10 | 8783 |
| 985 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014669 | 100 | 97 | 3 | 100 | 97 | 3 | 1414 |
| 986 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014677 | 67 | 65 | 2 | 67 | 65 | 2 | 1526 |
| 987 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014698 | 50 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3705 |
| 988 | 2024 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-016244 | 45 | 21 | 24 | 45 | 21 | 24 | 10931 |
| 1080 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016019 | 25 | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 4947 |
| 1081 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016020 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2353 |
| 1082 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016021 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5475 |
| 1083 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016034 | 26 | 3 | 23 | 26 | 3 | 23 | 17134 |
| 1084 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016108 | 15 | 5 | 10 | 13 | 4 | 9 | 8091 |
| 1085 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016110 | 89 | 86 | 3 | 89 | 86 | 3 | 1088 |
| 1086 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016119 | 97 | 87 | 10 | 97 | 87 | 10 | 2800 |
| 1087 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016127 | 229 | 214 | 15 | 228 | 213 | 15 | 2805 |
| 1088 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016138 | 263 | 252 | 11 | 262 | 251 | 11 | 1719 |
| 1089 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016150 | 271 | 255 | 16 | 271 | 255 | 16 | 2590 |
| 1090 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016174 | 269 | 261 | 8 | 269 | 261 | 8 | 2055 |
| 1091 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016181 | 27 | 22 | 5 | 26 | 21 | 5 | 4856 |
| 1092 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016182 | 167 | 134 | 33 | 165 | 134 | 31 | 3731 |
| 1093 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016193 | 65 | 64 | 1 | 65 | 64 | 1 | 1598 |
| 1094 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016210 | 91 | 89 | 2 | 91 | 89 | 2 | 1881 |
| 1095 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016211 | 235 | 197 | 38 | 235 | 197 | 38 | 3304 |
| 1096 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016217 | 221 | 175 | 46 | 220 | 174 | 46 | 2888 |
| 1097 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016222 | 324 | 295 | 29 | 324 | 295 | 29 | 2222 |
| 1098 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016223 | 33 | 30 | 3 | 32 | 29 | 3 | 4809 |
| 1099 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016224 | 289 | 246 | 43 | 280 | 242 | 38 | 2346 |
| 1100 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016232 | 230 | 201 | 29 | 225 | 198 | 27 | 3710 |
| 1101 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016233 | 171 | 144 | 27 | 163 | 140 | 23 | 2865 |
| 1102 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016235 | 25 | 15 | 10 | 24 | 14 | 10 | 4970 |
| 1103 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016236 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12797 |
| 1104 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016237 | 46 | 38 | 8 | 44 | 37 | 7 | 3760 |
| 1105 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016239 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8308 |
| 1106 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016241 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3746 |
| 1107 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016243 | 129 | 108 | 21 | 129 | 108 | 21 | 2715 |
| 1108 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016248 | 105 | 90 | 15 | 102 | 88 | 14 | 2593 |
| 1109 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016289 | 227 | 217 | 10 | 226 | 216 | 10 | 2451 |
| 1110 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016293 | 165 | 159 | 6 | 165 | 159 | 6 | 2600 |
| 1111 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016306 | 200 | 182 | 18 | 199 | 181 | 18 | 2547 |
| 1112 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016310 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1314 |
| 1113 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016335 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4357 |
| 1114 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016340 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2332 |
| 1115 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016407 | 285 | 233 | 52 | 281 | 233 | 48 | 4488 |
| 1116 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016409 | 98 | 88 | 10 | 95 | 86 | 9 | 3564 |
| 1117 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016424 | 137 | 124 | 13 | 137 | 124 | 13 | 2795 |
| 1118 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016427 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | 6990 |
| 1119 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016432 | 228 | 205 | 23 | 227 | 205 | 22 | 3175 |
| 1120 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016436 | 121 | 106 | 15 | 121 | 106 | 15 | 2896 |
| 1121 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016458 | 23 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 1277 |
| 1122 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016476 | 69 | 54 | 15 | 68 | 54 | 14 | 2480 |
| 1123 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016481 | 56 | 43 | 13 | 53 | 40 | 13 | 4925 |
| 1124 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016482 | 43 | 12 | 31 | 29 | 0 | 29 | 732 |
| 1125 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016498 | 95 | 90 | 5 | 92 | 89 | 3 | 1240 |
| 1126 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016586 | 120 | 95 | 25 | 116 | 95 | 21 | 3817 |
| 1127 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016598 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 20430 |
| 1128 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016612 | 380 | 375 | 5 | 380 | 375 | 5 | 1830 |
| 1129 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016664 | 244 | 226 | 18 | 197 | 179 | 18 | 1947 |
| 1130 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017045 | 324 | 317 | 7 | 322 | 316 | 6 | 1712 |
| 1131 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017064 | 106 | 99 | 7 | 105 | 98 | 7 | 1494 |
| 1132 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017078 | 219 | 206 | 13 | 218 | 205 | 13 | 2804 |
| 1133 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017093 | 14 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11 | 27435 |
| 1134 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017095 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 10836 |
| 1135 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017096 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 13394 |
| 1136 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017099 | 146 | 113 | 33 | 143 | 113 | 30 | 3322 |
| 1137 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017101 | 141 | 134 | 7 | 141 | 134 | 7 | 1549 |
| 1138 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017110 | 209 | 204 | 5 | 208 | 203 | 5 | 1612 |
| 1139 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017117 | 206 | 184 | 22 | 205 | 183 | 22 | 3193 |
| 1140 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017119 | 47 | 45 | 2 | 47 | 45 | 2 | 1819 |
| 1141 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017123 | 168 | 152 | 16 | 168 | 152 | 16 | 3105 |
| 1142 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017126 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2122 |
| 1143 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017127 | 14 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 37438 |
| 1144 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017130 | 229 | 219 | 10 | 229 | 219 | 10 | 1641 |
| 1145 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017190 | 147 | 126 | 21 | 145 | 125 | 20 | 2620 |
| 1146 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017198 | 51 | 44 | 7 | 51 | 44 | 7 | 2747 |
| 1147 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017201 | 130 | 126 | 4 | 129 | 125 | 4 | 2001 |
| 1148 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017210 | 115 | 83 | 32 | 113 | 83 | 30 | 4600 |
| 1149 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017213 | 241 | 233 | 8 | 241 | 233 | 8 | 1870 |
| 1150 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017215 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 23107 |
| 1151 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017245 | 32 | 29 | 3 | 32 | 29 | 3 | 5161 |
| 1152 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017246 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7233 |
| 1153 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017249 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4669 |
| 1154 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017250 | 166 | 158 | 8 | 165 | 158 | 7 | 1321 |
| 1155 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017251 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6059 |
| 1156 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017254 | 34 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 1446 |
| 1157 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017267 | 47 | 43 | 4 | 47 | 43 | 4 | 1947 |
| 1158 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017271 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 4097 |
| 1159 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017277 | 61 | 59 | 2 | 61 | 59 | 2 | 2851 |
| 1160 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017301 | 104 | 69 | 35 | 102 | 68 | 34 | 4745 |
| 1161 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017305 | 148 | 116 | 32 | 145 | 116 | 29 | 3106 |
| 1162 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017315 | 261 | 242 | 19 | 261 | 242 | 19 | 2799 |
| 1163 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017316 | 292 | 271 | 21 | 292 | 271 | 21 | 2150 |
| 1164 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017319 | 379 | 353 | 26 | 373 | 347 | 26 | 2172 |
| 1165 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017320 | 244 | 237 | 7 | 242 | 235 | 7 | 1797 |
| 1166 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017324 | 243 | 217 | 26 | 238 | 213 | 25 | 3177 |
| 1167 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017424 | 334 | 323 | 11 | 333 | 322 | 11 | 1642 |
| 1168 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017427 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1867 |
| 1169 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017433 | 204 | 190 | 14 | 204 | 190 | 14 | 1868 |
| 1170 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017438 | 92 | 79 | 13 | 90 | 78 | 12 | 3817 |
| 1171 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017474 | 91 | 38 | 53 | 88 | 38 | 50 | 5866 |
| 1172 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017487 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7709 |
| 1173 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017488 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1330 |
| 1174 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017489 | 116 | 83 | 33 | 111 | 82 | 29 | 3972 |
| 1175 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017496 | 123 | 87 | 36 | 122 | 87 | 35 | 3004 |
| 1176 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017520 | 21 | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 8825 |
| 1177 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017525 | 80 | 75 | 5 | 80 | 75 | 5 | 1568 |
| 1178 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017526 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12329 |
| 1179 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017538 | 239 | 233 | 6 | 237 | 231 | 6 | 1258 |
| 1180 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017558 | 275 | 258 | 17 | 272 | 258 | 14 | 2023 |
| 1181 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017559 | 298 | 271 | 27 | 297 | 271 | 26 | 2140 |
| 1182 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017562 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2727 |
| 1183 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017564 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3902 |
| 1184 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017571 | 140 | 109 | 31 | 137 | 109 | 28 | 3418 |
| 1185 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017582 | 227 | 194 | 33 | 225 | 193 | 32 | 2951 |
| 1186 | 2024 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017608 | 18 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1873 |
| 1275 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-010306 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3852 |
| 1276 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-010482 | 52 | 44 | 8 | 42 | 35 | 7 | 1198 |
| 1277 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-010558 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4508 |
| 1278 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-010846 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1160 |
| 1279 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016003 | 812 | 786 | 26 | 805 | 781 | 24 | 1984 |
| 1280 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016013 | 302 | 291 | 11 | 300 | 289 | 11 | 2028 |
| 1281 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016030 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 11041 |
| 1282 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016316 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 23271 |
| 1283 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016327 | 242 | 232 | 10 | 242 | 232 | 10 | 2250 |
| 1284 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016363 | 32 | 27 | 5 | 31 | 27 | 4 | 2621 |
| 1285 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016370 | 298 | 285 | 13 | 298 | 285 | 13 | 2460 |
| 1286 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016374 | 49 | 35 | 14 | 49 | 35 | 14 | 3662 |
| 1287 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016386 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 6178 |
| 1288 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016399 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 560172 |
| 1289 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016400 | 68 | 56 | 12 | 68 | 56 | 12 | 3041 |
| 1290 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016414 | 106 | 95 | 11 | 106 | 95 | 11 | 3630 |
| 1291 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016415 | 101 | 87 | 14 | 101 | 87 | 14 | 3958 |
| 1292 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016418 | 104 | 97 | 7 | 103 | 96 | 7 | 1888 |
| 1293 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016419 | 221 | 202 | 19 | 220 | 201 | 19 | 2710 |
| 1294 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016420 | 227 | 210 | 17 | 225 | 209 | 16 | 1881 |
| 1295 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016421 | 19 | 1 | 18 | 13 | 1 | 12 | 6057 |
| 1296 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016428 | 59 | 23 | 36 | 58 | 23 | 35 | 2362 |
| 1297 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016441 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18858 |
| 1298 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016451 | 50 | 45 | 5 | 49 | 45 | 4 | 1924 |
| 1299 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016455 | 189 | 163 | 26 | 187 | 163 | 24 | 2825 |
| 1300 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016456 | 163 | 146 | 17 | 163 | 146 | 17 | 2626 |
| 1301 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016475 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8383 |
| 1302 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016502 | 132 | 122 | 10 | 131 | 121 | 10 | 2552 |
| 1303 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016595 | 238 | 163 | 75 | 237 | 163 | 74 | 1776 |
| 1304 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016597 | 121 | 119 | 2 | 121 | 119 | 2 | 1315 |
| 1305 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016619 | 328 | 304 | 24 | 326 | 303 | 23 | 2650 |
| 1306 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016624 | 43 | 39 | 4 | 43 | 39 | 4 | 4771 |
| 1307 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016644 | 168 | 162 | 6 | 167 | 161 | 6 | 1688 |
| 1308 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017002 | 157 | 143 | 14 | 156 | 143 | 13 | 3381 |
| 1309 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017003 | 263 | 249 | 14 | 262 | 248 | 14 | 2334 |
| 1310 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017028 | 73 | 72 | 1 | 73 | 72 | 1 | 1907 |
| 1311 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017031 | 70 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 1430 |
| 1312 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017032 | 92 | 87 | 5 | 92 | 87 | 5 | 3672 |
| 1313 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017033 | 265 | 252 | 13 | 265 | 252 | 13 | 2588 |
| 1314 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017132 | 225 | 207 | 18 | 224 | 207 | 17 | 2215 |
| 1315 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017134 | 36 | 33 | 3 | 34 | 31 | 3 | 2969 |
| 1316 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017165 | 316 | 256 | 60 | 309 | 253 | 56 | 3712 |
| 1317 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017166 | 264 | 192 | 72 | 262 | 191 | 71 | 3808 |
| 1318 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017169 | 169 | 146 | 23 | 166 | 145 | 21 | 3102 |
| 1319 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017174 | 283 | 275 | 8 | 281 | 273 | 8 | 2500 |
| 1320 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017178 | 257 | 245 | 12 | 210 | 201 | 9 | 1658 |
| 1321 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017180 | 104 | 100 | 4 | 103 | 99 | 4 | 1528 |
| 1322 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017181 | 308 | 265 | 43 | 307 | 264 | 43 | 3697 |
| 1323 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017184 | 29 | 27 | 2 | 29 | 27 | 2 | 1820 |
| 1324 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017185 | 715 | 669 | 46 | 706 | 662 | 44 | 2516 |
| 1325 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017189 | 123 | 115 | 8 | 122 | 115 | 7 | 2067 |
| 1326 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017224 | 288 | 275 | 13 | 288 | 275 | 13 | 2651 |
| 1327 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017225 | 141 | 127 | 14 | 141 | 127 | 14 | 3689 |
| 1328 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017227 | 214 | 198 | 16 | 210 | 195 | 15 | 2129 |
| 1329 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017229 | 237 | 220 | 17 | 234 | 219 | 15 | 2636 |
| 1330 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017239 | 287 | 263 | 24 | 287 | 263 | 24 | 2775 |
| 1331 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017278 | 318 | 306 | 12 | 318 | 306 | 12 | 2057 |
| 1332 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017283 | 243 | 211 | 32 | 209 | 184 | 25 | 3330 |
| 1333 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017302 | 141 | 134 | 7 | 141 | 134 | 7 | 2573 |
| 1334 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017304 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 21680 |
| 1335 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017328 | 189 | 179 | 10 | 186 | 176 | 10 | 3442 |
| 1336 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017345 | 284 | 261 | 23 | 282 | 260 | 22 | 3417 |
| 1337 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017356 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5379 |
| 1338 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017374 | 222 | 213 | 9 | 218 | 212 | 6 | 2869 |
| 1339 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017387 | 336 | 330 | 6 | 329 | 323 | 6 | 2562 |
| 1340 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017390 | 88 | 79 | 9 | 88 | 79 | 9 | 2192 |
| 1341 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017392 | 183 | 167 | 16 | 178 | 164 | 14 | 2783 |
| 1342 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017398 | 34 | 30 | 4 | 34 | 30 | 4 | 2230 |
| 1343 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017459 | 55 | 45 | 10 | 54 | 44 | 10 | 2013 |
| 1344 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017464 | 29 | 19 | 10 | 29 | 19 | 10 | 2510 |
| 1345 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017497 | 61 | 55 | 6 | 61 | 55 | 6 | 2189 |
| 1346 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017509 | 24 | 20 | 4 | 24 | 20 | 4 | 1146 |
| 1347 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017517 | 175 | 161 | 14 | 173 | 160 | 13 | 3051 |
| 1348 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017528 | 103 | 89 | 14 | 103 | 89 | 14 | 3882 |
| 1349 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017535 | 39 | 36 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3212 |
| 1350 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017542 | 424 | 392 | 32 | 419 | 389 | 30 | 2574 |
| 1351 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018003 | 168 | 130 | 38 | 164 | 128 | 36 | 5112 |
| 1352 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018006 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8264 |
| 1353 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018013 | 110 | 106 | 4 | 110 | 106 | 4 | 1689 |
| 1354 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018016 | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 1891 |
| 1355 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018140 | 70 | 53 | 17 | 70 | 53 | 17 | 2121 |
| 1356 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018141 | 21 | 17 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3402 |
| 1357 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018145 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10744 |
| 1358 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018150 | 37 | 19 | 18 | 36 | 19 | 17 | 3508 |
| 1359 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018270 | 328 | 257 | 71 | 260 | 210 | 50 | 3085 |
| 1360 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018290 | 500 | 452 | 48 | 491 | 447 | 44 | 2586 |
| 1361 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-018447 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16415 |
| 1362 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019039 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 43353 |
| 1363 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019095 | 174 | 123 | 51 | 173 | 123 | 50 | 6082 |
| 1364 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019097 | 45 | 37 | 8 | 45 | 37 | 8 | 2205 |
| 1365 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019221 | 453 | 434 | 19 | 449 | 432 | 17 | 2065 |
| 1366 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019229 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10309 |
| 1367 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019231 | 178 | 147 | 31 | 166 | 138 | 28 | 2792 |
| 1368 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019235 | 323 | 293 | 30 | 322 | 292 | 30 | 2841 |
| 1369 | 2024 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019236 | 35 | 31 | 4 | 33 | 30 | 3 | 1814 |
| 1434 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-011060 | 18 | 7 | 11 | 15 | 7 | 8 | 6165 |
| 1435 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-011064 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 32757 |
| 1436 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-011065 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26195 |
| 1437 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-011757 | 294 | 284 | 10 | 178 | 171 | 7 | 2439 |
| 1438 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018001 | 146 | 117 | 29 | 140 | 113 | 27 | 3737 |
| 1439 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018007 | 15 | 4 | 11 | 14 | 4 | 10 | 18807 |
| 1440 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018008 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2839 |
| 1441 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018010 | 128 | 121 | 7 | 128 | 121 | 7 | 2196 |
| 1442 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018024 | 343 | 330 | 13 | 338 | 326 | 12 | 1772 |
| 1443 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018103 | 130 | 117 | 13 | 126 | 115 | 11 | 2533 |
| 1444 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018110 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 28921 |
| 1445 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018111 | 120 | 103 | 17 | 118 | 102 | 16 | 3260 |
| 1446 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018115 | 106 | 90 | 16 | 104 | 89 | 15 | 2768 |
| 1447 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018124 | 89 | 79 | 10 | 84 | 79 | 5 | 3957 |
| 1448 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018125 | 40 | 34 | 6 | 40 | 34 | 6 | 1859 |
| 1449 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018126 | 46 | 41 | 5 | 44 | 40 | 4 | 2026 |
| 1450 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018156 | 124 | 81 | 43 | 119 | 79 | 40 | 5571 |
| 1451 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018169 | 23 | 17 | 6 | 22 | 16 | 6 | 2165 |
| 1452 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018174 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1892 |
| 1453 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018202 | 50 | 41 | 9 | 50 | 41 | 9 | 3836 |
| 1454 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018203 | 36 | 27 | 9 | 31 | 27 | 4 | 11480 |
| 1455 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018207 | 137 | 136 | 1 | 137 | 136 | 1 | 1684 |
| 1456 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018220 | 28 | 4 | 24 | 26 | 4 | 22 | 10520 |
| 1457 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018235 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16131 |
| 1458 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018240 | 119 | 115 | 4 | 119 | 115 | 4 | 1594 |
| 1459 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018249 | 217 | 205 | 12 | 216 | 205 | 11 | 2930 |
| 1460 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018255 | 200 | 186 | 14 | 198 | 186 | 12 | 2782 |
| 1461 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018265 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11553 |
| 1462 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018266 | 16 | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3758 |
| 1463 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018272 | 16 | 3 | 13 | 14 | 3 | 11 | 15782 |
| 1464 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018277 | 360 | 329 | 31 | 340 | 328 | 12 | 1740 |
| 1465 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018297 | 99 | 86 | 13 | 95 | 84 | 11 | 3181 |
| 1466 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018305 | 27 | 24 | 3 | 26 | 24 | 2 | 2452 |
| 1467 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018306 | 247 | 222 | 25 | 244 | 222 | 22 | 2682 |
| 1468 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018342 | 98 | 65 | 33 | 94 | 64 | 30 | 5132 |
| 1469 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018351 | 135 | 132 | 3 | 135 | 132 | 3 | 1355 |
| 1470 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018356 | 163 | 155 | 8 | 161 | 154 | 7 | 3088 |
| 1471 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018357 | 16 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5437 |
| 1472 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018403 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19175 |
| 1473 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018409 | 142 | 131 | 11 | 136 | 128 | 8 | 2100 |
| 1474 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018478 | 30 | 28 | 2 | 29 | 28 | 1 | 773 |
| 1475 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018508 | 140 | 124 | 16 | 130 | 116 | 14 | 1757 |
| 1476 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018518 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 7223 |
| 1477 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019011 | 64 | 57 | 7 | 64 | 57 | 7 | 2905 |
| 1478 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019020 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2525 |
| 1479 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019028 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 24212 |
| 1480 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019031 | 109 | 66 | 43 | 108 | 66 | 42 | 6789 |
| 1481 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019034 | 46 | 37 | 9 | 45 | 37 | 8 | 4030 |
| 1482 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019038 | 110 | 82 | 28 | 109 | 82 | 27 | 2427 |
| 1483 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019040 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 13618 |
| 1484 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019071 | 135 | 126 | 9 | 135 | 126 | 9 | 2570 |
| 1485 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019072 | 199 | 187 | 12 | 197 | 186 | 11 | 2433 |
| 1486 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019073 | 106 | 99 | 7 | 104 | 99 | 5 | 2713 |
| 1487 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019094 | 22 | 11 | 11 | 19 | 9 | 10 | 7084 |
| 1488 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019101 | 117 | 110 | 7 | 116 | 109 | 7 | 972 |
| 1489 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019110 | 12 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 22102 |
| 1490 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019118 | 101 | 95 | 6 | 100 | 94 | 6 | 2077 |
| 1491 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019120 | 649 | 515 | 134 | 641 | 510 | 131 | 2140 |
| 1492 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019142 | 85 | 83 | 2 | 85 | 83 | 2 | 3711 |
| 1493 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019144 | 55 | 39 | 16 | 55 | 39 | 16 | 6066 |
| 1494 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019157 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 87901 |
| 1495 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019165 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 4981 |
| 1496 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019167 | 247 | 237 | 10 | 245 | 236 | 9 | 2526 |
| 1497 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019174 | 140 | 127 | 13 | 135 | 125 | 10 | 3446 |
| 1498 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019177 | 27 | 23 | 4 | 25 | 23 | 2 | 5996 |
| 1499 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019179 | 91 | 71 | 20 | 76 | 58 | 18 | 4438 |
| 1500 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019180 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10817 |
| 1501 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019202 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5520 |
| 1502 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019204 | 39 | 29 | 10 | 39 | 29 | 10 | 2749 |
| 1503 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019241 | 23 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 13378 |
| 1504 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019254 | 53 | 15 | 38 | 50 | 15 | 35 | 15462 |
| 1505 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019263 | 194 | 167 | 27 | 188 | 163 | 25 | 4282 |
| 1506 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019276 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 45727 |
| 1507 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019284 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 23827 |
| 1508 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019315 | 116 | 110 | 6 | 115 | 109 | 6 | 2697 |
| 1509 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019321 | 28 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 3161 |
| 1510 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019324 | 17 | 2 | 15 | 17 | 2 | 15 | 16339 |
| 1511 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019330 | 92 | 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1833 |
| 1512 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019339 | 48 | 23 | 25 | 43 | 23 | 20 | 10121 |
| 1513 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019360 | 26 | 11 | 15 | 21 | 11 | 10 | 14231 |
| 1514 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019381 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6633 |
| 1515 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019442 | 106 | 83 | 23 | 105 | 83 | 22 | 3930 |
| 1516 | 2024 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-021763 | 36 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1415 |
| 1614 | 2024 | 1 DECEMBRIE | ILFOV | DA10-2-020008 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3552 |
| 1615 | 2024 | AFUMATI | ILFOV | DA10-2-025070 | 394 | 309 | 85 | 138 | 65 | 73 | 4346 |
| 1619 | 2024 | BALACEANCA | ILFOV | DA10-2-024184 | 213 | 187 | 26 | 202 | 186 | 16 | 4990 |
| 1620 | 2024 | BALACEANCA | ILFOV | DA10-2-024592 | 61 | 8 | 53 | 47 | 5 | 42 | 4990 |
| 1621 | 2024 | BALACEANCA | ILFOV | DA10-2-024649 | 16 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4990 |
| 1639 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-018288 | 101 | 86 | 15 | 53 | 38 | 15 | 1760 |
| 1640 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-019050 | 543 | 453 | 90 | 470 | 390 | 80 | 2431 |
| 1641 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-021228 | 96 | 42 | 54 | 39 | 14 | 25 | 4480 |
| 1642 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-021382 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3556 |
| 1643 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-021399 | 44 | 25 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3353 |
| 1644 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-021543 | 66 | 29 | 37 | 6 | 0 | 6 | 2061 |
| 1645 | 2024 | BRAGADIRU | ILFOV | DA10-2-021746 | 85 | 73 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2970 |
| 1651 | 2024 | BUFTEA | ILFOV | DA10-2-027053 | 68 | 54 | 14 | 23 | 19 | 4 | 5348 |
| 1652 | 2024 | BUFTEA | ILFOV | DA10-2-027600 | 24 | 23 | 1 | 21 | 20 | 1 | 2856 |
| 1653 | 2024 | BUFTEA | ILFOV | DA10-2-027970 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20491 |
| 1654 | 2024 | BUFTEA | ILFOV | DA10-2-027972 | 76 | 68 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4246 |
| 1655 | 2024 | CALDARARU | ILFOV | DA10-2-024171 | 12 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 7035 |
| 1656 | 2024 | CALDARARU | ILFOV | DA10-2-024189 | 12 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 7035 |
| 1657 | 2024 | CALDARARU | ILFOV | DA10-2-024190 | 455 | 386 | 69 | 436 | 373 | 63 | 7035 |
| 1658 | 2024 | CALDARARU | ILFOV | DA10-2-024518 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7035 |
| 1659 | 2024 | CALDARARU | ILFOV | DA10-2-024621 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 7035 |
| 1662 | 2024 | CERNICA | ILFOV | DA10-2-024163 | 46 | 18 | 28 | 41 | 17 | 24 | 4644 |
| 1663 | 2024 | CERNICA | ILFOV | DA10-2-024174 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4644 |
| 1664 | 2024 | CERNICA | ILFOV | DA10-2-024644 | 20 | 14 | 6 | 16 | 12 | 4 | 4644 |
| 1665 | 2024 | CERNICA | ILFOV | DA10-2-024645 | 529 | 448 | 81 | 504 | 435 | 69 | 4644 |
| 1680 | 2024 | CHITILA | ILFOV | DA10-2-021604 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3624 |
| 1681 | 2024 | CHITILA | ILFOV | DA10-2-021807 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5946 |
| 1682 | 2024 | CHITILA | ILFOV | DA10-2-024241 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4439 |
| 1683 | 2024 | CHITILA | ILFOV | DA10-2-027037 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2913 |
| 1684 | 2024 | CIOROGARLA | ILFOV | DA10-2-021672 | 53 | 7 | 46 | 4 | 0 | 4 | 4340 |
| 1685 | 2024 | CLINCENI | ILFOV | DA10-38201 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3284 |
| 1689 | 2024 | CORBEANCA | ILFOV | DA10-2-027775 | 18 | 4 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7637 |
| 1724 | 2024 | DOMNESTI | ILFOV | DA10-2-021055 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2984 |
| 1725 | 2024 | DOMNESTI | ILFOV | DA10-2-021817 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2984 |
| 1726 | 2024 | DOMNESTI | ILFOV | DA10-2-021860 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2984 |
| 1783 | 2024 | DUMITRANA | ILFOV | DA10-2-020285 | 16 | 4 | 12 | 12 | 1 | 11 | 8028 |
| 1798 | 2024 | GHERMANESTI | ILFOV | DA10-2-027887 | 38 | 10 | 28 | 6 | 2 | 4 | 8264 |
| 1799 | 2024 | GHERMANESTI | ILFOV | PTIFG | 65 | 22 | 43 | 34 | 5 | 29 | 8264 |
| 1803 | 2024 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027291 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4455 |
| 1804 | 2024 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027292 | 12 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4455 |
| 1805 | 2024 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027293 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4455 |
| 1806 | 2024 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027298 | 15 | 6 | 9 | 10 | 2 | 8 | 4455 |
| 1807 | 2024 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027848 | 23 | 11 | 12 | 20 | 9 | 11 | 4455 |
| 1808 | 2024 | IZVORANI | ILFOV | DA10-2-027863 | 370 | 228 | 142 | 353 | 218 | 135 | 4455 |
| 1837 | 2024 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-017581 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4921 |
| 1838 | 2024 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-017596 | 52 | 31 | 21 | 51 | 31 | 20 | 4921 |
| 1839 | 2024 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-017610 | 618 | 516 | 102 | 594 | 497 | 97 | 4921 |
| 1840 | 2024 | JILAVA | ILFOV | DA10-2-017611 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 4921 |
| 1846 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-020280 | 25 | 13 | 12 | 17 | 9 | 8 | 4345 |
| 1847 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-020465 | 51 | 4 | 47 | 8 | 0 | 8 | 4500 |
| 1848 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-020466 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5173 |
| 1849 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-020563 | 84 | 68 | 16 | 11 | 1 | 10 | 4255 |
| 1850 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-020688 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2994 |
| 1851 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-021364 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30864 |
| 1852 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-2-021929 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 16810 |
| 1853 | 2024 | MAGURELE | ILFOV | DA10-34005 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 59450 |
| 1857 | 2024 | MANOLACHE | ILFOV | DA10-2-024537 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5931 |
| 1869 | 2024 | MOGOSOAIA | ILFOV | DA10-2-027999 | 162 | 101 | 61 | 55 | 28 | 27 | 4533 |
| 1877 | 2024 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-024441 | 54 | 29 | 25 | 42 | 24 | 18 | 11005 |
| 1878 | 2024 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-025501 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37488 |
| 1879 | 2024 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-025503 | 137 | 67 | 70 | 104 | 45 | 59 | 10694 |
| 1880 | 2024 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-025504 | 37 | 21 | 16 | 19 | 11 | 8 | 6169 |
| 1881 | 2024 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-025520 | 35 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 45 |
| 1882 | 2024 | OTOPENI | ILFOV | DA10-2-025736 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 568 |
| 1913 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-011336 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8316 |
| 1914 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-011372 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2050 |
| 1915 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-014629 | 59 | 55 | 4 | 58 | 55 | 3 | 1867 |
| 1916 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024145 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 30609 |
| 1917 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024155 | 43 | 8 | 35 | 35 | 8 | 27 | 5414 |
| 1918 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024156 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 11498 |
| 1919 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024493 | 59 | 10 | 49 | 42 | 7 | 35 | 3384 |
| 1920 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024534 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6027 |
| 1921 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024535 | 44 | 3 | 41 | 21 | 1 | 20 | 6778 |
| 1922 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024630 | 52 | 2 | 50 | 36 | 1 | 35 | 3528 |
| 1923 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024693 | 66 | 40 | 26 | 46 | 32 | 14 | 3127 |
| 1924 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024705 | 102 | 79 | 23 | 78 | 68 | 10 | 4568 |
| 1925 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024757 | 59 | 44 | 15 | 56 | 44 | 12 | 2263 |
| 1926 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-024775 | 56 | 38 | 18 | 47 | 37 | 10 | 3785 |
| 1927 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025154 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14058 |
| 1928 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025165 | 46 | 20 | 26 | 32 | 13 | 19 | 5451 |
| 1929 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025168 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3990 |
| 1930 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025268 | 111 | 7 | 104 | 104 | 7 | 97 | 9782 |
| 1931 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025273 | 24 | 18 | 6 | 22 | 18 | 4 | 2723 |
| 1932 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025284 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13214 |
| 1933 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025285 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 5361 |
| 1934 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025470 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10975 |
| 1935 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025474 | 59 | 28 | 31 | 51 | 27 | 24 | 3816 |
| 1936 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025475 | 55 | 40 | 15 | 48 | 36 | 12 | 2956 |
| 1937 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025476 | 17 | 2 | 15 | 15 | 2 | 13 | 10058 |
| 1938 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025477 | 20 | 15 | 5 | 18 | 13 | 5 | 6213 |
| 1939 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025478 | 118 | 50 | 68 | 111 | 47 | 64 | 6066 |
| 1940 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025484 | 126 | 68 | 58 | 120 | 67 | 53 | 4790 |
| 1941 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025486 | 212 | 81 | 131 | 181 | 76 | 105 | 3563 |
| 1942 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025487 | 188 | 40 | 148 | 149 | 38 | 111 | 5662 |
| 1943 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025489 | 157 | 83 | 74 | 146 | 80 | 66 | 7468 |
| 1944 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025491 | 71 | 24 | 47 | 59 | 17 | 42 | 4395 |
| 1945 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025600 | 227 | 192 | 35 | 140 | 113 | 27 | 2252 |
| 1946 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025772 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25844 |
| 1947 | 2024 | PANTELIMON | ILFOV | DA10-2-025773 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10834 |
| 1952 | 2024 | PERIS | ILFOV | DA10-2-028024 | 21 | 19 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3743 |
| 1969 | 2024 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-016661 | 71 | 67 | 4 | 69 | 67 | 2 | 1257 |
| 1970 | 2024 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-020122 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17911 |
| 1971 | 2024 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-020527 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 16297 |
| 1972 | 2024 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | PTBG | 4518 | 3136 | 1382 | 3235 | 2034 | 1201 | 4189 |
| 1976 | 2024 | POSTA | ILFOV | DA10-2-024180 | 73 | 71 | 2 | 73 | 71 | 2 | 4916 |
| 1977 | 2024 | POSTA | ILFOV | DA10-2-024181 | 143 | 102 | 41 | 133 | 99 | 34 | 4916 |
| 1978 | 2024 | POSTA | ILFOV | DA10-2-024647 | 19 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4916 |
| 1990 | 2024 | SAFTICA | ILFOV | DA10-2-027857 | 61 | 39 | 22 | 24 | 5 | 19 | 7042 |
| 2002 | 2024 | SNAGOV | ILFOV | DA10-2-027350 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6196 |
| 2003 | 2024 | SNAGOV | ILFOV | DA10-2-027380 | 68 | 40 | 28 | 52 | 27 | 25 | 6196 |
| 2004 | 2024 | SNAGOV | ILFOV | DA10-2-027381 | 15 | 8 | 7 | 14 | 8 | 6 | 6196 |
| 2019 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-024141 | 143 | 137 | 6 | 141 | 135 | 6 | 4065 |
| 2020 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-024159 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4065 |
| 2021 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-024176 | 285 | 252 | 33 | 270 | 244 | 26 | 4065 |
| 2022 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-024177 | 200 | 171 | 29 | 179 | 161 | 18 | 4065 |
| 2023 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-024178 | 22 | 17 | 5 | 21 | 16 | 5 | 4065 |
| 2024 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-024220 | 20 | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 4065 |
| 2025 | 2024 | TANGANU | ILFOV | DA10-2-025580 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4065 |
| 2103 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011474 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95139 |
| 2104 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011481 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81150 |
| 2105 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011508 | 62 | 4 | 58 | 39 | 4 | 35 | 1636 |
| 2106 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-011595 | 155 | 0 | 155 | 130 | 0 | 130 | 1859 |
| 2107 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-014193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8523 |
| 2108 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-016253 | 245 | 244 | 1 | 245 | 244 | 1 | 1522 |
| 2109 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-016491 | 219 | 214 | 5 | 219 | 214 | 5 | 1717 |
| 2110 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-018258 | 273 | 264 | 9 | 271 | 263 | 8 | 1657 |
| 2111 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024185 | 90 | 8 | 82 | 83 | 7 | 76 | 5764 |
| 2112 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024202 | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 5035 |
| 2113 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024204 | 254 | 135 | 119 | 216 | 111 | 105 | 4023 |
| 2114 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024205 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 10918 |
| 2115 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024207 | 147 | 139 | 8 | 139 | 134 | 5 | 2032 |
| 2116 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024210 | 11 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4495 |
| 2117 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024212 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 17863 |
| 2118 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024215 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 29514 |
| 2119 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024284 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 6637 |
| 2120 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024302 | 116 | 6 | 110 | 110 | 5 | 105 | 7899 |
| 2121 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024338 | 30 | 3 | 27 | 25 | 2 | 23 | 9157 |
| 2122 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024389 | 36 | 21 | 15 | 35 | 21 | 14 | 9374 |
| 2123 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024433 | 36 | 28 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1867 |
| 2124 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024434 | 129 | 0 | 129 | 10 | 0 | 10 | 4115 |
| 2125 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024530 | 155 | 134 | 21 | 154 | 134 | 20 | 1041 |
| 2126 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024552 | 96 | 2 | 94 | 37 | 0 | 37 | 8111 |
| 2127 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024579 | 242 | 130 | 112 | 239 | 130 | 109 | 1527 |
| 2128 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024627 | 73 | 0 | 73 | 72 | 0 | 72 | 2816 |
| 2129 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024698 | 293 | 52 | 241 | 260 | 47 | 213 | 6909 |
| 2130 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024730 | 80 | 76 | 4 | 80 | 76 | 4 | 2096 |
| 2131 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024731 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 18672 |
| 2132 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024736 | 35 | 0 | 35 | 34 | 0 | 34 | 2856 |
| 2133 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024747 | 66 | 3 | 63 | 30 | 3 | 27 | 1230 |
| 2134 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024793 | 19 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2854 |
| 2135 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024912 | 51 | 0 | 51 | 29 | 0 | 29 | 2857 |
| 2136 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-024933 | 177 | 162 | 15 | 43 | 43 | 0 | 821 |
| 2137 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025219 | 16 | 14 | 2 | 15 | 14 | 1 | 2916 |
| 2138 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025220 | 73 | 64 | 9 | 44 | 36 | 8 | 970 |
| 2139 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025225 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 259 |
| 2140 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025230 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3180 |
| 2141 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025231 | 38 | 6 | 32 | 35 | 6 | 29 | 11499 |
| 2142 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025232 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8546 |
| 2143 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025234 | 83 | 11 | 72 | 80 | 11 | 69 | 7743 |
| 2144 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025235 | 174 | 15 | 159 | 120 | 15 | 105 | 3858 |
| 2145 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025238 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4712 |
| 2146 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025243 | 14 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 5319 |
| 2147 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025245 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1882 |
| 2148 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025248 | 36 | 22 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7534 |
| 2149 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025254 | 113 | 46 | 67 | 101 | 46 | 55 | 5007 |
| 2150 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025258 | 55 | 7 | 48 | 51 | 7 | 44 | 6282 |
| 2151 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025260 | 33 | 1 | 32 | 25 | 1 | 24 | 2693 |
| 2152 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025262 | 216 | 11 | 205 | 195 | 7 | 188 | 4597 |
| 2153 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025371 | 208 | 21 | 187 | 194 | 21 | 173 | 6119 |
| 2154 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025377 | 43 | 14 | 29 | 28 | 9 | 19 | 5421 |
| 2155 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025378 | 47 | 5 | 42 | 37 | 5 | 32 | 9421 |
| 2156 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025379 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 8026 |
| 2157 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025381 | 91 | 0 | 91 | 88 | 0 | 88 | 2126 |
| 2158 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025387 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4524 |
| 2159 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025388 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 22837 |
| 2160 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025390 | 56 | 51 | 5 | 52 | 47 | 5 | 2891 |
| 2161 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025395 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 7417 |
| 2162 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025402 | 72 | 49 | 23 | 67 | 47 | 20 | 4735 |
| 2163 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025404 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2466 |
| 2164 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025405 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 40194 |
| 2165 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025407 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3336 |
| 2166 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025410 | 75 | 70 | 5 | 70 | 65 | 5 | 2084 |
| 2167 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025417 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5671 |
| 2168 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025422 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 156650 |
| 2169 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025433 | 85 | 72 | 13 | 7 | 0 | 7 | 2744 |
| 2170 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025438 | 225 | 12 | 213 | 203 | 12 | 191 | 8859 |
| 2171 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025441 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12127 |
| 2172 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025448 | 33 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 5641 |
| 2173 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025544 | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 5544 |
| 2174 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025545 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 3704 |
| 2175 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025683 | 32 | 29 | 3 | 28 | 25 | 3 | 2856 |
| 2176 | 2024 | VOLUNTARI | ILFOV | DA10-2-025850 | 45 | 43 | 2 | 2 | 0 | 2 | 735 |
| 2181 | 2024 | ZURBAUA | ILFOV | DA10-2-021425 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3190 |
| 2182 | 2024 | ZURBAUA | ILFOV | DA10-2-021514 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3190 |
| 430 | 2025 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-010789 | 734 | 691 | 43 | 726 | 685 | 41 | 1751 |
| 431 | 2025 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011005 | 934 | 844 | 90 | 920 | 835 | 85 | 2476 |
| 432 | 2025 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011128 | 732 | 701 | 31 | 728 | 697 | 31 | 2164 |
| 433 | 2025 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011155 | 922 | 863 | 59 | 909 | 852 | 57 | 2268 |
| 434 | 2025 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011156 | 914 | 821 | 93 | 904 | 813 | 91 | 2101 |
| 435 | 2025 | SECTOR 1 | BUCURESTI | DA10-2-011370 | 927 | 804 | 123 | 921 | 803 | 118 | 2107 |
| 738 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010003 | 706 | 585 | 121 | 695 | 578 | 117 | 2309 |
| 739 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010212 | 1045 | 989 | 56 | 1038 | 983 | 55 | 1481 |
| 740 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010220 | 870 | 793 | 77 | 858 | 786 | 72 | 1570 |
| 741 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010227 | 819 | 752 | 67 | 810 | 749 | 61 | 1808 |
| 742 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010249 | 892 | 878 | 14 | 838 | 824 | 14 | 1332 |
| 743 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010557 | 1123 | 1111 | 12 | 1117 | 1106 | 11 | 1579 |
| 744 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-010566 | 870 | 828 | 42 | 858 | 817 | 41 | 1967 |
| 745 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013497 | 785 | 729 | 56 | 779 | 725 | 54 | 2042 |
| 746 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013514 | 755 | 726 | 29 | 755 | 726 | 29 | 2422 |
| 747 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013526 | 709 | 686 | 23 | 709 | 686 | 23 | 2136 |
| 748 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013535 | 699 | 677 | 22 | 697 | 676 | 21 | 1800 |
| 749 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013538 | 758 | 728 | 30 | 745 | 722 | 23 | 1937 |
| 750 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013547 | 1072 | 1037 | 35 | 1068 | 1033 | 35 | 1817 |
| 751 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013554 | 918 | 884 | 34 | 915 | 882 | 33 | 1743 |
| 752 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013607 | 1161 | 1125 | 36 | 1150 | 1117 | 33 | 1935 |
| 753 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013639 | 794 | 767 | 27 | 790 | 764 | 26 | 1866 |
| 754 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013645 | 820 | 786 | 34 | 814 | 780 | 34 | 1796 |
| 755 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-013648 | 960 | 935 | 25 | 954 | 929 | 25 | 1431 |
| 756 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014034 | 994 | 980 | 14 | 988 | 975 | 13 | 1521 |
| 757 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014225 | 739 | 695 | 44 | 731 | 688 | 43 | 2382 |
| 758 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014599 | 806 | 780 | 26 | 798 | 773 | 25 | 1790 |
| 759 | 2025 | SECTOR 2 | BUCURESTI | DA10-2-014608 | 739 | 713 | 26 | 735 | 710 | 25 | 1814 |
| 989 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013030 | 857 | 846 | 11 | 850 | 839 | 11 | 1325 |
| 990 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013101 | 811 | 773 | 38 | 805 | 770 | 35 | 1950 |
| 991 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013110 | 831 | 779 | 52 | 815 | 767 | 48 | 2029 |
| 992 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013155 | 898 | 882 | 16 | 894 | 878 | 16 | 1436 |
| 993 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013172 | 744 | 730 | 14 | 742 | 728 | 14 | 1380 |
| 994 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013175 | 937 | 919 | 18 | 929 | 911 | 18 | 1961 |
| 995 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013176 | 890 | 877 | 13 | 884 | 871 | 13 | 1653 |
| 996 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013203 | 818 | 815 | 3 | 815 | 812 | 3 | 1511 |
| 997 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013232 | 827 | 807 | 20 | 822 | 802 | 20 | 1509 |
| 998 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013238 | 868 | 776 | 92 | 857 | 768 | 89 | 1492 |
| 999 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013386 | 772 | 743 | 29 | 766 | 738 | 28 | 2274 |
| 1000 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-013417 | 871 | 846 | 25 | 869 | 846 | 23 | 1391 |
| 1001 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014016 | 747 | 667 | 80 | 735 | 664 | 71 | 1922 |
| 1002 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014040 | 1209 | 1200 | 9 | 1201 | 1192 | 9 | 1500 |
| 1003 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014096 | 981 | 838 | 143 | 977 | 835 | 142 | 2039 |
| 1004 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014118 | 1055 | 1011 | 44 | 1051 | 1009 | 42 | 1978 |
| 1005 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014127 | 999 | 974 | 25 | 996 | 972 | 24 | 1330 |
| 1006 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014156 | 2197 | 2152 | 45 | 2189 | 2144 | 45 | 1719 |
| 1007 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014159 | 919 | 864 | 55 | 899 | 849 | 50 | 2078 |
| 1008 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014214 | 819 | 745 | 74 | 796 | 738 | 58 | 2313 |
| 1009 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014468 | 1121 | 1101 | 20 | 1113 | 1093 | 20 | 1752 |
| 1010 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014479 | 1127 | 1098 | 29 | 1121 | 1094 | 27 | 1772 |
| 1011 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014504 | 808 | 774 | 34 | 802 | 769 | 33 | 1647 |
| 1012 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014505 | 749 | 709 | 40 | 741 | 703 | 38 | 1988 |
| 1013 | 2025 | SECTOR 3 | BUCURESTI | DA10-2-014547 | 883 | 862 | 21 | 871 | 851 | 20 | 1869 |
| 1187 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016011 | 1172 | 1146 | 26 | 1167 | 1142 | 25 | 1967 |
| 1188 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016025 | 1519 | 1462 | 57 | 1518 | 1461 | 57 | 1767 |
| 1189 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016029 | 1317 | 1231 | 86 | 1307 | 1224 | 83 | 2374 |
| 1190 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016126 | 1006 | 934 | 72 | 996 | 927 | 69 | 1847 |
| 1191 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016144 | 830 | 805 | 25 | 827 | 802 | 25 | 1532 |
| 1192 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016183 | 858 | 839 | 19 | 848 | 829 | 19 | 2340 |
| 1193 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-016650 | 765 | 740 | 25 | 761 | 739 | 22 | 1497 |
| 1194 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017055 | 741 | 705 | 36 | 738 | 704 | 34 | 1779 |
| 1195 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017069 | 733 | 720 | 13 | 730 | 717 | 13 | 1809 |
| 1196 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017258 | 760 | 729 | 31 | 758 | 728 | 30 | 1922 |
| 1197 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017434 | 870 | 831 | 39 | 867 | 828 | 39 | 2333 |
| 1198 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017483 | 778 | 713 | 65 | 770 | 709 | 61 | 1798 |
| 1199 | 2025 | SECTOR 4 | BUCURESTI | DA10-2-017556 | 778 | 730 | 48 | 776 | 729 | 47 | 2319 |
| 1370 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016005 | 1066 | 1037 | 29 | 1065 | 1036 | 29 | 1905 |
| 1371 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016321 | 726 | 709 | 17 | 723 | 707 | 16 | 1881 |
| 1372 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016355 | 705 | 682 | 23 | 703 | 680 | 23 | 2100 |
| 1373 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-016657 | 747 | 733 | 14 | 747 | 733 | 14 | 2059 |
| 1374 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017152 | 961 | 937 | 24 | 956 | 932 | 24 | 1973 |
| 1375 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017160 | 834 | 803 | 31 | 828 | 798 | 30 | 1986 |
| 1376 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017231 | 783 | 775 | 8 | 783 | 775 | 8 | 1437 |
| 1377 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017232 | 785 | 769 | 16 | 781 | 765 | 16 | 1806 |
| 1378 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017365 | 862 | 827 | 35 | 856 | 822 | 34 | 2035 |
| 1379 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017375 | 708 | 687 | 21 | 705 | 684 | 21 | 2017 |
| 1380 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-017592 | 879 | 825 | 54 | 877 | 824 | 53 | 2285 |
| 1381 | 2025 | SECTOR 5 | BUCURESTI | DA10-2-019216 | 732 | 709 | 23 | 722 | 699 | 23 | 2029 |
| 1517 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018020 | 743 | 728 | 15 | 738 | 724 | 14 | 1872 |
| 1518 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018178 | 722 | 701 | 21 | 719 | 698 | 21 | 1333 |
| 1519 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018224 | 739 | 721 | 18 | 734 | 716 | 18 | 1437 |
| 1520 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018226 | 1045 | 1027 | 18 | 1042 | 1024 | 18 | 1306 |
| 1521 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018236 | 794 | 778 | 16 | 792 | 777 | 15 | 1654 |
| 1522 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018241 | 704 | 694 | 10 | 704 | 694 | 10 | 1259 |
| 1523 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018245 | 830 | 802 | 28 | 825 | 799 | 26 | 1854 |
| 1524 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018279 | 774 | 755 | 19 | 771 | 752 | 19 | 2434 |
| 1525 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018285 | 761 | 747 | 14 | 758 | 744 | 14 | 1422 |
| 1526 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018341 | 821 | 793 | 28 | 816 | 789 | 27 | 1602 |
| 1527 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018345 | 928 | 906 | 22 | 923 | 902 | 21 | 1458 |
| 1528 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018400 | 798 | 736 | 62 | 787 | 731 | 56 | 2202 |
| 1529 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018410 | 703 | 692 | 11 | 695 | 686 | 9 | 1450 |
| 1530 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018418 | 1217 | 1207 | 10 | 1212 | 1202 | 10 | 1365 |
| 1531 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-018642 | 745 | 730 | 15 | 733 | 730 | 3 | 1293 |
| 1532 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019061 | 1025 | 991 | 34 | 1020 | 988 | 32 | 1643 |
| 1533 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019070 | 752 | 718 | 34 | 744 | 715 | 29 | 2331 |
| 1534 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019076 | 897 | 848 | 49 | 882 | 845 | 37 | 1772 |
| 1535 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019078 | 834 | 821 | 13 | 774 | 766 | 8 | 1703 |
| 1536 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019159 | 705 | 688 | 17 | 702 | 686 | 16 | 1878 |
| 1537 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019187 | 720 | 699 | 21 | 719 | 698 | 21 | 1939 |
| 1538 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019357 | 880 | 836 | 44 | 872 | 833 | 39 | 2191 |
| 1539 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019364 | 1260 | 1235 | 25 | 1166 | 1142 | 24 | 1852 |
| 1540 | 2025 | SECTOR 6 | BUCURESTI | DA10-2-019403 | 833 | 796 | 37 | 829 | 793 | 36 | 2157 |
| 1570 | 2025 | GIURGIU | GIURGIU | DA10-2-030074 | 37 | 34 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2006 |
| 1571 | 2025 | GIURGIU | GIURGIU | DA10-2-030075 | 80 | 74 | 6 | 40 | 37 | 3 | 1091 |
| 1601 | 2025 | SINGURENI | GIURGIU | DA10-2-038241 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2381 |
| 1611 | 2025 | VEDEA | GIURGIU | DA10-35717 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2370 |
| 1973 | 2025 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-016531 | 535 | 523 | 12 | 535 | 523 | 12 | 1763 |
| 1974 | 2025 | POPESTI-LEORDENI | ILFOV | DA10-2-016548 | 429 | 403 | 26 | 419 | 394 | 25 | 1532 |