Anexa nr. 2.3

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice e-Distribuție Dobrogea S.A. conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

| Nr. crt. | Anul | Zona de implementare |  |  | Număr total de contoare racordate la PT |  |  | Număr contoare planificate pentru integrare în SMI |  |  | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localitatea | Județul | ID Post de transformare (PT) | Total din care: | Monofazate | Trifazate | Total din care: | Monofazate | Trifazate |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1 | 2021 | ALEXANDRU ODOBESCU | CALARASI | DC10-2-021616 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788 |
| 2 | 2021 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023171 | 23 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17307 |
| 3 | 2021 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023259 | 97 | 84 | 13 | 19 | 11 | 8 | 3350 |
| 4 | 2021 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023483 | 121 | 117 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3283 |
| 5 | 2021 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023912 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8716 |
| 6 | 2021 | CHISELET | CALARASI | DC10-2-022421 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2010 |
| 7 | 2021 | CHISELET | CALARASI | DC10-2-022787 | 37 | 36 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2010 |
| 8 | 2021 | CRIVAT | CALARASI | DC10-2-022622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2355 |
| 9 | 2021 | CUNESTI | CALARASI | DC10-2-023173 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3334 |
| 10 | 2021 | DANESTI | CALARASI | DC10-2-021393 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
| 11 | 2021 | DANESTI | CALARASI | DC10-2-021738 | 207 | 199 | 8 | 42 | 40 | 2 | 1892 |
| 12 | 2021 | FUNDULEA | CALARASI | DC10-2-021341 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218 |
| 13 | 2021 | GALBINASI | CALARASI | DC10-2-022983 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3880 |
| 14 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021353 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 |
| 15 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021365 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2626 |
| 16 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021379 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2626 |
| 17 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021502 | 130 | 117 | 13 | 27 | 25 | 2 | 2626 |
| 18 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021511 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2626 |
| 19 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021583 | 193 | 187 | 6 | 18 | 17 | 1 | 2626 |
| 20 | 2021 | LEHLIU | CALARASI | DC10-2-021699 | 444 | 426 | 18 | 71 | 71 | 0 | 2626 |
| 21 | 2021 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021707 | 39 | 25 | 14 | 6 | 2 | 4 | 11386 |
| 22 | 2021 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021717 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49061 |
| 23 | 2021 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021786 | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19732 |
| 24 | 2021 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022510 | 124 | 93 | 31 | 66 | 49 | 17 | 6595 |
| 25 | 2021 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022732 | 336 | 303 | 33 | 129 | 104 | 25 | 5790 |
| 26 | 2021 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022749 | 131 | 107 | 24 | 64 | 47 | 17 | 3777 |
| 27 | 2021 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022820 | 180 | 172 | 8 | 105 | 101 | 4 | 2718 |
| 28 | 2021 | RAZVANI | CALARASI | DC10-2-021340 | 57 | 57 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2377 |
| 29 | 2021 | RAZVANI | CALARASI | DC10-2-021538 | 382 | 368 | 14 | 70 | 64 | 6 | 2377 |
| 30 | 2021 | RAZVANI | CALARASI | DC10-2-021785 | 341 | 320 | 21 | 138 | 126 | 12 | 2377 |
| 31 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021313 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4553 |
| 32 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021356 | 148 | 143 | 5 | 53 | 52 | 1 | 4553 |
| 33 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021385 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4553 |
| 34 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021546 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4553 |
| 35 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021598 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4553 |
| 36 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021690 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4553 |
| 37 | 2021 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021745 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4553 |
| 38 | 2021 | VALCELELE | CALARASI | DC10-2-021309 | 101 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2884 |
| 39 | 2021 | VALCELELE | CALARASI | DC10-2-021382 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2884 |
| 40 | 2021 | VALCELELE | CALARASI | DC10-2-021626 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2884 |
| 41 | 2021 | VALCELELE | CALARASI | DC10-2-021874 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884 |
| 42 | 2021 | VALEA POPII | CALARASI | DC10-2-022427 | 76 | 74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1888 |
| 43 | 2021 | VALEA POPII | CALARASI | DC10-2-022913 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1888 |
| 44 | 2021 | ZIMBRU | CALARASI | DC10-2-021656 | 114 | 110 | 4 | 25 | 23 | 2 | 2843 |
| 45 | 2021 | ZIMBRU | CALARASI | DC10-2-021657 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2843 |
| 46 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016364 | 137 | 129 | 8 | 137 | 129 | 8 | 3667 |
| 47 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016372 | 167 | 154 | 13 | 165 | 154 | 11 | 3667 |
| 48 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016373 | 117 | 105 | 12 | 117 | 105 | 12 | 3667 |
| 49 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016374 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3667 |
| 50 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016375 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3667 |
| 51 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016376 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3667 |
| 52 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016377 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3667 |
| 53 | 2021 | ADAMCLISI | CONSTANTA | DC10-2-016378 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3667 |
| 54 | 2021 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014932 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3592 |
| 55 | 2021 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014942 | 20 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3592 |
| 56 | 2021 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014943 | 81 | 71 | 10 | 14 | 13 | 1 | 3592 |
| 57 | 2021 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014944 | 53 | 50 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3592 |
| 58 | 2021 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014947 | 21 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3592 |
| 59 | 2021 | CASICEA | CONSTANTA | DC10-2-016019 | 148 | 139 | 9 | 17 | 9 | 8 | 2585 |
| 60 | 2021 | CASICEA | CONSTANTA | DC10-2-016020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2585 |
| 61 | 2021 | CASICEA | CONSTANTA | DC10-2-016021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2585 |
| 62 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-013221 | 204 | 202 | 2 | 203 | 201 | 2 | 2967 |
| 63 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-013222 | 295 | 284 | 11 | 293 | 283 | 10 | 2967 |
| 64 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-013223 | 313 | 291 | 22 | 303 | 283 | 20 | 2967 |
| 65 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-013229 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2967 |
| 66 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-013230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2967 |
| 67 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-013529 | 32 | 29 | 3 | 29 | 28 | 1 | 2967 |
| 68 | 2021 | CASTELU | CONSTANTA | DC10-2-018607 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2967 |
| 69 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013332 | 203 | 164 | 39 | 200 | 163 | 37 | 5988 |
| 70 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013333 | 280 | 256 | 24 | 251 | 230 | 21 | 3272 |
| 71 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013335 | 307 | 291 | 16 | 186 | 172 | 14 | 4169 |
| 72 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013356 | 145 | 140 | 5 | 18 | 14 | 4 | 2822 |
| 73 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013400 | 188 | 173 | 15 | 169 | 156 | 13 | 3566 |
| 74 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013403 | 126 | 123 | 3 | 26 | 24 | 2 | 3500 |
| 75 | 2021 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013577 | 46 | 37 | 9 | 39 | 34 | 5 | 3716 |
| 76 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016259 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2891 |
| 77 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016260 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2891 |
| 78 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016262 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2891 |
| 79 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016272 | 256 | 230 | 26 | 251 | 226 | 25 | 2891 |
| 80 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016273 | 618 | 586 | 32 | 613 | 585 | 28 | 2891 |
| 81 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016274 | 376 | 355 | 21 | 374 | 354 | 20 | 2891 |
| 82 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016275 | 270 | 244 | 26 | 265 | 241 | 24 | 2891 |
| 83 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016276 | 153 | 139 | 14 | 153 | 139 | 14 | 2891 |
| 84 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016278 | 292 | 281 | 11 | 289 | 280 | 9 | 2891 |
| 85 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016279 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2891 |
| 86 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016282 | 93 | 88 | 5 | 92 | 87 | 5 | 2891 |
| 87 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2891 |
| 88 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016285 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2891 |
| 89 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016286 | 96 | 87 | 9 | 96 | 87 | 9 | 2891 |
| 90 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016382 | 64 | 54 | 10 | 64 | 54 | 10 | 2891 |
| 91 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016383 | 136 | 124 | 12 | 134 | 123 | 11 | 2891 |
| 92 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016581 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2891 |
| 93 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016603 | 20 | 15 | 5 | 17 | 14 | 3 | 2891 |
| 94 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016605 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2891 |
| 95 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-016606 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2891 |
| 96 | 2021 | COBADIN | CONSTANTA | DC10-2-018284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2891 |
| 97 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010004 | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8702 |
| 98 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010005 | 453 | 362 | 91 | 181 | 139 | 42 | 5825 |
| 99 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010009 | 113 | 100 | 13 | 40 | 34 | 6 | 7667 |
| 100 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010010 | 504 | 458 | 46 | 99 | 77 | 22 | 2791 |
| 101 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010016 | 311 | 262 | 49 | 135 | 112 | 23 | 4675 |
| 102 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010020 | 353 | 259 | 94 | 70 | 48 | 22 | 8323 |
| 103 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010024 | 242 | 219 | 23 | 94 | 83 | 11 | 4296 |
| 104 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010031 | 608 | 546 | 62 | 163 | 136 | 27 | 3553 |
| 105 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010033 | 401 | 337 | 64 | 94 | 82 | 12 | 3990 |
| 106 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010037 | 423 | 384 | 39 | 219 | 186 | 33 | 3221 |
| 107 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010047 | 391 | 317 | 74 | 375 | 302 | 73 | 3980 |
| 108 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010062 | 74 | 54 | 20 | 68 | 52 | 16 | 7757 |
| 109 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010079 | 514 | 437 | 77 | 169 | 141 | 28 | 2658 |
| 110 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010101 | 376 | 298 | 78 | 82 | 59 | 23 | 4501 |
| 111 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010102 | 214 | 192 | 22 | 61 | 53 | 8 | 2697 |
| 112 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010111 | 110 | 73 | 37 | 49 | 32 | 17 | 7505 |
| 113 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010132 | 377 | 324 | 53 | 90 | 77 | 13 | 3694 |
| 114 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010137 | 442 | 412 | 30 | 50 | 26 | 24 | 4061 |
| 115 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010143 | 242 | 199 | 43 | 50 | 29 | 21 | 3740 |
| 116 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010167 | 350 | 318 | 32 | 90 | 78 | 12 | 2602 |
| 117 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010171 | 334 | 299 | 35 | 72 | 59 | 13 | 2793 |
| 118 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010176 | 133 | 118 | 15 | 128 | 114 | 14 | 5663 |
| 119 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010205 | 486 | 465 | 21 | 140 | 125 | 15 | 3040 |
| 120 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010234 | 441 | 369 | 72 | 121 | 108 | 13 | 3544 |
| 121 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010239 | 413 | 395 | 18 | 90 | 79 | 11 | 3510 |
| 122 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010246 | 81 | 77 | 4 | 26 | 23 | 3 | 3745 |
| 123 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010264 | 277 | 266 | 11 | 60 | 54 | 6 | 3766 |
| 124 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010297 | 93 | 89 | 4 | 15 | 13 | 2 | 4936 |
| 125 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010337 | 187 | 150 | 37 | 60 | 49 | 11 | 3958 |
| 126 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010338 | 397 | 349 | 48 | 249 | 232 | 17 | 3127 |
| 127 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010350 | 188 | 131 | 57 | 65 | 51 | 14 | 2858 |
| 128 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010365 | 121 | 49 | 72 | 18 | 9 | 9 | 4626 |
| 129 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010432 | 340 | 303 | 37 | 139 | 112 | 27 | 3870 |
| 130 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010455 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1297 |
| 131 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010461 | 367 | 329 | 38 | 140 | 106 | 34 | 5019 |
| 132 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010466 | 525 | 435 | 90 | 275 | 190 | 85 | 3133 |
| 133 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010476 | 529 | 482 | 47 | 100 | 89 | 11 | 2731 |
| 134 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010482 | 368 | 341 | 27 | 80 | 53 | 27 | 3418 |
| 135 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010490 | 322 | 304 | 18 | 40 | 27 | 13 | 3905 |
| 136 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010491 | 308 | 293 | 15 | 56 | 43 | 13 | 3171 |
| 137 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010506 | 323 | 303 | 20 | 21 | 17 | 4 | 3226 |
| 138 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010541 | 442 | 346 | 96 | 192 | 184 | 8 | 3210 |
| 139 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010547 | 134 | 112 | 22 | 78 | 61 | 17 | 4020 |
| 140 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010553 | 244 | 224 | 20 | 29 | 19 | 10 | 2944 |
| 141 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010571 | 265 | 234 | 31 | 57 | 39 | 18 | 5592 |
| 142 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010665 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 775600 |
| 143 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010708 | 53 | 49 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4933 |
| 144 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010747 | 31 | 25 | 6 | 6 | 1 | 5 | 15625 |
| 145 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16002 |
| 146 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010834 | 66 | 49 | 17 | 16 | 10 | 6 | 2377 |
| 147 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010835 | 118 | 72 | 46 | 57 | 36 | 21 | 4227 |
| 148 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010849 | 66 | 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4881 |
| 149 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010852 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 69741 |
| 150 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010895 | 32 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6368 |
| 151 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010907 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25520 |
| 152 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010924 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100396 |
| 153 | 2021 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010958 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 284200 |
| 154 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3981 |
| 155 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011090 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3981 |
| 156 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011169 | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3981 |
| 157 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011218 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3981 |
| 158 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011222 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3981 |
| 159 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011334 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3981 |
| 160 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3981 |
| 161 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3981 |
| 162 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011673 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 |
| 163 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011733 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3981 |
| 164 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011734 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3981 |
| 165 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011763 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3981 |
| 166 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-011800 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3981 |
| 167 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-012249 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3981 |
| 168 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-018166 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3981 |
| 169 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-018168 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3981 |
| 170 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-018186 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3981 |
| 171 | 2021 | CORBU | CONSTANTA | DC10-2-018278 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3981 |
| 172 | 2021 | CRUCEA | CONSTANTA | DC10-2-011370 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3755 |
| 173 | 2021 | CRUCEA | CONSTANTA | DC10-2-011411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3755 |
| 174 | 2021 | CRUCEA | CONSTANTA | DC10-2-018228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3755 |
| 175 | 2021 | CRUCEA | CONSTANTA | DC10-2-018229 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3755 |
| 176 | 2021 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014307 | 247 | 203 | 44 | 72 | 60 | 12 | 4115 |
| 177 | 2021 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6691 |
| 178 | 2021 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014347 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12519 |
| 179 | 2021 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014821 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2538 |
| 180 | 2021 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014915 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8957 |
| 181 | 2021 | EFORIE SUD | CONSTANTA | DC10-2-015904 | 117 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2083 |
| 182 | 2021 | EFORIE SUD | CONSTANTA | DC10-2-018335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 |
| 183 | 2021 | HAGIENI | CONSTANTA | DC10-2-014410 | 58 | 56 | 2 | 6 | 5 | 1 | 69583 |
| 184 | 2021 | HARSOVA | CONSTANTA | DC10-2-011428 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11908 |
| 185 | 2021 | HORIA | CONSTANTA | DC10-2-011372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3854 |
| 186 | 2021 | HORIA | CONSTANTA | DC10-2-011503 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3854 |
| 187 | 2021 | HORIA | CONSTANTA | DC10-2-019220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3854 |
| 188 | 2021 | LANURILE | CONSTANTA | DC10-2-016208 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2947 |
| 189 | 2021 | LANURILE | CONSTANTA | DC10-2-016212 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2947 |
| 190 | 2021 | LANURILE | CONSTANTA | DC10-2-016234 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2947 |
| 191 | 2021 | LIMANU | CONSTANTA | DC10-2-014490 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3574 |
| 192 | 2021 | LIMANU | CONSTANTA | DC10-2-014722 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3574 |
| 193 | 2021 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010911 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40029 |
| 194 | 2021 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-018851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2273 |
| 195 | 2021 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63160 |
| 196 | 2021 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013017 | 367 | 351 | 16 | 293 | 286 | 7 | 2039 |
| 197 | 2021 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013024 | 422 | 380 | 42 | 417 | 377 | 40 | 2900 |
| 198 | 2021 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013028 | 448 | 392 | 56 | 443 | 389 | 54 | 2828 |
| 199 | 2021 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013045 | 43 | 38 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5846 |
| 200 | 2021 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013052 | 400 | 386 | 14 | 120 | 117 | 3 | 1406 |
| 201 | 2021 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013082 | 178 | 167 | 11 | 87 | 76 | 11 | 1705 |
| 202 | 2021 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011263 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 450 |
| 203 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-02802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3512 |
| 204 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013276 | 313 | 298 | 15 | 50 | 46 | 4 | 3512 |
| 205 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013277 | 60 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3512 |
| 206 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013278 | 90 | 88 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3512 |
| 207 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013367 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3512 |
| 208 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013369 | 84 | 78 | 6 | 22 | 18 | 4 | 3512 |
| 209 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013374 | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3512 |
| 210 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013547 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3512 |
| 211 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-018911 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3512 |
| 212 | 2021 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | DC10-2-019523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3512 |
| 213 | 2021 | MIREASA | CONSTANTA | DC10-2-011054 | 124 | 114 | 10 | 122 | 112 | 10 | 2747 |
| 214 | 2021 | MIREASA | CONSTANTA | DC10-2-011210 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2747 |
| 215 | 2021 | MIREASA | CONSTANTA | DC10-2-018098 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2747 |
| 216 | 2021 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013151 | 611 | 598 | 13 | 40 | 34 | 6 | 3278 |
| 217 | 2021 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013192 | 370 | 361 | 9 | 224 | 218 | 6 | 3425 |
| 218 | 2021 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013196 | 218 | 207 | 11 | 29 | 20 | 9 | 3461 |
| 219 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011064 | 440 | 385 | 55 | 150 | 129 | 21 | 4193 |
| 220 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011079 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96391 |
| 221 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011133 | 360 | 339 | 21 | 93 | 84 | 9 | 2786 |
| 222 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64765 |
| 223 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011213 | 16 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5737 |
| 224 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011329 | 459 | 430 | 29 | 147 | 121 | 26 | 2480 |
| 225 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011345 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67008 |
| 226 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011346 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24870 |
| 227 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011646 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23612 |
| 228 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011760 | 95 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3630 |
| 229 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011772 | 186 | 173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2528 |
| 230 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011803 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17159 |
| 231 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011812 | 494 | 488 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2081 |
| 232 | 2021 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011853 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33846 |
| 233 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011081 | 202 | 197 | 5 | 34 | 29 | 5 | 2484 |
| 234 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011191 | 236 | 214 | 22 | 44 | 33 | 11 | 3010 |
| 235 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011343 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7285 |
| 236 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011356 | 142 | 134 | 8 | 37 | 35 | 2 | 2948 |
| 237 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011773 | 124 | 104 | 20 | 10 | 4 | 6 | 2507 |
| 238 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011777 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3324 |
| 239 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011845 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72000 |
| 240 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011846 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 144625 |
| 241 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011847 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 217620 |
| 242 | 2021 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-019013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 |
| 243 | 2021 | PALAZU MARE | CONSTANTA | DC10-2-010093 | 119 | 56 | 63 | 78 | 35 | 43 | 6632 |
| 244 | 2021 | PALAZU MARE | CONSTANTA | DC10-2-010658 | 90 | 74 | 16 | 30 | 21 | 9 | 2025 |
| 245 | 2021 | PALAZU MARE | CONSTANTA | DC10-2-010926 | 160 | 118 | 42 | 42 | 27 | 15 | 2798 |
| 246 | 2021 | PALAZU MARE | CONSTANTA | DC10-2-015843 | 43 | 42 | 1 | 7 | 7 | 0 | 433 |
| 247 | 2021 | PALAZU MARE | CONSTANTA | DC10-2-019096 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 202190 |
| 248 | 2021 | PANTELIMON | CONSTANTA | DC10-2-011410 | 55 | 51 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3978 |
| 249 | 2021 | PECINEAGA | CONSTANTA | DC10-2-014445 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3617 |
| 250 | 2021 | PECINEAGA | CONSTANTA | DC10-2-014476 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 |
| 251 | 2021 | PENINSULA LUMINA | CONSTANTA | DC10-2-011095 | 181 | 166 | 15 | 94 | 86 | 8 | 3514 |
| 252 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013248 | 18 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3397 |
| 253 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013250 | 34 | 24 | 10 | 27 | 17 | 10 | 3397 |
| 254 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013251 | 20 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3397 |
| 255 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013253 | 141 | 141 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3397 |
| 256 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013254 | 197 | 179 | 18 | 14 | 13 | 1 | 3397 |
| 257 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013255 | 199 | 191 | 8 | 19 | 16 | 3 | 3397 |
| 258 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3397 |
| 259 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-013316 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3397 |
| 260 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-018415 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3397 |
| 261 | 2021 | PESTERA | CONSTANTA | DC10-2-019249 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3397 |
| 262 | 2021 | SCARISOREANU | CONSTANTA | DC10-2-016015 | 189 | 181 | 8 | 188 | 180 | 8 | 4707 |
| 263 | 2021 | SCARISOREANU | CONSTANTA | DC10-2-016017 | 173 | 172 | 1 | 168 | 167 | 1 | 4707 |
| 264 | 2021 | SCARISOREANU | CONSTANTA | DC10-2-016018 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4707 |
| 265 | 2021 | SCHITU | CONSTANTA | DC10-2-014249 | 63 | 30 | 33 | 18 | 10 | 8 | 4221 |
| 266 | 2021 | SCHITU | CONSTANTA | DC10-2-014807 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4221 |
| 267 | 2021 | SCHITU | CONSTANTA | DC10-2-014810 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4221 |
| 268 | 2021 | SCHITU | CONSTANTA | DC10-2-014813 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4221 |
| 269 | 2021 | SILISTEA | CONSTANTA | DC10-2-013300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2991 |
| 270 | 2021 | SILISTEA | CONSTANTA | DC10-2-013324 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2991 |
| 271 | 2021 | SIPOTELE | CONSTANTA | DC10-2-016368 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3667 |
| 272 | 2021 | TARGUSOR | CONSTANTA | DC10-2-011020 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3350 |
| 273 | 2021 | TARGUSOR | CONSTANTA | DC10-2-011123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3350 |
| 274 | 2021 | TARGUSOR | CONSTANTA | DC10-2-011127 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3350 |
| 275 | 2021 | TARGUSOR | CONSTANTA | DC10-2-018123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3350 |
| 276 | 2021 | TARGUSOR | CONSTANTA | DC10-2-019100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3350 |
| 277 | 2021 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014214 | 375 | 314 | 61 | 273 | 263 | 10 | 3372 |
| 278 | 2021 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014252 | 329 | 304 | 25 | 293 | 286 | 7 | 2756 |
| 279 | 2021 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014253 | 370 | 329 | 41 | 303 | 290 | 13 | 2701 |
| 280 | 2021 | TICHILESTI | CONSTANTA | DC10-2-011385 | 80 | 78 | 2 | 30 | 28 | 2 | 1890 |
| 281 | 2021 | TICHILESTI | CONSTANTA | DC10-2-011405 | 72 | 67 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1890 |
| 282 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-016053 | 221 | 216 | 5 | 66 | 64 | 2 | 3798 |
| 283 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-016229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3798 |
| 284 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-016232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3798 |
| 285 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-016565 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3798 |
| 286 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-019054 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3798 |
| 287 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-019228 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3798 |
| 288 | 2021 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-2-019366 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3798 |
| 289 | 2021 | TORTOMAN | CONSTANTA | DC10-2-018512 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4178 |
| 290 | 2021 | TORTOMAN | CONSTANTA | DC10-2-018526 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4178 |
| 291 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-01607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3772 |
| 292 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-010247 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772 |
| 293 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014223 | 351 | 294 | 57 | 59 | 43 | 16 | 3772 |
| 294 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014224 | 301 | 270 | 31 | 28 | 24 | 4 | 3772 |
| 295 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014225 | 364 | 332 | 32 | 50 | 40 | 10 | 3772 |
| 296 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014226 | 348 | 308 | 40 | 33 | 25 | 8 | 3772 |
| 297 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014227 | 405 | 366 | 39 | 71 | 62 | 9 | 3772 |
| 298 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014228 | 124 | 114 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3772 |
| 299 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014233 | 30 | 12 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3772 |
| 300 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014245 | 398 | 356 | 42 | 47 | 38 | 9 | 3772 |
| 301 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014246 | 24 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3772 |
| 302 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014247 | 170 | 137 | 33 | 20 | 16 | 4 | 3772 |
| 303 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014361 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3772 |
| 304 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014823 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3772 |
| 305 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014824 | 25 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3772 |
| 306 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-014825 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3772 |
| 307 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-019229 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3772 |
| 308 | 2021 | TUZLA | CONSTANTA | DC10-2-019246 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3772 |
| 309 | 2021 | VALEA DACILOR | CONSTANTA | DC10-2-010263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266 |
| 310 | 2021 | VALEA DACILOR | CONSTANTA | DC10-2-013320 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4266 |
| 311 | 2021 | VALEA DACILOR | CONSTANTA | DC10-2-013546 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4266 |
| 312 | 2021 | VALEA DACILOR | CONSTANTA | DC10-2-013550 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4266 |
| 313 | 2021 | VALEA DACILOR | CONSTANTA | DC10-2-018364 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4266 |
| 314 | 2021 | ALBESTI | IALOMITA | DC10-2-038151 | 215 | 207 | 8 | 164 | 157 | 7 | 1604 |
| 315 | 2021 | BARBULESTI | IALOMITA | DC10-2-035069 | 281 | 268 | 13 | 110 | 107 | 3 | 2182 |
| 316 | 2021 | BARBULESTI | IALOMITA | DC10-2-035238 | 333 | 326 | 7 | 116 | 113 | 3 | 2182 |
| 317 | 2021 | BARBULESTI | IALOMITA | DC10-2-035305 | 120 | 113 | 7 | 38 | 38 | 0 | 2182 |
| 318 | 2021 | BARBULESTI | IALOMITA | DC10-2-035436 | 192 | 191 | 1 | 61 | 61 | 0 | 2182 |
| 319 | 2021 | BARBULESTI | IALOMITA | DC10-2-035570 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2182 |
| 320 | 2021 | BITINA-UNGURENI | IALOMITA | DC10-2-035089 | 82 | 72 | 10 | 74 | 64 | 10 | 3553 |
| 321 | 2021 | BITINA-UNGURENI | IALOMITA | DC10-2-035090 | 79 | 74 | 5 | 75 | 70 | 5 | 3553 |
| 322 | 2021 | CEGANI | IALOMITA | DC10-2-036166 | 280 | 268 | 12 | 23 | 20 | 3 | 1988 |
| 323 | 2021 | CEGANI | IALOMITA | DC10-2-036167 | 191 | 186 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1988 |
| 324 | 2021 | DELENI | IALOMITA | DC10-2-036367 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4387 |
| 325 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | AC10-2-035284 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3553 |
| 326 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | AC10-2-035428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3553 |
| 327 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035035 | 186 | 179 | 7 | 18 | 17 | 1 | 3553 |
| 328 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035084 | 60 | 50 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3553 |
| 329 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035085 | 383 | 341 | 42 | 43 | 40 | 3 | 3553 |
| 330 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035086 | 59 | 48 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3553 |
| 331 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035088 | 122 | 106 | 16 | 26 | 22 | 4 | 3553 |
| 332 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035110 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3553 |
| 333 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035188 | 32 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3553 |
| 334 | 2021 | DRAGOESTI | IALOMITA | DC10-2-035440 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3553 |
| 335 | 2021 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036004 | 245 | 224 | 21 | 55 | 49 | 6 | 3553 |
| 336 | 2021 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036232 | 151 | 144 | 7 | 42 | 40 | 2 | 2029 |
| 337 | 2021 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036269 | 230 | 225 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3377 |
| 338 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | AC10-2-038108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2477 |
| 339 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038041 | 174 | 158 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2477 |
| 340 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038107 | 225 | 205 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2477 |
| 341 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2477 |
| 342 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038115 | 168 | 162 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2477 |
| 343 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038184 | 194 | 169 | 25 | 8 | 8 | 0 | 2477 |
| 344 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038195 | 103 | 98 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2477 |
| 345 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2477 |
| 346 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038583 | 143 | 135 | 8 | 35 | 30 | 5 | 2477 |
| 347 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038637 | 148 | 136 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2477 |
| 348 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038638 | 105 | 95 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2477 |
| 349 | 2021 | GHEORGHE DOJA | IALOMITA | DC10-2-038639 | 110 | 104 | 6 | 20 | 18 | 2 | 2477 |
| 350 | 2021 | GRECII DE JOS | IALOMITA | DC10-2-035513 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5286 |
| 351 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | AC10-2-035216 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2375 |
| 352 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035108 | 186 | 173 | 13 | 180 | 170 | 10 | 2375 |
| 353 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035109 | 140 | 132 | 8 | 92 | 85 | 7 | 2375 |
| 354 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035164 | 272 | 260 | 12 | 131 | 127 | 4 | 2375 |
| 355 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035252 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2375 |
| 356 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035315 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2375 |
| 357 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035325 | 243 | 231 | 12 | 131 | 127 | 4 | 2375 |
| 358 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035326 | 253 | 234 | 19 | 92 | 87 | 5 | 2375 |
| 359 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035469 | 55 | 53 | 2 | 54 | 52 | 2 | 2375 |
| 360 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | DC10-2-035470 | 184 | 179 | 5 | 177 | 172 | 5 | 2375 |
| 361 | 2021 | ION ROATA | IALOMITA | IL5166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2375 |
| 362 | 2021 | LUCIU | IALOMITA | DC10-2-037666 | 216 | 203 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2813 |
| 363 | 2021 | LUCIU | IALOMITA | DC10-2-037668 | 39 | 31 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2813 |
| 364 | 2021 | M.KOGALNICEANU | IALOMITA | DC10-2-037601 | 256 | 244 | 12 | 182 | 180 | 2 | 2477 |
| 365 | 2021 | M.KOGALNICEANU | IALOMITA | DC10-2-037602 | 419 | 390 | 29 | 88 | 77 | 11 | 2477 |
| 366 | 2021 | M.KOGALNICEANU | IALOMITA | DC10-2-037603 | 389 | 366 | 23 | 52 | 46 | 6 | 2477 |
| 367 | 2021 | M.KOGALNICEANU | IALOMITA | DC10-2-037604 | 107 | 99 | 8 | 24 | 22 | 2 | 2477 |
| 368 | 2021 | MAIA | IALOMITA | DC10-2-035041 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2733 |
| 369 | 2021 | MAIA | IALOMITA | DC10-2-035042 | 103 | 92 | 11 | 17 | 14 | 3 | 2733 |
| 370 | 2021 | MAIA | IALOMITA | DC10-2-035157 | 250 | 234 | 16 | 21 | 19 | 2 | 2733 |
| 371 | 2021 | MAIA | IALOMITA | DC10-2-035171 | 183 | 165 | 18 | 23 | 18 | 5 | 2733 |
| 372 | 2021 | MAIA | IALOMITA | DC10-2-035187 | 180 | 170 | 10 | 32 | 26 | 6 | 2733 |
| 373 | 2021 | MAIA | IALOMITA | DC10-2-035605 | 134 | 123 | 11 | 15 | 12 | 3 | 2733 |
| 374 | 2021 | MAIA | IALOMITA | P 5157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2733 |
| 375 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | AC10-2-035334 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3309 |
| 376 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035100 | 183 | 169 | 14 | 26 | 22 | 4 | 3309 |
| 377 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035103 | 245 | 227 | 18 | 24 | 21 | 3 | 3309 |
| 378 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035149 | 148 | 121 | 27 | 28 | 19 | 9 | 3309 |
| 379 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035155 | 321 | 309 | 12 | 42 | 40 | 2 | 3309 |
| 380 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035197 | 38 | 32 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3309 |
| 381 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035201 | 48 | 37 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3309 |
| 382 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035236 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3309 |
| 383 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035266 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3309 |
| 384 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035296 | 262 | 233 | 29 | 31 | 25 | 6 | 3309 |
| 385 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035474 | 167 | 161 | 6 | 15 | 15 | 0 | 3309 |
| 386 | 2021 | MANASIA | IALOMITA | DC10-2-035485 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3309 |
| 387 | 2021 | MARSILIENI | IALOMITA | DC10-2-038026 | 101 | 99 | 2 | 36 | 34 | 2 | 1506 |
| 388 | 2021 | MUNTENI-BUZAU | IALOMITA | DC10-2-038299 | 140 | 135 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1873 |
| 389 | 2021 | MUNTENI-BUZAU | IALOMITA | DC10-2-038301 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1873 |
| 390 | 2021 | MUNTENI-BUZAU | IALOMITA | DC10-2-038341 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1873 |
| 391 | 2021 | MUNTENI-BUZAU | IALOMITA | DC10-2-038547 | 177 | 172 | 5 | 12 | 12 | 0 | 1873 |
| 392 | 2021 | MUNTENI-BUZAU | IALOMITA | DC10-2-038675 | 135 | 127 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1873 |
| 393 | 2021 | PALTINISU | IALOMITA | DC10-2-038102 | 292 | 264 | 28 | 28 | 25 | 3 | 3703 |
| 394 | 2021 | PALTINISU | IALOMITA | DC10-2-038137 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3703 |
| 395 | 2021 | PROGRESU | IALOMITA | DC10-2-036176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2765 |
| 396 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | AC10-2-035118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2687 |
| 397 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | AC10-2-035167 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2687 |
| 398 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | AC10-2-035345 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2687 |
| 399 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035026 | 217 | 195 | 22 | 55 | 53 | 2 | 2687 |
| 400 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035027 | 214 | 199 | 15 | 69 | 60 | 9 | 2687 |
| 401 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035028 | 207 | 179 | 28 | 47 | 41 | 6 | 2687 |
| 402 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035029 | 185 | 162 | 23 | 57 | 48 | 9 | 2687 |
| 403 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035030 | 105 | 83 | 22 | 39 | 30 | 9 | 2687 |
| 404 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035098 | 189 | 153 | 36 | 60 | 49 | 11 | 2687 |
| 405 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035174 | 122 | 102 | 20 | 28 | 23 | 5 | 2687 |
| 406 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035186 | 71 | 64 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2687 |
| 407 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035189 | 177 | 140 | 37 | 46 | 34 | 12 | 2687 |
| 408 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035432 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687 |
| 409 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035452 | 98 | 83 | 15 | 12 | 7 | 5 | 2687 |
| 410 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035465 | 105 | 84 | 21 | 6 | 5 | 1 | 2687 |
| 411 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035466 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2687 |
| 412 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035471 | 35 | 27 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2687 |
| 413 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035472 | 98 | 74 | 24 | 20 | 14 | 6 | 2687 |
| 414 | 2021 | SINESTI | IALOMITA | DC10-2-035569 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2687 |
| 415 | 2021 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038014 | 140 | 129 | 11 | 17 | 13 | 4 | 3021 |
| 416 | 2021 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038670 | 125 | 108 | 17 | 31 | 28 | 3 | 3021 |
| 417 | 2021 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037436 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2504 |
| 418 | 2021 | TERASA MALU | IALOMITA | DC10-2-038032 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2977 |
| 419 | 2021 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035162 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2265 |
| 420 | 2021 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035294 | 25 | 18 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4995 |
| 421 | 2021 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035467 | 26 | 5 | 21 | 13 | 4 | 9 | 4959 |
| 422 | 2021 | VALEA CIORII | IALOMITA | AC10-2-037584 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 |
| 423 | 2021 | VALEA CIORII | IALOMITA | DC10-2-037582 | 250 | 242 | 8 | 33 | 31 | 2 | 1909 |
| 424 | 2021 | VALEA CIORII | IALOMITA | DC10-2-037583 | 189 | 183 | 6 | 42 | 38 | 4 | 1909 |
| 425 | 2021 | VALEA CIORII | IALOMITA | DC10-2-037588 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1909 |
| 426 | 2021 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043007 | 103 | 92 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4565 |
| 427 | 2021 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043015 | 266 | 253 | 13 | 22 | 21 | 1 | 3681 |
| 428 | 2021 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043226 | 142 | 137 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2990 |
| 429 | 2021 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043309 | 39 | 27 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4040 |
| 430 | 2021 | BESTEPE | TULCEA | DC10-2-042042 | 79 | 72 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1721 |
| 431 | 2021 | BESTEPE | TULCEA | DC10-2-042043 | 128 | 117 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1721 |
| 432 | 2021 | BESTEPE | TULCEA | DC10-2-042044 | 133 | 121 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1721 |
| 433 | 2021 | BESTEPE | TULCEA | DC10-2-042045 | 175 | 169 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1721 |
| 434 | 2021 | C.A. ROSETTI | TULCEA | DC10-2-042446 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2891 |
| 435 | 2021 | C.A. ROSETTI | TULCEA | DC10-2-049356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2891 |
| 436 | 2021 | CARCALIU | TULCEA | DC10-2-044030 | 163 | 158 | 5 | 14 | 13 | 1 | 851 |
| 437 | 2021 | CARCALIU | TULCEA | DC10-2-044031 | 534 | 516 | 18 | 30 | 27 | 3 | 851 |
| 438 | 2021 | CARCALIU | TULCEA | DC10-2-044032 | 265 | 253 | 12 | 19 | 19 | 0 | 851 |
| 439 | 2021 | CARCALIU | TULCEA | DC10-2-044104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 851 |
| 440 | 2021 | CASIMCEA | TULCEA | DC10-2-043152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3123 |
| 441 | 2021 | CASIMCEA | TULCEA | DC10-2-043153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3123 |
| 442 | 2021 | CASIMCEA | TULCEA | DC10-2-043279 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3123 |
| 443 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044034 | 109 | 106 | 3 | 72 | 69 | 3 | 3968 |
| 444 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044035 | 210 | 204 | 6 | 115 | 109 | 6 | 3968 |
| 445 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044036 | 283 | 269 | 14 | 139 | 129 | 10 | 3968 |
| 446 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044037 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3968 |
| 447 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044086 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 448 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044115 | 327 | 290 | 37 | 224 | 205 | 19 | 3968 |
| 449 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 450 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 451 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044219 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 452 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044220 | 209 | 192 | 17 | 121 | 113 | 8 | 3968 |
| 453 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3968 |
| 454 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044243 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 455 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044300 | 105 | 98 | 7 | 53 | 47 | 6 | 3968 |
| 456 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3968 |
| 457 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044363 | 298 | 287 | 11 | 122 | 114 | 8 | 3968 |
| 458 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044366 | 226 | 217 | 9 | 137 | 130 | 7 | 3968 |
| 459 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044369 | 113 | 104 | 9 | 66 | 58 | 8 | 3968 |
| 460 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 461 | 2021 | GRECI | TULCEA | DC10-2-044406 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3968 |
| 462 | 2021 | ILGANII DE JOS | TULCEA | DC10-2-042585 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 |
| 463 | 2021 | ILGANII DE JOS | TULCEA | DC10-2-042622 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2720 |
| 464 | 2021 | MACIN | TULCEA | DC10-2-044010 | 52 | 42 | 10 | 52 | 42 | 10 | 3314 |
| 465 | 2021 | SARICHIOI | TULCEA | DC10-2-043040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2344 |
| 466 | 2021 | SARICHIOI | TULCEA | DC10-2-043180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2344 |
| 467 | 2021 | SARICHIOI | TULCEA | DC10-2-043243 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2344 |
| 468 | 2021 | TUDOR VLADIMIRESCU | TULCEA | DC10-2-041252 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2686 |
| 469 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-11307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40200 |
| 470 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041001 | 274 | 253 | 21 | 22 | 8 | 14 | 2594 |
| 471 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041003 | 353 | 327 | 26 | 208 | 184 | 24 | 3379 |
| 472 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041009 | 80 | 49 | 31 | 36 | 25 | 11 | 10681 |
| 473 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041012 | 169 | 161 | 8 | 165 | 159 | 6 | 2397 |
| 474 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041042 | 432 | 391 | 41 | 198 | 162 | 36 | 2735 |
| 475 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041047 | 152 | 114 | 38 | 149 | 113 | 36 | 3585 |
| 476 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041062 | 317 | 293 | 24 | 24 | 10 | 14 | 3803 |
| 477 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041067 | 57 | 52 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5284 |
| 478 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041076 | 170 | 159 | 11 | 30 | 24 | 6 | 3588 |
| 479 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041082 | 193 | 186 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6281 |
| 480 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041089 | 88 | 76 | 12 | 19 | 14 | 5 | 4359 |
| 481 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041122 | 251 | 237 | 14 | 114 | 101 | 13 | 3640 |
| 482 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041123 | 131 | 107 | 24 | 35 | 22 | 13 | 6528 |
| 483 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19717 |
| 484 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041186 | 157 | 148 | 9 | 15 | 12 | 3 | 2905 |
| 485 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041199 | 311 | 289 | 22 | 175 | 155 | 20 | 3968 |
| 486 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041207 | 241 | 219 | 22 | 59 | 39 | 20 | 3063 |
| 487 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041212 | 147 | 139 | 8 | 143 | 136 | 7 | 3366 |
| 488 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041216 | 41 | 33 | 8 | 10 | 3 | 7 | 887 |
| 489 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041238 | 280 | 246 | 34 | 277 | 245 | 32 | 3125 |
| 490 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041242 | 131 | 110 | 21 | 117 | 97 | 20 | 3307 |
| 491 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041910 | 331 | 281 | 50 | 72 | 37 | 35 | 4912 |
| 492 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041916 | 399 | 375 | 24 | 193 | 176 | 17 | 1990 |
| 493 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041976 | 498 | 444 | 54 | 178 | 137 | 41 | 2771 |
| 494 | 2021 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-046064 | 364 | 332 | 32 | 124 | 104 | 20 | 3238 |
| 495 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2659 |
| 496 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2659 |
| 497 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044022 | 313 | 298 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2659 |
| 498 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044023 | 154 | 141 | 13 | 12 | 11 | 1 | 2659 |
| 499 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044098 | 282 | 257 | 25 | 26 | 22 | 4 | 2659 |
| 500 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044105 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2659 |
| 501 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044315 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2659 |
| 502 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044347 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2659 |
| 503 | 2021 | VACARENI | TULCEA | DC10-2-044390 | 107 | 103 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2659 |
| 504 | 2021 | VALEA NUCARILOR | TULCEA | DC10-2-042166 | 87 | 84 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2286 |
| 505 | 2021 | VALEA NUCARILOR | TULCEA | DC10-2-042167 | 214 | 206 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2286 |
| 506 | 2021 | VALEA NUCARILOR | TULCEA | DC10-2-042169 | 116 | 111 | 5 | 24 | 24 | 0 | 2286 |
| 507 | 2021 | VALEA NUCARILOR | TULCEA | DC10-2-042170 | 119 | 113 | 6 | 27 | 25 | 2 | 2286 |
| 508 | 2021 | VISINA | TULCEA | DC10-2-043042 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2622 |
| 509 | 2021 | VISINA | TULCEA | DC10-2-043071 | 184 | 178 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2622 |
| 510 | 2021 | VISINA | TULCEA | DC10-2-043072 | 154 | 151 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2622 |
| 511 | 2021 | VULTURU | TULCEA | DC10-2-042052 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3091 |
| 512 | 2021 | VULTURU | TULCEA | DC10-2-042552 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3091 |
| 513 | 2021 | VULTURU | TULCEA | DC10-2-042619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3091 |
| 514 | 2022 | BELCIUGATELE | CALARASI | DC10-2-021364 | 190 | 128 | 62 | 181 | 124 | 57 | 5493 |
| 515 | 2022 | BELCIUGATELE | CALARASI | DC10-2-021370 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5493 |
| 516 | 2022 | BELCIUGATELE | CALARASI | DC10-2-021606 | 91 | 73 | 18 | 91 | 73 | 18 | 5493 |
| 517 | 2022 | BELCIUGATELE | CALARASI | DC10-2-021607 | 91 | 84 | 7 | 90 | 83 | 7 | 5493 |
| 518 | 2022 | BELCIUGATELE | CALARASI | DC10-2-021613 | 115 | 100 | 15 | 112 | 97 | 15 | 5493 |
| 519 | 2022 | BELCIUGATELE | CALARASI | DC10-2-021988 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5493 |
| 520 | 2022 | BUCIUMENI | CALARASI | DC10-2-022651 | 168 | 165 | 3 | 162 | 159 | 3 | 8279 |
| 521 | 2022 | BUCIUMENI | CALARASI | DC10-2-022652 | 157 | 150 | 7 | 151 | 145 | 6 | 8279 |
| 522 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022432 | 81 | 78 | 3 | 71 | 69 | 2 | 3954 |
| 523 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022639 | 52 | 42 | 10 | 48 | 38 | 10 | 3954 |
| 524 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022640 | 20 | 17 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3954 |
| 525 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022641 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3954 |
| 526 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022691 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 3954 |
| 527 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022714 | 899 | 860 | 39 | 877 | 839 | 38 | 3954 |
| 528 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022810 | 228 | 205 | 23 | 222 | 202 | 20 | 3954 |
| 529 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022861 | 46 | 44 | 2 | 40 | 39 | 1 | 3954 |
| 530 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022862 | 59 | 54 | 5 | 48 | 45 | 3 | 3954 |
| 531 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022872 | 12 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3954 |
| 532 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022921 | 22 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 3954 |
| 533 | 2022 | BUDESTI | CALARASI | DC10-2-022990 | 32 | 25 | 7 | 31 | 24 | 7 | 3954 |
| 534 | 2022 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023002 | 172 | 157 | 15 | 166 | 151 | 15 | 2707 |
| 535 | 2022 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023014 | 140 | 120 | 20 | 138 | 118 | 20 | 4582 |
| 536 | 2022 | CANDEASCA | CALARASI | DC10-2-021610 | 185 | 156 | 29 | 182 | 155 | 27 | 2933 |
| 537 | 2022 | CEACU | CALARASI | DC10-2-023182 | 267 | 237 | 30 | 259 | 231 | 28 | 3037 |
| 538 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022406 | 61 | 60 | 1 | 52 | 51 | 1 | 2929 |
| 539 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022528 | 270 | 252 | 18 | 251 | 236 | 15 | 2929 |
| 540 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022558 | 215 | 211 | 4 | 214 | 210 | 4 | 2929 |
| 541 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022559 | 325 | 296 | 29 | 314 | 290 | 24 | 2929 |
| 542 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022560 | 180 | 174 | 6 | 171 | 166 | 5 | 2929 |
| 543 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022561 | 264 | 242 | 22 | 259 | 238 | 21 | 2929 |
| 544 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022686 | 259 | 249 | 10 | 254 | 245 | 9 | 2929 |
| 545 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022687 | 290 | 268 | 22 | 281 | 264 | 17 | 2929 |
| 546 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022748 | 339 | 327 | 12 | 323 | 313 | 10 | 2929 |
| 547 | 2022 | CHIRNOGI | CALARASI | DC10-2-022800 | 217 | 202 | 15 | 204 | 189 | 15 | 2929 |
| 548 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022426 | 55 | 48 | 7 | 50 | 45 | 5 | 2850 |
| 549 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022444 | 96 | 93 | 3 | 91 | 89 | 2 | 2850 |
| 550 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022570 | 278 | 265 | 13 | 267 | 254 | 13 | 2850 |
| 551 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022571 | 310 | 293 | 17 | 295 | 280 | 15 | 2850 |
| 552 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022760 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2850 |
| 553 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022796 | 267 | 244 | 23 | 262 | 241 | 21 | 2850 |
| 554 | 2022 | CURCANI | CALARASI | DC10-2-022799 | 163 | 156 | 7 | 161 | 154 | 7 | 2850 |
| 555 | 2022 | DARVARI | CALARASI | DC10-2-021442 | 136 | 103 | 33 | 128 | 98 | 30 | 2702 |
| 556 | 2022 | DARVARI | CALARASI | DC10-2-021960 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2702 |
| 557 | 2022 | DRAGOS VODA | CALARASI | DC10-2-021404 | 180 | 170 | 10 | 179 | 169 | 10 | 4197 |
| 558 | 2022 | DRAGOS VODA | CALARASI | DC10-2-021633 | 190 | 183 | 7 | 189 | 183 | 6 | 4197 |
| 559 | 2022 | DRAGOS VODA | CALARASI | DC10-2-021634 | 118 | 115 | 3 | 118 | 115 | 3 | 4197 |
| 560 | 2022 | DRAGOS VODA | CALARASI | DC10-2-021635 | 367 | 354 | 13 | 363 | 351 | 12 | 4197 |
| 561 | 2022 | DRAGOS VODA | CALARASI | DC10-2-021880 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4197 |
| 562 | 2022 | GRADISTEA | CALARASI | DC10-2-023224 | 214 | 195 | 19 | 28 | 22 | 6 | 2854 |
| 563 | 2022 | GRADISTEA | CALARASI | DC10-2-023901 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2854 |
| 564 | 2022 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022548 | 194 | 170 | 24 | 189 | 166 | 23 | 3065 |
| 565 | 2022 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022821 | 255 | 244 | 11 | 248 | 238 | 10 | 3065 |
| 566 | 2022 | MITRENI | CALARASI | DC10-2-022567 | 389 | 370 | 19 | 379 | 364 | 15 | 3186 |
| 567 | 2022 | MITRENI | CALARASI | DC10-2-022731 | 153 | 144 | 9 | 149 | 141 | 8 | 3186 |
| 568 | 2022 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023030 | 484 | 458 | 26 | 472 | 448 | 24 | 3449 |
| 569 | 2022 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023644 | 161 | 156 | 5 | 160 | 155 | 5 | 3449 |
| 570 | 2022 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023664 | 29 | 28 | 1 | 24 | 24 | 0 | 3449 |
| 571 | 2022 | NEGOESTI | CALARASI | DA10-2-021022 | 84 | 69 | 15 | 23 | 11 | 12 | 3216 |
| 572 | 2022 | NEGOESTI | CALARASI | DC10-2-022637 | 252 | 242 | 10 | 248 | 240 | 8 | 3216 |
| 573 | 2022 | NEGOESTI | CALARASI | DC10-2-022638 | 81 | 72 | 9 | 77 | 70 | 7 | 3216 |
| 574 | 2022 | NUCI | CALARASI | DC10-2-022650 | 181 | 171 | 10 | 176 | 166 | 10 | 5375 |
| 575 | 2022 | OGORU | CALARASI | DC10-2-021702 | 169 | 153 | 16 | 168 | 153 | 15 | 2778 |
| 576 | 2022 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022506 | 132 | 121 | 11 | 127 | 117 | 10 | 5190 |
| 577 | 2022 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022514 | 69 | 61 | 8 | 60 | 53 | 7 | 4352 |
| 578 | 2022 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022518 | 21 | 4 | 17 | 18 | 4 | 14 | 20558 |
| 579 | 2022 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022973 | 76 | 65 | 11 | 72 | 62 | 10 | 10332 |
| 580 | 2022 | PLATARESTI | CALARASI | DA10-2-020008 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3282 |
| 581 | 2022 | PLATARESTI | CALARASI | DC10-2-022786 | 203 | 192 | 11 | 197 | 188 | 9 | 3282 |
| 582 | 2022 | PLATARESTI | CALARASI | DC10-2-022795 | 201 | 186 | 15 | 195 | 185 | 10 | 3282 |
| 583 | 2022 | PLATARESTI | CALARASI | DC10-2-022896 | 156 | 147 | 9 | 148 | 141 | 7 | 3282 |
| 584 | 2022 | PODU PITARULUI | CALARASI | DC10-2-022778 | 188 | 175 | 13 | 172 | 163 | 9 | 3390 |
| 585 | 2022 | SAPUNARI | CALARASI | DC10-2-021772 | 131 | 125 | 6 | 128 | 124 | 4 | 3139 |
| 586 | 2022 | SOLDANU | CALARASI | DC10-2-022580 | 200 | 181 | 19 | 195 | 180 | 15 | 3031 |
| 587 | 2022 | SOLDANU | CALARASI | DC10-2-022581 | 49 | 36 | 13 | 46 | 34 | 12 | 3031 |
| 588 | 2022 | SOLDANU | CALARASI | DC10-2-022886 | 239 | 225 | 14 | 234 | 223 | 11 | 3031 |
| 589 | 2022 | SOLDANU | CALARASI | DC10-2-022894 | 364 | 349 | 15 | 358 | 345 | 13 | 3031 |
| 590 | 2022 | TAMADAU MARE | CALARASI | DC10-2-021335 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3183 |
| 591 | 2022 | TAMADAU MARE | CALARASI | DC10-2-021524 | 131 | 108 | 23 | 126 | 106 | 20 | 3183 |
| 592 | 2022 | VASILATI | CALARASI | DC10-2-022430 | 76 | 73 | 3 | 69 | 67 | 2 | 2831 |
| 593 | 2022 | VASILATI | CALARASI | DC10-2-022626 | 359 | 343 | 16 | 343 | 332 | 11 | 2831 |
| 594 | 2022 | VASILATI | CALARASI | DC10-2-022646 | 297 | 278 | 19 | 289 | 273 | 16 | 2831 |
| 595 | 2022 | VASILATI | CALARASI | DC10-2-022647 | 186 | 184 | 2 | 183 | 181 | 2 | 2831 |
| 596 | 2022 | VASILATI | CALARASI | DC10-2-022877 | 238 | 229 | 9 | 234 | 226 | 8 | 2831 |
| 597 | 2022 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014243 | 245 | 206 | 39 | 200 | 168 | 32 | 3592 |
| 598 | 2022 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014258 | 71 | 42 | 29 | 68 | 39 | 29 | 3592 |
| 599 | 2022 | CIOCARLIA | CONSTANTA | DC10-2-016265 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4292 |
| 600 | 2022 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011059 | 83 | 77 | 6 | 83 | 77 | 6 | 3437 |
| 601 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010007 | 521 | 438 | 83 | 518 | 436 | 82 | 3486 |
| 602 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010008 | 163 | 110 | 53 | 152 | 101 | 51 | 12173 |
| 603 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010011 | 1503 | 1367 | 136 | 1462 | 1338 | 124 | 2607 |
| 604 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010018 | 19 | 7 | 12 | 18 | 7 | 11 | 32637 |
| 605 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010019 | 463 | 415 | 48 | 450 | 406 | 44 | 5069 |
| 606 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010027 | 186 | 171 | 15 | 183 | 169 | 14 | 3972 |
| 607 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010029 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 39186 |
| 608 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010032 | 64 | 29 | 35 | 64 | 29 | 35 | 19786 |
| 609 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010049 | 38 | 21 | 17 | 33 | 20 | 13 | 11738 |
| 610 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010061 | 82 | 76 | 6 | 82 | 76 | 6 | 4861 |
| 611 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010070 | 330 | 317 | 13 | 329 | 316 | 13 | 2494 |
| 612 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010073 | 189 | 170 | 19 | 185 | 168 | 17 | 5800 |
| 613 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010097 | 151 | 135 | 16 | 147 | 131 | 16 | 4533 |
| 614 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010104 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 21677 |
| 615 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010108 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 49798 |
| 616 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010117 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 158155 |
| 617 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010130 | 57 | 34 | 23 | 53 | 34 | 19 | 4194 |
| 618 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010140 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 30374 |
| 619 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010149 | 245 | 238 | 7 | 243 | 236 | 7 | 3442 |
| 620 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010162 | 373 | 324 | 49 | 365 | 320 | 45 | 2514 |
| 621 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010163 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | 13 | 36044 |
| 622 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010180 | 41 | 32 | 9 | 41 | 32 | 9 | 4017 |
| 623 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010181 | 246 | 206 | 40 | 234 | 196 | 38 | 6410 |
| 624 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010185 | 12 | 1 | 11 | 12 | 1 | 11 | 52560 |
| 625 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010207 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 68128 |
| 626 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010218 | 18 | 10 | 8 | 16 | 10 | 6 | 39118 |
| 627 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010219 | 374 | 355 | 19 | 373 | 354 | 19 | 3154 |
| 628 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010224 | 47 | 3 | 44 | 47 | 3 | 44 | 22003 |
| 629 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010236 | 142 | 119 | 23 | 139 | 116 | 23 | 6424 |
| 630 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010253 | 91 | 79 | 12 | 90 | 79 | 11 | 3997 |
| 631 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010270 | 102 | 97 | 5 | 102 | 97 | 5 | 2670 |
| 632 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010289 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 9688 |
| 633 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010316 | 48 | 27 | 21 | 48 | 27 | 21 | 3382 |
| 634 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010325 | 341 | 314 | 27 | 339 | 312 | 27 | 2875 |
| 635 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010335 | 20 | 1 | 19 | 19 | 1 | 18 | 18962 |
| 636 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010347 | 54 | 38 | 16 | 53 | 37 | 16 | 17236 |
| 637 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010358 | 242 | 218 | 24 | 241 | 217 | 24 | 2616 |
| 638 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010377 | 1099 | 998 | 101 | 1076 | 980 | 96 | 2643 |
| 639 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010379 | 140 | 120 | 20 | 139 | 120 | 19 | 2882 |
| 640 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010471 | 229 | 213 | 16 | 227 | 211 | 16 | 2692 |
| 641 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010485 | 112 | 100 | 12 | 112 | 100 | 12 | 8373 |
| 642 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010486 | 441 | 416 | 25 | 441 | 416 | 25 | 3163 |
| 643 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010521 | 277 | 246 | 31 | 276 | 246 | 30 | 5125 |
| 644 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010552 | 156 | 150 | 6 | 156 | 150 | 6 | 2907 |
| 645 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010559 | 308 | 253 | 55 | 294 | 243 | 51 | 3483 |
| 646 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010583 | 428 | 371 | 57 | 425 | 371 | 54 | 2910 |
| 647 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010590 | 66 | 38 | 28 | 65 | 38 | 27 | 6357 |
| 648 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010596 | 132 | 109 | 23 | 131 | 109 | 22 | 3711 |
| 649 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010669 | 69 | 36 | 33 | 48 | 25 | 23 | 7852 |
| 650 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010802 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 128334 |
| 651 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010803 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 127568 |
| 652 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010806 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 32554 |
| 653 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010602 | 161 | 131 | 30 | 160 | 130 | 30 | 2790 |
| 654 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010605 | 838 | 801 | 37 | 832 | 797 | 35 | 2790 |
| 655 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010606 | 166 | 161 | 5 | 163 | 158 | 5 | 2790 |
| 656 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010607 | 358 | 352 | 6 | 357 | 351 | 6 | 2790 |
| 657 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010608 | 58 | 43 | 15 | 58 | 43 | 15 | 2790 |
| 658 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010609 | 182 | 170 | 12 | 181 | 169 | 12 | 2790 |
| 659 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010610 | 248 | 241 | 7 | 247 | 241 | 6 | 2790 |
| 660 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010611 | 525 | 503 | 22 | 522 | 500 | 22 | 2790 |
| 661 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010612 | 176 | 151 | 25 | 173 | 150 | 23 | 2790 |
| 662 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010613 | 148 | 141 | 7 | 147 | 140 | 7 | 2790 |
| 663 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010615 | 185 | 181 | 4 | 183 | 179 | 4 | 2790 |
| 664 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010616 | 46 | 41 | 5 | 45 | 40 | 5 | 2790 |
| 665 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010619 | 20 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2790 |
| 666 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010621 | 299 | 290 | 9 | 299 | 290 | 9 | 2790 |
| 667 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010622 | 167 | 165 | 2 | 166 | 164 | 2 | 2790 |
| 668 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010623 | 59 | 51 | 8 | 59 | 51 | 8 | 2790 |
| 669 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010624 | 163 | 151 | 12 | 163 | 151 | 12 | 2790 |
| 670 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010626 | 95 | 83 | 12 | 91 | 79 | 12 | 2790 |
| 671 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010629 | 30 | 30 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2790 |
| 672 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010631 | 178 | 161 | 17 | 175 | 159 | 16 | 2790 |
| 673 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010632 | 141 | 118 | 23 | 139 | 116 | 23 | 2790 |
| 674 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010633 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2790 |
| 675 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010634 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2790 |
| 676 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010635 | 21 | 1 | 20 | 21 | 1 | 20 | 2790 |
| 677 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010637 | 59 | 41 | 18 | 56 | 40 | 16 | 2790 |
| 678 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010638 | 124 | 108 | 16 | 124 | 108 | 16 | 2790 |
| 679 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010639 | 175 | 136 | 39 | 136 | 98 | 38 | 2790 |
| 680 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010640 | 170 | 129 | 41 | 170 | 129 | 41 | 2790 |
| 681 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010641 | 53 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 2790 |
| 682 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010642 | 133 | 117 | 16 | 131 | 115 | 16 | 2790 |
| 683 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010643 | 46 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 2790 |
| 684 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010644 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2790 |
| 685 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010646 | 37 | 36 | 1 | 37 | 36 | 1 | 2790 |
| 686 | 2022 | CUMPANA | CONSTANTA | DC10-2-010648 | 24 | 16 | 8 | 22 | 16 | 6 | 2790 |
| 687 | 2022 | DOROBANTU | CONSTANTA | DC10-2-011055 | 320 | 236 | 84 | 318 | 234 | 84 | 3493 |
| 688 | 2022 | DOROBANTU | CONSTANTA | DC10-2-011174 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3493 |
| 689 | 2022 | DOROBANTU | CONSTANTA | DC10-2-011264 | 225 | 165 | 60 | 223 | 163 | 60 | 3493 |
| 690 | 2022 | DOROBANTU | CONSTANTA | DC10-2-011305 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3493 |
| 691 | 2022 | DOROBANTU | CONSTANTA | DC10-2-011723 | 12 | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3493 |
| 692 | 2022 | FANTANELE | CONSTANTA | DC10-2-011061 | 145 | 113 | 32 | 145 | 113 | 32 | 2734 |
| 693 | 2022 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010860 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 46364 |
| 694 | 2022 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011051 | 214 | 186 | 28 | 211 | 184 | 27 | 3506 |
| 695 | 2022 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011052 | 129 | 115 | 14 | 127 | 113 | 14 | 3506 |
| 696 | 2022 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011033 | 24 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5674 |
| 697 | 2022 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011042 | 60 | 52 | 8 | 60 | 52 | 8 | 5120 |
| 698 | 2022 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011050 | 249 | 227 | 22 | 240 | 219 | 21 | 2812 |
| 699 | 2022 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-010053 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 11372 |
| 700 | 2022 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013152 | 349 | 337 | 12 | 344 | 332 | 12 | 4348 |
| 701 | 2022 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013195 | 200 | 184 | 16 | 198 | 182 | 16 | 4348 |
| 702 | 2022 | POIANA | CONSTANTA | DC10-2-011076 | 73 | 64 | 9 | 67 | 58 | 9 | 3930 |
| 703 | 2022 | POIANA | CONSTANTA | DC10-2-011077 | 94 | 74 | 20 | 94 | 74 | 20 | 3930 |
| 704 | 2022 | POIANA | CONSTANTA | DC10-2-011078 | 56 | 45 | 11 | 53 | 43 | 10 | 3930 |
| 705 | 2022 | POIANA | CONSTANTA | DC10-2-011199 | 257 | 220 | 37 | 250 | 215 | 35 | 3930 |
| 706 | 2022 | POIANA | CONSTANTA | DC10-2-011677 | 41 | 37 | 4 | 39 | 35 | 4 | 3930 |
| 707 | 2022 | POTARNICHEA | CONSTANTA | DC10-2-016217 | 218 | 210 | 8 | 214 | 207 | 7 | 2610 |
| 708 | 2022 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013124 | 334 | 310 | 24 | 326 | 305 | 21 | 3239 |
| 709 | 2022 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013125 | 131 | 119 | 12 | 130 | 119 | 11 | 3239 |
| 710 | 2022 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013183 | 90 | 82 | 8 | 83 | 77 | 6 | 3239 |
| 711 | 2022 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013615 | 229 | 202 | 27 | 222 | 199 | 23 | 3239 |
| 712 | 2022 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013627 | 347 | 323 | 24 | 339 | 319 | 20 | 3239 |
| 713 | 2022 | VIISOARA | CONSTANTA | DC10-2-016324 | 312 | 285 | 27 | 308 | 283 | 25 | 3006 |
| 714 | 2022 | VIISOARA | CONSTANTA | DC10-2-016327 | 187 | 186 | 1 | 187 | 186 | 1 | 3006 |
| 715 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036168 | 266 | 258 | 8 | 263 | 255 | 8 | 3265 |
| 716 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036169 | 31 | 30 | 1 | 31 | 30 | 1 | 3265 |
| 717 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036170 | 291 | 285 | 6 | 289 | 284 | 5 | 3265 |
| 718 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036171 | 501 | 487 | 14 | 495 | 481 | 14 | 3265 |
| 719 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036172 | 95 | 90 | 5 | 93 | 88 | 5 | 3265 |
| 720 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036173 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3265 |
| 721 | 2022 | BORDUSANI | IALOMITA | DC10-2-036174 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3265 |
| 722 | 2022 | BUCU | IALOMITA | AC10-2-037169 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3196 |
| 723 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DA10-2-027529 | 130 | 119 | 11 | 14 | 14 | 0 | 3196 |
| 724 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DA10-2-027538 | 40 | 37 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3196 |
| 725 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037165 | 358 | 336 | 22 | 354 | 332 | 22 | 3196 |
| 726 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037166 | 265 | 247 | 18 | 264 | 246 | 18 | 3196 |
| 727 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037170 | 307 | 274 | 33 | 306 | 274 | 32 | 3196 |
| 728 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037173 | 91 | 61 | 30 | 88 | 59 | 29 | 3196 |
| 729 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037187 | 28 | 21 | 7 | 28 | 21 | 7 | 3196 |
| 730 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037189 | 23 | 15 | 8 | 22 | 15 | 7 | 3196 |
| 731 | 2022 | BUCU | IALOMITA | DC10-2-037190 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 3196 |
| 732 | 2022 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036193 | 110 | 108 | 2 | 107 | 105 | 2 | 2689 |
| 733 | 2022 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036198 | 182 | 177 | 5 | 181 | 176 | 5 | 2689 |
| 734 | 2021 | LILIECI | IALOMITA | DC10-2-035453 | 48 | 26 | 22 | 20 | 12 | 8 | 3205 |
| 735 | 2021 | LILIECI | IALOMITA | DC10-2-035549 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3205 |
| 736 | 2022 | MOVILITA | IALOMITA | DC10-2-035081 | 473 | 432 | 41 | 174 | 158 | 16 | 3550 |
| 737 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DA10-2-027306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2885 |
| 738 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037127 | 257 | 236 | 21 | 256 | 235 | 21 | 2885 |
| 739 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037130 | 93 | 85 | 8 | 92 | 84 | 8 | 2885 |
| 740 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037131 | 251 | 238 | 13 | 249 | 237 | 12 | 2885 |
| 741 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037134 | 180 | 171 | 9 | 178 | 169 | 9 | 2885 |
| 742 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037135 | 207 | 191 | 16 | 205 | 190 | 15 | 2885 |
| 743 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037184 | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 2885 |
| 744 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037185 | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2885 |
| 745 | 2022 | OGRADA | IALOMITA | DC10-2-037186 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2885 |
| 746 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038031 | 286 | 282 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3021 |
| 747 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038035 | 15 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 3021 |
| 748 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038039 | 908 | 889 | 19 | 884 | 868 | 16 | 3021 |
| 749 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038046 | 927 | 897 | 30 | 846 | 826 | 20 | 3021 |
| 750 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038049 | 296 | 287 | 9 | 285 | 276 | 9 | 3021 |
| 751 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038092 | 423 | 362 | 61 | 390 | 347 | 43 | 3021 |
| 752 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038232 | 265 | 244 | 21 | 249 | 232 | 17 | 3021 |
| 753 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038238 | 810 | 768 | 42 | 776 | 738 | 38 | 3021 |
| 754 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038425 | 139 | 136 | 3 | 132 | 129 | 3 | 3021 |
| 755 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038551 | 383 | 361 | 22 | 159 | 139 | 20 | 3021 |
| 756 | 2022 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038668 | 147 | 8 | 139 | 8 | 4 | 4 | 3021 |
| 757 | 2022 | STELNICA | IALOMITA | DC10-2-036196 | 165 | 153 | 12 | 162 | 151 | 11 | 2530 |
| 758 | 2022 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037039 | 141 | 135 | 6 | 139 | 133 | 6 | 2504 |
| 759 | 2022 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037247 | 238 | 223 | 15 | 235 | 222 | 13 | 2504 |
| 760 | 2022 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037389 | 164 | 158 | 6 | 158 | 152 | 6 | 2504 |
| 761 | 2022 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037402 | 97 | 76 | 21 | 94 | 73 | 21 | 2504 |
| 762 | 2022 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035091 | 318 | 298 | 20 | 302 | 283 | 19 | 1910 |
| 763 | 2022 | VLADENI | IALOMITA | DC10-2-036187 | 414 | 404 | 10 | 411 | 401 | 10 | 3987 |
| 764 | 2022 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043004 | 284 | 269 | 15 | 269 | 255 | 14 | 2814 |
| 765 | 2022 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043005 | 298 | 285 | 13 | 287 | 282 | 5 | 2567 |
| 766 | 2022 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043195 | 169 | 162 | 7 | 164 | 158 | 6 | 2557 |
| 767 | 2022 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043319 | 56 | 49 | 7 | 34 | 31 | 3 | 3253 |
| 768 | 2022 | MAHMUDIA | TULCEA | DC10-2-041239 | 54 | 53 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3631 |
| 769 | 2022 | PARDINA | TULCEA | DC10-2-042413 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3229 |
| 770 | 2022 | SABANGIA | TULCEA | DC10-2-043051 | 139 | 133 | 6 | 22 | 18 | 4 | 3282 |
| 771 | 2022 | SABANGIA | TULCEA | DC10-2-043202 | 127 | 123 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3282 |
| 772 | 2022 | SMARDAN | TULCEA | DC10-2-044082 | 107 | 102 | 5 | 106 | 102 | 4 | 3257 |
| 773 | 2022 | SMARDAN | TULCEA | DC10-2-044250 | 296 | 276 | 20 | 291 | 274 | 17 | 3257 |
| 774 | 2022 | SMARDAN | TULCEA | DC10-2-044402 | 30 | 25 | 5 | 25 | 23 | 2 | 3257 |
| 775 | 2022 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041055 | 70 | 33 | 37 | 66 | 33 | 33 | 12261 |
| 776 | 2022 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041057 | 69 | 60 | 9 | 68 | 59 | 9 | 5388 |
| 777 | 2022 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041136 | 204 | 187 | 17 | 200 | 183 | 17 | 2508 |
| 778 | 2022 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041155 | 259 | 246 | 13 | 257 | 245 | 12 | 2638 |
| 779 | 2022 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041235 | 250 | 210 | 40 | 246 | 208 | 38 | 2804 |
| 780 | 2022 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041249 | 117 | 90 | 27 | 110 | 86 | 24 | 2879 |
| 781 | 2022 | TURDA | TULCEA | DC10-2-043022 | 319 | 310 | 9 | 313 | 304 | 9 | 2879 |
| 782 | 2022 | TURDA | TULCEA | DC10-2-043216 | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2590 |
| 783 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023155 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 6416 |
| 784 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023179 | 50 | 36 | 14 | 50 | 36 | 14 | 5235 |
| 785 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023185 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 42347 |
| 786 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023204 | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 7756 |
| 787 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023243 | 291 | 267 | 24 | 283 | 261 | 22 | 2704 |
| 788 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023258 | 242 | 220 | 22 | 51 | 34 | 17 | 2621 |
| 789 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023272 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 8510 |
| 790 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023277 | 22 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 10264 |
| 791 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023324 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 3808 |
| 792 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023378 | 85 | 70 | 15 | 84 | 70 | 14 | 5001 |
| 793 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023489 | 27 | 16 | 11 | 26 | 15 | 11 | 3092 |
| 794 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023503 | 58 | 55 | 3 | 57 | 54 | 3 | 4744 |
| 795 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023600 | 14 | 4 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3538 |
| 796 | 2023 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023636 | 18 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | 3058 |
| 797 | 2023 | CEACU | CALARASI | DC10-2-023073 | 197 | 175 | 22 | 192 | 170 | 22 | 3037 |
| 798 | 2023 | CEACU | CALARASI | DC10-2-023722 | 204 | 188 | 16 | 197 | 181 | 16 | 3037 |
| 799 | 2023 | COJESTI | CALARASI | DC10-2-021359 | 203 | 175 | 28 | 200 | 175 | 25 | 2900 |
| 800 | 2023 | CONSTANTIN BRANCOVEANU | CALARASI | DC10-2-023937 | 276 | 269 | 7 | 271 | 264 | 7 | 4887 |
| 801 | 2023 | CUCUIETI | CALARASI | DC10-2-022777 | 242 | 237 | 5 | 235 | 233 | 2 | 2799 |
| 802 | 2023 | CUZA VODA | CALARASI | DA10-2-010680 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2741 |
| 803 | 2023 | CUZA VODA | CALARASI | DC10-2-023187 | 354 | 339 | 15 | 350 | 335 | 15 | 2741 |
| 804 | 2023 | CUZA VODA | CALARASI | DC10-2-023687 | 560 | 522 | 38 | 542 | 504 | 38 | 2741 |
| 805 | 2023 | DALGA-GARA | CALARASI | DC10-2-021551 | 378 | 360 | 18 | 373 | 355 | 18 | 2699 |
| 806 | 2023 | DALGA-GARA | CALARASI | DC10-2-021552 | 37 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 2699 |
| 807 | 2023 | DICHISENI | CALARASI | DC10-2-023034 | 179 | 170 | 9 | 174 | 165 | 9 | 2918 |
| 808 | 2023 | DRAGALINA | CALARASI | DC10-2-023133 | 15 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5078 |
| 809 | 2023 | DRAGALINA | CALARASI | DC10-2-023227 | 63 | 55 | 8 | 59 | 54 | 5 | 5078 |
| 810 | 2023 | DRAJNA NOUA | CALARASI | DC10-2-023128 | 21 | 18 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3288 |
| 811 | 2023 | DRAJNA NOUA | CALARASI | DC10-2-023140 | 352 | 335 | 17 | 90 | 83 | 7 | 3288 |
| 812 | 2023 | DRAJNA NOUA | CALARASI | DC10-2-023336 | 13 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3288 |
| 813 | 2023 | DRAJNA NOUA | CALARASI | DC10-2-023467 | 113 | 105 | 8 | 73 | 66 | 7 | 3288 |
| 814 | 2023 | FUNDULEA | CALARASI | DC10-08314 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 22109 |
| 815 | 2023 | FUNDULEA | CALARASI | DC10-2-021446 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3146 |
| 816 | 2023 | GOSTILELE | CALARASI | DC10-2-021380 | 126 | 104 | 22 | 125 | 104 | 21 | 2934 |
| 817 | 2023 | GOSTILELE | CALARASI | DC10-2-021658 | 305 | 271 | 34 | 293 | 264 | 29 | 2934 |
| 818 | 2023 | INDEPENDENTA | CALARASI | DC10-2-023903 | 533 | 518 | 15 | 527 | 512 | 15 | 2635 |
| 819 | 2023 | JEGALIA | CALARASI | DC10-2-023236 | 347 | 333 | 14 | 346 | 333 | 13 | 3973 |
| 820 | 2023 | JEGALIA | CALARASI | DC10-2-023248 | 382 | 359 | 23 | 381 | 358 | 23 | 3973 |
| 821 | 2023 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021348 | 64 | 56 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1788 |
| 822 | 2023 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021706 | 241 | 198 | 43 | 63 | 50 | 13 | 4885 |
| 823 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022463 | 37 | 37 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3065 |
| 824 | 2023 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023082 | 283 | 274 | 9 | 279 | 271 | 8 | 3449 |
| 825 | 2023 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023316 | 352 | 350 | 2 | 347 | 345 | 2 | 3449 |
| 826 | 2023 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023548 | 127 | 126 | 1 | 124 | 123 | 1 | 3449 |
| 827 | 2023 | NUCETU | CALARASI | DC10-2-021752 | 15 | 6 | 9 | 13 | 5 | 8 | 2812 |
| 828 | 2023 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023141 | 267 | 242 | 25 | 266 | 241 | 25 | 4454 |
| 829 | 2023 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023499 | 335 | 305 | 30 | 332 | 303 | 29 | 4454 |
| 830 | 2023 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023563 | 214 | 203 | 11 | 213 | 202 | 11 | 4454 |
| 831 | 2023 | SANDULITA | CALARASI | DC10-2-021732 | 207 | 199 | 8 | 199 | 194 | 5 | 3080 |
| 832 | 2023 | SAPUNARI | CALARASI | DC10-2-021700 | 271 | 255 | 16 | 271 | 255 | 16 | 3139 |
| 833 | 2023 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021425 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 4553 |
| 834 | 2023 | SARULESTI-GARA | CALARASI | DC10-2-021783 | 25 | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 4553 |
| 835 | 2023 | SOLACOLU | CALARASI | DC10-2-021759 | 117 | 108 | 9 | 116 | 108 | 8 | 2832 |
| 836 | 2024 | STEFAN CEL MARE | CALARASI | DC10-2-023077 | 289 | 285 | 4 | 288 | 284 | 4 | 2574 |
| 837 | 2024 | STEFAN CEL MARE | CALARASI | DC10-2-023577 | 418 | 407 | 11 | 416 | 405 | 11 | 2574 |
| 838 | 2023 | STEFAN VODA | CALARASI | DC10-2-023169 | 302 | 291 | 11 | 300 | 289 | 11 | 2648 |
| 839 | 2023 | STEFANESTI | CALARASI | DC10-2-021697 | 167 | 153 | 14 | 165 | 152 | 13 | 3010 |
| 840 | 2023 | STEFANESTI | CALARASI | DC10-2-021740 | 123 | 100 | 23 | 117 | 96 | 21 | 3010 |
| 841 | 2023 | STEFANESTI | CALARASI | DC10-2-021764 | 47 | 42 | 5 | 47 | 42 | 5 | 3010 |
| 842 | 2023 | TONEA | CALARASI | DC10-2-023551 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2872 |
| 843 | 2023 | TUDOR VLADIMIRESCU | CALARASI | DC10-2-023460 | 272 | 260 | 12 | 270 | 258 | 12 | 2963 |
| 844 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014203 | 15 | 7 | 8 | 12 | 4 | 8 | 3592 |
| 845 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014205 | 28 | 24 | 4 | 27 | 23 | 4 | 3592 |
| 846 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014206 | 18 | 17 | 1 | 17 | 16 | 1 | 3592 |
| 847 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014272 | 167 | 139 | 28 | 163 | 137 | 26 | 3592 |
| 848 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014295 | 33 | 18 | 15 | 31 | 18 | 13 | 3592 |
| 849 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014320 | 516 | 462 | 54 | 504 | 454 | 50 | 3592 |
| 850 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014321 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 3592 |
| 851 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014328 | 141 | 102 | 39 | 137 | 101 | 36 | 3592 |
| 852 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014330 | 115 | 98 | 17 | 111 | 94 | 17 | 3592 |
| 853 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014332 | 127 | 102 | 25 | 122 | 101 | 21 | 3592 |
| 854 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014333 | 16 | 10 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3592 |
| 855 | 2023 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-015903 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3592 |
| 856 | 2023 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016325 | 133 | 127 | 6 | 132 | 126 | 6 | 5755 |
| 857 | 2023 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016350 | 292 | 283 | 9 | 290 | 283 | 7 | 5755 |
| 858 | 2023 | AMZACEA | CONSTANTA | DC10-2-016036 | 294 | 273 | 21 | 291 | 272 | 19 | 3383 |
| 859 | 2023 | AMZACEA | CONSTANTA | DC10-2-016037 | 123 | 112 | 11 | 121 | 112 | 9 | 3383 |
| 860 | 2023 | AURORA | CONSTANTA | DC10-2-014113 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 53061 |
| 861 | 2023 | AURORA | CONSTANTA | DC10-2-014114 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 53061 |
| 862 | 2023 | BANEASA | CONSTANTA | DC10-2-016472 | 229 | 213 | 16 | 228 | 212 | 16 | 3450 |
| 863 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013419 | 255 | 250 | 5 | 252 | 248 | 4 | 3412 |
| 864 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013425 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 89314 |
| 865 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013434 | 22 | 18 | 4 | 21 | 18 | 3 | 15690 |
| 866 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013569 | 28 | 24 | 4 | 28 | 24 | 4 | 5087 |
| 867 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013578 | 52 | 36 | 16 | 50 | 36 | 14 | 5211 |
| 868 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013579 | 14 | 12 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3775 |
| 869 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013580 | 34 | 27 | 7 | 33 | 27 | 6 | 7313 |
| 870 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013581 | 50 | 46 | 4 | 48 | 45 | 3 | 5658 |
| 871 | 2023 | CHEIA | CONSTANTA | DC10-2-011105 | 136 | 117 | 19 | 135 | 116 | 19 | 3500 |
| 872 | 2023 | CIOCARLIA | CONSTANTA | DC10-2-016269 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4292 |
| 873 | 2023 | CIOCARLIA DE SUS | CONSTANTA | DC10-2-016239 | 244 | 231 | 13 | 238 | 228 | 10 | 2538 |
| 874 | 2023 | CIOCARLIA DE SUS | CONSTANTA | DC10-2-016240 | 159 | 154 | 5 | 156 | 153 | 3 | 2538 |
| 875 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011117 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3437 |
| 876 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011156 | 97 | 91 | 6 | 95 | 89 | 6 | 3437 |
| 877 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011209 | 144 | 130 | 14 | 143 | 129 | 14 | 3437 |
| 878 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011276 | 128 | 120 | 8 | 127 | 119 | 8 | 3437 |
| 879 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011287 | 174 | 156 | 18 | 172 | 155 | 17 | 3437 |
| 880 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011308 | 179 | 161 | 18 | 179 | 161 | 18 | 3437 |
| 881 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011325 | 141 | 118 | 23 | 139 | 118 | 21 | 3437 |
| 882 | 2023 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-011347 | 114 | 103 | 11 | 112 | 102 | 10 | 3437 |
| 883 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010035 | 138 | 125 | 13 | 137 | 125 | 12 | 2254 |
| 884 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010042 | 141 | 119 | 22 | 139 | 119 | 20 | 3525 |
| 885 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010092 | 392 | 366 | 26 | 383 | 360 | 23 | 2580 |
| 886 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010142 | 646 | 633 | 13 | 277 | 266 | 11 | 2137 |
| 887 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010161 | 145 | 125 | 20 | 133 | 115 | 18 | 4513 |
| 888 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010190 | 271 | 242 | 29 | 266 | 239 | 27 | 3212 |
| 889 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010243 | 237 | 196 | 41 | 234 | 193 | 41 | 3578 |
| 890 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010272 | 365 | 347 | 18 | 354 | 337 | 17 | 2660 |
| 891 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010276 | 598 | 568 | 30 | 592 | 563 | 29 | 2608 |
| 892 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010341 | 258 | 97 | 161 | 130 | 95 | 35 | 1591 |
| 893 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-011375 | 38 | 21 | 17 | 30 | 15 | 15 | 15574 |
| 894 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-013477 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5612 |
| 895 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014218 | 25 | 8 | 17 | 21 | 8 | 13 | 15292 |
| 896 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014240 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 9528 |
| 897 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014417 | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6151 |
| 898 | 2023 | FANTANELE | CONSTANTA | DC10-2-011114 | 169 | 117 | 52 | 166 | 114 | 52 | 2734 |
| 899 | 2023 | FANTANELE | CONSTANTA | DC10-2-011151 | 104 | 79 | 25 | 103 | 78 | 25 | 2734 |
| 900 | 2023 | FANTANELE | CONSTANTA | DC10-2-011279 | 154 | 111 | 43 | 152 | 111 | 41 | 2734 |
| 901 | 2023 | GALBIORI | CONSTANTA | DC10-2-011381 | 114 | 105 | 9 | 113 | 104 | 9 | 4708 |
| 902 | 2023 | GALESU | CONSTANTA | DC10-2-013157 | 147 | 142 | 5 | 145 | 140 | 5 | 4894 |
| 903 | 2023 | ION CORVIN | CONSTANTA | DC10-2-016459 | 135 | 134 | 1 | 135 | 134 | 1 | 3393 |
| 904 | 2023 | ION CORVIN | CONSTANTA | DC10-2-016460 | 95 | 86 | 9 | 95 | 86 | 9 | 3393 |
| 905 | 2023 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014115 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 39104 |
| 906 | 2023 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014559 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 39104 |
| 907 | 2023 | LIPNITA | CONSTANTA | DC10-2-016431 | 239 | 221 | 18 | 237 | 219 | 18 | 2716 |
| 908 | 2023 | LIPNITA | CONSTANTA | DC10-2-016433 | 121 | 117 | 4 | 119 | 117 | 2 | 2716 |
| 909 | 2023 | LUMINA | CONSTANTA | DC10-2-011609 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3340 |
| 910 | 2023 | LUMINA | CONSTANTA | DC10-2-011610 | 25 | 7 | 18 | 11 | 5 | 6 | 3340 |
| 911 | 2023 | LUMINITA | CONSTANTA | DC10-2-011196 | 30 | 26 | 4 | 30 | 26 | 4 | 6466 |
| 912 | 2023 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014065 | 73 | 59 | 14 | 69 | 58 | 11 | 8506 |
| 913 | 2023 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014071 | 156 | 113 | 43 | 116 | 99 | 17 | 3281 |
| 914 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013005 | 323 | 317 | 6 | 322 | 316 | 6 | 2185 |
| 915 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013014 | 171 | 156 | 15 | 169 | 155 | 14 | 3411 |
| 916 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013019 | 282 | 237 | 45 | 268 | 223 | 45 | 2084 |
| 917 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013029 | 21 | 7 | 14 | 19 | 6 | 13 | 13752 |
| 918 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013056 | 172 | 133 | 39 | 172 | 133 | 39 | 2700 |
| 919 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013092 | 230 | 216 | 14 | 228 | 215 | 13 | 2929 |
| 920 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013555 | 342 | 314 | 28 | 342 | 314 | 28 | 3967 |
| 921 | 2023 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013556 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 22707 |
| 922 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011089 | 113 | 108 | 5 | 110 | 105 | 5 | 3091 |
| 923 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011149 | 402 | 371 | 31 | 399 | 368 | 31 | 3091 |
| 924 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011159 | 143 | 130 | 13 | 139 | 127 | 12 | 3091 |
| 925 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011204 | 315 | 294 | 21 | 310 | 289 | 21 | 3091 |
| 926 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011267 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3091 |
| 927 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011269 | 123 | 116 | 7 | 120 | 113 | 7 | 3091 |
| 928 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011274 | 133 | 126 | 7 | 133 | 126 | 7 | 3091 |
| 929 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011328 | 106 | 82 | 24 | 104 | 82 | 22 | 3091 |
| 930 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011642 | 111 | 100 | 11 | 110 | 99 | 11 | 3091 |
| 931 | 2023 | MOVILITA | CONSTANTA | DC10-2-016223 | 145 | 131 | 14 | 144 | 131 | 13 | 3353 |
| 932 | 2023 | MOVILITA | CONSTANTA | DC10-2-016224 | 79 | 76 | 3 | 79 | 76 | 3 | 3353 |
| 933 | 2023 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013108 | 170 | 156 | 14 | 165 | 151 | 14 | 3265 |
| 934 | 2023 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013112 | 189 | 170 | 19 | 184 | 166 | 18 | 3410 |
| 935 | 2023 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013137 | 218 | 202 | 16 | 216 | 200 | 16 | 3358 |
| 936 | 2023 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011085 | 769 | 616 | 153 | 720 | 570 | 150 | 2983 |
| 937 | 2023 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011132 | 102 | 93 | 9 | 97 | 88 | 9 | 5032 |
| 938 | 2023 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011194 | 10 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 69341 |
| 939 | 2023 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011774 | 157 | 142 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2648 |
| 940 | 2023 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016089 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5768 |
| 941 | 2023 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014420 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11237 |
| 942 | 2023 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014520 | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 7601 |
| 943 | 2023 | NUNTASI | CONSTANTA | DC10-2-011111 | 200 | 140 | 60 | 198 | 138 | 60 | 2717 |
| 944 | 2023 | NUNTASI | CONSTANTA | DC10-2-011152 | 70 | 51 | 19 | 70 | 51 | 19 | 2717 |
| 945 | 2023 | NUNTASI | CONSTANTA | DC10-2-011164 | 145 | 121 | 24 | 144 | 120 | 24 | 2717 |
| 946 | 2023 | OITUZ | CONSTANTA | DC10-2-011097 | 251 | 226 | 25 | 250 | 225 | 25 | 2988 |
| 947 | 2023 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011130 | 39 | 27 | 12 | 33 | 25 | 8 | 3528 |
| 948 | 2023 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011161 | 12 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 11473 |
| 949 | 2023 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011280 | 364 | 329 | 35 | 74 | 52 | 22 | 2495 |
| 950 | 2023 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011670 | 33 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2689 |
| 951 | 2023 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011682 | 26 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 2210 |
| 952 | 2023 | PANTELIMON | CONSTANTA | DC10-2-011388 | 201 | 194 | 7 | 196 | 189 | 7 | 2614 |
| 953 | 2023 | PIETRENI | CONSTANTA | DC10-2-016248 | 38 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 2791 |
| 954 | 2023 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013153 | 340 | 313 | 27 | 337 | 310 | 27 | 4348 |
| 955 | 2023 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013174 | 116 | 113 | 3 | 116 | 113 | 3 | 4348 |
| 956 | 2023 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013187 | 206 | 190 | 16 | 205 | 190 | 15 | 4348 |
| 957 | 2023 | SACELE | CONSTANTA | DC10-2-011115 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3277 |
| 958 | 2023 | SATU NOU (MIRCEA VODA) | CONSTANTA | DC10-2-016411 | 14 | 13 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2745 |
| 959 | 2023 | SEIMENI | CONSTANTA | DC10-2-013362 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 3033 |
| 960 | 2023 | SEIMENI | CONSTANTA | DC10-2-013363 | 73 | 65 | 8 | 72 | 64 | 8 | 3033 |
| 961 | 2023 | SIMINOC | CONSTANTA | DC10-2-013162 | 377 | 358 | 19 | 371 | 353 | 18 | 3970 |
| 962 | 2023 | STEJARU | CONSTANTA | DC10-2-011570 | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2541 |
| 963 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014212 | 284 | 220 | 64 | 269 | 210 | 59 | 3858 |
| 964 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014213 | 13 | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 4598 |
| 965 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014248 | 36 | 21 | 15 | 35 | 20 | 15 | 4493 |
| 966 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014262 | 108 | 85 | 23 | 102 | 81 | 21 | 3431 |
| 967 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014370 | 412 | 275 | 137 | 393 | 266 | 127 | 8305 |
| 968 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014371 | 585 | 489 | 96 | 567 | 479 | 88 | 3583 |
| 969 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014372 | 52 | 11 | 41 | 47 | 11 | 36 | 12167 |
| 970 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014373 | 203 | 143 | 60 | 197 | 140 | 57 | 6219 |
| 971 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014377 | 214 | 167 | 47 | 208 | 163 | 45 | 4869 |
| 972 | 2023 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-015901 | 51 | 5 | 46 | 49 | 5 | 44 | 8375 |
| 973 | 2023 | TIBRINU | CONSTANTA | DC10-2-013285 | 52 | 48 | 4 | 52 | 48 | 4 | 3305 |
| 974 | 2023 | TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-011155 | 38 | 36 | 2 | 38 | 36 | 2 | 8751 |
| 975 | 2023 | VADU | CONSTANTA | DC10-2-011153 | 177 | 160 | 17 | 175 | 158 | 17 | 3137 |
| 976 | 2023 | VADU | CONSTANTA | DC10-2-011198 | 129 | 111 | 18 | 126 | 109 | 17 | 3137 |
| 977 | 2023 | VADU OII | CONSTANTA | DC10-2-011427 | 134 | 133 | 1 | 134 | 133 | 1 | 5424 |
| 978 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013118 | 250 | 243 | 7 | 244 | 238 | 6 | 3239 |
| 979 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013119 | 233 | 219 | 14 | 229 | 217 | 12 | 3239 |
| 980 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013121 | 227 | 209 | 18 | 220 | 206 | 14 | 3239 |
| 981 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013123 | 162 | 134 | 28 | 157 | 130 | 27 | 3239 |
| 982 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013127 | 356 | 343 | 13 | 345 | 336 | 9 | 3239 |
| 983 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013189 | 102 | 97 | 5 | 98 | 94 | 4 | 3239 |
| 984 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013613 | 134 | 118 | 16 | 127 | 113 | 14 | 3239 |
| 985 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013614 | 157 | 146 | 11 | 157 | 146 | 11 | 3239 |
| 986 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013635 | 138 | 116 | 22 | 129 | 110 | 19 | 3239 |
| 987 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013637 | 155 | 143 | 12 | 151 | 143 | 8 | 3239 |
| 988 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013638 | 152 | 133 | 19 | 144 | 129 | 15 | 3239 |
| 989 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013639 | 115 | 101 | 14 | 111 | 100 | 11 | 3239 |
| 990 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013642 | 166 | 159 | 7 | 163 | 157 | 6 | 3239 |
| 991 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013648 | 96 | 90 | 6 | 93 | 87 | 6 | 3239 |
| 992 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013700 | 84 | 71 | 13 | 82 | 70 | 12 | 3239 |
| 993 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013701 | 113 | 100 | 13 | 107 | 95 | 12 | 3239 |
| 994 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013703 | 59 | 54 | 5 | 59 | 54 | 5 | 3239 |
| 995 | 2023 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013737 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3239 |
| 996 | 2023 | VARTOP | CONSTANTA | DC10-2-016117 | 92 | 89 | 3 | 91 | 89 | 2 | 8568 |
| 997 | 2023 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014101 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 78864 |
| 998 | 2023 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014110 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 45564 |
| 999 | 2023 | VULTURU | CONSTANTA | DC10-2-011395 | 225 | 211 | 14 | 224 | 210 | 14 | 2708 |
| 1000 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036178 | 230 | 220 | 10 | 219 | 210 | 9 | 2689 |
| 1001 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036179 | 200 | 199 | 1 | 200 | 199 | 1 | 2689 |
| 1002 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036180 | 177 | 172 | 5 | 176 | 171 | 5 | 2689 |
| 1003 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036181 | 356 | 332 | 24 | 354 | 330 | 24 | 2689 |
| 1004 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036182 | 166 | 163 | 3 | 166 | 163 | 3 | 2689 |
| 1005 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036183 | 149 | 132 | 17 | 148 | 132 | 16 | 2689 |
| 1006 | 2023 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036197 | 216 | 210 | 6 | 214 | 208 | 6 | 2689 |
| 1007 | 2023 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036049 | 76 | 70 | 6 | 71 | 66 | 5 | 3169 |
| 1008 | 2023 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036134 | 50 | 41 | 9 | 14 | 11 | 3 | 2842 |
| 1009 | 2023 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036216 | 35 | 29 | 6 | 34 | 29 | 5 | 3180 |
| 1010 | 2023 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036221 | 387 | 374 | 13 | 381 | 370 | 11 | 2543 |
| 1011 | 2023 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036257 | 52 | 48 | 4 | 51 | 48 | 3 | 3804 |
| 1012 | 2023 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036279 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8940 |
| 1013 | 2023 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DA10-2-027511 | 251 | 220 | 31 | 42 | 36 | 6 | 2542 |
| 1014 | 2023 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DA10-2-027558 | 186 | 167 | 19 | 55 | 42 | 13 | 2542 |
| 1015 | 2023 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DC10-2-037153 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2542 |
| 1016 | 2023 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DC10-2-037154 | 288 | 277 | 11 | 287 | 276 | 11 | 2542 |
| 1017 | 2023 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DC10-2-037160 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2542 |
| 1018 | 2023 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DC10-2-037161 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2542 |
| 1019 | 2023 | GIURGENI | IALOMITA | DC10-2-037691 | 291 | 281 | 10 | 290 | 280 | 10 | 4591 |
| 1020 | 2023 | GIURGENI | IALOMITA | DC10-2-037692 | 175 | 164 | 11 | 174 | 163 | 11 | 4591 |
| 1021 | 2023 | GIURGENI | IALOMITA | DC10-2-037740 | 61 | 59 | 2 | 61 | 59 | 2 | 4591 |
| 1022 | 2023 | GURA IALOMITEI | IALOMITA | DC10-2-037661 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3581 |
| 1023 | 2023 | GURA IALOMITEI | IALOMITA | DC10-2-037662 | 378 | 365 | 13 | 377 | 364 | 13 | 3581 |
| 1024 | 2023 | GURA IALOMITEI | IALOMITA | DC10-2-037664 | 77 | 73 | 4 | 77 | 73 | 4 | 3581 |
| 1025 | 2023 | ION GHICA | IALOMITA | DC10-2-038018 | 169 | 162 | 7 | 169 | 162 | 7 | 2749 |
| 1026 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | IALOMITA | DC10-2-037606 | 39 | 33 | 6 | 38 | 32 | 6 | 2566 |
| 1027 | 2023 | MIHAIL KOGALNICEANU | IALOMITA | DC10-2-037608 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2566 |
| 1028 | 2023 | MOVILEANCA | IALOMITA | DC10-2-035192 | 12 | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3088 |
| 1029 | 2023 | MOVILITA | IALOMITA | DC10-2-035082 | 362 | 339 | 23 | 354 | 333 | 21 | 3550 |
| 1030 | 2023 | MOVILITA | IALOMITA | DC10-2-035205 | 48 | 43 | 5 | 47 | 42 | 5 | 3550 |
| 1031 | 2023 | MOVILITA | IALOMITA | DC10-2-035208 | 72 | 49 | 23 | 67 | 47 | 20 | 3550 |
| 1032 | 2023 | MOVILITA | IALOMITA | DC10-2-035250 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3550 |
| 1033 | 2023 | MOVILITA | IALOMITA | DC10-2-035297 | 158 | 136 | 22 | 153 | 133 | 20 | 3550 |
| 1034 | 2023 | MURGEANCA | IALOMITA | AC10-2-037309 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 6334 |
| 1035 | 2023 | MURGEANCA | IALOMITA | DC10-2-037308 | 109 | 102 | 7 | 109 | 102 | 7 | 6334 |
| 1036 | 2023 | MURGEANCA | IALOMITA | DC10-2-037309 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6334 |
| 1037 | 2023 | PERIETI | IALOMITA | AC10-2-038021 | 50 | 48 | 2 | 50 | 48 | 2 | 2524 |
| 1038 | 2023 | PERIETI | IALOMITA | DC10-2-038072 | 174 | 170 | 4 | 172 | 168 | 4 | 2524 |
| 1039 | 2023 | PERIETI | IALOMITA | DC10-2-038126 | 161 | 146 | 15 | 159 | 144 | 15 | 2524 |
| 1040 | 2023 | PERIETI | IALOMITA | DC10-2-038177 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2524 |
| 1041 | 2023 | PERIETI | IALOMITA | DC10-2-038624 | 104 | 94 | 10 | 104 | 94 | 10 | 2524 |
| 1042 | 2023 | PERIETI | IALOMITA | DC10-2-038625 | 105 | 100 | 5 | 104 | 99 | 5 | 2524 |
| 1043 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038057 | 613 | 578 | 35 | 607 | 572 | 35 | 3021 |
| 1044 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038132 | 220 | 209 | 11 | 20 | 20 | 0 | 3021 |
| 1045 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038147 | 239 | 229 | 10 | 206 | 197 | 9 | 3021 |
| 1046 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038157 | 210 | 208 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3021 |
| 1047 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038204 | 178 | 172 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3021 |
| 1048 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038237 | 337 | 318 | 19 | 315 | 302 | 13 | 3021 |
| 1049 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038239 | 536 | 518 | 18 | 504 | 487 | 17 | 3021 |
| 1050 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038243 | 591 | 563 | 28 | 567 | 540 | 27 | 3021 |
| 1051 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038302 | 309 | 288 | 21 | 9 | 8 | 1 | 3021 |
| 1052 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038318 | 711 | 697 | 14 | 683 | 675 | 8 | 3021 |
| 1053 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038323 | 171 | 168 | 3 | 165 | 162 | 3 | 3021 |
| 1054 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038340 | 252 | 230 | 22 | 48 | 45 | 3 | 3021 |
| 1055 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038345 | 162 | 155 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3021 |
| 1056 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038601 | 47 | 21 | 26 | 44 | 21 | 23 | 3021 |
| 1057 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038607 | 43 | 33 | 10 | 41 | 31 | 10 | 3021 |
| 1058 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038620 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3021 |
| 1059 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038626 | 99 | 95 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3021 |
| 1060 | 2023 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038667 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 3021 |
| 1061 | 2023 | SLOBOZIA NOUA | IALOMITA | DC10-2-038308 | 55 | 45 | 10 | 52 | 44 | 8 | 2845 |
| 1062 | 2023 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035135 | 121 | 98 | 23 | 112 | 91 | 21 | 2527 |
| 1063 | 2023 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035274 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7775 |
| 1064 | 2023 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035418 | 119 | 92 | 27 | 108 | 87 | 21 | 3805 |
| 1065 | 2023 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035422 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 27197 |
| 1066 | 2023 | VLADENI | IALOMITA | DC10-2-036188 | 177 | 170 | 7 | 177 | 170 | 7 | 3987 |
| 1067 | 2023 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043380 | 219 | 208 | 11 | 205 | 196 | 9 | 2785 |
| 1068 | 2023 | CATALOI | TULCEA | DC10-2-042073 | 113 | 102 | 11 | 111 | 101 | 10 | 4738 |
| 1069 | 2023 | CATALOI | TULCEA | DC10-2-042075 | 148 | 130 | 18 | 147 | 129 | 18 | 4738 |
| 1070 | 2023 | CATALOI | TULCEA | DC10-2-042076 | 104 | 101 | 3 | 104 | 101 | 3 | 4738 |
| 1071 | 2023 | CATALOI | TULCEA | DC10-2-042084 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4738 |
| 1072 | 2023 | CATALOI | TULCEA | DC10-2-042538 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4738 |
| 1073 | 2023 | CATALOI | TULCEA | DC10-2-042579 | 182 | 160 | 22 | 181 | 159 | 22 | 4738 |
| 1074 | 2023 | COLINA | TULCEA | DC10-2-042151 | 66 | 61 | 5 | 66 | 61 | 5 | 7132 |
| 1075 | 2023 | MACIN | TULCEA | DC10-2-044246 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4552 |
| 1076 | 2023 | MAHMUDIA | TULCEA | DC10-2-042211 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3631 |
| 1077 | 2023 | MURIGHIOL | TULCEA | DC10-2-042223 | 88 | 68 | 20 | 19 | 10 | 9 | 3424 |
| 1078 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041005 | 218 | 189 | 29 | 216 | 188 | 28 | 6798 |
| 1079 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041014 | 41 | 32 | 9 | 40 | 32 | 8 | 4226 |
| 1080 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041015 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 74200 |
| 1081 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041020 | 50 | 18 | 32 | 46 | 15 | 31 | 13829 |
| 1082 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041024 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 40298 |
| 1083 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041027 | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 2993 |
| 1084 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041041 | 13 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 28205 |
| 1085 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041045 | 44 | 43 | 1 | 44 | 43 | 1 | 4445 |
| 1086 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041046 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 25324 |
| 1087 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041066 | 30 | 6 | 24 | 29 | 6 | 23 | 21639 |
| 1088 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041069 | 184 | 166 | 18 | 184 | 166 | 18 | 2799 |
| 1089 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041083 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 10385 |
| 1090 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041086 | 44 | 40 | 4 | 43 | 40 | 3 | 9339 |
| 1091 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041145 | 109 | 103 | 6 | 108 | 102 | 6 | 3949 |
| 1092 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041162 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 21092 |
| 1093 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041171 | 14 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11 | 14669 |
| 1094 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041191 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 24581 |
| 1095 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041214 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | 13 | 28261 |
| 1096 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041237 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5326 |
| 1097 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041248 | 61 | 47 | 14 | 59 | 46 | 13 | 2817 |
| 1098 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041250 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2623 |
| 1099 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041253 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16088 |
| 1100 | 2023 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041904 | 26 | 12 | 14 | 19 | 11 | 8 | 20286 |
| 1101 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023003 | 395 | 374 | 21 | 372 | 355 | 17 | 2167 |
| 1102 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023005 | 18 | 8 | 10 | 16 | 8 | 8 | 35029 |
| 1103 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023011 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11980 |
| 1104 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023013 | 346 | 331 | 15 | 339 | 324 | 15 | 1704 |
| 1105 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023015 | 348 | 336 | 12 | 344 | 332 | 12 | 1945 |
| 1106 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023016 | 209 | 186 | 23 | 209 | 186 | 23 | 7932 |
| 1107 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023018 | 252 | 245 | 7 | 116 | 109 | 7 | 1851 |
| 1108 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023029 | 177 | 164 | 13 | 174 | 162 | 12 | 2030 |
| 1109 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023036 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 30163 |
| 1110 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023064 | 525 | 503 | 22 | 516 | 495 | 21 | 1921 |
| 1111 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023074 | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 6490 |
| 1112 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023100 | 129 | 120 | 9 | 127 | 118 | 9 | 1785 |
| 1113 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023114 | 15 | 3 | 12 | 13 | 2 | 11 | 61079 |
| 1114 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023117 | 231 | 218 | 13 | 229 | 216 | 13 | 2137 |
| 1115 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023151 | 180 | 173 | 7 | 23 | 19 | 4 | 1445 |
| 1116 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023160 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12074 |
| 1117 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023214 | 130 | 120 | 10 | 122 | 112 | 10 | 2576 |
| 1118 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023222 | 69 | 61 | 8 | 67 | 60 | 7 | 3127 |
| 1119 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023231 | 305 | 280 | 25 | 305 | 280 | 25 | 3258 |
| 1120 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023241 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12568 |
| 1121 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023249 | 181 | 172 | 9 | 177 | 168 | 9 | 2342 |
| 1122 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023265 | 301 | 288 | 13 | 103 | 91 | 12 | 1916 |
| 1123 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023275 | 155 | 149 | 6 | 23 | 19 | 4 | 1434 |
| 1124 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023279 | 717 | 710 | 7 | 26 | 20 | 6 | 1249 |
| 1125 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023284 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9785 |
| 1126 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023287 | 357 | 346 | 11 | 347 | 336 | 11 | 2035 |
| 1127 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023341 | 17 | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 22459 |
| 1128 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023345 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 22756 |
| 1129 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023391 | 434 | 423 | 11 | 158 | 147 | 11 | 1752 |
| 1130 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023515 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5369 |
| 1131 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023517 | 31 | 4 | 27 | 31 | 4 | 27 | 18435 |
| 1132 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023547 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 22767 |
| 1133 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023585 | 90 | 73 | 17 | 56 | 39 | 17 | 7701 |
| 1134 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023592 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9781 |
| 1135 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023614 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 17974 |
| 1136 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023633 | 137 | 132 | 5 | 130 | 125 | 5 | 1577 |
| 1137 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023652 | 124 | 121 | 3 | 121 | 118 | 3 | 1882 |
| 1138 | 2024 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023674 | 51 | 23 | 28 | 45 | 21 | 24 | 1904 |
| 1139 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023910 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 26136 |
| 1140 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023932 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 41664 |
| 1141 | 2025 | CALARASI | CALARASI | DC10-2-023950 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 36703 |
| 1142 | 2023 | CEACU | CALARASI | DC10-2-023145 | 24 | 6 | 18 | 24 | 6 | 18 | 3037 |
| 1143 | 2023 | CONSTANTIN BRANCOVEANU | CALARASI | DC10-2-023466 | 22 | 18 | 4 | 22 | 18 | 4 | 4887 |
| 1144 | 2023 | CONSTANTIN BRANCOVEANU | CALARASI | DC10-2-023938 | 121 | 108 | 13 | 120 | 108 | 12 | 4887 |
| 1145 | 2023 | CUZA VODA | CALARASI | DC10-2-023177 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2741 |
| 1146 | 2023 | CUZA VODA | CALARASI | DC10-2-023688 | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2741 |
| 1147 | 2023 | CUZA VODA | CALARASI | DC10-2-023689 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2741 |
| 1148 | 2023 | DRAGALINA | CALARASI | DC10-2-023038 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5078 |
| 1149 | 2023 | DRAGALINA | CALARASI | DC10-2-023071 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5078 |
| 1150 | 2023 | DRAGALINA | CALARASI | DC10-2-023462 | 14 | 13 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5078 |
| 1151 | 2023 | DRAJNA NOUA | CALARASI | DC10-2-023465 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3288 |
| 1152 | 2023 | FUNDENI | CALARASI | DC10-2-022802 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3544 |
| 1153 | 2023 | GALBINASI | CALARASI | DC10-2-022727 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3880 |
| 1154 | 2023 | INDEPENDENTA | CALARASI | DC10-2-023461 | 306 | 293 | 13 | 305 | 292 | 13 | 2635 |
| 1155 | 2023 | JEGALIA | CALARASI | DC10-2-023252 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3973 |
| 1156 | 2023 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021428 | 17 | 14 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1825 |
| 1157 | 2023 | LEHLIU-GARA | CALARASI | DC10-2-021580 | 87 | 78 | 9 | 35 | 35 | 0 | 2071 |
| 1158 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022547 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3065 |
| 1159 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022549 | 117 | 112 | 5 | 114 | 111 | 3 | 3065 |
| 1160 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022661 | 41 | 37 | 4 | 40 | 37 | 3 | 3065 |
| 1161 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022697 | 246 | 234 | 12 | 245 | 234 | 11 | 3065 |
| 1162 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022721 | 97 | 96 | 1 | 93 | 93 | 0 | 3065 |
| 1163 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022746 | 88 | 81 | 7 | 85 | 78 | 7 | 3065 |
| 1164 | 2023 | MANASTIREA | CALARASI | DC10-2-022825 | 218 | 211 | 7 | 216 | 210 | 6 | 3065 |
| 1165 | 2024 | MODELU | CALARASI | DA10-2-037123 | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3449 |
| 1166 | 2024 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023172 | 405 | 382 | 23 | 401 | 379 | 22 | 3449 |
| 1167 | 2024 | MODELU | CALARASI | DC10-2-023366 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3449 |
| 1168 | 2025 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022504 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 20283 |
| 1169 | 2023 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022505 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 103410 |
| 1170 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022512 | 315 | 279 | 36 | 266 | 243 | 23 | 2120 |
| 1171 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022513 | 365 | 360 | 5 | 353 | 348 | 5 | 1717 |
| 1172 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022516 | 439 | 421 | 18 | 373 | 356 | 17 | 1961 |
| 1173 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022527 | 15 | 1 | 14 | 12 | 1 | 11 | 10867 |
| 1174 | 2025 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022596 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 16293 |
| 1175 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022701 | 378 | 372 | 6 | 312 | 307 | 5 | 1879 |
| 1176 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022720 | 123 | 117 | 6 | 56 | 54 | 2 | 2163 |
| 1177 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022737 | 93 | 90 | 3 | 90 | 87 | 3 | 2026 |
| 1178 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022767 | 198 | 188 | 10 | 54 | 50 | 4 | 1876 |
| 1179 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022785 | 366 | 364 | 2 | 351 | 351 | 0 | 1208 |
| 1180 | 2025 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022790 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 13942 |
| 1181 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022791 | 589 | 583 | 6 | 547 | 542 | 5 | 1339 |
| 1182 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022806 | 164 | 163 | 1 | 158 | 157 | 1 | 1670 |
| 1183 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022815 | 44 | 33 | 11 | 32 | 22 | 10 | 2285 |
| 1184 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022879 | 260 | 259 | 1 | 257 | 256 | 1 | 1255 |
| 1185 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022947 | 334 | 326 | 8 | 120 | 113 | 7 | 1537 |
| 1186 | 2024 | OLTENITA | CALARASI | DC10-2-022977 | 208 | 206 | 2 | 194 | 192 | 2 | 1204 |
| 1187 | 2024 | PERISORU | CALARASI | DA10-2-024110 | 61 | 50 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4454 |
| 1188 | 2024 | PERISORU | CALARASI | DA10-2-024313 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4454 |
| 1189 | 2024 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023044 | 54 | 49 | 5 | 54 | 49 | 5 | 4454 |
| 1190 | 2024 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023139 | 441 | 387 | 54 | 440 | 387 | 53 | 4454 |
| 1191 | 2024 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023453 | 39 | 35 | 4 | 39 | 35 | 4 | 4454 |
| 1192 | 2024 | PERISORU | CALARASI | DC10-2-023456 | 40 | 39 | 1 | 40 | 39 | 1 | 4454 |
| 1193 | 2024 | SALCIOARA | CALARASI | DC10-2-022573 | 36 | 28 | 8 | 33 | 27 | 6 | 3177 |
| 1194 | 2024 | STEFAN CEL MARE | CALARASI | DC10-2-023066 | 205 | 196 | 9 | 205 | 196 | 9 | 2574 |
| 1195 | 2024 | STEFAN CEL MARE | CALARASI | DC10-2-023069 | 203 | 183 | 20 | 200 | 180 | 20 | 2574 |
| 1196 | 2024 | STEFAN CEL MARE | CALARASI | DC10-2-023083 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2574 |
| 1197 | 2024 | STEFAN VODA | CALARASI | DC10-2-023037 | 98 | 95 | 3 | 98 | 95 | 3 | 2648 |
| 1198 | 2024 | STEFAN VODA | CALARASI | DC10-2-023191 | 442 | 424 | 18 | 440 | 422 | 18 | 2648 |
| 1199 | 2024 | TONEA | CALARASI | DC10-2-023079 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2872 |
| 1200 | 2024 | TONEA | CALARASI | DC10-2-023103 | 466 | 455 | 11 | 462 | 454 | 8 | 2872 |
| 1201 | 2024 | TONEA | CALARASI | DC10-2-023959 | 141 | 131 | 10 | 138 | 128 | 10 | 2872 |
| 1202 | 2024 | 23 AUGUST | CONSTANTA | DC10-2-014431 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4177 |
| 1203 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-010203 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3592 |
| 1204 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014202 | 34 | 21 | 13 | 30 | 17 | 13 | 3592 |
| 1205 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014204 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 3592 |
| 1206 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014207 | 450 | 419 | 31 | 440 | 409 | 31 | 3592 |
| 1207 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014319 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 3592 |
| 1208 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014329 | 48 | 33 | 15 | 43 | 30 | 13 | 3592 |
| 1209 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014819 | 34 | 15 | 19 | 29 | 13 | 16 | 3592 |
| 1210 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014914 | 25 | 19 | 6 | 20 | 14 | 6 | 3592 |
| 1211 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014926 | 56 | 37 | 19 | 50 | 34 | 16 | 3592 |
| 1212 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014927 | 101 | 81 | 20 | 90 | 75 | 15 | 3592 |
| 1213 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-014937 | 158 | 155 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3592 |
| 1214 | 2024 | AGIGEA | CONSTANTA | DC10-2-018333 | 12 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 3592 |
| 1215 | 2024 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016127 | 13 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5755 |
| 1216 | 2024 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016349 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5755 |
| 1217 | 2024 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016561 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5755 |
| 1218 | 2024 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016611 | 45 | 44 | 1 | 45 | 44 | 1 | 5755 |
| 1219 | 2024 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016612 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 5755 |
| 1220 | 2024 | ALBESTI | CONSTANTA | DC10-2-016613 | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 5755 |
| 1221 | 2024 | AMZACEA | CONSTANTA | DC10-2-016003 | 23 | 17 | 6 | 23 | 17 | 6 | 3383 |
| 1222 | 2024 | AMZACEA | CONSTANTA | DC10-2-016004 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3383 |
| 1223 | 2023 | AURORA | CONSTANTA | DC10-2-014112 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 53061 |
| 1224 | 2024 | BANEASA | CONSTANTA | DC10-2-016475 | 91 | 84 | 7 | 91 | 84 | 7 | 3264 |
| 1225 | 2024 | BANEASA | CONSTANTA | DC10-2-016501 | 47 | 41 | 6 | 44 | 40 | 4 | 3264 |
| 1226 | 2024 | BANEASA | CONSTANTA | DC10-2-016525 | 54 | 46 | 8 | 52 | 46 | 6 | 3264 |
| 1227 | 2024 | BANEASA | CONSTANTA | DC10-2-016526 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3264 |
| 1228 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013341 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3928 |
| 1229 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013343 | 410 | 397 | 13 | 408 | 395 | 13 | 2517 |
| 1230 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013345 | 195 | 188 | 7 | 193 | 187 | 6 | 2823 |
| 1231 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013350 | 124 | 72 | 52 | 115 | 70 | 45 | 6509 |
| 1232 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013656 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3590 |
| 1233 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013660 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3452 |
| 1234 | 2025 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-014403 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9385 |
| 1235 | 2023 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-014422 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 19014 |
| 1236 | 2024 | CHIRNOGENI | CONSTANTA | DC10-2-016175 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3642 |
| 1237 | 2023 | CIOBANITA | CONSTANTA | DC10-2-016084 | 124 | 118 | 6 | 124 | 118 | 6 | 8217 |
| 1238 | 2024 | CIOBANU | CONSTANTA | DC10-2-011362 | 176 | 168 | 8 | 171 | 163 | 8 | 2771 |
| 1239 | 2024 | CIOBANU | CONSTANTA | DC10-2-011374 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2771 |
| 1240 | 2024 | CIOBANU | CONSTANTA | DC10-2-011421 | 345 | 334 | 11 | 343 | 332 | 11 | 2771 |
| 1241 | 2024 | CIOBANU | CONSTANTA | DC10-2-011440 | 262 | 254 | 8 | 262 | 254 | 8 | 2771 |
| 1242 | 2024 | CIOBANU | CONSTANTA | DC10-2-011569 | 166 | 159 | 7 | 166 | 159 | 7 | 2771 |
| 1243 | 2024 | CIOBANU | CONSTANTA | DC10-2-011738 | 34 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1 | 2771 |
| 1244 | 2024 | CIOCARLIA | CONSTANTA | DC10-2-016270 | 37 | 36 | 1 | 37 | 36 | 1 | 4292 |
| 1245 | 2024 | COGEALAC | CONSTANTA | DC10-2-018146 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3437 |
| 1246 | 2024 | CONACU | CONSTANTA | DC10-2-016306 | 119 | 114 | 5 | 118 | 113 | 5 | 3768 |
| 1247 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | AC10-2-013496 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 36887 |
| 1248 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | AC10-2-013500 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5252 |
| 1249 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010030 | 262 | 197 | 65 | 259 | 197 | 62 | 7693 |
| 1250 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010043 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 30455 |
| 1251 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010051 | 43 | 34 | 9 | 33 | 24 | 9 | 6156 |
| 1252 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010054 | 269 | 222 | 47 | 268 | 221 | 47 | 5385 |
| 1253 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010084 | 196 | 158 | 38 | 195 | 157 | 38 | 4733 |
| 1254 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010110 | 220 | 204 | 16 | 172 | 157 | 15 | 2868 |
| 1255 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010121 | 384 | 349 | 35 | 378 | 343 | 35 | 2642 |
| 1256 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010124 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 65940 |
| 1257 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010131 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 91347 |
| 1258 | 2023 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010141 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 33894 |
| 1259 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010158 | 49 | 19 | 30 | 46 | 19 | 27 | 33496 |
| 1260 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010165 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 84247 |
| 1261 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010195 | 393 | 348 | 45 | 389 | 345 | 44 | 2505 |
| 1262 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010204 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 31984 |
| 1263 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010215 | 257 | 248 | 9 | 257 | 248 | 9 | 2587 |
| 1264 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010228 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 17314 |
| 1265 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010237 | 160 | 144 | 16 | 160 | 144 | 16 | 3072 |
| 1266 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010273 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 45316 |
| 1267 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010278 | 360 | 307 | 53 | 356 | 304 | 52 | 2997 |
| 1268 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010284 | 213 | 206 | 7 | 212 | 205 | 7 | 3121 |
| 1269 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010295 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 71765 |
| 1270 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010322 | 221 | 208 | 13 | 217 | 204 | 13 | 2950 |
| 1271 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010334 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 34962 |
| 1272 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010343 | 250 | 130 | 120 | 247 | 129 | 118 | 3199 |
| 1273 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010404 | 304 | 264 | 40 | 300 | 262 | 38 | 2554 |
| 1274 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010434 | 69 | 64 | 5 | 69 | 64 | 5 | 2958 |
| 1275 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010447 | 163 | 149 | 14 | 160 | 147 | 13 | 4981 |
| 1276 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010463 | 260 | 234 | 26 | 257 | 231 | 26 | 2659 |
| 1277 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010464 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 42685 |
| 1278 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010473 | 186 | 151 | 35 | 185 | 151 | 34 | 3278 |
| 1279 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010484 | 468 | 436 | 32 | 464 | 432 | 32 | 2620 |
| 1280 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010492 | 113 | 92 | 21 | 113 | 92 | 21 | 3151 |
| 1281 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010495 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 118224 |
| 1282 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010504 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 72482 |
| 1283 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010522 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5744 |
| 1284 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010578 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 65777 |
| 1285 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010587 | 13 | 2 | 11 | 12 | 2 | 10 | 68691 |
| 1286 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010677 | 30 | 20 | 10 | 19 | 12 | 7 | 20465 |
| 1287 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010678 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 96762 |
| 1288 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010703 | 37 | 18 | 19 | 37 | 18 | 19 | 3167 |
| 1289 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010713 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6214 |
| 1290 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010729 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 33189 |
| 1291 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010800 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 26316 |
| 1292 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010801 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 104990 |
| 1293 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010809 | 50 | 48 | 2 | 50 | 48 | 2 | 4054 |
| 1294 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010819 | 101 | 0 | 101 | 100 | 0 | 100 | 3316 |
| 1295 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010829 | 44 | 39 | 5 | 24 | 21 | 3 | 4409 |
| 1296 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010841 | 38 | 24 | 14 | 23 | 13 | 10 | 2979 |
| 1297 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010871 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 30336 |
| 1298 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010923 | 16 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2900 |
| 1299 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010976 | 18 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10152 |
| 1300 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-013003 | 44 | 29 | 15 | 41 | 26 | 15 | 21890 |
| 1301 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-013180 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 32293 |
| 1302 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-013232 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8530 |
| 1303 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014034 | 19 | 14 | 5 | 11 | 7 | 4 | 20770 |
| 1304 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014036 | 27 | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 10948 |
| 1305 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014154 | 10 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 29761 |
| 1306 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014161 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 14685 |
| 1307 | 2024 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014413 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 4563 |
| 1308 | 2022 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014499 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30386 |
| 1309 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-014553 | 17 | 13 | 4 | 13 | 9 | 4 | 6921 |
| 1310 | 2025 | COROANA | CONSTANTA | DC10-2-016009 | 58 | 56 | 2 | 58 | 56 | 2 | 10667 |
| 1311 | 2024 | COSTINESTI | CONSTANTA | DC10-2-014284 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6130 |
| 1312 | 2024 | COSTINESTI | CONSTANTA | DC10-2-014289 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6130 |
| 1313 | 2024 | COSTINESTI | CONSTANTA | DC10-2-014806 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6130 |
| 1314 | 2024 | COSTINESTI | CONSTANTA | DC10-2-014811 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6130 |
| 1315 | 2024 | COSTINESTI | CONSTANTA | DC10-2-014826 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6130 |
| 1316 | 2024 | COSTINESTI | CONSTANTA | DC10-2-014928 | 19 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6130 |
| 1317 | 2024 | COTU VAII | CONSTANTA | DC10-2-016104 | 174 | 167 | 7 | 172 | 165 | 7 | 3063 |
| 1318 | 2024 | COTU VAII | CONSTANTA | DC10-2-016105 | 189 | 185 | 4 | 189 | 185 | 4 | 3063 |
| 1319 | 2024 | CULMEA | CONSTANTA | DC10-2-011070 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5601 |
| 1320 | 2024 | CUZA VODA | CONSTANTA | DC10-2-013104 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3289 |
| 1321 | 2024 | DOBROMIRU DIN DEAL | CONSTANTA | DC10-2-016486 | 25 | 21 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2779 |
| 1322 | 2024 | DUMBRAVENI | CONSTANTA | CTPTNOU | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2927 |
| 1323 | 2024 | DUMBRAVENI | CONSTANTA | DC10-2-016163 | 178 | 172 | 6 | 178 | 172 | 6 | 2927 |
| 1324 | 2024 | DUMBRAVENI | CONSTANTA | DC10-2-016164 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2927 |
| 1325 | 2024 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014208 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5601 |
| 1326 | 2024 | EFORIE NORD | CONSTANTA | DC10-2-014345 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5946 |
| 1327 | 2024 | FACLIA | CONSTANTA | DC10-2-013373 | 191 | 188 | 3 | 186 | 183 | 3 | 2711 |
| 1328 | 2024 | FACLIA | CONSTANTA | DC10-2-013376 | 110 | 100 | 10 | 107 | 97 | 10 | 2711 |
| 1329 | 2024 | FACLIA | CONSTANTA | DC10-2-013668 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2711 |
| 1330 | 2024 | FANTANELE | CONSTANTA | DC10-2-018142 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2734 |
| 1331 | 2024 | GALESU | CONSTANTA | DC10-03003 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4894 |
| 1332 | 2024 | GALITA | CONSTANTA | DC10-2-016442 | 199 | 194 | 5 | 197 | 193 | 4 | 2631 |
| 1333 | 2024 | GHERGHINA | CONSTANTA | DC10-2-013281 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3593 |
| 1334 | 2024 | GRADINA | CONSTANTA | DC10-2-011046 | 60 | 52 | 8 | 60 | 52 | 8 | 2561 |
| 1335 | 2024 | GRADINA | CONSTANTA | DC10-2-011106 | 231 | 219 | 12 | 231 | 219 | 12 | 2561 |
| 1336 | 2022 | HARSOVA | CONSTANTA | DC10-2-011444 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 42293 |
| 1337 | 2024 | INDEPENDENTA | CONSTANTA | DC10-2-016318 | 116 | 98 | 18 | 114 | 98 | 16 | 2572 |
| 1338 | 2024 | INDEPENDENTA | CONSTANTA | DC10-2-016319 | 146 | 143 | 3 | 146 | 143 | 3 | 2572 |
| 1339 | 2024 | INDEPENDENTA | CONSTANTA | DC10-2-016321 | 165 | 162 | 3 | 165 | 162 | 3 | 2572 |
| 1340 | 2024 | IZVORU MARE | CONSTANTA | DC10-2-013257 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3685 |
| 1341 | 2025 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-010556 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 39104 |
| 1342 | 2025 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014551 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 39104 |
| 1343 | 2025 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014555 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 39104 |
| 1344 | 2025 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014556 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 39104 |
| 1345 | 2025 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014557 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 39104 |
| 1346 | 2025 | JUPITER | CONSTANTA | DC10-2-014558 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 39104 |
| 1347 | 2024 | LANURILE | CONSTANTA | DC10-2-016241 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2947 |
| 1348 | 2024 | LAZU | CONSTANTA | DC10-2-010159 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3492 |
| 1349 | 2024 | LIPNITA | CONSTANTA | DC10-2-016430 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2716 |
| 1350 | 2024 | LUMINA | CONSTANTA | DC10-2-011013 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3340 |
| 1351 | 2024 | LUMINA | CONSTANTA | DC10-2-011256 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3340 |
| 1352 | 2025 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010862 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 17175 |
| 1353 | 2022 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010863 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 66856 |
| 1354 | 2022 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010864 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 77343 |
| 1355 | 2022 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010872 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 48622 |
| 1356 | 2022 | MAMAIA | CONSTANTA | DC10-2-010884 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 54017 |
| 1357 | 2024 | MAMAIA-SAT | CONSTANTA | DC10-2-011001 | 20 | 13 | 7 | 17 | 10 | 7 | 5499 |
| 1358 | 2022 | MANGALIA | CONSTANTA | AC10-2-013040 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13170 |
| 1359 | 2024 | MANGALIA | CONSTANTA | AC10-2-013065 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3522 |
| 1360 | 2022 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-010868 | 17 | 6 | 11 | 12 | 3 | 9 | 48191 |
| 1361 | 2022 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014013 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 114075 |
| 1362 | 2025 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014030 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 71492 |
| 1363 | 2024 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014055 | 382 | 369 | 13 | 361 | 350 | 11 | 4758 |
| 1364 | 2024 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014061 | 418 | 400 | 18 | 411 | 395 | 16 | 2764 |
| 1365 | 2024 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014159 | 64 | 20 | 44 | 61 | 20 | 41 | 4932 |
| 1366 | 2024 | MANGALIA | CONSTANTA | DC10-2-014608 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3767 |
| 1367 | 2024 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-011373 | 34 | 23 | 11 | 32 | 23 | 9 | 5549 |
| 1368 | 2024 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013001 | 58 | 46 | 12 | 56 | 45 | 11 | 6148 |
| 1369 | 2024 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013011 | 350 | 317 | 33 | 347 | 315 | 32 | 2521 |
| 1370 | 2025 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013012 | 176 | 167 | 9 | 175 | 167 | 8 | 9443 |
| 1371 | 2022 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013023 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 65342 |
| 1372 | 2022 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013026 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 143635 |
| 1373 | 2022 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013032 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14956 |
| 1374 | 2025 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013080 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8846 |
| 1375 | 2024 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013090 | 174 | 161 | 13 | 172 | 160 | 12 | 2819 |
| 1376 | 2024 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013563 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3765 |
| 1377 | 2024 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013755 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3546 |
| 1378 | 2025 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-014053 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 59459 |
| 1379 | 2024 | MERENI | CONSTANTA | DC10-2-016071 | 181 | 173 | 8 | 175 | 170 | 5 | 2934 |
| 1380 | 2024 | MERENI | CONSTANTA | DC10-2-016072 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 2934 |
| 1381 | 2024 | MERENI | CONSTANTA | DC10-2-016073 | 257 | 244 | 13 | 255 | 244 | 11 | 2934 |
| 1382 | 2024 | MERENI | CONSTANTA | DC10-2-016607 | 38 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 | 2934 |
| 1383 | 2024 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011016 | 15 | 13 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16261 |
| 1384 | 2024 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011262 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16261 |
| 1385 | 2024 | MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTANTA | DC10-2-011616 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 16261 |
| 1386 | 2024 | MIRCEA VODA | CONSTANTA | AC10-2-013197 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3512 |
| 1387 | 2024 | MOVILITA | CONSTANTA | DC10-2-016221 | 71 | 60 | 11 | 70 | 60 | 10 | 3353 |
| 1388 | 2024 | MOVILITA | CONSTANTA | DC10-2-016222 | 113 | 104 | 9 | 109 | 102 | 7 | 3353 |
| 1389 | 2024 | MOVILITA | CONSTANTA | DC10-2-016610 | 30 | 28 | 2 | 30 | 28 | 2 | 3353 |
| 1390 | 2025 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-00404 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 74906 |
| 1391 | 2025 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-010139 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46328 |
| 1392 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013109 | 217 | 209 | 8 | 216 | 208 | 8 | 2822 |
| 1393 | 2025 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013134 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15585 |
| 1394 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013138 | 264 | 258 | 6 | 259 | 253 | 6 | 2590 |
| 1395 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013139 | 30 | 26 | 4 | 25 | 22 | 3 | 3676 |
| 1396 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013155 | 205 | 194 | 11 | 193 | 184 | 9 | 3407 |
| 1397 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013602 | 345 | 324 | 21 | 339 | 321 | 18 | 3522 |
| 1398 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013603 | 227 | 204 | 23 | 226 | 203 | 23 | 4722 |
| 1399 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-013628 | 45 | 41 | 4 | 45 | 41 | 4 | 2950 |
| 1400 | 2024 | MURFATLAR | CONSTANTA | DC10-2-019206 | 174 | 164 | 10 | 173 | 164 | 9 | 2666 |
| 1401 | 2025 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011032 | 12 | 3 | 9 | 11 | 2 | 9 | 47746 |
| 1402 | 2025 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011271 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 117150 |
| 1403 | 2025 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011335 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20252 |
| 1404 | 2024 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011614 | 477 | 459 | 18 | 140 | 134 | 6 | 2533 |
| 1405 | 2024 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011656 | 72 | 71 | 1 | 49 | 49 | 0 | 2832 |
| 1406 | 2024 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011792 | 102 | 93 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3881 |
| 1407 | 2024 | NAZARCEA | CONSTANTA | DC10-2-011006 | 306 | 290 | 16 | 305 | 289 | 16 | 7325 |
| 1408 | 2024 | NAZARCEA | CONSTANTA | DC10-2-011109 | 42 | 27 | 15 | 40 | 27 | 13 | 7325 |
| 1409 | 2024 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016090 | 78 | 67 | 11 | 77 | 67 | 10 | 4973 |
| 1410 | 2024 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016092 | 205 | 194 | 11 | 205 | 194 | 11 | 2589 |
| 1411 | 2024 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016095 | 176 | 160 | 16 | 176 | 160 | 16 | 4268 |
| 1412 | 2025 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016116 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11840 |
| 1413 | 2025 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016343 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12250 |
| 1414 | 2025 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014502 | 18 | 2 | 16 | 17 | 2 | 15 | 17974 |
| 1415 | 2025 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014503 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 24653 |
| 1416 | 2025 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014504 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 17252 |
| 1417 | 2025 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014505 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 24341 |
| 1418 | 2025 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014506 | 80 | 31 | 49 | 74 | 27 | 47 | 29253 |
| 1419 | 2024 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014507 | 18 | 8 | 10 | 17 | 7 | 10 | 5860 |
| 1420 | 2024 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014508 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 18592 |
| 1421 | 2024 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014509 | 254 | 219 | 35 | 251 | 216 | 35 | 2811 |
| 1422 | 2024 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014510 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 31845 |
| 1423 | 2024 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014511 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 38975 |
| 1424 | 2024 | NEPTUN | CONSTANTA | DC10-2-014527 | 47 | 1 | 46 | 47 | 1 | 46 | 3054 |
| 1425 | 2024 | NISIPARI | CONSTANTA | DC10-2-013166 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3940 |
| 1426 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DA10-2-016247 | 288 | 282 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6381 |
| 1427 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DC10-2-014512 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6381 |
| 1428 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DC10-2-014513 | 12 | 1 | 11 | 11 | 1 | 10 | 6381 |
| 1429 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DC10-2-014514 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6381 |
| 1430 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DC10-2-014515 | 314 | 312 | 2 | 314 | 312 | 2 | 6381 |
| 1431 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DC10-2-014516 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 6381 |
| 1432 | 2024 | OLIMP | CONSTANTA | DC10-2-014730 | 116 | 108 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6381 |
| 1433 | 2024 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011039 | 84 | 75 | 9 | 22 | 14 | 8 | 2784 |
| 1434 | 2024 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011195 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5086 |
| 1435 | 2025 | OVIDIU | CONSTANTA | DC10-2-011300 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 35038 |
| 1436 | 2024 | PALAZU MIC | CONSTANTA | DC10-2-011102 | 65 | 60 | 5 | 65 | 60 | 5 | 2834 |
| 1437 | 2024 | PALAZU MIC | CONSTANTA | DC10-2-011172 | 45 | 44 | 1 | 45 | 44 | 1 | 2834 |
| 1438 | 2024 | PIETRENI | CONSTANTA | DC10-2-016257 | 232 | 219 | 13 | 229 | 218 | 11 | 2791 |
| 1439 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-010636 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 4348 |
| 1440 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013140 | 33 | 29 | 4 | 33 | 29 | 4 | 4348 |
| 1441 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013141 | 62 | 52 | 10 | 60 | 51 | 9 | 4348 |
| 1442 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013143 | 20 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 4348 |
| 1443 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013175 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4348 |
| 1444 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013237 | 28 | 18 | 10 | 27 | 17 | 10 | 4348 |
| 1445 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013629 | 39 | 37 | 2 | 38 | 36 | 2 | 4348 |
| 1446 | 2024 | POARTA ALBA | CONSTANTA | DC10-2-013630 | 39 | 34 | 5 | 35 | 31 | 4 | 4348 |
| 1447 | 2024 | RAMNICU DE SUS | CONSTANTA | DC10-2-011120 | 29 | 28 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2536 |
| 1448 | 2024 | RASOVA | CONSTANTA | DC10-2-013394 | 367 | 355 | 12 | 360 | 351 | 9 | 2768 |
| 1449 | 2024 | RASOVA | CONSTANTA | DC10-2-013395 | 247 | 232 | 15 | 247 | 232 | 15 | 2768 |
| 1450 | 2024 | RASOVA | CONSTANTA | DC10-2-013396 | 240 | 235 | 5 | 238 | 234 | 4 | 2768 |
| 1451 | 2024 | REMUS OPREANU | CONSTANTA | DC10-2-013247 | 120 | 117 | 3 | 120 | 117 | 3 | 4188 |
| 1452 | 2024 | RUNCU | CONSTANTA | DC10-2-011379 | 133 | 127 | 6 | 129 | 124 | 5 | 2574 |
| 1453 | 2024 | SACELE | CONSTANTA | DC10-2-013170 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3277 |
| 1454 | 2024 | SARAIU | CONSTANTA | DC10-2-011392 | 223 | 207 | 16 | 221 | 205 | 16 | 2643 |
| 1455 | 2024 | SARAIU | CONSTANTA | DC10-2-011443 | 116 | 116 | 0 | 115 | 115 | 0 | 2643 |
| 1456 | 2024 | SATU NOU (MIRCEA VODA) | CONSTANTA | AC10-2-013186 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2745 |
| 1457 | 2024 | SATURN | CONSTANTA | DC10-2-014155 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7308 |
| 1458 | 2024 | SATURN | CONSTANTA | DC10-2-014157 | 19 | 8 | 11 | 14 | 3 | 11 | 7308 |
| 1459 | 2024 | SATURN | CONSTANTA | DC10-2-014160 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7308 |
| 1460 | 2024 | SATURN | CONSTANTA | DC10-2-014164 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7308 |
| 1461 | 2024 | SATURN | CONSTANTA | DC10-2-014165 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7308 |
| 1462 | 2024 | SATURN | CONSTANTA | DC10-2-014719 | 199 | 198 | 1 | 193 | 192 | 1 | 7308 |
| 1463 | 2024 | SCHITU | CONSTANTA | DC10-2-014808 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4221 |
| 1464 | 2024 | SEIMENI | CONSTANTA | DC10-2-013361 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3033 |
| 1465 | 2024 | SEIMENI | CONSTANTA | DC10-2-018366 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3033 |
| 1466 | 2024 | SIBIOARA | CONSTANTA | DC10-2-018174 | 127 | 117 | 10 | 125 | 115 | 10 | 3389 |
| 1467 | 2024 | SIMINOC | CONSTANTA | DC10-2-013723 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3970 |
| 1468 | 2024 | SIMINOC | CONSTANTA | DC10-2-013740 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3970 |
| 1469 | 2024 | STRUNGA | CONSTANTA | DC10-2-016407 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2708 |
| 1470 | 2024 | STUPINA | CONSTANTA | DC10-2-011383 | 154 | 149 | 5 | 153 | 148 | 5 | 4842 |
| 1471 | 2024 | STUPINA | CONSTANTA | DC10-2-011397 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4842 |
| 1472 | 2024 | STUPINA | CONSTANTA | DC10-2-011403 | 83 | 47 | 36 | 78 | 47 | 31 | 4842 |
| 1473 | 2024 | TARIVERDE | CONSTANTA | DC10-2-011226 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2543 |
| 1474 | 2024 | TARIVERDE | CONSTANTA | DC10-2-011309 | 265 | 195 | 70 | 263 | 193 | 70 | 2543 |
| 1475 | 2024 | TARIVERDE | CONSTANTA | DC10-2-011311 | 24 | 17 | 7 | 24 | 17 | 7 | 2543 |
| 1476 | 2024 | TARIVERDE | CONSTANTA | DC10-2-011714 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2543 |
| 1477 | 2024 | TARIVERDE | CONSTANTA | DC10-2-012137 | 43 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 2543 |
| 1478 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014211 | 19 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 4108 |
| 1479 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014242 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2981 |
| 1480 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014340 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23412 |
| 1481 | 2025 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014902 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 65886 |
| 1482 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014908 | 23 | 6 | 17 | 18 | 5 | 13 | 5634 |
| 1483 | 2025 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014912 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9402 |
| 1484 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014930 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5694 |
| 1485 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014951 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2651 |
| 1486 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-014952 | 61 | 8 | 53 | 6 | 6 | 0 | 4541 |
| 1487 | 2024 | TECHIRGHIOL | CONSTANTA | DC10-2-015907 | 31 | 25 | 6 | 27 | 22 | 5 | 3420 |
| 1488 | 2024 | TOPRAISAR | CONSTANTA | DC10-05305 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3798 |
| 1489 | 2024 | VALEA DACILOR | CONSTANTA | DC10-2-013042 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4266 |
| 1490 | 2024 | VALENI | CONSTANTA | DC10-2-016482 | 151 | 149 | 2 | 150 | 148 | 2 | 2492 |
| 1491 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DA10-2-038077 | 171 | 139 | 32 | 38 | 27 | 11 | 3239 |
| 1492 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-00408 | 14 | 9 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3239 |
| 1493 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-010119 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3239 |
| 1494 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-010531 | 45 | 44 | 1 | 44 | 43 | 1 | 3239 |
| 1495 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013111 | 37 | 36 | 1 | 32 | 32 | 0 | 3239 |
| 1496 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013122 | 433 | 411 | 22 | 426 | 407 | 19 | 3239 |
| 1497 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013126 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3239 |
| 1498 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013128 | 80 | 73 | 7 | 77 | 71 | 6 | 3239 |
| 1499 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013190 | 298 | 285 | 13 | 297 | 284 | 13 | 3239 |
| 1500 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013634 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3239 |
| 1501 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013640 | 98 | 87 | 11 | 93 | 83 | 10 | 3239 |
| 1502 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013641 | 85 | 80 | 5 | 84 | 79 | 5 | 3239 |
| 1503 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013646 | 452 | 432 | 20 | 445 | 427 | 18 | 3239 |
| 1504 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013649 | 146 | 135 | 11 | 143 | 135 | 8 | 3239 |
| 1505 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013650 | 97 | 89 | 8 | 97 | 89 | 8 | 3239 |
| 1506 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013707 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3239 |
| 1507 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013717 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3239 |
| 1508 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013718 | 29 | 28 | 1 | 26 | 25 | 1 | 3239 |
| 1509 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013727 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3239 |
| 1510 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013732 | 34 | 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3239 |
| 1511 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013734 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3239 |
| 1512 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013735 | 11 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3239 |
| 1513 | 2024 | VALU LUI TRAIAN | CONSTANTA | DC10-2-013736 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3239 |
| 1514 | 2024 | VAMA VECHE | CONSTANTA | DC10-2-014401 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11126 |
| 1515 | 2025 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014102 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 104052 |
| 1516 | 2024 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014105 | 23 | 5 | 18 | 20 | 4 | 16 | 7342 |
| 1517 | 2024 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014106 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 12660 |
| 1518 | 2025 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014107 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 21971 |
| 1519 | 2025 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014108 | 36 | 21 | 15 | 34 | 21 | 13 | 20430 |
| 1520 | 2025 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014109 | 15 | 2 | 13 | 14 | 2 | 12 | 45613 |
| 1521 | 2025 | VENUS | CONSTANTA | DC10-2-014560 | 23 | 10 | 13 | 21 | 10 | 11 | 4300 |
| 1522 | 2025 | VULTURU | CONSTANTA | DC10-2-011366 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2708 |
| 1523 | 2025 | AMARA | IALOMITA | DC10-09913 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 77592 |
| 1524 | 2025 | AMARA | IALOMITA | DC10-2-038011 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13253 |
| 1525 | 2025 | AMARA | IALOMITA | DC10-2-038179 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6906 |
| 1526 | 2025 | AMARA | IALOMITA | DC10-2-038220 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 38536 |
| 1527 | 2024 | BALACIU | IALOMITA | DC10-2-038241 | 183 | 169 | 14 | 182 | 168 | 14 | 2855 |
| 1528 | 2024 | BALACIU | IALOMITA | DC10-2-038631 | 68 | 61 | 7 | 68 | 61 | 7 | 2855 |
| 1529 | 2024 | BORA | IALOMITA | DC10-2-038114 | 125 | 114 | 11 | 123 | 112 | 11 | 4807 |
| 1530 | 2024 | BUCSA | IALOMITA | DC10-2-037581 | 130 | 125 | 5 | 130 | 125 | 5 | 6962 |
| 1531 | 2024 | BUTOIU | IALOMITA | DC10-2-038261 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2763 |
| 1532 | 2024 | CAZANESTI | IALOMITA | DC10-2-038099 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6284 |
| 1533 | 2024 | CAZANESTI | IALOMITA | DC10-2-038305 | 276 | 261 | 15 | 274 | 259 | 15 | 6284 |
| 1534 | 2024 | CAZANESTI | IALOMITA | DC10-2-038306 | 328 | 315 | 13 | 327 | 314 | 13 | 6284 |
| 1535 | 2024 | CAZANESTI | IALOMITA | DC10-2-038307 | 365 | 339 | 26 | 364 | 338 | 26 | 6284 |
| 1536 | 2024 | CAZANESTI | IALOMITA | DC10-2-038329 | 99 | 93 | 6 | 98 | 92 | 6 | 6284 |
| 1537 | 2024 | CAZANESTI | IALOMITA | DC10-2-038574 | 164 | 155 | 9 | 162 | 153 | 9 | 6284 |
| 1538 | 2024 | FACAENI | IALOMITA | DC10-2-036184 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2689 |
| 1539 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036002 | 107 | 95 | 12 | 104 | 94 | 10 | 2227 |
| 1540 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036005 | 264 | 249 | 15 | 254 | 245 | 9 | 2274 |
| 1541 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036007 | 113 | 108 | 5 | 106 | 104 | 2 | 2044 |
| 1542 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036008 | 140 | 139 | 1 | 137 | 137 | 0 | 1712 |
| 1543 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036009 | 518 | 501 | 17 | 496 | 488 | 8 | 2431 |
| 1544 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036010 | 196 | 192 | 4 | 193 | 190 | 3 | 1935 |
| 1545 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036011 | 121 | 119 | 2 | 119 | 117 | 2 | 1930 |
| 1546 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036013 | 194 | 177 | 17 | 183 | 169 | 14 | 2047 |
| 1547 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036014 | 141 | 133 | 8 | 135 | 128 | 7 | 1786 |
| 1548 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036028 | 157 | 146 | 11 | 145 | 139 | 6 | 2435 |
| 1549 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036029 | 206 | 200 | 6 | 203 | 198 | 5 | 2268 |
| 1550 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036030 | 189 | 180 | 9 | 186 | 179 | 7 | 1975 |
| 1551 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036032 | 71 | 68 | 3 | 70 | 67 | 3 | 1515 |
| 1552 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036160 | 271 | 264 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2133 |
| 1553 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036226 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8017 |
| 1554 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036235 | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 28545 |
| 1555 | 2024 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036249 | 61 | 59 | 2 | 61 | 59 | 2 | 3233 |
| 1556 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036292 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 48296 |
| 1557 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036309 | 18 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 35341 |
| 1558 | 2024 | GHEORGHE LAZAR | IALOMITA | DC10-2-037155 | 261 | 234 | 27 | 260 | 234 | 26 | 2542 |
| 1559 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | AC10-2-038119 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3021 |
| 1560 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-09906 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3021 |
| 1561 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038001 | 285 | 248 | 37 | 275 | 245 | 30 | 3021 |
| 1562 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038003 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3021 |
| 1563 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038005 | 86 | 72 | 14 | 82 | 72 | 10 | 3021 |
| 1564 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038074 | 204 | 181 | 23 | 14 | 6 | 8 | 3021 |
| 1565 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038100 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3021 |
| 1566 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038128 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3021 |
| 1567 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038133 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3021 |
| 1568 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038145 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3021 |
| 1569 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038174 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3021 |
| 1570 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038176 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3021 |
| 1571 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038198 | 22 | 11 | 11 | 20 | 11 | 9 | 3021 |
| 1572 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038212 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3021 |
| 1573 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038217 | 358 | 337 | 21 | 352 | 333 | 19 | 3021 |
| 1574 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038332 | 128 | 127 | 1 | 126 | 125 | 1 | 3021 |
| 1575 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038333 | 102 | 98 | 4 | 102 | 98 | 4 | 3021 |
| 1576 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038344 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3021 |
| 1577 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038346 | 178 | 152 | 26 | 24 | 10 | 14 | 3021 |
| 1578 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038397 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 3021 |
| 1579 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038399 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3021 |
| 1580 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038410 | 81 | 74 | 7 | 79 | 73 | 6 | 3021 |
| 1581 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038427 | 45 | 32 | 13 | 45 | 32 | 13 | 3021 |
| 1582 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038522 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 3021 |
| 1583 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038530 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3021 |
| 1584 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038543 | 184 | 182 | 2 | 57 | 55 | 2 | 3021 |
| 1585 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038600 | 56 | 24 | 32 | 42 | 24 | 18 | 3021 |
| 1586 | 2024 | SLOBOZIA | IALOMITA | DC10-2-038604 | 31 | 13 | 18 | 29 | 12 | 17 | 3021 |
| 1587 | 2024 | SLOBOZIA NOUA | IALOMITA | DC10-2-038324 | 63 | 54 | 9 | 58 | 51 | 7 | 2845 |
| 1588 | 2024 | SLOBOZIA NOUA | IALOMITA | DC10-2-038611 | 17 | 15 | 2 | 15 | 14 | 1 | 2845 |
| 1589 | 2024 | STELNICA | IALOMITA | DC10-2-036159 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 2530 |
| 1590 | 2024 | STELNICA | IALOMITA | DC10-2-036161 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2530 |
| 1591 | 2024 | STELNICA | IALOMITA | DC10-2-036162 | 227 | 213 | 14 | 225 | 212 | 13 | 2530 |
| 1592 | 2024 | STELNICA | IALOMITA | DC10-2-036165 | 66 | 61 | 5 | 63 | 59 | 4 | 2530 |
| 1593 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | AC10-2-037397 | 143 | 137 | 6 | 143 | 137 | 6 | 2504 |
| 1594 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037228 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 2504 |
| 1595 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037229 | 31 | 30 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2504 |
| 1596 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037250 | 140 | 134 | 6 | 138 | 132 | 6 | 2504 |
| 1597 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037424 | 152 | 140 | 12 | 152 | 140 | 12 | 2504 |
| 1598 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037439 | 134 | 126 | 8 | 133 | 125 | 8 | 2504 |
| 1599 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037464 | 157 | 151 | 6 | 156 | 151 | 5 | 2504 |
| 1600 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037466 | 195 | 179 | 16 | 195 | 179 | 16 | 2504 |
| 1601 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037474 | 245 | 228 | 17 | 243 | 227 | 16 | 2504 |
| 1602 | 2024 | TANDAREI | IALOMITA | DC10-2-037475 | 241 | 214 | 27 | 238 | 214 | 24 | 2504 |
| 1603 | 2024 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035094 | 177 | 155 | 22 | 152 | 133 | 19 | 2065 |
| 1604 | 2024 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035096 | 203 | 178 | 25 | 197 | 174 | 23 | 2457 |
| 1605 | 2024 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035111 | 131 | 123 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2425 |
| 1606 | 2024 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035141 | 101 | 93 | 8 | 97 | 89 | 8 | 1954 |
| 1607 | 2024 | URZICENI | IALOMITA | DC10-2-035299 | 129 | 117 | 12 | 58 | 48 | 10 | 2347 |
| 1608 | 2024 | VLADENI | IALOMITA | DC10-2-036186 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3987 |
| 1609 | 2024 | VLADENI | IALOMITA | DC10-2-036189 | 68 | 60 | 8 | 68 | 60 | 8 | 3987 |
| 1610 | 2024 | VLADENI | IALOMITA | DC10-2-036194 | 102 | 96 | 6 | 102 | 96 | 6 | 3987 |
| 1611 | 2025 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043003 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 22753 |
| 1612 | 2025 | BABADAG | TULCEA | DC10-2-043238 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 58765 |
| 1613 | 2024 | HAIDAR | TULCEA | DC10-2-043157 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5336 |
| 1614 | 2024 | HORIA | TULCEA | DC10-2-044070 | 206 | 196 | 10 | 204 | 194 | 10 | 2754 |
| 1615 | 2024 | HORIA | TULCEA | DC10-2-044071 | 227 | 218 | 9 | 225 | 216 | 9 | 2754 |
| 1616 | 2024 | HORIA | TULCEA | DC10-2-044072 | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2754 |
| 1617 | 2025 | ISACCEA | TULCEA | DC10-2-042268 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14318 |
| 1618 | 2024 | ISACCEA | TULCEA | DC10-2-042276 | 59 | 58 | 1 | 58 | 57 | 1 | 6858 |
| 1619 | 2024 | MACIN | TULCEA | DC10-2-044003 | 102 | 86 | 16 | 100 | 85 | 15 | 3129 |
| 1620 | 2025 | MACIN | TULCEA | DC10-2-044083 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 36407 |
| 1621 | 2025 | MACIN | TULCEA | DC10-2-044324 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12830 |
| 1622 | 2024 | MAHMUDIA | TULCEA | DC10-2-042123 | 23 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3631 |
| 1623 | 2024 | MAHMUDIA | TULCEA | DC10-2-042588 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3631 |
| 1624 | 2024 | MALCOCI | TULCEA | DC10-2-042633 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2885 |
| 1625 | 2024 | MILA 23 | TULCEA | DC10-2-042401 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5606 |
| 1626 | 2024 | MINERI | TULCEA | DC10-2-042017 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2585 |
| 1627 | 2024 | NUFARU | TULCEA | DC10-2-042032 | 14 | 13 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2640 |
| 1628 | 2024 | NUFARU | TULCEA | DC10-2-042033 | 154 | 137 | 17 | 154 | 137 | 17 | 2640 |
| 1629 | 2024 | NUFARU | TULCEA | DC10-2-042034 | 154 | 132 | 22 | 151 | 130 | 21 | 2640 |
| 1630 | 2024 | NUFARU | TULCEA | DC10-2-042035 | 197 | 178 | 19 | 195 | 178 | 17 | 2640 |
| 1631 | 2024 | SARIGHIOL DE DEAL | TULCEA | DC10-2-043109 | 137 | 134 | 3 | 136 | 133 | 3 | 3164 |
| 1632 | 2024 | SARIGHIOL DE DEAL | TULCEA | DC10-2-043110 | 37 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 3164 |
| 1633 | 2024 | SFANTU GHEORGHE | TULCEA | DC10-2-042580 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4669 |
| 1634 | 2025 | SULINA | TULCEA | DC10-2-042339 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 40913 |
| 1635 | 2024 | TATANIR | TULCEA | DC10-2-042613 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3976 |
| 1636 | 2024 | TOPOLOG | TULCEA | DC10-2-043141 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3191 |
| 1637 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041038 | 55 | 38 | 17 | 53 | 37 | 16 | 2733 |
| 1638 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041050 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7803 |
| 1639 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041058 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 101648 |
| 1640 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041110 | 12 | 1 | 11 | 12 | 1 | 11 | 87417 |
| 1641 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041157 | 150 | 138 | 12 | 150 | 138 | 12 | 2523 |
| 1642 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041160 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 34712 |
| 1643 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041165 | 33 | 31 | 2 | 32 | 30 | 2 | 3420 |
| 1644 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041181 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17848 |
| 1645 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041183 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2515 |
| 1646 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041210 | 179 | 176 | 3 | 145 | 143 | 2 | 2515 |
| 1647 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041211 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 46640 |
| 1648 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041219 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 18646 |
| 1649 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041255 | 14 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 57372 |
| 1650 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041271 | 41 | 38 | 3 | 41 | 38 | 3 | 4649 |
| 1651 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-046101 | 125 | 109 | 16 | 124 | 109 | 15 | 2550 |
| 1652 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-049078 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 15723 |
| 1653 | 2024 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-049116 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4378 |
| 1654 | 2024 | VICTORIA | TULCEA | DC10-2-042499 | 57 | 54 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2822 |
| 1655 | 2025 | PLEVNA | CALARASI | DC10-2-021506 | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 1400 |
| 1656 | 2025 | PLEVNA | CALARASI | DC10-2-021714 | 382 | 376 | 6 | 382 | 376 | 6 | 1400 |
| 1657 | 2025 | PLEVNA | CALARASI | DC10-2-021754 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1400 |
| 1658 | 2025 | ROSETI | CALARASI | AC10-2-023955 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2060 |
| 1659 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023031 | 648 | 630 | 18 | 644 | 626 | 18 | 2060 |
| 1660 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023067 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2060 |
| 1661 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023070 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2060 |
| 1662 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023080 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2060 |
| 1663 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023157 | 345 | 334 | 11 | 341 | 330 | 11 | 2060 |
| 1664 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023162 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2060 |
| 1665 | 2025 | ROSETI | CALARASI | DC10-2-023178 | 772 | 756 | 16 | 766 | 750 | 16 | 2060 |
| 1666 | 2025 | STANCEA | CALARASI | DC10-2-022410 | 47 | 47 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2209 |
| 1667 | 2025 | STANCEA | CALARASI | DC10-2-022542 | 405 | 393 | 12 | 400 | 389 | 11 | 2209 |
| 1668 | 2025 | STANCEA | CALARASI | DC10-2-022801 | 76 | 73 | 3 | 75 | 73 | 2 | 2209 |
| 1669 | 2025 | STANCEA | CALARASI | DC10-2-022828 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2209 |
| 1670 | 2024 | CERNAVODA | CONSTANTA | DC10-2-013336 | 566 | 555 | 11 | 566 | 555 | 11 | 1749 |
| 1671 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010015 | 670 | 653 | 17 | 667 | 650 | 17 | 1544 |
| 1672 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010060 | 649 | 633 | 16 | 645 | 630 | 15 | 1563 |
| 1673 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010106 | 617 | 585 | 32 | 615 | 584 | 31 | 1823 |
| 1674 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010122 | 560 | 506 | 54 | 558 | 504 | 54 | 1881 |
| 1675 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010213 | 631 | 614 | 17 | 631 | 614 | 17 | 1199 |
| 1676 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010220 | 551 | 544 | 7 | 549 | 542 | 7 | 1151 |
| 1677 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010225 | 757 | 747 | 10 | 753 | 743 | 10 | 1141 |
| 1678 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010229 | 662 | 651 | 11 | 661 | 650 | 11 | 1635 |
| 1679 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010233 | 529 | 522 | 7 | 527 | 521 | 6 | 1685 |
| 1680 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010238 | 602 | 578 | 24 | 601 | 577 | 24 | 1685 |
| 1681 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010240 | 660 | 631 | 29 | 659 | 630 | 29 | 1309 |
| 1682 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010250 | 786 | 770 | 16 | 785 | 769 | 16 | 1550 |
| 1683 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010251 | 765 | 745 | 20 | 763 | 744 | 19 | 1496 |
| 1684 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010260 | 722 | 696 | 26 | 719 | 693 | 26 | 1354 |
| 1685 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010261 | 569 | 544 | 25 | 564 | 539 | 25 | 1546 |
| 1686 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010262 | 601 | 588 | 13 | 599 | 587 | 12 | 1632 |
| 1687 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010269 | 645 | 605 | 40 | 644 | 604 | 40 | 2390 |
| 1688 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010280 | 619 | 586 | 33 | 615 | 582 | 33 | 1424 |
| 1689 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010292 | 809 | 780 | 29 | 803 | 778 | 25 | 1439 |
| 1690 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010293 | 881 | 809 | 72 | 875 | 805 | 70 | 2354 |
| 1691 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010301 | 702 | 675 | 27 | 700 | 673 | 27 | 1610 |
| 1692 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010383 | 555 | 547 | 8 | 554 | 546 | 8 | 2260 |
| 1693 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010459 | 558 | 545 | 13 | 555 | 542 | 13 | 1300 |
| 1694 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010472 | 668 | 618 | 50 | 664 | 615 | 49 | 1763 |
| 1695 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010487 | 576 | 547 | 29 | 575 | 547 | 28 | 2389 |
| 1696 | 2025 | CONSTANTA | CONSTANTA | DC10-2-010488 | 575 | 550 | 25 | 569 | 544 | 25 | 1834 |
| 1697 | 2025 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013006 | 854 | 842 | 12 | 843 | 833 | 10 | 1438 |
| 1698 | 2025 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013020 | 703 | 690 | 13 | 694 | 683 | 11 | 1987 |
| 1699 | 2025 | MEDGIDIA | CONSTANTA | DC10-2-013083 | 628 | 580 | 48 | 624 | 577 | 47 | 1621 |
| 1700 | 2025 | NAVODARI | CONSTANTA | DC10-2-011336 | 676 | 556 | 120 | 659 | 539 | 120 | 2024 |
| 1701 | 2025 | NEGRU VODA | CONSTANTA | DC10-2-016094 | 830 | 797 | 33 | 824 | 796 | 28 | 1852 |
| 1702 | 2025 | ALBESTI | IALOMITA | DC10-2-038150 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 1582 |
| 1703 | 2025 | ALBESTI | IALOMITA | DC10-2-038164 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1582 |
| 1704 | 2025 | ALBESTI | IALOMITA | DC10-2-038630 | 98 | 96 | 2 | 98 | 96 | 2 | 1582 |
| 1705 | 2025 | ALEXENI | IALOMITA | DC10-2-035283 | 172 | 155 | 17 | 172 | 155 | 17 | 2220 |
| 1706 | 2025 | ALEXENI | IALOMITA | DC10-2-035301 | 112 | 104 | 8 | 112 | 104 | 8 | 2220 |
| 1707 | 2025 | ALEXENI | IALOMITA | DC10-2-035417 | 42 | 37 | 5 | 42 | 37 | 5 | 2220 |
| 1708 | 2025 | ALEXENI | IALOMITA | DC10-2-035477 | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2220 |
| 1709 | 2025 | ALEXENI | IALOMITA | DC10-2-035478 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2220 |
| 1710 | 2025 | BORDUSELU | IALOMITA | DC10-2-038131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1502 |
| 1711 | 2025 | BRAZII | IALOMITA | DC10-2-035455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1525 |
| 1712 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-09302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2186 |
| 1713 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-2-038033 | 130 | 123 | 7 | 130 | 123 | 7 | 2186 |
| 1714 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-2-038139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2186 |
| 1715 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-2-038144 | 286 | 265 | 21 | 285 | 264 | 21 | 2186 |
| 1716 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-2-038337 | 283 | 270 | 13 | 282 | 269 | 13 | 2186 |
| 1717 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-2-038579 | 39 | 37 | 2 | 38 | 36 | 2 | 2186 |
| 1718 | 2025 | CIOCHINA | IALOMITA | DC10-2-038617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2186 |
| 1719 | 2025 | CIULNITA | IALOMITA | DC10-2-038016 | 418 | 400 | 18 | 414 | 397 | 17 | 1776 |
| 1720 | 2025 | CIULNITA | IALOMITA | DC10-2-038017 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1776 |
| 1721 | 2025 | CIULNITA | IALOMITA | DC10-2-038062 | 103 | 96 | 7 | 102 | 96 | 6 | 1776 |
| 1722 | 2025 | CIULNITA | IALOMITA | DC10-2-038181 | 76 | 59 | 17 | 75 | 58 | 17 | 1776 |
| 1723 | 2025 | CIULNITA | IALOMITA | DC10-2-038662 | 19 | 18 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1776 |
| 1724 | 2025 | CIULNITA | IALOMITA | DC10-2-038672 | 40 | 22 | 18 | 37 | 20 | 17 | 1776 |
| 1725 | 2025 | COSAMBESTI | IALOMITA | DC10-2-038534 | 215 | 200 | 15 | 215 | 200 | 15 | 2224 |
| 1726 | 2025 | COSAMBESTI | IALOMITA | DC10-2-038535 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2224 |
| 1727 | 2025 | COSAMBESTI | IALOMITA | DC10-2-038536 | 202 | 178 | 24 | 202 | 178 | 24 | 2224 |
| 1728 | 2025 | COSAMBESTI | IALOMITA | DC10-2-038605 | 65 | 55 | 10 | 65 | 55 | 10 | 2224 |
| 1729 | 2025 | COSAMBESTI | IALOMITA | DC10-2-038674 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2224 |
| 1730 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036210 | 393 | 369 | 24 | 375 | 360 | 15 | 2459 |
| 1731 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036213 | 294 | 284 | 10 | 281 | 279 | 2 | 1919 |
| 1732 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036220 | 309 | 300 | 9 | 301 | 294 | 7 | 2074 |
| 1733 | 2025 | FETESTI | IALOMITA | DC10-2-036222 | 368 | 354 | 14 | 357 | 349 | 8 | 2010 |
| 1734 | 2025 | FRATILESTI | IALOMITA | DC10-2-037046 | 76 | 72 | 4 | 76 | 72 | 4 | 1330 |
| 1735 | 2025 | FRATILESTI | IALOMITA | DC10-2-037047 | 136 | 135 | 1 | 136 | 135 | 1 | 1330 |
| 1736 | 2025 | GIMBASANI | IALOMITA | DC10-2-037148 | 119 | 111 | 8 | 119 | 111 | 8 | 1818 |
| 1737 | 2025 | GIMBASANI | IALOMITA | DC10-2-037150 | 49 | 42 | 7 | 49 | 42 | 7 | 1818 |
| 1738 | 2025 | GIMBASANI | IALOMITA | DC10-2-037179 | 18 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1818 |
| 1739 | 2025 | GRINDASI | IALOMITA | DC10-2-035130 | 286 | 276 | 10 | 283 | 273 | 10 | 1598 |
| 1740 | 2025 | HAGIENI | IALOMITA | DC10-2-037717 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 1658 |
| 1741 | 2025 | HAGIESTI | IALOMITA | DC10-2-035406 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2235 |
| 1742 | 2025 | HORIA | IALOMITA | DC10-2-038451 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1688 |
| 1743 | 2025 | MARSILIENI | IALOMITA | DC10-2-038027 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1335 |
| 1744 | 2025 | MARSILIENI | IALOMITA | DC10-2-038075 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1335 |
| 1745 | 2025 | MARSILIENI | IALOMITA | DC10-2-038152 | 80 | 78 | 2 | 80 | 78 | 2 | 1335 |
| 1746 | 2025 | MISLEANU | IALOMITA | DC10-2-038104 | 377 | 359 | 18 | 377 | 359 | 18 | 2226 |
| 1747 | 2025 | MISLEANU | IALOMITA | DC10-2-038497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1963 |
| 1748 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036052 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1749 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1750 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1751 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1752 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036124 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2337 |
| 1753 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1754 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036147 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2337 |
| 1755 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1756 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036158 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1757 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-036253 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2337 |
| 1758 | 2025 | MOVILA | IALOMITA | DC10-2-037076 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2337 |
| 1759 | 2025 | POIANA | IALOMITA | DC10-2-038063 | 195 | 185 | 10 | 195 | 185 | 10 | 1975 |
| 1760 | 2025 | POIANA | IALOMITA | DC10-2-038064 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1975 |
| 1761 | 2025 | POIANA | IALOMITA | DC10-2-038148 | 14 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1975 |
| 1762 | 2025 | POIANA | IALOMITA | DC10-2-038525 | 65 | 62 | 3 | 65 | 62 | 3 | 1975 |
| 1763 | 2025 | POIANA | IALOMITA | DC10-2-038608 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1975 |
| 1764 | 2025 | RASI | IALOMITA | DC10-2-038446 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| 1765 | 2025 | RASI | IALOMITA | DC10-2-038455 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2020 |
| 1766 | 2025 | SALCIOARA | IALOMITA | DC10-2-038447 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2406 |
| 1767 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | AC10-2-037016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1995 |
| 1768 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | AC10-2-037030 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1995 |
| 1769 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | AC10-2-037041 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1995 |
| 1770 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-10112 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1995 |
| 1771 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037014 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1995 |
| 1772 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037033 | 114 | 107 | 7 | 114 | 107 | 7 | 1995 |
| 1773 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037035 | 410 | 396 | 14 | 408 | 394 | 14 | 1995 |
| 1774 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037037 | 567 | 534 | 33 | 566 | 533 | 33 | 1995 |
| 1775 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1995 |
| 1776 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037040 | 53 | 37 | 16 | 53 | 37 | 16 | 1995 |
| 1777 | 2025 | SAVENI | IALOMITA | DC10-2-037043 | 207 | 195 | 12 | 206 | 194 | 12 | 1995 |
| 1778 | 2025 | SCANTEIA | IALOMITA | DC10-2-037530 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1756 |
| 1779 | 2025 | SCANTEIA | IALOMITA | DC10-2-037566 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1756 |
| 1780 | 2025 | SCANTEIA | IALOMITA | DC10-2-037568 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1756 |
| 1781 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037051 | 225 | 219 | 6 | 225 | 219 | 6 | 1710 |
| 1782 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037052 | 407 | 391 | 16 | 407 | 391 | 16 | 1710 |
| 1783 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037053 | 47 | 40 | 7 | 47 | 40 | 7 | 1710 |
| 1784 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037055 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1710 |
| 1785 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037056 | 43 | 36 | 7 | 43 | 36 | 7 | 1710 |
| 1786 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037059 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1710 |
| 1787 | 2025 | SUDITI | IALOMITA | DC10-2-037060 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1710 |
| 1788 | 2025 | TRAIAN | IALOMITA | DC10-2-038201 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1580 |
| 1789 | 2025 | TRAIAN | IALOMITA | DC10-2-038469 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1580 |
| 1790 | 2025 | VALEA CIORII | IALOMITA | DC10-2-037307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1853 |
| 1791 | 2025 | VALEA MACRISULUI | IALOMITA | AC10-2-035128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1853 |
| 1792 | 2025 | VALEA MACRISULUI | IALOMITA | DC10-2-035129 | 301 | 285 | 16 | 298 | 283 | 15 | 1853 |
| 1793 | 2025 | VALEA MACRISULUI | IALOMITA | DC10-2-035235 | 302 | 278 | 24 | 294 | 271 | 23 | 1853 |
| 1794 | 2025 | VALEA MACRISULUI | IALOMITA | DC10-2-035441 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1853 |
| 1795 | 2025 | VALEA MACRISULUI | IALOMITA | ILPT5442 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1853 |
| 1796 | 2025 | ATMAGEA | TULCEA | DC10-2-043132 | 76 | 75 | 1 | 76 | 75 | 1 | 1501 |
| 1797 | 2025 | BEIDAUD | TULCEA | DC10-2-043104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2005 |
| 1798 | 2025 | BEIDAUD | TULCEA | DC10-2-043139 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2005 |
| 1799 | 2025 | CALFA | TULCEA | DC10-2-043145 | 57 | 56 | 1 | 57 | 56 | 1 | 1178 |
| 1800 | 2025 | CAPRIOARA | TULCEA | DC10-2-044076 | 41 | 39 | 2 | 41 | 39 | 2 | 759 |
| 1801 | 2025 | CEAMURLIA DE SUS | TULCEA | DC10-2-043116 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 1937 |
| 1802 | 2025 | CEAMURLIA DE SUS | TULCEA | DC10-2-043117 | 76 | 74 | 2 | 76 | 74 | 2 | 1937 |
| 1803 | 2025 | CEATALCHIOI | TULCEA | DC10-2-042002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2253 |
| 1804 | 2025 | CEATALCHIOI | TULCEA | DC10-2-042867 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2253 |
| 1805 | 2025 | CELIC | TULCEA | DC10-2-042548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1418 |
| 1806 | 2025 | CELIC | TULCEA | DC10-2-042549 | 63 | 60 | 3 | 63 | 60 | 3 | 1418 |
| 1807 | 2025 | CERNA | TULCEA | DC10-2-044135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2105 |
| 1808 | 2025 | CERNA | TULCEA | DC10-2-044136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2105 |
| 1809 | 2025 | CERNA | TULCEA | DC10-2-044193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2105 |
| 1810 | 2025 | CERNA | TULCEA | DC10-2-044314 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2105 |
| 1811 | 2025 | CERNA | TULCEA | DC10-2-044397 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2105 |
| 1812 | 2025 | CERNA | TULCEA | DC10-2-044398 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2105 |
| 1813 | 2025 | CISMEAUA NOUA | TULCEA | DC10-2-043146 | 22 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 750 |
| 1814 | 2025 | CIUCUROVA | TULCEA | DC10-2-043158 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2284 |
| 1815 | 2025 | CIUCUROVA | TULCEA | DC10-2-043270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2284 |
| 1816 | 2025 | CIUCUROVA | TULCEA | DC10-2-043379 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2284 |
| 1817 | 2025 | CLOSCA | TULCEA | DC10-2-044073 | 60 | 59 | 1 | 60 | 59 | 1 | 849 |
| 1818 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044258 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1819 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1820 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044260 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1821 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1822 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044368 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1823 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044371 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1824 | 2025 | DAENI | TULCEA | DC10-2-044375 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1676 |
| 1825 | 2025 | DOROBANTU | TULCEA | DC10-2-043349 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1337 |
| 1826 | 2025 | DOROBANTU | TULCEA | DC10-2-044133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1337 |
| 1827 | 2025 | DOROBANTU | TULCEA | DC10-2-044379 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1337 |
| 1828 | 2025 | FANTANA OILOR | TULCEA | DC10-2-044062 | 34 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 278 |
| 1829 | 2025 | GENERAL PRAPORGESCU | TULCEA | DC10-2-044067 | 78 | 76 | 2 | 78 | 76 | 2 | 1349 |
| 1830 | 2025 | JURILOVCA | TULCEA | DC10-2-042068 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1933 |
| 1831 | 2025 | JURILOVCA | TULCEA | DC10-2-043066 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1933 |
| 1832 | 2025 | JURILOVCA | TULCEA | DC10-2-043171 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1933 |
| 1833 | 2025 | JURILOVCA | TULCEA | DC10-2-043310 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1933 |
| 1834 | 2025 | JURILOVCA | TULCEA | DC10-2-043348 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1933 |
| 1835 | 2025 | LETEA | TULCEA | DC10-2-042495 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1647 |
| 1836 | 2025 | MESTERU | TULCEA | DC10-2-043063 | 77 | 75 | 2 | 77 | 75 | 2 | 1845 |
| 1837 | 2025 | MESTERU | TULCEA | DC10-2-044361 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1845 |
| 1838 | 2025 | MIHAI BRAVU | TULCEA | DC10-2-043019 | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 2379 |
| 1839 | 2025 | MIHAI BRAVU | TULCEA | DC10-2-043020 | 94 | 91 | 3 | 94 | 91 | 3 | 2379 |
| 1840 | 2025 | MIHAI BRAVU | TULCEA | DC10-2-043021 | 101 | 100 | 1 | 101 | 100 | 1 | 2379 |
| 1841 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044058 | 209 | 200 | 9 | 209 | 200 | 9 | 1450 |
| 1842 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044059 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1450 |
| 1843 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044060 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 1450 |
| 1844 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044061 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1450 |
| 1845 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044101 | 194 | 192 | 2 | 194 | 192 | 2 | 1450 |
| 1846 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1450 |
| 1847 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044122 | 96 | 94 | 2 | 96 | 94 | 2 | 1450 |
| 1848 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044138 | 105 | 100 | 5 | 105 | 100 | 5 | 1450 |
| 1849 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1450 |
| 1850 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1450 |
| 1851 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044257 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1450 |
| 1852 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044330 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1450 |
| 1853 | 2025 | OSTROV | TULCEA | DC10-2-044376 | 106 | 99 | 7 | 106 | 99 | 7 | 1450 |
| 1854 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042049 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1957 |
| 1855 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042051 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1856 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042054 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1957 |
| 1857 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042055 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1858 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042056 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1859 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042059 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1860 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042060 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1861 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042063 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1862 | 2025 | PARTIZANI | TULCEA | DC10-2-042444 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1957 |
| 1863 | 2025 | PLAURU | TULCEA | DC10-2-041589 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 762 |
| 1864 | 2025 | RAZBOIENI | TULCEA | DC10-2-043198 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1813 |
| 1865 | 2025 | REVARSAREA | TULCEA | DC10-2-042290 | 56 | 54 | 2 | 56 | 54 | 2 | 1840 |
| 1866 | 2025 | REVARSAREA | TULCEA | DC10-2-042293 | 78 | 77 | 1 | 78 | 77 | 1 | 1840 |
| 1867 | 2025 | REVARSAREA | TULCEA | DC10-2-042295 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1840 |
| 1868 | 2025 | REVARSAREA | TULCEA | DC10-2-042541 | 74 | 71 | 3 | 74 | 71 | 3 | 1840 |
| 1869 | 2025 | REVARSAREA | TULCEA | DC10-2-042561 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1840 |
| 1870 | 2025 | SAMBATA NOUA | TULCEA | DC10-2-043176 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2133 |
| 1871 | 2025 | SAMBATA NOUA | TULCEA | DC10-2-043397 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2133 |
| 1872 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041008 | 520 | 493 | 27 | 512 | 485 | 27 | 2056 |
| 1873 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041018 | 637 | 623 | 14 | 632 | 618 | 14 | 1444 |
| 1874 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041029 | 405 | 398 | 7 | 400 | 393 | 7 | 1938 |
| 1875 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041035 | 655 | 629 | 26 | 644 | 619 | 25 | 2269 |
| 1876 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041037 | 684 | 663 | 21 | 664 | 645 | 19 | 1825 |
| 1877 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041043 | 430 | 425 | 5 | 429 | 425 | 4 | 1556 |
| 1878 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041049 | 424 | 408 | 16 | 423 | 407 | 16 | 1688 |
| 1879 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041052 | 399 | 379 | 20 | 399 | 379 | 20 | 1689 |
| 1880 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041061 | 513 | 507 | 6 | 512 | 506 | 6 | 1318 |
| 1881 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041074 | 676 | 672 | 4 | 676 | 672 | 4 | 972 |
| 1882 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041085 | 414 | 403 | 11 | 413 | 402 | 11 | 1761 |
| 1883 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041090 | 391 | 361 | 30 | 387 | 358 | 29 | 2384 |
| 1884 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041095 | 504 | 476 | 28 | 493 | 465 | 28 | 1736 |
| 1885 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041097 | 393 | 387 | 6 | 391 | 385 | 6 | 1793 |
| 1886 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041120 | 448 | 417 | 31 | 445 | 414 | 31 | 1880 |
| 1887 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041166 | 468 | 465 | 3 | 467 | 464 | 3 | 1190 |
| 1888 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041168 | 427 | 417 | 10 | 424 | 415 | 9 | 1961 |
| 1889 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-041194 | 571 | 567 | 4 | 570 | 566 | 4 | 1636 |
| 1890 | 2025 | TULCEA | TULCEA | DC10-2-046053 | 688 | 669 | 19 | 668 | 649 | 19 | 1729 |