Anexa nr. 2.4

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Oltenia S.A. conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

| Nr. crt. | Anul | Zona de implementare |  |  | Număr total de contoare racordate la PT |  |  | Număr contoare planificate pentru integrare în SMI |  |  | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localitatea | Județul | ID Post de transformare (PT) | Total din care: | Monofazate | Trifazate | Total din care: | Monofazate | Trifazate |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2002 | 240 | 223 | 17 | 240 | 223 | 17 | 3368 |
| 2 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2006 | 199 | 188 | 11 | 199 | 188 | 11 | 2211 |
| 3 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2013 | 163 | 144 | 19 | 163 | 144 | 19 | 1850 |
| 4 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2090 | 144 | 130 | 14 | 144 | 130 | 14 | 3326 |
| 5 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2073 | 288 | 251 | 37 | 288 | 251 | 37 | 4260 |
| 6 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2075 | 244 | 218 | 26 | 244 | 218 | 26 | 3931 |
| 7 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2036 | 158 | 134 | 24 | 158 | 134 | 24 | 4821 |
| 8 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2071 | 288 | 275 | 13 | 288 | 275 | 13 | 2542 |
| 9 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2072 | 214 | 209 | 5 | 210 | 209 | 1 | 3354 |
| 10 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2084 | 90 | 78 | 12 | 90 | 78 | 12 | 4179 |
| 11 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2048 | 251 | 222 | 29 | 243 | 222 | 21 | 2821 |
| 12 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2027 | 297 | 250 | 47 | 297 | 250 | 47 | 3035 |
| 13 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2053 | 388 | 363 | 25 | 388 | 363 | 25 | 2285 |
| 14 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2035 | 101 | 90 | 11 | 100 | 90 | 10 | 2236 |
| 15 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2082 | 187 | 185 | 2 | 187 | 185 | 2 | 1221 |
| 16 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2010 | 104 | 93 | 11 | 104 | 93 | 11 | 2046 |
| 17 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2020 | 155 | 147 | 8 | 155 | 147 | 8 | 2566 |
| 18 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2018 | 203 | 183 | 20 | 199 | 183 | 16 | 1421 |
| 19 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2019 | 121 | 111 | 10 | 119 | 111 | 8 | 2296 |
| 20 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2049 | 395 | 388 | 7 | 391 | 388 | 3 | 1208 |
| 21 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2043 | 187 | 186 | 1 | 187 | 186 | 1 | 1513 |
| 22 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2039 | 83 | 82 | 1 | 83 | 82 | 1 | 1143 |
| 23 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2042 | 398 | 397 | 1 | 398 | 397 | 1 | 1139 |
| 24 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2047 | 317 | 316 | 1 | 317 | 316 | 1 | 1122 |
| 25 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2007 | 162 | 133 | 29 | 162 | 133 | 29 | 2684 |
| 26 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2077 | 171 | 150 | 21 | 166 | 150 | 16 | 5312 |
| 27 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2021 | 174 | 163 | 11 | 174 | 163 | 11 | 1716 |
| 28 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2052 | 418 | 403 | 15 | 418 | 403 | 15 | 1329 |
| 29 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2055 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 877 |
| 30 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2060 | 413 | 409 | 4 | 413 | 409 | 4 | 1227 |
| 31 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2063 | 298 | 295 | 3 | 298 | 295 | 3 | 1203 |
| 32 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2067 | 134 | 129 | 5 | 134 | 129 | 5 | 2533 |
| 33 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2068 | 415 | 411 | 4 | 415 | 411 | 4 | 1381 |
| 34 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2066 | 356 | 353 | 3 | 356 | 353 | 3 | 1368 |
| 35 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2062 | 307 | 303 | 4 | 307 | 303 | 4 | 1005 |
| 36 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2054 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 904 |
| 37 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2065 | 212 | 205 | 7 | 209 | 205 | 4 | 1203 |
| 38 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2057 | 312 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 896 |
| 39 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2061 | 219 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 824 |
| 40 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2045 | 306 | 304 | 2 | 306 | 304 | 2 | 1444 |
| 41 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2069 | 304 | 302 | 2 | 304 | 302 | 2 | 1346 |
| 42 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2041 | 238 | 233 | 5 | 238 | 233 | 5 | 1392 |
| 43 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2070 | 225 | 224 | 1 | 225 | 224 | 1 | 3330 |
| 44 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2044 | 241 | 237 | 4 | 237 | 237 | 0 | 1047 |
| 45 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2064 | 399 | 398 | 1 | 399 | 398 | 1 | 1499 |
| 46 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2081 | 119 | 113 | 6 | 113 | 113 | 0 | 1075 |
| 47 | 2021 | BUZOESTI | Arges | DS-TS-117178-2001 | 100 | 94 | 6 | 100 | 94 | 6 | 1748 |
| 48 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2033 | 364 | 329 | 35 | 364 | 329 | 35 | 1625 |
| 49 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2008 | 114 | 94 | 20 | 114 | 94 | 20 | 2462 |
| 50 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2032 | 280 | 263 | 17 | 280 | 263 | 17 | 3272 |
| 51 | 2021 | BUZOESTI | Arges | DS-TS-117178-2003 | 185 | 180 | 5 | 185 | 180 | 5 | 1632 |
| 52 | 2021 | BUZOESTI | Arges | DS-TS-117178-2002 | 260 | 254 | 6 | 260 | 254 | 6 | 1701 |
| 53 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2007 | 283 | 247 | 36 | 283 | 247 | 36 | 2912 |
| 54 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2027 | 200 | 195 | 5 | 200 | 195 | 5 | 1560 |
| 55 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2025 | 252 | 235 | 17 | 252 | 235 | 17 | 1505 |
| 56 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2031 | 208 | 204 | 4 | 208 | 204 | 4 | 1778 |
| 57 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2036 | 116 | 105 | 11 | 116 | 105 | 11 | 3881 |
| 58 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2034 | 418 | 416 | 2 | 418 | 416 | 2 | 1102 |
| 59 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115206-2003 | 123 | 117 | 6 | 123 | 117 | 6 | 1499 |
| 60 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2035 | 195 | 191 | 4 | 195 | 191 | 4 | 1580 |
| 61 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2015 | 120 | 108 | 12 | 120 | 108 | 12 | 1856 |
| 62 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2009 | 144 | 130 | 14 | 144 | 130 | 14 | 6075 |
| 63 | 2021 | CURTEA DE ARGES | Arges | DS-TS-115300-2072 | 198 | 192 | 6 | 198 | 192 | 6 | 1441 |
| 64 | 2021 | CURTEA DE ARGES | Arges | DS-TS-115300-2074 | 119 | 117 | 2 | 119 | 117 | 2 | 2086 |
| 65 | 2021 | CURTEA DE ARGES | Arges | DS-TS-115300-2060 | 411 | 409 | 2 | 411 | 409 | 2 | 913 |
| 66 | 2021 | CURTEA DE ARGES | Arges | DS-TS-115300-2070 | 231 | 229 | 2 | 231 | 229 | 2 | 1254 |
| 67 | 2021 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2222 | 218 | 217 | 1 | 218 | 217 | 1 | 1338 |
| 68 | 2021 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2273 | 205 | 204 | 1 | 205 | 204 | 1 | 1441 |
| 69 | 2021 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2111 | 375 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 1444 |
| 70 | 2021 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2104 | 404 | 403 | 1 | 404 | 403 | 1 | 1185 |
| 71 | 2021 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2016 | 111 | 102 | 9 | 111 | 102 | 9 | 1470 |
| 72 | 2021 | Mioveni | Arges | DS-TS-115402-2042 | 219 | 218 | 1 | 219 | 218 | 1 | 4972 |
| 73 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2040 | 94 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1800 |
| 74 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2050 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 1166 |
| 75 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2058 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 873 |
| 76 | 2021 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2059 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 988 |
| 77 | 2021 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2028 | 101 | 96 | 5 | 101 | 96 | 5 | 1390 |
| 78 | 2021 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2262 | 183 | 182 | 1 | 183 | 182 | 1 | 2273 |
| 79 | 2021 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2143 | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 1125 |
| 80 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4027 | 460 | 425 | 35 | 460 | 425 | 35 | 2601 |
| 81 | 2021 | Rovinari | Gorj | DS-TS-215400-3020 | 385 | 381 | 4 | 385 | 381 | 4 | 1402 |
| 82 | 2021 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3021 | 449 | 444 | 5 | 449 | 444 | 5 | 1160 |
| 83 | 2021 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3020 | 470 | 460 | 10 | 470 | 460 | 10 | 1371 |
| 84 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4025 | 396 | 382 | 14 | 396 | 382 | 14 | 2422 |
| 85 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4028 | 372 | 359 | 13 | 372 | 359 | 13 | 1852 |
| 86 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4023 | 373 | 368 | 5 | 373 | 368 | 5 | 2171 |
| 87 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4021 | 516 | 501 | 15 | 516 | 501 | 15 | 2530 |
| 88 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4038 | 292 | 284 | 8 | 292 | 284 | 8 | 2316 |
| 89 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4030 | 487 | 439 | 48 | 487 | 439 | 48 | 2697 |
| 90 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4026 | 491 | 483 | 8 | 491 | 483 | 8 | 1939 |
| 91 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4012 | 264 | 244 | 20 | 264 | 244 | 20 | 2473 |
| 92 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4001 | 216 | 195 | 21 | 216 | 195 | 21 | 2631 |
| 93 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4022 | 437 | 244 | 193 | 437 | 244 | 193 | 2933 |
| 94 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4003 | 215 | 190 | 25 | 215 | 190 | 25 | 3522 |
| 95 | 2021 | ORSOVA | Mehedinti | DS-TS-225200-4020 | 242 | 233 | 9 | 242 | 233 | 9 | 3695 |
| 96 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225300-4011 | 284 | 273 | 11 | 284 | 273 | 11 | 2591 |
| 97 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225300-4017 | 329 | 301 | 28 | 329 | 301 | 28 | 2981 |
| 98 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225302-4222 | 321 | 302 | 19 | 321 | 302 | 19 | 1752 |
| 99 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225300-4016 | 165 | 163 | 2 | 165 | 163 | 2 | 2698 |
| 100 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225300-4015 | 252 | 246 | 6 | 252 | 246 | 6 | 2067 |
| 101 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225302-4002 | 163 | 158 | 5 | 163 | 158 | 5 | 2171 |
| 102 | 2021 | STREHAIA | Mehedinti | DS-TS-225304-4001 | 173 | 167 | 6 | 173 | 167 | 6 | 2457 |
| 103 | 2021 | VANJU MARE | Mehedinti | DS-TS-225400-4015 | 213 | 206 | 7 | 213 | 206 | 7 | 2163 |
| 104 | 2021 | BABENI | Valcea | DS-TS-245100-7051 | 276 | 251 | 25 | 276 | 251 | 25 | 2254 |
| 105 | 2021 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7001 | 341 | 312 | 29 | 340 | 312 | 28 | 1330 |
| 106 | 2021 | Diculesti | Valcea | DS-TS-247156-7001 | 248 | 238 | 10 | 248 | 238 | 10 | 1729 |
| 107 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6122 | 394 | 387 | 7 | 394 | 387 | 7 | 1478 |
| 108 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6119 | 250 | 245 | 5 | 250 | 245 | 5 | 1833 |
| 109 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6111 | 185 | 184 | 1 | 185 | 184 | 1 | 1431 |
| 110 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6054 | 236 | 223 | 13 | 236 | 223 | 13 | 2293 |
| 111 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6118 | 170 | 166 | 4 | 170 | 166 | 4 | 1553 |
| 112 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6056 | 370 | 365 | 5 | 370 | 365 | 5 | 1549 |
| 113 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6069 | 184 | 181 | 3 | 184 | 181 | 3 | 1920 |
| 114 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6070 | 253 | 245 | 8 | 253 | 245 | 8 | 1824 |
| 115 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6049 | 286 | 280 | 6 | 286 | 280 | 6 | 1708 |
| 116 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6055 | 473 | 458 | 15 | 473 | 458 | 15 | 1758 |
| 117 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6120 | 262 | 257 | 5 | 262 | 257 | 5 | 1645 |
| 118 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6040 | 194 | 188 | 6 | 194 | 188 | 6 | 1842 |
| 119 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6038 | 217 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 1049 |
| 120 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6081 | 415 | 410 | 5 | 415 | 410 | 5 | 1082 |
| 121 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6068 | 267 | 249 | 18 | 258 | 249 | 9 | 1758 |
| 122 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6072 | 157 | 147 | 10 | 157 | 147 | 10 | 634 |
| 123 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6046 | 240 | 233 | 7 | 240 | 233 | 7 | 1306 |
| 124 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6030 | 367 | 342 | 25 | 364 | 342 | 22 | 2677 |
| 125 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6009 | 256 | 238 | 18 | 256 | 238 | 18 | 3890 |
| 126 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6083 | 447 | 438 | 9 | 447 | 438 | 9 | 1546 |
| 127 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6117 | 254 | 246 | 8 | 254 | 246 | 8 | 1411 |
| 128 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6029 | 485 | 482 | 3 | 485 | 482 | 3 | 1369 |
| 129 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6076 | 202 | 200 | 2 | 202 | 200 | 2 | 1608 |
| 130 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6042 | 226 | 223 | 3 | 226 | 223 | 3 | 3310 |
| 131 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6123 | 297 | 291 | 6 | 297 | 291 | 6 | 2153 |
| 132 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6056 | 165 | 162 | 3 | 165 | 162 | 3 | 1459 |
| 133 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6057 | 320 | 308 | 12 | 320 | 308 | 12 | 2164 |
| 134 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6007 | 460 | 440 | 20 | 455 | 440 | 15 | 2372 |
| 135 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6044 | 212 | 203 | 9 | 212 | 203 | 9 | 2171 |
| 136 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6074 | 312 | 305 | 7 | 312 | 305 | 7 | 2009 |
| 137 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6020 | 135 | 124 | 11 | 135 | 124 | 11 | 7977 |
| 138 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6016 | 426 | 424 | 2 | 426 | 424 | 2 | 1540 |
| 139 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6008 | 184 | 172 | 12 | 184 | 172 | 12 | 2553 |
| 140 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6017 | 240 | 233 | 7 | 238 | 233 | 5 | 2509 |
| 141 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6043 | 553 | 487 | 66 | 553 | 487 | 66 | 2161 |
| 142 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6022 | 198 | 186 | 12 | 198 | 186 | 12 | 2245 |
| 143 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6072 | 276 | 267 | 9 | 276 | 267 | 9 | 1774 |
| 144 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6071 | 365 | 355 | 10 | 365 | 355 | 10 | 2777 |
| 145 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6045 | 320 | 285 | 35 | 320 | 285 | 35 | 3082 |
| 146 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6006 | 404 | 397 | 7 | 404 | 397 | 7 | 1461 |
| 147 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6010 | 277 | 268 | 9 | 277 | 268 | 9 | 1729 |
| 148 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6058 | 385 | 374 | 11 | 385 | 374 | 11 | 1511 |
| 149 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6040 | 386 | 368 | 18 | 386 | 368 | 18 | 3223 |
| 150 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6048 | 267 | 249 | 18 | 260 | 249 | 11 | 2546 |
| 151 | 2021 | VIDELE | Teleorman | DS-TS-145300-6013 | 115 | 106 | 9 | 112 | 106 | 6 | 2550 |
| 152 | 2021 | VIDELE | Teleorman | DS-TS-145300-6016 | 164 | 154 | 10 | 164 | 154 | 10 | 2707 |
| 153 | 2021 | VIDELE | Teleorman | DS-TS-145300-6018 | 155 | 138 | 17 | 148 | 138 | 10 | 2407 |
| 154 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6084 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 1488 |
| 155 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6082 | 306 | 281 | 25 | 306 | 281 | 25 | 3140 |
| 156 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6005 | 188 | 176 | 12 | 185 | 176 | 9 | 2305 |
| 157 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6014 | 178 | 159 | 19 | 175 | 159 | 16 | 2830 |
| 158 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6075 | 406 | 384 | 22 | 406 | 384 | 22 | 2066 |
| 159 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6034 | 55 | 47 | 8 | 52 | 47 | 5 | 4580 |
| 160 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6035 | 196 | 194 | 2 | 196 | 194 | 2 | 1225 |
| 161 | 2021 | ROSIORI DE VEDE | Teleorman | DS-TS-145100-6026 | 193 | 192 | 1 | 193 | 192 | 1 | 981 |
| 162 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6017 | 397 | 387 | 10 | 397 | 387 | 10 | 2200 |
| 163 | 2021 | TURNU MAGURELE | Teleorman | DS-TS-145200-6036 | 358 | 357 | 1 | 358 | 357 | 1 | 985 |
| 164 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5009 | 183 | 175 | 8 | 183 | 175 | 8 | 1459 |
| 165 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5097 | 430 | 414 | 16 | 430 | 414 | 16 | 1606 |
| 166 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TR-0533-LV1-01 | 227 | 221 | 6 | 225 | 221 | 4 | 4741 |
| 167 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5001 | 206 | 203 | 3 | 206 | 203 | 3 | 1408 |
| 168 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5083 | 278 | 277 | 1 | 278 | 277 | 1 | 1202 |
| 169 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5081 | 180 | 164 | 16 | 180 | 164 | 16 | 3417 |
| 170 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5036 | 498 | 478 | 20 | 498 | 478 | 20 | 2155 |
| 171 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5082 | 67 | 61 | 6 | 63 | 61 | 2 | 1596 |
| 172 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5034 | 121 | 98 | 23 | 121 | 98 | 23 | 3095 |
| 173 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5086 | 134 | 130 | 4 | 134 | 130 | 4 | 1689 |
| 174 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TR-0531-LV1-01 | 111 | 103 | 8 | 111 | 103 | 8 | 4560 |
| 175 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5088 | 184 | 182 | 2 | 184 | 182 | 2 | 1500 |
| 176 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5019 | 277 | 252 | 25 | 277 | 252 | 25 | 1907 |
| 177 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5008 | 396 | 382 | 14 | 396 | 382 | 14 | 2478 |
| 178 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5003 | 431 | 429 | 2 | 431 | 429 | 2 | 1070 |
| 179 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5013 | 407 | 383 | 24 | 407 | 383 | 24 | 2497 |
| 180 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5014 | 272 | 258 | 14 | 272 | 258 | 14 | 3273 |
| 181 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5023 | 185 | 178 | 7 | 185 | 178 | 7 | 2257 |
| 182 | 2021 | POTCOAVA (OT) | Olt | DS-TS-237357-5002 | 240 | 233 | 7 | 240 | 233 | 7 | 1687 |
| 183 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5045 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 1355 |
| 184 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5044 | 308 | 306 | 2 | 308 | 306 | 2 | 1446 |
| 185 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235400-5015 | 89 | 79 | 10 | 89 | 79 | 10 | 1639 |
| 186 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5035 | 104 | 102 | 2 | 104 | 102 | 2 | 5065 |
| 187 | 2021 | DRAGANESTI - OLT (OT) | Olt | DS-TS-235401-5002 | 262 | 238 | 24 | 262 | 238 | 24 | 1828 |
| 188 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5041 | 429 | 424 | 5 | 429 | 424 | 5 | 1523 |
| 189 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5042 | 244 | 240 | 4 | 244 | 240 | 4 | 1471 |
| 190 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5043 | 124 | 120 | 4 | 124 | 120 | 4 | 1336 |
| 191 | 2021 | BARASTI | Olt | DS-TS-237024-5001 | 151 | 139 | 12 | 151 | 139 | 12 | 1485 |
| 192 | 2021 | BARASTI | Olt | DS-TS-237021-5001 | 149 | 146 | 3 | 149 | 146 | 3 | 914 |
| 193 | 2021 | BARASTI | Olt | DS-TS-237027-5002 | 62 | 57 | 5 | 62 | 57 | 5 | 929 |
| 194 | 2021 | BARASTI | Olt | DS-TS-237029-5001 | 152 | 144 | 8 | 152 | 144 | 8 | 1057 |
| 195 | 2021 | POTCOAVA (OT) | Olt | DS-TS-237355-5001 | 482 | 441 | 41 | 482 | 441 | 41 | 2485 |
| 196 | 2021 | POTCOAVA (OT) | Olt | DS-TS-237355-5002 | 242 | 231 | 11 | 242 | 231 | 11 | 2022 |
| 197 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235605-5001 | 218 | 189 | 29 | 218 | 189 | 29 | 3433 |
| 198 | 2021 | POTCOAVA (POTCOAVA OT) | Olt | DS-TS-237359-5001 | 300 | 293 | 7 | 300 | 293 | 7 | 1422 |
| 199 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5089 | 234 | 231 | 3 | 234 | 231 | 3 | 1485 |
| 200 | 2021 | COLONESTI (OT) | Olt | DS-TS-237080-5002 | 139 | 132 | 7 | 139 | 132 | 7 | 1128 |
| 201 | 2021 | COLONESTI (OT) | Olt | DS-TS-237080-5001 | 237 | 221 | 16 | 237 | 221 | 16 | 1831 |
| 202 | 2021 | COLONESTI (OT) | Olt | DS-TS-237087-5001 | 153 | 143 | 10 | 153 | 143 | 10 | 1771 |
| 203 | 2021 | COLONESTI (OT) | Olt | DS-TS-237082-5001 | 125 | 123 | 2 | 125 | 123 | 2 | 1137 |
| 204 | 2021 | COLONESTI (OT) | Olt | DS-TS-237086-5001 | 191 | 182 | 9 | 191 | 182 | 9 | 1063 |
| 205 | 2021 | VALENI (VALENI OT) | Olt | DS-TS-237089-5001 | 105 | 100 | 5 | 105 | 100 | 5 | 1119 |
| 206 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235606-5002 | 145 | 135 | 10 | 145 | 135 | 10 | 2318 |
| 207 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235601-5002 | 142 | 134 | 8 | 142 | 134 | 8 | 1515 |
| 208 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235602-5001 | 192 | 183 | 9 | 192 | 183 | 9 | 2541 |
| 209 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235603-5001 | 161 | 154 | 7 | 161 | 154 | 7 | 2334 |
| 210 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235604-5001 | 263 | 251 | 12 | 263 | 251 | 12 | 1374 |
| 211 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235608-5001 | 92 | 89 | 3 | 92 | 89 | 3 | 1003 |
| 212 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235612-5001 | 135 | 132 | 3 | 135 | 132 | 3 | 973 |
| 213 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5005 | 142 | 135 | 7 | 142 | 135 | 7 | 1889 |
| 214 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5002 | 232 | 225 | 7 | 232 | 225 | 7 | 1481 |
| 215 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5007 | 180 | 169 | 11 | 180 | 169 | 11 | 1727 |
| 216 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5006 | 175 | 172 | 3 | 175 | 172 | 3 | 1533 |
| 217 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5009 | 185 | 168 | 17 | 185 | 168 | 17 | 2281 |
| 218 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5008 | 236 | 232 | 4 | 236 | 232 | 4 | 1375 |
| 219 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5004 | 166 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 824 |
| 220 | 2021 | SCORNICESTI (OT) | Olt | DS-TS-235600-5011 | 125 | 117 | 8 | 125 | 117 | 8 | 1783 |
| 221 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5085 | 82 | 80 | 2 | 82 | 80 | 2 | 1125 |
| 222 | 2021 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5087 | 80 | 79 | 1 | 79 | 79 | 0 | 1416 |
| 223 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1126 | 308 | 299 | 9 | 308 | 299 | 9 | 2459 |
| 224 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1057 | 335 | 305 | 30 | 335 | 305 | 30 | 3315 |
| 225 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1055 | 357 | 341 | 16 | 357 | 341 | 16 | 2356 |
| 226 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1053 | 502 | 456 | 46 | 502 | 456 | 46 | 2298 |
| 227 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1054 | 374 | 343 | 31 | 374 | 343 | 31 | 3220 |
| 228 | 2021 | BIRCA | Dolj | DS-TS-207055-1008 | 389 | 371 | 18 | 389 | 371 | 18 | 1713 |
| 229 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207170-1003 | 331 | 305 | 26 | 331 | 305 | 26 | 2681 |
| 230 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207170-1007 | 125 | 121 | 4 | 125 | 121 | 4 | 2277 |
| 231 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207170-1008 | 126 | 116 | 10 | 126 | 116 | 10 | 2531 |
| 232 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207170-1005 | 126 | 125 | 1 | 126 | 125 | 1 | 2066 |
| 233 | 2021 | SARATA (CALARASI DJ) | Dolj | DS-TS-207171-1002 | 303 | 287 | 16 | 303 | 287 | 16 | 2177 |
| 234 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207171-1001 | 125 | 117 | 8 | 125 | 117 | 8 | 2290 |
| 235 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207171-1003 | 221 | 216 | 5 | 221 | 216 | 5 | 2702 |
| 236 | 2021 | GIURGITA | Dolj | DS-TS-207295-1004 | 185 | 182 | 3 | 185 | 182 | 3 | 1362 |
| 237 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207176-1001 | 318 | 288 | 30 | 318 | 288 | 30 | 1583 |
| 238 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207175-1001 | 457 | 421 | 36 | 457 | 421 | 36 | 2853 |
| 239 | 2021 | GIURGITA | Dolj | DS-TS-207295-1001 | 116 | 111 | 5 | 116 | 111 | 5 | 2896 |
| 240 | 2021 | GHIZDAVESTI (CELARU DJ) | Dolj | DS-TS-207176-1003 | 63 | 60 | 3 | 63 | 60 | 3 | 1362 |
| 241 | 2021 | AMARASTII DE SUS | Dolj | DS-TS-207025-1001 | 330 | 304 | 26 | 330 | 304 | 26 | 2010 |
| 242 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207176-1002 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 1294 |
| 243 | 2021 | SORENI (CELARU DJ) | Dolj | DS-TS-207179-1001 | 79 | 75 | 4 | 79 | 75 | 4 | 1670 |
| 244 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207179-1002 | 323 | 304 | 19 | 323 | 304 | 19 | 1781 |
| 245 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207215-1024 | 256 | 246 | 10 | 256 | 246 | 10 | 1651 |
| 246 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207020-1002 | 589 | 520 | 69 | 589 | 520 | 69 | 2464 |
| 247 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207020-1028 | 104 | 92 | 12 | 104 | 92 | 12 | 3332 |
| 248 | 2021 | AMARASTII DE SUS | Dolj | DS-TS-207028-1001 | 280 | 262 | 18 | 280 | 262 | 18 | 1767 |
| 249 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207216-1002 | 273 | 264 | 9 | 273 | 264 | 9 | 1411 |
| 250 | 2021 | APELE VII | Dolj | DS-TS-207030-1003 | 331 | 317 | 14 | 331 | 317 | 14 | 1996 |
| 251 | 2021 | APELE VII | Dolj | DS-TS-207030-1006 | 198 | 193 | 5 | 198 | 193 | 5 | 1453 |
| 252 | 2021 | APELE VII | Dolj | DS-TS-207030-1002 | 319 | 297 | 22 | 319 | 297 | 22 | 1768 |
| 253 | 2021 | APELE VII | Dolj | DS-TS-207030-1005 | 116 | 114 | 2 | 116 | 114 | 2 | 1185 |
| 254 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1050 | 461 | 439 | 22 | 461 | 439 | 22 | 2688 |
| 255 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1081 | 203 | 184 | 19 | 203 | 184 | 19 | 2919 |
| 256 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1049 | 428 | 404 | 24 | 428 | 404 | 24 | 2657 |
| 257 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1058 | 309 | 296 | 13 | 309 | 296 | 13 | 2438 |
| 258 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1044 | 386 | 368 | 18 | 386 | 368 | 18 | 2408 |
| 259 | 2021 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1010 | 280 | 258 | 22 | 280 | 258 | 22 | 2834 |
| 260 | 2021 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1011 | 207 | 183 | 24 | 207 | 183 | 24 | 2334 |
| 261 | 2021 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1006 | 170 | 155 | 15 | 170 | 155 | 15 | 4621 |
| 262 | 2021 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1007 | 227 | 209 | 18 | 227 | 209 | 18 | 2197 |
| 263 | 2021 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1001 | 144 | 131 | 13 | 144 | 131 | 13 | 2097 |
| 264 | 2021 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1008 | 276 | 267 | 9 | 276 | 267 | 9 | 2170 |
| 265 | 2021 | BISTRET | Dolj | DS-TS-207066-1001 | 227 | 215 | 12 | 227 | 215 | 12 | 1695 |
| 266 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1002 | 163 | 162 | 1 | 163 | 162 | 1 | 1451 |
| 267 | 2021 | BIRCA | Dolj | DS-TS-207055-1007 | 253 | 228 | 25 | 248 | 228 | 20 | 2223 |
| 268 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1016 | 319 | 300 | 19 | 319 | 300 | 19 | 1664 |
| 269 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1006 | 169 | 163 | 6 | 169 | 163 | 6 | 2174 |
| 270 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1001 | 199 | 171 | 28 | 196 | 171 | 25 | 2427 |
| 271 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1004 | 186 | 179 | 7 | 186 | 179 | 7 | 1671 |
| 272 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1003 | 268 | 254 | 14 | 266 | 254 | 12 | 1382 |
| 273 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207441-1004 | 197 | 190 | 7 | 197 | 190 | 7 | 1925 |
| 274 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1010 | 188 | 179 | 9 | 187 | 179 | 8 | 1596 |
| 275 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1005 | 319 | 309 | 10 | 319 | 309 | 10 | 1244 |
| 276 | 2021 | CARNA | Dolj | DS-TS-207306-1001 | 219 | 206 | 13 | 215 | 206 | 9 | 1497 |
| 277 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207506-1002 | 418 | 399 | 19 | 418 | 399 | 19 | 1595 |
| 278 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1007 | 239 | 233 | 6 | 239 | 233 | 6 | 1752 |
| 279 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1004 | 392 | 375 | 17 | 392 | 375 | 17 | 1711 |
| 280 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207441-1002 | 199 | 191 | 8 | 199 | 191 | 8 | 1611 |
| 281 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1012 | 465 | 444 | 21 | 465 | 444 | 21 | 1605 |
| 282 | 2021 | GIGHERA | Dolj | DS-TS-207285-1002 | 351 | 345 | 6 | 351 | 345 | 6 | 1528 |
| 283 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1005 | 334 | 316 | 18 | 334 | 316 | 18 | 1581 |
| 284 | 2021 | GIGHERA | Dolj | DS-TS-207285-1001 | 260 | 250 | 10 | 260 | 250 | 10 | 1775 |
| 285 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207441-1003 | 168 | 163 | 5 | 168 | 163 | 5 | 1953 |
| 286 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1052 | 21 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 6622 |
| 287 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1008 | 461 | 445 | 16 | 461 | 445 | 16 | 2186 |
| 288 | 2021 | BIRCA | Dolj | DS-TS-207055-1001 | 143 | 136 | 7 | 143 | 136 | 7 | 1768 |
| 289 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207217-1001 | 307 | 296 | 11 | 307 | 296 | 11 | 1464 |
| 290 | 2021 | DOBRESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207236-1002 | 244 | 242 | 2 | 244 | 242 | 2 | 1425 |
| 291 | 2021 | GIGHERA | Dolj | DS-TS-207287-1001 | 243 | 232 | 11 | 243 | 232 | 11 | 1448 |
| 292 | 2021 | GIGHERA | Dolj | DS-TS-207287-1002 | 193 | 191 | 2 | 193 | 191 | 2 | 1299 |
| 293 | 2021 | GOICEA | Dolj | DS-TS-207305-1002 | 264 | 251 | 13 | 264 | 251 | 13 | 2152 |
| 294 | 2021 | GOICEA | Dolj | DS-TS-207305-1004 | 373 | 362 | 11 | 373 | 362 | 11 | 1913 |
| 295 | 2021 | CIUPERCENII NOI | Dolj | DS-TS-207201-1002 | 395 | 383 | 12 | 395 | 383 | 12 | 3185 |
| 296 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207215-1020 | 429 | 392 | 37 | 429 | 392 | 37 | 2274 |
| 297 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207022-1002 | 206 | 189 | 17 | 206 | 189 | 17 | 1854 |
| 298 | 2021 | BISTRET | Dolj | DS-TS-207065-1007 | 216 | 200 | 16 | 216 | 200 | 16 | 2840 |
| 299 | 2021 | BISTRET | Dolj | DS-TS-207068-1001 | 364 | 351 | 13 | 364 | 351 | 13 | 1330 |
| 300 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1009 | 290 | 239 | 51 | 290 | 239 | 51 | 1031 |
| 301 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1003 | 310 | 283 | 27 | 310 | 283 | 27 | 2844 |
| 302 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1006 | 492 | 433 | 59 | 492 | 433 | 59 | 1811 |
| 303 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1002 | 276 | 255 | 21 | 276 | 255 | 21 | 1997 |
| 304 | 2021 | GIURGITA | Dolj | DS-TS-207295-1003 | 287 | 271 | 16 | 287 | 271 | 16 | 1925 |
| 305 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1051 | 139 | 128 | 11 | 139 | 128 | 11 | 2237 |
| 306 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207022-1003 | 212 | 208 | 4 | 212 | 208 | 4 | 2268 |
| 307 | 2021 | GIGHERA | Dolj | DS-TS-207286-1015 | 239 | 235 | 4 | 239 | 235 | 4 | 1259 |
| 308 | 2021 | GIURGITA | Dolj | DS-TS-207295-1009 | 53 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 3457 |
| 309 | 2021 | BIRCA | Dolj | DS-TS-207055-1012 | 195 | 193 | 2 | 195 | 193 | 2 | 2005 |
| 310 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207215-1021 | 223 | 210 | 13 | 223 | 210 | 13 | 1952 |
| 311 | 2021 | BISTRET | Dolj | DS-TS-207065-1006 | 483 | 469 | 14 | 483 | 469 | 14 | 1532 |
| 312 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1005 | 239 | 218 | 21 | 239 | 218 | 21 | 2151 |
| 313 | 2021 | OSTROVENI | Dolj | DS-TS-207440-1008 | 132 | 121 | 11 | 132 | 121 | 11 | 973 |
| 314 | 2021 | GOICEA | Dolj | DS-TS-207305-1005 | 262 | 258 | 4 | 262 | 258 | 4 | 1480 |
| 315 | 2021 | ROJISTE | Dolj | DS-TS-207101-1001 | 148 | 145 | 3 | 148 | 145 | 3 | 2186 |
| 316 | 2021 | GOICEA | Dolj | DS-TS-207305-1003 | 132 | 127 | 5 | 132 | 127 | 5 | 1872 |
| 317 | 2021 | BISTRET | Dolj | DS-TS-207065-1008 | 203 | 196 | 7 | 203 | 196 | 7 | 1497 |
| 318 | 2021 | DABULENI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1080 | 172 | 163 | 9 | 172 | 163 | 9 | 2017 |
| 319 | 2021 | GIGHERA | Dolj | DS-TS-207286-1016 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 1290 |
| 320 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207215-1022 | 364 | 352 | 12 | 364 | 352 | 12 | 2042 |
| 321 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207215-1019 | 211 | 183 | 28 | 211 | 183 | 28 | 1799 |
| 322 | 2021 | SADOVA (DJ) | Dolj | DS-TS-207505-1008 | 162 | 160 | 2 | 162 | 160 | 2 | 1478 |
| 323 | 2021 | CALAFAT | Dolj | DS-TS-205200-1015 | 462 | 452 | 10 | 462 | 452 | 10 | 4743 |
| 324 | 2021 | CALARASI (DJ) | Dolj | DS-TS-207220-1059 | 39 | 36 | 3 | 39 | 36 | 3 | 4127 |
| 325 | 2021 | GIURGITA | Dolj | DS-TS-207295-1005 | 281 | 276 | 5 | 281 | 276 | 5 | 1465 |
| 326 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207178-1002 | 39 | 36 | 3 | 39 | 36 | 3 | 959 |
| 327 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207175-1002 | 121 | 118 | 3 | 121 | 118 | 3 | 1520 |
| 328 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207177-1002 | 223 | 216 | 7 | 223 | 216 | 7 | 1650 |
| 329 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207177-1001 | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 1798 |
| 330 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207178-1001 | 173 | 170 | 3 | 173 | 170 | 3 | 1175 |
| 331 | 2021 | AMARASTII DE SUS | Dolj | DS-TS-207025-1003 | 61 | 57 | 4 | 61 | 57 | 4 | 1743 |
| 332 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207020-1005 | 63 | 57 | 6 | 63 | 57 | 6 | 3034 |
| 333 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207020-1004 | 45 | 40 | 5 | 45 | 40 | 5 | 2344 |
| 334 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207022-1001 | 99 | 94 | 5 | 99 | 94 | 5 | 2317 |
| 335 | 2021 | AMARASTII DE SUS | Dolj | DS-TS-207025-1002 | 62 | 59 | 3 | 62 | 59 | 3 | 1704 |
| 336 | 2021 | DANETI | Dolj | DS-TS-207218-1002 | 179 | 153 | 26 | 179 | 153 | 26 | 1677 |
| 337 | 2021 | BISTRETU NOU (BISTRET DJ) | Dolj | DS-TS-207065-1004 | 113 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 1042 |
| 338 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1007 | 101 | 97 | 4 | 101 | 97 | 4 | 2440 |
| 339 | 2021 | MARSANI | Dolj | DS-TS-207380-1010 | 58 | 56 | 2 | 58 | 56 | 2 | 1376 |
| 340 | 2021 | DOBROTESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207027-1003 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 1690 |
| 341 | 2021 | DOBROTESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207026-1002 | 199 | 184 | 15 | 199 | 184 | 15 | 1761 |
| 342 | 2021 | DOBROTESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207026-1001 | 93 | 90 | 3 | 93 | 90 | 3 | 1788 |
| 343 | 2021 | DOBROTESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207027-1001 | 32 | 31 | 1 | 32 | 31 | 1 | 1369 |
| 344 | 2021 | DOBROTESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207027-1002 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1551 |
| 345 | 2021 | GALICIUICA | Dolj | DS-TS-207291-1001 | 381 | 371 | 10 | 381 | 371 | 10 | 1813 |
| 346 | 2021 | GALICIUICA | Dolj | DS-TS-207291-1003 | 147 | 138 | 9 | 147 | 138 | 9 | 2140 |
| 347 | 2021 | GALICIUICA | Dolj | DS-TS-207291-1002 | 45 | 43 | 2 | 45 | 43 | 2 | 2958 |
| 348 | 2021 | AMARASTII DE JOS | Dolj | DS-TS-207020-1003 | 39 | 34 | 5 | 35 | 34 | 1 | 49226 |
| 349 | 2021 | CELARU | Dolj | DS-TS-207166-1001 | 90 | 83 | 7 | 90 | 83 | 7 | 1591 |
| 350 | 2021 | DOBROTESTI (DJ) | Dolj | DS-TS-207026-1003 | 203 | 181 | 22 | 203 | 181 | 22 | 2194 |
| 351 | 2022 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6048 | 269 | 261 | 8 | 266 | 261 | 5 | 1526 |
| 352 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5015 | 180 | 176 | 4 | 180 | 176 | 4 | 6236 |
| 353 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5098 | 339 | 330 | 9 | 339 | 330 | 9 | 2186 |
| 354 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200002-1003 | 163 | 156 | 7 | 163 | 156 | 7 | 3277 |
| 355 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6117 | 295 | 283 | 12 | 293 | 283 | 10 | 1745 |
| 356 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5130 | 170 | 168 | 2 | 170 | 168 | 2 | 2674 |
| 357 | 2022 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4061 | 532 | 527 | 5 | 532 | 527 | 5 | 1611 |
| 358 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5005 | 431 | 428 | 3 | 431 | 428 | 3 | 1370 |
| 359 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1120 | 355 | 346 | 9 | 355 | 346 | 9 | 2391 |
| 360 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6116 | 268 | 240 | 28 | 262 | 240 | 22 | 2842 |
| 361 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5089 | 199 | 194 | 5 | 199 | 194 | 5 | 1485 |
| 362 | 2022 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6024 | 240 | 232 | 8 | 240 | 232 | 8 | 1785 |
| 363 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6113 | 178 | 163 | 15 | 177 | 163 | 14 | 2223 |
| 364 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5078 | 281 | 280 | 1 | 281 | 280 | 1 | 1060 |
| 365 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2247 | 280 | 275 | 5 | 279 | 275 | 4 | 1455 |
| 366 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1393 | 138 | 134 | 4 | 138 | 134 | 4 | 4293 |
| 367 | 2022 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6017 | 296 | 286 | 10 | 295 | 286 | 9 | 3263 |
| 368 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207230-1002 | 192 | 189 | 3 | 192 | 189 | 3 | 1795 |
| 369 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-117715-2019 | 109 | 84 | 25 | 109 | 84 | 25 | 3269 |
| 370 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6151 | 174 | 161 | 13 | 174 | 161 | 13 | 2303 |
| 371 | 2022 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6003 | 200 | 188 | 12 | 191 | 188 | 3 | 2840 |
| 372 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2006 | 187 | 185 | 2 | 187 | 185 | 2 | 1480 |
| 373 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6101 | 174 | 164 | 10 | 174 | 164 | 10 | 2574 |
| 374 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2233 | 711 | 706 | 5 | 711 | 706 | 5 | 1109 |
| 375 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2281 | 621 | 618 | 3 | 621 | 618 | 3 | 1115 |
| 376 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5088 | 184 | 183 | 1 | 184 | 183 | 1 | 1500 |
| 377 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5038 | 294 | 288 | 6 | 294 | 288 | 6 | 1411 |
| 378 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6152 | 155 | 148 | 7 | 155 | 148 | 7 | 2446 |
| 379 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1070 | 702 | 696 | 6 | 702 | 696 | 6 | 1090 |
| 380 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5087 | 248 | 247 | 1 | 248 | 247 | 1 | 1416 |
| 381 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117516-2002 | 302 | 289 | 13 | 292 | 289 | 3 | 1735 |
| 382 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6154 | 190 | 176 | 14 | 180 | 176 | 4 | 2288 |
| 383 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117490-2001 | 510 | 493 | 17 | 500 | 493 | 7 | 1400 |
| 384 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237347-5001 | 218 | 215 | 3 | 218 | 215 | 3 | 1572 |
| 385 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2024 | 274 | 273 | 1 | 274 | 273 | 1 | 1071 |
| 386 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1480 | 400 | 367 | 33 | 392 | 367 | 25 | 2630 |
| 387 | 2022 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6025 | 497 | 481 | 16 | 493 | 481 | 12 | 2461 |
| 388 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6062 | 216 | 204 | 12 | 214 | 204 | 10 | 2195 |
| 389 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2012 | 329 | 321 | 8 | 329 | 321 | 8 | 1377 |
| 390 | 2022 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6021 | 157 | 150 | 7 | 157 | 150 | 7 | 2489 |
| 391 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6025 | 560 | 543 | 17 | 554 | 543 | 11 | 2084 |
| 392 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-237405-5006 | 439 | 438 | 1 | 439 | 438 | 1 | 1682 |
| 393 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117780-2003 | 239 | 231 | 8 | 239 | 231 | 8 | 1366 |
| 394 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117597-2001 | 333 | 330 | 3 | 333 | 330 | 3 | 1249 |
| 395 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2020 | 348 | 347 | 1 | 348 | 347 | 1 | 1306 |
| 396 | 2022 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6020 | 145 | 138 | 7 | 145 | 138 | 7 | 2837 |
| 397 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237346-5001 | 164 | 160 | 4 | 164 | 160 | 4 | 1037 |
| 398 | 2022 | Rovinari | Gorj | DS-TS-215400-3014 | 239 | 237 | 2 | 239 | 237 | 2 | 1249 |
| 399 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-117771-2002 | 317 | 309 | 8 | 317 | 309 | 8 | 812 |
| 400 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237275-5002 | 223 | 211 | 12 | 223 | 211 | 12 | 2212 |
| 401 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1065 | 186 | 162 | 24 | 186 | 162 | 24 | 7970 |
| 402 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117102-2001 | 296 | 282 | 14 | 296 | 282 | 14 | 2684 |
| 403 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5085 | 367 | 365 | 2 | 367 | 365 | 2 | 1125 |
| 404 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-117715-2023 | 224 | 222 | 2 | 224 | 222 | 2 | 1106 |
| 405 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2023 | 281 | 275 | 6 | 281 | 275 | 6 | 1283 |
| 406 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1358 | 325 | 310 | 15 | 325 | 310 | 15 | 1962 |
| 407 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1182 | 569 | 552 | 17 | 569 | 552 | 17 | 1497 |
| 408 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2236 | 271 | 270 | 1 | 271 | 270 | 1 | 1442 |
| 409 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1317 | 421 | 366 | 55 | 407 | 366 | 41 | 5006 |
| 410 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5028 | 214 | 211 | 3 | 214 | 211 | 3 | 1380 |
| 411 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5115 | 429 | 426 | 3 | 429 | 426 | 3 | 1369 |
| 412 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5082 | 269 | 266 | 3 | 269 | 266 | 3 | 1596 |
| 413 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2005 | 291 | 260 | 31 | 291 | 260 | 31 | 2714 |
| 414 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6023 | 335 | 314 | 21 | 335 | 314 | 21 | 2366 |
| 415 | 2022 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6006 | 310 | 304 | 6 | 310 | 304 | 6 | 1280 |
| 416 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2152 | 348 | 343 | 5 | 348 | 343 | 5 | 1459 |
| 417 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117782-2001 | 348 | 343 | 5 | 348 | 343 | 5 | 1106 |
| 418 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2024 | 232 | 214 | 18 | 232 | 214 | 18 | 2056 |
| 419 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1475 | 289 | 256 | 33 | 289 | 256 | 33 | 3128 |
| 420 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6110 | 151 | 136 | 15 | 151 | 136 | 15 | 3888 |
| 421 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6153 | 179 | 162 | 17 | 179 | 162 | 17 | 3365 |
| 422 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6068 | 164 | 162 | 2 | 164 | 162 | 2 | 1328 |
| 423 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1714 | 89 | 82 | 7 | 89 | 82 | 7 | 4364 |
| 424 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1381 | 155 | 151 | 4 | 155 | 151 | 4 | 3122 |
| 425 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1198 | 318 | 301 | 17 | 318 | 301 | 17 | 2381 |
| 426 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6058 | 379 | 368 | 11 | 379 | 368 | 11 | 2578 |
| 427 | 2022 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2054 | 270 | 269 | 1 | 270 | 269 | 1 | 890 |
| 428 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237275-5001 | 218 | 210 | 8 | 218 | 210 | 8 | 1948 |
| 429 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2008 | 442 | 436 | 6 | 442 | 436 | 6 | 1218 |
| 430 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2271 | 615 | 613 | 2 | 615 | 613 | 2 | 1100 |
| 431 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2077 | 350 | 347 | 3 | 350 | 347 | 3 | 1172 |
| 432 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2038 | 415 | 407 | 8 | 415 | 407 | 8 | 1589 |
| 433 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117097-2001 | 172 | 168 | 4 | 172 | 168 | 4 | 1199 |
| 434 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2149 | 490 | 479 | 11 | 490 | 479 | 11 | 1520 |
| 435 | 2022 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4017 | 354 | 339 | 15 | 354 | 339 | 15 | 2876 |
| 436 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147293-6001 | 357 | 351 | 6 | 357 | 351 | 6 | 1186 |
| 437 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117174-2002 | 241 | 227 | 14 | 241 | 227 | 14 | 1942 |
| 438 | 2022 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2083 | 220 | 215 | 5 | 220 | 215 | 5 | 1666 |
| 439 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2079 | 373 | 365 | 8 | 373 | 365 | 8 | 1638 |
| 440 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1004 | 541 | 535 | 6 | 541 | 535 | 6 | 1179 |
| 441 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1301 | 336 | 325 | 11 | 336 | 325 | 11 | 1490 |
| 442 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2021 | 217 | 210 | 7 | 217 | 210 | 7 | 2280 |
| 443 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147431-6001 | 354 | 345 | 9 | 354 | 345 | 9 | 1297 |
| 444 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2246 | 408 | 403 | 5 | 408 | 403 | 5 | 1123 |
| 445 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117630-2010 | 373 | 350 | 23 | 370 | 350 | 20 | 1738 |
| 446 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2022 | 187 | 173 | 14 | 187 | 173 | 14 | 3537 |
| 447 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2013 | 175 | 155 | 20 | 175 | 155 | 20 | 3271 |
| 448 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2296 | 448 | 445 | 3 | 448 | 445 | 3 | 1214 |
| 449 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2107 | 174 | 169 | 5 | 174 | 169 | 5 | 1542 |
| 450 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117037-2009 | 139 | 132 | 7 | 139 | 132 | 7 | 1360 |
| 451 | 2022 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2065 | 411 | 410 | 1 | 411 | 410 | 1 | 976 |
| 452 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5001 | 159 | 153 | 6 | 159 | 153 | 6 | 1408 |
| 453 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6084 | 250 | 246 | 4 | 250 | 246 | 4 | 2047 |
| 454 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117090-2002 | 207 | 200 | 7 | 207 | 200 | 7 | 1073 |
| 455 | 2022 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3302 | 376 | 361 | 15 | 376 | 361 | 15 | 1493 |
| 456 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2266 | 404 | 396 | 8 | 404 | 396 | 8 | 1367 |
| 457 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2192 | 447 | 436 | 11 | 447 | 436 | 11 | 2064 |
| 458 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117627-2004 | 280 | 273 | 7 | 280 | 273 | 7 | 1208 |
| 459 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1023 | 468 | 462 | 6 | 468 | 462 | 6 | 1410 |
| 460 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2186 | 536 | 529 | 7 | 536 | 529 | 7 | 1818 |
| 461 | 2022 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4067 | 482 | 479 | 3 | 482 | 479 | 3 | 2194 |
| 462 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2019 | 174 | 167 | 7 | 174 | 167 | 7 | 1620 |
| 463 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117686-2001 | 332 | 322 | 10 | 332 | 322 | 10 | 1409 |
| 464 | 2022 | Melinesti | Dolj | DS-TS-205300-1023 | 454 | 440 | 14 | 451 | 440 | 11 | 2917 |
| 465 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117535-2002 | 414 | 396 | 18 | 409 | 396 | 13 | 1300 |
| 466 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5080 | 520 | 516 | 4 | 520 | 516 | 4 | 1558 |
| 467 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117025-2003 | 212 | 198 | 14 | 209 | 198 | 11 | 1332 |
| 468 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117665-2001 | 353 | 350 | 3 | 353 | 350 | 3 | 1422 |
| 469 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6105 | 157 | 133 | 24 | 155 | 133 | 22 | 5440 |
| 470 | 2022 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2018 | 276 | 262 | 14 | 276 | 262 | 14 | 1495 |
| 471 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2264 | 463 | 444 | 19 | 458 | 444 | 14 | 2034 |
| 472 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117472-2005 | 212 | 202 | 10 | 212 | 202 | 10 | 1955 |
| 473 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6054 | 415 | 406 | 9 | 415 | 406 | 9 | 1686 |
| 474 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5004 | 347 | 343 | 4 | 347 | 343 | 4 | 4187 |
| 475 | 2022 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6011 | 244 | 232 | 12 | 237 | 232 | 5 | 2577 |
| 476 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117174-2001 | 175 | 167 | 8 | 175 | 167 | 8 | 1670 |
| 477 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2261 | 284 | 283 | 1 | 284 | 283 | 1 | 1238 |
| 478 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2275 | 501 | 490 | 11 | 501 | 490 | 11 | 1299 |
| 479 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-237435-5002 | 490 | 464 | 26 | 486 | 464 | 22 | 3649 |
| 480 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117596-2002 | 154 | 153 | 1 | 154 | 153 | 1 | 1034 |
| 481 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1411 | 432 | 413 | 19 | 432 | 413 | 19 | 3010 |
| 482 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6118 | 227 | 177 | 50 | 211 | 177 | 34 | 4157 |
| 483 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2293 | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 1250 |
| 484 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2082 | 279 | 268 | 11 | 279 | 268 | 11 | 2468 |
| 485 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117660-2002 | 295 | 279 | 16 | 295 | 279 | 16 | 2420 |
| 486 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1496 | 209 | 180 | 29 | 209 | 180 | 29 | 2425 |
| 487 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1399 | 390 | 340 | 50 | 377 | 340 | 37 | 2584 |
| 488 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2070 | 565 | 561 | 4 | 565 | 561 | 4 | 1232 |
| 489 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6089 | 357 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 1508 |
| 490 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5070 | 310 | 300 | 10 | 306 | 300 | 6 | 2088 |
| 491 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2145 | 437 | 434 | 3 | 435 | 434 | 1 | 1183 |
| 492 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207350-1005 | 214 | 207 | 7 | 212 | 207 | 5 | 1411 |
| 493 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117622-2001 | 271 | 265 | 6 | 269 | 265 | 4 | 1121 |
| 494 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207350-1007 | 277 | 276 | 1 | 277 | 276 | 1 | 1147 |
| 495 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117515-2004 | 144 | 140 | 4 | 144 | 140 | 4 | 748 |
| 496 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117435-2001 | 347 | 322 | 25 | 344 | 322 | 22 | 2087 |
| 497 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117703-2002 | 159 | 157 | 2 | 159 | 157 | 2 | 1470 |
| 498 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117691-2001 | 144 | 142 | 2 | 144 | 142 | 2 | 2918 |
| 499 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117687-2001 | 316 | 306 | 10 | 316 | 306 | 10 | 908 |
| 500 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117439-2001 | 179 | 168 | 11 | 179 | 168 | 11 | 1987 |
| 501 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207230-1001 | 249 | 223 | 26 | 249 | 223 | 26 | 1866 |
| 502 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117695-2001 | 242 | 228 | 14 | 242 | 228 | 14 | 1959 |
| 503 | 2022 | Breasta | Dolj | DS-TS-207575-1001 | 487 | 474 | 13 | 487 | 474 | 13 | 1328 |
| 504 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117027-2002 | 230 | 220 | 10 | 230 | 220 | 10 | 1437 |
| 505 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117182-2004 | 209 | 194 | 15 | 209 | 194 | 15 | 2571 |
| 506 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117593-2001 | 173 | 167 | 6 | 173 | 167 | 6 | 943 |
| 507 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117536-2002 | 373 | 359 | 14 | 373 | 359 | 14 | 1257 |
| 508 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117625-2007 | 273 | 263 | 10 | 273 | 263 | 10 | 1514 |
| 509 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117689-2001 | 187 | 176 | 11 | 187 | 176 | 11 | 1283 |
| 510 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117711-2001 | 214 | 207 | 7 | 214 | 207 | 7 | 1603 |
| 511 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117660-2004 | 153 | 150 | 3 | 153 | 150 | 3 | 2269 |
| 512 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-117096-2004 | 169 | 160 | 9 | 169 | 160 | 9 | 1417 |
| 513 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-117240-2002 | 296 | 289 | 7 | 296 | 289 | 7 | 859 |
| 514 | 2022 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5086 | 254 | 249 | 5 | 254 | 249 | 5 | 1689 |
| 515 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207170-1008 | 136 | 126 | 10 | 136 | 126 | 10 | 2531 |
| 516 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2088 | 146 | 123 | 23 | 146 | 123 | 23 | 2429 |
| 517 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207170-1002 | 339 | 328 | 11 | 339 | 328 | 11 | 2407 |
| 518 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207060-1003 | 65 | 60 | 5 | 65 | 60 | 5 | 5868 |
| 519 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2074 | 190 | 161 | 29 | 190 | 161 | 29 | 2459 |
| 520 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2232 | 298 | 297 | 1 | 298 | 297 | 1 | 1265 |
| 521 | 2022 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6008 | 122 | 115 | 7 | 122 | 115 | 7 | 1339 |
| 522 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207026-1002 | 306 | 291 | 15 | 306 | 291 | 15 | 1761 |
| 523 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207506-1004 | 120 | 116 | 4 | 120 | 116 | 4 | 1211 |
| 524 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4015 | 175 | 170 | 5 | 175 | 170 | 5 | 2067 |
| 525 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6111 | 299 | 288 | 11 | 299 | 288 | 11 | 1927 |
| 526 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237089-5002 | 67 | 57 | 10 | 67 | 57 | 10 | 1602 |
| 527 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2089 | 199 | 180 | 19 | 199 | 180 | 19 | 6743 |
| 528 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235613-5001 | 134 | 123 | 11 | 134 | 123 | 11 | 1767 |
| 529 | 2022 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6096 | 531 | 527 | 4 | 531 | 527 | 4 | 1392 |
| 530 | 2022 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6078 | 280 | 275 | 5 | 280 | 275 | 5 | 1198 |
| 531 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2028 | 157 | 114 | 43 | 152 | 114 | 38 | 3848 |
| 532 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225302-4001 | 214 | 198 | 16 | 214 | 198 | 16 | 2035 |
| 533 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6061 | 192 | 179 | 13 | 192 | 179 | 13 | 2465 |
| 534 | 2022 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6007 | 211 | 209 | 2 | 211 | 209 | 2 | 842 |
| 535 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2026 | 176 | 160 | 16 | 176 | 160 | 16 | 2329 |
| 536 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4001 | 306 | 286 | 20 | 293 | 286 | 7 | 85086 |
| 537 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207506-1003 | 116 | 104 | 12 | 116 | 104 | 12 | 3253 |
| 538 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4004 | 117 | 109 | 8 | 117 | 109 | 8 | 2350 |
| 539 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2087 | 158 | 143 | 15 | 158 | 143 | 15 | 2917 |
| 540 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237356-5001 | 112 | 103 | 9 | 112 | 103 | 9 | 1593 |
| 541 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2003 | 130 | 116 | 14 | 130 | 116 | 14 | 1809 |
| 542 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235611-5001 | 153 | 146 | 7 | 153 | 146 | 7 | 1740 |
| 543 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4007 | 189 | 168 | 21 | 189 | 168 | 21 | 4990 |
| 544 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6078 | 275 | 268 | 7 | 275 | 268 | 7 | 1843 |
| 545 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4014 | 211 | 189 | 22 | 211 | 189 | 22 | 2943 |
| 546 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2096 | 262 | 227 | 35 | 262 | 227 | 35 | 2605 |
| 547 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207026-1003 | 216 | 193 | 23 | 216 | 193 | 23 | 2194 |
| 548 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207020-1004 | 129 | 119 | 10 | 129 | 119 | 10 | 2344 |
| 549 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207177-1002 | 226 | 217 | 9 | 226 | 217 | 9 | 1650 |
| 550 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4008 | 231 | 202 | 29 | 231 | 202 | 29 | 5052 |
| 551 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4009 | 101 | 93 | 8 | 101 | 93 | 8 | 2536 |
| 552 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235609-5001 | 302 | 277 | 25 | 302 | 277 | 25 | 2391 |
| 553 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4003 | 132 | 120 | 12 | 132 | 120 | 12 | 2191 |
| 554 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207238-1001 | 90 | 88 | 2 | 90 | 88 | 2 | 1568 |
| 555 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237355-5003 | 109 | 104 | 5 | 109 | 104 | 5 | 2063 |
| 556 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207101-1002 | 95 | 92 | 3 | 95 | 92 | 3 | 1710 |
| 557 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2013 | 54 | 45 | 9 | 54 | 45 | 9 | 3743 |
| 558 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5022 | 201 | 185 | 16 | 201 | 185 | 16 | 1915 |
| 559 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237358-5001 | 94 | 91 | 3 | 94 | 91 | 3 | 1439 |
| 560 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2040 | 136 | 125 | 11 | 136 | 125 | 11 | 1741 |
| 561 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237021-5002 | 98 | 93 | 5 | 98 | 93 | 5 | 970 |
| 562 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2014 | 70 | 64 | 6 | 70 | 64 | 6 | 1892 |
| 563 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2039 | 84 | 82 | 2 | 84 | 82 | 2 | 1143 |
| 564 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4001 | 254 | 242 | 12 | 254 | 242 | 12 | 2130 |
| 565 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6042 | 132 | 130 | 2 | 132 | 130 | 2 | 2251 |
| 566 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2025 | 100 | 87 | 13 | 100 | 87 | 13 | 2319 |
| 567 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207178-1001 | 282 | 280 | 2 | 282 | 280 | 2 | 1175 |
| 568 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4011 | 130 | 124 | 6 | 130 | 124 | 6 | 2731 |
| 569 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207238-1006 | 56 | 55 | 1 | 56 | 55 | 1 | 1741 |
| 570 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2026 | 61 | 55 | 6 | 61 | 55 | 6 | 1486 |
| 571 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235609-5002 | 146 | 141 | 5 | 146 | 141 | 5 | 2175 |
| 572 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235602-5002 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 1974 |
| 573 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5018 | 149 | 141 | 8 | 149 | 141 | 8 | 1568 |
| 574 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207220-1051 | 142 | 132 | 10 | 142 | 132 | 10 | 2237 |
| 575 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2008 | 127 | 116 | 11 | 127 | 116 | 11 | 1607 |
| 576 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4019 | 130 | 112 | 18 | 130 | 112 | 18 | 4025 |
| 577 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4040 | 250 | 235 | 15 | 243 | 235 | 8 | 30624 |
| 578 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6019 | 170 | 150 | 20 | 170 | 150 | 20 | 2370 |
| 579 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2034 | 64 | 55 | 9 | 64 | 55 | 9 | 6356 |
| 580 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4002 | 253 | 236 | 17 | 253 | 236 | 17 | 2780 |
| 581 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2046 | 93 | 92 | 1 | 93 | 92 | 1 | 1321 |
| 582 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2030 | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 1668 |
| 583 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207170-1006 | 141 | 136 | 5 | 141 | 136 | 5 | 2087 |
| 584 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227440-4004 | 246 | 215 | 31 | 246 | 215 | 31 | 1442 |
| 585 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235606-5004 | 93 | 85 | 8 | 93 | 85 | 8 | 1741 |
| 586 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235600-5016 | 116 | 109 | 7 | 116 | 109 | 7 | 1635 |
| 587 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207175-1002 | 137 | 129 | 8 | 137 | 129 | 8 | 1520 |
| 588 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2100 | 80 | 77 | 3 | 80 | 77 | 3 | 2201 |
| 589 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235608-5002 | 27 | 23 | 4 | 27 | 23 | 4 | 1277 |
| 590 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5025 | 120 | 114 | 6 | 120 | 114 | 6 | 1577 |
| 591 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207235-1002 | 61 | 57 | 4 | 61 | 57 | 4 | 2375 |
| 592 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2015 | 86 | 60 | 26 | 86 | 60 | 26 | 5357 |
| 593 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2080 | 202 | 198 | 4 | 202 | 198 | 4 | 1185 |
| 594 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207380-1010 | 67 | 64 | 3 | 67 | 64 | 3 | 1376 |
| 595 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5020 | 138 | 134 | 4 | 138 | 134 | 4 | 2132 |
| 596 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2011 | 96 | 82 | 14 | 94 | 82 | 12 | 5222 |
| 597 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207238-1004 | 73 | 72 | 1 | 73 | 72 | 1 | 1844 |
| 598 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4009 | 64 | 59 | 5 | 64 | 59 | 5 | 3113 |
| 599 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207026-1001 | 96 | 93 | 3 | 96 | 93 | 3 | 1788 |
| 600 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4042 | 92 | 72 | 20 | 89 | 72 | 17 | 4439 |
| 601 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235600-5010 | 118 | 108 | 10 | 118 | 108 | 10 | 2101 |
| 602 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2014 | 40 | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 1843 |
| 603 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207238-1005 | 133 | 129 | 4 | 133 | 129 | 4 | 1890 |
| 604 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2134 | 147 | 134 | 13 | 145 | 134 | 11 | 4752 |
| 605 | 2022 | Dragasani | Dolj | DS-TS-245700-7010 | 88 | 73 | 15 | 83 | 73 | 10 | 2296 |
| 606 | 2022 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6015 | 116 | 107 | 9 | 116 | 107 | 9 | 5563 |
| 607 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207441-1005 | 40 | 33 | 7 | 40 | 33 | 7 | 1883 |
| 608 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235600-5014 | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 1993 |
| 609 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6049 | 188 | 181 | 7 | 188 | 181 | 7 | 1557 |
| 610 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5006 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1015 |
| 611 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4006 | 112 | 99 | 13 | 112 | 99 | 13 | 3512 |
| 612 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200002-1001 | 29 | 24 | 5 | 27 | 24 | 3 | 25726 |
| 613 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4013 | 96 | 91 | 5 | 96 | 91 | 5 | 2191 |
| 614 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235601-5001 | 22 | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 | 1787 |
| 615 | 2022 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2025 | 126 | 101 | 25 | 123 | 101 | 22 | 3507 |
| 616 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4022 | 204 | 197 | 7 | 204 | 197 | 7 | 1890 |
| 617 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207218-1002 | 281 | 261 | 20 | 275 | 261 | 14 | 1677 |
| 618 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207235-1001 | 99 | 96 | 3 | 99 | 96 | 3 | 1745 |
| 619 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5009 | 63 | 62 | 1 | 63 | 62 | 1 | 1459 |
| 620 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4004 | 148 | 145 | 3 | 148 | 145 | 3 | 1957 |
| 621 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235610-5001 | 133 | 124 | 9 | 133 | 124 | 9 | 1455 |
| 622 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2040 | 97 | 95 | 2 | 97 | 95 | 2 | 1800 |
| 623 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4002 | 61 | 46 | 15 | 58 | 46 | 12 | 5528 |
| 624 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237023-5001 | 26 | 21 | 5 | 26 | 21 | 5 | 1005 |
| 625 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2039 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 1524 |
| 626 | 2022 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6045 | 100 | 94 | 6 | 100 | 94 | 6 | 1516 |
| 627 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2012 | 67 | 60 | 7 | 67 | 60 | 7 | 2512 |
| 628 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2056 | 40 | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 2356 |
| 629 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237055-5005 | 114 | 108 | 6 | 114 | 108 | 6 | 2780 |
| 630 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2024 | 47 | 43 | 4 | 47 | 43 | 4 | 1662 |
| 631 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5002 | 231 | 225 | 6 | 231 | 225 | 6 | 1352 |
| 632 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4010 | 222 | 205 | 17 | 220 | 205 | 15 | 2488 |
| 633 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2091 | 71 | 59 | 12 | 70 | 59 | 11 | 1749 |
| 634 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207380-1007 | 100 | 98 | 2 | 100 | 98 | 2 | 2440 |
| 635 | 2022 | Celaru | Dolj | DS-TS-207177-1001 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1798 |
| 636 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235600-5001 | 68 | 34 | 34 | 53 | 34 | 19 | 83233 |
| 637 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4031 | 94 | 75 | 19 | 93 | 75 | 18 | 2702 |
| 638 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2078 | 96 | 93 | 3 | 96 | 93 | 3 | 1434 |
| 639 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237355-5005 | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 2535 |
| 640 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2079 | 140 | 134 | 6 | 140 | 134 | 6 | 1276 |
| 641 | 2022 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4018 | 98 | 89 | 9 | 96 | 89 | 7 | 5070 |
| 642 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5001 | 146 | 143 | 3 | 146 | 143 | 3 | 2082 |
| 643 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4005 | 56 | 49 | 7 | 56 | 49 | 7 | 2035 |
| 644 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207220-1059 | 27 | 23 | 4 | 27 | 23 | 4 | 4127 |
| 645 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2022 | 41 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 1631 |
| 646 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2086 | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 | 2840 |
| 647 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235600-5003 | 156 | 153 | 3 | 156 | 153 | 3 | 1137 |
| 648 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237020-5002 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 1600 |
| 649 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2017 | 60 | 51 | 9 | 60 | 51 | 9 | 1784 |
| 650 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4006 | 161 | 141 | 20 | 155 | 141 | 14 | 2758 |
| 651 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6001 | 54 | 51 | 3 | 54 | 51 | 3 | 4158 |
| 652 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2001 | 64 | 55 | 9 | 64 | 55 | 9 | 4240 |
| 653 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5024 | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 2833 |
| 654 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227171-4001 | 70 | 61 | 9 | 70 | 61 | 9 | 748 |
| 655 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6070 | 59 | 51 | 8 | 59 | 51 | 8 | 4765 |
| 656 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2009 | 94 | 82 | 12 | 92 | 82 | 10 | 3153 |
| 657 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235606-5001 | 405 | 376 | 29 | 398 | 376 | 22 | 1716 |
| 658 | 2022 | Scornicesti | Olt | DS-TS-235609-5003 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1700 |
| 659 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2016 | 34 | 31 | 3 | 34 | 31 | 3 | 1279 |
| 660 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4016 | 22 | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 | 526 |
| 661 | 2022 | Costesti | Arges | DS-TS-115200-2010 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 2353 |
| 662 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4056 | 45 | 39 | 6 | 45 | 39 | 6 | 3629 |
| 663 | 2022 | Bechet | Dolj | DS-TS-207220-1052 | 28 | 21 | 7 | 28 | 21 | 7 | 6622 |
| 664 | 2022 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227440-4003 | 140 | 121 | 19 | 137 | 121 | 16 | 1401 |
| 665 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6059 | 108 | 95 | 13 | 108 | 95 | 13 | 3390 |
| 666 | 2022 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1189 | 27 | 23 | 4 | 27 | 23 | 4 | 2232 |
| 667 | 2022 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5007 | 110 | 109 | 1 | 110 | 109 | 1 | 1191 |
| 668 | 2022 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2051 | 54 | 51 | 3 | 54 | 51 | 3 | 2183 |
| 669 | 2022 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7008 | 221 | 189 | 32 | 213 | 189 | 24 | 4082 |
| 670 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4007 | 32 | 30 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2622 |
| 671 | 2022 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4005 | 31 | 25 | 6 | 31 | 25 | 6 | 3411 |
| 672 | 2022 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6080 | 27 | 23 | 4 | 27 | 23 | 4 | 4997 |
| 673 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2102 | 97 | 90 | 7 | 94 | 90 | 4 | 1666 |
| 674 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2109 | 209 | 203 | 6 | 209 | 203 | 6 | 1631 |
| 675 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2119 | 109 | 103 | 6 | 109 | 103 | 6 | 1856 |
| 676 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2121 | 172 | 168 | 4 | 172 | 168 | 4 | 1442 |
| 677 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2135 | 210 | 203 | 7 | 210 | 203 | 7 | 1422 |
| 678 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2138 | 235 | 228 | 7 | 235 | 228 | 7 | 1641 |
| 679 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2143 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 1125 |
| 680 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2164 | 154 | 148 | 6 | 153 | 148 | 5 | 2542 |
| 681 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2174 | 120 | 90 | 30 | 120 | 90 | 30 | 3469 |
| 682 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2175 | 85 | 84 | 1 | 85 | 84 | 1 | 1399 |
| 683 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2177 | 197 | 194 | 3 | 195 | 194 | 1 | 1272 |
| 684 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2179 | 168 | 166 | 2 | 168 | 166 | 2 | 1611 |
| 685 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2182 | 60 | 47 | 13 | 60 | 47 | 13 | 6095 |
| 686 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2185 | 337 | 333 | 4 | 337 | 333 | 4 | 1369 |
| 687 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2188 | 229 | 224 | 5 | 229 | 224 | 5 | 1260 |
| 688 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2193 | 468 | 448 | 20 | 468 | 448 | 20 | 1623 |
| 689 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2209 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 706 |
| 690 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2216 | 25 | 13 | 12 | 16 | 13 | 3 | 13939 |
| 691 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2219 | 406 | 383 | 23 | 399 | 383 | 16 | 1789 |
| 692 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2222 | 244 | 235 | 9 | 244 | 235 | 9 | 1338 |
| 693 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2223 | 393 | 367 | 26 | 393 | 367 | 26 | 2435 |
| 694 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2237 | 321 | 313 | 8 | 321 | 313 | 8 | 1716 |
| 695 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2251 | 354 | 351 | 3 | 354 | 351 | 3 | 1935 |
| 696 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2262 | 191 | 184 | 7 | 191 | 184 | 7 | 2273 |
| 697 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2274 | 255 | 252 | 3 | 255 | 252 | 3 | 1242 |
| 698 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2285 | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 1490 |
| 699 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2294 | 159 | 153 | 6 | 155 | 153 | 2 | 1654 |
| 700 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2377 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 25923 |
| 701 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2378 | 28 | 20 | 8 | 28 | 20 | 8 | 6857 |
| 702 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2388 | 381 | 362 | 19 | 381 | 362 | 19 | 2458 |
| 703 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2113 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 1274 |
| 704 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2172 | 248 | 241 | 7 | 248 | 241 | 7 | 1198 |
| 705 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2214 | 235 | 223 | 12 | 235 | 223 | 12 | 2219 |
| 706 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2242 | 326 | 320 | 6 | 326 | 320 | 6 | 1896 |
| 707 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2256 | 363 | 345 | 18 | 363 | 345 | 18 | 2159 |
| 708 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2266 | 404 | 396 | 8 | 404 | 396 | 8 | 1367 |
| 709 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2277 | 179 | 172 | 7 | 179 | 172 | 7 | 1675 |
| 710 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2288 | 169 | 162 | 7 | 169 | 162 | 7 | 2043 |
| 711 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2297 | 262 | 258 | 4 | 262 | 258 | 4 | 1327 |
| 712 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TR-0221 | 336 | 307 | 29 | 318 | 307 | 11 | 14769 |
| 713 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2009 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 191822 |
| 714 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2227 | 209 | 201 | 8 | 207 | 201 | 6 | 1225 |
| 715 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2228 | 99 | 76 | 23 | 83 | 76 | 7 | 19211 |
| 716 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2335 | 335 | 298 | 37 | 329 | 298 | 31 | 2914 |
| 717 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2224 | 68 | 58 | 10 | 68 | 58 | 10 | 6335 |
| 718 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2225 | 234 | 206 | 28 | 232 | 206 | 26 | 3505 |
| 719 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2457 | 142 | 132 | 10 | 141 | 132 | 9 | 2215 |
| 720 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2045 | 52 | 38 | 14 | 52 | 38 | 14 | 2414 |
| 721 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2509 | 129 | 103 | 26 | 127 | 103 | 24 | 3400 |
| 722 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2326 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 301993 |
| 723 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2333 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 23082 |
| 724 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2106 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2068 |
| 725 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2082 | 284 | 272 | 12 | 284 | 272 | 12 | 2468 |
| 726 | 2022 | Prundu | Arges | DS-TS-110001-2349 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 125195 |
| 727 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240002-7001 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 8178 |
| 728 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240002-7003 | 246 | 201 | 45 | 238 | 201 | 37 | 2173 |
| 729 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240002-7004 | 128 | 105 | 23 | 127 | 105 | 22 | 2231 |
| 730 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240002-7005 | 83 | 71 | 12 | 82 | 71 | 11 | 2599 |
| 731 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240002-7006 | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 1602 |
| 732 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240003-7001 | 102 | 73 | 29 | 101 | 73 | 28 | 2686 |
| 733 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240003-7002 | 363 | 289 | 74 | 349 | 289 | 60 | 2642 |
| 734 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240003-7003 | 64 | 52 | 12 | 64 | 52 | 12 | 3819 |
| 735 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240003-7004 | 56 | 48 | 8 | 56 | 48 | 8 | 2142 |
| 736 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240003-7005 | 265 | 207 | 58 | 259 | 207 | 52 | 2607 |
| 737 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240003-7007 | 112 | 91 | 21 | 110 | 91 | 19 | 4372 |
| 738 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7003 | 174 | 137 | 37 | 167 | 137 | 30 | 4147 |
| 739 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7004 | 77 | 63 | 14 | 76 | 63 | 13 | 2829 |
| 740 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7005 | 22 | 12 | 10 | 20 | 12 | 8 | 7041 |
| 741 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7006 | 20 | 8 | 12 | 18 | 8 | 10 | 10205 |
| 742 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7007 | 172 | 154 | 18 | 172 | 154 | 18 | 2646 |
| 743 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7008 | 42 | 36 | 6 | 42 | 36 | 6 | 4376 |
| 744 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7009 | 222 | 205 | 17 | 222 | 205 | 17 | 2692 |
| 745 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7010 | 14 | 3 | 11 | 12 | 3 | 9 | 17727 |
| 746 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-240007-7011 | 12 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 66717 |
| 747 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245100-7009 | 611 | 595 | 16 | 611 | 595 | 16 | 1486 |
| 748 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245105-7002 | 359 | 330 | 29 | 351 | 330 | 21 | 1805 |
| 749 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245105-7003 | 65 | 47 | 18 | 65 | 47 | 18 | 1076 |
| 750 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7001 | 115 | 100 | 15 | 115 | 100 | 15 | 1900 |
| 751 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7006 | 102 | 77 | 25 | 100 | 77 | 23 | 4051 |
| 752 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7007 | 41 | 37 | 4 | 39 | 37 | 2 | 13493 |
| 753 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7010 | 309 | 283 | 26 | 307 | 283 | 24 | 1197 |
| 754 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7011 | 172 | 144 | 28 | 170 | 144 | 26 | 2341 |
| 755 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7012 | 214 | 200 | 14 | 214 | 200 | 14 | 1801 |
| 756 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7013 | 106 | 91 | 15 | 105 | 91 | 14 | 1539 |
| 757 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245200-7014 | 141 | 127 | 14 | 140 | 127 | 13 | 2266 |
| 758 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245201-7001 | 49 | 47 | 2 | 49 | 47 | 2 | 1106 |
| 759 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245202-7003 | 180 | 163 | 17 | 180 | 163 | 17 | 1463 |
| 760 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245900-7001 | 220 | 195 | 25 | 220 | 195 | 25 | 2029 |
| 761 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245900-7002 | 235 | 200 | 35 | 230 | 200 | 30 | 2774 |
| 762 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245900-7003 | 227 | 185 | 42 | 219 | 185 | 34 | 2998 |
| 763 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245900-7004 | 42 | 36 | 6 | 42 | 36 | 6 | 3645 |
| 764 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245900-7014 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 614 |
| 765 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245900-7020 | 38 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 | 1674 |
| 766 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245901-7001 | 126 | 103 | 23 | 125 | 103 | 22 | 2134 |
| 767 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245905-7001 | 134 | 124 | 10 | 134 | 124 | 10 | 1603 |
| 768 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245905-7002 | 36 | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 1469 |
| 769 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245906-7001 | 100 | 82 | 18 | 100 | 82 | 18 | 1872 |
| 770 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245906-7003 | 194 | 166 | 28 | 190 | 166 | 24 | 1680 |
| 771 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-245907-7001 | 286 | 253 | 33 | 281 | 253 | 28 | 1259 |
| 772 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7001 | 322 | 298 | 24 | 315 | 298 | 17 | 1950 |
| 773 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7002 | 81 | 77 | 4 | 81 | 77 | 4 | 1406 |
| 774 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7003 | 203 | 186 | 17 | 203 | 186 | 17 | 1495 |
| 775 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7004 | 255 | 239 | 16 | 255 | 239 | 16 | 1413 |
| 776 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7005 | 65 | 56 | 9 | 65 | 56 | 9 | 1957 |
| 777 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7006 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1291 |
| 778 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247075-7008 | 81 | 69 | 12 | 81 | 69 | 12 | 1551 |
| 779 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247079-7001 | 100 | 90 | 10 | 100 | 90 | 10 | 1709 |
| 780 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247079-7002 | 77 | 73 | 4 | 77 | 73 | 4 | 938 |
| 781 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247375-7001 | 304 | 274 | 30 | 289 | 274 | 15 | 1840 |
| 782 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247375-7002 | 316 | 279 | 37 | 310 | 279 | 31 | 1980 |
| 783 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247375-7003 | 124 | 110 | 14 | 123 | 110 | 13 | 3521 |
| 784 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247375-7010 | 49 | 31 | 18 | 49 | 31 | 18 | 3262 |
| 785 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247375-7011 | 28 | 22 | 6 | 27 | 22 | 5 | 1886 |
| 786 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247377-7001 | 320 | 286 | 34 | 316 | 286 | 30 | 2493 |
| 787 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247377-7002 | 39 | 29 | 10 | 39 | 29 | 10 | 2526 |
| 788 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247377-7003 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 2693 |
| 789 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247379-7001 | 142 | 117 | 25 | 136 | 117 | 19 | 1769 |
| 790 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247379-7006 | 56 | 53 | 3 | 56 | 53 | 3 | 1311 |
| 791 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247381-7001 | 134 | 125 | 9 | 134 | 125 | 9 | 1880 |
| 792 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247382-7001 | 187 | 166 | 21 | 187 | 166 | 21 | 1673 |
| 793 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247383-7001 | 59 | 53 | 6 | 59 | 53 | 6 | 1513 |
| 794 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247383-7002 | 36 | 26 | 10 | 34 | 26 | 8 | 4733 |
| 795 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247384-7001 | 139 | 121 | 18 | 138 | 121 | 17 | 2295 |
| 796 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247384-7003 | 166 | 141 | 25 | 163 | 141 | 22 | 1867 |
| 797 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247386-7001 | 167 | 151 | 16 | 166 | 151 | 15 | 1924 |
| 798 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247386-7002 | 148 | 126 | 22 | 148 | 126 | 22 | 1537 |
| 799 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247388-7001 | 95 | 83 | 12 | 95 | 83 | 12 | 2115 |
| 800 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247389-7004 | 144 | 134 | 10 | 144 | 134 | 10 | 1606 |
| 801 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247389-7005 | 133 | 126 | 7 | 133 | 126 | 7 | 2289 |
| 802 | 2022 | Cazanesti | Valcea | DS-TS-247389-7006 | 79 | 75 | 4 | 79 | 75 | 4 | 1358 |
| 803 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117082-2001 | 190 | 176 | 14 | 185 | 176 | 9 | 1174 |
| 804 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2185 | 336 | 332 | 4 | 336 | 332 | 4 | 1369 |
| 805 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2025 | 339 | 333 | 6 | 339 | 333 | 6 | 1197 |
| 806 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6082 | 239 | 227 | 12 | 238 | 227 | 11 | 2301 |
| 807 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6028 | 139 | 122 | 17 | 137 | 122 | 15 | 2522 |
| 808 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-117715-2018 | 277 | 245 | 32 | 274 | 245 | 29 | 2172 |
| 809 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2258 | 520 | 498 | 22 | 517 | 498 | 19 | 1968 |
| 810 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6059 | 240 | 231 | 9 | 240 | 231 | 9 | 1628 |
| 811 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117035-2008 | 217 | 198 | 19 | 213 | 198 | 15 | 1404 |
| 812 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5068 | 468 | 465 | 3 | 468 | 465 | 3 | 1343 |
| 813 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2251 | 352 | 349 | 3 | 352 | 349 | 3 | 1935 |
| 814 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1380 | 201 | 194 | 7 | 201 | 194 | 7 | 1999 |
| 815 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2073 | 270 | 267 | 3 | 270 | 267 | 3 | 1206 |
| 816 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2020 | 306 | 301 | 5 | 306 | 301 | 5 | 1116 |
| 817 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5113 | 184 | 182 | 2 | 184 | 182 | 2 | 1329 |
| 818 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1396 | 158 | 138 | 20 | 157 | 138 | 19 | 4067 |
| 819 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6026 | 332 | 306 | 26 | 331 | 306 | 25 | 1767 |
| 820 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2172 | 242 | 235 | 7 | 242 | 235 | 7 | 1198 |
| 821 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117388-2002 | 299 | 286 | 13 | 299 | 286 | 13 | 1024 |
| 822 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2277 | 176 | 170 | 6 | 176 | 170 | 6 | 1675 |
| 823 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5134 | 218 | 174 | 44 | 218 | 174 | 44 | 3057 |
| 824 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5121 | 223 | 210 | 13 | 223 | 210 | 13 | 2040 |
| 825 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1478 | 310 | 285 | 25 | 310 | 285 | 25 | 3836 |
| 826 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2284 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 1177 |
| 827 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6078 | 276 | 274 | 2 | 276 | 274 | 2 | 1409 |
| 828 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2191 | 375 | 370 | 5 | 375 | 370 | 5 | 1404 |
| 829 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2243 | 333 | 319 | 14 | 333 | 319 | 14 | 2086 |
| 830 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117035-2007 | 60 | 53 | 7 | 60 | 53 | 7 | 3611 |
| 831 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1072 | 204 | 198 | 6 | 204 | 198 | 6 | 1235 |
| 832 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1290 | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 1418 |
| 833 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6056 | 352 | 345 | 7 | 352 | 345 | 7 | 1510 |
| 834 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2097 | 314 | 308 | 6 | 314 | 308 | 6 | 1389 |
| 835 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1444 | 329 | 300 | 29 | 329 | 300 | 29 | 5193 |
| 836 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2068 | 333 | 330 | 3 | 333 | 330 | 3 | 937 |
| 837 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2290 | 263 | 244 | 19 | 263 | 244 | 19 | 4326 |
| 838 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117387-2001 | 314 | 301 | 13 | 314 | 301 | 13 | 1435 |
| 839 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207472-1003 | 147 | 143 | 4 | 147 | 143 | 4 | 2173 |
| 840 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117241-2003 | 220 | 207 | 13 | 220 | 207 | 13 | 1317 |
| 841 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117430-2003 | 263 | 254 | 9 | 263 | 254 | 9 | 1344 |
| 842 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207600-1005 | 209 | 202 | 7 | 209 | 202 | 7 | 2375 |
| 843 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207471-1002 | 71 | 69 | 2 | 71 | 69 | 2 | 1926 |
| 844 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117357-2001 | 431 | 360 | 71 | 431 | 360 | 71 | 1497 |
| 845 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147077-6005 | 294 | 289 | 5 | 294 | 289 | 5 | 1316 |
| 846 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147368-6003 | 94 | 92 | 2 | 94 | 92 | 2 | 1344 |
| 847 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6051 | 209 | 195 | 14 | 209 | 195 | 14 | 3970 |
| 848 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6027 | 99 | 93 | 6 | 99 | 93 | 6 | 3794 |
| 849 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207437-1001 | 237 | 230 | 7 | 237 | 230 | 7 | 871 |
| 850 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117182-2006 | 178 | 170 | 8 | 178 | 170 | 8 | 1715 |
| 851 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6066 | 178 | 174 | 4 | 178 | 174 | 4 | 1892 |
| 852 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207606-1004 | 186 | 180 | 6 | 186 | 180 | 6 | 1398 |
| 853 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207150-1002 | 246 | 239 | 7 | 246 | 239 | 7 | 1738 |
| 854 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207290-1008 | 144 | 140 | 4 | 144 | 140 | 4 | 1737 |
| 855 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147430-6004 | 220 | 213 | 7 | 220 | 213 | 7 | 1609 |
| 856 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117710-2003 | 218 | 209 | 9 | 218 | 209 | 9 | 5007 |
| 857 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1441 | 97 | 83 | 14 | 97 | 83 | 14 | 3158 |
| 858 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2292 | 367 | 358 | 9 | 367 | 358 | 9 | 1366 |
| 859 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117441-2001 | 350 | 334 | 16 | 350 | 334 | 16 | 1153 |
| 860 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-115201-2002 | 187 | 177 | 10 | 187 | 177 | 10 | 1737 |
| 861 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1006 | 174 | 164 | 10 | 174 | 164 | 10 | 2065 |
| 862 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207535-1004 | 93 | 92 | 1 | 93 | 92 | 1 | 1658 |
| 863 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1010 | 156 | 144 | 12 | 156 | 144 | 12 | 3231 |
| 864 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117591-2001 | 101 | 100 | 1 | 101 | 100 | 1 | 1220 |
| 865 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117027-2004 | 296 | 285 | 11 | 296 | 285 | 11 | 1512 |
| 866 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207435-1003 | 220 | 215 | 5 | 220 | 215 | 5 | 1724 |
| 867 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1019 | 285 | 277 | 8 | 285 | 277 | 8 | 2218 |
| 868 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117630-2011 | 134 | 126 | 8 | 134 | 126 | 8 | 1561 |
| 869 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207346-1001 | 175 | 174 | 1 | 175 | 174 | 1 | 1494 |
| 870 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1349 | 120 | 115 | 5 | 120 | 115 | 5 | 1409 |
| 871 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207006-1002 | 246 | 241 | 5 | 246 | 241 | 5 | 1781 |
| 872 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117672-2001 | 302 | 295 | 7 | 302 | 295 | 7 | 1580 |
| 873 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147434-6001 | 206 | 204 | 2 | 206 | 204 | 2 | 1504 |
| 874 | 2023 | Celaru | Dolj | DS-TS-207350-1001 | 353 | 314 | 39 | 353 | 314 | 39 | 4963 |
| 875 | 2023 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237349-5001 | 93 | 87 | 6 | 93 | 87 | 6 | 1197 |
| 876 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2064 | 221 | 218 | 3 | 221 | 218 | 3 | 1080 |
| 877 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117375-2001 | 345 | 289 | 56 | 345 | 289 | 56 | 2441 |
| 878 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117669-2001 | 174 | 168 | 6 | 174 | 168 | 6 | 1401 |
| 879 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2289 | 253 | 251 | 2 | 253 | 251 | 2 | 1206 |
| 880 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207345-1003 | 151 | 146 | 5 | 151 | 146 | 5 | 1982 |
| 881 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245703-7006 | 127 | 121 | 6 | 127 | 121 | 6 | 1561 |
| 882 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117672-2004 | 268 | 258 | 10 | 268 | 258 | 10 | 1530 |
| 883 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6017 | 95 | 91 | 4 | 95 | 91 | 4 | 3210 |
| 884 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1025 | 332 | 324 | 8 | 332 | 324 | 8 | 1228 |
| 885 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117165-2003 | 244 | 234 | 10 | 244 | 234 | 10 | 1234 |
| 886 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117780-2001 | 201 | 190 | 11 | 201 | 190 | 11 | 1208 |
| 887 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147337-6002 | 283 | 279 | 4 | 283 | 279 | 4 | 1129 |
| 888 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147005-6001 | 220 | 217 | 3 | 220 | 217 | 3 | 1195 |
| 889 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147123-6001 | 98 | 95 | 3 | 98 | 95 | 3 | 1306 |
| 890 | 2023 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237225-5001 | 347 | 341 | 6 | 347 | 341 | 6 | 1652 |
| 891 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1086 | 217 | 204 | 13 | 217 | 204 | 13 | 2283 |
| 892 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1020 | 314 | 309 | 5 | 314 | 309 | 5 | 1548 |
| 893 | 2023 | Celaru | Dolj | DS-TS-207351-1002 | 442 | 423 | 19 | 442 | 423 | 19 | 1719 |
| 894 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117025-2004 | 325 | 316 | 9 | 325 | 316 | 9 | 1045 |
| 895 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4030 | 219 | 197 | 22 | 219 | 197 | 22 | 2298 |
| 896 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117103-2001 | 101 | 96 | 5 | 101 | 96 | 5 | 970 |
| 897 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2381 | 439 | 427 | 12 | 439 | 427 | 12 | 4802 |
| 898 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2037 | 164 | 152 | 12 | 164 | 152 | 12 | 2450 |
| 899 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6112 | 129 | 103 | 26 | 129 | 103 | 26 | 2873 |
| 900 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2291 | 283 | 276 | 7 | 283 | 276 | 7 | 1747 |
| 901 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147337-6003 | 316 | 315 | 1 | 316 | 315 | 1 | 1299 |
| 902 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207512-1002 | 67 | 66 | 1 | 67 | 66 | 1 | 1433 |
| 903 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117430-2005 | 314 | 295 | 19 | 312 | 295 | 17 | 1466 |
| 904 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2274 | 254 | 251 | 3 | 254 | 251 | 3 | 1242 |
| 905 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207445-1002 | 145 | 131 | 14 | 141 | 131 | 10 | 1463 |
| 906 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207605-1002 | 133 | 120 | 13 | 127 | 120 | 7 | 2165 |
| 907 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117083-2002 | 224 | 220 | 4 | 224 | 220 | 4 | 1504 |
| 908 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117688-2001 | 231 | 221 | 10 | 229 | 221 | 8 | 1554 |
| 909 | 2023 | Breasta | Dolj | DS-TS-207579-1001 | 190 | 185 | 5 | 190 | 185 | 5 | 947 |
| 910 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147006-6002 | 190 | 187 | 3 | 190 | 187 | 3 | 942 |
| 911 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1222 | 468 | 454 | 14 | 468 | 454 | 14 | 3027 |
| 912 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147007-6002 | 89 | 86 | 3 | 89 | 86 | 3 | 939 |
| 913 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117628-2003 | 147 | 141 | 6 | 147 | 141 | 6 | 2087 |
| 914 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147005-6005 | 189 | 183 | 6 | 189 | 183 | 6 | 1299 |
| 915 | 2023 | Draganesti | Olt | DS-TS-237496-5001 | 222 | 218 | 4 | 222 | 218 | 4 | 1939 |
| 916 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117080-2001 | 248 | 239 | 9 | 248 | 239 | 9 | 1698 |
| 917 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207200-1004 | 209 | 200 | 9 | 209 | 200 | 9 | 2726 |
| 918 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5108 | 220 | 215 | 5 | 220 | 215 | 5 | 2118 |
| 919 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117594-2001 | 357 | 353 | 4 | 357 | 353 | 4 | 1455 |
| 920 | 2023 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237421-5001 | 329 | 319 | 10 | 329 | 319 | 10 | 1152 |
| 921 | 2023 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6001 | 114 | 109 | 5 | 114 | 109 | 5 | 2662 |
| 922 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147240-6002 | 387 | 371 | 16 | 387 | 371 | 16 | 2145 |
| 923 | 2023 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237422-5001 | 194 | 191 | 3 | 194 | 191 | 3 | 723 |
| 924 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207150-1001 | 148 | 134 | 14 | 148 | 134 | 14 | 1772 |
| 925 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207472-1002 | 176 | 172 | 4 | 176 | 172 | 4 | 1982 |
| 926 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207513-1001 | 273 | 266 | 7 | 273 | 266 | 7 | 1391 |
| 927 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117165-2001 | 201 | 192 | 9 | 201 | 192 | 9 | 1198 |
| 928 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2017 | 174 | 159 | 15 | 174 | 159 | 15 | 2276 |
| 929 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117626-2001 | 142 | 135 | 7 | 142 | 135 | 7 | 1833 |
| 930 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5141 | 93 | 82 | 11 | 93 | 82 | 11 | 1586 |
| 931 | 2023 | Filiasi | Dolj | DS-TS-205300-1012 | 131 | 122 | 9 | 131 | 122 | 9 | 3906 |
| 932 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2023 | 136 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 1500 |
| 933 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2113 | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 1274 |
| 934 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2040 | 176 | 170 | 6 | 176 | 170 | 6 | 2506 |
| 935 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2213 | 404 | 400 | 4 | 404 | 400 | 4 | 1194 |
| 936 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2019 | 161 | 149 | 12 | 160 | 149 | 11 | 2669 |
| 937 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1280 | 126 | 120 | 6 | 126 | 120 | 6 | 1851 |
| 938 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2041 | 164 | 161 | 3 | 164 | 161 | 3 | 2578 |
| 939 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1275 | 142 | 113 | 29 | 140 | 113 | 27 | 5904 |
| 940 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1412 | 178 | 173 | 5 | 178 | 173 | 5 | 2106 |
| 941 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5084 | 306 | 305 | 1 | 306 | 305 | 1 | 1340 |
| 942 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6042 | 89 | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 2642 |
| 943 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6085 | 54 | 49 | 5 | 54 | 49 | 5 | 4266 |
| 944 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1199 | 76 | 59 | 17 | 70 | 59 | 11 | 16621 |
| 945 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2032 | 25 | 20 | 5 | 22 | 20 | 2 | 94278 |
| 946 | 2023 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4014 | 120 | 112 | 8 | 120 | 112 | 8 | 3951 |
| 947 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207067-1001 | 80 | 78 | 2 | 80 | 78 | 2 | 908 |
| 948 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1483 | 122 | 120 | 2 | 122 | 120 | 2 | 4101 |
| 949 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1074 | 159 | 158 | 1 | 159 | 158 | 1 | 1200 |
| 950 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2175 | 83 | 82 | 1 | 83 | 82 | 1 | 1399 |
| 951 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1243 | 64 | 59 | 5 | 64 | 59 | 5 | 5910 |
| 952 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225303-4001 | 65 | 61 | 4 | 65 | 61 | 4 | 2157 |
| 953 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245703-7003 | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 1678 |
| 954 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-117310-2001 | 34 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 952 |
| 955 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6032 | 232 | 227 | 5 | 232 | 227 | 5 | 1682 |
| 956 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2115 | 98 | 96 | 2 | 98 | 96 | 2 | 1722 |
| 957 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2033 | 71 | 49 | 22 | 71 | 49 | 22 | 2647 |
| 958 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6047 | 212 | 208 | 4 | 212 | 208 | 4 | 1274 |
| 959 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1062 | 26 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 3154 |
| 960 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207055-1005 | 68 | 62 | 6 | 68 | 62 | 6 | 1930 |
| 961 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2095 | 29 | 20 | 9 | 25 | 20 | 5 | 10818 |
| 962 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6104 | 25 | 16 | 9 | 22 | 16 | 6 | 20234 |
| 963 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225303-4002 | 45 | 43 | 2 | 45 | 43 | 2 | 2088 |
| 964 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1299 | 88 | 85 | 3 | 88 | 85 | 3 | 2909 |
| 965 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2102 | 93 | 89 | 4 | 93 | 89 | 4 | 1666 |
| 966 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3046 | 63 | 60 | 3 | 63 | 60 | 3 | 3813 |
| 967 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1466 | 28 | 27 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2569 |
| 968 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115400-2001 | 54 | 32 | 22 | 54 | 32 | 22 | 7621 |
| 969 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1251 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1251 |
| 970 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210003-3001 | 70 | 53 | 17 | 70 | 53 | 17 | 2254 |
| 971 | 2023 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225400-4016 | 137 | 133 | 4 | 137 | 133 | 4 | 2019 |
| 972 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7009 | 188 | 146 | 42 | 188 | 146 | 42 | 2383 |
| 973 | 2023 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227172-4001 | 134 | 106 | 28 | 134 | 106 | 28 | 1341 |
| 974 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4127 | 153 | 145 | 8 | 153 | 145 | 8 | 5909 |
| 975 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4010 | 108 | 87 | 21 | 108 | 87 | 21 | 4954 |
| 976 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2004 | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 1420 |
| 977 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6013 | 109 | 99 | 10 | 109 | 99 | 10 | 7538 |
| 978 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2045 | 54 | 45 | 9 | 54 | 45 | 9 | 2414 |
| 979 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2004 | 28 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 2816 |
| 980 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1401 | 34 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 2339 |
| 981 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2038 | 63 | 60 | 3 | 63 | 60 | 3 | 1507 |
| 982 | 2023 | Bechet | Dolj | DS-TS-207220-1080 | 41 | 35 | 6 | 41 | 35 | 6 | 2017 |
| 983 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2008 | 26 | 24 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4503 |
| 984 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1148 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1174 |
| 985 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6053 | 34 | 31 | 3 | 34 | 31 | 3 | 2697 |
| 986 | 2023 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5021 | 34 | 28 | 6 | 34 | 28 | 6 | 1742 |
| 987 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1415 | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 | 2787 |
| 988 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1438 | 65 | 36 | 29 | 53 | 36 | 17 | 11354 |
| 989 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2100 | 93 | 86 | 7 | 93 | 86 | 7 | 2551 |
| 990 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6021 | 96 | 76 | 20 | 96 | 76 | 20 | 3215 |
| 991 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225301-4002 | 116 | 110 | 6 | 116 | 110 | 6 | 1543 |
| 992 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1662 | 44 | 41 | 3 | 44 | 41 | 3 | 2602 |
| 993 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1494 | 59 | 56 | 3 | 59 | 56 | 3 | 1953 |
| 994 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2018 | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 2695 |
| 995 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2378 | 27 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 6857 |
| 996 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6031 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3627 |
| 997 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7003 | 30 | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 | 1117 |
| 998 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5056 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 1628 |
| 999 | 2023 | Rovinari | Gorj | DS-TS-215400-3005 | 54 | 46 | 8 | 54 | 46 | 8 | 1079 |
| 1000 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245703-7005 | 51 | 43 | 8 | 51 | 43 | 8 | 1646 |
| 1001 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1536 | 32 | 8 | 24 | 32 | 8 | 24 | 5800 |
| 1002 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3005 | 31 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 2228 |
| 1003 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4004 | 35 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 2296 |
| 1004 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7004 | 47 | 41 | 6 | 47 | 41 | 6 | 854 |
| 1005 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7011 | 98 | 82 | 16 | 98 | 82 | 16 | 2555 |
| 1006 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3033 | 136 | 133 | 3 | 136 | 133 | 3 | 1573 |
| 1007 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3253 | 49 | 43 | 6 | 49 | 43 | 6 | 3060 |
| 1008 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225300-4023 | 22 | 18 | 4 | 22 | 18 | 4 | 2108 |
| 1009 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7027 | 63 | 53 | 10 | 63 | 53 | 10 | 7579 |
| 1010 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3113 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 4269 |
| 1011 | 2023 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227172-4002 | 31 | 23 | 8 | 31 | 23 | 8 | 865 |
| 1012 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4131 | 127 | 126 | 1 | 127 | 126 | 1 | 1938 |
| 1013 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3145 | 219 | 214 | 5 | 216 | 214 | 2 | 17816 |
| 1014 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2037 | 31 | 5 | 26 | 31 | 5 | 26 | 8193 |
| 1015 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210003-3003 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1017 |
| 1016 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4166 | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1874 |
| 1017 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3008 | 26 | 20 | 6 | 26 | 20 | 6 | 3029 |
| 1018 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4050 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 9148 |
| 1019 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1159 | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 943 |
| 1020 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3284 | 41 | 39 | 2 | 41 | 39 | 2 | 1020 |
| 1021 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2498 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1089 |
| 1022 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117596-2003 | 392 | 388 | 4 | 392 | 388 | 4 | 1277 |
| 1023 | 2023 | Celaru | Dolj | DS-TS-207166-1002 | 574 | 569 | 5 | 574 | 569 | 5 | 1393 |
| 1024 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207155-1004 | 308 | 294 | 14 | 308 | 294 | 14 | 1328 |
| 1025 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207610-1003 | 529 | 519 | 10 | 529 | 519 | 10 | 1699 |
| 1026 | 2023 | Celaru | Dolj | DS-TS-207165-1004 | 655 | 649 | 6 | 655 | 649 | 6 | 1966 |
| 1027 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117170-2006 | 399 | 386 | 13 | 399 | 386 | 13 | 1931 |
| 1028 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117491-2002 | 388 | 385 | 3 | 388 | 385 | 3 | 1904 |
| 1029 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117515-2001 | 461 | 446 | 15 | 461 | 446 | 15 | 1903 |
| 1030 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117630-2001 | 806 | 774 | 32 | 806 | 774 | 32 | 1540 |
| 1031 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117192-2002 | 486 | 481 | 5 | 486 | 481 | 5 | 1576 |
| 1032 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117620-2001 | 575 | 557 | 18 | 575 | 557 | 18 | 1331 |
| 1033 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207225-1005 | 340 | 330 | 10 | 340 | 330 | 10 | 1313 |
| 1034 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117660-2001 | 695 | 671 | 24 | 695 | 671 | 24 | 1262 |
| 1035 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117840-2002 | 606 | 587 | 19 | 606 | 587 | 19 | 1379 |
| 1036 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2011 | 213 | 203 | 10 | 213 | 203 | 10 | 1945 |
| 1037 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5046 | 337 | 332 | 5 | 337 | 332 | 5 | 1887 |
| 1038 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5120 | 337 | 331 | 6 | 337 | 331 | 6 | 1863 |
| 1039 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2055 | 297 | 291 | 6 | 297 | 291 | 6 | 1771 |
| 1040 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147195-6010 | 197 | 191 | 6 | 197 | 191 | 6 | 1784 |
| 1041 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5038 | 195 | 193 | 2 | 195 | 193 | 2 | 1684 |
| 1042 | 2023 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6101 | 91 | 85 | 6 | 91 | 85 | 6 | 1606 |
| 1043 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5002 | 460 | 429 | 31 | 460 | 429 | 31 | 1557 |
| 1044 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2180 | 456 | 435 | 21 | 456 | 435 | 21 | 1458 |
| 1045 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2105 | 342 | 329 | 13 | 342 | 329 | 13 | 1405 |
| 1046 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2208 | 356 | 350 | 6 | 356 | 350 | 6 | 1338 |
| 1047 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7201 | 221 | 219 | 2 | 221 | 219 | 2 | 1321 |
| 1048 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1579 | 166 | 154 | 12 | 166 | 154 | 12 | 1297 |
| 1049 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6065 | 235 | 229 | 6 | 235 | 229 | 6 | 1320 |
| 1050 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5003 | 436 | 426 | 10 | 436 | 426 | 10 | 1316 |
| 1051 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2062 | 208 | 207 | 1 | 208 | 207 | 1 | 1380 |
| 1052 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2096 | 601 | 592 | 9 | 601 | 592 | 9 | 1376 |
| 1053 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117240-2006 | 234 | 220 | 14 | 234 | 220 | 14 | 1442 |
| 1054 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2195 | 436 | 435 | 1 | 436 | 435 | 1 | 1456 |
| 1055 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7177 | 225 | 217 | 8 | 225 | 217 | 8 | 1552 |
| 1056 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2079 | 229 | 227 | 2 | 229 | 227 | 2 | 1587 |
| 1057 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2260 | 440 | 386 | 54 | 440 | 386 | 54 | 1669 |
| 1058 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2151 | 522 | 520 | 2 | 522 | 520 | 2 | 1721 |
| 1059 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3032 | 477 | 463 | 14 | 477 | 463 | 14 | 1865 |
| 1060 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5037 | 257 | 256 | 1 | 257 | 256 | 1 | 1908 |
| 1061 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2112 | 267 | 241 | 26 | 267 | 241 | 26 | 1855 |
| 1062 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3036 | 671 | 667 | 4 | 671 | 667 | 4 | 1841 |
| 1063 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1036 | 152 | 130 | 22 | 152 | 130 | 22 | 1790 |
| 1064 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227506-4002 | 234 | 228 | 6 | 234 | 228 | 6 | 1764 |
| 1065 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2067 | 286 | 285 | 1 | 286 | 285 | 1 | 1717 |
| 1066 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7146 | 142 | 136 | 6 | 142 | 136 | 6 | 1683 |
| 1067 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2007 | 215 | 182 | 33 | 215 | 182 | 33 | 1614 |
| 1068 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117444-2001 | 215 | 208 | 7 | 215 | 208 | 7 | 1490 |
| 1069 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117098-2002 | 321 | 312 | 9 | 321 | 312 | 9 | 1346 |
| 1070 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2073 | 185 | 176 | 9 | 185 | 176 | 9 | 1318 |
| 1071 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1007 | 266 | 252 | 14 | 266 | 252 | 14 | 1330 |
| 1072 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2286 | 418 | 414 | 4 | 418 | 414 | 4 | 1365 |
| 1073 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1005 | 119 | 113 | 6 | 119 | 113 | 6 | 1382 |
| 1074 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2240 | 616 | 595 | 21 | 616 | 595 | 21 | 1438 |
| 1075 | 2023 | Filiasi | Dolj | DS-TS-205300-1013 | 229 | 212 | 17 | 229 | 212 | 17 | 1465 |
| 1076 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207606-1003 | 267 | 261 | 6 | 267 | 261 | 6 | 1579 |
| 1077 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207251-1001 | 171 | 165 | 6 | 171 | 165 | 6 | 1651 |
| 1078 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117375-2005 | 272 | 257 | 15 | 272 | 257 | 15 | 1705 |
| 1079 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2250 | 123 | 120 | 3 | 123 | 120 | 3 | 1813 |
| 1080 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117697-2001 | 198 | 184 | 14 | 198 | 184 | 14 | 1853 |
| 1081 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1212 | 412 | 409 | 3 | 412 | 409 | 3 | 1885 |
| 1082 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117650-2009 | 165 | 160 | 5 | 165 | 160 | 5 | 1889 |
| 1083 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147110-6003 | 266 | 262 | 4 | 266 | 262 | 4 | 1881 |
| 1084 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117182-2005 | 102 | 100 | 2 | 102 | 100 | 2 | 1721 |
| 1085 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2384 | 475 | 455 | 20 | 475 | 455 | 20 | 1574 |
| 1086 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147110-6001 | 215 | 211 | 4 | 215 | 211 | 4 | 1510 |
| 1087 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6071 | 260 | 256 | 4 | 260 | 256 | 4 | 1459 |
| 1088 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-117780-2004 | 111 | 109 | 2 | 111 | 109 | 2 | 1404 |
| 1089 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1297 | 311 | 286 | 25 | 311 | 286 | 25 | 1342 |
| 1090 | 2023 | Draganesti | Dolj | DS-TS-237435-5003 | 278 | 267 | 11 | 278 | 267 | 11 | 1340 |
| 1091 | 2023 | Calafat | Dolj | DS-TS-207512-1004 | 128 | 125 | 3 | 128 | 125 | 3 | 1339 |
| 1092 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117402-2003 | 234 | 224 | 10 | 234 | 224 | 10 | 1365 |
| 1093 | 2023 | Bals | Olt | DS-TS-235101-5002 | 116 | 113 | 3 | 116 | 113 | 3 | 1385 |
| 1094 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7199 | 229 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 1429 |
| 1095 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5045 | 121 | 120 | 1 | 121 | 120 | 1 | 1466 |
| 1096 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6001 | 234 | 225 | 9 | 234 | 225 | 9 | 1521 |
| 1097 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117677-2001 | 195 | 183 | 12 | 195 | 183 | 12 | 1570 |
| 1098 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207511-1002 | 111 | 110 | 1 | 111 | 110 | 1 | 1743 |
| 1099 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207250-1002 | 167 | 162 | 5 | 167 | 162 | 5 | 1828 |
| 1100 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2003 | 229 | 165 | 64 | 229 | 165 | 64 | 1857 |
| 1101 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5065 | 177 | 164 | 13 | 177 | 164 | 13 | 1876 |
| 1102 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2045 | 371 | 353 | 18 | 371 | 353 | 18 | 1872 |
| 1103 | 2023 | Costesti | Arges | DS-TS-115204-2002 | 297 | 283 | 14 | 297 | 283 | 14 | 1835 |
| 1104 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147316-6005 | 243 | 238 | 5 | 243 | 238 | 5 | 1803 |
| 1105 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1461 | 286 | 248 | 38 | 286 | 248 | 38 | 1772 |
| 1106 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147066-6001 | 177 | 172 | 5 | 177 | 172 | 5 | 1687 |
| 1107 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5114 | 471 | 452 | 19 | 471 | 452 | 19 | 1635 |
| 1108 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117630-2004 | 121 | 111 | 10 | 121 | 111 | 10 | 1529 |
| 1109 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117165-2004 | 233 | 218 | 15 | 233 | 218 | 15 | 1479 |
| 1110 | 2023 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207270-1029 | 152 | 147 | 5 | 152 | 147 | 5 | 1354 |
| 1111 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3060 | 651 | 634 | 17 | 651 | 634 | 17 | 1351 |
| 1112 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-117630-2006 | 185 | 172 | 13 | 185 | 172 | 13 | 1389 |
| 1113 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7095 | 39 | 20 | 19 | 39 | 20 | 19 | 1511 |
| 1114 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2066 | 256 | 254 | 2 | 256 | 254 | 2 | 1616 |
| 1115 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1071 | 256 | 253 | 3 | 256 | 253 | 3 | 1769 |
| 1116 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7069 | 168 | 166 | 2 | 168 | 166 | 2 | 1858 |
| 1117 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1414 | 301 | 291 | 10 | 301 | 291 | 10 | 1864 |
| 1118 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2203 | 266 | 252 | 14 | 266 | 252 | 14 | 1852 |
| 1119 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2116 | 426 | 417 | 9 | 426 | 417 | 9 | 1834 |
| 1120 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2033 | 87 | 80 | 7 | 87 | 80 | 7 | 1806 |
| 1121 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1058 | 278 | 265 | 13 | 278 | 265 | 13 | 1693 |
| 1122 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7194 | 263 | 261 | 2 | 263 | 261 | 2 | 1544 |
| 1123 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240003-7008 | 93 | 83 | 10 | 93 | 83 | 10 | 1450 |
| 1124 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1270 | 368 | 358 | 10 | 368 | 358 | 10 | 1375 |
| 1125 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1088 | 321 | 303 | 18 | 321 | 303 | 18 | 1459 |
| 1126 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2267 | 292 | 280 | 12 | 292 | 280 | 12 | 1603 |
| 1127 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2012 | 191 | 183 | 8 | 191 | 183 | 8 | 1847 |
| 1128 | 2023 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5023 | 298 | 286 | 12 | 298 | 286 | 12 | 1833 |
| 1129 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2114 | 259 | 258 | 1 | 259 | 258 | 1 | 1805 |
| 1130 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6030 | 46 | 43 | 3 | 46 | 43 | 3 | 1748 |
| 1131 | 2023 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5006 | 289 | 276 | 13 | 289 | 276 | 13 | 1712 |
| 1132 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6014 | 87 | 77 | 10 | 87 | 77 | 10 | 1569 |
| 1133 | 2023 | Motru | Gorj | DS-TS-215208-3003 | 46 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 1802 |
| 1134 | 2023 | Baia de Arama | Mehedinti | DS-TS-225100-4008 | 223 | 215 | 8 | 223 | 215 | 8 | 1780 |
| 1135 | 2023 | Filiasi | Dolj | DS-TS-205300-1017 | 377 | 372 | 5 | 377 | 372 | 5 | 1517 |
| 1136 | 2023 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5019 | 317 | 298 | 19 | 317 | 298 | 19 | 1452 |
| 1137 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2069 | 191 | 178 | 13 | 191 | 178 | 13 | 1430 |
| 1138 | 2023 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3016 | 416 | 413 | 3 | 416 | 413 | 3 | 1417 |
| 1139 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5032 | 53 | 51 | 2 | 53 | 51 | 2 | 1485 |
| 1140 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3132 | 304 | 300 | 4 | 304 | 300 | 4 | 1686 |
| 1141 | 2023 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5083 | 107 | 106 | 1 | 107 | 106 | 1 | 1813 |
| 1142 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3034 | 430 | 427 | 3 | 430 | 427 | 3 | 1817 |
| 1143 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225301-4001 | 197 | 188 | 9 | 197 | 188 | 9 | 1608 |
| 1144 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-247281-7001 | 228 | 212 | 16 | 228 | 212 | 16 | 1429 |
| 1145 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1042 | 57 | 52 | 5 | 57 | 52 | 5 | 1437 |
| 1146 | 2023 | Novaci | Gorj | DS-TS-215500-3010 | 386 | 373 | 13 | 386 | 373 | 13 | 1592 |
| 1147 | 2023 | Novaci | Gorj | DS-TS-215300-3003 | 137 | 124 | 13 | 137 | 124 | 13 | 1802 |
| 1148 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7196 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1805 |
| 1149 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2001 | 48 | 39 | 9 | 48 | 39 | 9 | 1795 |
| 1150 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-215100-3006 | 265 | 264 | 1 | 265 | 264 | 1 | 1458 |
| 1151 | 2023 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207065-1005 | 43 | 40 | 3 | 43 | 40 | 3 | 1583 |
| 1152 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2285 | 48 | 47 | 1 | 48 | 47 | 1 | 1791 |
| 1153 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2288 | 168 | 161 | 7 | 168 | 161 | 7 | 1776 |
| 1154 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2207 | 39 | 37 | 2 | 39 | 37 | 2 | 1627 |
| 1155 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7006 | 150 | 128 | 22 | 150 | 128 | 22 | 1494 |
| 1156 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240003-7004 | 54 | 47 | 7 | 54 | 47 | 7 | 1442 |
| 1157 | 2023 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5009 | 341 | 334 | 7 | 341 | 334 | 7 | 1448 |
| 1158 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240007-7008 | 35 | 32 | 3 | 35 | 32 | 3 | 1509 |
| 1159 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7148 | 102 | 95 | 7 | 102 | 95 | 7 | 1540 |
| 1160 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5045 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 1575 |
| 1161 | 2023 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245506-7001 | 53 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 1612 |
| 1162 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7061 | 36 | 32 | 4 | 36 | 32 | 4 | 1789 |
| 1163 | 2023 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5015 | 306 | 305 | 1 | 306 | 305 | 1 | 1791 |
| 1164 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3172 | 121 | 101 | 20 | 121 | 101 | 20 | 1773 |
| 1165 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7093 | 38 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 1670 |
| 1166 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-247379-7006 | 71 | 67 | 4 | 71 | 67 | 4 | 1601 |
| 1167 | 2023 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-225200-4013 | 21 | 18 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1568 |
| 1168 | 2023 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-145200-6044 | 181 | 174 | 7 | 181 | 174 | 7 | 1730 |
| 1169 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7134 | 84 | 83 | 1 | 84 | 83 | 1 | 1770 |
| 1170 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200004-1004 | 33 | 24 | 9 | 33 | 24 | 9 | 1610 |
| 1171 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1038 | 21 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 1578 |
| 1172 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5060 | 59 | 49 | 10 | 59 | 49 | 10 | 1518 |
| 1173 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1127 | 21 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 1494 |
| 1174 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-117771-2003 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1464 |
| 1175 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6012 | 21 | 18 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1460 |
| 1176 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245303-7001 | 27 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 1562 |
| 1177 | 2023 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5021 | 34 | 28 | 6 | 34 | 28 | 6 | 1628 |
| 1178 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1415 | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 | 1719 |
| 1179 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1438 | 61 | 36 | 25 | 61 | 36 | 25 | 1776 |
| 1180 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2100 | 93 | 86 | 7 | 93 | 86 | 7 | 1766 |
| 1181 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6021 | 96 | 76 | 20 | 96 | 76 | 20 | 1752 |
| 1182 | 2023 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-225301-4002 | 116 | 110 | 6 | 116 | 110 | 6 | 1733 |
| 1183 | 2023 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2015 | 23 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 1474 |
| 1184 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245702-7001 | 72 | 64 | 8 | 72 | 64 | 8 | 1505 |
| 1185 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6046 | 46 | 38 | 8 | 46 | 38 | 8 | 1587 |
| 1186 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5053 | 31 | 27 | 4 | 31 | 27 | 4 | 1619 |
| 1187 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245308-7001 | 29 | 28 | 1 | 29 | 28 | 1 | 1680 |
| 1188 | 2023 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3017 | 113 | 107 | 6 | 113 | 107 | 6 | 1749 |
| 1189 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245300-7006 | 24 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 1751 |
| 1190 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1662 | 44 | 41 | 3 | 44 | 41 | 3 | 1733 |
| 1191 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3125 | 119 | 112 | 7 | 119 | 112 | 7 | 1711 |
| 1192 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1481 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 1657 |
| 1193 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5024 | 168 | 164 | 4 | 168 | 164 | 4 | 1497 |
| 1194 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1494 | 59 | 56 | 3 | 59 | 56 | 3 | 1483 |
| 1195 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2018 | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 1473 |
| 1196 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7015 | 28 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 1527 |
| 1197 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2357 | 38 | 23 | 15 | 38 | 23 | 15 | 1581 |
| 1198 | 2023 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-145100-6011 | 37 | 35 | 2 | 37 | 35 | 2 | 1611 |
| 1199 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2044 | 42 | 36 | 6 | 42 | 36 | 6 | 1641 |
| 1200 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240050-7001 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 1720 |
| 1201 | 2023 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2378 | 27 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 1752 |
| 1202 | 2023 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1495 | 33 | 25 | 8 | 33 | 25 | 8 | 1758 |
| 1203 | 2023 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245501-7003 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 1480 |
| 1204 | 2023 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6031 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 1492 |
| 1205 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7049 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 1526 |
| 1206 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7003 | 30 | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 | 1604 |
| 1207 | 2023 | Balcesti | Valcea | DS-TS-245400-7018 | 160 | 127 | 33 | 160 | 127 | 33 | 1710 |
| 1208 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245105-7003 | 60 | 45 | 15 | 60 | 45 | 15 | 1753 |
| 1209 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245200-7007 | 43 | 39 | 4 | 43 | 39 | 4 | 1613 |
| 1210 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3156 | 115 | 98 | 17 | 115 | 98 | 17 | 1560 |
| 1211 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245100-7046 | 75 | 71 | 4 | 75 | 71 | 4 | 1537 |
| 1212 | 2023 | Rovinari | Gorj | DS-TS-215400-3005 | 54 | 46 | 8 | 54 | 46 | 8 | 1488 |
| 1213 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245103-7001 | 104 | 95 | 9 | 104 | 95 | 9 | 1597 |
| 1214 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2098 | 21 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 1677 |
| 1215 | 2023 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245703-7005 | 51 | 43 | 8 | 51 | 43 | 8 | 1700 |
| 1216 | 2023 | Draganesti | Olt | DS-TS-235400-5017 | 24 | 18 | 6 | 24 | 18 | 6 | 1748 |
| 1217 | 2023 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2051 | 55 | 47 | 8 | 55 | 47 | 8 | 1731 |
| 1218 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245201-7001 | 46 | 45 | 1 | 46 | 45 | 1 | 1647 |
| 1219 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4149 | 104 | 81 | 23 | 104 | 81 | 23 | 1594 |
| 1220 | 2023 | Horezu | Valcea | DS-TS-247036-7002 | 54 | 44 | 10 | 54 | 44 | 10 | 1546 |
| 1221 | 2023 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245602-7002 | 38 | 25 | 13 | 38 | 25 | 13 | 1526 |
| 1222 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3005 | 31 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 1511 |
| 1223 | 2023 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6108 | 23 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 1494 |
| 1224 | 2023 | Baia de Arama | Mehedinti | DS-TS-225100-4010 | 119 | 112 | 7 | 119 | 112 | 7 | 1499 |
| 1225 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5037 | 27 | 24 | 3 | 27 | 24 | 3 | 1509 |
| 1226 | 2023 | Bals | Olt | DS-TS-245200-7006 | 117 | 106 | 11 | 107 | 106 | 1 | 16627 |
| 1227 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3033 | 136 | 133 | 3 | 136 | 133 | 3 | 1602 |
| 1228 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4131 | 127 | 126 | 1 | 127 | 126 | 1 | 1586 |
| 1229 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3145 | 216 | 214 | 2 | 216 | 214 | 2 | 1727 |
| 1230 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4166 | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1544 |
| 1231 | 2023 | Horezu | Valcea | DS-TS-247030-7001 | 33 | 23 | 10 | 33 | 23 | 10 | 1582 |
| 1232 | 2023 | Novaci | Gorj | DS-TS-215500-3040 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 1714 |
| 1233 | 2023 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3019 | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 1638 |
| 1234 | 2023 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3250 | 50 | 32 | 18 | 50 | 32 | 18 | 1615 |
| 1235 | 2023 | Horezu | Valcea | DS-TS-245800-7017 | 83 | 57 | 26 | 83 | 57 | 26 | 1571 |
| 1236 | 2023 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4050 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 1536 |
| 1237 | 2023 | Campulung | Arges | DS-TS-115100-2097 | 22 | 8 | 14 | 22 | 8 | 14 | 1523 |
| 1238 | 2023 | Novaci | Gorj | DS-TS-215500-3008 | 33 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 1510 |
| 1239 | 2023 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240002-7006 | 29 | 22 | 7 | 29 | 22 | 7 | 1511 |
| 1240 | 2023 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5072 | 31 | 24 | 7 | 31 | 24 | 7 | 1558 |
| 1241 | 2024 | Costesti | Arges | DS-TS-117172-2004 | 95 | 94 | 1 | 95 | 94 | 1 | 1918 |
| 1242 | 2024 | Celaru | Dolj | DS-TS-207231-1001 | 316 | 311 | 5 | 316 | 311 | 5 | 1741 |
| 1243 | 2024 | Celaru | Dolj | DS-TS-207232-1001 | 379 | 370 | 9 | 374 | 370 | 4 | 1696 |
| 1244 | 2024 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207488-1001 | 239 | 236 | 3 | 239 | 236 | 3 | 622 |
| 1245 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207510-1002 | 207 | 203 | 4 | 207 | 203 | 4 | 1040 |
| 1246 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147060-6002 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 1085 |
| 1247 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207225-1003 | 332 | 323 | 9 | 332 | 323 | 9 | 2043 |
| 1248 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207471-1001 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 1758 |
| 1249 | 2024 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237275-5004 | 232 | 224 | 8 | 230 | 224 | 6 | 1391 |
| 1250 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207626-1001 | 224 | 216 | 8 | 223 | 216 | 7 | 1078 |
| 1251 | 2024 | Campulung | Arges | DS-TS-117676-2002 | 318 | 304 | 14 | 311 | 304 | 7 | 1484 |
| 1252 | 2024 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207290-1006 | 314 | 308 | 6 | 312 | 308 | 4 | 1466 |
| 1253 | 2024 | Campulung | Arges | DS-TS-117037-2008 | 146 | 140 | 6 | 145 | 140 | 5 | 1056 |
| 1254 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147120-6002 | 355 | 351 | 4 | 353 | 351 | 2 | 1161 |
| 1255 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147060-6001 | 201 | 193 | 8 | 199 | 193 | 6 | 1678 |
| 1256 | 2024 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147302-6003 | 190 | 187 | 3 | 188 | 187 | 1 | 1108 |
| 1257 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207355-1005 | 187 | 183 | 4 | 186 | 183 | 3 | 1052 |
| 1258 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147300-6005 | 169 | 166 | 3 | 169 | 166 | 3 | 1184 |
| 1259 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207355-1003 | 239 | 237 | 2 | 239 | 237 | 2 | 1049 |
| 1260 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227030-4001 | 241 | 234 | 7 | 240 | 234 | 6 | 739 |
| 1261 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147302-6001 | 110 | 107 | 3 | 110 | 107 | 3 | 1749 |
| 1262 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147063-6004 | 169 | 166 | 3 | 169 | 166 | 3 | 1081 |
| 1263 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207485-1002 | 276 | 268 | 8 | 273 | 268 | 5 | 1246 |
| 1264 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207355-1001 | 237 | 234 | 3 | 237 | 234 | 3 | 1521 |
| 1265 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207355-1002 | 140 | 138 | 2 | 140 | 138 | 2 | 6726 |
| 1266 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207180-1002 | 204 | 200 | 4 | 204 | 200 | 4 | 2203 |
| 1267 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207486-1001 | 130 | 121 | 9 | 130 | 121 | 9 | 810 |
| 1268 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207485-1001 | 178 | 166 | 12 | 178 | 166 | 12 | 2190 |
| 1269 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147063-6005 | 89 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 1511 |
| 1270 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227307-4001 | 520 | 510 | 10 | 520 | 510 | 10 | 1448 |
| 1271 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207180-1004 | 206 | 203 | 3 | 206 | 203 | 3 | 2012 |
| 1272 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207487-1001 | 161 | 156 | 5 | 161 | 156 | 5 | 1911 |
| 1273 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227455-4002 | 289 | 280 | 9 | 289 | 280 | 9 | 1293 |
| 1274 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2082 | 219 | 218 | 1 | 219 | 218 | 1 | 1007 |
| 1275 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2294 | 154 | 152 | 2 | 154 | 152 | 2 | 1654 |
| 1276 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6079 | 97 | 76 | 21 | 90 | 76 | 14 | 8676 |
| 1277 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4168 | 184 | 173 | 11 | 184 | 173 | 11 | 2773 |
| 1278 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2023 | 147 | 139 | 8 | 147 | 139 | 8 | 2370 |
| 1279 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217520-3029 | 151 | 134 | 17 | 149 | 134 | 15 | 2168 |
| 1280 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6034 | 92 | 73 | 19 | 92 | 73 | 19 | 8011 |
| 1281 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2218 | 139 | 136 | 3 | 139 | 136 | 3 | 1526 |
| 1282 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1326 | 192 | 183 | 9 | 192 | 183 | 9 | 2428 |
| 1283 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7048 | 307 | 304 | 3 | 307 | 304 | 3 | 999 |
| 1284 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2011 | 214 | 213 | 1 | 214 | 213 | 1 | 958 |
| 1285 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4086 | 190 | 178 | 12 | 189 | 178 | 11 | 3532 |
| 1286 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6111 | 98 | 72 | 26 | 97 | 72 | 25 | 5222 |
| 1287 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6008 | 109 | 87 | 22 | 107 | 87 | 20 | 6016 |
| 1288 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6100 | 68 | 58 | 10 | 66 | 58 | 8 | 5472 |
| 1289 | 2024 | Topoloveni | Arges | DS-TS-115500-2012 | 99 | 94 | 5 | 99 | 94 | 5 | 2017 |
| 1290 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5043 | 154 | 152 | 2 | 154 | 152 | 2 | 1336 |
| 1291 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2189 | 249 | 242 | 7 | 249 | 242 | 7 | 1681 |
| 1292 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2013 | 302 | 297 | 5 | 302 | 297 | 5 | 1520 |
| 1293 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227220-4002 | 415 | 380 | 35 | 411 | 380 | 31 | 1660 |
| 1294 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2323 | 129 | 100 | 29 | 128 | 100 | 28 | 4918 |
| 1295 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227111-4002 | 241 | 235 | 6 | 241 | 235 | 6 | 1172 |
| 1296 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3169 | 237 | 178 | 59 | 235 | 178 | 57 | 2301 |
| 1297 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2135 | 209 | 202 | 7 | 209 | 202 | 7 | 1422 |
| 1298 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1413 | 134 | 122 | 12 | 132 | 122 | 10 | 2451 |
| 1299 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1331 | 253 | 228 | 25 | 252 | 228 | 24 | 2680 |
| 1300 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227309-4002 | 332 | 328 | 4 | 332 | 328 | 4 | 1374 |
| 1301 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1008 | 482 | 473 | 9 | 480 | 473 | 7 | 1534 |
| 1302 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5112 | 126 | 113 | 13 | 125 | 113 | 12 | 8937 |
| 1303 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217081-3002 | 69 | 65 | 4 | 69 | 65 | 4 | 1718 |
| 1304 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4075 | 209 | 208 | 1 | 209 | 208 | 1 | 1907 |
| 1305 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1229 | 155 | 150 | 5 | 155 | 150 | 5 | 2891 |
| 1306 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7043 | 139 | 138 | 1 | 139 | 138 | 1 | 897 |
| 1307 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2133 | 192 | 183 | 9 | 192 | 183 | 9 | 2343 |
| 1308 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1307 | 97 | 76 | 21 | 96 | 76 | 20 | 5877 |
| 1309 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207180-1003 | 206 | 200 | 6 | 206 | 200 | 6 | 2325 |
| 1310 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3020 | 411 | 390 | 21 | 411 | 390 | 21 | 2635 |
| 1311 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1017 | 134 | 114 | 20 | 134 | 114 | 20 | 2451 |
| 1312 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2230 | 148 | 141 | 7 | 148 | 141 | 7 | 2217 |
| 1313 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4003 | 199 | 174 | 25 | 199 | 174 | 25 | 3869 |
| 1314 | 2024 | Filiasi | Dolj | DS-TS-205300-1020 | 294 | 285 | 9 | 294 | 285 | 9 | 1494 |
| 1315 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3175 | 332 | 294 | 38 | 329 | 294 | 35 | 2855 |
| 1316 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5066 | 110 | 106 | 4 | 110 | 106 | 4 | 1349 |
| 1317 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227223-4001 | 335 | 326 | 9 | 335 | 326 | 9 | 1398 |
| 1318 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2061 | 333 | 321 | 12 | 331 | 321 | 10 | 2166 |
| 1319 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6055 | 302 | 292 | 10 | 302 | 292 | 10 | 1653 |
| 1320 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2142 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 949 |
| 1321 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1459 | 187 | 170 | 17 | 187 | 170 | 17 | 2105 |
| 1322 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3123 | 325 | 321 | 4 | 325 | 321 | 4 | 1281 |
| 1323 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1057 | 345 | 344 | 1 | 345 | 344 | 1 | 1141 |
| 1324 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227461-4003 | 142 | 138 | 4 | 142 | 138 | 4 | 1154 |
| 1325 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2099 | 156 | 145 | 11 | 156 | 145 | 11 | 1786 |
| 1326 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227461-4002 | 132 | 126 | 6 | 132 | 126 | 6 | 1219 |
| 1327 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1470 | 112 | 91 | 21 | 112 | 91 | 21 | 3738 |
| 1328 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2009 | 226 | 219 | 7 | 226 | 219 | 7 | 1142 |
| 1329 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227241-4002 | 432 | 422 | 10 | 432 | 422 | 10 | 1444 |
| 1330 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2301 | 86 | 83 | 3 | 86 | 83 | 3 | 1482 |
| 1331 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1515 | 109 | 102 | 7 | 109 | 102 | 7 | 2879 |
| 1332 | 2024 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6052 | 164 | 151 | 13 | 164 | 151 | 13 | 2152 |
| 1333 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1106 | 130 | 120 | 10 | 130 | 120 | 10 | 3612 |
| 1334 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4128 | 279 | 272 | 7 | 279 | 272 | 7 | 4407 |
| 1335 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1265 | 131 | 109 | 22 | 130 | 109 | 21 | 5520 |
| 1336 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1053 | 131 | 127 | 4 | 131 | 127 | 4 | 1961 |
| 1337 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3178 | 190 | 185 | 5 | 190 | 185 | 5 | 1626 |
| 1338 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5079 | 151 | 123 | 28 | 145 | 123 | 22 | 8150 |
| 1339 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4063 | 314 | 301 | 13 | 314 | 301 | 13 | 2228 |
| 1340 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1211 | 249 | 244 | 5 | 249 | 244 | 5 | 1841 |
| 1341 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3165 | 204 | 181 | 23 | 204 | 181 | 23 | 2270 |
| 1342 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2350 | 101 | 78 | 23 | 101 | 78 | 23 | 5234 |
| 1343 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5044 | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 1446 |
| 1344 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7013 | 109 | 101 | 8 | 109 | 101 | 8 | 2653 |
| 1345 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227078-4001 | 209 | 205 | 4 | 209 | 205 | 4 | 1553 |
| 1346 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4065 | 247 | 245 | 2 | 247 | 245 | 2 | 1827 |
| 1347 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4115 | 109 | 94 | 15 | 109 | 94 | 15 | 3963 |
| 1348 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1379 | 300 | 296 | 4 | 300 | 296 | 4 | 1461 |
| 1349 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3010 | 487 | 472 | 15 | 487 | 472 | 15 | 1405 |
| 1350 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4146 | 220 | 197 | 23 | 220 | 197 | 23 | 4307 |
| 1351 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4180 | 110 | 99 | 11 | 110 | 99 | 11 | 3575 |
| 1352 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2441 | 63 | 57 | 6 | 63 | 57 | 6 | 4713 |
| 1353 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227111-4003 | 100 | 97 | 3 | 100 | 97 | 3 | 1108 |
| 1354 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4136 | 137 | 117 | 20 | 137 | 117 | 20 | 4467 |
| 1355 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3029 | 159 | 157 | 2 | 159 | 157 | 2 | 2060 |
| 1356 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2140 | 224 | 223 | 1 | 224 | 223 | 1 | 1327 |
| 1357 | 2024 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147301-6001 | 80 | 77 | 3 | 80 | 77 | 3 | 1951 |
| 1358 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207487-1002 | 144 | 140 | 4 | 144 | 140 | 4 | 1617 |
| 1359 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7031 | 56 | 54 | 2 | 56 | 54 | 2 | 1050 |
| 1360 | 2024 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6031 | 134 | 117 | 17 | 131 | 117 | 14 | 2556 |
| 1361 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217295-3001 | 296 | 284 | 12 | 296 | 284 | 12 | 919 |
| 1362 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1482 | 93 | 77 | 16 | 93 | 77 | 16 | 3241 |
| 1363 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2094 | 217 | 207 | 10 | 217 | 207 | 10 | 2455 |
| 1364 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1242 | 139 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 1174 |
| 1365 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1410 | 110 | 105 | 5 | 110 | 105 | 5 | 6742 |
| 1366 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227445-4020 | 76 | 73 | 3 | 76 | 73 | 3 | 3166 |
| 1367 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4034 | 239 | 231 | 8 | 239 | 231 | 8 | 3743 |
| 1368 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227356-4001 | 158 | 149 | 9 | 158 | 149 | 9 | 651 |
| 1369 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2080 | 95 | 92 | 3 | 95 | 92 | 3 | 2034 |
| 1370 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2110 | 192 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 974 |
| 1371 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3143 | 132 | 130 | 2 | 132 | 130 | 2 | 1440 |
| 1372 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2385 | 176 | 173 | 3 | 176 | 173 | 3 | 1366 |
| 1373 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217520-3008 | 192 | 186 | 6 | 192 | 186 | 6 | 2329 |
| 1374 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1293 | 96 | 84 | 12 | 96 | 84 | 12 | 4863 |
| 1375 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227108-4001 | 86 | 83 | 3 | 86 | 83 | 3 | 1386 |
| 1376 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227350-4006 | 120 | 115 | 5 | 120 | 115 | 5 | 1741 |
| 1377 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2316 | 51 | 50 | 1 | 51 | 50 | 1 | 1222 |
| 1378 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6041 | 112 | 111 | 1 | 112 | 111 | 1 | 2754 |
| 1379 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227355-4001 | 122 | 118 | 4 | 122 | 118 | 4 | 629 |
| 1380 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2137 | 237 | 233 | 4 | 237 | 233 | 4 | 1566 |
| 1381 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2318 | 60 | 55 | 5 | 60 | 55 | 5 | 2596 |
| 1382 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4023 | 158 | 136 | 22 | 158 | 136 | 22 | 3173 |
| 1383 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227215-4001 | 175 | 165 | 10 | 175 | 165 | 10 | 887 |
| 1384 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207355-1004 | 159 | 153 | 6 | 159 | 153 | 6 | 4925 |
| 1385 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227088-4001 | 211 | 206 | 5 | 211 | 206 | 5 | 1220 |
| 1386 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227273-4001 | 63 | 61 | 2 | 63 | 61 | 2 | 1258 |
| 1387 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1173 | 116 | 91 | 25 | 116 | 91 | 25 | 2696 |
| 1388 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2440 | 51 | 47 | 4 | 51 | 47 | 4 | 1381 |
| 1389 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4057 | 404 | 395 | 9 | 404 | 395 | 9 | 1922 |
| 1390 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227308-4002 | 249 | 245 | 4 | 249 | 245 | 4 | 1246 |
| 1391 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2085 | 207 | 206 | 1 | 207 | 206 | 1 | 1312 |
| 1392 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2457 | 144 | 137 | 7 | 144 | 137 | 7 | 2215 |
| 1393 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2351 | 94 | 91 | 3 | 94 | 91 | 3 | 2765 |
| 1394 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3171 | 230 | 217 | 13 | 230 | 217 | 13 | 1992 |
| 1395 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2057 | 161 | 150 | 11 | 161 | 150 | 11 | 1988 |
| 1396 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-215100-3005 | 415 | 400 | 15 | 415 | 400 | 15 | 1116 |
| 1397 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227202-4001 | 249 | 241 | 8 | 249 | 241 | 8 | 1353 |
| 1398 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4142 | 283 | 276 | 7 | 283 | 276 | 7 | 1702 |
| 1399 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2077 | 117 | 116 | 1 | 117 | 116 | 1 | 852 |
| 1400 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3119 | 129 | 126 | 3 | 129 | 126 | 3 | 1842 |
| 1401 | 2024 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227195-4001 | 217 | 209 | 8 | 217 | 209 | 8 | 2533 |
| 1402 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2030 | 211 | 200 | 11 | 211 | 200 | 11 | 2938 |
| 1403 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1028 | 134 | 129 | 5 | 134 | 129 | 5 | 2758 |
| 1404 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225401-4001 | 154 | 149 | 5 | 154 | 149 | 5 | 1998 |
| 1405 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2173 | 139 | 133 | 6 | 139 | 133 | 6 | 1579 |
| 1406 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5092 | 49 | 43 | 6 | 49 | 43 | 6 | 8338 |
| 1407 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4088 | 336 | 331 | 5 | 336 | 331 | 5 | 1814 |
| 1408 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227306-4001 | 189 | 185 | 4 | 189 | 185 | 4 | 1289 |
| 1409 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2376 | 153 | 129 | 24 | 153 | 129 | 24 | 4300 |
| 1410 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227162-4001 | 218 | 215 | 3 | 218 | 215 | 3 | 1217 |
| 1411 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227221-4001 | 237 | 227 | 10 | 237 | 227 | 10 | 1223 |
| 1412 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2166 | 141 | 139 | 2 | 141 | 139 | 2 | 1272 |
| 1413 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6064 | 184 | 166 | 18 | 184 | 166 | 18 | 5437 |
| 1414 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2121 | 172 | 168 | 4 | 172 | 168 | 4 | 1442 |
| 1415 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5117 | 136 | 133 | 3 | 136 | 133 | 3 | 3626 |
| 1416 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1476 | 51 | 42 | 9 | 51 | 42 | 9 | 1817 |
| 1417 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1244 | 122 | 109 | 13 | 122 | 109 | 13 | 4861 |
| 1418 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4058 | 295 | 284 | 11 | 295 | 284 | 11 | 1972 |
| 1419 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2150 | 114 | 109 | 5 | 114 | 109 | 5 | 3973 |
| 1420 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2249 | 170 | 165 | 5 | 170 | 165 | 5 | 1821 |
| 1421 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5104 | 122 | 113 | 9 | 120 | 113 | 7 | 23401 |
| 1422 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1501 | 83 | 63 | 20 | 83 | 63 | 20 | 4417 |
| 1423 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1272 | 100 | 92 | 8 | 100 | 92 | 8 | 2254 |
| 1424 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2358 | 97 | 85 | 12 | 97 | 85 | 12 | 2984 |
| 1425 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6016 | 100 | 89 | 11 | 100 | 89 | 11 | 2355 |
| 1426 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2119 | 108 | 102 | 6 | 108 | 102 | 6 | 1856 |
| 1427 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1039 | 90 | 74 | 16 | 90 | 74 | 16 | 3045 |
| 1428 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2306 | 124 | 122 | 2 | 124 | 122 | 2 | 1990 |
| 1429 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-215104-3002 | 178 | 160 | 18 | 178 | 160 | 18 | 2438 |
| 1430 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3103 | 273 | 271 | 2 | 273 | 271 | 2 | 1015 |
| 1431 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2202 | 137 | 118 | 19 | 137 | 118 | 19 | 5611 |
| 1432 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2279 | 126 | 103 | 23 | 126 | 103 | 23 | 5600 |
| 1433 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2026 | 80 | 63 | 17 | 80 | 63 | 17 | 4656 |
| 1434 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5020 | 97 | 51 | 46 | 97 | 51 | 46 | 6120 |
| 1435 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2367 | 63 | 49 | 14 | 63 | 49 | 14 | 8117 |
| 1436 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2217 | 76 | 62 | 14 | 76 | 62 | 14 | 5168 |
| 1437 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2368 | 91 | 66 | 25 | 70 | 66 | 4 | 13442 |
| 1438 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1149 | 52 | 41 | 11 | 49 | 41 | 8 | 10233 |
| 1439 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5024 | 68 | 60 | 8 | 68 | 60 | 8 | 5683 |
| 1440 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1366 | 116 | 105 | 11 | 116 | 105 | 11 | 2742 |
| 1441 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2093 | 172 | 171 | 1 | 172 | 171 | 1 | 1079 |
| 1442 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2224 | 67 | 57 | 10 | 67 | 57 | 10 | 6335 |
| 1443 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1193 | 68 | 53 | 15 | 68 | 53 | 15 | 2215 |
| 1444 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2007 | 80 | 59 | 21 | 80 | 59 | 21 | 6315 |
| 1445 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4117 | 295 | 291 | 4 | 295 | 291 | 4 | 2160 |
| 1446 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2146 | 127 | 126 | 1 | 127 | 126 | 1 | 1743 |
| 1447 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2134 | 217 | 215 | 2 | 217 | 215 | 2 | 1868 |
| 1448 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4032 | 114 | 94 | 20 | 114 | 94 | 20 | 7650 |
| 1449 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4095 | 132 | 119 | 13 | 132 | 119 | 13 | 3326 |
| 1450 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1021 | 182 | 175 | 7 | 182 | 175 | 7 | 2360 |
| 1451 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2028 | 202 | 197 | 5 | 202 | 197 | 5 | 1659 |
| 1452 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5151 | 110 | 61 | 49 | 110 | 61 | 49 | 4932 |
| 1453 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2299 | 148 | 146 | 2 | 148 | 146 | 2 | 1882 |
| 1454 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200001-1003 | 68 | 60 | 8 | 68 | 60 | 8 | 8216 |
| 1455 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1327 | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 1164 |
| 1456 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2022 | 56 | 44 | 12 | 56 | 44 | 12 | 2166 |
| 1457 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7022 | 71 | 56 | 15 | 71 | 56 | 15 | 3431 |
| 1458 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3193 | 112 | 80 | 32 | 112 | 80 | 32 | 3203 |
| 1459 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4022 | 86 | 70 | 16 | 86 | 70 | 16 | 2540 |
| 1460 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2239 | 136 | 133 | 3 | 136 | 133 | 3 | 1588 |
| 1461 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2344 | 95 | 73 | 22 | 95 | 73 | 22 | 7928 |
| 1462 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210004-3001 | 95 | 80 | 15 | 95 | 80 | 15 | 5441 |
| 1463 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2108 | 116 | 112 | 4 | 116 | 112 | 4 | 2071 |
| 1464 | 2024 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6007 | 90 | 68 | 22 | 90 | 68 | 22 | 6032 |
| 1465 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7051 | 98 | 86 | 12 | 98 | 86 | 12 | 1701 |
| 1466 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5027 | 50 | 37 | 13 | 47 | 37 | 10 | 26910 |
| 1467 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4004 | 131 | 84 | 47 | 131 | 84 | 47 | 3243 |
| 1468 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4133 | 35 | 29 | 6 | 35 | 29 | 6 | 5312 |
| 1469 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4002 | 179 | 152 | 27 | 179 | 152 | 27 | 3396 |
| 1470 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1525 | 59 | 47 | 12 | 59 | 47 | 12 | 2387 |
| 1471 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4097 | 76 | 66 | 10 | 76 | 66 | 10 | 4679 |
| 1472 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2058 | 224 | 190 | 34 | 224 | 190 | 34 | 3998 |
| 1473 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2063 | 70 | 68 | 2 | 70 | 68 | 2 | 1699 |
| 1474 | 2024 | Filiasi | Dolj | DS-TS-205300-1004 | 96 | 81 | 15 | 96 | 81 | 15 | 2799 |
| 1475 | 2024 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6019 | 35 | 32 | 3 | 35 | 32 | 3 | 3330 |
| 1476 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4154 | 37 | 21 | 16 | 24 | 21 | 3 | 11246 |
| 1477 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210008-3001 | 114 | 84 | 30 | 114 | 84 | 30 | 2827 |
| 1478 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2015 | 88 | 80 | 8 | 88 | 80 | 8 | 3193 |
| 1479 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Dolj | DS-TS-220004-4096 | 201 | 187 | 14 | 201 | 187 | 14 | 2378 |
| 1480 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3017 | 68 | 48 | 20 | 68 | 48 | 20 | 7530 |
| 1481 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3188 | 117 | 79 | 38 | 117 | 79 | 38 | 3478 |
| 1482 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4015 | 131 | 106 | 25 | 131 | 106 | 25 | 7255 |
| 1483 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5059 | 64 | 51 | 13 | 64 | 51 | 13 | 6089 |
| 1484 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3160 | 92 | 77 | 15 | 92 | 77 | 15 | 2954 |
| 1485 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2375 | 54 | 27 | 27 | 36 | 27 | 9 | 10379 |
| 1486 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1061 | 40 | 35 | 5 | 40 | 35 | 5 | 7683 |
| 1487 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2148 | 99 | 88 | 11 | 99 | 88 | 11 | 4296 |
| 1488 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3126 | 176 | 174 | 2 | 176 | 174 | 2 | 1908 |
| 1489 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3030 | 136 | 124 | 12 | 136 | 124 | 12 | 2276 |
| 1490 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3086 | 73 | 58 | 15 | 73 | 58 | 15 | 1738 |
| 1491 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2231 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 1465 |
| 1492 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2182 | 59 | 46 | 13 | 59 | 46 | 13 | 6095 |
| 1493 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3164 | 51 | 48 | 3 | 51 | 48 | 3 | 3809 |
| 1494 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3285 | 176 | 167 | 9 | 176 | 167 | 9 | 1064 |
| 1495 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-215100-3002 | 101 | 97 | 4 | 101 | 97 | 4 | 1334 |
| 1496 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5272 | 124 | 110 | 14 | 124 | 110 | 14 | 2776 |
| 1497 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4240 | 71 | 56 | 15 | 71 | 56 | 15 | 7067 |
| 1498 | 2024 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6013 | 80 | 74 | 6 | 80 | 74 | 6 | 2734 |
| 1499 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3205 | 89 | 70 | 19 | 89 | 70 | 19 | 3642 |
| 1500 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-215104-3001 | 138 | 126 | 12 | 138 | 126 | 12 | 1495 |
| 1501 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7046 | 289 | 287 | 2 | 289 | 287 | 2 | 1347 |
| 1502 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4178 | 69 | 40 | 29 | 69 | 40 | 29 | 9771 |
| 1503 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2317 | 78 | 66 | 12 | 72 | 66 | 6 | 28236 |
| 1504 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4150 | 112 | 88 | 24 | 112 | 88 | 24 | 7922 |
| 1505 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5107 | 32 | 25 | 7 | 32 | 25 | 7 | 1518 |
| 1506 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4173 | 44 | 12 | 32 | 44 | 12 | 32 | 9344 |
| 1507 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1681 | 70 | 44 | 26 | 70 | 44 | 26 | 2712 |
| 1508 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3266 | 73 | 49 | 24 | 73 | 49 | 24 | 3417 |
| 1509 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217520-3001 | 96 | 83 | 13 | 96 | 83 | 13 | 2384 |
| 1510 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1166 | 35 | 22 | 13 | 35 | 22 | 13 | 2193 |
| 1511 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4170 | 51 | 32 | 19 | 35 | 32 | 3 | 37648 |
| 1512 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2057 | 61 | 19 | 42 | 61 | 19 | 42 | 5650 |
| 1513 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4020 | 61 | 35 | 26 | 61 | 35 | 26 | 6968 |
| 1514 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2443 | 157 | 151 | 6 | 157 | 151 | 6 | 2520 |
| 1515 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1649 | 98 | 86 | 12 | 98 | 86 | 12 | 1982 |
| 1516 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2300 | 45 | 34 | 11 | 45 | 34 | 11 | 3619 |
| 1517 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5018 | 26 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 4153 |
| 1518 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2086 | 35 | 23 | 12 | 35 | 23 | 12 | 4599 |
| 1519 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3249 | 34 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 1918 |
| 1520 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2456 | 76 | 40 | 36 | 76 | 40 | 36 | 1778 |
| 1521 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1505 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 2270 |
| 1522 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3286 | 64 | 42 | 22 | 64 | 42 | 22 | 1535 |
| 1523 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1179 | 35 | 11 | 24 | 35 | 11 | 24 | 4252 |
| 1524 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2442 | 44 | 42 | 2 | 44 | 42 | 2 | 1131 |
| 1525 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3293 | 126 | 122 | 4 | 126 | 122 | 4 | 997 |
| 1526 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4172 | 61 | 59 | 2 | 61 | 59 | 2 | 2256 |
| 1527 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4177 | 80 | 77 | 3 | 80 | 77 | 3 | 5039 |
| 1528 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147061-6001 | 395 | 392 | 3 | 395 | 392 | 3 | 1209 |
| 1529 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207200-1002 | 319 | 316 | 3 | 319 | 316 | 3 | 1130 |
| 1530 | 2024 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237276-5001 | 477 | 466 | 11 | 477 | 466 | 11 | 1311 |
| 1531 | 2024 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237275-5003 | 235 | 232 | 3 | 235 | 232 | 3 | 1241 |
| 1532 | 2024 | Costesti | Arges | DS-TS-117172-2001 | 165 | 159 | 6 | 165 | 159 | 6 | 1340 |
| 1533 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207225-1001 | 205 | 198 | 7 | 205 | 198 | 7 | 1933 |
| 1534 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207155-1002 | 327 | 320 | 7 | 327 | 320 | 7 | 1897 |
| 1535 | 2024 | Calafat | Dolj | DS-TS-207610-1002 | 193 | 188 | 5 | 193 | 188 | 5 | 1712 |
| 1536 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147300-6009 | 165 | 164 | 1 | 165 | 164 | 1 | 2036 |
| 1537 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147062-6001 | 195 | 190 | 5 | 195 | 190 | 5 | 2076 |
| 1538 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147302-6002 | 183 | 180 | 3 | 183 | 180 | 3 | 1616 |
| 1539 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207180-1005 | 288 | 284 | 4 | 288 | 284 | 4 | 1934 |
| 1540 | 2024 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147300-6003 | 113 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 1910 |
| 1541 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207487-1003 | 479 | 474 | 5 | 479 | 474 | 5 | 2006 |
| 1542 | 2024 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147301-6003 | 252 | 243 | 9 | 252 | 243 | 9 | 1435 |
| 1543 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227222-4001 | 292 | 285 | 7 | 292 | 285 | 7 | 1530 |
| 1544 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207356-1001 | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 1789 |
| 1545 | 2024 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147301-6002 | 196 | 193 | 3 | 196 | 193 | 3 | 1394 |
| 1546 | 2024 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227195-4002 | 396 | 356 | 40 | 396 | 356 | 40 | 1496 |
| 1547 | 2024 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207180-1001 | 197 | 184 | 13 | 197 | 184 | 13 | 1820 |
| 1548 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227270-4002 | 288 | 278 | 10 | 288 | 278 | 10 | 1842 |
| 1549 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2047 | 382 | 376 | 6 | 382 | 376 | 6 | 1855 |
| 1550 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2270 | 236 | 223 | 13 | 236 | 223 | 13 | 1831 |
| 1551 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1029 | 358 | 356 | 2 | 358 | 356 | 2 | 1807 |
| 1552 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2141 | 292 | 289 | 3 | 292 | 289 | 3 | 1777 |
| 1553 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7152 | 132 | 128 | 4 | 132 | 128 | 4 | 1740 |
| 1554 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3026 | 455 | 428 | 27 | 455 | 428 | 27 | 1700 |
| 1555 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3183 | 364 | 306 | 58 | 364 | 306 | 58 | 1654 |
| 1556 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7117 | 284 | 271 | 13 | 284 | 271 | 13 | 1608 |
| 1557 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3031 | 313 | 296 | 17 | 313 | 296 | 17 | 1559 |
| 1558 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217295-3004 | 384 | 376 | 8 | 384 | 376 | 8 | 1513 |
| 1559 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3070 | 483 | 462 | 21 | 483 | 462 | 21 | 1469 |
| 1560 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227032-4001 | 160 | 155 | 5 | 160 | 155 | 5 | 1433 |
| 1561 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5030 | 109 | 101 | 8 | 109 | 101 | 8 | 1403 |
| 1562 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200001-1004 | 121 | 106 | 15 | 121 | 106 | 15 | 1386 |
| 1563 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2007 | 167 | 158 | 9 | 167 | 158 | 9 | 1378 |
| 1564 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2255 | 215 | 213 | 2 | 215 | 213 | 2 | 1383 |
| 1565 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6053 | 272 | 265 | 7 | 272 | 265 | 7 | 1398 |
| 1566 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1032 | 123 | 121 | 2 | 123 | 121 | 2 | 1424 |
| 1567 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2295 | 297 | 292 | 5 | 297 | 292 | 5 | 1456 |
| 1568 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3054 | 643 | 640 | 3 | 643 | 640 | 3 | 1497 |
| 1569 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227491-4002 | 311 | 304 | 7 | 311 | 304 | 7 | 1542 |
| 1570 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2205 | 331 | 311 | 20 | 331 | 311 | 20 | 1590 |
| 1571 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7086 | 287 | 285 | 2 | 287 | 285 | 2 | 1639 |
| 1572 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7115 | 223 | 215 | 8 | 223 | 215 | 8 | 1687 |
| 1573 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235101-5003 | 114 | 108 | 6 | 114 | 108 | 6 | 1732 |
| 1574 | 2024 | Santier Naval-Gura Vaii | Mehedinti | DS-TS-220004-4035 | 126 | 115 | 11 | 126 | 115 | 11 | 1771 |
| 1575 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3301 | 91 | 70 | 21 | 91 | 70 | 21 | 1803 |
| 1576 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7059 | 339 | 304 | 35 | 339 | 304 | 35 | 1827 |
| 1577 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2241 | 272 | 271 | 1 | 272 | 271 | 1 | 1841 |
| 1578 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3010 | 517 | 505 | 12 | 517 | 505 | 12 | 1845 |
| 1579 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7132 | 167 | 164 | 3 | 167 | 164 | 3 | 1841 |
| 1580 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5049 | 238 | 209 | 29 | 238 | 209 | 29 | 1827 |
| 1581 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1214 | 304 | 295 | 9 | 304 | 295 | 9 | 1806 |
| 1582 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-225402-4001 | 368 | 362 | 6 | 368 | 362 | 6 | 1778 |
| 1583 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6069 | 251 | 246 | 5 | 251 | 246 | 5 | 1744 |
| 1584 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3107 | 166 | 163 | 3 | 166 | 163 | 3 | 1706 |
| 1585 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5054 | 119 | 92 | 27 | 119 | 92 | 27 | 1663 |
| 1586 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227150-4001 | 458 | 420 | 38 | 458 | 420 | 38 | 1619 |
| 1587 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2051 | 143 | 119 | 24 | 143 | 119 | 24 | 1572 |
| 1588 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227493-4001 | 429 | 416 | 13 | 429 | 416 | 13 | 1528 |
| 1589 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1431 | 81 | 72 | 9 | 81 | 72 | 9 | 1486 |
| 1590 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5032 | 262 | 240 | 22 | 262 | 240 | 22 | 1450 |
| 1591 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2238 | 257 | 249 | 8 | 257 | 249 | 8 | 1421 |
| 1592 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3101 | 215 | 187 | 28 | 215 | 187 | 28 | 1401 |
| 1593 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-215400-3023 | 264 | 257 | 7 | 264 | 257 | 7 | 1391 |
| 1594 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2036 | 128 | 95 | 33 | 128 | 95 | 33 | 1393 |
| 1595 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7047 | 160 | 153 | 7 | 160 | 153 | 7 | 1404 |
| 1596 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227221-4002 | 225 | 214 | 11 | 225 | 214 | 11 | 1425 |
| 1597 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3121 | 152 | 146 | 6 | 152 | 146 | 6 | 1455 |
| 1598 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5021 | 105 | 93 | 12 | 105 | 93 | 12 | 1492 |
| 1599 | 2024 | Orsova | Mehedinti | DS-TS-227195-4003 | 319 | 298 | 21 | 319 | 298 | 21 | 1534 |
| 1600 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227220-4001 | 150 | 136 | 14 | 150 | 136 | 14 | 1579 |
| 1601 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2139 | 208 | 197 | 11 | 208 | 197 | 11 | 1626 |
| 1602 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2359 | 115 | 89 | 26 | 115 | 89 | 26 | 1672 |
| 1603 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7079 | 230 | 226 | 4 | 230 | 226 | 4 | 1715 |
| 1604 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6015 | 58 | 46 | 12 | 58 | 46 | 12 | 1754 |
| 1605 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217520-3028 | 111 | 100 | 11 | 111 | 100 | 11 | 1787 |
| 1606 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227276-4001 | 111 | 109 | 2 | 111 | 109 | 2 | 1812 |
| 1607 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6073 | 160 | 159 | 1 | 160 | 159 | 1 | 1828 |
| 1608 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5036 | 106 | 102 | 4 | 106 | 102 | 4 | 1835 |
| 1609 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227351-4001 | 234 | 229 | 5 | 234 | 229 | 5 | 1823 |
| 1610 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1330 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 1780 |
| 1611 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7025 | 198 | 194 | 4 | 198 | 194 | 4 | 1672 |
| 1612 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2345 | 57 | 45 | 12 | 57 | 45 | 12 | 1629 |
| 1613 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7080 | 211 | 209 | 2 | 211 | 209 | 2 | 1585 |
| 1614 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245600-7010 | 255 | 225 | 30 | 255 | 225 | 30 | 1542 |
| 1615 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235500-5002 | 250 | 235 | 15 | 250 | 235 | 15 | 1502 |
| 1616 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5081 | 198 | 175 | 23 | 198 | 175 | 23 | 1466 |
| 1617 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7140 | 198 | 163 | 35 | 198 | 163 | 35 | 1437 |
| 1618 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2034 | 53 | 48 | 5 | 53 | 48 | 5 | 1416 |
| 1619 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6013 | 46 | 33 | 13 | 46 | 33 | 13 | 1404 |
| 1620 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227491-4001 | 219 | 212 | 7 | 219 | 212 | 7 | 1403 |
| 1621 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1383 | 143 | 134 | 9 | 143 | 134 | 9 | 1411 |
| 1622 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2034 | 167 | 165 | 2 | 167 | 165 | 2 | 1428 |
| 1623 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5027 | 157 | 147 | 10 | 157 | 147 | 10 | 1454 |
| 1624 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1472 | 78 | 72 | 6 | 78 | 72 | 6 | 1488 |
| 1625 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227150-4003 | 301 | 290 | 11 | 301 | 290 | 11 | 1527 |
| 1626 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5041 | 99 | 90 | 9 | 99 | 90 | 9 | 1613 |
| 1627 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5057 | 106 | 104 | 2 | 106 | 104 | 2 | 1658 |
| 1628 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245306-7006 | 186 | 166 | 20 | 186 | 166 | 20 | 1700 |
| 1629 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4091 | 297 | 289 | 8 | 297 | 289 | 8 | 1738 |
| 1630 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5058 | 79 | 68 | 11 | 79 | 68 | 11 | 1771 |
| 1631 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227490-4002 | 268 | 260 | 8 | 268 | 260 | 8 | 1797 |
| 1632 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7070 | 111 | 99 | 12 | 111 | 99 | 12 | 1815 |
| 1633 | 2024 | Videle | Teleorman | DS-TS-145300-6009 | 62 | 48 | 14 | 62 | 48 | 14 | 1824 |
| 1634 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1289 | 162 | 142 | 20 | 162 | 142 | 20 | 1825 |
| 1635 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4102 | 258 | 253 | 5 | 258 | 253 | 5 | 1818 |
| 1636 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245306-7007 | 126 | 110 | 16 | 126 | 110 | 16 | 1751 |
| 1637 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1437 | 74 | 53 | 21 | 74 | 53 | 21 | 1717 |
| 1638 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7085 | 94 | 91 | 3 | 94 | 91 | 3 | 1679 |
| 1639 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227461-4001 | 115 | 111 | 4 | 115 | 111 | 4 | 1639 |
| 1640 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-115402-2046 | 287 | 278 | 9 | 287 | 278 | 9 | 1597 |
| 1641 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2160 | 287 | 278 | 9 | 287 | 278 | 9 | 1556 |
| 1642 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240050-7004 | 108 | 89 | 19 | 108 | 89 | 19 | 1482 |
| 1643 | 2024 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227087-4001 | 160 | 155 | 5 | 160 | 155 | 5 | 1413 |
| 1644 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245300-7008 | 104 | 86 | 18 | 104 | 86 | 18 | 1418 |
| 1645 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2017 | 62 | 58 | 4 | 62 | 58 | 4 | 1432 |
| 1646 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5023 | 194 | 183 | 11 | 194 | 183 | 11 | 1455 |
| 1647 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227411-4001 | 105 | 104 | 1 | 105 | 104 | 1 | 1521 |
| 1648 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2136 | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 1560 |
| 1649 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2174 | 105 | 73 | 32 | 105 | 73 | 32 | 1602 |
| 1650 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5018 | 83 | 81 | 2 | 83 | 81 | 2 | 1645 |
| 1651 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7198 | 61 | 53 | 8 | 61 | 53 | 8 | 1723 |
| 1652 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6004 | 504 | 499 | 5 | 504 | 499 | 5 | 1756 |
| 1653 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4056 | 513 | 507 | 6 | 513 | 507 | 6 | 1783 |
| 1654 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227152-4001 | 161 | 157 | 4 | 161 | 157 | 4 | 1802 |
| 1655 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227151-4001 | 218 | 206 | 12 | 218 | 206 | 12 | 1812 |
| 1656 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227270-4001 | 125 | 118 | 7 | 125 | 118 | 7 | 1799 |
| 1657 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245605-7001 | 151 | 124 | 27 | 151 | 124 | 27 | 1779 |
| 1658 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227492-4001 | 215 | 210 | 5 | 215 | 210 | 5 | 1753 |
| 1659 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3015 | 363 | 358 | 5 | 363 | 358 | 5 | 1722 |
| 1660 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4130 | 233 | 230 | 3 | 233 | 230 | 3 | 1686 |
| 1661 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240440-7002 | 151 | 135 | 16 | 151 | 135 | 16 | 1648 |
| 1662 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7067 | 116 | 98 | 18 | 116 | 98 | 18 | 1568 |
| 1663 | 2024 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227410-4001 | 362 | 350 | 12 | 362 | 350 | 12 | 1530 |
| 1664 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245601-7009 | 162 | 158 | 4 | 162 | 158 | 4 | 1496 |
| 1665 | 2024 | Strehaia | Mehedinti | DS-TS-227100-4001 | 103 | 100 | 3 | 103 | 100 | 3 | 1467 |
| 1666 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3008 | 318 | 315 | 3 | 318 | 315 | 3 | 1444 |
| 1667 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1170 | 121 | 106 | 15 | 121 | 106 | 15 | 1423 |
| 1668 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2047 | 111 | 100 | 11 | 111 | 100 | 11 | 1426 |
| 1669 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217520-3003 | 181 | 176 | 5 | 181 | 176 | 5 | 1456 |
| 1670 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240440-7008 | 163 | 131 | 32 | 163 | 131 | 32 | 1483 |
| 1671 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6109 | 185 | 179 | 6 | 185 | 179 | 6 | 1516 |
| 1672 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3120 | 181 | 163 | 18 | 181 | 163 | 18 | 1553 |
| 1673 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240050-7002 | 122 | 71 | 51 | 122 | 71 | 51 | 1633 |
| 1674 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4114 | 102 | 85 | 17 | 102 | 85 | 17 | 1672 |
| 1675 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245600-7002 | 165 | 153 | 12 | 165 | 153 | 12 | 1709 |
| 1676 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2066 | 58 | 39 | 19 | 58 | 39 | 19 | 1742 |
| 1677 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4155 | 267 | 230 | 37 | 267 | 230 | 37 | 1769 |
| 1678 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240003-7001 | 98 | 74 | 24 | 98 | 74 | 24 | 1789 |
| 1679 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5031 | 156 | 137 | 19 | 156 | 137 | 19 | 1808 |
| 1680 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2116 | 50 | 48 | 2 | 50 | 48 | 2 | 1778 |
| 1681 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4041 | 91 | 76 | 15 | 91 | 76 | 15 | 1754 |
| 1682 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235502-5001 | 151 | 146 | 5 | 151 | 146 | 5 | 1725 |
| 1683 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2177 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 1692 |
| 1684 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245508-7001 | 108 | 99 | 9 | 108 | 99 | 9 | 1656 |
| 1685 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245307-7001 | 43 | 35 | 8 | 43 | 35 | 8 | 1618 |
| 1686 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7029 | 97 | 91 | 6 | 97 | 91 | 6 | 1580 |
| 1687 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2090 | 135 | 124 | 11 | 135 | 124 | 11 | 1543 |
| 1688 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5004 | 362 | 349 | 13 | 362 | 349 | 13 | 1510 |
| 1689 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7001 | 162 | 133 | 29 | 162 | 133 | 29 | 1481 |
| 1690 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5008 | 192 | 191 | 1 | 192 | 191 | 1 | 1442 |
| 1691 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4132 | 417 | 406 | 11 | 417 | 406 | 11 | 1433 |
| 1692 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6070 | 203 | 189 | 14 | 203 | 189 | 14 | 1434 |
| 1693 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2340 | 115 | 93 | 22 | 115 | 93 | 22 | 1442 |
| 1694 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245604-7003 | 126 | 113 | 13 | 126 | 113 | 13 | 1459 |
| 1695 | 2024 | Rovinari | Gorj | DS-TS-217238-3001 | 104 | 103 | 1 | 104 | 103 | 1 | 1482 |
| 1696 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245501-7001 | 106 | 95 | 11 | 106 | 95 | 11 | 1512 |
| 1697 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2075 | 75 | 69 | 6 | 75 | 69 | 6 | 1546 |
| 1698 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7035 | 129 | 88 | 41 | 129 | 88 | 41 | 1622 |
| 1699 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4076 | 196 | 193 | 3 | 196 | 193 | 3 | 1660 |
| 1700 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1456 | 82 | 64 | 18 | 82 | 64 | 18 | 1696 |
| 1701 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-215100-3001 | 119 | 112 | 7 | 119 | 112 | 7 | 1728 |
| 1702 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2276 | 106 | 100 | 6 | 106 | 100 | 6 | 1755 |
| 1703 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3006 | 106 | 92 | 14 | 106 | 92 | 14 | 1777 |
| 1704 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240003-7003 | 65 | 52 | 13 | 65 | 52 | 13 | 1791 |
| 1705 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-217495-3003 | 226 | 202 | 24 | 226 | 202 | 24 | 1799 |
| 1706 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2314 | 39 | 34 | 5 | 39 | 34 | 5 | 1798 |
| 1707 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6061 | 168 | 151 | 17 | 168 | 151 | 17 | 1755 |
| 1708 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240007-7004 | 76 | 64 | 12 | 76 | 64 | 12 | 1728 |
| 1709 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2194 | 78 | 66 | 12 | 78 | 66 | 12 | 1697 |
| 1710 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5047 | 100 | 88 | 12 | 100 | 88 | 12 | 1663 |
| 1711 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235503-5001 | 235 | 226 | 9 | 235 | 226 | 9 | 1591 |
| 1712 | 2024 | Santier Naval-Gura Vaii | Mehedinti | DS-TS-220004-4033 | 86 | 77 | 9 | 86 | 77 | 9 | 1555 |
| 1713 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240008-7005 | 70 | 54 | 16 | 70 | 54 | 16 | 1523 |
| 1714 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5105 | 107 | 105 | 2 | 107 | 105 | 2 | 1470 |
| 1715 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3093 | 91 | 71 | 20 | 91 | 71 | 20 | 1453 |
| 1716 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2327 | 82 | 74 | 8 | 82 | 74 | 8 | 1444 |
| 1717 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215500-3012 | 362 | 356 | 6 | 362 | 356 | 6 | 1462 |
| 1718 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215510-3002 | 188 | 172 | 16 | 188 | 172 | 16 | 1482 |
| 1719 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7164 | 63 | 55 | 8 | 63 | 55 | 8 | 1648 |
| 1720 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245502-7001 | 75 | 62 | 13 | 75 | 62 | 13 | 1683 |
| 1721 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5033 | 101 | 97 | 4 | 101 | 97 | 4 | 1715 |
| 1722 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7033 | 256 | 254 | 2 | 256 | 254 | 2 | 1743 |
| 1723 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3157 | 143 | 123 | 20 | 143 | 123 | 20 | 1765 |
| 1724 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5142 | 52 | 40 | 12 | 52 | 40 | 12 | 1781 |
| 1725 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5012 | 77 | 68 | 9 | 77 | 68 | 9 | 1786 |
| 1726 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245703-7004 | 162 | 153 | 9 | 162 | 153 | 9 | 1755 |
| 1727 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5015 | 423 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 1731 |
| 1728 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3009 | 264 | 256 | 8 | 264 | 256 | 8 | 1702 |
| 1729 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7182 | 79 | 47 | 32 | 79 | 47 | 32 | 1636 |
| 1730 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245500-7015 | 88 | 65 | 23 | 88 | 65 | 23 | 1567 |
| 1731 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7039 | 87 | 80 | 7 | 87 | 80 | 7 | 1535 |
| 1732 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240002-7005 | 77 | 67 | 10 | 77 | 67 | 10 | 1506 |
| 1733 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4085 | 243 | 236 | 7 | 243 | 236 | 7 | 1483 |
| 1734 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7008 | 77 | 70 | 7 | 77 | 70 | 7 | 1465 |
| 1735 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2312 | 123 | 116 | 7 | 123 | 116 | 7 | 1454 |
| 1736 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6099 | 82 | 74 | 8 | 82 | 74 | 8 | 1450 |
| 1737 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4215 | 162 | 138 | 24 | 162 | 138 | 24 | 1454 |
| 1738 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3166 | 171 | 139 | 32 | 171 | 139 | 32 | 1465 |
| 1739 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245306-7005 | 86 | 72 | 14 | 86 | 72 | 14 | 1483 |
| 1740 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5009 | 181 | 167 | 14 | 181 | 167 | 14 | 1507 |
| 1741 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2063 | 111 | 106 | 5 | 111 | 106 | 5 | 1536 |
| 1742 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235500-5006 | 206 | 202 | 4 | 206 | 202 | 4 | 1603 |
| 1743 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2320 | 79 | 56 | 23 | 79 | 56 | 23 | 1637 |
| 1744 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235505-5002 | 168 | 163 | 5 | 168 | 163 | 5 | 1671 |
| 1745 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215300-3006 | 136 | 113 | 23 | 136 | 113 | 23 | 1703 |
| 1746 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2325 | 74 | 56 | 18 | 74 | 56 | 18 | 1753 |
| 1747 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2257 | 72 | 57 | 15 | 72 | 57 | 15 | 1770 |
| 1748 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7028 | 57 | 51 | 6 | 57 | 51 | 6 | 1780 |
| 1749 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4066 | 111 | 108 | 3 | 111 | 108 | 3 | 1784 |
| 1750 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4029 | 87 | 72 | 15 | 87 | 72 | 15 | 1780 |
| 1751 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5028 | 108 | 100 | 8 | 108 | 100 | 8 | 1754 |
| 1752 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5019 | 206 | 205 | 1 | 206 | 205 | 1 | 1732 |
| 1753 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5033 | 312 | 300 | 12 | 312 | 300 | 12 | 1706 |
| 1754 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245603-7006 | 109 | 104 | 5 | 109 | 104 | 5 | 1676 |
| 1755 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5147 | 58 | 37 | 21 | 58 | 37 | 21 | 1644 |
| 1756 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4167 | 105 | 104 | 1 | 105 | 104 | 1 | 1546 |
| 1757 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7045 | 106 | 80 | 26 | 106 | 80 | 26 | 1476 |
| 1758 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215510-3001 | 108 | 103 | 5 | 108 | 103 | 5 | 1458 |
| 1759 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5065 | 102 | 84 | 18 | 102 | 84 | 18 | 1469 |
| 1760 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5016 | 57 | 43 | 14 | 57 | 43 | 14 | 1484 |
| 1761 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245901-7001 | 118 | 99 | 19 | 118 | 99 | 19 | 1506 |
| 1762 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245900-7004 | 41 | 36 | 5 | 41 | 36 | 5 | 1532 |
| 1763 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245600-7003 | 78 | 68 | 10 | 78 | 68 | 10 | 1594 |
| 1764 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235504-5001 | 82 | 77 | 5 | 82 | 77 | 5 | 1660 |
| 1765 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3254 | 166 | 125 | 41 | 137 | 125 | 12 | 31742 |
| 1766 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5095 | 58 | 40 | 18 | 58 | 40 | 18 | 1759 |
| 1767 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245104-7003 | 94 | 86 | 8 | 94 | 86 | 8 | 1771 |
| 1768 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3155 | 228 | 178 | 50 | 192 | 178 | 14 | 51774 |
| 1769 | 2024 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1157 | 38 | 13 | 25 | 38 | 13 | 25 | 1709 |
| 1770 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-245800-7005 | 151 | 122 | 29 | 151 | 122 | 29 | 1681 |
| 1771 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2332 | 52 | 33 | 19 | 52 | 33 | 19 | 1651 |
| 1772 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5017 | 65 | 51 | 14 | 65 | 51 | 14 | 1619 |
| 1773 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5033 | 94 | 66 | 28 | 94 | 66 | 28 | 1587 |
| 1774 | 2024 | Santier Naval-Gura Vaii | Mehedinti | DS-TS-220004-4196 | 88 | 73 | 15 | 88 | 73 | 15 | 1557 |
| 1775 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-117715-2022 | 62 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 1530 |
| 1776 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5136 | 77 | 46 | 31 | 77 | 46 | 31 | 1506 |
| 1777 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-247036-7001 | 46 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 1487 |
| 1778 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245100-7005 | 60 | 48 | 12 | 60 | 48 | 12 | 1467 |
| 1779 | 2024 | Zimnicea | Teleorman | DS-TS-145400-6005 | 48 | 41 | 7 | 48 | 41 | 7 | 1473 |
| 1780 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245104-7001 | 224 | 209 | 15 | 216 | 209 | 7 | 21486 |
| 1781 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4045 | 152 | 142 | 10 | 152 | 142 | 10 | 1529 |
| 1782 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7002 | 34 | 20 | 14 | 34 | 20 | 14 | 1557 |
| 1783 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5032 | 114 | 100 | 14 | 114 | 100 | 14 | 1650 |
| 1784 | 2024 | Baia de Arama | Mehedinti | DS-TS-225100-4004 | 84 | 72 | 12 | 84 | 72 | 12 | 1707 |
| 1785 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-247032-7004 | 251 | 235 | 16 | 251 | 235 | 16 | 1730 |
| 1786 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-245805-7001 | 153 | 137 | 16 | 153 | 137 | 16 | 1761 |
| 1787 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245505-7001 | 92 | 81 | 11 | 92 | 81 | 11 | 1768 |
| 1788 | 2024 | Carbunesti | Gorj | DS-TS-215600-3002 | 197 | 187 | 10 | 197 | 187 | 10 | 1768 |
| 1789 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215300-3007 | 103 | 84 | 19 | 103 | 84 | 19 | 1762 |
| 1790 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5064 | 113 | 99 | 14 | 113 | 99 | 14 | 1685 |
| 1791 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3092 | 58 | 43 | 15 | 58 | 43 | 15 | 1627 |
| 1792 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235100-5017 | 164 | 161 | 3 | 164 | 161 | 3 | 1597 |
| 1793 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-245802-7001 | 187 | 162 | 25 | 187 | 162 | 25 | 1567 |
| 1794 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245603-7007 | 100 | 84 | 16 | 100 | 84 | 16 | 1540 |
| 1795 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235504-5002 | 102 | 95 | 7 | 102 | 95 | 7 | 1516 |
| 1796 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7065 | 62 | 57 | 5 | 62 | 57 | 5 | 1475 |
| 1797 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235505-5003 | 122 | 117 | 5 | 122 | 117 | 5 | 1478 |
| 1798 | 2024 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6063 | 106 | 82 | 24 | 106 | 82 | 24 | 1489 |
| 1799 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7167 | 88 | 87 | 1 | 88 | 87 | 1 | 1553 |
| 1800 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7157 | 85 | 52 | 33 | 85 | 52 | 33 | 1670 |
| 1801 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3001 | 70 | 60 | 10 | 70 | 60 | 10 | 1697 |
| 1802 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7154 | 66 | 63 | 3 | 66 | 63 | 3 | 1739 |
| 1803 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245905-7002 | 42 | 39 | 3 | 42 | 39 | 3 | 1760 |
| 1804 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2303 | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 1762 |
| 1805 | 2024 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-115300-2024 | 39 | 32 | 7 | 39 | 32 | 7 | 1748 |
| 1806 | 2024 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-220004-4083 | 272 | 270 | 2 | 272 | 270 | 2 | 1733 |
| 1807 | 2024 | Baia de Arama | Mehedinti | DS-TS-225100-4006 | 104 | 92 | 12 | 104 | 92 | 12 | 1713 |
| 1808 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245501-7002 | 81 | 60 | 21 | 81 | 60 | 21 | 1689 |
| 1809 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7203 | 59 | 51 | 8 | 59 | 51 | 8 | 1663 |
| 1810 | 2024 | Calimanesti | Valcea | DS-TS-245601-7004 | 73 | 50 | 23 | 73 | 50 | 23 | 1605 |
| 1811 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3134 | 43 | 39 | 4 | 43 | 39 | 4 | 1507 |
| 1812 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-247031-7001 | 72 | 62 | 10 | 72 | 62 | 10 | 1493 |
| 1813 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215300-3005 | 127 | 110 | 17 | 127 | 110 | 17 | 1483 |
| 1814 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3150 | 258 | 256 | 2 | 258 | 256 | 2 | 1483 |
| 1815 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-245803-7001 | 130 | 89 | 41 | 130 | 89 | 41 | 1575 |
| 1816 | 2024 | Carbunesti | Gorj | DS-TS-215600-3001 | 166 | 162 | 4 | 166 | 162 | 4 | 1632 |
| 1817 | 2024 | Novaci | Gorj | DS-TS-215300-3009 | 112 | 92 | 20 | 112 | 92 | 20 | 1743 |
| 1818 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5012 | 51 | 43 | 8 | 51 | 43 | 8 | 1752 |
| 1819 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5020 | 75 | 54 | 21 | 75 | 54 | 21 | 1732 |
| 1820 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3057 | 75 | 61 | 14 | 75 | 61 | 14 | 1641 |
| 1821 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-245800-7007 | 82 | 57 | 25 | 82 | 57 | 25 | 1495 |
| 1822 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5005 | 138 | 133 | 5 | 138 | 133 | 5 | 1624 |
| 1823 | 2024 | Corabia | Olt | DS-TS-235300-5001 | 91 | 85 | 6 | 91 | 85 | 6 | 1651 |
| 1824 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5034 | 146 | 142 | 4 | 146 | 142 | 4 | 1719 |
| 1825 | 2024 | Baia de Arama | Mehedinti | DS-TS-225100-4003 | 51 | 38 | 13 | 51 | 38 | 13 | 1744 |
| 1826 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245100-7015 | 126 | 102 | 24 | 126 | 102 | 24 | 1695 |
| 1827 | 2024 | Carbunesti | Gorj | DS-TS-215600-3004 | 194 | 184 | 10 | 194 | 184 | 10 | 1620 |
| 1828 | 2024 | Baia de Arama | Mehedinti | DS-TS-225100-4002 | 133 | 105 | 28 | 110 | 105 | 5 | 31500 |
| 1829 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-247032-7006 | 197 | 186 | 11 | 197 | 186 | 11 | 1494 |
| 1830 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245100-7003 | 39 | 30 | 9 | 39 | 30 | 9 | 1525 |
| 1831 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3251 | 66 | 55 | 11 | 66 | 55 | 11 | 1544 |
| 1832 | 2024 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3013 | 91 | 80 | 11 | 91 | 80 | 11 | 1567 |
| 1833 | 2024 | Horezu | Valcea | DS-TS-245800-7008 | 51 | 33 | 18 | 40 | 33 | 7 | 15921 |
| 1834 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-245200-7006 | 85 | 65 | 20 | 74 | 65 | 9 | 17307 |
| 1835 | 2024 | Caracal | Olt | DS-TS-235200-5013 | 178 | 175 | 3 | 178 | 175 | 3 | 1611 |
| 1836 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235500-5003 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 1682 |
| 1837 | 2024 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240005-7002 | 35 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 1585 |
| 1838 | 2024 | Bals | Olt | DS-TS-235500-5004 | 55 | 53 | 2 | 55 | 53 | 2 | 1563 |
| 1839 | 2024 | Motru | Gorj | DS-TS-215200-3022 | 148 | 141 | 7 | 148 | 141 | 7 | 1724 |
| 1840 | 2024 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2011 | 46 | 39 | 7 | 46 | 39 | 7 | 1681 |
| 1841 | 2024 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5140 | 24 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 1552 |
| 1842 | 2024 | Dragasani | Valcea | DS-TS-245700-7049 | 33 | 31 | 2 | 33 | 31 | 2 | 1541 |
| 1843 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147315-6013 | 200 | 185 | 15 | 197 | 185 | 12 | 2539 |
| 1844 | 2025 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-117145-2003 | 73 | 70 | 3 | 73 | 70 | 3 | 1173 |
| 1845 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147132-6001 | 201 | 199 | 2 | 200 | 199 | 1 | 1150 |
| 1846 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147416-6001 | 487 | 482 | 5 | 486 | 482 | 4 | 1409 |
| 1847 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147415-6004 | 295 | 292 | 3 | 295 | 292 | 3 | 1228 |
| 1848 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147098-6001 | 161 | 160 | 1 | 161 | 160 | 1 | 1480 |
| 1849 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147433-6001 | 211 | 203 | 8 | 208 | 203 | 5 | 1490 |
| 1850 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147405-6010 | 246 | 243 | 3 | 245 | 243 | 2 | 1107 |
| 1851 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147255-6002 | 317 | 314 | 3 | 317 | 314 | 3 | 1671 |
| 1852 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-235401-5004 | 400 | 365 | 35 | 392 | 365 | 27 | 1733 |
| 1853 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147095-6005 | 302 | 295 | 7 | 298 | 295 | 3 | 1427 |
| 1854 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237125-5002 | 218 | 210 | 8 | 214 | 210 | 4 | 2612 |
| 1855 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147122-6001 | 227 | 224 | 3 | 226 | 224 | 2 | 1211 |
| 1856 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237366-5003 | 269 | 268 | 1 | 269 | 268 | 1 | 1082 |
| 1857 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147259-6002 | 207 | 206 | 1 | 207 | 206 | 1 | 1150 |
| 1858 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147445-6006 | 186 | 183 | 3 | 186 | 183 | 3 | 1537 |
| 1859 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237101-5001 | 263 | 255 | 8 | 260 | 255 | 5 | 2051 |
| 1860 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147195-6006 | 318 | 314 | 4 | 318 | 314 | 4 | 1929 |
| 1861 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117027-2005 | 300 | 289 | 11 | 297 | 289 | 8 | 1574 |
| 1862 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147095-6001 | 200 | 197 | 3 | 200 | 197 | 3 | 1218 |
| 1863 | 2025 | Topoloveni | Arges | DS-TS-117606-2011 | 129 | 123 | 6 | 127 | 123 | 4 | 1602 |
| 1864 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237427-5001 | 244 | 232 | 12 | 242 | 232 | 10 | 1311 |
| 1865 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147415-6005 | 296 | 291 | 5 | 295 | 291 | 4 | 1477 |
| 1866 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147126-6001 | 122 | 120 | 2 | 122 | 120 | 2 | 1536 |
| 1867 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147286-6001 | 254 | 245 | 9 | 251 | 245 | 6 | 1381 |
| 1868 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147115-6004 | 226 | 223 | 3 | 226 | 223 | 3 | 1692 |
| 1869 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147257-6005 | 230 | 229 | 1 | 230 | 229 | 1 | 1100 |
| 1870 | 2025 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227344-4001 | 217 | 212 | 5 | 217 | 212 | 5 | 1558 |
| 1871 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237125-5001 | 276 | 253 | 23 | 274 | 253 | 21 | 2373 |
| 1872 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147131-6001 | 136 | 131 | 5 | 136 | 131 | 5 | 1914 |
| 1873 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147116-6004 | 201 | 198 | 3 | 201 | 198 | 3 | 1536 |
| 1874 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117035-2002 | 282 | 267 | 15 | 281 | 267 | 14 | 1827 |
| 1875 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147124-6001 | 118 | 113 | 5 | 118 | 113 | 5 | 1055 |
| 1876 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147095-6006 | 138 | 136 | 2 | 138 | 136 | 2 | 1124 |
| 1877 | 2025 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227350-4001 | 172 | 168 | 4 | 172 | 168 | 4 | 1286 |
| 1878 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147330-6006 | 269 | 262 | 7 | 269 | 262 | 7 | 1247 |
| 1879 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147367-6001 | 76 | 74 | 2 | 76 | 74 | 2 | 948 |
| 1880 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237520-5004 | 352 | 349 | 3 | 352 | 349 | 3 | 1244 |
| 1881 | 2025 | Topoloveni | Arges | DS-TS-117412-2001 | 116 | 115 | 1 | 116 | 115 | 1 | 1496 |
| 1882 | 2025 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227386-4001 | 270 | 261 | 9 | 270 | 261 | 9 | 1398 |
| 1883 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147007-6005 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 834 |
| 1884 | 2025 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227240-4002 | 140 | 138 | 2 | 140 | 138 | 2 | 1723 |
| 1885 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237255-5002 | 190 | 187 | 3 | 190 | 187 | 3 | 1517 |
| 1886 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237520-5011 | 127 | 126 | 1 | 127 | 126 | 1 | 1010 |
| 1887 | 2025 | Drobeta Turnu - Severin | Mehedinti | DS-TS-227250-4002 | 67 | 66 | 1 | 67 | 66 | 1 | 1193 |
| 1888 | 2025 | PITESTI | Arges | DS-TS-117061-2003 | 34 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 1739 |
| 1889 | 2025 | Celaru | Dolj | DS-TS-207350-1004 | 241 | 235 | 6 | 241 | 235 | 6 | 1390 |
| 1890 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147095-6003 | 94 | 89 | 5 | 94 | 89 | 5 | 1632 |
| 1891 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117392-2001 | 221 | 213 | 8 | 221 | 213 | 8 | 1036 |
| 1892 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147445-6005 | 88 | 87 | 1 | 88 | 87 | 1 | 2971 |
| 1893 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147066-6002 | 276 | 269 | 7 | 276 | 269 | 7 | 1254 |
| 1894 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237435-5004 | 204 | 200 | 4 | 204 | 200 | 4 | 1951 |
| 1895 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147315-6004 | 71 | 67 | 4 | 71 | 67 | 4 | 1588 |
| 1896 | 2025 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207606-1001 | 139 | 135 | 4 | 139 | 135 | 4 | 1968 |
| 1897 | 2025 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1017 | 182 | 168 | 14 | 182 | 168 | 14 | 2905 |
| 1898 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237405-5004 | 190 | 185 | 5 | 190 | 185 | 5 | 1290 |
| 1899 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147130-6002 | 300 | 297 | 3 | 300 | 297 | 3 | 1744 |
| 1900 | 2025 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207291-1003 | 146 | 137 | 9 | 146 | 137 | 9 | 2140 |
| 1901 | 2025 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207005-1003 | 170 | 158 | 12 | 165 | 158 | 7 | 1924 |
| 1902 | 2025 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-147202-6001 | 68 | 65 | 3 | 68 | 65 | 3 | 1289 |
| 1903 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117811-2001 | 240 | 238 | 2 | 240 | 238 | 2 | 1916 |
| 1904 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117472-2003 | 92 | 82 | 10 | 91 | 82 | 9 | 2264 |
| 1905 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117699-2001 | 173 | 167 | 6 | 173 | 167 | 6 | 1155 |
| 1906 | 2025 | Calafat | Dolj | DS-TS-207470-1016 | 186 | 178 | 8 | 186 | 178 | 8 | 2144 |
| 1907 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117037-2002 | 176 | 171 | 5 | 176 | 171 | 5 | 1616 |
| 1908 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117841-2001 | 122 | 118 | 4 | 122 | 118 | 4 | 1334 |
| 1909 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147405-6015 | 309 | 308 | 1 | 309 | 308 | 1 | 1244 |
| 1910 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147415-6007 | 297 | 293 | 4 | 297 | 293 | 4 | 1465 |
| 1911 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237100-5002 | 472 | 455 | 17 | 472 | 455 | 17 | 1317 |
| 1912 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-235401-5003 | 258 | 254 | 4 | 258 | 254 | 4 | 1497 |
| 1913 | 2025 | Videle | Teleorman | DS-TS-147015-6001 | 57 | 54 | 3 | 57 | 54 | 3 | 1925 |
| 1914 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237100-5004 | 491 | 476 | 15 | 491 | 476 | 15 | 2051 |
| 1915 | 2025 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-117145-2002 | 75 | 71 | 4 | 75 | 71 | 4 | 1571 |
| 1916 | 2025 | Slatina | Olt | DS-TS-230111-5116 | 464 | 457 | 7 | 464 | 457 | 7 | 1738 |
| 1917 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147315-6002 | 419 | 406 | 13 | 419 | 406 | 13 | 1724 |
| 1918 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147355-6005 | 215 | 210 | 5 | 215 | 210 | 5 | 1224 |
| 1919 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147115-6007 | 311 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 1306 |
| 1920 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147007-6001 | 460 | 453 | 7 | 460 | 453 | 7 | 1287 |
| 1921 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147445-6003 | 423 | 405 | 18 | 423 | 405 | 18 | 1362 |
| 1922 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237526-5002 | 287 | 281 | 6 | 287 | 281 | 6 | 1358 |
| 1923 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147195-6005 | 486 | 472 | 14 | 486 | 472 | 14 | 1525 |
| 1924 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117685-2001 | 552 | 529 | 23 | 552 | 529 | 23 | 1335 |
| 1925 | 2025 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237345-5001 | 346 | 319 | 27 | 346 | 319 | 27 | 1641 |
| 1926 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117786-2001 | 210 | 208 | 2 | 210 | 208 | 2 | 1578 |
| 1927 | 2025 | PITESTI | Arges | DS-TS-117306-2003 | 37 | 36 | 1 | 37 | 36 | 1 | 1798 |
| 1928 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237366-5002 | 181 | 178 | 3 | 181 | 178 | 3 | 1715 |
| 1929 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147350-6002 | 203 | 195 | 8 | 203 | 195 | 8 | 1836 |
| 1930 | 2025 | Horezu | Valcea | DS-TS-247611-7005 | 63 | 60 | 3 | 63 | 60 | 3 | 1931 |
| 1931 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117630-2002 | 602 | 509 | 93 | 602 | 509 | 93 | 1861 |
| 1932 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147195-6007 | 203 | 199 | 4 | 203 | 199 | 4 | 1890 |
| 1933 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117390-2001 | 549 | 535 | 14 | 549 | 535 | 14 | 1771 |
| 1934 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117090-2001 | 359 | 332 | 27 | 359 | 332 | 27 | 1838 |
| 1935 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117432-2001 | 535 | 504 | 31 | 535 | 504 | 31 | 1786 |
| 1936 | 2025 | Bailesti | Dolj | DS-TS-207270-1023 | 359 | 332 | 27 | 359 | 332 | 27 | 1776 |
| 1937 | 2025 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1479 | 346 | 286 | 60 | 346 | 286 | 60 | 1688 |
| 1938 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117827-2005 | 588 | 581 | 7 | 588 | 581 | 7 | 1735 |
| 1939 | 2025 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-240011-7056 | 320 | 309 | 11 | 320 | 309 | 11 | 1583 |
| 1940 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-235401-5001 | 177 | 167 | 10 | 177 | 167 | 10 | 1538 |
| 1941 | 2025 | Horezu | Valcea | DS-TS-247611-7004 | 36 | 27 | 9 | 36 | 27 | 9 | 1418 |
| 1942 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147115-6003 | 368 | 363 | 5 | 368 | 363 | 5 | 1370 |
| 1943 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147180-6009 | 443 | 438 | 5 | 443 | 438 | 5 | 1294 |
| 1944 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147160-6003 | 1083 | 1073 | 10 | 1083 | 1073 | 10 | 1294 |
| 1945 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237405-5002 | 292 | 290 | 2 | 292 | 290 | 2 | 1270 |
| 1946 | 2025 | Alexandria | Teleorman | DS-TS-140001-6048 | 290 | 276 | 14 | 290 | 276 | 14 | 1327 |
| 1947 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117805-2004 | 492 | 429 | 63 | 492 | 429 | 63 | 1332 |
| 1948 | 2025 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2278 | 811 | 787 | 24 | 811 | 787 | 24 | 1388 |
| 1949 | 2025 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2069 | 407 | 395 | 12 | 407 | 395 | 12 | 1335 |
| 1950 | 2025 | Calafat | Dolj | DS-TS-207200-1005 | 624 | 587 | 37 | 624 | 587 | 37 | 1472 |
| 1951 | 2025 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207605-1005 | 210 | 201 | 9 | 210 | 201 | 9 | 1449 |
| 1952 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147286-6002 | 195 | 191 | 4 | 195 | 191 | 4 | 1575 |
| 1953 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237255-5003 | 177 | 175 | 2 | 177 | 175 | 2 | 1567 |
| 1954 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117476-2001 | 464 | 449 | 15 | 464 | 449 | 15 | 1713 |
| 1955 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117628-2002 | 308 | 287 | 21 | 308 | 287 | 21 | 1756 |
| 1956 | 2025 | Targu-Jiu | Gorj | DS-TS-210101-3303 | 588 | 587 | 1 | 588 | 587 | 1 | 1821 |
| 1957 | 2025 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2221 | 752 | 732 | 20 | 752 | 732 | 20 | 1848 |
| 1958 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147180-6002 | 539 | 523 | 16 | 539 | 523 | 16 | 1890 |
| 1959 | 2025 | Celaru | Dolj | DS-TS-207350-1002 | 445 | 428 | 17 | 445 | 428 | 17 | 1899 |
| 1960 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147195-6008 | 236 | 232 | 4 | 236 | 232 | 4 | 1899 |
| 1961 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117650-2005 | 446 | 399 | 47 | 446 | 399 | 47 | 1819 |
| 1962 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117675-2001 | 388 | 349 | 39 | 388 | 349 | 39 | 1708 |
| 1963 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117165-2002 | 435 | 392 | 43 | 435 | 392 | 43 | 1795 |
| 1964 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237525-5002 | 311 | 300 | 11 | 311 | 300 | 11 | 1843 |
| 1965 | 2025 | Vanju Mare | Mehedinti | DS-TS-227240-4003 | 203 | 202 | 1 | 203 | 202 | 1 | 1893 |
| 1966 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117710-2004 | 398 | 382 | 16 | 398 | 382 | 16 | 1899 |
| 1967 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117471-2001 | 450 | 438 | 12 | 450 | 438 | 12 | 1876 |
| 1968 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147115-6005 | 193 | 185 | 8 | 193 | 185 | 8 | 1563 |
| 1969 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147315-6003 | 104 | 102 | 2 | 104 | 102 | 2 | 1375 |
| 1970 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117115-2001 | 464 | 416 | 48 | 464 | 416 | 48 | 1327 |
| 1971 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147115-6002 | 266 | 239 | 27 | 266 | 239 | 27 | 1763 |
| 1972 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147080-6001 | 364 | 351 | 13 | 364 | 351 | 13 | 1875 |
| 1973 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237251-5001 | 256 | 244 | 12 | 256 | 244 | 12 | 1855 |
| 1974 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147368-6001 | 385 | 383 | 2 | 385 | 383 | 2 | 1834 |
| 1975 | 2025 | Craiova | Dolj | DS-TS-200008-1217 | 549 | 546 | 3 | 549 | 546 | 3 | 1801 |
| 1976 | 2025 | Breasta | Dolj | DS-TS-207623-1002 | 308 | 296 | 12 | 308 | 296 | 12 | 1770 |
| 1977 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237281-5002 | 647 | 617 | 30 | 647 | 617 | 30 | 1682 |
| 1978 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147356-6003 | 323 | 314 | 9 | 323 | 314 | 9 | 1626 |
| 1979 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147336-6001 | 425 | 419 | 6 | 425 | 419 | 6 | 1371 |
| 1980 | 2025 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237165-5001 | 461 | 452 | 9 | 461 | 452 | 9 | 1631 |
| 1981 | 2025 | Segarcea | Dolj | DS-TS-207605-1001 | 391 | 385 | 6 | 391 | 385 | 6 | 1687 |
| 1982 | 2025 | Horezu | Valcea | DS-TS-247099-7002 | 54 | 47 | 7 | 54 | 47 | 7 | 1873 |
| 1983 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237251-5003 | 168 | 161 | 7 | 168 | 161 | 7 | 1856 |
| 1984 | 2025 | Curtea de Arges | Arges | DS-TS-117550-2001 | 43 | 25 | 18 | 43 | 25 | 18 | 1730 |
| 1985 | 2025 | Topoloveni | Arges | DS-TS-117120-2006 | 79 | 78 | 1 | 79 | 78 | 1 | 1585 |
| 1986 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117130-2001 | 407 | 380 | 27 | 407 | 380 | 27 | 1429 |
| 1987 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117653-2001 | 360 | 346 | 14 | 360 | 346 | 14 | 1364 |
| 1988 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147305-6002 | 323 | 317 | 6 | 323 | 317 | 6 | 1368 |
| 1989 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117484-2001 | 399 | 376 | 23 | 399 | 376 | 23 | 1425 |
| 1990 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147405-6016 | 234 | 228 | 6 | 234 | 228 | 6 | 1462 |
| 1991 | 2025 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237356-5002 | 320 | 314 | 6 | 320 | 314 | 6 | 1561 |
| 1992 | 2025 | Celaru | Dolj | DS-TS-207166-1001 | 261 | 224 | 37 | 261 | 224 | 37 | 1669 |
| 1993 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117094-2004 | 87 | 84 | 3 | 87 | 84 | 3 | 1722 |
| 1994 | 2025 | Costesti | Arges | DS-TS-117443-2002 | 205 | 197 | 8 | 205 | 197 | 8 | 1808 |
| 1995 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117430-2002 | 286 | 267 | 19 | 286 | 267 | 19 | 1838 |
| 1996 | 2025 | Turnu Magurele | Teleorman | DS-TS-147183-6007 | 393 | 388 | 5 | 393 | 388 | 5 | 1866 |
| 1997 | 2025 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237090-5001 | 238 | 229 | 9 | 238 | 229 | 9 | 1774 |
| 1998 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117653-2002 | 342 | 318 | 24 | 342 | 318 | 24 | 1735 |
| 1999 | 2025 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237227-5001 | 252 | 246 | 6 | 252 | 246 | 6 | 1645 |
| 2000 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117667-2001 | 195 | 182 | 13 | 195 | 182 | 13 | 1596 |
| 2001 | 2025 | Scornicesti | Olt | DS-TS-237302-5001 | 128 | 116 | 12 | 128 | 116 | 12 | 1414 |
| 2002 | 2025 | Rm Valcea | Valcea | DS-TS-247232-7003 | 80 | 70 | 10 | 80 | 70 | 10 | 1384 |
| 2003 | 2025 | Breasta | Dolj | DS-TS-207132-1001 | 368 | 342 | 26 | 368 | 342 | 26 | 1370 |
| 2004 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117385-2001 | 471 | 438 | 33 | 471 | 438 | 33 | 1365 |
| 2005 | 2025 | PITESTI | Arges | DS-TS-110001-2120 | 320 | 295 | 25 | 320 | 295 | 25 | 1393 |
| 2006 | 2025 | Cujmir | Mehedinti | DS-TS-227425-4002 | 434 | 431 | 3 | 434 | 431 | 3 | 1423 |
| 2007 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117477-2001 | 308 | 303 | 5 | 308 | 303 | 5 | 1504 |
| 2008 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237520-5010 | 265 | 249 | 16 | 265 | 249 | 16 | 1551 |
| 2009 | 2025 | Breasta | Dolj | DS-TS-207617-1002 | 210 | 199 | 11 | 210 | 199 | 11 | 1654 |
| 2010 | 2025 | Draganesti | Olt | DS-TS-237426-5002 | 388 | 375 | 13 | 388 | 375 | 13 | 1704 |
| 2011 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117679-2001 | 215 | 202 | 13 | 215 | 202 | 13 | 1749 |
| 2012 | 2025 | Rosiori | Teleorman | DS-TS-147240-6016 | 338 | 325 | 13 | 338 | 325 | 13 | 1789 |
| 2013 | 2025 | Campulung | Arges | DS-TS-117240-2001 | 119 | 113 | 6 | 119 | 113 | 6 | 1853 |