PROCEDURĂ
privind analiza oportunităţii şi eficienţei investiţiilor operatorului de transport şi de sistem după aprobarea  Programului anual de puneri în funcţiune ale lucrărilor de investiţii 
CAPITOLUL I

Scop
Art. 1. Prezenta procedură stabileşte modul de analiză a oportunităţii şi eficienţei investiţiilor operatorului de transport şi de sistem (OTS) după aprobarea de ANRE a Programului anual de puneri în funcţiune ale lucrărilor de investiţii pentru o anumită perioadă de reglementare. 
CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. Prezenta procedură este utilizată de:

a) OTS la fundamentarea oportunităţii şi eficienţei investiţiilor cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice;
b) ANRE la analiza oportunităţii şi eficienţei investiţiilor incluse în Programul anual de puneri în funcţiune ale lucrărilor de investiţii al OTS, aprobat de ANRE şi la recunoaşterea costurilor justificate aferente în tarifele reglementate (calculul corecţiei aferente bazei reglementate a activelor, respectiv a amortizării şi rentabilităţii bazei reglementate a activelor).
CAPITOLUL III

Documente de referinţă

Art. 3. Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborare cu prevederile următoarelor documente:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 60/2007;
c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2007;
d) Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 17/2007;
e) HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
f) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin HG nr. 90/2008;
g) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004;
i) Regulament pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG nr. 540/2004, modificat prin HG nr. 1823/2004 şi completat şi modificat prin HG nr. 553/2007;
j) Condiţiile asociate Licenţei nr. 161 pentru transportul de energie electrică şi serviciul de sistem Revizia 2, aprobată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 1151/2005.
CAPITOLUL IV

Principii

Art. 4. ANRE are dreptul de a analiza în orice moment oportunitatea şi eficienţa oricărei investiţii aprobate în cadrul Programului anual de puneri în funcţiune ale lucrărilor de investiţii conform prezentei proceduri. 
Art. 5. Analiza oportunităţii şi eficienţei investiţiilor aprobate se referă atât la perioada anterioară punerii în funcţiune şi înregistrării ca mijloace fixe, cât şi la perioada ulterioară, de viaţă, a proiectului. 
Art. 6. Pentru fiecare investiţie aprobată pentru care OTS, la solicitarea ANRE, nu demonstrează oportunitatea şi eficienţa avută în vedere la etapa aprobării, ANRE corectează baza reglementată a activelor în sensul diminuării acesteia, a amortizării şi rentabililităţii sale.   
CAPITOLUL V

Analiza oportunităţii şi eficienţei investiţiilor
Art. 7. La solicitarea ANRE privind analiza oportunităţii şi eficienţei investiţiilor, OTS transmite pentru fiecare proiect nominalizat, în termen de 30 de zile lucrătoare, fundamentarea investiţiei cu componentele de costuri şi venituri avute în vedere la aprobare, în termeni nominali şi reali (valori anuale şi totale pe perioada de analiză).
Art. 8. Datele precizate la art. 7 se transmit comparativ atât aferent fundamentării avute în vedere la aprobare, cât şi ţinând cont de cea mai recentă prognoză, estimare şi/sau valoare realizată la data solicitării. 
Art. 9. Se acceptă pentru demonstrarea oportunităţii şi eficienţei investiţiei şi componente noi de costuri şi venituri, cu respectarea prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice şi a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem.
Art. 10. În situaţia în care cele două seturi de date prevăzute la art. 7 şi 8 nu demonstrează oportunitatea şi eficienţa avută în vedere la aprobare nici prin considerarea unor componente noi, ANRE informează OTS şi solicită transmiterea la ANRE a corecţiei aferente bazei reglementate a activelor, în sensul diminuării bazei reglementate a activelor cu valoarea investiţiei respective.

Art. 11. Corecţia aferentă bazei reglementate a activelor are în vedere toate perioadele de reglementare în care investiţia respectivă a fost considerată la calculul tarifelor, cu considerarea ratei inflaţiei şi a ratei titlurilor de stat în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem.
Art. 12. Corecţia aferentă bazei reglementate a activelor se transmite la ANRE în termen de 15 zile lucrătoare.
Art. 13. În cazul netransmiterii la ANRE a datelor solicitate la articolele 7, 8, 9 şi 10 în termenele prevăzute, ANRE diminuează baza reglementată a activelor prin  eliminarea investiţiei din baza reglementată a activelor.
Art. 14. Costurile cu fundamentarea unei investiţii după aprobare, reprezintă costuri de operare şi mentenanţă controlabile şi sunt considerate în calculul tarifelor în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice şi a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem. 
PAGE  
3

